开封大学一站式学生社区建设项目                                                                竞争性谈判文件

开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）
竞争性谈判文件

项目编号：汴财竞谈-2026-5 
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招   标   人：开封市第五中学
招标代理机构：河南铭巨工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二六年七月
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第一章  竞争性谈判公告
开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）竞争性谈判公告
项目概况

开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网下载获取招标文件，并于 2026年7月21日9时25分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：汴财竞谈-2026-5 
2.项目名称：开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）

3.采购方式：竞争性谈判 

4.预算金额：1919825.29元

最高限价：1919825.29元

	序号
	包号
	包名称
	包算价（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	汴财竞谈-2026-5
	开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）
	1919825.29
	1919825.29
	是
	1919825.29


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：竞争性谈判文件、图纸及工程量清单中的全部内容

5.2、资金来源：财政资金

5.3、建设地点：开封市第五中学

5.4、质量要求：工程质量达到相关行业技术标准及要求

5.5、计划工期：45日历天 

6、合同履行期限：同工期 

7、本项目是否接受联合体投标：否 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：是 

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商应当出具有效的《中小企业声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3、本项目的特定资格要求：

3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、企业要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和特种工程（结构补强）专业承包不分等级，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3、拟派项目经理：供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；（提供2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料，并出具无在建承诺书。）

3.4、技术负责人：拟派技术负责人具有建筑相关专业中级及以上技术职称；

3.5、社保要求：项目经理、技术负责人、授权委托人须是本单位在职人员，提供劳动合同及2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料；

3.6、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）、建办厅[2017]32号要求，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标。【提供“中国执行信息公开网”网站《失信被执行人》（查询对象：企业、法定代表人、项目经理；查询范围：全国）”和“信用中国”网站《重大税收违法失信主体》（查询对象：企业）”以及“中国政府采购网”网站《政府采购严重违法失信行为记录名单》（查询对象：企业）的查询结果页面截图，查询日期为公告发布日期之后。】

3.7、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7 号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（响应文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图）。
3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）

3.9、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2026年7月16日至 2026年7月20日，每天上午00:01至12:00，下午12:01至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载竞争性谈判文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看，请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。查询竞争性谈判文件方式：潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询竞争性谈判文件。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2026年7月21日9时25分（北京时间）

2、地点：加密电子谈判响应文件须在响应文件提交截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传；加密电子谈判响应文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2026年7月21日9时25分（北京时间）

2、地点：开封市公共资源交易信息网；本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

1、竞争性谈判文件获取方式，响应人凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载竞争性谈判文件，响应人未按规定下载竞争性谈判文件的，其响应将被拒绝。 

2、获取竞争性谈判文件后，响应人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。 

3、请供响应人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。

4、响应人按开标程序自行解密响应文件。

5、监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室 联系电话：0371-23876034

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：开封市第五中学
地 址：河南省开封市鼓楼区大纸坊街61号
联系人：殷毅
联系方式：17530110820
2.采购代理机构信息

名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室

联系人：陈华

联系方式：15937855217
3.项目联系方式

项目联系人：陈华
联系方式：15937855217
　

                       第二章  谈判响应人须知
谈判响应人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	1.1.2
	采购人
	名称：开封市第五中学
地 址：河南省开封市鼓楼区大纸坊街61号

联系人：殷毅
联系方式：17530110820

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室

联系人：陈华
联系方式：15937855217

	1.1.4
	项目名称
	开封市第五中学教学楼改造加固项目-高中教学楼（高中西）项目（二次）

	1.1.5
	项目概况
	对高中教学楼（高中西）主体安全结构加固、门窗更换、安装工程等。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	谈判内容
	竞争性谈判文件、图纸及工程量清单中的全部内容

	1.3.2
	建设地点
	开封市第五中学

	1.3.3
	工期
	45日历天

	1.3.4
	质量要求
	工程质量达到相关行业技术标准及要求

	1.3.5
	预算金额（最高限价）：
	最高限价：壹佰玖拾壹万玖仟捌佰贰拾伍元贰角玖分（¥1919825.29元）
供应商的报价超过预算金额（最高限价）的，其响应按无效处理。

	1.4
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商应当出具有效的《中小企业声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3、本项目的特定资格要求：

3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金））

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、企业要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和特种工程（结构补强）专业承包不分等级，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3、拟派项目经理：供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；（提供2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料，并出具无在建承诺书。）

3.4、技术负责人：拟派技术负责人需具有建筑相关专业中级及以上技术职称；

3.5、社保要求：项目经理、技术负责人、授权委托人须是本单位在职人员，提供劳动合同及2025年6月份以来本单位为其缴纳任意连续3个月的养老保险证明材料；

3.6、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）、建办厅[2017]32号要求，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标。【提供“中国执行信息公开网”网站《失信被执行人》（查询对象：企业、法定代表人、项目经理；查询范围：全国）”和“信用中国”网站《重大税收违法失信主体》（查询对象：企业）”以及“中国政府采购网”网站《政府采购严重违法失信行为记录名单》（查询对象：企业）的查询结果页面截图，查询日期为公告发布日期之后。】

3.7、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7 号）规定，被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程（响应文件中须提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图）。
3.8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）

3.9、本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	不接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.9
	现场勘察
	不统一组织踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许分包关键性工作

	1.12
	偏差
	不允许负偏离

	二、竞争性谈判文件

	2.1
	构成竞争性谈判文件其他材料
	除竞争性谈判文件外，采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是谈判文件的组成部分。

	2.2.1
	谈判响应人提出问题的截止时间
	递交谈判响应文件截止之日2个工作日前

	2.2.2
	谈判文件发起澄清的时间
	递交谈判响应文件截止之日3个工作日前

	2.2.3
	谈判文件澄清或修改发出的形式
	以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清或修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	2.3.1
	谈判文件的修改时间
	递交谈判响应文件截止之日3个工作日前

	三、谈判响应文件

	3.2
	谈判报价的其他要求
	供应商第二次报价在谈判中填报（供应商应及时关注开封市公共资源交易中心系统上的通知，应在规定的时间内进行填报第二次谈判报价，报价有时间限制，超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

	3.3
	谈判有效期
	自谈判截止之日起60日历天

	3.4
	谈判保证金
	免收

	3.6
	是否允许提交备选响应方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	按谈判文件要求签字盖章，在需要签字或盖章的地方由法定代表人或其授权代理人签字或盖章，在需要盖章的地方加盖供应商公章。

已标价工程量清单加盖供应商公章及造价师执业资格章并签字（委托造价咨询单位编制已标价工程量清单的需盖造价单位公章及其单位造价师执业资格章并签字，并加盖供应商公章）。

	3.7.4
	响应文件份数
	供应商必须在响应截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统指定位置上传）；

注：成交供应商须在中标后按要求向采购人递交胶装的纸质响应文件，纸质响应文件为供应商上传至系统内的电子响应文件完整打印版（如有要求）。

	3.7.5
	响应文件所附证书证件要求
	谈判文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商现场递交，供应商需根据谈判文件及响应文件格式要求将原件扫描件附在响应文件中即可（竞争性谈判文件特别要求的除外），其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。

	四、响应文件的递交

	4.1.2
	响应文件加密要求
	1.各供应商应在响应截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置，上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在递交截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。

	4.2.1
	响应文件首次递交截止时间
	2026年7月21日9时25分（北京时间）

	4.2.2
	响应文件送达地点
	电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn） 会员系统中加密上传。

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

	五、开标

	5.1
	开标时间和地点
	时间：2026年7月21日9时25分（北京时间）

地点：开封市公共资源交易中心网站

	5.2
	 开标程序
	1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在竞争性谈判文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、 答疑澄清等。

2、供应商代表不到开标现场，应在响应文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子响应文件完成远程解密，否则，供应商自行承担其响应文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。部分供应商的响应文件未解密的，其他供应商的响应文件的开标会议可以继续进行。解密的响应文件不足三家时不再继续进行。
4、开标程序：
4.1、主持人点击“开标”，解密开始倒计时。
4.2、供应商对所上传加密的响应文件在规定时间内进行解密。
4.3、解密时间结束后5分钟为质疑时间,供应商可对开标会议提出质疑，无供应商提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。

	六、谈判

	6.1.1
	谈判小组的组成
	谈判小组成员人数3人，其中采购人代表1人，相关专家2人。

相关专家的确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。

	七、合同授予

	7.1
	是否授权谈判小组确定成交人
	是否授权谈判小组直接确定成交人：否
推荐成交候选供应商3名，并标明排列顺序。

	7.3
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：是
履约保证金的形式：转账或保函
履约保证金的金额：合同金额的5%

履约保证金的退还：工程按期完工达到约定的质量标准并提交满足审计要求的竣工结算资料后30日内无息退还。

	十、需要补充的其他内容

	10.1
	是否采用电子招标投标（采购）
	是

	10.2
	付款方式
	工程竣工验收合格后支付合同价的30%，竣工验收合格满一年后支付合同价的30％，竣工验收合格满两年后支付竣工结算审核总额的40%（所有支付以财政资金拨付为准）。

	10.3
	成交公示
	在成交通知书发出前，采购人将成交情况在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》予以公示，公示期为1个工作日。

	10.4
	采购代理

服务费
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参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号收费标准执行，以预算金额为基数计算按照差额定率累进法计算进行收取，由成交单位一次性付给招标代理机构。

	10.5
	解释顺序
	构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按谈判公告、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。供应商对谈判文件内容有疑义的，在谈判文件规定时间内提出，否则，因供应商理解错误造成的后果由供应商自行承担。

	10.6
	同义词语
	构成谈判文件组成部分的“合同条款”、等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“采购人”与“招标人”含意相同；“投标人”与“供应商”、“响应人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”或“代理机构”含意相同。

	10.7
	质疑或异议的递交
	根据“汴公管办[2020]13号”文件，供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为通过登录开封市公共资源交易系统线上提起（网址：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。招标代理机构或采购人在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	10.8
	落实的政府采购政策
	A．为贯彻落实《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。本项目专门面向中小企业采购，供应商应提交信息完整有效的《中小企业声明函》。若不能提供，其响应将被拒绝；

B．根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

C．根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商提供的以上《声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购或优先采购（报价并列时优先）。

	10.9
	本项目所属行业
	本项目所属行业：建筑业

中小企业划型标准：按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。

	10.10
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.11
	其他需要补充的内容
	1、响应人应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。（提供承诺书）。

2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	10.12
	其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。


谈判响应人须知正文
1.说明

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对项目进行竞争性谈判采购。

1.1.2 本招标项目采购人：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：详见谈判响应人须知前附表。

1.2 资金来源、落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：详见谈判响应人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：详见谈判响应人须知前附表。

1.3 谈判内容、建设地点、工期和质量要求等
1.3.1 本招标项目谈判内容：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.2 本招标项目建设地点：详见谈判响应人须知前附表。
1.3.3本招标项目工期：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.4 本招标项目质量要求：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.5本招标项目预算金额（最高限价）：详见谈判响应人须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求，详见谈判响应人须知前附表的规定。
1.4.2是否接受联合体投标：见响应人须知前附表。接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，响应人在编制谈判响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的响应人。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.11 分包

供应商根据响应人须知前附表的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包及对分包项目承担责任。
1.12 偏离

谈判响应人须知前附表允许谈判响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。
2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

(1）竞争性谈判公告； 

(2）谈判响应人须知；

(3）谈判程序；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式

根据谈判响应人须知前附表规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以线上电子形式，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在响应人须知前附表规定的投标截止时间3个工作日前以线上电子形式发给所有获取竞争性谈判文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截上时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。
2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人可以数据电文形式通过电子交易平台修改竞争性谈判文件，并通知所有已获取谈判文件的响应人。但如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3个工作日，修改内容影响谈判响应文件编制，并且不能满足响应人在投标截止时间前完成编制谈判响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。
3．谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

详见第八章 响应文件格式 目录

3.2 谈判报价

3.2.1 响应人应按竞争性谈判文件的要求填写相应表格。

3.2.2 响应人在投标截止时间前修改谈判响应函中的响应报价的。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的谈判有效期内，响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有响应人延长谈判有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金(免收)
3.5 资格审查资料 

具体年份要求见响应人须知前附表。
3.6 备选投标方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。

3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1 谈判响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关谈判内容、建设地点、工期、谈判有效期、质量要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 谈判响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，谈判响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由响应人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的， 应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

3.7.4供应商必须在响应截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统指定位置上传）。

3.7.5谈判文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商现场递交，供应商需根据谈判文件及响应文件格式要求将原件扫描件附在响应文件中即可（竞争性谈判文件特别要求的除外），其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。
4.响应文件的递交

4.1  谈判响应文件的制作

4.1.1 响应人须按竞争性谈判文件要求制作并提交谈判响应文件。

4.1.2 加密电子谈判响应文件应在投标截止时间前制作完成，并通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 响应人应在本章前附表4.2.1规定的投标截止时间前上传电子谈判响应文件。

4.2.2 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所上传的谈判响应文件不予退还。

4.2.3 逾期上传的或者未上传指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表4.2.1规定的投标截止时间前，响应人可以修改或撤回已上传的谈判响应文件。

4.3.2 在投标截止时间后，响应人不得再要求修改或撤回其谈判响应文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在响应人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点远程开标。

5.2 开标程序

    详见“响应人须知前附表”
6．谈判

6.1 谈判小组
6.1.1 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表以及有关方面的专家组成。谈判小组成员人数以及专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正和审慎的原则。

6.3 谈判

谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。
7.2 中标通知

7.2.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商；采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2.2采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在谈判公告发布的相同网站发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失较大的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 成交人在接到采购单位发出的成交公告结果及领取成交通知书后15日内，按照竞争性谈判文件和响应文件的要求与采购单位签订书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交人应当予以赔偿。

8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“谈判程序”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商认为本次谈判活动的竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑或异议应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑或异议范本）。质疑或异议及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

质疑或异议的递交方式：线上提起（详见谈判响应人须知前附表）。 

对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.需要补充的其他内容
附件1                        中小企业划型标准规定
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限；否则下划一档，微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：环境标志产品政府采购品目清单
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附件3：节能产品政府采购品目清单

[image: image6.jpg]= 0 7 ] 3
TREFmBAXBREEE
®E .
g2 RIE bR
Fs
*A02010104 &3t SRSV AL Al 200 PR 7 2 i Y
FEHL “5%)  (GB 28380)
i 1020101 5% 402010105 {4534 SRS AL il 20 PR 1 S e Y
WL % 3L 54%) (B 28380)
% 402010107 P4 SRS AL fl 0 PR 1A B e 24
R 5L %4%) (GB 28380)
;40201060101 5§ 8 47| (SZENHL . 4T EPHLAIL STHLAE KR
ENHL e R RERCER) (6B 21521)
isiineo leE]&é-mozmoeouu O] CZEHL. AT EPHLN A FUHLAERCR
T e AR (GB 21521)
[k A0201060104 % 3| (5 ERHL. 4T ERHLANFE STHLAERR
. 14020106 4 A HTENHL i (i B fik 5% (GB 21521)
kil s [ 201060101 8 ol it 5L 27 e RO ¢
i TP ) (6B 21520)
S (SENHL. FTENHLRIL ELHLAY
102010609 P 4] PR {1 B RS ) (6B 21521)
0901 141 y
N AORO1060901 3K by s 15 0/ 4 kst
ENHLAEE Bk
5 [roz0202 #¥Y [(§ie 2N (R W € )
% (GB 32028)
4 14020204 £ 1)) CSTENHL. 4T EPHLAE FUHLAR R
it — AL E (S RERCE ) (GB 21521)
N P RS G 7K S 0 B il PR R A
il i SR (6B 19762)
(v K HLZL il 2P S i % B 2 55
12 5 R e
S— %{‘(IGB 1957/7) (1L€I4f3m'r%
1020523 il 4|k A02052301 il I AR AR HLARBIRE)
6 siRRE L (R R E) (6B 37480)
T m——
K AL K i) PN EROR 52 18

I HERE ) (GB 30721)





[image: image7.jpg]154k B i 574 K AL

G MR i 74 K HLZEL il 28 PR

% A02052305 %5 4|
il

gil 7 S e KDY (6B 29540)
e (e
i%z ?(M§;<§ﬁﬁﬁﬁ(mﬁ>mmﬁﬂw
= Ve s 3je by 522 At B 9
=5 140008) T S BRI AR5 (GB 21454)

% T 3 22 A A L
(1174 5 >14000W)

8 0 2 A AT HL A R ]
S e %) (GB 19576)  (XUEF
2% JR 325 YA AL 4L il 280PR 52 1 % fi
PRE4L)  (GB 37479)

402052309 £ F i

(L7

2

8 e 2 A 4 LA R S ]
S RERE Y (GB 19576)

1402052399 HA ¥4
e

A

CHURE KA IS 3 1 35 &
NS EIED (6B /T 7190. 1)
CHUGE KA 035 3 2 35 K]
BRIP4 HIEY (6B /T 7190.2)

Ko /NI = AR S5 2 WLl L 28 PR

L A ) (6B 18613)
hozosoz 5k (= I 28 PR 1
8l bk e (6B 20052)
4020609 44 QR CAT W B PR 1
. | ———
s pe R 5 (6B 178%)
. 5 st UK L IR A8
(10206180101 FoK 4 &) (6B 12021.2)
e L ) % U 2
W A e ) (o)
R [21455-2013) , £F 2019 FBITK
2 2 e
S I e G A T B R
7 7 B i 225 40) (GB21455-2019)
. .
1020618 “£ 3| 2298
10 Fi[A0206180203 A if AT (AR

2%

WL

LA il % &<
14000W)

(EBRE I HLA AR
(% REVR AR A2 ) (GB 21454)

&9,

% 8 3 i Y
(#1l¥4 5 <14000W)

8 0 2 A 4 AL 2R S ]
e REVE RS (6B 19576) (IR,
i 2 JR 2K 22 T AL L e PR s £
e (GB 37479)

40206180301 AL

L 3l e AL il 2 7K 28 PR S A %

“54¢) (GB 12021.4)




[image: image8.jpg]402061808 #k &%

kLUK 8

it 7Kk 3 L K 38 AR SE 1 R
fEAEL)  (GB 21519)

R THIK 8%

K PR AP HOK B8 AR UR
1% 2K AR 5 B B A 400
(GB 20665)

ERERSY/

CREEHOKIL () BEBIRE M K&
e 40)  (GB 29541)

KPHEER K RS

G5 K B g #AOK 2 G2 ik 2R
{6 S e (GB 26969)

14020619 & B

4.5 86 0 L
T

R 58 L 9D D X3 52 G AT il 28 Y
A RS )  (GB 19043)

ILED & %/ % 18 e B

= 0
AR

K i AR S I AT LED T R
OB e % e 5520 ) (GB 37478)

11
B& I CENBBAA LED 7= e R
& I B 228D (GB 30255)
ERuEGENEE AT CENHBBA LED 7= 5 iR
{187 LED 47 4 S B2 4%) (B 30255)
i HA020910 H1|A02091001 i 4R G AR AL i PR S %
ARES 5% (AL %) (GB 24850)
LS 35145 5 9 2 245 SN
W23 1 TR LA il 2P s
1y [FAO20911 HN02091107 HH, R (GB 24850)
U E S %S il DEE2ERPIES 28 DN:T
L2 PR & VB 7R 25 Ak 2R
A KBRS (GB 21520)
4031210 K £ 7 PR Ak L 280 BR s 1 % R
o P4 1 L
M obp [ ORUER s (B 30530
QA 3% MR Bk )
s
e (GB 25502)
% A060805 3
B 1 25 FH 7K 2803 R 1 B K|
19 R PRE) (6B 30717)
g S/ 88 FH K 2035 R e 8 B K

RCRAEYL) (6B 28377)




[image: image9.jpg]i % A060806 7K K i P 7K 2 PR S AF 2% L 7K 2
ki R2%40)  (GB 25501)

. 14060807 {73 A 2% b 0t B 7K B R S  J
gk KR %40)  (GB 28379)

i A060810 | Gt 2% FH 7K 280 PR A8 K K]
% PURES) (6B 28378)

v LTRSS MERAK AR R B SAR R SRR A, ¥ B SAm e v — ek KRB0

bz

2. Ed SN ERRHE R AR S, AR IR UERRHERAF IR 15 FE A 24819 FRAAEE

UEFS AT %5 2019 466 A 1 H.
3. BL e BRI [ BURF 3 BRI e





附件4：质疑函范本
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：          邮编：
联系人：        联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：          邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：         包号：
采购人名称：
招标文件获取日期: 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1:
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：   
公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章 谈判程序
谈判办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格
评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度或2025年度财务审计报告，如成立不足一年的，按实际年限提供或提供基本开户银行出具的资信证明。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年6月以来任意一个月的企业缴纳税收证明材料和企业缴纳社会保障资金证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供声明函

	
	
	企业要求
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	拟派项目经理
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	社保要求
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	企业信用
	符合第二章“谈判响应人须知前附表”规定

	
	
	其他要求
	1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供声明函）
2、根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，企业因不满足资质标准要求被全国和我省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的潜在供应商，将拒绝其参加本项目【提供查询截图】。
3、本项目不接受联合体投标。

	2.1.2
	符合性评审标准
	响应人名称
	响应人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应文件签章
	符合竞争性谈判文件要求

	
	
	响应文件完整性
	符合竞争性谈判文件要求

	
	
	报价唯一
	每轮只有一个有效报价

	
	
	谈判内容
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	建设地点
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	工期
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	质量要求
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	谈判有效期
	符合第二章谈判响应人须知前附表规定

	
	
	其他要求
	符合竞争性谈判文件规定的其他要求

	2.1.3
	详细性审查标准
	已标价工程量清单
	已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”规定

	
	
	技术要求
	符合竞争性谈判文件第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	谈判报价
	不超最高限价且谈判小组认为不属于异常低价情形

	
	
	主要施工方案与技术措施
	施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议；否则不合格。

	
	
	质量管理体系与措施
	有质量管理体系与管理措施、实验检验措施；有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；否则不合格。

	
	
	安全管理体系与措施
	有安全管理体系及措施；有安全技术方案；否则不合格。

	
	
	环境保护管理体系及措施
	有文明施工、环境保护管理体系、建筑垃圾处理措施、施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定；否则不合格。

	
	
	工期保证措施
	有符合本项目的工程进度计划、工期保证措施；符合项目要求且合理，否则不合格。

	
	
	拟投入资源配备计划
	有设施设备配备计划；有劳动力配备计划；否则不合格。

	
	
	施工进度表与网络计划图
	有施工进度表与网络计划图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足竞争性谈判文件对施工计划工期的要求，否则不合格。

	
	
	施工总平面图布置
	施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；否则不合格

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
	有采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等措施；否则不合格。

	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理
	有施工现场实施信息化监控和数据处理相关措施；否则不合格。

	
	
	风险管理措施
	有风险管理措施；否则不合格。

	注：1、不同供应商“响应文件硬件特征码一致”的按无效标处理。

2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。


一、谈判标准：

由谈判小组对谈判供应商递交的谈判响应文件进行审查，谈判小组对通过资格评审、符合性评审及详细性审查的单位为有效谈判供应商。

1、谈判小组首先对各响应文件进行资格性、符合性审查、详细性审查，未通过审查的为无效响应。

（1）资格性检查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件等进行审查，以确定谈判供应商是否具备竞争性谈判资格。

（2）符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指谈判供应商谈判响应文件中所述质量、工期、报价等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上同意。

（3）详细性审查：依据谈判文件的规定，对响应文件的已标价工程量清单、技术标准和要求、施工组织设计等对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了响应，不符合详细性审查的谈判响应文件将被拒绝。

2、谈判小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商。谈判供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、围绕谈判要点，谈判小组要求各个有效谈判供应商在系统内进行第二次谈判报价；

4、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

由有效谈判供应商在规定时间内进行第二次谈判报价，最后根据符合要求的报价最低的原则确定第一成交候选人。谈判报价最低者为第一成交候选人，其他依次排名。（如出现并列排名时，由谈判小组根据供应商的质量标准、响应文件编制内容、政府采购政策响应程度（详见谈判响应人须知前附表10.8）等进行综合评比确定排序)。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判谈判响应人。谈判小组根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定谈判响应人。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动。

4.1.1、本项目第二次采用远程报价，报价有时间限制（30分钟），超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

4.1.2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
注：供应商应在规定的时间内进行第二次谈判报价，第二次报价为最后报价。
各供应商在系统内填写二次报价或最后报价时请注意，最后报价为各供应商的谈判总报价。供应商在中标后提供与最后报价对应的工程量清单。

5、评审中出现下列情形之一的谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6、谈判供应商有以下情形之一的，其谈判作无效处理：

(1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

7、谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经谈判供应商书面确认后具有约束力。谈判供应商不接受修正价格的，其谈判作无效响应处理。

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、谈判响应文件的澄清和补正 

8.1 在谈判过程中，谈判小组会可以书面形式要求谈判供应商对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受谈判供应商主动提出的澄清、说明或补正。 

8.2  澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。谈判供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。 

8.3  谈判小组对谈判供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。 

9、 谈判结果 

9.1  谈判小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。 

9.2  谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面成交报告。

第四章  合同条款及格式
（仅供参考，以签订正式合同时为准）

施工合同

甲方：                                   签订地点：              
乙方：                                   签订时间：      年   月   日
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        项目名称    施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程名称、地点    

1、工程名称：                          
2、工程地点：                        
第二条  工程内容及承包方式

1、工程内容：工程量清单、图纸及竞争性谈判文件规定的所有内容，主要有：          
2、承包方式：工程总价承包。

第三条  工程工期

1、合同工期：总日历天数    天，自甲方书面通知进场之日起开始计算工期，且必须在     前全部完成。

2、如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第四条  质量保证

按照国家的现行建筑工程施工及验收规范和建筑工程质量验评标准，质量等级为合格。

第五条  合同价款

工程中标价为    元，其中含暂列金额    元，暂估价    元。合同总价款包括整体验收合格前的全部费用。工程实际价款最终按审计结果为准并进行结算。

第六条  材料供应

全部材料由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料需经甲方（有监理方的还需监理认可）认可后方可使用。

第七条  双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

（1）甲方驻工地代表姓名：       ；负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

（2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

（5）甲方协调向乙方提供施工用水、用电，但产生的水电费用由乙方承担。

（6）甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

（7）按照合同约定的期限和方式及时支付合同价款。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方驻工地代表姓名（项目经理）：       ；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于5天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按500元予以处罚。

（2）乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，并服从监理方（如有）、甲方的监督管理，否则甲方有权解除合同。

（3）乙方严格按施工图纸、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

（4）乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

（5）乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担。

（6）乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工,导致甲方工程拖延超过一个月的,甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外,不得私自终止本协议,否则，除乙方应向甲方支付工程总价款30%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

（7）乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

（8）乙方应保证所提供材料符合有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条  付款方式

以谈判文件约定为准。
本项目工程质保期：      年，自工程竣工验收合格之日起计算。

本合同项下所有款项均以人民币支付，每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

第九条  工程结算方式
1、工程竣工验收合格后，根据甲、乙双方确认的工程内容编制竣工结算。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。

3、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，调整如下：

（1） 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；

（2） 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项

目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，未明确单价的工程内容按以下方式进行结算：依据《建设工程工程量清单计价规范》 (GB 50500-2013)、《开封市工程造价信息》，开封信息价没有的参考市场价计入（需由甲方进行认价，认价主材不再下浮）。

第十条  竣工验收

1、工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后30日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计，双方一致同意以审计机构审计的金额作为双方最终结算金额。

2、工程竣工结算审计完成后按照甲方规定办理修缮工程接管验收手续。接管验收手续完成后，甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

第十一条  工程质量保修期、保修范围和内容：
1、保修期：    年。

2、保修范围、内容：招标文件（或谈判表）中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、保修期内的保修费用由产生保修费用由乙方承担，超过质保期内的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十二条  乙方联系方法

1、乙方提供如下联系人和地址

公司名称：           社会信用代码：       

地址：               联系人：        电话：

开户行               银行账号             

2、甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，乙方对此认可同意；

3、乙方若更换联系人和地址须于7日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收均视为乙方已收到。

第十三条  违约与责任：

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按2000元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，经甲方同意后，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。

5、工程经竣工验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付工程款，每逾期一日，未付工程款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。
第十四条  争议处理 

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。 

第十五条  生效
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效；合同壹式陆份，甲方执   份、乙方执   份，具有同等法律效力。

甲 方：                 （盖章）                乙 方：               （盖章）

法定代表人或代理人：     （签字）               法定代表人或代理人：   （签字）                        

年  月  日                                  年   月  日 

工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：         

承包人（全称）：                    

为保证     项目名称    在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修书范围和内容：质量保修范围包括有防水要求的卫生间、给水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：

按双方合同约定，由承包人承包的工程范围均属于保修范围。
二、质量保修期：      （按国家规定和投标承诺执行）质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合该工程具体约定质量保修期为       年；

其他项目保修约定如下：无                               

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起后4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、如承包人接发包人通知后，拒绝或怠于行使维修义务，发包人有权委托第三人进行维修，维修费用可直接从质保金中扣除。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；有原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、承包方联系方法

1、承包方提供如下联系人和地址

   公司名称：

   地址：                         

   联系人：                       电话：       

2、发包方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知承包方，承包方对此认可同意；

3、承包方若更换联系人和地址须于7日前通知发包方，并得到发包方书面认可，如未通知发包人或者未经发包人书面确认的，视为未变更。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

甲 方：                            乙 方：

（盖章）                            （盖章）

法定(或委托)代表人：                法定（或委托）代表人：

    年  月  日                         年  月  日

第五章  工程量清单（另附）
（在附件中进行下载）
第六章  图纸（另附）
（在附件中进行下载）
  技术标准和要求

一、本项目施工图纸设计规范及要求。

二、本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法
规、规范的要求。
三、满足相关施工验收规范，达到质量合格标准。以上规范如有变化，以最新发布的为准。（未尽事项以国家现行规范为准）。

第八章 响应文件格式
（项目名称）
竞争性谈判响应文件

项目编号：

供应商名称：                      （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （个人电子签章）

      年     月     日

目录
一、响应函
二、首次报价一览表
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
四、授权委托书
五、已标价工程量清单
六、资格审查资料
七、施工组织设计
八、项目管理机构
九、其他材料
一、响应函
致：                  (采购人)：
我方己仔细研究了            (项目名称)的竞争性谈判文件（项目编号：         ）的全部内容，首次谈判报价为（大写）            ，小写：            元，工期：                   ，质量要求：             ， 并承诺如下：
一、我方已详细研究竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本竞争性谈判文件的全部内容和要求，我方同意放弃对竞争性谈判文件提出不明或误解的权力。
二、我方愿意遵守竞争性谈判文件的各项规定，自愿参加谈判,并将严格按照竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。
三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。
四、我方愿意如实向谈判小组提供与本此谈判有关的任何数据、情况和技术资料。
五、我方承诺响应竞争性谈判文件的全部要求。
六、我方承诺将按规定将招标代理费支付给采购代理机构。
七、 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
八、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
九、如我方成为成交供应商我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。
（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；
十、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。
十一、                           （其他补充说明）。
供应商名称：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）      
日期：        年        月        日
二、首次报价一览表
	项目名称
	 

	供应商名称
	

	资质等级
	

	首次谈判报价
	大写：                 
小写：
（元）

	项目经理
	姓名：

专业及级别：

证书编号：

	谈判内容
	

	建设地点
	

	工期
	

	质量要求
	

	谈判有效期
	自谈判截止之日起60日历天

	其他声明
	


供应商名称：                           （企业电子签章）
法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）
日期：        年        月        日
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                   
                       
单位性质：                     
 
地址：                        

成立时间：          年        月        日
经营期限：                     

姓名：         性别：          年龄：        职务：                        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。 
供应商名称：                     （企业电子签章）
日期：        年        月        日
四、授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权                  （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                                        （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)谈判及退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	法定代表人身份证原件扫描件（正面）
	法定代表人身份证原件扫描件（反面）


	委托代理人身份证原件扫描件（正面）
	委托代理人身份证原件扫描件（反面）


供应商名称：                     （企业电子签章）
法定代表人：                     （个人电子签章）
日期：         年      月       日

五、已标价工程量清单
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格审查材料

（根据招谈判文件资格要求自行添加）
注：以上证明材料需投标人加盖企业电子签章。

七、施工组织设计
供应商编制施工组织设计的要求包括但不限于以下内容：主要施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系及措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面图布置、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度、施工现场实施信息化监控和数据处理、风险管理措施等。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图
附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数  量
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数  量
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图
1．供应商应递交施工进度表与施工网络图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足竞争性谈判文件对施工计划工期的要求，说明按采购文件要求的计划开竣工日期。

附表五：施工总平面图

施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；
(1)拟建建筑物和其他基础设施的位置；

(2)施工用地范围内的加工设施、供电、供水、排水排污等，并应有文字说明；

(3)施工现场必备的安全、消防和环境保护等设施；

八、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件、劳动合同、社保证明、无在建承诺书等谈判文件要求内容。

附表一:拟投入的项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	项目经理
资格证书编号
	
	项目经理
级别
	

	已完工程施工项目情况

	建设单位
	项目名称
	担任职务
	建设规模
	开、竣工日期
	 已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表二:拟投入项目主要技术、管理人员情况表
	姓名
	性别
	职称证书
	上岗资格证书
	在本工程中拟担任的工作
	以往工作年限

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


项目经理无在建承诺书

               （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称） 的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                     (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人：       (个人电子签章)

                                     日期：      年       月      日

九、其他资料
1、我公司承诺独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致” 的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。
供应商：                 （企业电子签章）

                            法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）                                        日期：        年        月        日
2、竞争性谈判文件要求的相关材料及供应商认为的其他材料

3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。响应供应商按照财库〔2020〕46号规定及竞争性谈判文件要求提供声明函，内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交行为，将依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

4、残疾人福利性单位声明函

（不属于的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注意：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

5、监狱企业证明

（不属于的无需提供）

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


