
开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目

招标文件（包二）
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       采 购 人：开封市公安局交通管理支队
代理机构：河南豫信招标有限责任公司

日    期：二零二六年九月
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第一章 公开招标公告
项目概况
开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）获取招标文件，并于2026年 10 月 09 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：汴财招标采购-2026-69 
2.项目名称：开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目

3.采购方式：公开招标
4.预算金额： 4600000.00元
最高限价： 4600000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包项预算
（元）
	包最高限价

（元）

	1
	汴财招标采购-2026-69-2
	开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目（包二）
	3100000.00
	3100000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容： 

包二：开封市城区交通标志、标线、交通隔离设施及其他交通设施日常维护等（具体服务内容及要求详见招标文件）。

5.2服务期限：两年。
5.3质保期：24个月。 

5.4质量要求：符合国家及相关行业合格标准及采购人要求。

5.5供应（服务）地点：采购人指定地点。

5.6 标包划分：本项目划分两个标包

包二：开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目（包二）
6.合同履行期限：同服务期限。

7.本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否 

9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求

3.1资质要求：投标企业必须具有有效的公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2人员要求：拟派项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证，证书注册单位须为投标人单位，并在证书注册单位缴纳社保（提供2025年9月1日以来任意1个月缴纳的养老保险证明及全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息）。

3.3信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人，将被拒绝参加本项目采购活动；

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口跳转至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司基本信息”“股东及出资信息”“主要人员信息”的网页查询截图）。

注：投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺并加盖公章。

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动（提供承诺函）。

3.6法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1.时间：2026年09月15 日至2026年10月 08 日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）。
3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在投标人、投标人可打开开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）首页“流程公开”里查询招标文件。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年10月 09 日09时30分 (北京时间)。
2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
五、开标时间及地点
1.时间：2026年10月  09日09时30分  (北京时间)。
2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。 
六、发布公告媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2.获取招标文件后，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易信息网站查看（如有网上系统问题请联系 0371-23859291）。

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网站和公司CA 密钥推送消息。

4.投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查询招标文件。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

6.代理费用收取方式及标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）服务类收费标准执行。
7.监督人信息

名称：开封市财政局政府采购监督管理办公室     

联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：开封市公安局交通管理支队

地    址：开封市九大街与安顺路交叉口东北角

联 系 人：厉先生                                    

电    话：0371-23667229    
2.采购代理机构信息（如有）

名 称：河南豫信招标有限责任公司

地 址：郑州市郑东新区商务外环西七街中华大厦19层    

联系人：王娟、任飞                       

联系方式：0371-23399367  邮箱：hnyuxin006@163.com   

3.项目联系方式

项目联系人：王娟、任飞          

联系方式：0371-23399367

 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改。
	条款号
	内      容

	1
	项目名称：开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目

	2
	项目编号：汴财招标采购-2026-69  

	3
	采购项目简要说明：同第一章 公开招标公告

	4
	采 购 人：开封市公安局交通管理支队

地    址： 开封市九大街与安顺路交叉口东北角

联 系 人：厉先生                                      

电    话：0371-23667229      

	5
	招标代理机构：河南豫信招标有限责任公司

联 系 人：王娟、任飞          

电    话：0371-23399367 

邮箱：hnyuxin006@163.com   

户名：河南豫信招标有限责任公司

开户行：上海浦东发展银行郑州分行

账号：76010154800001876

详细地址：郑州市郑东新区商务外环路3号19层

	6
	是否允许采购进口产品：否

	7
	是否允许联合体投标：否。

联合体的其他资格要求：不接受联合体投标。

	8
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（1）供应商是法人的，提供2024年度或2025年度，经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具时间距投标截止时间近三个月内）。

其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。供应商为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表。

注：供应商若提供财务审计报告，须依据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）以及《河南省注册会计师协会关于进一步加强审计报告赋码的通知》的规定，财务审计报告须经过注册会计师行业统一监管平台进行防伪报备并申请赋码，投标文件中须同时提供财务审计报告在注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof.gov.cn/)-审计报告查验栏的查验截图（参考查验截图见附件）。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

投标人缴纳税收证明材料：2025年9月以来任意1个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证。

新成立企业从成立之日起计算。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。

投标人缴纳社会保障资金证明材料：2025年9月以来任意1个月缴纳社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证。

新成立企业从成立之日起计算。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

注：依法缴纳的税收和社保证明材料日期以投标人所提供证明材料凭证上标注的所属日期为准。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
2.其他要求：   

2.1资质要求：投标企业必须具有有效的公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

2.2人员要求：拟派项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证，证书注册单位须为投标人单位，并在证书注册单位缴纳社保（提供2025年9月1日以来任意1个月缴纳的养老保险证明及全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息）。

2.3信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在投标人，将被拒绝参加本项目采购活动；

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口跳转至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司基本信息”“股东及出资信息”“主要人员信息”的网页查询截图）。

注：投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺并加盖公章。

2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动（提供承诺函）。

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

	9
	踏勘现场：不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。

	10
	（1）投标报价：包含货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

（2）投标报价超过最高限价的，其投标无效。

注：本项目无需另行报价，应按照最高限价填写即可。

	11
	投标货币：人民币

	12
	投标有效期：从投标截止之日起60天

	13
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/加密上传。投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝

	14
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	15
	投标文件上传/递交截止时间（即开标时间）：2026年10月09 日09时30分  (北京时间)

地   点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心不见面开标室。

	16
	投标保证金：根据豫财购〔2019〕4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本项目不收取投标保证金。

	17
	评标委员会负责具体评标事务；评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会所有成员（含采购人代表）均在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

	18
	投标文件上传/递交截止时间（即开标时间）：2026年10月09日09时30分  (北京时间)

地   点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室。

	19
	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可

以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

	20
	履约保证金：☑无。

	21
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	22
	评标方法：综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排

名第一的中标候选人。

	23
	1.推荐中标候选人的数量：3名。
2.本项目兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包 1 排名第一的中标候选人不再被推荐为包2的中标候选人（以此类推）。

	24
	以预算金额为基准，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）服务类收费标准执行，执行标准(100万元以下)x1.7%+(500-100万元)x1.2%由中标人支付代理服务费用。

	25
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》。

	26
	中小企业扶持：
1.是否为专门面向中小企业采购：  否  。

2.小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.本项目采购标的所属行业为：    其他未列明行业 。

	27
	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。

	28
	节能环保政策

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	29
	(适用，☑不适用。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

	30
	需要补充的其他内容

	30.1
	最高限价（招标控制价）：3100000.00元
注：

1.投标人无需另行报价，应按照最高限价填写，中标后按照采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价据实结算,投标人参加投标视为认可采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价为成交单价。

2.本标包的中标价以最终实际日常维护清单中的单价据实结算为准。

3.不按要求填写报价的视为不响应招标文件，按废标处理。
4.最高限价已包含完成本项目直至服务期限满后所产生的全部费用，包括因耗材增加、服务内容增加、物价上涨、政策性调整、人工、运输成本增加等因素造成的风险。

	30.2
	付款方法和条件：按合同约定执行。

	30.3
	招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、投标人须知、采购需求及技术要求、评标办法、合同条款、投标文件格式的顺序进行解释。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知正文部分中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	30.4
	 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：投标人(供应商)向采购人（招标人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	30.5
	投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自行承担以上责任。

	30.6
	1.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
2.加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
4.各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。


 第三章 投标人须知

 一、说明
1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

1.2项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.3项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4项目简要说明：见“投标人须知前附表”。
2.定义

2.1政府采购监督管理部门：开封市财政局。
2.2采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3招标代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.4投标人：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.4.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标无效。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.6货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方按照联合体协议分工承担不同工作的，应具备其所承担的工作相应资质（资格）条件。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.  采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》上及时发布。

二、招标文件
9.招标文件的构成
9.1招标文件由下述部分组成： 

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

9.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

9.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。
10.招标文件的澄清与修改
10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，将质疑内容加盖公章通过开封市公共资源交易平台系统内进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清，逾期不予接受。 
10.2采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。
10.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。 

10.4所有澄清均通过线上的形式发布回复，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注采购代理机构发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
10.4因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 
10.5在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
10.6招标文件的修改将在开封市公共资源交易信息网系统通知已下载招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力投标人应关注系统并自行下载,否则视为已接收，并同意通知（或修改或澄清）内容。同时，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
10.7采购人/招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。开封市公共资源交易信息网“变更公告”，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统将提醒投标人进行查询。招标文件有修改的，各投标人须重新下载最新的招标文件，以此编制投标文件。 

10.9所有修改均通过“河南省政府采购网”及“开封市公共资源交易信息网”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过开封市公共资源交易信息网系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

11.投标截止时间的顺延  

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三、投标文件的编写
12.投标语言
投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。没有提供中文译本的，视为没有提供相应的材料。

13.投标文件计量单位
除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标文件的组成

14.1投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

14.2招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，其投标将被认定为投标无效。

15.投标文件编制

投标人应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的资格条件、实质性要求和条件做出响应。

16.投标报价（本项目不需另行报价，按照最高限价填写即可）
16.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
16.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

16.3
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

16.4
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

17.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。
18.投标人资格的证明文件
依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

19.投标人商务、技术证明文件

19.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

19.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

20.下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。
21.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
22.投标有效期
22.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的，其投标无效。

22.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

23.投标文件形式和签署
23.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。
23.2加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

23.3 加密的电子投标文件为“开封市公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
23.4投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

23.5投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

23.6投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

23.7电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传
24.投标文件的上传
24.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

24.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。

25.投标截止期
25.1投标人应在投标截止时间前上传投标文件。

25.2采购人和采购代理机构可以按本章第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

26.迟交的投标文件
投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。
27.投标文件的修改和撤回
27.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

27.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

27.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。
五、开标与评标
28. 开标

28.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

28.2不见面开标地点：见“投标人须知前附表”。

28.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

29.资格审查

29.1开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

29.2合格投标人不足3家的，不得评标。

29.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

30.评标委员会

30.1评标委员会负责具体评标事务；评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会所有成员（含采购人代表）均在河南省政府采购评标专家库中随机抽取；有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

30.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

31.投标文件的澄清

31.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

31.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

31.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

31.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32投标文件的符合性审查

32.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

32.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

32.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

32.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

32.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.6  参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
（3）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（4）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其他涉嫌串通的情形。

32.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33. 投标的评价（本项目不需另行报价，按照最高限价填写即可）

33.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

   （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

   （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

   （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

   （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
33.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.4节能环保政策

  （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

  （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

  （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

  （4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

33.5 信息安全产品要求

    列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如采购人所采购产品属于信息安全产品的，按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，在政府采购活动中采购网络安全产品的，不需要提供国家信息安全产品认证证书。

33.6 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

33.7 商品包装和快递包装要求

    本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺书，承诺商品包装符合《快递暂行条例》《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递暂行条例》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

34. 评标价的确定

34.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

34.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

35.评标结果

35.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

35.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

36.中标候选人的确定原则及标准

评标委员会按“投标人须知前附表”中规定数量推荐中标候选人。
37.保密及其它注意事项

37.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

37.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

37.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

37.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

37.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

37.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标
38. 确定中标人
38.1 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

38.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
39发布中标公告及发出中标通知书

39.1采购人按规定确定中标人后，采购人或采购代理机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

39.2公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

39.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

 七、授予合同
41.合同授予标准
除相关规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力且评标综合得分最高排名第一的投标人。

42.合同授予时更改采购服务数量的权利
采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以调整，但不得对货物单价及伴随服务内容或其他实质性的条款和条件做任何改变。

43.签订合同
43.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

43.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

44.履约保证金（无）

44.1中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

44.2采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

45.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。采购人可在按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

46.招标代理费

本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。
47.质疑的提出与接收

47.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。

47.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

47.3  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

47.4对采购过程、成交结果质疑函的递交方式：书面形式，当面递交。

地址：郑州市郑东新区商务外环西七街中华大厦2506室 
联系电话：0371-23399367。
八、需要补充的其他内容

48.本文件所称的“以上”“以下”“内”“以内”“不少于”，包括本数；所称的“不足”“低于”“超过”，不包括本数。

49.本招标文件解释权归采购人所有。

招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照公开招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、资格证明文件格式、投标文件格式、项目需求及技术要求、评标方法和标准、政府采购合同的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。如果投标人须知前附表的内容与投标人须知中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.开封政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 资格证明文件格式

                                 （项目名称）     （标包号）
资格证明文件
项目编号：汴财招标采购-2026-69   
投 标 文 件
  投标人:                           （加盖企业电子签章）

 法定代表人：                      （电子签章）
                日      期:         年        月       日
目  录

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、投标人关联单位的说明

七、其他资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商是法人的，提供2024年度或2025年度，经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，要求注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具时间距投标截止时间近三个月内）。

其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。供应商为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表。

注：供应商若提供财务审计报告，须依据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）以及《河南省注册会计师协会关于进一步加强审计报告赋码的通知》的规定，财务审计报告须经过注册会计师行业统一监管平台进行防伪报备并申请赋码，投标文件中须同时提供财务审计报告在注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof.gov.cn/)-审计报告查验栏的查验截图（参考查验截图见附件）。
附件：参考查验截图
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三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（1）投标人缴纳税收证明材料：2025年9月以来任意1个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证。

新成立企业从成立之日起计算。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。

（2）投标人缴纳社会保障资金证明材料：2025年9月以来任意1个月缴纳社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证。

新成立企业从成立之日起计算。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

注：依法缴纳的税收和社保证明材料日期以投标人所提供证明材料凭证上标注的所属日期为准

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
致：     (采购人）  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加        项目（汴财招标采购-2026-         ）的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

                     投标人（加盖企业电子签章）：

             日期：      年   月   日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：   (采购人）  
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加        项目（汴财招标采购-2026-         ）的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统中没有被列入经营异常名录或者市场监督管理严重违法失信名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（加盖企业电子签章）：
              日期：      年   月   日

六、投标人关联单位的说明

    我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，        （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

投标人（加盖企业电子签章）：
              日期：      年   月   日
说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（投标人应提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司基本信息”“股东及出资信息”“主要人员信息”的网页查询截图）。

3.投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，仅提供以上说明函。
七、其他资格证明文件
7.1 资质要求：提供资质证书及有效的安全生产许可证（具体详见投标人须知前附表）

7.2人员要求：拟派项目经理要求（具体详见投标人须知前附表）。

7.3不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为承诺

本公司郑重声明：
（单位名称）               在参加本项目（编号）               中，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！
投标人：           （加盖企业电子签章）
                                              日  期： 年  月  日

7.4应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。
第五章 投标文件格式

                                 （项目名称）     （标包号）
投标文件
项目编号：汴财招标采购-2026-69   
投 标 文 件
  投标人:                           （加盖企业电子签章）

 法定代表人：                      （电子签章）
                日      期:         年        月       日
一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、商务条款偏离表

五、技术规格偏离表
六、综合证明文件

七、中小企业扶持

八、商品包装和快递包装承诺书
九、关于符合本国产品标准的声明函

十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

十一、其他文件

（注：目录及序号供参考，投标人根据实际情况自行编制）

一、投标函

致：      (采购人）   

我们收到了        项目（汴财招标采购-2026-69）的采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价

为（大写）         元人民币，（小写）￥         元）；服务期限：      ；质量要求：      。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

   (10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

   (12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（加盖企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                                                                                                                             

日期：    年  月  日
二、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月    日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：     职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                              投标人：                      （加盖企业电子签章）                                  
         年    月     日
注：后附法定代表人身份证复印件
2.1授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）身份证号：                         联系电话：             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               
代理人无转委托权。
    投标人：              （加盖企业电子签章）
法定代表人：                  （电子签章）
                               电子邮箱：                     
                   年    月    日
注：后附被授权委托人身份证复印件

三、投标报价表格

	投标人
	

	项目名称
	

	标包号
	

	投标总报价(元)
	大写：

小写：

	
	注：投标人无需另行报价，应按照招标控制价填写，中标后按照采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价据实结算,投标人参加投标视为认可采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价为成交单价。

	投标内容
	 

	服务期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	供应地点
	采购人指定地点

	合同履行期限
	同服务期限

	付款方式（填响应或不响应）
	       招标文件要求

	投标有效期
	 

	其他声明
	


四、 商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	服务期限
	
	

	2
	质量要求
	
	

	3
	质保期
	
	

	4
	投标报价
	
	

	5
	……
	
	

	...
	……
	
	


投标人（加盖企业电子签章）：                 
注：投标人响应内容根据招标文件中的实质性要求填写此表格，投标人可根据实际内容调整或增加表格
五、技术规格偏离表
	序号
	采购服务要求
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（加盖企业电子签章）：                 
注：投标人响应内容详见招标文件的第六章“采购服务要求”中的一、货物服务参数要求，填写此表格，投标人可根据实际内容调整或增加表格。
六、综合证明文件
6.1类似项目业绩
	项目时间
	采购人
	项目主要内容
	合同金额
	采购人联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。
6.2项目管理机构

1.拟派人员情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.施工设备
6.3技术服务方案
（依据第七章“评标办法”的要求编制）

6.4服务承诺

（依据第七章“评标办法”的要求编制）

6.5投标人认为需要的其他综合实力证明材料

七、中小企业扶持

提示：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》扶持政策的投标人提交，否则无需提供或可不填写以下几项内容。

（附件1）

1.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元 ，属于    （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.    （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                 企业名称（盖章）：
                                                           日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

2.  投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖企业电子签章）：             
　日　期：             

3.  残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖企业电子签章）：             
日　期：             
说明：中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

 4.残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   制造商（企业电子签章或盖章）：             

　日　期：                          
八、商品包装和快递包装承诺书

致：    （采购人） 


    我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加        项目（豫财招标采购-         ）的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    

投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            
    注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

九、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

    1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

 2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      

日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________________________________________________   
1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
十、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
	节能产品
	1.优先采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2.强制采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


（后附相关认证证书）
填报要求：

1.请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2.本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3.请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4.无适用政府采购政策产品，可不填。
十一、其他文件
第六章 采购服务要求

一、货物服务参数要求

	序号
	名称
	规格、型号、名称
	单位
	单价（元）

	1
	清除标线
	1.清除方式：机械打磨清除
2.包含垃圾清运
	平方米
	30.00

	2
	清除标线
	1.清除方式：高压水清除
2.包含垃圾清运
	平方米
	48.00

	3
	热熔标线
	材料品种:热熔型道路标线
	平方米
	40.78

	4
	冷漆标线
	材料品种:高标准常温涂料
	平方米
	14.31

	5
	双组份标线
	材料品种:双组份结构型标线（甩涂）
	平方米
	74.33

	6
	双组份标线
	材料品种:双组份刮涂标线
	平方米
	74.33

	7
	双组份标线
	材料品种:双组份喷涂标线
	平方米
	74.33

	8
	震荡标线
	材料品种:震荡热熔漆
	平方米
	90.00

	9
	热熔高亮标线
	材料品种:高亮热熔标线
	平方米
	68.00

	10
	热熔停车位
	尺寸：2.5m*6m
	个
	80.00

	11
	冷漆停车位
	尺寸：2.5m*6m四边封口、带箭头、单车位、高标准常温涂料
	个
	40.00

	12
	安装标志牌
	1.材料品种：2mm铝板，超强级反光膜
2.尺寸：φ800mm圆
3.包含标志牌安装及高空车作业
	个
	393.78

	13
	安装标志牌
	1.材料品种：2mm铝板，超强级反光膜
2.尺寸：小于4.5平方米
3.包含标志牌安装及高空车作业
	平方米
	591.64

	14
	安装标志牌
	1.材料品种：4mm铝板，超强级反光膜
2.尺寸：大于4.5平方米
3.包含标志牌安装及高空车作业
	平方米
	700.00

	15
	反光膜粘贴
	1.材料品种：超强级反光膜
2.尺寸：小于4.5平方米
3.包含反光膜粘贴及高空车作业
	平方米
	325.55

	16
	反光膜粘贴
	1.材料品种：超强级反光膜
2.尺寸：大于4.5平方米
3.包含反光膜粘贴及高空车作业
	平方米
	325.55

	17
	拆除标志牌
	1.尺寸：小于4.5平方米
2.包含运输
	块
	100.00

	18
	拆除标志牌
	1.尺寸：大于4.5平方米
2.包含运输、吊车装卸
	块
	200.00

	19
	维修标志牌
	标志牌钣金
	块
	200.00

	20
	矫正标志牌
	标志牌位置矫正、加固等
	块
	150.00

	21
	标牌立柱杆
	1.尺寸：60*4*3500mm，含热镀锌和喷塑
2.包含地脚螺丝、基础开挖、混凝土浇筑、渣土清运、杆件安装
	根
	900.00

	22
	杆件拆除
	1.单立柱拆除
2.直径60-219
3.包含拆除及运输
	根
	475.80

	23
	杆件拆除
	1.悬臂杆拆除
2.直径219-351
3.包含拆除、吊车装卸、运输
	根
	683.95

	24
	基础破除
	包含混凝土、地脚螺丝基础破除、垃圾清运、回填
	立方米
	380.00

	25
	防撞桶
	1. 规格及尺寸： 600mm*800mm
2. 桶内装砂体积为桶容积的2/3，桶身外贴3M反光膜、3，平均往返运输20公里、四米二长普通货车、人工两人。（含旧桶拆除）
	个
	164.59

	26
	防撞桶
	1. 规格及尺寸： 900mm*920mm
2. 桶内装砂体积为桶容积的2/3，桶身外贴3M反光膜、3，平均往返运输20公里、四米二长普通货车、人工两人。（含旧桶拆除）
	个
	350.00

	27
	高护栏安装
	1.类型:标准护栏，高度 1.15m、热镀锌立杆 40*60
热镀锌上下横杆 30*30、热镀锌竖杆螺纹钢14*14、
热镀锌内部造型花型500*830具体要求详见图纸
2.包含整个管辖范围内的往返运输
	米
	315.00

	28
	低护栏安装
	1.类型:低护栏，高度0.7m、热镀锌立杆 40*60
热镀锌上下横杆 30*30、热镀锌竖杆螺纹钢14*14、
热镀锌内部造型花型500*830具体要求详见图纸
2包含整个管辖范围内的往返运输
	米
	280.00

	29
	人机护栏安装
	1.类型:人机护栏，高度1.2m、热镀锌立杆40*60
热镀锌上下横杆30*30、热镀锌竖杆螺纹钢14*14、热镀锌内部造型花型500*830具体要求详见图纸。
2.包含整个管辖范围内的往返运输
	米
	330.00

	30
	更换高护栏花
	更换高护栏花500*830mm
	个
	150.00

	31
	更换低护栏花
	更换低护栏花400*500mm
	个
	120.00

	32
	更换人机护栏花
	更换人机护栏花500*300mm
	个
	200.00

	33
	护栏墩子安装
	金属壳混凝土灌装
	个
	55.00

	34
	护栏维修
	除锈、焊接、喷防锈漆
	米
	30.00

	35
	护栏墩子维修
	除锈、喷防锈漆
	个
	15.00

	36
	护栏（3m）拆除与恢复
	包含运输
	挂
	60.00

	37
	铁马运输、摆放及看护
	铁马运输、摆放及看护： 包含整个管辖范围内的往返运输、摆放、看护及回收
	个
	15.00

	38
	铁立柱安装
	尺寸：114*5*750，包含4类超强反光膜、深挖30cm、混凝土填埋30cm、包含运输
	个
	140.00

	39
	铁立柱拆除
	混凝土回填、补沥青路面、包含运输
	个
	50.00

	40
	反光弹力柱
	包含4类反光膜
	个
	50.00

	41
	反光锥
	重4公斤、高70cm、包含4类超强反光膜
	个
	20.00

	42
	减速带安装
	橡胶材质
	米
	80.00

	43
	减速带拆除
	包含运输
	米
	30.00

	44
	广角镜及安装
	直径800-1000mm
	个
	191.74

	45
	框架标志牌
	尺寸：100cm*150cm*2mm，方管尺寸4cm*6cm*2mm（十米）、底座尺寸10cm*1cm(2米）、2mm铝板、4类反光膜
	个
	750.00

	46
	十字架标志牌杆
	底座十字架焊接，立柱高2m
	个
	300.00

	47
	轮廓标
	ABS塑料、180*40*50mm
	个
	10.00

	48
	安装护栏端头杆
	尺寸：下端114mm，上端60mm，高3000mm
	个
	500.00

	49
	安装护栏端头标志牌
	尺寸：300*300*2mm，超强级反光膜
	个
	150.00

	50
	警亭铺瓷砖
	600mm*600mm
	平方米
	120.00

	51
	警亭空气开关
	32空气开关安装
	个
	90.97

	52
	警亭五孔插座
	10A、插座拆除与安装
	个
	67.17

	53
	警亭换窗纱
	尼龙
	平方米
	30.00

	54
	警亭圆形节能灯
	36V、40mm
	个
	97.22

	55
	警亭门把手
	下压式门锁
	套
	50.00

	56
	警亭空调常规维修
	1.5匹分体式挂机
	台
	245.62

	57
	警亭空调电容阻
	空调专用、更换
	个
	150.00

	58
	警亭空调更换加长铜管
	空调专用
	米
	120.00

	59
	警亭空调变压器
	空调专用、更换
	个
	200.00

	60
	警亭空调风扇
	空调专用、更换
	个
	300.00

	61
	警亭卷闸门维修
	不含卷闸门锁和把手
	套
	100.00

	62
	警亭更换内地板革
	pvc
	平方米
	75.00

	63
	警亭玻璃维修
	5mm
	平方米
	80.00

	64
	警亭门锁维修
	手柄式门锁(室外防雨、防盗、防锈）金属锁把
	套
	100.00

	65
	警亭拆除
	包含吊装（8吨吊车）运输（6.8米平板货车）、基础破除（3m*3m*0.5m砖混）、人工6人、垃圾清运
	座
	2000.00

	66
	警亭安装
	包含吊装（8吨吊车）运输（6.8米平板货车）、新建基础（3m*3m*0.5m砖混）、人工6人、2*10平方电源线（30米）安装、包括管道、
	座
	2500.00

	67
	更换广告牌
	5100L反光膜
	平方米
	203.47

	68
	高护栏安装
	1.类型:标准护栏，高度 1.15m、立杆40×60热镀锌方管，上下横杆30×30热镀锌方管，竖杆热镀锌竖杆螺纹钢14*14，热镀锌内部造型花型500*830，底座20公斤铸铁，带公安字样；含材料运输、现场拆旧、安装等全部工作，详见图纸
	米
	240.00

	69
	渐变护栏安装
	1.类型：护栏高度0.7m‑1.15m渐变过渡；立杆40×60热镀锌方管，上下横杆30×30热镀锌方管，竖杆热镀锌竖杆螺纹钢14*14，热镀锌内部造型花型500*830，与高低标准护栏造型保持一致，实现高低护栏平滑衔接,底座20公斤铸铁，带公安字样；含材料运输、现场拆旧、安装等全部工作，详见图纸
	米
	220.00

	70
	低护栏安装
	1.类型:低护栏，高度0.7m、立杆40×60热镀锌方管，上下横杆30×30热镀锌方管，竖杆热镀锌竖杆螺纹钢14*14，热镀锌内部造型花型500*830，底座20公斤铸铁，带公安字样；含材料运输、现场拆旧、安装等全部工作，详见图纸。
	米
	190.00


二、标志、标线维护技术要求
●《城市道路交通标志和标线设施规范》(GB51038-2015)

●《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

●《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）；

●《道路交通标志板及支撑件》（GBT23827-2009）；

●《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）；

●《城市道路标志标线设置指南》；

●《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

●《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）。

●《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）；

●《道路标线涂料》（GA/T298）；

●《路面标线涂料》（JT/T280-2022）；

●《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）；

● 城市道路交通规划设计GB50220—95；

● 城市道路设计规范CJJ37-2016；

● 碳素结构钢GB/T700；

● 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件GB/T18226；

● 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件GB/T1231；

● 低合金高强度结构钢GB1591；

● 公路安全设施设计细则JTG/T D81；

●《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011(2019版)）；

 投标人须满足以上技术要求（以上规范如有变化，以最新发布的为准）及地方、行业等相关规范标准，具体以采购人要求为准。

三、标志、标线维护商务条款

	条款
	内 容

	交货地点
	招标方指定地点

	交货方式
	现场交货

	质量保证期
	质保期24个月（其余按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，提供终身维修、维护服务）

	售后服

务要求
	1.在质保期内，如出现设备质量问题，免费更换新设备； 

2.能随时提供技术支持，免费现场培训工作人员，并提供全套技术资料；

3.中标人负责免费送货到指定地点并施工；

	提供设备
	投标人所提供货物须是全新、未使用过的整套设备

	其他
	/


四、标志、标线维护内容及要求

1.维护内容：

（1）交通标志杆件（含基础）、版面、反光膜、紧固件等及相关附属设施和交通标线现状的日常维护和更换。

（2）业主方要求的标志标线相关基础数据排查、统计、分析等。

（3）重大交通警卫保卫活动的标志标线维护人员维护。

（4）交通警亭、移动警务车的日常维护及铁马运输

（5）业主方指定的其他工作（例如交通组织变化期间，标志标线新建、拆除、损坏、迁移以及由事故导致的破损修复）。

2.人员及设备要求

中标方必须组建一支稳定、有能力胜任相应维修工作能力的技术队伍，熟悉掌握交通工程基本原理，实际运用操作、故障查询及检修方法，在日常维护工作期间，维护人员应统一制式着装，并自备满足需求的相应维护车辆及专业设备

（1）有专门的维护队伍，其中包括项目经理、资料文员、不少于6人的专业维护人员。

（2）用于保证日常维护且符合开封市排放标准的工程车辆应不少于3辆（不少于1套热熔型划线设备车、平板货车、水冲式除线设备）。自有车辆需提供行车证及车辆照片，租赁车辆需提供租赁合同（租赁期限应不少于服务期要求）、行车证及车辆照片。

（3）有独立的办公地点、生产车间或配件仓库。

3.维护工作要求

（1） 各中标方安排值班员专门接收接警中心指令并实时下发任务单，根据合同和招标文件等相关要求在各区建立相应数量的抢修维护组，实时接受接警中心下派的任务单，及时开展维护工作并及时反馈。

（2）维护的及时性。中标方接到接警中心指令后应30分钟内到场。维修时间：一般故障3小时内，复杂故障24小时内。

（3）维护的完整性。业主方将按合同规定的维护任务要求对各项维护结果进行合格性抽查，随时抽查维护结果或根据投诉、来件反映可能存在的问题进行突击性检查。 

（4）维护的可靠性。在技术上对各项维护工作必须做到有所保证。系统同一部位发生同一性质的技术性故障的修复，一天内反复出现不得超过2次。

（5）维护的安全性。除保证维护设备的安全运行外，中标方必须具备有相应资质的工作人员，严格按照工程施工相关规范要求进行现场作业，内场外场维护巡查的所有安全责任由中标方承担。现场作业时必须着反光背心，高空作业参与人员（包括司机）必须戴安全帽，维护施工前必须按规定设置施工围挡及反光路锥，必须随时保证交通标志标线现场安全性等处理，中标人在开展维护任务时须严格依法依规进行安全文明施工。工程作业车辆必须依法依规办理相关证件，施工人员必须穿着统一规范的工程作业服装和反光衣，施工完毕后须做好清除障碍物和善后工作。

（6）维护的准确性。维护期间内，对各项维护工作必须做到判断准确、统计准确。对因错误处理故障造成相关损失的，中标方应照价赔偿，对因错误处理故障造成重大事故或致使道路瘫痪的，业主方有权解除合同，中标方须承担相关法律责任，并承担因违约造成业主方的损失。

（7）维护的主动性。中标方在开展具体维护工作中，应加强主动维护，同时做好记录工作。无论什么原因（含施工、事故、人为故意）导致的标志标线任何故障，中标方都必须主动按照及时、完整、可靠、安全、准确的原则。

（8）维护的保证性。中标方应在合同签订后一个月内配齐维护班组和相关人员，维护期内第一季度结束时，中标方维护人员仍未达到合同要求的或因中标方累计超过三次接警及处置未及时响应的或处理效率低下的或维护达不到标准的，业主方有权解除合同并将此中标企业列入诚信黑名单，一年内不得参加招标人其他项目的投标。

（9）建立24小时值班抢修制度。为了保证抢修工作的顺利进行，中标方必须按照业主方要求备有值班电话、值班人员以及值班抢修小组24小时待命（不分节假日）， 并做好详细的值班记录。抢修任务完成后应及时上传维修情况、通报抢修指令下达单位，并同时上报值班人员备案。对抢修过程中需实施对交通通行有较大影响的措施时要事先征得负责民警或领导的同意方能开工，联系不上且现场存在严重安全隐患的、可能导致严重交通堵塞的可以先行施工，但事后须及时向负责民警或领导汇报，并依据现场照片补办任务单。发现部件被盗、被人为破坏时，需第一时间报警，并安排维修人员免费完善和修复。中标人须确定专人并设立维护专用值班电话（至少一部固定电话、一部移动电话）接报故障，并保证24小时通信畅通，维护人员值班表必须提前报招标人。

（10）建立相应级别应急预案制度。因自然灾害（如台风、电力故障等原因）可能引发路口交通设施受损和路口路段的交通堵塞严重的事件，中标方必须制定一套完整的预防及处置方案；抢修抢险先保证重点区域，重点保障重要路口路段。

（11）专项排查。中标方应服从业主方的要求，在业主方要求合理的时限内完成任何形式的中标区域的标志标线专项排查。

（12）保洁内容及要求。根据业主方要求不定期对标志标线进行清洗和保养，标志立柱（基础）、横臂、反光膜及其紧固件有无歪斜、残旧、损坏、缺失、脏污、生锈变形；杆体及版面有无加挂广告牌和其他物品等；反光膜有无剥落、老化、破裂，反光度是否符合要求；字体和翻译及指示方向有无不合理或错误现象，有无绿化遮挡，与交通信号灯、标线和交通组织方式是否匹配等现象。

（13）应在中标后两个月内建立涉及维护范围内所有标志标线设备交通标志杆件（含基础）、版面、反光膜、紧固件等及相关附属设施和交通标线等的各类详细信息档案 （包括厂家、品牌、型号、生产时间、安装时间、维护记录等）。

（14）因道路扩、改建和维修开挖及其它项目施工等原因影响到标志标线设备及附属设施正常使用时，中标方应主动派人到路口了解设施损坏或要进行迁移的情况，同时及时向业主方汇报施工对标志标线设备及附属设施造成的影响，代表业主方向施工单位交涉，追讨迁移和损坏补偿的费用。 

（15）对于维修后的故障件及拆除回来的各类交通标志，中标方要及时向业主方办理仓库出入库登记造册手续，同时按其是否可继续使用分别存放，无法修复且无继续使用价值的，统一归类到报废设施类别。

（16）现场施工涉及到城管、绿化、供电、市政、物业等部门的，由中标人全权负责，并承担所发生的一切费用。

（17）中标单位应确保安全规范施工，杜绝安全隐患，以免发生安全事故，施工后在质保期内如因施工质量和不规范等原因发生安全事故由中标单位承担全部责任

五、交通隔离设施维护技术要求

●《城市道路交通隔离栏设置指南》（GB/T1567-2019）

●《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

●《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）。

● 城市道路交通规划设计GB50220—95

● 城市道路设计规范CJJ37-2016

● 碳素结构钢GB/T700

● 高速公路交通工程钢构件防腐技术条件GB/T18226

● 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件GB/T1231

● 公路三波形梁钢护栏JT/T457

● 公路波形梁钢护栏JT/T281

● 低合金高强度结构钢GB1591

● 公路安全设施设计细则JTG/T D81

●《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011(2019版)）

投标人须满足以上技术要求（以上规范如有变化，以最新发布的为准）及地方、行业等相关规范标准，具体以采购人要求为准。

六、交通隔离设施维护商务条款

	条款
	内 容

	交货地点
	招标方指定地点

	交货方式
	现场交货

	质量保证期
	质保期24个月，其余按国家及行业标准实行，质保期内实行“三包”，提供终身维修、维护服务；

	售后服

务要求
	1.在质保期内，如出现设备质量问题，免费更换新设备； 

2.能随时提供技术支持，免费现场培训工作人员，并提供全套技术资料；

3.中标人负责免费送货到指定地点并施工；

	提供设备
	投标人所提供货物须是全新、未使用过的整套设备

	其他
	


七、交通隔离设施维护内容及要求

1.维护内容：

（1）交通隔离设施等及相关附属设施和交通隔离设施现状的日常维护和更换。

（2）业主方要求的交通隔离设施相关基础数据排查、统计、分析等。

（3）重大交通警卫任务保卫活动等期间的交通隔离设施集中排查维护。

（4）业主方指定的其它工作（例如交通组织变化期间，交通隔离设施新建、拆除、损坏、迁移以及由事故导致的破损修复）。

2.人员及设备要求

中标方必须组建一支稳定、有能力胜任相应维修工作能力的技术队伍，熟悉掌握交通工程基本原理，实际运用操作、故障查询及检修方法，在日常维护工作期间，维护人员应统一制式着装，并自备满足需求的相应维护车辆及专业设备

（1）有专门的维护队伍，其中包括项目经理、资料文员、不少于4人的专业维护人员。

（2）用于保证日常维护且符合开封市排放标准的工程车辆应不少于2辆。自有车辆需提供行车证及车辆照片，租赁车辆需提供租赁合同（租赁期限应不少于服务期要求）、行车证及车辆照片。

（3）有独立的办公地点、生产车间或配件仓库。

3.维护工作要求

（1） 各中标方安排值班员专门接收接警中心指令并实时下发任务单，根据合同和招标文件等相关要求在各区建立相应数量的抢修维护组，实时接受接警中心下派的任务单，及时开展维护工作并及时反馈。

（2）维护的及时性。中标方接到接警中心指令后应30分钟内到场。维修时间：一般故障3小时内，复杂故障6小时内；

（3）维护的完整性。业主方将按合同规定的维护任务要求对各项维护结果进行合格性抽查，随时抽查维护结果或根据投诉、来件反映可能存在的问题进行突击性检查。 

（4）维护的可靠性。在技术上对各项维护工作必须做到有所保证。系统同一部位发生同一性质的技术性故障的修复，一天内反复出现不得超过2次。

（5）维护的安全性。除保证维护设备的安全运行外，中标方必须具备有相应资质的工作人员，严格按照工程施工相关规范要求进行现场作业，内场外场维护巡查的所有安全责任由中标方承担。现场作业时必须着反光背心，高空作业参与人员（包括司机）必须戴安全帽，维护施工前必须按规定设置施工围挡及反光路锥，必须随时保证交通隔离设施现场安全性等处理，中标人在开展维护任务时须严格依法依规进行安全文明施工。工程作业车辆必须依法依规办理相关证件，施工人员必须穿着统一规范的工程作业服装和反光衣，施工完毕后须做好清除障碍物和善后工作。

（6）维护的准确性。维护期间内，对各项维护工作必须做到判断准确、统计准确。对因错误处理故障造成相关损失的，中标方应照价赔偿，对因错误处理故障造成重大事故或致使道路瘫痪的，业主方有权解除合同，中标方须承担相关法律责任，并承担因违约造成业主方的损失。

（7）维护的主动性。中标方在开展具体维护工作中，应加强主动维护，同时做好记录工作。无论什么原因（含施工、事故、人为故意）导致的交通隔离设施任何故障，中标方都必须主动按照及时、完整、可靠、安全、准确的原则无条件进行维护。

（8）维护的保证性。中标方应在合同签订后一个月内配齐维护班组和相关人员，维护期内第一季度结束时，中标方维护人员仍未达到合同要求的或因中标方累计超过三次接警及处置未及时响应的或处理效率低下的或维护达不到标准的，业主方有权解除合同并将此中标企业列入诚信黑名单，一年内不得参加招标人其他项目的投标。

（9） 建立24小时值班抢修制度。为了保证抢修工作的顺利进行，中标方必须按照业主方要求备有值班电话、值班人员以及值班抢修小组24小时待命（不分节假日）， 并做好详细的值班记录。抢修任务完成后应及时上传维修情况、通报抢修指令下达单位，并同时上报值班人员备案。对抢修过程中需实施对交通通行有较大影响的措施时要事先征得负责民警或领导的同意方能开工，联系不上且现场存在严重安全隐患的、可能导致严重交通堵塞的可以先行施工，但事后须及时向负责民警或领导汇报，并依据现场照片补办任务单。发现部件被盗、被人为破坏时，需第一时间报警，并安排维修人员免费完善和修复。中标人须确定专人并设立维护专用值班电话（至少一部固定电话、一部移动电话）接报故障，并保证24小时通讯畅通，维护人员值班表必须提前报招标人。

（10）供应商必须承诺自递交投标文件起，视同认可并愿意承担因实际情况，所造成工程量缩减或增加而带来的不确定风险。 

（11）建立相应级别应急预案制度。因自然灾害（如台风、电力故障等原因）可能引发路口交通设施受损和路口路段的交通堵塞严重的事件，中标方必须制定一套完整的预防及处置方案；抢修抢险先保证重点区域，重点保障重要路口路段。

（12）专项排查。中标方应服从业主方的要求，在业主方要求合理的时限内完成任何形式的中标区域的交通隔离设施专项排查。

（13）应在中标后一个月内建立涉及维护范围内所有隔离设施的各类详细信息档案 （包括厂家、品牌、型号、生产时间、安装时间、维护记录等），并按照业主方的要求对所有路段隔离设施进行统一编号后录入到系统中实现系统化管理。

（14）因道路扩、改建和维修开挖及其它项目施工等原因影响到交通隔离设施设备及附属设施正常使用时，中标方应主动派人到路口了解设施损坏或要进行迁移的情况，同时及时向业主方汇报施工对交通隔离设施设备及附属设施造成的影响，代表业主方向施工单位交涉，追讨迁移和损坏补偿的费用。 

（15）对于维修后的故障件及拆除回来的各类交通标志，中标方要及时向业主方办理仓库出入库登记造册手续，同时按其是否可继续使用分别存放，无法修复且无继续使用价值的，统一归类到报废设施类别。

（16）现场施工涉及到城管、绿化、供电、市政、物业等部门的，由中标人全权负责，并承担所发生的一切费用。

（17）中标单位应确保安全规范施工，杜绝安全隐患，以免发生安全事故，施工后在质保期内如因施工质量和不规范等原因发生安全事故由中标单位承担全部责任

注：

1.验收标准：达到国家相关专业质量验收规范和标准。

2.中标后按照采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价据实结算,投标人参加投标视为认可采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价为成交单价。

第七章 评标方法和标准
一、评标方法

采用综合评分法。总分值100分，评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；

5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

（二）详细评审

 1．澄清有关问题

 1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

 1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  2．综合比较与评价

  2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。 

  2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

 注：本项目兼投不兼中：投标人可对多个分包进行投标，按照分包先后顺序可以中标一个包，即包 1 排名第一的中标候选人不再被推荐为包 2 的中标候选人（以此类推）。
2.4根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
 2.5评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

 2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  2.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1 
	报价得分（0分）
	报价得分0分
	1.投标人无需另行报价，应按照招标控制价填写，中标后按照采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价据实结算,投标人参加投标视为认可采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价为成交单价。
2.根据财政部第87号令第五十五条规定，执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

	2
	技术部分（60分）
	服务方案

（60分）
	1.整体实施方案 （7分）
结合采购服务要求，根据投标人从接到采购人通知开始至项目竣工且验收合格等整体实施方案，包含但不限于提供维护的及时性、项目现场作业标准、设备养护、故障处理流程、应急抢修，人员队伍配置等相关服务进行评审。
（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	2.结合采购服务要求，根据投标人提供的维护设备供货、安装、更换、拆除、验收进行评审。方案包括但不限于进度安排、供货保障、安装、更换、拆除及验收、成品保护措施，确保维护设备运行安全（7分）。 

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	3.根据投标人维护现场协调方案进行评审，包含但不限于运用合理的安装工艺、作业安装设备；对维护难点、维护工艺、维护机械有先进和合理的建议等内容。（7分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	4.根据投标人提供的其他实质性服务方案进行评审，包含但不限于投标人接到招标方通知后的工作流程、维护工作要求等。（7分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	5.根据投标人建立的质量管理体系与保证措施，明确各环节质量标准与检验方法；包含但不限于质量目标、质量承诺、质量管理体系与维护过程质量控制措施、缺陷责任期内对工程质量的响应时间。质量保证措施必须与本项目实际维护改造密切相关。（7分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	6.根据投标人提供安全管理体系及措施进行评审，包含但不限于环境保护管理体系健全、扬尘污染防治方案、垃圾处置、污染物处理技术及管理措施、维护设备的安全运行安全、现场作业人员及高空作业人员安全等。（7分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得7分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得5分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	7.根据投标人提供文明管理体系与措施等进行评审，包含但不限于文明施工、安装维护技术及管理措施。（6分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得6分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得4分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;
未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	8.根据投标人提供的巡检方案、培训及档案管理进行评审，包含但不限于巡检方法（隐患、故障、异常、安全风险）、巡检组织与职责、巡检周期、巡检内容、专项排查、建立24小时值班抢修、作业人员培训与档案管理方案（6分）
（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得6分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得4分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	
	
	9.根据投标人提供的应急预案进行评审，包含但不限于应急预案与保证措施，事故处理抢修方案、接到事故处理抢修通知后的响应时间、处理流程、人员安排、作业过程中突发事件应急处理预案、恶劣天气设备故障应急预案等（6分）

（1）方案内容全面完善，各项方案阐述内容详细，能完全满足本项目采购需求，且比较符合项目实际需求的，得6分；

（2）方案内容全面，各种方案均有阐述内容，虽然能满足采购需求，但部分内容需要进一步修改的，得4分；

（3）方案内容不完整，虽然对各项内容均有阐述，但逻辑不清晰，方案存在明显缺陷，在多个方案细节方面需要进一步完善才能满足采购需求的，得3分;

（4）方案内容逻辑混乱，虽然对各项内容均有阐述，但不太贴合项目特点的，得1分;

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	3
	综合部分40分
	项目业绩

（9分）
	提供2023年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分（评标时以合同扫描件为准，否则不得分）。

	
	
	服务承诺

（14分）
	1.投标人应针对本工程的特点和实际需求，提供全面、具体的服务承诺。承诺内容包含但不限于：现场服务措施、具体响应时间，到场时间，一般问题解决时间的承诺；巡回检修服务故障解决流程特殊情况处理；如遇重大突发事件（如自然灾害、人为因素造成交通堵塞大面积故障等)或特殊时期、路段(如节假日、重大活动等)需要提供的服务承诺、响应承诺及响应措施；用工风险防控服务承诺、作业过程安全保障承诺。

（1）依据上述服务承诺要求，针对本项目所提供的服务承诺响应上述要点响应情况等，能够完全体现上述方案要求并满足招标文件，与本项目履行息息相关，贴合采购服务要求的，得7分；

（2）依据上述服务承诺要求，针对本项目所提供的服务承诺响应上述要点响应情况等，能够完全体现上述方案要求并满足招标文件，与本项目履行息息相关，但未能完全体现上述方案要求得5分；

（3）依据上述服务承诺要求，针对本项目所提供的服务承诺响应上述要点响应情况等，虽对每项内容进行阐述,但存在不足且略显薄弱的得3分。

（4）服务承诺内容的形式、方案不明确，内容空泛、缺乏完整性的，得1分。

未提供此项内容的不得分。

	
	
	
	2.质保期内、外及其他增值服务承诺7分；
（1）质保期内、外服务承诺科学、合理，增值服务承诺符合实际需要、增值幅度、措施具体、有履行承诺约束机制的， 得7分； 

（2）质保期内、外服务承诺合理可行，增值服务承诺符合实际需要，但优惠幅度不大、措施不够具体或缺乏约束机制的， 得5分； 

（3）质保期内、外服务承诺基本合理，能够实施于本项目，增值服务承诺符合实际需要，但不具备实质性的， 得3分；

（4）质保期内、外服务承诺不合理，可行性低，增值服务承诺与实际需要贴合不紧的，得1分； 

未提供此项内容的不得分。

	
	
	项目管理机构（17分）
	拟派项目经理（2分）

拟派项目经理具有中级及以上职称的得2分，提供相应证书，否则不得分。

	
	
	
	2.项目人员配备（5分）

有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证的，提供4种类别的专业得2分，每再多提供1种类别的专业加1分，最多加3分；投标文件中需提供以上人员相应证书及2025年9月1日以来任意1个月缴纳的养老保险证明。

注：同一人员不同证书不重复计分。

	
	
	
	3.项目管理机构人员、规章制度和岗位职责（5分）
（1）项目管理机构人员全面、科学、合理，规章制度和岗位职责内容完整、条理清晰、可行性强的得5分；

（2）项目管理机构人员配备齐全，规章制度和岗位职责内容完整、可行的得3分；
（3）项目管理机构人员相对薄弱，需进一步完善，规章制度和岗位职责内容基本满足采购人要求的得1分。

	
	
	
	4.根据投标人提供的资源、物资配备方案以及本项目设备配备及设备管理、使用进行评审（5分）

（1）投标人对每项内容论述详细，设备管理、使用完全贴合采购需求，设备配置齐全、设备先进的，得5分；

（2）投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，设备管理、使用内容未包括具体细节，但设备配置齐全、先进的，得3分；

（3）投标人提供的内容不完整，设备管理、使用内容存在明显缺陷，设备配置基本满足，设备配置相对薄弱，需进一步完善的，得1分

注：可同时提供具有设备的证明材料。


第八章  合同条款及格式
开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目
第    标段施工合同


招标编号：            汴财招标采购-2026-            
项目名称：开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目

发 包 人：                                          

承 包 人：                                          

  年     月    日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：开封市公安局交通管理支队
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 开封市公安局交通管理支队开封市城区道路交通设施维护项目第   标段  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：                                  
工程地点：  开封市      
资金来源：     政府投资     
工程内容：     
工程承包范围：    
二、合同工期

自签订合同生效后两年（如维修金额超出招标总控制金额，合同自动终止）。
三、质量标准

工程质量符合国家及相关行业合格标准及采购人要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）               (¥      元)；

2.合同价格形式：固定价格合同    。合同总价款中包含：税费、运输费、人工费等所有费用。
3.付款方式（按招标文件的规定）：采购款项以实际发生量进行申报，经审核后工程量*合同单价为实际结算价，经甲方验收合格按审计金额开具发票后报支队财务部门进行流程审批付款。                                                

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书；

投标函及其附录； 

专用合同条款及其附件；

通用合同条款；

技术标准和要求；

已标价工程量清单；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、签订时间

本合同于         年      月     日签订。

八、签订地点

本合同在               签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在协议书上签字并加盖本单位公章后  生效。

十一、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

	发包人：  (公章)   
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  
组织机构代码：       

地  址：     

邮政编码：      

法定代表人：           

委托代理人：           

电  话：   

传  真：   

电子信箱：                 

开户银行：   

账  号：       
	承包人：河南建元建设集团有限公司(公章)   
法定代表人或其委托代理人：    （签字）  
组织机构代码：                 

地  址：                          

邮政编码：                  

法定代表人：           

委托代理人：           

电  话：                  

传  真：        

电子信箱：                         

开户银行：                 

账  号：                        


第二部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：   履行合同过程中，双方有确认权的人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。   
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家、行业及地方有关工程建设、设计、施工与验收等方面的规范。   

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、行业及地方有关工程建设、设计、施工与验收等方面的标准、规范，并按如下办法确定适用的标准、规范：

（1）凡涉及到国家、行业强制性标准的，必须执行；

（2）国家、行业没有强制性标准的，按照推荐性标准；

（3）凡国家与行业没有强制性标准的，地方有关工程建设方面的技术规范优先采用；

（4）针对同一内容，国家或地方都有规定时，采用最新颁布的标准或规范。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

1.5 承包人文件


需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计  ；
承包人提供的文件的期限为：开工前 ；

承包人提供的文件的数量为：  贰份  ；

承包人提供的文件的形式为：  书面形式  ；

2. 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师行使职权，协调工程质量、进度、安全文明施工等方面存在的问题  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  国家规定完整的竣工资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  贰套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  验收前  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（2）承包人应履行的其他义务：

按照合同规定，及时完成整个项目工程，如遇工程延期需经发包人同意。

按照投标文件承诺、招标文件要求、设计变更规定进行施工，并确保工程质量，并达到国家现行执行、验收标准，及本招标文件设定的工程施工标准、规范和有关技术文件、技术要求的标准。

施工期间，派出项目经理在现场指导施工工作，并负责与甲方相关负责人联系，直到验收为止。

对工程质量负责，在质保期内接到甲方的故障通知后，市区以内30分钟、市郊1  个小时内派人赶到故障现场以排除故障。

3.2 承包人人员

3.2.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天.
3.2.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担上述违约带给发包人的一切损失。

3.2.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担上述违约带给发包人的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担上述违约带给发包人的一切损失  。

3.3 分包

本工程不得分包       。

3.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至交付使用前由承包人承担  。
4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1. 特殊质量标准和要求： 合格 。
4.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013标准，并符合当地安全文明施工标准   。

5.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同总价支付  。

6. 材料与设备

6.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
6.2 施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担    。

7. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      否         。

8. 验收

关于竣工验收程序的约定：  承包人负责整理和提交竣工验收资料（应符合工程所在地主管部门和发包人要求），2份 。
9. 竣工结算

工程完工后经发包人验收合格后，承包人提供正规发票由发包人按规定办理转账程序。

10. 缺陷责任期与保修

10.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：         24个月         。
10.2保修

10.2.1 保修责任

工程保修期为：         24个月            。
10.2.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 市区以内 30分钟、市区外  1  个小时内  。
11. 违约

11.1 发包人违约

11.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                 。
    11.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行约定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行约定 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行约定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行约定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行约定   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     双方另行约定      。

11.2 承包人违约

11.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  承包人存在以下行为，发包人有权要求解除合同：

因承包人原因导致工程无法按计划完工；

因承包人原因导致工程质量不合格无法达到合同要求；

11.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失 。    
11.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      执行通用条款    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

12. 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向                  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     发包人所在地   人民法院起诉。

13.附加条款

13.1由于以下原因造成工期延误的，工期可以延长，延长时间由双方协商确定：

（1）额外的或附加的工程。

（2）由发包人造成的延误、障碍、停工。

（3）人力不可抗拒。

（4）因当地施工环境或方案变更造成的延误。

13.2非以上原因造成的工期延误，承包人应当承担违约责任，并按照每延误一天以总工程款1‰的比例向发包人支付违约金。违约金总数原则上不超过合同总额的20%，给发包人造成损失的，另行赔偿。违约金及赔偿金发包人有权在工程款中直接扣除，并且将承包人列入发包人施工失信黑名单，不得参与发包人本年度和下一年度的建设工程项目。承包人工期延误超过合同规定工期30日历天的，发包人有权单方面终止合同。

13.3若因承包人原因致使工程未按投标文件中所承诺的质量等级完成施工内容，或不符合国标或省市地方要求，承包人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用，发包人保留对此诉讼的权利，同时发包人有权终止合同，并且将承包人列入发包人施工失信黑名单，不得参与发包人本年度和下一年度的建设工程项目；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

13.4承包人应当严格按照合同约定履行义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，否则发包人有权单方解除合同，给发包人造成损失的，另行赔偿。

14.交通设施维护内容及要求

1.维护内容：

（1）交通隔离设施等及相关附属设施和交通隔离设施现状的日常维护和更换。

（2）业主方要求的交通隔离设施相关基础数据排查、统计、分析等。

（3）重大交通警卫任务保卫活动等期间的交通隔离设施集中排查维护。

（4）业主方指定的其他工作（例如交通组织变化期间，交通隔离设施新建、拆除、损坏、迁移以及由事故导致的破损修复）。

2.人员及设备要求

中标方必须组建一支稳定、有能力胜任相应维修工作能力的技术队伍，熟悉掌握交通工程基本原理，实际运用操作、故障查询及检修方法，在日常维护工作期间，维护人员应统一制式着装，并自备满足需求的相应维护车辆及专业设备

（1）有专门的维护队伍，其中包括项目经理、资料文员、不少于4人的专业维护人员。

（2）用于保证日常维护且符合开封市排放标准的工程车辆应不少于2辆。自有车辆需提供行车证及车辆照片，租赁车辆需提供租赁合同（租赁期限应不少于服务期要求）、行车证及车辆照片。

（3）有独立的办公地点、生产车间或配件仓库。

3.维护工作要求

（1） 各中标方安排值班员专门接收接警中心指令并实时下发任务单，根据合同和招标文件等相关要求在各区建立相应数量的抢修维护组，实时接受接警中心下派的任务单，及时开展维护工作并及时反馈。

（2）维护的及时性。中标方接到接警中心指令后应30分钟内到场。维修时间：一般故障3小时内，复杂故障6小时内；

（3）维护的完整性。业主方将按合同规定的维护任务要求对各项维护结果进行合格性抽查，随时抽查维护结果或根据投诉、来件反映可能存在的问题进行突击性检查。 

（4）维护的可靠性。在技术上对各项维护工作必须做到有所保证。系统同一部位发生同一性质的技术性故障的修复，一天内反复出现不得超过2次。

（5）维护的安全性。除保证维护设备的安全运行外，中标方必须具备有相应资质的工作人员，严格按照工程施工相关规范要求进行现场作业，内场外场维护巡查的所有安全责任由中标方承担。现场作业时必须着反光背心，高空作业参与人员（包括司机）必须戴安全帽，维护施工前必须按规定设置施工围挡及反光路锥，必须随时保证交通隔离设施现场安全性等处理，中标人在开展维护任务时须严格依法依规进行安全文明施工。工程作业车辆必须依法依规办理相关证件，施工人员必须穿着统一规范的工程作业服装和反光衣，施工完毕后须做好清除障碍物和善后工作。

（6）维护的准确性。维护期间内，对各项维护工作必须做到判断准确、统计准确。对因错误处理故障造成相关损失的，中标方应照价赔偿，对因错误处理故障造成重大事故或致使道路瘫痪的，业主方有权解除合同，中标方须承担相关法律责任，并承担因违约造成业主方的损失。

（7）维护的主动性。中标方在开展具体维护工作中，应加强主动维护，同时做好记录工作。无论什么原因（含施工、事故、人为故意）导致的交通隔离设施任何故障，中标方都必须主动按照及时、完整、可靠、安全、准确的原则无条件进行维护。

（8）维护的保证性。中标方应在合同签订后一个月内配齐维护班组和相关人员，维护期内第一季度结束时，中标方维护人员仍未达到合同要求的或因中标方累计超过三次接警及处置未及时响应的或处理效率低下的或维护达不到标准的，业主方有权解除合同并将此中标企业列入诚信黑名单，一年内不得参加招标人其他项目的投标。

（9） 建立24小时值班抢修制度。为了保证抢修工作的顺利进行，中标方必须按照业主方要求备有值班电话、值班人员以及值班抢修小组24小时待命（不分节假日）， 并做好详细的值班记录。抢修任务完成后应及时上传维修情况、通报抢修指令下达单位，并同时上报值班人员备案。对抢修过程中需实施对交通通行有较大影响的措施时要事先征得负责民警或领导的同意方能开工，联系不上且现场存在严重安全隐患的、可能导致严重交通堵塞的可以先行施工，但事后须及时向负责民警或领导汇报，并依据现场照片补办任务单。发现部件被盗、被人为破坏时，需第一时间报警，并安排维修人员免费完善和修复。中标人须确定专人并设立维护专用值班电话（至少一部固定电话、一部移动电话）接报故障，并保证24小时通讯畅通，维护人员值班表必须提前报招标人。

（10）供应商必须承诺自递交投标文件起，视同认可并愿意承担因实际情况，所造成工程量缩减或增加而带来的不确定风险。 

（11）建立相应级别应急预案制度。因自然灾害（如台风、电力故障等原因）可能引发路口交通设施受损和路口路段的交通堵塞严重的事件，中标方必须制定一套完整的预防及处置方案；抢修抢险先保证重点区域，重点保障重要路口路段。

（12）专项排查。中标方应服从业主方的要求，在业主方要求合理的时限内完成任何形式的中标区域的交通隔离设施专项排查。

（13）应在中标后一个月内建立涉及维护范围内所有隔离设施的各类详细信息档案 （包括厂家、品牌、型号、生产时间、安装时间、维护记录等），并按照业主方的要求对所有路段隔离设施进行统一编号后录入到系统中实现系统化管理。

（14）因道路扩、改建和维修开挖及其它项目施工等原因影响到交通隔离设施设备及附属设施正常使用时，中标方应主动派人到路口了解设施损坏或要进行迁移的情况，同时及时向业主方汇报施工对交通隔离设施设备及附属设施造成的影响，代表业主方向施工单位交涉，追讨迁移和损坏补偿的费用。 

（15）对于维修后的故障件及拆除回来的各类交通标志，中标方要及时向业主方办理仓库出入库登记造册手续，同时按其是否可继续使用分别存放，无法修复且无继续使用价值的，统一归类到报废设施类别。

（16）现场施工涉及到城管、绿化、供电、市政、物业等部门的，由中标人全权负责，并承担所发生的一切费用。

（17）中标单位应确保安全规范施工，杜绝安全隐患，以免发生安全事故，施工后在质保期内如因施工质量和不规范等原因发生安全事故由中标单位承担全部责任

注：

1.验收标准：达到国家相关专业质量验收规范和标准。

2.中标后按照采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价据实结算,投标人参加投标视为认可采购人提供的经上级部门审计后的日常维护清单中的单价为成交单价。

附件
专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：中标通知书

附件3：投标函及投标函附录

附件4：已标价工程量清单

附件1：工程质量保修书    

发包人（全称）：   开封市公安局交通管理支队  

承包人（全称）：       

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：  招标范围及设计变更范围以内的所有工程 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：24个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：河南建元建设集团有限公司 
地  址：      地  址：             
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：                       
传  真：    传  真：/     
开户银行：    开户银行：                              
账  号：         账  号：                               
邮政编码：      邮政编码：                         
（提醒：投标人如不涉及以下内容或不符合采购政策认定标准的，则不需要提供；否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担）
附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

附件： 

中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

财政部 工业和信息化部关于印发
《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

    第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
    第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
    符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
    第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
    第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
    第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
    符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
    除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
    第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
    第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
    接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
    第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
    第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
    第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
    第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
    第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
    第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
    第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
    第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
    第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
    第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
    第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
    第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。
附件：

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：

一、加强政府采购需求管理

采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。

采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

二、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

三、加强政府采购履约验收管理

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。

本通知自2026年2月1日起施行。

 

财政部

2026年1月14日

（附表）信息安全产品强制性认证目录

	品类别
	产品名称
	产品的定义和适用范围

	1.边界安全
	1)防火墙
	防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。
适用的产品范围为：(1)以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；(2)其他网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。

	
	2)网络安全隔离卡与线路选择器
	网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。

适用的产品范围为：(1)安全隔离计算机；(2)安全隔离卡；(3)安全隔离线路选择器。

	
	3)安全隔离与信息交换产品
	安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)安全隔离与信息交换产品；(2)安全隔离与文件单向传输产品。

	2.通信安全
	4)安全路由器　　　　　　　　　　
	安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。　
适用的产品范围为：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。

	3.身份鉴别与访问控制
	5)智能卡COS
	智能卡芯片操作系统(COS-Chip　 Operating　 System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。
适用的产品范围为：(1)采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；(2)其它被集成或内置了的COS。

	4.数据安全
	6)数据备份与恢复产品
	数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。
适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。

	5.基础平台

	7)安全操作系统
	安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB　 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的操作系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全操作系统软件产品；(2)集成或内置了安全操作系统的产品。

	
	8)安全数据库系统
	安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB　 17859-1999　 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的数据库系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全数据库系统软件产品；(2)集成或内置了安全数据库系统的产品。

	6.内容安全
	9)反垃圾邮件产品
	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)透明的反垃圾邮件网关；(2)基于转发的反垃圾邮件系统；(3)与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4)　 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。

	7.评估审计与监控
	10)入侵检测系统(IDS)　
	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)网络型入侵检测系统；(2)主机型入侵检测系统。

	
	11)网络脆弱性扫描产品
	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。

	
	12)安全审计产品　　　　　
	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。

	8.应用安全
	13)网站恢复产品
	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。
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河南豫信招标有限责任公司


