[image: image1.png]PRI REEER
ST T SRS R oA 9 7 b el 6 B R 0
AR BT H

A

(ME%S: FRAHH-2026-54)





目 录
- 3 -

第一章 招标公告

- 8 -

第二章 投标人须知

- 34 -

第三章 评标办法（综合评分法）

- 43 -

第四章 服务内容及要求

- 45 -

第五章 合同条款及格式

- 50 -

第六章 投标文件格式



第一章 招标公告
【平公资采2026303号】平顶山市市场监督管理局平顶山市综合检验检测产业园基础设施建设项目承建单位项目－公开招标公告
项目概况
平顶山市市场监督管理局平顶山市综合检验检测产业园基础设施建设项目承建单位项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2026年05月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：平采招标-2026-54
2.项目名称：平顶山市市场监督管理局平顶山市综合检验检测产业园基础设施建设项目承建单位项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：257530000.00元，最高限价：257530000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026303号-1
	第一标段
	257530000.00
	257530000.00


5.服务内容及要求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：拟建设平顶山市综合检验检测产业园项目，项目总用地面积29305.26㎡，共规划建设四栋楼，总建筑面积45987.00㎡。其中地上建筑面积30861.00㎡，包含两栋产品质量检验检测中心（建筑面积分别为10234㎡、7995㎡），一栋集中实验用房（建筑面积8092㎡），一栋服务配套用房（建筑面积4540㎡），建筑高度不超过50米；地下一层，地下建筑面积15126.00㎡，绿地率35.76%，机动车停车位309个，具体以实际为准。并建设园区道路、给排水、电力通信、绿化等相关基础配套设施工程。通过公开招标方式，确定项目运营承建单位，中标单位负责市综合检验检测产业园的建设运营。
（2）资金来源及落实情况：专项债券资金+财政配套资金，已落实。

（3）服务期限：自合同签订之日起24个月。
（4）服务地点：平顶山市。
（5）质量：符合国家标准及行业标准，满足采购人要求。
（6）标段划分：本项目划分为一个标段。

6.合同履行期限：同服务期限。
7.本项目是否接受联合体投标：否
8.是否接受进口产品：否
9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立法人资格，提供有效的营业执照（或电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖投标人单位公章的承诺书，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖投标人单位公章的承诺书，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （提供加盖投标人单位公章的承诺书，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖投标人单位公章的承诺书，格式自拟）；

3.6被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）的“失信被执行人”“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上网站查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为投标截止，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档（若查询网站网址发生变更，以最新网址为准）。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（提供加盖投标人单位公章的承诺书，格式自拟）；
备注：如投标人为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性，如有虚假承担相应法律责任。
三、获取招标文件
1.时间：2026年04月20日至2026年05月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》
3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统下载招标文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年05月11日09时00分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统
五、开标时间及地点
1.时间：2026年05月11日09时00分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。

2.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

3.本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策，具体详见招标文件。

4.投标人或其他利害关系人对本次招标公告、招标文件如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、监督部门提出书面质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

5.监督单位：平顶山市财政局

联系电话：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名称：平顶山市市场监督管理局 
地址：河南省平顶山市新华区清风路3号
联系人：贾先生
联系方式：0375-2588009
2.采购代理机构信息（如有）
名称：新恒丰咨询集团有限公司
地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

联系人：马帅 李聪梅  孙瑞娜  黄保康 
联系方式：0375-2337797
3.项目联系方式

项目联系人：马帅 李聪梅  孙瑞娜  黄保康 
联系方式：0375-2337797
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。
1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件，
2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件制作、下载、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）， 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
说明：上述内容如与《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：平顶山市市场监督管理局 

地址：河南省平顶山市新华区清风路3号

联系人：贾先生

联系方式：0375-2588009

	2
	采购代理机构
	名称：新恒丰咨询集团有限公司
地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

联系人：马帅 李聪梅  孙瑞娜  黄保康 
联系方式：0375-2337797

	3
	项目名称
	平顶山市市场监督管理局平顶山市综合检验检测产业园基础设施建设项目承建单位项目

	4
	资金来源和落实情况
	专项债券资金+财政配套资金，已落实。

	5
	采购项目属性
	服务

	6
	采购标的所属行业
	建筑业

	7
	采购内容
	拟建设平顶山市综合检验检测产业园项目，项目总用地面积29305.26㎡，共规划建设四栋楼，总建筑面积45987.00㎡。其中地上建筑面积30861.00㎡，包含两栋产品质量检验检测中心（建筑面积分别为10234㎡、7995㎡），一栋集中实验用房（建筑面积8092㎡），一栋服务配套用房（建筑面积4540㎡），建筑高度不超过50米；地下一层，地下建筑面积15126.00㎡，绿地率35.76%，机动车停车位309个，具体以实际为准。并建设园区道路、给排水、电力通信、绿化等相关基础配套设施工程。通过公开招标方式，确定项目运营承建单位，中标单位负责市综合检验检测产业园的建设运营。具体要求详见第四章服务内容及要求。

	8
	服务期限
	自合同签订之日起24个月。

	9
	服务地点
	平顶山市

	10
	质量
	符合国家标准及行业标准，满足采购人要求。

	11
	标段划分
	同招标公告标段划分

	12
	投标人资格要求
	同招标公告申请人资格要求

	13
	资格审查方式
	公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构组成资格审查小组，依法对投标人的资格进行审查。

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	投标预备会
	不召开

	16
	踏勘现场
	不组织

	17
	分包、转包
	不允许

	18
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补遗书、补充通知等

	19
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内以书面形式提出

	20
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	21
	接收质疑函的方式和联系方式
	1.质疑提出：

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/下载专区）。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3.质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行政监督部门提起投诉。

	22
	最高限价
	¥257530000.00元

	23
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起60日历天

	24
	是否允许递交备选投标方案
	否

	25
	签字或盖章要求
	按招标文件要求在相应位置加盖投标人单位电子印章和法人（负责人）电子印章。

	26
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	27
	投标截止时间
	同招标公告

	28
	递交投标文件地点
	同招标公告

	29
	是否退还投标文件
	否

	30
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	31
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内在电子交易系统远程不见面开标大厅对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	32
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。

备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	33
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	34
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	35
	合同签订方式
	招标人（采购人）与中标人（投标人）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

	36
	履约验收
	（1）履约验收主体

平顶山市市场监督管理局

（2）履约验收时间

项目符合以下验收条件时进行验收：①中标人已完成采购合同约定的各项服务内容；②验收所需的技术、管理等资料齐全；③具备采购合同约定的其他考核、验收条件。

（3）履约验收方式

①验收方法：采用“资料审核+实地查验+运营考核”相结合的综合验收方法，由采购人组织验收小组进行一次性考核验收；

②资料审核：对中标人提交的审批文件、设计图纸、施工记录、检测报告、专项验收证明、运营台账、财务凭证等资料进行完整性、真实性、合规性审核；

③实地查验：验收小组分组对工程实体质量、设施设备运行情况、园区配套完整性等进行现场核查，通过丈量、测试、试运行等方式核实指标达标情况，留存影像资料及查验记录；

④运营考核：通过查阅运营记录、现场询问、满意度测评等方式，考核园区设施维保、安全管理、服务响应等运营服务落实情况；

⑤异议处理：验收过程中发现争议问题，由验收小组集体商议，中标人应到场答疑并提供佐证材料，商议结果记入验收记录。

（4）履约验收程序

①提起验收申请。经采购人确认，采购合同的实施符合合同约定的履约验收条件，且中标人自验合格的，中标人应及时向采购人书面提出验收申请。

②成立验收小组。采购人成立验收小组负责具体验收事宜，出具验收报告。

③编写验收计划。按照采购项目的履约验收方案编写验收计划。由中标人编写验收计划的，应提交采购人确认。

④组织验收。验收小组按照采购项目的履约验收方案进行验收。中标人应提供项目验收相关技术、管理等资料，并协助验收小组开展验收。

⑤提交验收报告。采购项目验收完毕，验收小组出具验收报告。

⑥验收结果公告。

（5）履约验收内容

（一）工程建设内容验收

①建设规模与指标：总用地面积、总建筑面积（地上/地下）、建筑单体面积及高度、绿地率、机动车停车位数量等是否符合合同约定；

②工程实体质量：建筑结构、装饰装修、安装工程（给排水、电力通信、暖通、消防等）质量是否符合国家及行业标准，无安全隐患；实验用房通风、洁净、安全保障设施是否满足使用需求；

③配套设施完整性：园区道路、绿化、智能化系统、设备用房等配套设施是否建设完成并达到使用标准。

（二）运营服务内容验收

①运营方案落实：园区运营维护方案（含设施维保、安全管理）是否有效执行，运营台账是否完整规范；

②服务质量达标：设施完好率、安全事故发生率、服务响应及时性等指标是否满足合同要求；

③履职承诺兑现：中标人投标文件中承诺的优惠条件、技术措施、关键岗位人员在岗等履职尽责承诺是否全部落实。

（三）合同履约情况验收

①期限履约：服务期限是否在合同约定的24个月内完成，无逾期情形（不可抗力除外）；

②合规履约：是否存在违法转包、分包行为，项目实施单位与合同约定是否一致；关键岗位人员是否擅自更换；

③资金使用合规：合同价款使用是否合规，无虚报冒领、违规支出等情况。

（6）履约验收标准

①合法性标准：项目建设运营全过程符合《政府采购法》《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关政策要求，审批程序完整合规；

②质量标准：工程质量符合国家及行业现行标准、设计文件要求及合同约定，专项验收合格，无结构安全隐患及质量缺陷；

③指标达标标准：建设规模、配套设施、运营服务等各项指标均达到合同约定要求；

④资料规范标准：验收资料齐全、分类规范、数据准确，符合档案管理要求；

⑤合规履约标准：无转包分包、虚假承诺、违法违规操作等违约情形。

（7）履约验收其他事项

①整改要求：验收中发现一般质量问题或指标偏差，验收小组应出具《整改通知书》，明确整改内容、标准及期限；中标人逾期未整改或整改后仍不达标，视为验收不合格；发现重大质量问题或严重违约情形，暂停验收，按合同约定追究违约责任；

②验收报告：验收报告应包含项目概况、验收过程、资料审核结果、实地查验记录、运营考核情况、整改情况（如有）、验收结论等内容，由全体验收小组成员签字确认，持不同意见的应注明理由，验收报告作为项目结算的核心依据；

③结果公示与归档：验收合格的，采购人应在1个工作日内将验收结果在平顶山市政府采购网公示；验收资料（含验收报告、查验记录、影像资料等）按国家有关规定整理归档；

④责任追究：验收过程中发现中标人存在提供虚假材料、偷工减料、严重违约等行为，采购人有权解除合同，追究其违约责任；

⑤验收纪律：验收小组成员应遵守廉洁自律规定，不得收受中标人财物或其他好处，不得泄露验收过程中的保密信息，确保验收客观公正；中标人应配合验收工作，不得拒绝核查、提供虚假材料或干扰验收程序。

（8）需要说明的其他事项

中标人必须加强员工的管理，在服务过程中员工出现的一切问题（如员工的安全、纠纷等）由中标人自行负责解决。

	37
	合同价款支付
	（1）预付款：合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，乙方需提供等额合法发票及预付款保函（如有）。

（2）进度款：按工程节点支付，每完成一个节点经甲方验收合格后10个工作日内支付对应节点价款：

节点1：±0.000 结构完工验收合格，支付合同总价的10%；

节点2：主体结构封顶完工验收合格，支付合同总价的20%；

节点3：全部建设工程竣工验收合格，累计支付至合同总价的85%；

节点4：运营服务满1年且考核合格，累计支付至合同总价的90%。
（3）结算款：项目全部服务期满，经甲方最终验收合格并完成结算审计后15个工作日内，支付至结算总价的100%。
（最终以双方签订合同约定为准）

	38
	招标文件费、投标保证金、履约保证金、质量保证金
	不收取

	39
	相关政府采购政策落实情况
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公示公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

温馨提示：为了不影响中标后及时发布合同公告及合同备案，请投标人在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。

二、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形：

1.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

2.通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

3.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；

4.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

5.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

6.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

7.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

8.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
三、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。
四、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（见附件）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

非企业性质的组织（如社会团体、基金会、民办非企业单位、党政机关及群团组织）及其他不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的均无法享受该政策。

五、推广政府采购合同融资

“政府采购合同融资告知函”（见附件），鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

六、落实预留采购份额、价格评审优惠政策

本项目不专门面向中小企业采购，理由：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

七、监狱企业、残疾人福利单位等政府采购政策

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受有关促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

八、对本国产品的支持政策：本项目不涉及。
九、电子营业执照应用

详见：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml
十、四方信用评价

平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.对采购人评价指标评价主体：中标、成交供应商

评价节点：合同履约完成后

2.对中标、成交供应商评价指标评价主体为：采购人

评价节点：合同履约完成后

3.对评审专家评价指标评价主体为：采购人、代理机构

评价节点：项目评审结束后

4.对代理机构评价指标评价主体为：采购人、评审专家、供应商

评价节点：项目评审结束后

	40
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）、创新产品优先采购政策
	本项目不涉及

	41
	招标代理服务费
	代理机构按照不高于《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）服务类项目的计费标准，以中标（成交）金额为基数计取招标代理服务费，由中标人在领取中标（成交）通知书时向代理机构支付。

	42
	是否采用电子招标投标
	是

	43
	需要补充的其他内容

	（1）知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

（2）解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

（3）其他未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、服务期限、服务地点、质量
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2服务期限、服务地点：见投标人须知前附表。
1.3.3质量：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

1.4.3根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
1.5 费用承担
1.5.1投标人应参考采购人提供的服务内容及要求，考虑政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情测算发生的费用。
1.5.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，投标人的投标报价应当包含招标代理服务费用。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场（不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会（不召开）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包、转包
见投标人须知前附表规定。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）服务内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章对招标文件所作的澄清、修改（如有）等，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正
2.2.1投标人对招标文件提出疑问的，应在投标须知前附表规定的时间内在电子交易系统中提出。
2.2.2采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。
3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1详见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金（不适用）

3.5 投标文件的编制
投标文件须严格按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
说明：上述内容如与《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（二）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（三）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，由采购人采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告后未在规定时间内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2 中标公告
采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体公告中标结果。
7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订后，采购人在规定时间内完成合同备案及公告工作。
7.4.2中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。
8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）         的（项目名称）            采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）        ；承建（承接）企业为（企业名称）          ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）            ；

2.（标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）        ；承建（承接）企业为（企业名称）          ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）            ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子印章）：                
                                      日  期：        年       月       日
附件3

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件4
全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）
1.递交形式： 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2.供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3.供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4.供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5.未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，经项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化投标文件的签章
1.供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1.供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2.电子化投标文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3.待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5.如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
注：上述内容如与《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。
第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构组成资格审查小组，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

	2
	符合性

评审
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函及开标一览表签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限、服务地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合或优于法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：10分
商务标：10分

技术标：80分

	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标报价

（10分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
说明：1.投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。
2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.政府采购评审中出现财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定情形的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

	3.2
	商务标

（10分）
	优惠承诺
（0～5分）
	1.优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行的，得5分；

2.优惠承诺符合项目实际情况，确保依法依规，得3分；

3.优惠承诺不符合项目实际情况，得1分。

	
	
	履职尽责承诺
（0～5分）
	1.具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，得5分；
2.具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，得3分；

3.有书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，承诺不符合项目实际，得1分。

	3.3
	技术标

（80分）
	总体服务方案（0-15分）
	1.总体服务方案有组织架构和工作职责，任务、岗位、内控管理措施，整体工作计划和流程，具体实施措施和保障措施（共四项），方案内容完整、条理清晰、可行性强，完全满足采购人工作需要，得15分；

2.方案内容完整、有条理、可行，较好满足采购人工作需要，得11分；

3.方案内容完整，但论述较为粗略，具有一定可行性，基本符合采购人工作需要，得7分；

4.方案内容不完整，存在较多不合理之处，不利于服务期内采购人工作开展，得3分。

	
	
	合同管理体系与措施

（0-10分）
	1.合同管理体系与措施全面、可操作性强，能覆盖项目全周期合同管理风险，完全满足采购人需求，得10分；
2.合同管理体系与措施完整，核心措施具备，基本满足项目需求，部分细节需优化，得7分；
3.合同管理体系与措施框架存在，核心措施缺失较多，满足项目基本需求，得4分；
4.合同管理体系与措施不完整或不符合要求，无法满足项目合同管理需求，得1分。

	
	
	质量管理体系与措施

（0-10分）
	1.组织机构形式合理，有健全的质量管理体系。质量管理措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行，得10分；
2.组织机构形式较为合理，有较为健全的质量管理体系。质量管理措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，有较为切实可行的质量保证措施，得7分；
3.组织机构形式基本合理，有质量管理体系。质量管理措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，有质量保证措施，得4分；
4.组织机构形式不合理，质量管理体系不健全。但质量管理措施仍符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施存在较多不合理之处，不符合项目实际，得1分。

	
	
	安全管理体系与措施

（0-10分）
	1.安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得10分；
2.有较为健全的安全生产保障体系，较为完善的安全管理制度，安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得7分；

3.有安全生产保障体系，安全管理制度，安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得4分；
4.安全生产保障体系，安全管理制度存在较多不合理之处，不符合项目实际，得1分。

	
	
	工期保证措施（0-10分）
	1.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且针对性强，有具体的违约责任承诺，得10分；
2.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施较为合理，有较为具体的违约责任承诺，得7分；

3.工期承诺满足招标文件要求，有工期保证措施，有违约责任承诺，得4分；
4.工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施存在较多不合理之处，不符合项目实际，违约责任承诺可行性较差，得1分。

	
	
	运营管理方案（0-10）
	1.项目竣工验收后，提供专业的园区运营维护方案（含设施维保、安全管理等），完全满足采购人需求，得10分。

2.项目竣工验收后，提供较为专业的园区运营维护方案（含设施维保、安全管理等），较好满足采购人需求，得7分。

3.项目竣工验收后，有园区运营维护方案（含设施维保、安全管理等），基本满足采购人需求，得4分。

4.项目竣工验收后，园区运营维护方案（含设施维保、安全管理等）不符合项目实际，存在较多不合理之处，不能满足采购人需求，得1分。

	
	
	风险管控方案（0-10分）
	结合建设项目实际制定风险管控方案。

1.方案中风险管控措施齐全，风险预控符合国家及行业有关规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，针对性强，完全满足采购人工作需要，得10分；

2.方案中风险管控措施齐全，风险预控符合国家及行业有关规范要求，有一定可行性，针对性较强，较好满足采购人工作需要，得7分；

3.方案中有风险管控措施，基本符合采购人工作需要，得4分；

4.方案内容简单，存在较多不合理之处，可行性差，不利于服务期内采购人工作开展，得1分。

	
	
	创优措施（0-5分）
	1.提出国家级优质工程创建计划，并有具体实施路径的，得5分；

2.提出省级优质工程创建计划，并有具体实施路径的，得3分；

3.提出市级创优计划，并有实施路径的，得1分。


说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。投标文件中所附证明材料应清晰可辨，模糊不清无法辨别的评标专家有权不予认可，造成的后果，由投标人自己负责。任何时候发现投标资料弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。

1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）商务标：见评标办法前附表；
（3）技术标：见评标办法前附表；
2.2.2评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术标评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据符合性评审规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.1.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.1.4其他投标（响应）文件无效情形
依据《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：
（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：
（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（8）其他涉嫌串通的情形。

3.2 详细评审
3.2.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.2 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；
（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C；
3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.4.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

  服务内容及要求

一、建设目标

本项目的核心任务是高标准构建一个集检验检测、科技研发与产业服务于一体的现代化产业园区，具体涵盖：新建三栋功能完备的实验用房和产品质量检验检测中心，科学规划实验室空间布局、通风系统、洁净环境及安全保障设施，满足农产品、食品、环境等多领域精密检测需求；建设一栋服务配套用房，集成行政办公、会议培训、数据管理中心、客户服务、员工休闲等功能，为园区高效运营及客户体验提供支撑；开发地下空间约15126.00平方米，主要设置机动车停车场及必要的设备用房（如配电、暖通、消防等），保障园区运行并最大化土地利用率；同步建设园区道路、给排水、电力通信、燃气、智能化系统（安防、楼宇自控等）、高标准绿化（绿地率达35.76%）等配套设施，打造安全、绿色、智慧的现代化园区环境。

二、建设任务

本项目旨在打造成为立足平顶山、辐射豫西南的区域性检验检测科技创新高地与公共服务核心平台，实现目标：建成覆盖农产品质量安全、食品、环境等多领域的综合性检测平台，显著提升平顶山市及周边地市的专业检测能力与覆盖面，成为区域质量安全的重要技术保障；通过引进先进仪器设备与专业技术人才，建立高水平的检验检测、认证认可及安全评价技术体系，为政府监管、产业发展和企业提升提供科学、公正、权威的技术支撑与决策依据；依托园区集聚效应，促进检验检测技术研发、标准制定与方法创新，拓展认证、培训、咨询等高附加值服务，推动区域检验检测产业向高技术、专业化、一体化方向发展；以低容积率（1.05）、低建筑密度（22.08%）、高绿地率（35.76%）和现代化配套设施，打造环境优美、节能环保、运行高效 的绿色智慧园区典范，提升区域产业载体形象；通过提供高质量技术 服务，助力本地农产品深加工、食品制造等产业提质增效，吸引相关科技企业聚集，形成检验检测产业集群，为平顶山市经济高质量发展注入新动能。

本项目通过硬件建设与功能定位的深度融合，最终建成一个技术领先、功能完善、运行高效、环境友好的现代化检验检测产业园区，成为保障区域质量安全、服务产业升级、促进科技创新的核心引擎。

三、建设地点

项目建设地点位于平顶山市城乡一体化示范区龙翔大道与祥云东路交叉口西南角地块，总用地面积 29305.26㎡（约43.95亩）。

四、建设内容和规模

本项目拟建设平顶山市综合检验检测产业园，项目总用地面积29305.26m²(约43.95亩),总建筑面积45987.00 m²。其中地上建筑面积30861.00m²,包含两栋产品质量检验检测中心，一栋集中实验用房，一栋服务配套用房；地下建筑面积15126.00m²。项目容积率1.05,建筑密度22.08%,绿地率35.76%,机动车停车位309个。并建设园区道路、给排水、电力通信、绿化等相关基础配套设施工程。

五、服务期限

自合同签订之日起24个月。

其他要求

1.通过公开招标方式，确定项目运营承建单位，中标承建单位负责市综合检验检测产业园的建设运营。

2.中标承建单位工作范围包含但不限于测绘、勘察、设计、造价咨询、监理、施工及环保、水土保持、消防、安全、职业卫生、人防、防雷、抗震等所有专项工作、相关税费缴纳，上述所有工作所需的服务费用、管理费用及相关支出均已包含在合同价款内，由中标承建单位自行承担、统一支付，采购人不再另行支付任何费用。

3.项目具体实施由中标的承建单位依法依规选定国内有相应资质的公司合作实施建设。

4.中标承建单位应按合同约定的工程节点，及时报送当期已完工程产值报告及相关证明资料，经全过程项目管理单位审核、采购人确认无误后，采购人在合同约定时限内，向承包人支付对应节点的工程价款。未经采购人审核确认或审核不合格的产值，不予支付工程价款。

5.中标承建单位应严格遵守工程建设方面的基本程序，服从采购人及采购人委托的全过程项目管理公司的管理，确保项目全流程合规落地。

6.地方政府债券本金、利息和发行费用等按照国家、省、市地方政府债券资金管理相关法律、规定、办法等执行。

第五章  合同条款及格式
合同编号：

甲方（采购人）：平顶山市市场监督管理局

法定代表人/授权代表人：__________

地址：河南省平顶山市新华区清风路3号

联系方式：__________

乙方（中标人）：__________________________

法定代表人/授权代表人：__________

地址：__________________________

统一社会信用代码：__________

第一条 合同依据

1.1 本合同依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，以及本项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书等文件订立。

1.2 上述文件互为补充，如有不一致，按以下顺序解释：（1）中标通知书；（2）本合同；（3）招标文件；（4）投标文件；（5）国家及行业标准、规范。

第二条 服务内容与范围

2.1 服务内容及范围：                               
2.2 服务地点：平顶山市（具体地点由甲方指定）。
2.3 服务期限：______。

第三条 合同价款与支付

3.1 合同总价：人民币__________元（大写：__________________________），此价格为固定总价，包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、运营、税费等全部费用，除本合同约定的变更外，甲方不再支付其他费用。

3.2 最高限价约定：本合同总价不得超过招标文件规定的最高限价，若乙方实际支出超出自身报价，由乙方自行承担。

3.3 价款支付：

（1）预付款：合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，乙方需提供等额合法发票及预付款保函（如有）。

（2）进度款：按工程节点支付，每完成一个节点经甲方验收合格后10个工作日内支付对应节点价款：

节点1：±0.000 结构完工验收合格，支付合同总价的10%；

节点2：主体结构封顶完工验收合格，支付合同总价的20%；

节点3：全部建设工程竣工验收合格，累计支付至合同总价的85%；

节点4：运营服务满1年且考核合格，累计支付至合同总价的90%。
（3）结算款：项目全部服务期满，经甲方最终验收合格并完成结算审计后15个工作日内，支付至结算总价的100%。

3.4 支付方式：甲方通过银行转账支付至乙方以下账户：

开户名：__________________________

开户行：__________________________

账 号：__________________________

 质量要求与验收

4.1质量要求：符合国家标准及行业标准，满足采购人要求。
4.2验收：甲方或甲方委托的第三方机构进行验收。

第五条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

5.1 权利：

（1）对乙方的建设、运营工作进行监督检查，提出整改要求；

（2）对乙方提交的验收资料、结算文件进行审核；

（3）有权依据合同约定追究乙方违约责任。

5.2 义务：

（1）提供项目建设所需的相关审批文件、场地边界资料；

（2）协调项目建设过程中的周边关系及公共资源保障（如水电接入等）；

（3）按合同约定及时支付合同价款；

（4）配合乙方办理竣工验收相关手续。

（二）乙方权利义务

5.3 权利：

（1）按合同约定收取合同价款；

（2）要求甲方提供必要的施工条件及相关资料；

（3）在符合合同约定的前提下，自主组织施工及运营工作。

5.4 义务：

（1）严格按照招标文件、投标文件及国家规范组织施工，确保工程质量与安全；

（2）配备合格的项目管理团队，项目经理不得擅自更换，如需更换需经甲方书面同意；

（3）遵守施工现场文明施工规定，落实扬尘治理、噪音控制等环保措施；

（4）不得将本合同项下业务转包、分包给第三方，否则甲方有权解除合同并追究乙方违约责任；

（5）按约定提供运营服务，建立运营台账，定期向甲方提交运营报告；

（6）承担建设、运营过程中产生的安全责任及法律风险（如人员伤亡、财产损失等）。

第六条 变更与索赔

6.1 变更处理：

（1）甲方需变更服务内容的，应提前7日向乙方发出书面变更通知，乙方在收到通知后5日内提交变更方案及费用测算，双方协商一致后签订补充协议；

（2）因政策调整、不可抗力等原因导致需变更的，双方按实际情况协商处理，费用调整按原报价原则计算。

6.2 索赔：

（1）甲方未按约定支付价款的，每逾期1日，按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停工作，由此造成的损失由甲方承担；

（2）乙方未按约定质量、期限完成服务的，按本合同第七条约定承担违约责任；

（3）一方提出索赔的，需在索赔事件发生后15日内提交书面索赔报告及相关证据，逾期未提出视为放弃索赔权利。

第七条 违约责任

7.1 乙方逾期完工的，每逾期1日，按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权暂停付款，甲乙双方根据乙方已经完成的工程量协商后续事宜，如达不成一致意见，以甲方的单方通知为准，由此造成的损失由乙方承担。

7.2 建设工程质量不合格的，乙方需无偿返修、重做，直至合格，由此造成的工期延误按7.1条承担违约责任；若返修后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方合同总价20%的违约金。

7.3 乙方违反转包、分包约定的，甲方有权解除合同，乙方的行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

7.4 乙方提供虚假材料（如资质、业绩等）骗取中标的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付价款并赔偿甲方损失，同时甲方保留向相关部门举报的权利。

7.5 甲方逾期支付价款的，按本合同6.2（1）条承担违约责任。

第八条 不可抗力与风险承担

8.1 不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如地震、洪水、台风、政策调整等）。

8.2 不可抗力发生后，受影响一方应在24小时内通知对方，并在7日内提供相关证明文件；双方应及时协商，暂停或调整合同履行，免除相应责任。

8.3 风险承担：

（1）建设过程中因乙方管理不善导致的材料损耗、设备损坏等风险由乙方承担；

（2）因不可抗力导致的工程损坏、工期延误，双方互不承担违约责任，但乙方需及时采取补救措施，减少损失扩大。

第九条 合同解除与终止

9.1 发生以下情形之一的，一方有权解除合同：

（1）另一方严重违约，经催告后15日内仍未整改的；

（2）乙方破产、清算或丧失履约能力的；

（3）因不可抗力导致合同无法履行超过60日的；

（4）法律规定的其他解除情形。

9.2 合同终止：本合同服务期限届满、双方履行完毕全部义务后，合同自动终止。

第十条 争议解决

10.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

10.2 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十一条 其他约定

11.1 本合同一式 陆 份，甲方 肆 份、乙方 贰  份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方法定代表人签字并加盖电子印章（或公章）之日起生效。

11.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（印章）：平顶山市市场监督管理局

法定代表人 （签字）：__________

日期：______年____月____日

乙方（印章）：__________________________

法定代表人 （签字）：__________

日期：______年____月____日

（仅供参考，最终以实际签订合同为准）

 投标文件格式
               （项目名称）
投标文件
（项目编号：平采招标-2026-54）
投标人：                              （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                （电子印章）
日  期：        年        月        日

目 录
可使用电子交易系统生成的目录格式或者自拟目录格式
投标函及开标一览表
（一）投标函

                      （采购人名称）：
1.我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标报价（大写）       （小写）       元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。
2.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的开标一览表属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

（5）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4.我方完全响应招标文件要求的所有内容。
5．                      （其他补充说明）。
投标人（电子印章）：
法定代表人或其委托代理人（电子印章）：

日期：  年  月  日
（二）开标一览表
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价（人民币，元）
	大写：
小写：

	3
	投标内容
	

	4
	服务期限
	

	5
	服务地点
	

	6
	质量
	

	7
	投标有效期
	

	8
	备注
	


投 标 人：            （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子印章）
日期：     年     月     日
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：                     
单位性质：                      
地址：                         
成立时间：      年      月      日
经营期限：                     
姓名：       性别：      年龄：      职务：      
系                     （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件
投标人：                  （电子印章）
日 期：    年    月    日
法定代表人授权委托书
本人      （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                          。
代理人无转委托权。
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件
投标人：                 （电子印章）
法定代表人：                 （电子印章）
日期：      年      月      日
说明：适用于有委托代理人的情形，无委托代理人可不提供授权委托书，只提供法定代表人身份证明。

三、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照载明的公司类型
	

	法定代表人

（负责人）
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本户

开户银行账号
	

	营业执照载明的经营范围
	

	备注
	


说明：上述表格企业根据自身实际情况填写，表后附营业执照等证明材料。
（二）其他资格审查资料

四、商务标

五、技术标

六、投标承诺函
致                      （采购人）
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人员作为代理人的行为。
五、投标文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人：                      （电子印章）
日期：       年       月       日
七、投标人认为需要提交的其他材料


