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我单位实施的卢氏县爱你2026年官坡镇中药材加工厂建设项目，项目全程严格按照政府采购及财政资金管理相关规定推进，该项目财政资金分两批次下达、分阶段拨付使用，现将项目资金下达及拨付具体情况说明如下：
一、项目首次资金下达及拨付情况
本项目最初批复招标资金文件为：卢财预衔接[2026]5号，项目批复标财政资金180万元。
根据财政资金拨付进度安排，前期已依据该资金文件完成第一批次资金拨付，累计拨付资金180万元，该笔资金已专款专用，全部用于中药材加工厂项目建设相关支出，账目清晰、合规合法。
二、项目新增资金下达及本次拨付情况
近期，上级财政部门针对本项目新下达第二批资金文件：卢财预衔接[2026]52号，本次新增下达项目财政资金 138.46万元。
本项目在原合同厂房、仓库、烘干车间、晾晒场及附属工程基础上，根据现场实际实施需要增加部分施工内容，所有变更增项工程均为原项目配套附属内容，与原项目标的保持一致；增项工程严格按照现行施工规范、技术标准实施，工程质量标准同原合同。变更增项工程量、综合单价核算依据：原合同为固定单价合同，新增项目优先执行原投标工程量清单已有综合单价；清单无对应单价的，按现行计价规范结合市场价格经甲乙双方确认，全部变更内容以竣工审计报告为准。 原合同签约价：309.75万元，经竣工审计审定本项目工程总价款：318.46万元。较原合同增加工程价款：8.71万元。注：本次增加金额占原合同金额比例约2.81%，未超过原合同金额10%政府采购法定上限，资金性质仍为财政资金。本项目最终结算总价款以审计审定总价318.46万元作为本项目决算付款依据。现根据项目建设进度及资金使用需求，申请拨付本次新增财政资金128.9万元，用于补齐项目建设剩余费用，保障项目收尾建设、设备配套、竣工验收等工作顺利完成。
三、整体说明
本项目所有财政资金均严格遵循专款专用、国库集中支付及政府采购相关管理要求，两批次资金为同一项目配套资金，分批次下达、分阶段支付，不存在重复申报、超范围使用资金等情况。特此说明，恳请财政系统审核备案。
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