武陟县嘉应观黄河文化博物馆嘉应观文物保护规划项目

采购需求

- 一、商务要求

- 1.规划周期：自合同签订之日起60日历天。

- 2.地点：武陟县嘉应观景区内。

- 3.质量要求：符合国家、行业规定的标准和规范要求。

- 4.合同履行期限：1年。

- 5.付款方式：现场勘查、资料搜集完成、规划成果初稿提交后20日内支付合同金额的40%；通过专家评审并提交最终规划成果后 20 日内支付至合同金额的80%；审计结束后 20日内支付至合同金额的100%。

- 二、技术要求

- 1.现状调查与评估

- 开展文物本体勘察，明确文物类型、年代、形制、保存状况及病害问题。

- 调查文物周边环境，包括自然地理、生态、人文环境及影响文物安全的因素。

- 梳理文物的历史、艺术、科学价值，评估现有保护措施的有效性与不足。

- 2.保护目标与原则

- 确定总体目标，如保护文物本体安全、延续历史风貌、传承文化价值等。

- 明确保护原则，遵循“不改变文物原状”“最小干预”“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的核心原则。

- 3.保护范围与管控要求

- 划定保护范围，明确文物本体及直接关联区域的边界，实施严格保护。

- 划定建设控制地带，规定该区域内建设活动的限制要求，避免影响文物风貌。

- 制定管控规则，明确禁止行为（如破坏性建设、盗窃文物）和限制行为（如商业开发、游客容量）。

- 4.保护措施制定

- 文物本体保护：针对病害制定修复、加固、防护等技术方案，如古建筑木结构防腐、石刻防风化等。

- 环境整治：治理影响文物的污染、灾害隐患，优化周边景观与生态环境。

- 预防性保护：建立监测系统，对温湿度、病害发展、环境变化等进行实时监控。

- 5.合理利用与展示

- 制定利用方案，结合文物价值开展展示、教育、研究等活动，如建设陈列馆、推出研学项目。

- 限定利用强度，避免过度开发对文物造成损害，控制游客数量、商业活动规模。

- 明确展示方式，优先采用无损、低干预的展示手段，保护文物原真性。

- 6.管理与保障体系

- 建立管理机制，明确管理责任主体、人员配置及日常管护制度。

- 制定应急方案，应对火灾、地震、自然灾害及突发病害等风险。

落实保障措施，包括资金筹措、技术支撑、法律法规宣传与公众参与机制。