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第一章
禹州市教育体育局中小学及幼儿园维修项目（评定分离）
招标公告
1.招标条件
本招标项目禹州市教育体育局中小学及幼儿园维修项目已由禹州市发展和改革委员会批准建设，招标人为禹州市教育体育局，建设资金来自财政资金，项目出资比例为 财政资金100% 。项目已具备招标条件，现在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（以下简称电子招标投标交易平台）对该项目的施工进行公开招标，交易平台网址为https://ggzy.xuchang.
gov.cn.
2.项目概况与招标范围
2.1禹州市教育体育局中小学及幼儿园维修项目概况与招标范围
2.1.1项目名称：禹州市教育体育局中小学及幼儿园维修项目
2.1.2项目编号：JSGC-FJ-2026033
2.1.3建设地点：禹州市境内
2.1.4建设规模：市直第五幼儿园维修，磨街乡中心幼儿园维修，苌庄镇第一实验幼儿园维修，方山镇第三中心幼儿园维修，磨街乡孙庄幼儿园维修，花石镇白南幼儿园维修，方山镇中心幼儿园维修，无梁镇中心幼儿园维修，花石镇中心学校教学楼维修，禹州市第五实验学校教学楼及连廊封闭，禹州市第五实验学校合班教室维修，消除安全隐患，提升办学条件。
2.1.5标段划分：本项目共划分一个标段
2.1.6最高投标限价：6426750.36元
2.1.7招标范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
2.1.8计划工期：120日历天
2.1.9质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
2.2 执行的招标投标/政府采购政策：  /  
3.投标人资格要求
3.1资质要求：投标人须具备独立的法人资格，具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且具备有效的《企业安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
3.2项目经理要求：拟派项目经理应具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程的项目经理。
3.3业绩要求：/。
3.4财务要求：投标人财务运行状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状况（提供财务状况良好说明书，格式自拟）；提供 2022 年至 2024 年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表；新成立不足一年的，提供最近一季度的财务会计报表。）；
3.5信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：
3.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单 ”且在管理期限内的（投标人、拟派项目经理）；
3.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单 ”且在管理期限内的；
3.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人 ”且在管理期限内的；
3.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的（投标人）；
3.5.5“ 中国裁判文书网 ”投标人及其法定代表人、拟派项目经理自2023年1月1日起有行贿犯罪记录。
投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间之前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。
3.6 执行的招标投标/政府采购政策资格要求：  /  。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
3.8 其他要求： /  。
注：（1）招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查，发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的，招标人将取消中标候选人资格，并将违法违规情况移交至行政监督部门。
（2）合同签订前，招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查，发现有虚假或不实信息的，招标人将取消其中标人资格，并重新组织定标或重新招标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加的投标人，请于2026年7月30日至2026年8月20日（北京时间，下同），登录“许昌市公共资源电子交易系统”（https://ggzy.xuchang.gov.cn/tpbidder），凭企业CA数字证书下载电子招标文件。
4.2 招标文件印刷、邮寄费：0 元。
[bookmark: _GoBack]4.3凡有意通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）参与交易活动的投标人，需要完成信息登记及 CA 数字证书办理。具体办理事宜请查阅全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网站“办事指南 ”专区的“新交易平台使用手册 ”。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件的递交截止时间（投标截止时间，下同）和开标时间：2026年8月20日08时30分。
5.2 投标文件的递交方式：投标人应在投标截止时间前通过“许昌市公共资源电子交易系统 ”成功上传加密电子投标文件。
5.3 逾期或未按照指定方式递交的投标文件， 电子招标投标交易平台将予以拒收，招标人不予受理。
5.4 开标地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）。本项目采用“远程不见面 ”开标方式，投标人无须到开标现场参加开标。投标人应在投标截止时间前进入《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—从“ 网上开标大厅 ”进入“许昌市公共资源交易不见面开标大厅 ”—选择“投标人”—使用CA 数字证书登录—在“今日开标项目 ”中选择投标项目，按照规定时间准时参加线上开标并进行投标文件解密等。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《中国招标投标公共服务平台》上发布。
7.其他补充事宜
7.1 投标人和其他利害关系人在招标过程中如有异议请按照相关法律法规的规定，通过电子招标投标交易平台依法向招标人提出异议。
7.2 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动存在违法违规行为的，可以在法定时限内以书面形式向监督单位投诉。
8.其他事项说明
本项目采用“评定分离 ”方式确定中标人。评标采用综合评估法，由评标委员会推荐中标候选人，定标采用核查随机法，由定标委员会确定中标人。
9.联系方式
招标人（异议受理单位）：禹州市教育体育局
地  址：禹州市禹王大道111号
联系人：连先生
电  话：0374-8880080
招标代理机构：铭信工程咨询有限公司
项目负责人：徐莹莹
项目组其他成员：米蕾
地  址：郑州市郑东新区平安大道201号博雅广场4号楼1006室
联系人：徐女士
电  话：13140006690
监督单位（投诉受理单位）：禹州市住房和城乡建设局建筑管理股
联系人：朱女士
联系电话：0374-8113113
招标人或其招标代理机构主要负责人或项目负责人：徐莹莹
2026年7月30日

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.“许昌市公共资源电子交易系统”地址为 https://ggzy.xuchang.gov.cn/tpbidder。
2.投标人参加本项目投标需使用数字证书（CA 数字证书或CA 移动数字证书均可）
2.1投标人需提前自行联系CA 数字证书服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。
2.2投标人需提前自行联系CA 移动数字证书的服务机构办理移动数字认证证书并进行电子签章（详见“服务指南 ”—“办事指南 ”—《新交易平台使用手册》中的《CA 移动数字、证书操作手册》 ）。
3.工程量清单格式
许昌市公共资源电子交易系统支持后缀为ydbx和eynzbx两种格式的招标工程量清单、招标控制价、已标价工程量清单，各招标人（代理机构）、投标人可根据项目实际情况选择相应格式清单上传。
ydbx格式工程量清单上传方式：直接上传；
eynzbx格式工程量清单上传方式：将excel格式工程量清单通过免费版清单转换工具转换成eynzbx格式工程量清单后上传。（免费版清单转换工具的下载方式和转换操作详见“服务指南”—“办事指南”—《新交易平台使用手册》—《清单转换工具操作手册》）。
4.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。
5.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个 CA 数字证书或 CA 移动数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。
6.电子投标文件的制作
6.1文件制作
（1）投标人下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”，按招标文件要求制作电子投标文件。（下载入口：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“投标人”—“许昌市公共资源电子交易系统 ”登录页面—“投标文件制作工具下载 ”）。
（2）电子投标文件的制作，参考“服务指南”—“办事指南 ”—《新交易平台使用手册》—《交易乙方（投标人、供应商等）操作手册》。
6.2 一个标段对应生成2份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF 和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF ”的加密电子投标文件用于电子投标使用。
以双信封形式密封的公路工程项目，一个标段对应生成 4 份电子投标文件（技术文件后缀格式为.tXCSTF 和.nXCSTF；商务文件后缀格式为.XCSTF 和.nXCSTF），其中后缀格式为“.tXCSTF ”和“.XCSTF ”的加密电子投标文件用于电子投标使用。
6.3 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
7.投标保证金
7.1基本户备案。投标人从《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人 ”入口登录，在“交易乙方信息管理 ”—“基本信息 ”—“基本户 ”页面填写相关信息并上传基本账户开户许可证的原件扫描件（或图片）。
7.2使用银行转账方式缴纳投标保证金。投标人从《全国公共资源交易平台（河南省 ·许昌市）》“投标人 ”入口登录，进入所投项目的“工作环节 ”—“投标阶段 ”—“保证金查询 ”页面，选择保证金缴纳银行，获取保证金子账号后缴纳投标保证金。投标人按时足额缴纳投标保证金后，可在“保证金查询 ”页面进行查询。
8.加密电子投标文件的提交
8.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“投标人 ”—“许昌市公共资源电子交易系统 ”。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
8.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
8.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“投标人 ”—“许昌市公共资源电子交易系统 ”会显示成功上传。
备注：投标人可在上传页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。
9.远程不见面开标（电子投标文件的解密）
9.1 本项目采用远程“不见面 ”开标方式，投标前请详细阅读《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“服务指南 ”—“办事指南 ”—《新交易平台使用手册》中的相关内容。
9.2 投标人应按《新交易平台使用手册》提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目“网上开标大厅 ”，按照招标文件规定的开标时间准时参加网上开标。
9.3 按照“ 网上开标大厅”公告栏中的系统提示，投标人应在“标书解密 ”环节进行电子投标文件解密【自代理机构点击“开启投标解密 ”按钮后投标人解密，系统初设解密时间为 30分钟，投标人应在30分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，招标人（代理机构）可适当延长解密时间】。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，招标人不予受理，其投标文件将被退回。
9.4 在“唱标”环节，投标人应对唱标内容进行确认，投标人未确认唱标内容的，视同对唱标结果无异议。
9.5 在“开标结束”环节，投标人应在《开标情况记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同对开标结果无异议。
9.6 投标人对开标过程和开标记录如有异议，可在本项目“ 网上开标大厅”—“发起异议”中提出。
10.评标依据
10.1 全流程电子化交易项目（远程不见面开标） ，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。
10.2 评审期间，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应在评标委员会规定时间内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“投标人 ”—“许昌市公共资源电子交易系统 ”进行答复。同时，投标人应在评审期间保持投标文件提供的联系方式（手机）畅通。
备注：交易平台技术咨询电话：0374-2961598
清单技术支持：18336548262，18236016896


5

[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark4]第二章  投标人须知
[bookmark: bookmark109]投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1. 1.2
	招标人
	名称：禹州市教育体育局
地  址：禹州市禹王大道111号
联系人：连先生
电  话：0374-8880080

	1. 1.3
	招标代理机构
	名称：铭信工程咨询有限公司
地址：郑州市郑东新区平安大道201号博雅广场4号楼1006室
项目负责人：徐莹莹 
项目组其他成员：米蕾
联系人：徐女士
电  话：13140006690

	1. 1.4
	招标项目名称
	禹州市教育体育局中小学及幼儿园维修项目

	1. 1.5
	项目建设地点
	禹州市

	1. 1.6
	项目建设规模
	 市直第五幼儿园维修，磨街乡中心幼儿园维修，苌庄镇第一实验幼儿园维修，方山镇第三中心幼儿园维修，磨街乡孙庄幼儿园维修，花石镇白南幼儿园维修，方山镇中心幼儿园维修，无梁镇中心幼儿园维修，花石镇中心学校教学楼维修，禹州市第五实验学校教学楼及连廊封闭，禹州市第五实验学校合班教室维修，消除安全隐患，提升办学条件。

	1.2. 1
	资金来源及比例
	财政资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3. 1
	招标范围
	招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：120日历天
计划开工日期：  2026  年   8    月
计划竣工日期：  2026  年   12   月
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：  /  有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求 ”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

	1.3.4
	缺陷责任期
	24 个月

	1.4. 1
	投标人资质条件、能力和信誉
	☑同招标公告
□ 同投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑同招标公告
□ 同投标邀请书
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	（1）详见本章投标人须知 1.总则“ 1.4.3 ”项规定。
（2）详见第三章评标办法前附表。

	1.5. 1
	踏勘现场
	☑不组织， 由投标人自行勘查现场
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.5.2
	分  包
	☑不允许
□ 允许，分包内容要求：
分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	1. 5.3
	实质性要求和条件
	投标文件应对招标文件的“实质性要求和条件 ”作出满足性的响应，即投标文件中的工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围不得出现或存在不利于招标人的偏差，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法 ”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

	1. 5.4
	偏离
	☑不允许
□ 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求 ”：
允许偏离最高项数：       
偏离调整方法：           

	2. 1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的澄清、修改、补充文件（如有）

	2. 1（6）
	图纸的获取
	投标人于投标文件递交截止时间前均可登录“许昌市公共资源电子交易系统”（https://ggzy.xuchang.gov.cn/tpb idder） 自行下载。

	2.2. 1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间10日前

	
	
	形式：登录“许昌市公共资源电子交易系统”（https:// ggzy.xuchang.gov.cn/tpbidder）—“我的项目”—“新增异议 ”。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	澄清文件在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）公开发布， 自发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	2.3
	招标文件修改发出的形式
	修改文件在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）公开发布，自发布之日起，视为投标人已收到该修改。投标人未及时关注修改文件造成的损失，由投标人自行负责。

	3. 1. 1
	构成投标文件的其他材料
	（1）根据招标文件要求需要提供的其他资料。
（2）投标人的书面澄清，说明和补正文件（如有）。

	3.2. 1
	增值税税金的计算方法
	按国家现行相关规定执行

	3.2.3
	报价方式
	工程量清单计价方式

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：
小写：6426750.36元
大写：陆佰肆拾贰万陆仟柒佰伍拾元叁角陆分
详见附件。
凡投标人的投标报价高于最高投标限价（不含等于“最高投标限价 ”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	其他要求：潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。

	3.3. 1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日起）

	3.4. 1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
☑不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定的不予退还的其他情形。
（2）其他情形：      /      。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：详见本章投标人须知1.总则“3.5”项规定。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	提供2022 年至2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表；新成立不足一年的，提供最近一季度的财务会计报表。）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）

	3.6. 1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许，评审和比较方法见第三章“评标办法 ”

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	证书证件：按照招标文件要求执行
签字或盖章：签字或盖章：所有要求投标人加盖公章和法定代表人签字的位置，都应加盖投标人CA印章和法定代表人CA印章。若委托代理人签字的，应加盖其CA印章或上传其手写签名。

	4. 1. 1
	投标文件加密要求
	电子投标文件加密：投标人提交的电子投标文件，必须是通过“新点投标文件制作软件（河南省版）”制作，并经过CA数字证书签章和加密后生成的电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）。

	4.2. 1
	投标截止时间
	2026年8月20日08时30分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	在投标截止时间（开标时间）之前加密电子投标文件成功提交至“许昌市公共资源电子交易系统”（https://gg zy.xuchang.gov.cn/tpbidder）。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	否

	5. 1
	开标时间和地点
	开标时间： 同投标截止时间。
开标地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

	5.2
	开标程序
	本项目采用“远程不见面 ”开标方式。
（1）公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（2）解密投标文件；
（3）系数抽取；（如有）
（4）唱标；
（5）开标结束，生成开标记录；
（6）招标人按规定查询相关信息。

	5.2（6）
	信用信息查询
	1.详见招标公告“3.5信誉要求 ”的内容。
2.开标当天在河南省建筑市场监管公共服务平台采集投标人的企业和项目经理信用分值（如需）、企业项目经理实名制和建筑工人实名制平均考勤率信息，并保存查询记录（评标办法中有特殊规定的除外）。

	6. 1. 1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表1人，技术、经济等方面专家4人，共5人组成（其中具有注册造价师资格的经济专家一般应不少于 2 人）。
经济技术专家确定方式：从河南省综合评标专家库随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的数
量
	□                  家（ 1-3 家）
☑执行评定分离的，中标候选人数量：
（1）不标明排序的方式向招标人推荐中标候选人；
（2）有效投标人数量不足3家时，应当重新招标；有效投标人数量为 3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；当有效投标人数量大于10（不含）家，将综合得分由高到低的顺序选择前10 家推荐为中标候选人；

	7. 1. 1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4. 1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否。根据评标委员会推荐，定标委员会另行组织定标会议，按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人。

	7.4.2（1）
	定标委员会的组建
	定标委员会由招标人负责组建，定标委员会成员数量为5人。
定标委员会组长由招标人的分管负责人担任。
具体内容详见附件。

	7.4.2（2）
	定标方式
	定标委员会按下列方法确定中标人：
☑核查随机法
□票决法
□集体议事法
□其他方法
具体内容详见附件

	7.4.2（3）
	定标因素及具体内容
	定标因素及具体内容： 详见附件 

	7.4.2（4）
	确定中标人方式
	定标委员会按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人。

	7.5.1
	中标通知结果公示
	公示媒介：同招标公告发布媒介
期限：3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑不要求
□要求，履约保证金的形式：银行转账、银行电汇或银行保函
履约保证金的金额：中标价的 10%
履约保证金的期限：合同签订前

	7.6.2
	农民工工资保证金
	☑要求，中标人在中标后按照相关规定交纳农民工工资保证金。一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可以从其缴纳的农民工工资保证金中先予支付。

	8.1
	重新招标
	（3） ☑评定分离项目
通过初步评审的投标人少于3个的；
☑其他项目
通过初步评审的投标人少于3个，评标委员会认定投标明显缺乏竞争否决全部投标的；

	10
	需要补充的其他内容

	10. 1
	词语定义

	10. 1.1
	类似项目
	类似项目业绩是指：2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）承接的市政公用工程项目。

	10.2
	项目参与各方信息
	代建单位：禹州市教育体育局
设计单位：河南翰方建筑设计有限公司、河南强新工程设计监理有限公司
造价咨询单位：禹州市财政投资评审中心
监理单位：暂无
其他单位：勘察单位：无  
招标代理机构：铭信工程咨询有限公司

	10.3
	施工组织设计是否采用“暗标 ”
评审方式
	☑否
□是，具体要求：

	10.4
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5
	执行招标投标/政府采购政策措施

	（1）智能建造
☑无要求
□有要求
智能建造的要求：
关于智能建造要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ”
（2）绿色建筑
☑无要求
□有要求
绿色建筑等级要求： □基本级 □一星级
□二星级 □三星级
绿色建材要求：                
关于绿色建筑要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ”
（3）装配式建筑要求
☑无
□装配式比例：         
关于装配式建筑要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ”
（4）支持创新要求
☑无
□创新要求：      /         
关于支持创新要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ”
（5）促进中小型企业发展政策
☑无
□具体要求：        /           
（6）需要落实的其他招标投标政策
☑无
□具体要求：        /           

	10.6
	远程异地评标
	☑否
□是，具体要求：         

	10.7
	安全文明施工要求
	见第七章“技术标准和要求 ”

	10.8
	危险性较大的分部分项工程
	☑不涉及
□涉及，本次招标项目危大工程清单详见第七章“技术标准和要求 ”。

	10.9
	招标代理费
	由中标人支付： □招标人☑中标人
具体金额或计算标准：本项目招标代理费以中标金额为基数，参照“河南省招标投标协会《豫招协〔2023〕002号》文件”。

	10.10
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10. 11
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10. 12
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13
	招标人补充的其他内容

	10.13. 1
	项目主要管理人员
	招标人参考《河南省建筑与市政工程施工企业现场从业人员管理标准》DBJ41/T141-2024明确相关要求。
要求：      /        

	10.13.2
	工程预付款
	☑无
有，支付方式：
支付比例：

	10.13.3
	工程进度款的支付
	□按支付工程进度款：
□按工程节点支付工程进度款：
☑其他方式：工程款按进度支付，工程竣工验收合格后支付至工程总价款的80%。审计结算后付至结算价的97%，剩余的3%作为质量保证金。

	10. 14
	中标公告
	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省 ·许昌市）》《中国招标投标公共服务平台》予以公告。

	10.15
	项目合同
	1.合同公告操作流程：签订中标合同后，由招标人/中标单位使用CA 数字证书（或CA移动数字证书）登录许昌市公共资源电子交易系统，点击“我的项目 ”，找到需要录入中标合同的项目，依次点击“进入项目 ”“合同签署 ”，进行合同文档（电子文本或原件扫描件形式）的上传与发布，即时推送至国公共资源交易平台（河南省·许昌市）合同公告栏。
2.合同公告内容：建设工程合同依照《建设工程合同示范文本》，原则上公告合同协议书和专用合同条款，合同公告应注明招标项目编号，合同条款应与招标文件一致。

	10.16
	特别提示
	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》 （许公管办〔2019〕3号）规定：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ’，其投标无效；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。
备注：因许昌市公共资源交易电子交易系统调整，《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》 （许公管办〔2019〕3 号） 中的“硬件特征码”在目前使用的许昌市公共资源电子交易系统中变更为“文件制作机器码”。

	10.17
	未尽事宜，在国家有关规定的基础上与中标人进行协商后，签订到合同中或按照国家有关规定执行。

	10.18
	招标文件解释权归招标人所有。














































[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark6]附件：最高限价分项附件
	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：禹州市第五实验学校1、2号教学楼及连廊封闭项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  禹州市第五实验学校1、2号教学楼及连廊封闭项目
	898120.3
	
	11562.37
	14319.42

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	898120.3
	
	11562.37
	14319.42

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：花石镇中心学校教学楼维修工程
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  单项工程
	1299384.43
	
	38430.77
	46417.19

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	1299384.43
	
	38430.77
	46417.19

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	




	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称:磨街乡孙庄幼儿园建设项目
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施
工费
	规费

	1
	教学楼工程
	87949.36
	
	3362.82
	4170.11

	2
	综合楼工程
	29895.34
	
	1106.13
	1371.58

	3
	大门工程
	20343.50
	
	476.27
	591.28

	4
	门卫室工程
	9394.49
	
	97.99
	121.51

	5
	室外工程
	158895.03
	
	3314.14
	4087.42

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	306477.72
	
	8357.35
	10341.90

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。




	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：禹州市苌庄镇第一实验幼儿园建设项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  单项工程
	291353.63
	
	7244.15
	8767.23

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	291353.63
	
	7244.15
	8767.23

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：禹州市方山镇第三中心幼儿园建设项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  禹州市方山镇第三中心幼儿园建设项目
	306082.27
	
	5035.06
	6232.42

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	306082.27
	
	5035.06
	6232.42

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称:禹州市方山镇中心幼儿园建设项目
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施
工费
	规费

	1
	单项工程
	495968.84
	0.00
	15068.20
	18684.12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	495968.84
	0.00
	15068.20
	18684.12

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：禹州市花石镇白南公办幼儿园建设项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  禹州市花石镇白南公办幼儿园建设项目
	374811.94
	
	10116.74
	12544.81

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	374811.94
	
	10116.74
	12544.81

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	




	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称:禹州市磨街乡中心幼儿园建设项目
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施
工费
	规费

	1
	单项工程
	207585.69
	0.00
	4659.93
	5738.44

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	207585.69
	0.00
	4659.93
	5738.44

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。




	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称:禹州市市直第五幼儿园建设项目
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施
工费
	规费

	1
	禹州市市直第五幼儿园建设项目
	163322.93
	0.00
	2725.45
	3445.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	163322.93
	0.00
	2725.45
	3445.10

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称:禹州市无梁镇中心幼儿园建设项目－维修改造
	
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施
工费
	规费

	1
	单项工程
	619720.42
	0.00
	14255.47
	16643.44

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	619720.42
	0.00
	14255.47
	16643.44

	
	
	
	
	
	

	 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



	建设项目招标控制价汇总表

	工程名称：禹州市第五实验学校维修改造项目
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	单项工程名称
	金 额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规 费

	1
	  禹州市第五实验学校维修改造项目
	1463922.19
	
	18771.78
	23600.84

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	1463922.19
	
	18771.78
	23600.84

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	
	































附件：定标办法

[bookmark: bookmark113]定标办法（核查随机法）
一、定标依据
1.本项目招标文件；
2.本项目评标报告；
3.招标投标全过程资料；
4.《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程实施招标投标“评定分离 ”的通知》（豫建市〔2025〕146号）；
5.河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”管理办法（试行）》的通知（豫发改公管规〔2025〕559号）；
6.其他有关法律法规和相关制度。
二、定标原则
定标应当遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。
三、组建定标委员会
1.定标委员会由招标人负责组建，成员人数为5人，定标委员会组长由招标人的分管负责人担任，定标委员会负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议。定标工作由定标委员会独立完成。
2.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。
3.定标委员会应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。
四、定标过程
招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标程序包括核查、定标会议两个阶段。定标会议在禹州市公共资源交易中心进行。若不能按上述期限完成定标工作，将通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）发布延期原因和最终定标时间。禹州市公共资源交易中心对定标会议进行音视频记录，并存档备查。
1.定标核查
	序号
	核查内容
	核查方法

	
1
	资格条件
	核对中标候选人提交的营业执照、资质证书、安全生产许可证等资质证明文件是否真实有效且符合招标文件要求；核查项目负责人、技术负责人等关键岗位人员的资格证明、社保缴纳证明、无其他在建项目兼职承诺等是否满足招标文件规定。

	2
	信用信息
	①提供“信用中国 ”网站“重大税收违法失信主体 ”查询截图、“ 中国执行信息公开网”网站“失信被执行人 ”查询截图。查询对象包括中标候选人及其法定代表人、拟派项目经理。递交核查资料截止时间之前，如被列入“重大税收违法失信主体”或“失信被执行人”名单的，取消其中标候选人资格。
②通过“中国裁判文书网”查询中标候选人及其法定代表人、拟派项目经理的行贿犯罪记录。2023年1月1日至递交核查资料截止时间之前。如有行贿犯罪记录的，取消其中标候选人资格。
③提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图（联合体投标的，联合体各方均需提供），如存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标情形的，取消其中标候选人资格。
④提供“全国建筑市场监管公共服务平台”和“省级建筑市场监管公共服务平台”查询截图，查询对象包括中标候选人及其法定代表人、拟派项目经理。递交核查资料截止时间之前，被列入“黑名单”且在管理期限内的和资质异常状态的，取消其中标候选人资格。

	3
	履约能力
	1.核查中标候选人提供的类似项目业绩证明材料（合同、竣工验收报告等）的真实性和有效性。
2.核查中标候选人财务状况是否良好，是否处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状况，提供第三方出具的财务审计报告（2022年、2023年、2024年），新成立不足三年的企业提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表；新成立不足一年的，提供最近一季度的财务会计报表。
3.核查拟投入本项目的主要施工设备、技术人员配置是否满足项目实施需求。

	4
	法定否决情形
	核查中标候选人是否存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规定的投标无效、中标无效或被取消中标资格等情形。

	5
	是否采取考察
	□是，考察内容：
☑否

	6
	是否采取质询
	□是，质询内容：
☑否

	7
	其他
	本项目招标投标全过程资料。

	8
	核查方式
	1）中标候选人材料提供：中标候选人应按招标人（招标代理机构）通知，在定标会议前的规定时限内，提供核查内容要求相关证明材料并加盖单位公章。如未在规定时限内提供视为自动放弃中标候选人资格。
2）招标人主动核查：根据评标委员会推荐的中标候选人名单，在定标会议召开之前，由招标人组建的定标委员会对招标文件规定的核查内容对中标候选人进行查询核实，并以递交核查资料截止时间之前的查询状态作为最终认定依据。


定标委员会应当按照招标文件中明确的核查标准和方法对所有中标候选人进行核查，并形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。核查内容包括信用信息、履约能力、是否采取考察或质询方式以及招标人认为其他需要核查的内容。
核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。
定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。
2.定标会议
（1）通过定标核查的中标候选人进入定标会议，本项目采用核查随机法，定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。
（2）定标时间： 公示结束后，以电话及邮件方式通知  中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人可现场参加定标会议。未派人员参加定标会议的中标候选人，定标委员会不得否决其中标候选人资格。
注：现场参加定标会议的法定代表人或其授权委托代理人应向定标委员会递交①法定代表人身份证明或授权委托书（格式自拟）②身份证原件，经定标委员会核对无误方可进入会场。
（3）招标人在规定的定标时间和地点召开定标会议。定标会议由定标委员会组长主持，定标会议按流程进行，按照招标文件中明确的定标原则、定标方法、定标程序，定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。定标工作由招标人组建的定标委员会独立完成。
①公布核查结果
核查通过的中标候选人即可进入随机抽取程序。核查通过的中标候选人数量如为2家，招标人可以选择继续进入抽取程序；经核查通过的中标候选人数量如为1家或全部不合格，招标人应重新招标。
②通过核查的中标候选人随机选取代表各自号码的代码球随机选取方式如下：
	序号
	定标过程
	具体内容
	备注

	1
	由定标委员会现场随
机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱
			中标候选人 现场查验抽号箱及号码球有无异常； 定标委员会 现场随机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱。
	若中标候选人未到场，则查验结果视为无异常

	2
	中标候选人随机抽取对应身份号码球
	通过核查的中标候选人按照 全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）公开发布的本项目“ 中标候选人公示 ”的中标候选人  的顺序依次抽取号码球，该号码将作为各中标候选人身份号码，参与后续流程的唯一编号，不再变动。定标委员会将对各中标候选人的编号做记录备案。
	若中标候选人未到场，则其身份号码球由定标委员会 代抽

	3
	随机抽取产生“抽取中标人 ”的人选
	由 定标委员会 随机抽取一个身份号码球，该号码对应的中标候选人为后续流程“抽取中标人 ”的人选。定标委员会将对此流程产生的“抽取中标人 ”的人选的编号做记录备案。
	若中标候选人未到场，则其身份号码球不参与随机抽取人选；若中标候选人均未到场， 由序号 2 流程直接进入序号 4 流程

	4
	随机抽取产生中标人
	由序号 3 流程产生的“抽取中标人 ”将号码球当场重新公开验证后放入抽取器具，并从中随机选取1个号码球，选取的号码球编号所对应的中标候选人即为本项目的中标人。
定标委员会和监督部门人员对中标人对应的号码球和抽取结果进行记录备案，并由中标人的法定代表人或委托代理人签字确认后，定标委员会全体成员和监督部门人员进行签字确认。
	若中标候选人均未到场，由定标委员会随机抽取产生中标人


（4）定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标委员会组长、定标原则、定标方法、定标程序及定标结果等内容。
定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当在定标报告中说明其不同意见和理由。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。
五、重新定标
1.定标后有下列情形之一的，应当重新定标：
（一）定标委员会未按定标办法公正履职的；
（二）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避；
（三）招标文件规定的其他情形。
[bookmark: bookmark8]中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标方法，由原定标委员会在剩余中标候选人名单中重新确定中标人并公示，也可以重新招标。
2.定标后有下列情形之一的，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标：
（1）中标人放弃中标的；
（2）中标人因不可抗力不能履行合同的；
（3）中标人不按照招标文件要求缴纳履约保证金的；
（4）中标人不符合投标或中标条件的；
（5）中标人被查实存在影响中标结果的违法行为的。






























[bookmark: bookmark9]1.总则
[bookmark: bookmark114]1.1  项目概况
1. 1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对施工进行招标。
1. 1.2  招标人：见投标人须知前附表。
1. 1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。
1. 1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。
1. 1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。
1. 1.6  项目建设规模：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark10]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark11]1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark12]1.4  投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理要求：见投标人须知前附表；
（6）项目主要管理人员要求：见投标人须知前附表。
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4. 1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；
（4）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系（适用于执行中小企业政策且专门面向中小企业招标的项目）；
（5）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审的优惠政策（适用于执行中小企业政策，非专门面向中小企业招标的项目）；
若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（适用于执行中小企业政策项目）
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的监理人；
（6）为本招标项目的代建人；
（7）为本招标项目的招标代理机构；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或设计或造价咨询同为一个法定代表人；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询存在控股或参股关系；
（10）为本招标项目前期准备提供设计或造价或咨询服务的；
（11）被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的；
（12）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的；
（14）投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单 ”且在管理期限内的；
（15）在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单且在管理期限内的；
（17）被发现投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站（www.creditchi na.gov.cn）中列入失信被执行人中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的；
（18）投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的；
（19）被发现有近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的；
（20）违反法律法规、规章或无正当理由放弃中标资格，被行业主管部门限制投标且在处罚期内的；
（21）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: bookmark13]1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: bookmark14]1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: bookmark15]1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: bookmark16]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: bookmark17]1.9  踏勘现场
1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: bookmark18]1.10  分包
不允许。
[bookmark: bookmark19]1.11  偏离
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: bookmark20]2.招标文件
[bookmark: bookmark21]2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法（综合评估法）；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: bookmark22]2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出， 以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2  招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第
 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: bookmark23]2.3  招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知或答疑为准。
[bookmark: bookmark24]2.4  招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将  暂停招标投标活动。
[bookmark: bookmark25]3.投标文件
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：
投标文件由技术标、商务标和综合标三部分组成。
3.1.1.1 技术标组成：
（1）主要施工方案与技术措施
（2）质量管理体系与措施
（3）安全管理体系与措施
（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
（5）工期保证措施
（6）拟投入资源配备计划
（7）施工进度表与网络计划图
（8）施工总平面图布置
（9）建造方式的创新应用实施方案
（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度
（11）施工现场实施信息化监控和数据处理
（12）风险管理措施
3.1.1.2 商务标组成：
已标价工程量清单
3.1.1.3 综合标组成：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
（2）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
（3）项目管理机构
（4）资格审查资料
（5）其他资料
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式 ”的要求在投标函中进行报价并填写已标价工程量清单。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“ 已标价工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark28]3.3  投标有效期
3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天（自投标截止之日起）。
3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: bookmark29]3.4  投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人在中标结果公示结束后1个工作日内，向未中标人退还投标保证金；最迟将在与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: bookmark30]3.5  资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表 ”应附投标人营业执照、投标人资质证书和安全生产许可证等材料的原件扫描件（或图片）。
3.5.2“近年财务状况表 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书或附注的原件扫描件（或图片），具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表；新成立不足一年的，提供最近一季度的财务会计报表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表 ”应附满足本章第1.4.1项规定的证明材料原件扫描件 （或图片），具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表 ”应附满足本章第1.4.1项规定的证明材料原件扫描件（或图片）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“项目管理机构组成表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目经理和其他主要管理人员的相关信息。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: bookmark31]3.6 备选投标方案
    3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
[bookmark: bookmark32]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件（或图片），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明， 由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标人编制的投标文件应包含商务标、综合标和技术标。
3.7.5 投标人下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”按招标文件要求制作电子投标文件。（下载入口：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“投标人 ”—“许昌市公共资源电子交易系统”（https://ggzy.xuchang.gov.cn/tpbidder）登录页面—“投标文件制作工具下载 ”）。
3.7.6 电 子 投 标 文 件 制 作 过 程 中 如 遇 到 技 术 问 题 ， 拨 打 交 易 平 台 技 术 咨 询 电 话：0512-58188538 、0374-2961598。
[bookmark: bookmark33]4.投标
[bookmark: bookmark34]4.1  投标文件的加密
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: bookmark35]4.2  投标文件的递交
    4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交（成功上传） 电子投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.4 逾期送达的投标文件， 电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: bookmark36]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条的规定进行编制、加密、标记和递交。
4.3.5 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。
[bookmark: bookmark37]5.开标
[bookmark: bookmark38]5.1  开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时在线参加。
[bookmark: bookmark39]5.2  开标程序
5.2.1 主持人按下列程序进行开标：
（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（2）投标人根据“ 网上开标大厅 ”界面右侧“公告栏 ”中的系统提示，在“标书解密 ”环节完成电子投标文件解密操作。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，招标人不予受理，其投标文件将被退回。
（3）在“参数抽取 ”环节进行系数抽取，系统展示系数抽取结果（如有）；
（4）公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期等；
（5）开标结束，生成开标记录；
（6）招标人或招标代理机构按投标人须知前附表规定查询相关信息。
[bookmark: bookmark40]5.3  开标异议
[bookmark: bookmark41]投标人对开标有异议的，应当在本项目“ 网上开标大厅”—“发起异议”中及时提出，招标人通过系统作出答复，并制作记录。
6.评标
[bookmark: bookmark42]6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者对该项目具有监督职责的行政主管部门的工作人员；
（3）与投标人有经济利益等利害关系，可能影响公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）招标项目代理机构的在职人员作为评标专家的；
（6）法律法规和规章规定的其他情形。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: bookmark43]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: bookmark44]6.3  评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.3.3 评标报告应载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。
[bookmark: bookmark45]6.4  评标报告审查
招标人在发布中标候选人公示前应当对评标委员会提交的书面评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。重点关注评标委员会是否按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；是否依法通知投标人进行澄清、说明；是否存在随意否决投标的情况。
[bookmark: bookmark46]7.合同授予
[bookmark: bookmark47]7.1  中标候选人公示
7.1.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。
7.1.2 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
[bookmark: bookmark48]7.2  评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: bookmark49]7.3  中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: bookmark50]7.4  定标
7.4.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.4.2 招标人采用评定分离方式确定中标人的，按下列程序进行：
（1）定标委员会的组建：见投标人须知前附表；
（2）定标方式：见投标人须知前附表；
（3）定标因素及具体内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark51]7.5  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5  中标结果公示（评定分离项目）
7.5.1 招标人在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目经理信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
7.5.2 在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况按照投标人须知前附表第10.14项规定的公告媒介予以公告。
7.5.3 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark52]7.6  履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。
7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7  签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark54]8.1  重新招标
8.1.1  有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）通过初步评审的投标人少于3个的，按投标人须知前附表处理；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
8.1.2  有下列情形之一的，招标人可以重新招标：
（1）中标人放弃中标的；
（2）中标人因不可抗力不能履行合同的；
（3）中标人不按照招标文件要求缴纳履约保证金的；
（4）中标人不符合投标或中标条件的；
（5）中标人被查实存在影响中标结果的违法行为的。
[bookmark: bookmark56]8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: bookmark57]9.纪律和监督
[bookmark: bookmark58]9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: bookmark59]9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: bookmark60]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: bookmark61]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: bookmark62]9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款、第7.2款、第7.5款（评定分离项目）的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。
[bookmark: bookmark63]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: bookmark64]附表一：开标记录表（见网上开标大厅《开标情况记录表》）
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[bookmark: bookmark65]附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                   
	（投标人名称）：
	（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于       年       月       日      时前密封递交至（详
细地址）   或传真至       （传真号码）。采用传真方式的，应在       年       月        日	 时前将原件递交至                           （详细地址）。


附件：质疑问卷
	 （项目名称）       标段施工招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位公章）
 年      月    日
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[bookmark: bookmark66]附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                   
	（项目名称）       标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.



……












投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

 年    月   日

[bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc27697][bookmark: _Toc1026][bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc23284][bookmark: _Toc30041][bookmark: _Toc3063][bookmark: _Toc19980]














附表四：中标通知书（以公共资源交易中心格式为准）


中标通知书
               （中标人名称）：

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                     元。
工    期：                     日历天。
工程质量：符合                         标准。
项目经理：               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。




招标人：                  （盖单位章）    
法定代表人：               （签字）       
                年     月     日
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[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: bookmark115]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	






2.1.1
	




形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知 ”第3.7.3项投标文件签字或盖章要求

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式 ”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（是否接受联合体投标同招标公告）

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	















2.1.2
	













资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质证书
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1项规定

	
	
	项目经理（建造
师）
	符合招标文件规定的专业等级要求，且投标截止当日未担任其他在施建设工程项目的项目经理（建造师）（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或分期施工的除外

	
	
	
人员要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1项规定要求的人员社保为本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1项规定

	
	
	

对招标文件的响
应情况，是否存在
重大偏差及违反法律法规、规章、规范性文件规定的情况
	不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的情形

	
	
	
	不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形

	
	
	
	不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形

	
	
	
	不存在投标人为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形

	
	
	
	不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形

	
	
	
	不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形

	
	
	
	不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形

	
	
	
	不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形

	
	
	
	不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单 ”且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）

	
	
	
	不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国 ”网站中列入失信被执行人中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体 ”且在管理期限内的情形

	
	
	
	不存在投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形

	
	
	
	不存在被发现有近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的情形

	
	
	
	不存在违反法律法规、规章或无正当理由放弃中标资格，被行业主管部门限制投标且在处罚期内的

	
	
	
	投标人须知 前
附表规定的其他情形
	投标文件不符合招标文件格式要求、未加盖投标单位公章、法定代表人（或委托代理人）签字的

	
	
	
	
	项目经理（建造师）、技术负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）的。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳

	
	
	
	
	投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标的

	
	
	
	不存在法律法规规定的其他情形

	
	
	联合体协议书
（如有）
	投标联合体提交共同投标协议，共同投标协议应按招标文件的“投标人资格要求”和规定的格式签署、提交，并明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任

	
	
	政策要求
	强制节能产品招标、专门面向中小企业招标等（如有）

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知 ”第1.4.1项规定

	
	
	备注：招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的原件扫描件（或图片）， 由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

	























2. 1.3
	






















响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知 ”第 1.3. 1 项规定

	
	
	投标总价
	等于各单项工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	单项工程费
	等于各单位工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	
单位工程费
	等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	分部分项工程
费及单价措施
费总价
	等于各分部分项工程项目清单（含单价措施项目）费之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	分部分项工程项目编码
	与招标文件发布的清单一致
	




☑要求 □不要求
	注：1.采用总价合同的工程，此项可不作要求。
2.已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。

	
	
	分部分项工程项目名称
	与招标文件发布的清单一致
	
	

	
	
	分部分项工程项目特征
	与招标文件发布的清单一致
	
	

	
	
	分部分项工程项目计量单位
	与招标文件发布的清单一致
	
	

	
	
	分部分项工程项目工程量
	与招标文件发布的清单一致
	
	

	
	
	分部分项工程项目清单的综合单价
	等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	材料单价
	按招标文件提供的工程量清单材料表填报

	
	
	
	综合单价中的材料单价与材料表中材料单价一致

	
	
	安全文明施工措施费
	符合河南省相关规定要求

	
	
	其他措施费（费率类）项目
	符合招标文件规定

	
	
	其他项目费
	等于各组成部分之和（暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费），或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的

	
	
	暂列金额
	与招标文件发布的金额一致

	
	
	暂估价
	与招标文件发布的金额一致（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价）

	
	
	计日工
	与招标文件发布的数量一致

	
	
	总承包服务费
	符合招标文件规定

	
	
	规费
	符合河南省相关规定要求

	
	
	税金
	符合河南省相关规定要求

	
	
	电子投标文件的雷同性分析
	评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码（或身份证号码）等信息不相同或不一致的

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知 ”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知 ”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知 ”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知 ”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知 ”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式 ”中的实质性要求和条件

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	技术标是否存在
违反国家强制标
准要求
	不存在技术标违反国家强制标准要求

	
	
	异常低价
	不存在投标报价低于成本且不能提供相关证明材料，或者不存在提交的相关材料无法证明投标人可以按照其报价以及招标文件规定的质量标准和履行期限完成招标项目

	
	
	投标总报价
	低于（含等于）最高投标限价

	
	
	投标人是否存在
串通投标、弄虚
作假、行贿等违
法行为
	不存在投标人在本次投标活动中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为

	
	
	注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）规定：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡M AC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 ’，其投标无效；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码 ”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码 ”是否雷同的分析及判定结果。
备注：因许昌市公共资源交易电子交易系统调整，《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办〔2019〕3号）中的“硬件特征码 ”在目前使用的许昌市公共资源电子交易系统中变更为“文件制作机器码 ”。

	备注：1.招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的原件扫描件（或图片），由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。
2.不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2. 1
	分值构成 （总分100分）
	技术标：20 分

	
	
	商务标：50 分

	
	
	综合标：30 分（企业信用、拟派项目经理信用，对应项分值暂按满分计入）。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	投标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。
1.投标报价基准价计算方法：详见附件。
2.措施费（不包含安全文明施工措施费）、分部分项清单单价、材料费基准价计算方法均采用如下方法：详见附件。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人有效投标报价－评标基准价）/评标基准价

	












2.2.4
（1）
	












技术标
（总分20分）
	评分因素
	评分标准

	
	
	
主要施工方案与技术措施
	

2
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。
（0-2）

	
	
	


质量管理体系与措施
	



1.5
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。
（0- 1.5）

	
	
	



安全管理体系与措施
	




1.5
	1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。 （0-0.5）
2.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。（0-0.5）
3.现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。（0-0.5）

	
	
	

文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	1
	创建安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全生产措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174  ）的规定。 （0- 1）

	
	
	
工期保证措施
	1
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0- 1）

	
	
	



拟投入资源配备计划
	




1.5
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求； （0-0.5）
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；（0-0.5）
3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（0-0.5）

	
	
	施工进度表与网络计划图
	1
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。（0- 1）

	
	
	施工总平面图布置
	1
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。（0- 1）

	
	
	
建造方式的创新应用实施方案
	

4
	1.智能建造、2.节能减排、3.绿色施工、4.装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性；每一项（0- 1）。

	
	
	
采用新工艺、新
技术、新设备、
新材料、BIM 等
的程度
	



3.5
	采用 1.新工艺、2.新技术、3.新设备（含工器具、智能设备等）、4.新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用；每一项（0-0.5）。

	
	
	
	
	应用BIM 技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率。（0- 1. 5）

	
	
	施工现场实施信
息化监控和数据
处理
	
1
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。（0- 1）

	
	
	
风险管理措施
	
1
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0- 1）

	
	
	1.各档次的标准设定如下：
优：内容完整且详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。计分范围为分值范围的 80%-100%
良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，考虑基本周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。计分范围为分值范围的 60%-80%
一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑尚欠周全，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。计分范围为分值范围的 40%-60%差：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要。计分范围为分值范围的 20%-40%
2.各分项内容如缺项，相应项目得分为 0。
评标委员会应按技术标评审内容对技术标进行评审。评审得分按照招标文件规定的分值范围内计分。

	
	
	

	













2.2.4
（2）
	













商务标
（总分50分）
	

（1） 投标报价
（满分30分）
	①基准价的计算方法见附件。
②投标人的投标报价与基准价相等的得满分（  30  分）；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价  1%扣 1  分的比例从满分（  30  分）中进行扣分，扣完为止；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价  1%扣 2  分的比例从满分（  30  分）中进行扣分，扣完为止。
注：不足 1%的按比例扣分。

	
	
	
（2）分部分项工
程项目清单综合
单价（满分10分）
☑采用
□不采用
	①基准价的计算方法见附件。
②各项清单偏差率在 95%（不含 95%）～ 103%（含  103%）范围内的，该项计分系数为 1；清单偏差率在 93% （含 93%）～95%（含 95%）范围内的，该项计分系数为 0.5 ；超出该范围的，不得分。
③汇总所有分部分项清单的得分。
	采用总价合同的工程，此项可不作要求 。分值调整至其他商务标评审因素 。 已标价分部分项工程项 目清单的准确性、完整性应由承包人负责。

	
	
	



（3）材料单价
（满分5分）
	①基准价的计算方法见附件。
②各项材料偏差率在95%（不含95%）～  103%（含103%）范围内的，该项计分系数为1；清单偏差率在93%（含9
3%）～95%（含95%）范围内的，该项计分系数为0.5 ；超出该范围的，不得分。
③汇总所有材料的得分。
注：招标文件应提供工程量清单材料表，投标人应按要求填报。投标人漏报材料单价的，该投标人漏报项不参与材料单价基准价计算。

	
	
	

（4） 措施项目费
（不含安全文明施工措施费）（满分5分）
	①基准价的计算方法见附件。
②投标人的措施项目费（不含安全文明施工措施费）报价与基准价相等的得基础分（ 3 分）；
低于基准价的，按每低于基准价  1%加  0. 1  分的比例从基础分（ 3 分）的基础上加分，最高加至 5 分为止；
高于基准价的，按每高于基准价  1%扣  0. 1  分的比例从基础分（ 3 分）的基础上进行扣分，扣完为止。
注：不足 1%的按比例扣分。

	





















2.2.4
（3）
	




















综合标
（总分30分）
	项目
	评审标准
	评审计分

	
	
	企业业绩
	投标人自 2023 年 1 月 1  日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一项业绩证明材料得 1 分，最多得 2 分。
注：以施工合同和竣工验收资料为准。
	


0≤得分≤2 分

	
	
	





企业既往项目人员在岗情况
	企业项目经理实名制平均考勤率
	平均考勤率≥80%
	4 分

	
	
	
	
	80%＞平均考勤率≥30%
	8 分×（平均考勤率-30%）

	
	
	
	
	平均考勤率＜30%
	0 分

	
	
	
	企业项目建筑工人实名制平均考勤率
	平均考勤率≥80%
	4 分

	
	
	
	
	80%＞平均考勤率≥30%
	8 分×（平均考勤率-30%）

	
	
	
	
	平均考勤率＜30%
	0 分

	
	
	









企业信用
	□不采用
☑采用
方法一：有效投标人的市场企业信用评价分值为 Ln（n 为从 1 到 n 的自然数，示例：L1 、L2              Ln），其中最高值为LMAX  ， 投 标 人 的 企 业 信 用 得 分Li= 15×Ln/LMAX
	









0- 15 分

	
	
	
	☑不采用
□采用
方法二：某有效投标人市场企业信用评价分为 Ln（n 为从 1 到 n 的自然数，示例：L 1 、L2             Ln） ， 投标人的企业信用得分 Li=6+（Ln-80）/10
	

	
	
	
	☑不采用
□采用
方法三：某有效投标人市场企业信用评价分为 Ln（n 为从 1 到 n 的自然数，示例：L 1 、L2             Ln） ， 所有有效投标人 Ln 的算术平均值作为基准值 L0 ，投标人市场企业信用评价分偏差率为
Lm= 100×Ln/L0
Lm≥150% ，Li ＝15 分
120%≤Lm＜150% ，Li ＝12 分90%≤Lm＜120% ，Li ＝9 分
60%≤Lm＜90% ，Li ＝6 分Lm＜60% ，Li ＝3 分
	

	
	
	
拟派项目经理信用
	有效投标人的拟派项目经理市场个人信用评价分值为 Wn（n 为从 1 到 n 的自然数，示例 W1 、W2              Wn），其中最高值为 WMAX ，投标人拟派项目经理信用得分：Wi=5×Wn/WMAX
	

0-5 分

	
	
	1.上表中“企业既往项目人员在岗情况 ”涉及的“平均考勤率 ”， 由招标人在开标现场从河南省建筑市场监管公共服务平台（以下简称：平台）上提取。
2.上表中“市场（或个人)主体信用评价分值 L 、W ”，由招标人在开标现场从平台上提取。提取数据为投标人开标当天平台显示的企业信用评价分值和拟派项目经理的个人信用评价分值。
3.根据河南省住房和城乡建设厅关于废止《河南省建筑市场信用管理实施办
法（暂行）》《河南省建筑市场主体信用评价办法（暂行）》的通知（豫建市〔2025〕137 号文件），在新的信用管理制度公布实施前，企业信用、拟派项目经理的信用分两项分数，暂按满分计算。



[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]































附件

[bookmark: bookmark116]（一）评标基准价的计算
1.有关定义：

	有效投标报价
	Xi ， i 为 1 到 N 的整数值

	有效投标报价的数量
	N

	有效投标报价的算术平均值
	µ

	求和
	∑

	有效投标报价的标准差
	σ

	变异系数
	Z

	参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值（上限）
	MAX

	参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最小值（下限）
	MIN

	确定参与评标基准价计算的有效投标报价范围的调整系数
	K

	参与投标报价基准价计算去掉最高最低值的数量
	M

	投标报价基准价
	J

	分部分项工程项目清单综合单价的基准价
	Jf

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）的基准价
	Js

	材料单价的基准价
	Jc



2.投标报价基准价计算
有效投标报价数据（X1，X2, X3 .......Xn），其平均值为µ,
[image: ]；其标准差为σ，[image: ]；标准差与平均数的比值为变异系数，记为Z, Z=（σ/µ）×100%；参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值（上限）确定为：MAX=µ+3×K×σ，最小值（下限）为：MIN=µ-2×K×σ；在此范围内的有效投标报价参与评标基准价的计算。

K值的取值为：
	序号
	Z 范围
	K 值
	序号
	Z 范围
	K 值

	1
	Z＞10%
	0. 1
	4
	6%≥Z＞4%
	0.25

	2
	10%≥Z＞8%
	0.15
	5
	4%≥Z＞2%
	0.3

	3
	8%≥Z＞6%
	0.2
	6
	2%≥Z＞0%
	0.35


投标报价基准价计算规则见下表。
	有效投标报价在 MAX、MIN 范围内
（含MAX 、MIN 值）的个数
	投标报价基准价 J 的计算方法

	个数＜3
	所有有效投标报价（不受 MAX 、MIN 范围的限制）的算术平均值

	3≤个数≤6
	在 MAX 、MIN 范围内的所有有效投标报价的算术平均值

	个数＞6
	在 MAX 、MIN 范围内的所有有效投标报价去掉 M 个最高报价和 M 个最低报价后的算术平均值，M 为有效投标报价在 MAX 、MIN 范围内的个数÷4 后向下取整的整数值


上述参与评标基准价计算的有效投标报价为通过初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的投标报价，有效投标报价均不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。
3.分部分项工程项目清单综合单价基准价、措施项目费（不含安全文明施工措施费）基准价、材料单价基准价是所有有效投标报价中相应项目的算术平均值。
	
基准价分类
	
基准价计算方法

	分部分项工程项目清单综合单价基准
价 Jf
	有效投标报价中分部分项工程项目清单综合单价报价的算术平均值。

	措施项目费（不含安全文明施工措施
费）基准价 Js
	
有效投标报价中措施项目费报价的算术平均值。

	材料单价基准价 Jc
	有效投标报价中材料单价报价的算术平均值。



[bookmark: bookmark71]（二）评审计分
1.有关定义：

	商务标总得分
	F

	投标报价评审得分
	FA

	分部分项工程项目清单综合单价评审得分
	FB

	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审得分
	FC

	材料单价评审得分
	FD

	偏差率
	αFA

	最低价偏差率
	βFA


2.商务标得分等于下列4项得分之和。
	序号
	项目
	分值
	评审得分

	1
	投标报价评审
	30
	30≥FA≥0

	2
	分部分项工程项目清单综合单价评审
	10
	10≥FB≥0

	3
	措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审
	5
	5≥FC≥0

	4
	材料单价评审
	5
	5≥FD≥0

	合计
	50
	F=FA+FB+FC+FD


3.投标报价的评审，共计30分。
偏差率αFA=（投标人有效投标报价-投标报价基准价）/  投标报价基准价；计分规则见下表。
	序号
	偏差率αFA
	满足条件
	计分 FA

	综合评估法

	1
	αFA=0
	FA=满分
	FA=30

	2
	αFA<0
	偏差率αFA 每减少 1%时，在满分 30 分上减扣
1 分； 以此类推，减扣至 0 为止。
	FA=30-|αFA| ×100×1

	3
	αFA>0
	偏差率αFA 每增加 1%时，在满分 30 分上减扣
2 分； 以此类推，减扣至 0 为止。
	FA=30-|αFA| ×100×2


注：表中的|αFA|为取绝对值函数。FA分值数据保留小数点后三位。
4.分部分项工程项目清单综合单价评审，共计10分。计分规则见下表。
	分部分项工程项目清单综合单价
	计分

	P 为分部分项工程项目清单综合单价项数总数，R 为计分系数

	综合评估法

	在分部分项工程项目清单综合单价基准价 95%-103%（不含 95%和含 103%） 内的项数 E
	
FB1= 10×E×R1/P ，其中计分系数 R1= 1

	在分部分项工程项目清单综合单价基准价 93%-95%（含93%和 95%） 内的项数 H
	
FB2= 10×H×R2/P，其中计分系数 R2=0.5

	低于分部分项工程项目清单综合单价基准价 93%和高于分部分项工程项目清单综合单价基准价 103%的项数
	
FB3=0

	
	上述合计 FB=FB1+FB2+FB3，FB 的最高分为 10 分


注：FB分值数据保留小数点后三位。
5.措施项目费（不含安全文明施工措施费）的评审，共计5分。计分规则见下表。
偏差率αFC=（投标人措施项目费报价-措施项目费基准价）÷措施项目费基准价×100%
	序号
	偏差率αFC
	满足条件
	计分 FC

	综合评估法

	1
	αFC=O
	FC=基础分
	FC=3

	2
	
αFC<0
	偏差率αFC 每减少 1 %时，在基础分上加 0. 1 分；以此类推，最高加至 5 分为止。
	FC=3+|αFC| ×100×0. 1

	3
	
αFC>0
	偏差率αFC 每增加 1%时，在基础分上 减扣 0. 1 分； 以此类推，
减扣至 0 为止。
	FC=3-|αFC| ×100×0. 1

	
	
	
	FC 最高分为 5 分


注：表中的|αFC|用为取绝对值函数。FC分值数据保留小数点后三位。
6.材料单价的评审，共计5分。计分规则见下表。
	投标报价材料单价
	计分 FD

	Pd 为工程量清单材料表中的材料总数

	综合评估法

	在材料单价基准价 95%-103%（不含 95%和含 103%）内的项数 Md
	
FD1=5×Md×Rd1/Pd，其中计分系数 Rd1= 1

	在材料单价基准价 93%-95%（含 93%和 95%） 内的项数 Nd
	FD2=5×Nd×Rd2/Pd ，其中计分系数Rd2=0.5

	低于材料单价基准价93%和高于材料单价基准价 103%的项数
	FD3=0

	
	上述合计 FD=FD1+FD2+FD3，FD 最高分为 5 分


注：招标文件应提供工程量清单材料表。投标人漏报材料单价的，该投标人漏报项不参与材料单价基准价计算。
[bookmark: bookmark72]1.评标方法
本次评标采用综合评估法（评定分离）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。
[bookmark: bookmark73]2.评审标准
2. 1  初步评审标准
2. 1. 1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2. 1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2. 1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2. 1  分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表。
（2）商务标：见评标办法前附表。
（3）综合标：见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）技术标：见评标办法前附表。
（2）商务标：见评标办法前附表。
（3）综合标：见评标办法前附表。
[bookmark: bookmark74]3.评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会依据本章第 2. 1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2  投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标文件没有出现对招标人不利的工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围的偏差。
3.1.3  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知 ”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.4  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
[bookmark: bookmark117]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；
    3.2.2 评分分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。
3.2.3 投标人得分=A+B+C（取所有评委评分的平均值）
备注：商务标、综合标和技术标评审全部结束后， 由公共资源电子交易系统自动汇总各投标人的商务标、综合标和技术标得分。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。在评标结束前，投标人未对评委的质疑进行书面澄清或未按要求提供相关证明材料的，评标委员会有权进行相关处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
评标委员会在评标过程中发现因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述问题的，应向招标人提出书面澄清要求，造成需要重新招标的，招标人应依据法律法规重新招标。投标文件中有含义不明确的内容、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，不应予以直接否决投标，可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，但其回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。采用评定分离方式确定中标人的项目，评标报告应按《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离 ”管理办法（试行）》的要求，载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。 评标报告应当由全体评标委员会成员签字。
3.5 特殊情况的处置程序
3.5.1 关于评标活动暂停
（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
（2）发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
3.5.2 关于评标中途更换评标委员会成员
（1）除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
① 因不可抗力的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
② 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
（2）退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
3.5.3 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论作出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
3.5.4 评标委员会对评标结论有异议的
对评标结论有异议的评标委员会成员应当以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当在评标报告中对此作出书面说明。
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[bookmark: bookmark75]第四章  合同条款及格式

参照住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的最新的建设工程施工合同（示范文本）制定。

注：因乙方（中标人） 自身原因导致未按照合同工期要求完成项目的，每逾期1 天按照合同额（中标价）的千分之一进行处罚，由此对甲方（招标人）造成损失的依法追究其法律责任。
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[bookmark: bookmark76]第五章  工程量清单

1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件的规定等国家计价计算标准（以下简称“ 国家计价计算标准 ”）以及招标文件中包括的图纸等编制。国家计价计算标准中规定的工程量计算规则中没有的项目，应在本章第1.4款约定；国家计价计算标准中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：      /      
1.5 本条第 1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2.投标报价说明
2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求自主报价，并符合下列规定：
（1） 国家计价计算标准和相关工程国家及行业工程量计算标准；
（2） 招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、技术标准规范等）及其补遗、答疑、异议澄清或修正；
（3） 国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定， 以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（4） 与招标工程相关的技术标准规范等技术资料；
（5） 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；
（6） 投标人的工程实施方案及投标工期；
（7） 投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
（8） 其他相关资料。
2.2 有关投标报价的其他说明：                                /                      
3.其他说明
3.1 其他补充说明                                 /                                     
4.工程量清单
工程量清单在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（https://ggzy.xuchang.gov.cn），通过“投标人/供应商登录 ”后自行下载。
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[bookmark: bookmark118]第二卷
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[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark78]第六章  图  纸

按照招标文件中第二章投标人须知前附表第 2.1（6）项下载。
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第三卷
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[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark80]第七章  技术标准和要求

[bookmark: bookmark119]第一节 一般要求
1.工程概况
1.1 项目基本情况：
1.1.1建设规模：市直第五幼儿园维修，磨街乡中心幼儿园维修，苌庄镇第一实验幼儿园维修，方山镇第三中心幼儿园维修，磨街乡孙庄幼儿园维修，花石镇白南幼儿园维修，方山镇中心幼儿园维修，无梁镇中心幼儿园维修，花石镇中心学校教学楼维修，禹州市第五实验学校教学楼及连廊封闭，禹州市第五实验学校合班教室维修，消除安全隐患，提升办学条件。
1.1.2 地理位置：禹州市
1.2 关键参数：
1.2.1 抗震设防烈度：/ 。
1.2.2 防火等级：  / 。  
2.现场条件
2.1 三通一平概况：/
2.2 地质及水文资料：/
3.资料和信息的使用
3.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
4.其他要求
4.1 施工工地扬尘污染整治标准以《许昌市 2026年度扬尘污染防治专项方案》《扬尘污染防治精细化管理标准》及许昌市、禹州市环保部门相关要求为准。
[bookmark: bookmark82]第二节 适用规范标准
1.标准依据
1.1 施工图纸中所列的设计、施工及验收规范：
详见本项目施工图纸中涉及规范或依据等相关内容。
1.2 其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准和规范。
2.实施的有关标准与法规
2.1 招标文件中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经招标人事先审阅和书面批准方可采用；
2.2 本技术标准与图纸中未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的习惯做法；
2.3 本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应符合国家及地方相关法律法规的要求，并符合施工图及引用的图集、标准的相关要求。
2.4 本工程实施中所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准；
2.5 其他与本工程有关的现行工程技术、施工验收标准及规范；
2.6 技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。
第三节 特殊技术标准和要求
[bookmark: bookmark83]1.特殊技术要求
1. 1  除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：                /        
2.新技术、新工艺、新设备和新材料
2. 1  本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：      /      。
3.危险性较大的分部分项工程
3. 1  本工程涉及的危险性较大的分部分项工程如下：      /      。
4.招标投标政策/政府采购政策要求
4. 1 绿色建筑要求如下：              /              。
4.2 装配式比例要求如下：            /            。
4.3 支持创新要求如下：              /              。
4.4 其他要求如下：                  /                  。
5.其他特殊技术标准和要求
	    /                                。
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[bookmark: bookmark85]第八章 投标文件格式
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（商务标）封面格式：





	（项目名称）





[bookmark: bookmark86]投 标 文 件


（商务标）
项目编号：














投 标 人：                        （盖单位章）
 


法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）


	 年    月    日
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[bookmark: bookmark87]已标价工程量清单
说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单 ”中的相关规定填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单 ”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
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（综合标）封面格式：





	（项目名称）





[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark88]投 标 文 件


（综合标）
项目编号：














投  标  人：                    （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）


	 年    月    日
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目  录
[bookmark: bookmark120]
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
三、项目管理机构
四、资格审查资料
五、其他资料
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[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark89]一、投标函及投标函附录
（一）投标函
	（招标人名称）
1.我方已仔细研究了                   （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           (¥          元）的投标总报价（其中，增值税税率按照国家有关规定执行），工期：      日历天，按合同约定完成承包工程。
2.我方的投标文件包括下列内容：
2.1技术标组成：
（1）主要施工方案与技术措施；
（2）质量管理体系与措施；
（3）安全管理体系与措施；
（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；
（5）工期保证措施；
（6）拟投入资源配备计划；
（7）施工进度表与网络计划图；
（8）施工总平面图布置；
（9）建造方式的创新应用实施方案；
（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度；
（11）施工现场实施信息化监控和数据处理；
（12）风险管理措施；
2.2商务标组成：
已标价工程量清单
2.3综合标组成：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
（2）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
（3）项目管理机构
（4）资格审查资料
（5）其他资料
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知 ”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.                       （其他补充说明）。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
地    址 ：                                               
网    址 ：                                              
电    话 ：                                              
传    真 ：                                                
邮政编码：                                               
项目联系人电话（手机号）：                               
邮    箱 ：                                                
 年       月       日
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[bookmark: bookmark91]（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人
	

	投标范围
	

	








投标总报价（元）
	大写：
小写：

	
	






其中
	安全文明施工措施费（元）
	大写：
小写：

	
	
	暂列金额（元）
	大写：
小写：

	
	
	专业工程暂估价（含税）（元）
	大写：
小写：

	
	
	规费（元）
	大写：
小写：

	
	
	税金（元）
	大写：
小写：

	投标报价（投标总报价扣除安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、规费、税金）（元）
	大写：
小写：

	措施项目费用（不含安全文明施工措施费）合计（元）
	大写：
小写：

	投标工期
	

	投标质量
	

	投标有效期
	

	缺陷责任期
	

	技术标准和要求
	

	项目经理
	姓名
	
	级别
	
	注册证号
	

	技术负责人
	姓名
	
	级别
	
	注册证号
	

	备注
	



[bookmark: bookmark92]投标人：                            （盖单位章）
                   法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
      年       月      日


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                        
[bookmark: _Toc369531698][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc352691662][bookmark: _Toc300835211][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc361508754][bookmark: _Toc384308377][bookmark: _Toc352691663][bookmark: _Toc369531699][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc15573]姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件


投标人：              （盖单位章）

           年          月         日

[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]
























[bookmark: bookmark95]
[bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc20351][bookmark: _Toc20155][bookmark: _Toc2364][bookmark: _Toc4886][bookmark: _Toc19359][bookmark: _Toc9639][bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc4178][bookmark: _Toc10119][bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc15941][bookmark: _Toc5420][bookmark: _Toc26456][bookmark: _Toc19412]二、授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件或扫描件


投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：                               

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：                                   

        年        月        日
[bookmark: bookmark96]
三、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	
职务
	
姓名
	
职称
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
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（二）主要人员简历表

附 1 ：项目经理简历表
项目经理须附满足第二章第1.4.1项规定的相关证明材料，及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附满足第二章第1.4.1项规定的证明材料。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	建造师注册证书等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                   学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话
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附 1-1 ：承诺书

承诺书

	（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理             （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺









投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

 年    月              日
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附 2 ：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险原件扫描件（或图片） ，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书（如有）。
	
岗位名称
	

	
姓    名
	
	
年    龄
	

	
性    别
	
	
毕业学校
	

	
学历和专业
	
	
毕业时间
	

	
拥有的执业资格
	
	
专业职称
	

	
执业资格证书编号
	
	
工作年限
	

	主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作
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[bookmark: bookmark97]四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	



经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附营业执照、投标人资质证书副本和安全生产许可等材料的原件扫描件（或图片）。
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[bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark98]（二）近年财务状况表
注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书或附注的原件扫描件（或图片），具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立之日以来现有年限的财务会计报表；新成立不足一年的，提供最近一季度的财务会计报表。

82

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表后附满足第二章第1.4. 1项规定的相关证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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[bookmark: bookmark100]（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	



项目描述
	

	备注
	


 
 注：本表后附中标通知书和合同协议书原件扫描件（或图片） 。每张表格只填写一个项目，

并标明序号。
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[bookmark: bookmark101]（五）“ 国家企业信用信息公示系统” 网站查询



单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段的投标（提供“ 国家企业信用信息公示系统” 中公示的公司信息、股东[或投资人]信息）
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[bookmark: bookmark102]（六）资格审查其他材料
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[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark103]五、其他资料

（一）中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于___建筑业___；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元① , 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
③在政府采购活动中，供应商提供的工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
[bookmark: bookmark105]（提醒：如果投标人不是中小企业，此格式填报内容打“/”即可。）
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（二）残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目招标投标活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责 。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
                                                            日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位 ，此格式填报内容打“/”即可。）
《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号） 的规定：
1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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[bookmark: bookmark106]（三）不允许转包和分包承诺函


不允许转包和分包承诺函



致：                 （招标人名称）
本公司遵守诚信原则参加               （项目名称、项目编号）的招标投标活动，我公司郑重承诺若能中标，保证不转包、不分包。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）
 年                 月     日
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[bookmark: bookmark107]（四）其他有必要提供的材料
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（技术标）封面格式：



	（项目名称）




投 标 文 件



（技术标）
项目编号：






















投标人或联合体牵头人：                    （盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）


	 年    月    日
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1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）主要施工方案与技术措施；
（2）质量管理体系与措施；
（3）安全管理体系与措施；
（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；
（5）工期保证措施；
（6）拟投入资源配备计划；
（7）施工进度表与网络计划图；
（8）施工总平面图布置；
（9）建造方式的创新应用实施方案；
（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度；
（11）施工现场实施信息化监控和数据处理；
（12）风险管理措施。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
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附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（kW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注
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附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注
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附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表四：计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图

1.投标人应递交施工进度表和网络计划图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用横道图表示。
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附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六：临时用地表

	用途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间
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