普查内容及要求

按照2015年住建部发布《城市停车设施规划导则》,2021年,国务院办公厅发布《关于推动城市停车设施发展意见》,2023年,住建部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》要求开展停车设施普查工作，通过引入第三方机构，对郑州市居住配建机动车停车、企事业单位配建机动车停车、路外机动车公共停车场、路内机动车公共停车场进行全面普查，摸清停车资源供给的底数，形成数字化地图，便于分析停车供需情况，达到能够信息化、具体化的呈现停车问题与矛盾。为制定停车管理政策、规划建设治理方案、缓解“停车难”提供基础数据支撑。普查范围：主城区建成区，面积约682.06平方公里。6个月完成全面普查成果，每年年底定期更新维护。重点更新维护：城管局备案停车场、调整优化的路内泊位等。普查内容：党政机关、企事业单位、住宅小区、商业综合体等管理或使用的各类停车场（包括配建停车场、公共停车场、路内停车场）。最终成果形式包含“一库一报告”即现状停车资源arcGIS数据库，可与“郑好停”平台互联，具备分析、更新数据的条件；现状停车资源统计分析报告（含不限于停车供需数字地图、全市停车供需矛盾情况、提升行业管理的措施意见、配套法规修订意见、5年内公共停车场规划建设意见、促进公共停车场建设政策措施等）。

- 一、主要内容

- （一）普查内容

- 1、普查范围

- 主城区建成区，面积约682.06平方公里。6个月完成全面普查成果，每年年底定期更新维护。重点更新维护：城管局备案停车场、资源规划局新发建筑许可的配建停车场、调整优化的路内泊位等。

2、普查对象

党政机关、企事业单位、住宅小区、商业综合体等管理或使用的各类停车场（包括配建停车场、公共停车场、路内停车场）。

- 3、普查目的

- 3.1停车供需分析，全面掌握城市停车泊位总体供需及空间分布，解析不同建筑类型停车需求，为政策制定提供精准数据。

- 3.2停车设施使用特性，深入研究典型停车设施使用特征，助力小汽车出行优化，促进资源高效共享，提升停车系统整体效能。

- 3.3停车数据底座构建构，建立足宏观、把握中观、聚焦微观的停车数据底座，汇集全市停车场点、线、面多维数据信息，深入推动停车数字化治理，为我市停车规划-建设-管理提供有力支撑。

- 4、普查重点

- 4.1停车资源普查

- 4.1.1属性信息

- 停车场类型（配建、路外、路内）；

- 对外开放类型（全部开放、部分开放、不开放）

- 充电设施数量（快、慢充）

- 停车场面积

- 4.1.2车位供给

- 停车场划线泊位数

- 对外开放泊位数

- 停车泊位构造信息

- 4.1.3停车需求

- 高峰时刻（工作日、节假日）停放车辆总数

- 划线泊位上高峰时刻车辆数

- 夜间停放车辆总数

- 4.1.4空间信息

- 出入口位置及照片

- 停车场现场照片或录影

- 周边环境照片或录影

- 周边交通情况录影等

- 4.2停车特征调查

- 4.2.1平峰日和高峰日不同类型停车场：

- 停车需求生成率

- 平均停车时间

- 车位周转率

- 停车场利用率

- 分时段车辆进出量

- 停车供需缺口

- 4.2.2其他停车相关信息

- 停车计费方式（人工填单、刷卡、射频识别）；

- 收费标准（年卡、月卡、按次计费等）；

- 是否具备诱导系统，闸机设备情况；

- 是否具备扩容改造条件；

- 是否有自主定价的意愿（若有，是否希望提价）；

- 建筑物周边市政道路路内停车现象。

- （二）普查方法

- 采用停车资源普查微信小程序进行调查。微信小程序开发根据方案中设计的表格进行字段设计，将郑州市电子地图作为工作底图，以地块为单位输入相应信息。利用人工+电子化的普查方式，实现逻辑纠错、自动定位，实时上传等功能，提高普查准确性和效率。功能与优势：

- ⚫ 用户信息管理：信息对应，有效实现用户与地块的存储管理；

- ⚫ 地块边界绘制电子化：可以直接导出矢量的GIS图层数据；

- ⚫ 现场图片拍摄：可现场拍摄停车场照片，并自动对应整理；

- ⚫ 数据实时上传：调查数据实时上传，后台自动监测分析；

- ⚫ 轨迹定位监督：实时记录采集人员活动轨迹，监督现场执行

- 普查时间安排：分为需求和供给两部分调查。

- 供给：时段为早8点至晚8点，老城区、权属复杂区域视情况延长至晚12点；

- 需求：结合不同停车场的停车高峰安排调查时段，如居住类在夜间10点-12点开展。

- （三）普查方法

- 采取多部门协同推进的组织方式，保障大范围、精细化的普查工作。

- 分区指导员：对所管辖区域的调查员工作进行指导、培训；并制定工作计划

- 核查督导员：对所管辖区域的指导员、调查员进行质量监督、数据复核等工作

- 普查员：主要负责管辖区域的现场执行工作，积极与督导员沟通联络，上报工作进度、实施情况

- （四）技术路线

- 按照“内业-外业-内业”合理安排工作流程

- 4.1无缝全覆盖单元划分：

- 4.1.1公共停车场、配建停车场以地块为单位；

- 4.1.2路内停车位以单向路段为单位。

- 4.2方案设计及试调查：

- 4.2.1针对不同类型停车场调查表格设计；

- 4.2.2表格设计电子化，APP开发；

- 4.2.3选取典型区域进行试调查。

- 4.3启动会及资料收集：

- 4.3.1召集各相关部门单位参与；

- 4.3.2停车数据相关资料收集；

- 4.3.3建立工作联席机制。

- 4.4调查实施及数据核查：

- 4.4.1APP采集；

- 4.4.2现场数据收集及上传；

- 4.4.3数据审核及多源核查；

- 4.4.4数据校核及抽查。

- 4.5数据加工及统计：

- 4.5.1数据最终空间处理加工；

- 4.5.2数据统计；

- 4.5.3停车设施普查数据统计报告

- 4.6停车数据多场景应用

- （五）质量控制

- 形成“培训-调查-复核”的工作闭环

- 实际培训和督导工作贯穿始终，要求较高的人员素质以保障质量。

- 5.1.培训工作需保障工作人员能够熟练应用手机小程序进行数据填报，并能及时应对数据采集中的各类问题

- 5.2. 因调查持续时间长、涉及人员多，部分人员可能因时间冲突或能力不适需中途调整，项目团队将根据实际情况灵活组织补充培训。

- （六）成果形式——一库一报告

- 6.1一库：现状停车资源arcGIS数据库，可与“郑好停”平台互联，具备分析、更新数据的条件。

- 6.1.1现状停车资源原始数据库：包括停车场基础属性信息、停车场所属建筑物（小区）基本信息、停车需求情况等。

- 6.1.2数据录入：与百度地图对应，便于直观显现。

- 6.1.3数据分析：可以与综合交通模型的交通小区对应分析，便捷分析任意范围内的停车供需情况.

- 6.2一报告：现状停车资源统计分析报告

- 包括现状研究概况、停车场情况（停车场总量、空间分布、属性）、停车泊位情况（停车泊位供给、停车泊位需求、停车泊位缺口）等，含不限于停车供需数字地图、全市停车供需矛盾情况、提升行业管理的措施意见、配套法规修订意见、5年内公共停车场规划建设意见、促进公共停车场建设政策措施等。

- 二、成果应用

- （一）精准赋能停车 “规-建-管”全链条的综合治理工作

- 规划建设：对热点区域、片区等停车供需规律分析，明确供需缺口及特性，为社会资本参与停车场建设提供建设规模、建设形式、预期收益等方面的数据支撑，提出5年停车设施建设规划建议；为路内停车泊位优化调整提供决策支撑；

- 综合治理：精准识别矛盾焦点，按网格化分区计算“车位缺口指数” ，锁定核心矛盾区域，通过“新建、共享、挖潜、恢复”缓解停车矛盾。

- （二）为停车相关政策制定提供依据

- 通过停车普查建立数字化地图，实时掌握停车供需情况，是政府制定差异化管理、差异化收费的依据。可依据停车供需情况，制定或适时调整管理分区、收费标准等，在停车矛盾特别突出或难以解决的区域，可研究推行市场定价；为促进公共停车场建设提出郑州市法规修订和配套政策建议。

- （三）为公众交通出行提供服务和建议

- 停车普查数据库可对接郑好停平台，在为公众提供实时有效的停车信息基础上，实现停车诱导、停车共享、车位发布等功能，引导公众快速停车，缓解周边交通压力，节约市民出行、停车时间，提升出门办事效率，提高居民生活幸福指数。