周口市淮阳区淮宁街道办事处人民街街区环境综合整治项目

施

工

合

同

建设单位： 周口市淮阳区淮宁街道办事处

施工单位：  河南寰亚建设工程有限公司

签订日期：        年       月       日

合同内容

第一部分协议书

发包人（全称）：周口市淮阳区淮宁街道办事处

承包人（全称）：河南寰亚建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：周口市淮阳区淮宁街道办事处人民街街区环境综合整治项目

工程地点：周口市淮阳区淮宁街道

工程内容：工程量清单范围内包含的所有内容

工程立项批准文号：

资金来源：区财政资金

二、工程承包范围

承包范围：淮阳区淮宁街道办事处人民街街区

三、合同工期

开工日期：2026年10月12日

竣工日期：2026年11月11日

合同工期总日历天数：30日历天（有效工期）

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：叁佰叁拾玖万陆仟伍佰伍拾伍元伍角壹分（人民币）

￥：3396555.51元（人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.标准、规范及有关技术文件

5.图纸（含图纸会审纪要、技术参数）

6.工程量清单

7.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 合同价款及调整

- 本合同价款采用（1）方式确定。

- （1）采用固定价格合同，合同价款中包括：

- 除下列原因外合同的固定总价均不得改变：

- ①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证;合同中已有适用于变更工程的价格，按合同

- 已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价

- 款。

- ②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。

- ③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。

- （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法；

- （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定；

八、工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：进场前支付35%预付款，工程竣工验收合格后，支付至工程款的100%.

十、合同生效

合同份数：本合同一式贰份，发包人、承包人双方各执壹份。

合同订立时间：2026年10月12日

合同订立地点：周口市淮阳区

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章）                                  承包人：河南寰亚建设工程有限公司（公章）

住所：                                             住所：河南省周口市庆丰街东段昌建MOCO新世界C栋817室

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人：                                       委托代理人：

电话：                                             电话：16650002282

传真：                                             传真：/

开户银行：                                         开户银行：中国农业银行股份有限公司周口直属支行

账号：                                             账号：16583101040013683

邮政编码：                                         邮政编码：466000