汝南县城市管理局汝南县建业路与祥和路交叉口口袋公园建设项目

无效文件情况

	序号
	投标单位名称
	废标节点
	废标原因
	备注

	1
	中晔工程

建设集团有限公司
	符合性检查
	施工组织设计中，(1)主要施工方法没有绿化工程、给排水和照明工序，(2)未提供劳动力计划表.
	

	2
	河南邺城 建筑工程 有限公司
	符合性检查
	1.生成后的电子响应文件未按谈判文件的格式要求逐页完成电子签字。2.施工组织设计中：(1)主要施工方法没有给排水和照明工序，(2)未提供劳动力计划表，(3)确保工期的技术措施中未提供具体工期安排。
	


