
泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目

第一标段招标文件

项目编号：泌资建【2026】010号
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招   标   人：泌阳县畜牧技术服务中心    
招标代理机构：中岑工程咨询有限公司      
日        期：  二○二六年八月          

招标代理项目部人员组成  

一、项目负责人  王高岭 
（建设类注册执业（职业）资格证号：建[造]11194100013484）

二、其他人员

1.姓名： 庞丽丽   岗位证号：Z4501005308   
2.姓名： 张英     岗位证号：Z45020241566  
3.姓名： 李永红   岗位证号：Z45020231697  
后附：河南省建筑市场监管公共服务平台备案登记截图（公司、人员）
工程招标代理机构省厅监管平台截图1：
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工程招标代理机构省厅监管平台截图2：
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工程招标代理机构省厅监管平台截图3：
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第一章 招标公告
泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目

招标公告

（采用电子标书和计算机辅助评标及不见面开标方式）

项目编号：泌资建【2026】010号 
1.招标条件
本招标项目泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目已由相关部门批准建设，项目代码：2502-411726-04-01-773617，招标人为泌阳县畜牧技术服务中心，资金来源：地方政府专项债及地方财政资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：项目主要建设牛舍共 76092.00 ㎡、精料库及饲料库 10500.00 ㎡、研发楼1500.00 ㎡、附属配套用房 4800.00 ㎡，配套建设场区道路 26469.16 平方米，800KVA 箱式变压器 2 台、给排水管网 1600 米等附属工程。

2.2建设地点：项目位于泌阳县古城办事处大岗村。

2.3项目总投资：153627324.45元；
2.4标段划分：划分2个标段；
第一标段：设计采购施工总承包（EPC）；

第二标段：工程监理。

2.5质量要求：

第一标段：合格，国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准。

第二标段：达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准；

2.6计划工期：

第一标段：总工期360日历天，其中勘察设计周期为45日历天；在勘察设计周期内完成本项目勘察工作及全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查。

第二标段：该项目全部建设周期及保修期；
2.7招标范围：

第一标段：本项目内容应包含设计、采购、施工等全部内容。包含但不限于以下内容：1.工程勘察（包含本工程各阶段的勘察工作、后续施工配合等内容）2.工程设计（包含本工程设计、后续施工配合等内容）；3.工程施工及采购（包含本工程施工图范围内全部施工内容和材料、设备、设施的采购安装、调试）等相关内容，并按规范、规定完成各项验收、试运行、项目移交及竣工备案、保修责任期的技术服务、缺陷修复及负责管理协调配合工作等；4.按照相关规定协助发包人办理项目报建、报批、质监备案等手续；5.其他应包含在工程总承包范围的内容。

第二标段：本项目设计采购施工总承包（EPC）范围内的施工及保修阶段工程监理及相关服务。

2.8本项目采用评定分离方式，由评标委员会推荐中标候选人，由定标委员会采用核查随机法确定中标人。
3.投标人资格要求

3.1第一标段
3.1.1本次招标要求投标人具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；

3.1.2资质要求：

①具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

②具有工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质，同时具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质证书，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

3.1.3人员要求：

①拟派项目总负责人须具有建筑相关专业中级及以上职称；

②拟派项目经理须具有在本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理；

③拟派项目设计负责人须具有一级注册建筑师证书。

3.1.4财务要求：

财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，提供企业近三年（2023、2024、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（若2025年审计报告未出，则提供2022、2023、2024年审计报告；成立不足三年的公司，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；（联合体投标的，只需牵头人提供）

3.1.5信誉要求：

①投标人须提供“信用中国”网站中“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果的页面截图，若有不良记录投标无效；（查询日期为招标公告发布日期之后，投标人出具网页截图并加盖公章）。

②凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home），须提供查询结果证明材料（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。
③根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规〔2024〕7号相关内容。
投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。（联合体投标的，联合体成员各方均需提供）

3.2第二标段：

3.2.1本次招标要求投标人具备独立的法人资格，具有有效的营业执照；

3.2.2资质要求：
具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；

3.2.3人员要求：

拟派项目总监须具有在本单位注册的房屋建筑工程专业注册监理工程师证书。

3.2.4财务要求：

财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，提供企业近三年（2023、2024、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（若2025年审计报告未出，则提供2022、2023、2024年审计报告；成立不足三年的公司，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；
3.2.5信誉要求：

①投标人须提供“信用中国”网站中“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果的页面截图，若有不良记录投标无效；（查询日期为招标公告发布日期之后，投标人出具网页截图并加盖公章）。

②凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home），须提供查询结果证明材料（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。
投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人相关信息）。

3.4本项目第一标段接受联合体投标，联合体应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员（含牵头人）总数不超过2家，并以一个投标人身份共同投标；

（2）投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任（投标文件中附联合体协议书原件的扫描件）；

（3）联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

（4）投标人获取招标文件时，应以联合体协议中确定的牵头人名义获取；

（5）本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。投标人应对资料的真实性和合法性负责，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。

4.企业注册
4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易平台(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式(信安CA：0371-96596华测CA：4006202211深圳CA：4001123838  北京CA：4009197888)，完成CA密钥的办理，完成注册。CA密钥办理地址及联系方式：泌阳县政务服务中心二楼西区综合窗口，联系人：吕女士，电话：18836077831；驻马店市公共资源交易中心一楼大厅CA窗口联系人：张先生，电话：17838648654。
4.2请各投标人注意完善“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。
5.招标文件的获取 

5.1 招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年08月19日8：00时至2026年08月25日18:00时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上下载招标文件。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）免费领取招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。
5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

6.资格审查方式
6.1本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目负责人（项目经理）、人员、资质、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

7.投标保证金
投标保证金的金额：一标段：伍拾万元；二标段：贰万元。

投标保证金缴纳方式：银行转账或电子保函。
（1）采用银行转账方式时，投标保证金于投标截止时间前从投标人的基本账户转入到下列指定账户，应备注项目编号，不得以现金和其他形式提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效），退还时退至投标人基本账户。
1、账户名称：泌阳县公共资源交易中心
开户行：河南泌阳农村商业银行股份有限公司财源支行
账号：*00054（子账户：一标段：2550；二标段：2551）；
(跨行转账直接在账号后面加子账户，农村信用社及农村商业银行内部转账子账户前面加 — 。转账凭证或交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》作为投标保证金交纳凭证。)
2、账户名称：泌阳县政务服务中心
开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司泌阳县花园路支行
账号：*01683400（子账户：一标段：0556 ；二标段：0557；转账直接加子账户）

备注：任选以上其中一个保证金账户缴纳。转账凭证或交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》作为投标保证金交纳凭证。
（2）采用电子保函方式时，投标人须使用CA锁登录驻马店市电子招投标交易系统，通过【业务管理】—【电子保函申请】菜单进入电子保函平台进行保函申请，请在开标前申请并下载电子保函。投标人须将电子保函放入电子投标文件中。
8.投标文件的上传/递交 

8.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

8.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder）上传完成。

8.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

8.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

8.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.发布公告的媒介

本招标公告在《驻马店市公共资源交易平台》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。
10.联系方式

招 标 人：泌阳县畜牧技术服务中心 

办公地址：泌阳县文化路东段 
联 系 人：王女士 

电    话：15516879966 
招标代理机构：中岑工程咨询有限公司

地  址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路80号1号楼1单元18层
联系人：王先生

电  话：15036927403
监督单位：泌阳县农业农村局

联 系 人：常先生

联系电话：13939664602

监督单位：泌阳县发展和改革委员会
联系人：陈先生 

电话：0396-7902598 

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：泌阳县畜牧技术服务中心 
办公地址：泌阳县文化路东段
联 系 人：王女士 

电    话：15516879966  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：中岑工程咨询有限公司

地  址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路80号1号楼1单元18层

联系人：王先生
电  话：15036927403

	1.1.4
	项目名称
	泌阳县畜牧技术服务中心泌阳县夏南牛种牛产业园建设项目

	1.1.5
	建设地点
	项目位于泌阳县古城办事处大岗村

	1.1.6
	建设规模
	项目主要建设牛舍共 76092.00 ㎡、精料库及饲料库 10500.00㎡、研发楼 1500.00 ㎡、附属配套用房 4800.00 ㎡，配套建设场区道路 26469.16 平方米，800KVA 箱式变压器 2 台、给排水管网 1600 米等附属工程。

	1.2.1
	资金来源
	地方政府专项债及地方财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	第一标段：本项目内容应包含设计、采购、施工等全部内容。包含但不限于以下内容：1.工程勘察（包含本工程各阶段的勘察工作、后续施工配合等内容）2.工程设计（包含本工程设计、后续施工配合等内容）；3.工程施工及采购（包含本工程施工图范围内全部施工内容和材料、设备、设施的采购安装、调试）等相关内容，并按规范、规定完成各项验收、试运行、项目移交及竣工备案、保修责任期的技术服务、缺陷修复及负责管理协调配合工作等；4.按照相关规定协助发包人办理项目报建、报批、质监备案等手续；5.其他应包含在工程总承包范围的内容。

	1.3.2
	工期要求
	总工期360日历天，其中勘察设计周期为45日历天；在勘察设计周期内完成本项目勘察工作及全部设计内容并保证施工图设计文件通过相关部门审查。

	1.3.3
	质量标准
	合格，国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准。

	1.3.4
	标段划分情况
	本项目共划分2个标段

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告“3.投标人资格要求 ”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的成员（含牵头人）总数不超过2家，并以一个投标人身份共同投标；

（2）投标时提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任（投标文件中附联合体协议书原件的扫描件）；

（3）联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

（4）投标人获取招标文件时，应以联合体协议中确定的牵头人名义获取；

（5）本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。投标人应对资料的真实性和合法性负责，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织，投标人自行踏勘现场

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

投标人在收到招标文件三日内，如有疑问登录交易平台向招标人和招标代理机构提问，招标人和招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在交易平台公布。

	1.11
	分包
	□不允许

☑允许，但须经发包人书面同意，且分包内容不得涉及工程主体结构、关键性工作。分包单位须具备相应资质。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许，可偏离的项目和范围：

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：递交投标文件截止之日17日前

形式：登录交易平台匿名提出

	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15日前

形式：交易平台书面澄清

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内

形式：登录交易平台匿名确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日2日内

形式：登录交易平台匿名确认

	2.4
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	递交投标文件截止之日10日前，招标人收到异议，3日内给予答复；逾期未提出的视为无异议。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人自行提供

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	具体要求详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023年度、2024年度、2025年度（若2025年审计报告未出，则提供2022、2023、2024年审计报告；成立不足三年的公司，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；（联合体投标的，只需牵头人提供）

	3.5.3
	近年完成的建筑工程项目的年份要求
	近3年（2023年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准。）

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目的年份要求
	近3年（2023年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准。）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2023年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件

（1）经过加密的电子投标文件上传件为正本。

（2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的CA印章。

（3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA印章,需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在交易系统指定位置上传）。

	3.7.5
	装订要求
	按照招标文件第七章投标文件格式装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

	4.1.2
	纸质投标文件要求
	中标候选人须在中标候选人公示期满后向招标人或招标代理机构提供与上传电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份、副本肆份，供定标委员会核查定标。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026 年09月08日09时00分（北京时间）

	4.2.2
	投标文件递交
	电子投标文件的递交：
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.ZMDTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功，并且使用系统的“模拟解密”功能验证是否能够正常解密。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	4.2.3
	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交
	投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

联合体投标的，则联合体成员投标所需材料扫描件应上传至联合体牵头人的诚信库中。

（注：各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。）

	4.2.4
	是否退还投标文件
	☑不退还          □退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年09月08日09时00分

开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标室
（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密匙在10分钟内完成解密）。

	5.2
	开标程序
	（本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未及时签到、未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建，由7人组成；

其中：招标人代表 2 人（招标人代表应由具有评标专家相应或者类似条件的人员担任，或招标人从河南省综合专家库确定2名评标专家作为招标人代表）

评标专家 5 人；包含经济类专家、技术类专家。

评标专家确定方式：

☑开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定,负责评标活动。（默认）

□其他：            

	6.3.4
	本次评标采用的评标方法
	(（合格制+基准值）
☑综合评估法

□合理低价法

	6.3.5
	评标方式
	□网络电子评标（电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行且短时间内无法修复时，经监督部门同意，可以申请延期开标。）
□纸质评标

☑远程网络电子评标

	7.1
	定标方式
	本项目采用评定分离方式确定中标人，定标采用核查随机法。评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。招标人应当在中标候选人公示期满后7日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过驻马店市公共资源交易中心发布延期原因和最终定标时间。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提供履约保证金：

□要求提供

履约保证金的形式：/
履约保证金额：/

履约保证金递交时间：/
☑不要求

	8.1
	重新招标和不再招标
	1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2、不再招标

依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于三个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	不良行为记录
	不良行为记录是指：（1）在近一年内被住建部门列入“黑名单”且在处罚期内的；（2）在投标活动中有违规行为被列入不良记录且在处罚期内的。

	10.1.2
	相关项目业绩
	相关项目业绩是指：/

	10.2 最高投标限价

	
	最高投标限价
	本次投标报价分勘察设计、工程费用两部分，均采用费率报价。招标控制价总价为101.65%。

1、勘察设计费最高投标限价：经财政评审后工程费用的1.9%
2、工程费最高投标限价：经财政评审后工程费用的99.75%
若投标人报价超过招标控制价，其投标将被否决。

(本项目经财政评审后工程费用：14966.13万元)

	10.3 “暗标”评审

	
	本项目不采用“暗标”评审

	10.4 投标人代表出席开标会

	
	本项目采用不见面开标，投标人代表无须现场签到

	10.5 中标候选人公示

	
	招标人收到评标委员会评标报告后3日内，应将中标候选人的情况在本招标项目招标公告（文件）发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3 日。

	10.6 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.7 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.8 监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.9 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10 招标人补充的其他内容

	
	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在驻马店市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。

2、投标人在投标截止时间前应随时关注驻马店市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。

3、因驻马店市公共资源交易中心在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4.中标人须严格遵守国家及省、市、区（县）各级政府关于安全文明施工的相关规定。若因我公司未落实安全文明生产必要措施，引发人身伤亡、行政处罚、索赔追偿、经济损失、法律诉讼等相关责任，均由我公司全权承担。投标文件中应对以上内容进行响应，否则按废标处理。
5、请投标人持编制投标文件的CA钥匙进行在线远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

6、招标代理服务费支付约定：参照豫招协【2023】002号《河南省招标代理服务收费指导意见》收取，中标人应在领取《中标通知书》原件之前向招标代理机构支付招标代理服务费。
7、质疑与投诉：（1）参与本项目的各投标人对评标结果有异议的，可在评标结果公示发布之日起三天内，以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口或书面形式向招标人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并现场提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函不予受理。（2）投标人对招标人质疑回复不满的，可在法律规定的时间内向行政监督部门进行投诉。投诉函须以书面形式（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）或以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口。未按要求提交的投诉函将不予受理。

注：若以网上上传至“驻马店市公共资源电子交易系统”质疑投诉窗口形式提出质疑投诉的，也应由法定代表人携带营业执照（原件）及本人身份证（原件）或授权委托代理人携带营业执照（原件）、授权委托书（原件）及本人身份证（原件）一并现场提交质疑函或投诉函（邮寄、传真件不予受理）。

	11  特别提醒

	
	中标人应当按合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

投标人应作出“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺，否则按废标处理。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目设计、施工的资质条件、能力和信誉。

（l）企业资质要求：见投标人须知前附表；

（2）设计负责人、项目经理要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表规定。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体并承担相同内容的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目的监理人；

（6）为本项目的代建人；

（7）为本项目提供招标代理服务的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照的；

（12）被依法暂停或取消投标资格的；

（13）进入清算程序，或被宣告财产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任，投标人同时提供承诺，否则视为未实质性响应招标文件。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。由投标人自行组织现场踏勘，发生费用自理。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标文件需对1.9条全部内容作出书面保 证，否则视为未实质性响应招标文件。
1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问登录交易平台向招标单位和招标代理机构提问，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在交易平台公布。

1.11 分包

本项目是否允许分包及允许分包的具体要求：见投标人须知前附表。

1.12 偏离

本项目是否允许偏离及允许偏离的具体要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）定标办法
（5）合同条款及格式；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在驻马店市公共资源电子交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标须知前附表第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台匿名提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）投标保证金；
（6）技术标；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。 

投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1本项目采用费率进行报价，投标人的报价应包含完成本项目所发生的一切费用，除另有约定外，发包人对合同价格不予变动。

3.2.2投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。

3.2.3投标人应充分了解项目基本情况包括但不限于位置、周边环境、道路、保管、施工限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据项目内容及要求，结合市场情况进行投标报价，

3.2.4投标人只能提交一个报价，招标人不接受任何选择性报价。

投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应在公共资源交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，按有关规定向中标人和未中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）招标人发放中标通知书前，中标人除因被查实存在违法违规行为取消中标人资格和不可抗力放弃中标外，中标人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还；

（3）中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（4）有串标、围标、弄虚作假（含不实承诺）等违规情况的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标文件资格审查要求提供相关资料并将所有扫描件附于标书内，以证实其各项资格条件能满足要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”使用驻马店市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、履约担保、招标范围等实质性内容作出响应，未响应视为无效投标。
3.7.3电子投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并按招标文件要求签章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位电子签章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人个人签章或签字确认。

3.7.4纸质投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6投标文件中涉及的原件等资料均为原件的扫描件。
4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的投标文件未按本章第3.7.3项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人将不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将涉及的资格审查、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。

4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至驻马店市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。

5.开标

5.1 开标的时间、地点和要求

5.1.1招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未及时签到、未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

5.1.2远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

5.1.3逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。

5.2 开标程序

5.2.1本工程采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

5.2.2若因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5.2.3开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 5.1项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题无法正常解密、解密失败或解密超时的；

5.2.4纸质开标（本项目不适用）

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

电子过程中当出现以下情况时，导致系统无法正常运行，根据实际情况延迟评标或调整评标时间：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

7.合同授予

7.1 推荐中标候选人

按照本招标文件第三章评标办法要求推荐3至10名中标候选人。
7.2 中标候选人公示

招标人应当在中标候选人公示前审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。招标人不得擅自改变评标委员会评标结果。

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表10.5款规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于3日。中标候选人公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。中标公示期间，招标人有权对中标人进行现场考察，如发现中标候选人有弄虚作假（含不实承诺）情况的，取消其候选人资格。如合格中标候选人少于3家（不含3家）由招标人重新组织招标。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，将暂停招投标活动。

7.4 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，可提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

招标人发放中标通知书前，中标人除因被查实存在违法违规行为取消其中标人资格和不可抗力放弃中标外，中标人放弃中标的，其递交的投标保证金招标人不予退还，并计入不良行为记录。

7.5 中标通知

在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。具体合同与招标人签订。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，针对此项投标人需做出书面保证，否则视为未实质性响应招标文件。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于三个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（含不实承诺）骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2最高投标限价是招标人控制招标工程的最高限价。

10.3本项目采用电子辅助评标，为保障电子标书按期递交，请各投标人至少提前2个工作日开始电子标书制作。

10.4本招标文件解释权归招标人所有。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函及投标函附录
	按招标文件格式要求

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照

（各成员提供）
	具有有效的营业执照

	
	
	资质要求

（各成员提供）
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目总负责人
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理

要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求

（各成员提供）
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求

（各成员提供）
	符合第二章 “投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	注：1、上述要求的资格审查文件在投标文件中须附复印件，将资格审查证明文件上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅，评标时以电子响应文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准，两者必须一致，否则按无证处理。

2、各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。

	2.1.3
	响应

性评

审标

准
	投标内容
	符合第二章 “投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章 “投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章 “投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章 “投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章 “投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他内容
	符合招标文件规定其他实质性内容

	序号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	商务标40分


	勘察设计报价   （10分）
	评标价格为所有有效的定标候选人投标报价。

评标基准价C计算方法：C =60%×A +40%×B；

①：A=最高投标限价；B=有效投标报价的算术平均值；C=评标基准价。

②：B=有效投标报价的算术平均值为所有通过初步评审的有效投标人在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间的投标报价的算术平均值，当参与计算的投标人家数大于5家时（不含5家）去掉一个最高价和一个最低报价后计算算术平均值；

③：当所有投标人的投标报价均不在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间时，评标基准价C=最高投标限价×95%。

投标报价评审：（满分10分）

1.当投标报价＞C，每再高于1%在满分基础上扣1分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

2.当投标报价=C，得满分10分。
3.当投标报价＜C，每再低于1%在满分基础上扣0.5分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

	
	
	施工报价   （30分）
	评标价格为所有有效的定标候选人投标报价。

评标基准价计算方法：C =60%×A +40%×B；

①：A=最高投标限价；B=有效投标报价的算术平均值；C=评标基准价。

②：B=有效投标报价的算术平均值为所有通过初步评审的有效投标人在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间的投标报价的算术平均值，当参与计算的投标人家数大于5家时（不含5家）去掉一个最高价和一个最低报价后计算算术平均值；

③：当所有投标人的投标报价均不在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间时，评标基准价C=最高投标限价×95%。

投标报价（满分30分）

当投标报价＞C，每再高于1%在满分基础上扣1分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

2.当投标报价=C，得满分30分。
3.当投标报价＜C，每再低于1%在满分基础上扣0.5分，此项得分扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

	2.2.2
	综合标25分
	业绩
	1.投标人（施工单位）2023年1月1日以来具有工程类似业绩得2分。（提供施工合同，日期以合同签订时间为准。）

2.投标人（设计单位）2023年1月1日以来具有设计类似业绩的得2分。（提供设计合同，日期以合同签订时间为准。）
	0～4

	
	
	人员配备
	1.项目设计人员配备：（除项目设计负责人外）建筑、结构、暖通、给排水、电气专业齐全者得3分，每缺1人扣1分，扣完为止。（专业以人事行政主管部门或建设行政主管部门颁发的注册执业证书或职称证为准，提供证书及提供投标人2026年1月1日以来为其缴纳的任意一个月的社保证明材料）

2.项目机构组成（施工员、安全员、材料员、质量员（质检员）、资料员）配备齐全且有效者得3分，每缺一员扣1分，此项扣完为止。（提供证书及投标人2026年1月1日为其缴纳的任意一个月的社保证明材料）。
	0～6

	
	
	履职尽责承诺
	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。
	0～10

	
	
	优惠承诺
	投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺。由评标委员会根据投标文件表述的具体内容酌情打分。
	0～5

	
	注：1、投标企业的证件、业绩和荣誉，在投标文件中须附复印件，开、评标前在诚信库中提交证明材料扫描件，两者必须一致，否则按无证处理；（证明荣誉以建设行政主管部门或其授权组织颁发的证书和下达的文件为准、涉及职称证书的以政府或政府人事部门授权的组织颁发的为准。所有证明荣誉业绩以发证日期为准，只计最高分，不累计）

2、投标企业在招投标活动中提供的资质证件、获奖证书等应真实、有效，并对其真实性进行承诺，承诺书加盖公司公章作为投标文件的组成部分，若不据实承诺，弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报经建设行政主管部门给予不良行为记录等处理。

	2.2.3
	技术标35分
	勘察设计方案
	勘察、设计编制依据
	编制依据符合国家有关规范标准，且符合工程实际需求。
	0～2

	
	
	
	项目组织机构及主要人员安排
	组织机构完善合理，人员配备齐全。
	0～2

	
	
	
	勘察、设计成果质量控制及保证措施
	设计成果质量控制科学合理，保证措施切实有效，有针对性。
	0～2

	
	
	
	进度控制及保证措施
	进度计划安排清晰明确，各专业衔接合理，保证在勘察设计周期内提交设计成果，保证措施切实有效，有针对性。
	0～2

	
	
	
	勘察、设计阶段工程造价控制措施
	有保证在造价限额内完成施工图设计及降低工程造价的措施；保证措施完整、详实、阐述清晰、科学合理、可操作性强。
	0～2

	
	
	
	变更及后续服务
	针对本项目的变更程序、变更内容科学合理；后续服务内容完善，服务机制科学有效。
	0～2

	
	
	施工组织设计
	施工方案与技术措施
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。
	0～3

	
	
	
	质量管理体系与措施
	根据质量管理体系与措施的完整性、可行性。
	0～2

	
	
	
	安全管理体系与措施
	根据安全管理体系与措施的针对性、合理性；应急事故处理措施的针对性、合理性。
	0～2

	
	
	
	环境保护管理体系与措施
	环境保护管理体系与措施的针对性、合理性。
	0～2

	
	
	
	工期保证措施
	有完整的工期保证措施，措施科学合理
	0～2

	
	
	
	拟投入资源配备计划
	1.设备设施：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	0～2

	
	
	
	施工进度表或网络计划图
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。
	0～2

	
	
	
	施工总平面图
	根据总平面图布置的合理性、科学性。
	0～2

	
	
	
	技术创新的应用实施措施
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。
	0～2

	
	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料等
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。
	0～2

	
	
	
	风险管理措施
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。
	0～2

	
	
	注：评标委员会根据各投标企业编制技术标内容是否反映招标项目的技术特点和技术要求，各项措施是否科学、合理等情况对技术标内容进行计分评审。对技术标缺项的,经评标委员会合议，该小项计零分；对技术标有严重缺、漏项或不科学、不合理的，经评标委员会合议，技术标按零分计取。


1.评标方法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准独立进行赋分，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同的，按照施工组织设计得分高的优先推荐，没有约定的，由评标委员会确定。

推荐中标候选人数量：

①有效投标人的数量为Y ；

②当Y小于3时，不推荐中标候选人，项目应当重新招标；

③当3≤Y≤10时，将有效投标人全部推荐为中标候选人；

④当Y大于10时，推荐最终得分前十名的为中标候选人。

2.评标标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

（1）技术标评审标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评审标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评审标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分按下列公式计算

（1）投标人综合得分=商务标得分+技术标得分+综合标得分，即投标人综合得分。

（2）投标人的最终得分：评标委员会完成对商务标、技术标和综合标的汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标完成后，评标委员会应当向招标人出具书面评标报告，推荐不排序的中标候选人，“推荐的中标候选人定性评审评标结论”由评委组长综合评标委员会成员意见，将结论写在“其他情况说明”里面，供定标委员会参考。（评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考）。

3.4.2 招标人应当自收到评审报告之日起3日内对评审结果（中标候选人）进行公示，公示期不少于3日。中标候选人公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。

招标人对评审结果有异议的，应当依照法定程序组织原评标委员会进行复审，并形成复审报告。招标人不得擅自改变评标委员会评审结果。

投标人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招投标活动。

3.5 特殊情况的处置程序

3.5.1关于评标活动暂停

3.5.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.5.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.5.2关于评标中途更换评委

3.5.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.5.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

3.5.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：废标条件 

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理： 

1.1 有第二章“投标人须知”正文部分第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

1.3 不按评标委员会要求澄清、说明、补正，或其澄清、说明、补正未被评标委员会接受的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的； 

1.5 报价高于最高投标限价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；   

1.6投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询“重大税收违法失信主体”及“失信被执行人”；投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的；
1.7 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的； 

1.8投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

1.9 招标文件规定的其他应认定为无效标的。
第四章 定标办法（核查随机法）

定标办法前附表（定标因素）

一、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》

3.《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）

4.驻马店市发展和改革委员会关于贯彻落实《河南省发展和改革委员会关于印发〈河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）〉的通知》的通知；

5.关于印发《驻马店市政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”规范指引》的通知（驻发改公管〔2025〕274号）

6.本项目招标文件；

7.评标委员会推荐的合格入围中标候选人名单；

8.招标投标全过程资料；

9.其他有关法律法规和相关制度。

二、定标原则

遵循公开透明、择优竞价、科学规范、廉洁高效的原则。

三、定标方法

本项目定标方法采用核查随机法确定中标人。

 eq \o\ac(□,√)核查随机法：定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。

注：本项目定标方法采用核查随机法进行定标。

四、定标委员会的组建

招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。

定标委员会成员数量为5人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定，原则上应从领导班子成员、业务熟悉的管理人员、具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格的人员中产生。本单位人员不足的，也可以从主管部门、下属单位或受招标人委托的专业人员中产生。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：

1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；

2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。

五、定标核查

招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。
5.1定标委员会应当首先对中标候选人进行核查，形成核查报告。核查内容包括：

（1）企业信用信息
①投标人须提供“信用中国”网站中“失信被执行人”（此项查询对象包括投标人、法定代表人、拟派项目经理，查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果的页面截图，若有不良记录投标无效；（查询日期为招标公告发布日期之后，投标人出具网页截图并加盖公章）。

②凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标（查询对象包括投标人、法定代表人、拟派项目经理）。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home），须提供查询结果证明材料（投标人须提供网站查询打印页，打印页需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。

③根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7号）规定，被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规〔2024〕7号相关内容。

（2）中标候选人营业执照、资质证书、安全生产许可证； 

（3）人员要求；

（4）财务状况；

（5）技术标和综合标内容；

（6）招标人认为需考量的其他要素。
5.2定标委员会应当首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。相关核查内容和方式应当在招标文件中载明，核查内容包括信用信息、是否采取考察或质询方式以及招标人认为其他需要核查的内容。核查需要进行考察或质询的，应当在招标文件中明确考察或质询内容。

5.3考察、质询：本项目在定标会议前不再对各中标候选人进行考察、质询，采用网上查询的核查方式。

5.4核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。

5.5定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现中标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格，同时向该候选人书面说明。

5.6招标人应当在中标候选人公示期满后7日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易中心平台发布延期原因和最终定标时间。

5.7经核查核评后合格的中标候选人即可按照核查随机法进入随机抽取程序。

六、定标程序

定标委员会将通过核查随机法进行定标。 

定标过程包括核查、定标会议两个阶段。招标人应当在中标候选人公示期满后7日内完成定标工作，招标人应当对定标过程进行音、视频记录，并存档备查。不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易中心平台发布延期原因和最终定标时间。
定标地点为泌阳县公共资源交易中心，定标时间及具体地点由招标代理机构提前通知。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。

1.在定标现场放置标注为“1”“2”的2组自然数代码球。
2.第一轮随机确定选用的代码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”“2”的代码球，从中随机选取1个代码球，选取代码球数字即为本次定标选用的代码球组号。

3.第二轮随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数），由中标候选人抽取代码球，代码球上的数字对应为相应中标候选人。

4.第三轮随机选取中标人：在抽取箱内放入N 个代码球，定标委员会组长从中随机抽取1个代码球，抽中代码球对应的中标候选人即为中标人，其余代码球全部抽取并公布序号。

5.招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督部门、公证部门（如邀请）进行签字确认。

核查随机法会议流程

（1）宣读定标会议会场纪律；

（2）介绍参加本次定标会议的有关单位；

（3）介绍本项目定标委员会组长及成员；

（4）宣读招标文件中明确的定标方法及定标程序；

（5）定标委员会组长宣读定标委员会承诺书、宣读定标核查情况及核查通过的中标候选人名单（大屏幕显示）；

（6）随机确定选用的号码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”“2”的号码球，由定标委员会成员从中随机抽取1个号码球，抽取号码球数字即为本次定标选用的号码球组号。

（7）检查、投放号码球。参会人员检查抽取箱、号码球。代理机构工作人员面向参会人员及摄像头展示号码球并投入抽取箱；

（8）随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数）。按照电子投标文件递交的时间顺序，由中标候选人依次抽取号码球，号码球上的数字对应为相应中标候选人（大屏幕显示），未到场的中标候选人由定标委员会代为抽取；

（9）随机选取中标人：在抽取箱内放入N 个代码球，定标委员会组长侧身扭头抽取1个号码球，宣读并展示抽中的号码球数，抽中号码球对应的中标候选人即为中标人；

（10）主持人宣读号码球对应的中标候选人；

（11）定标委员会组长宣布中标人（大屏幕显示）；
（12）签署定标报告；

（13）公证处人员宣读公证词（如有）；

（14）招标代理机构主持人宣布会议结束；

（15）招标代理机构及时拷贝定标会场音视频等资料。

七、定标报告

定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。

定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。

招标人应当在收到定标报告之日起3日内公示中标人，公示期不少于3日。中标人公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、 工期、资格条件、项目负责人信息；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
八、定标后结果处置

（1）确定的中标人经公示后无异议，可以发放《中标通知书》。

（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在已入围的中标候选人中重新投票确定中标人，也可以重新组织招标。

（3）对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法规进行处理。

（4）定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

（一）定标委员会未按定标办法公正履职的；

（二）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；

（三）招标文件规定的其他情形。

第五章 合同条款及格式

建设项目工程总承包合同
（GF-2020-0216）
示范文本

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                        。

2.工程地点：                                        。
3.工程审批、核准或备案文号：                        。

4.资金来源：                                        。

5.工程内容及规模：                                 。

6.工程承包范围：                                   。
二、合同工期
计划开始工作日期：        年    月    日。

计划开始现场施工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：                        。

三、质量标准

工程质量标准：                                 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：                        。

2.合同价格形式：                        。
合同价格形式为费率下浮，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /    。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年    月    日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

第二部分  通用条款

通用合同条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家工商行政管理总局印发《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分内容。

第三部分  专用条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：          /           。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：                  。

1.1.3.10 永久占地包括：                  。

1.1.3.11 临时占地包括：                  。

1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用         /           语言。

1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                  。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：                    。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /      ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     /        。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：                      。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：                 ）

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                  。

1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  /     。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：                   。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                      。

1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                    。

发包人的送达地址：                   。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                    。

承包人的送达地址：                   。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：                           。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                          。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                               。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：   /       ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  /        ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为     /       。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                  。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：                  。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：                  。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：                  。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                   。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：               。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                   。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：                   ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                  。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                    。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：                   。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：                    。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：                  。

履约担保的方式、金额及期限:                   。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：                   
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                  
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                    
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                   
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:               
4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排 

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                    
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                   
4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：                   
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                   
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                  
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                   
4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：                                    。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：                  。

其他关于分包的约定：                   。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：               。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                     。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                  。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：                   。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：     ，审查会议的相关费用由  /     承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                 。

5.3 培训

培训的时长为   /    ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为        /      。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                       。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                  。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：              。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：               。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由       负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：              。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                        。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由                      承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                      。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：                      。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                      。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：

（1）承包人提供的设备及材料，在运抵现场后24小时内，必须报请发包人或其委托人、监理进行验收。该验收并不应视为对该设备或材料的最终的质量认定。

（2）承包人应.在验收前24小时，书面提交验收申请，并按发包人或其委托人、监理要求的程序，组织验收。未经验收或验收不符合发包人合同约定的设备及材料严禁投入使用，承包人限期运出施工场地并承担费用。

（3）发包人发现承包人采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。对于不按照日期整改的，承包方承担违约责任10000元/次。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                      。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                      。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                      。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                      。

试验和检验费用的计价原则：                      。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                      。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                      。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                      。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                      。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由                      承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                      。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：                      。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                      。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                      。施工控制网资料的告知期限：                      。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                   。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：                      。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                      。

7.6.5关于扬尘治理及疫情防控相关约定：                      。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                      。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：                      。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                      。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                      。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                      。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                      。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                      。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                      。

8.4.2 进度计划的具体要求：                      。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                      。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：                      。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：                      。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：                      。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：                      。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                      。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为                      、累计最高赔偿：                      。

8.7.3因发包人原因导致工期延误

发包人原因导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                      。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：                      。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                      。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                      。

竣工试验的操作要求：                      。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                      。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                      。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                      。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                      。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                      。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                      。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                      。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                      。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：                      。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：                      。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                      。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后      日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照通用条款执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                      。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

                      。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：                      。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：                      。

招投标程序及其他约定：                      。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                      。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                      。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                      。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                      
14.1.2 关于合同价格调整的约定：                      
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：                。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：                      。

预付款支付期限：                      。

预付款扣回的方式：                      。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                      。

预付款担保形式：                      。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                      。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                      。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）勘察费用的支付：                  
（2）设计费用的支付：                 
（3）工程费用的支付：                  
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的    天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照                      支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                      。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                      。

14.4.3 工程款监管账户

承包人在签订合同前须与发包人共同建立监管账户专款专用。

单位名称：

开户行：

账号：

为确保建设资金专款专用，要求承包人在合同签订前开立监管账户，通过发包人、承包人和银行之间签订的三方协议，对承包人所取得的建设资金使用情况进行监督和管理。
14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                      。

竣工结算申请的资料清单和份数：                      。

竣工结算申请单的内容应包括：                      。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                      。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第           种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                      ；

(2)           %的工程款；

(3) 其他方式：                      。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第           种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                      。

关于质量保证金的补充约定：                      。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定                      。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：                      。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                      。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：                      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                      。

（7）其他：                      。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                      。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                      。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                      。

第16条 合同解除   

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：                      。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：                      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                      。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的    天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                      。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                      。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                      。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                      。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                      。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                      。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                      。

争议评审小组成员的确定：                      。

选定争议避免/评审组的期限：                      。

评审机构：                      。

其他事项的约定：                      。

争议评审员报酬的承担人：                      。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                      。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                      。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第            种方式解决：

（1）向                       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。
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附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变

值

部

分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


第六章 技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范、标准图集等规范如有变化，以最新发布的为准。
第七章 投标文件格式

          （项目名称）   标段
投标文件

项目编号：
投 标 人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
      年    月    日
目  录

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）投标保证金；
（6）技术标；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）      标段招标文件的全部内容并决定参加投标。如果我方中标，我方承诺工期为          ，按合同约定完成本标段工作内容，实现工程目的，质量标准为             。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥      ）。

4．如我方中标：

（1）我承诺按照招标文件要求及时领取中标通知书，并在 日内按要求与招标人签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                            （其他补充说明）。

投标人（或联合体牵头人）：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章或签字）
地址：                                                

网址：                                                

电话：                                                

传真：                                                
邮政编码：                                            

      年    月    日
（二）投标函附录
	项目名称及标段
	

	投标人名称
	

	投标内容
	

	项目总负责人
	
	证书名称
	
	证书编号
	

	项目经理
	
	证书名称
	
	证书编号
	

	设计负责人
	
	证书名称
	
	证书编号
	

	投标总报价

（勘察设计费+施工费）
	（大写）：               
（小写）：             %  

	其中勘察设计费
	经财政评审后工程费用的
（大写）：               
（小写）：             %  

	其中施工费
	经财政评审后工程费用的
（大写）：               

（小写）：             %  

	投标质量
	

	投标工期
	

	备注：


注：本附录表按要求认真填写，不得缺项，可根据情况增加附列，以上报价均保留两位小数。

投标人（或联合体牵头人）：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章或签字）
      年    月    日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                  
单位性质：                                  
地址：                                  
成立时间：           年           月           日

经营期限：                                  
姓名：           性别：           年龄：           职务：           
系                                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）：                 （盖章）

      年    月    日
三、附有法定代表人身份证明的授权委托书
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）     标段投标文件、处理开、评标活动有关事宜和签订合同等，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和授权委托代理人身份证明

投标人（或联合体牵头人）：                 （电子签章）
法定代表人：                              （签章或签字）

身份证号码：                                          
委托代理人：                             （签章或签字）

身份证号码：                                          

      年    月    日
四、联合体协议书
（注：格式仅供参考，各投标人可根据实际情况进行调整）
                     （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并就中标项目向招标人承担连带责任。
4.联合体各方均应为本项目分别开立项目专项独立银行账户，联合体各方独立账户的所有权、资金支配权归各自独立享有，任何一方不得以任何理由擅自调用、占用、冻结另一方账户资金，不得干预另一方账户的正常资金运作。联合体牵头人与联合体成员之间，互不承担资金方面的连带责任。
5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章或签字）

成员一名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章或签字）

成员二名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章或签字）

      年    月    日
五、投标保证金

                 （招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人（或联合体牵头人）：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章或签字）
      年    月    日


六、技术标
投标人编制技术标的要求：

投标人依据招标文件要求结合本项目特征进行技术标编制，格式自拟。

七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理附注册执业资格证书等扫描件；项目总负责人附职称证等扫描件；设计负责人附注册建筑师证书等扫描件；其他主要人员附执业证或上岗证书等扫描件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时 间
	参加过的项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（三）其他
无在建承诺书

                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往          （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理且我方保证施工过程中不得更换项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（或联合体牵头人）：                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章或签字）
       年    月    日

八、资格审查资料
（若为联合体投标，除近年财务状况表外，其他内容联合体各方均应提供）

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表
注：联合体投标仅联合体牵头人提供。

（三）近年完成的项目情况表（如有）

近年来完成的项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	合同签订时间
	合同价格
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……


近年来完成的项目情况表（如有）
序号：     

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况（如有）
正在施工的和新承接的项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	合同签订时间
	合同价格
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……


正在施工的和新承接的项目情况（如有）
序号：     
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）有必要提供的其他资格审查资料

九、其他材料
（一）投标活动承诺书
我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任，并郑重承诺如下：

一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不存在投标报价明显低于成本价或高于招标文件设定的最高投标限价，恶意扰乱市场正常秩序；

三、不存在出租（出借）或转让资格、资质证书供他人投标的情况，不借用、挂靠他人资质证书，不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（含不实承诺）骗取中标情形；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不存在串通投标、陪标围标、以行贿手段谋取中标；不存在投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
承 诺 人：                  （盖章）

联系电话：                            
法定代表人或委托代理人签字：          （签章或签字）
      年    月    日
注：联合体投标，由联合体牵头人提供

（二）投标人认为有必要提供的其他材料





















交易系统生成的投标保证金缴纳回执单或电子保函回执














