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招标代理机构：
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招标代理项目部人员组成

一、项目负责人： 刘学盈 
（建设类注册执业（职业）资格证号：建【造】11224100010068）
二、其他人员
1、姓名： 马  强   招标代理从业资格证Z4501004634
2、姓名： 赵雅静   招标代理从业资格证Z45020221540
3、姓名： 董国杰   招标代理从业资格证Z45020211607
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项目编号：ZMD2026-035
1、招标条件
本招标项目 驻马店市薄山水库除险加固工程（一期） 已由相关部门批准建设，项目代码： 2509-411700-04-01-869629 ，招标人为 驻马店市薄山水库运行中心 ，建设资金为 财政资金 ，招标代理机构为 正智国际工程管理（河南）有限公司 ，现就本项目进行 公开招标 ，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况：薄山水库位于河南省驻马店市确山县境内的淮河支流臻头河上游，控制流域面积580km²，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖、供水等综合利用的大（2）型水库，工程等别2等，主要建筑物级别2级。水库按100年一遇洪水设计，设计洪水位122.10m（废黄河口零点高程，下同），按5000年一遇洪水校核，校核洪水位125.30m，总库容5.16亿m³。
2.2标段划分：共划分5个标段：第一标段：监理标段；第二标段：建筑工程及安装标段；第三标段：安全监测标段；第四标段：金属结构设备购置标段；第五标段：机电设备购置标段。
2.3第一标段：监理标段相关要求
2.3.1质量要求：符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。
2.3.2服务期：自合同签订之日起至通过工程竣工验收止（含工程保修期）。
2.3.3招标范围：本次除险加固工程涉及的所有工作内容。
2.4第二标段：建筑工程及安装标段相关要求
2.4.1质量要求：合格。
2.4.2计划工期：550日历天（特别要求：2027年5月31日前泄洪闸具备控制过流条件）。
2.4.3招标范围：招标文件、施工图纸及工程量清单所含全部内容，最终以工程量清单、施工图纸内容和施工招标答疑纪要（如有）为准。
2.5第三标段：安全监测标段相关要求
2.5.1质量要求：合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。
2.5.2计划工期：550日历天。
2.5.3招标范围：1、大坝：GNSS测点、GNSS基点、GNSS观测墩、测压计、测压管、钻孔、保护装置、电缆、保护管、试验及设备；2、溢洪道：位移测点、测缝计、位移计、钻孔、位错计、渗压计、电缆、保护管、机柜及设备；3、输水洞：深水温度计、雷达水位计、位移测点、RTU遥测终端；4、安全监测自动化系统：安全监测工作站、安全检测服务器、交换机、安全监测数据采集软件、电缆、保护管及设备。
2.6第四标段：金属结构设备购置标段相关要求
2.6.1质量要求：合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。
2.6.2供货期（服务期）：自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施）。
2.6.3招标范围：1、溢洪道检修闸门防腐更换部件、闸门埋件、电动葫芦、电动葫芦轨道及附件、自动抓梁等设备；2、溢洪道工作闸门弧形钢闸门、闸门埋件、弧门卷扬机、应急操作器及连接装置、动力单元等设备；3、输水洞拦污栅清污、防腐、事故检修闸门更换橡胶止水、锈蚀螺栓及主轮装置、防腐、出口工作闸门防腐、维护、液压启闭机等工程量清单所含设备及其必要附件、备品备件、附属设施等的设计、制造、包装、运输、安装指导、试验、验收、培训、协调、联络会议等工作。
2.7第五标段：机电设备购置标段相关要求
2.7.1质量要求：合格，符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。
[bookmark: _GoBack]2.7.2供货期（服务期）：自合同签订之日起至竣工验收通过之日止（供货期按照监理人批准的供货计划实施）。
2.7.3招标范围：水力机械设备、溢洪道电气设备、照明系统、防雷接地系统、采暖通风、消防水工程、给排水工程、柴发机房电气工程、消防工程、火灾报警、大坝输水洞管理房、防雷接地等工程量清单所含设备及其必要附件、备品备件、附属设施等的设计、制造、包装、运输、安装指导、试验、验收、培训、协调、联络会议等工作。
2.8 本项目采用评定分离方式确定中标人。
3、投标人资格要求
3.1监理标段、建筑工程及安装标段、安全监测标段、金属结构设备购置标段、机电设备购置标段资格要求
3.1.1第一标段：监理标段
（1）投标人具有独立法人资格，具有水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质、水土保持工程施工监理甲级资质、机电及金属结构设备制造监理甲级资质，并在人员、资金等方面具有相应的监理能力。
（2）拟派项目总监理工程师应同时具备水利监理工程师注册证书和水利相关专业高级职称；拟派项目总监理工程师应为本单位人员（提供2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。
3.1.2第二标段：建筑工程及安装标段
（1）投标人须具有独立法人资格，具有行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包一级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、资金等方面具有相应的能力；
（2）投标人拟派项目经理须具有水利水电专业一级注册建造师资格，且未担任其他在建工程，提供无在建承诺书。拟派技术负责人须具有水利相关专业高级职称；企业主要负责人、项目经理及专职安全员应具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证；拟派项目经理、技术负责人及专职安全员应为本单位人员（提供2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。
3.1.3第三标段：安全监测标段
（1）投标人须具有独立法人资格，具有行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、资金等方面具有相应的能力；
（2）投标人拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且未担任其他在建工程，提供无在建承诺书，具有有效的安全生产考核合格证书；拟派项目经理应为本单位人员（提供2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。
3.1.4第四标段：金属结构设备购置标段
（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的水工金属结构制作与安装工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、资金等方面具有相应的能力；
（2）投标人拟派项目负责人须具有机械类相关专业高级职称，拟派项目负责人应为本单位人员（提供2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。
3.1.5第五标段：机电设备购置标段
（1）投标人须具有独立法人资格；
（2）投标人拟派项目负责人须具有水利类或机电类或制造安装类相关专业高级职称，拟派项目负责人应为本单位人员（提供2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明）。
3.2财务要求：投标人企业近三年财务状况良好，须提供2023、2024、2025年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（成立不足三年的公司从成立之日起计算；新成立或成立不足一年的公司，提供基本开户银行出具的资信证明）。
3.3监管平台要求：投标人及其项目管理机构参建人员的信用信息应在全国水利建设市场监管平台公开，如授权委托代理人，委托代理人应是全国水利建设市场监管平台公开的人员；投标人提供的相关投标资料与全国水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致（监理标段、建筑工程及安装标段、安全监测标段、金属结构设备购置标段提供）。
3.4信誉要求：
3.4.1 投标人市场主体被列入“中国执行信息公开网--全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、被列入“中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局--重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）；
3.4.2 本次招标要求的水利水电工程施工总承包资质被全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)资质“动态核查”被标注“资质异常”的投标人，拒绝参加本项目投标活动。提供投标人应标的资质条件未在全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)资质“动态核查”标注异常的查询截图；
3.4.3 投标人市场主体被列入“信用中国-严重失信主体名单查询”、“信用河南-失信惩戒对象名单”的均依法限制或禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。
3.5其他要求：
3.5.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中完整的报告）。
3.5.2 本次招标不接受联合体投标，不允许转包和非法分包。
4、企业注册
4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站（以下简称“交易平台网站”）（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息，由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式（信安CA：0371-96596  华测CA：4006202211  深圳CA：4001123838  北京CA：4009197888），完成CA密钥的办理，完成注册。
4.2请各投标人网上投标时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。
5、招标文件的获取
5.1 招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年08月26日8：00时至2026年09月02日18:00时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登录会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。
5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。
6、资格审查方式
6.1 本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
6.2 本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的信息为准。
7、投标文件的上传/递交
7.1 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。
7.2 投标文件的上传/递交截止时间为2026年09月16日9时00分（北京时间）。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder/login.aspx）上传完成。
7.3 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
7.4 远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。
7.5 逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。
8、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布。
9、特别提醒：
因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：
1、网络要求：网络带宽4M以上。
2、硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。
3、人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026001)
10、联系方式
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]招 标 人：驻马店市薄山水库运行中心
地    址：河南省驻马店市确山县任店镇薄山水库
联 系 人：袁先生
电    话：0396-2690692

招标代理机构：正智国际工程管理（河南）有限公司
地   址：郑州市平安大道博学路正商学府广场A座24层
项目负责人：刘学盈
联系人：赵雅静
联系方式：0371-67222266
邮箱：zzgj123@126.com

监督单位：
名    称：驻马店市水利局
办公地址：驻马店市泰山路519号
电    话：0396-2690961
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：驻马店市薄山水库运行中心
地    址：河南省驻马店市确山县任店镇薄山水库
联 系 人：袁先生
电    话：0396-2690692

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：正智国际工程管理（河南）有限公司
地    址：郑州市平安大道博学路正商学府广场A座24层
联 系 人：赵雅静
电    话：0371-67222266
邮    箱：zzgj123@126.com

	1.1.4
	项目名称及标段名称
	项目名称：驻马店市薄山水库除险加固工程（一期）
标段名称：第一标段：监理标段

	1.1.5
	项目建设地点
	驻马店市确山县境内

	1.1.6
	项目概况
	详见招标公告

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：/
计划工期：550日历天（特别要求：2027年5月31日前泄洪闸具备控制过流条件）

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算
	本次监理工作涉及工程概算：1.7亿元

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次除险加固工程涉及的所有工作内容。

	1.3.2
	服务期
	自合同签订之日起至通过工程竣工验收止（含工程保修期）。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见招标公告“3.投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	无

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	在驻马店市公共资源交易平台信息平台发布

	1.12.1
	实质性要求和条件
	招标文件已明确的形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准

	1.12.3
	偏差
	□不允许
☑允许，偏差范围:细微偏差
细微偏差不影响投标文件的有效性，以下情形按细微偏差处理:
①出现第三章“评标办法及定标办法”规定的算术性错误，在按照第三章“评标办法及定标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价(如有)的情形；
②投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差；
③投标文件在实质上响应招标文件要求,但个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果；
④投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件补充、澄清、修改、答疑

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止时间17日之前

	
	
	形式：通过驻马店市公共资源交易平台平台提出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过驻马店市公共资源交易平台信息平台发布，投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	所有澄清均通过“驻马店市公共资源交易平台”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认。投标人应注意及时浏览交易主体系统内发布的答疑澄清文件通知并下载或信息通知。因投标人原因未及时获知相关内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过驻马店市公共资源交易电子交易平台发布，投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	所有修改均通过“驻马店市公共资源交易平台”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认。投标人应注意及时浏览交易主体系统内发布的答疑澄清文件通知并下载或信息通知。因投标人原因未及时获知相关内容而导致的任何后果，概由投标人自己承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	见招标文件正文

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	见招标文件正文

	3.2.3
	报价方式
	投标人结合本工程实际情况和自身的实力，按招标文件规定的格式自主报价。

	3.2.4
	最高限价
	□无
☑有，最高限价：小写1700000.00元；大写：壹佰柒拾万元整
投标报价超过最高限价的按无效标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求提交投标保证金
要求
投标保证金的金额：人民币贰万元整；
投标保证金提交截止时间：同投标截止时间
投标保证金递交形式：银行转账、电子保函等。
1.转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金交纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，交纳完成后，在【保证金交纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。
投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易平台指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。
2、电子投标保函缴纳方式：
①投标人必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确；
②企业可以在交易平台电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务；
③办理电子投标保函费用必须出自投标人基本账户；
④投标截止时间前投标人应按照以上要求在保函平台中申请并生成电子投标保函。否则开标现场交易系统将无法获取到该投标单位的电子投标保函，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。
交易平台技术咨询：0396-2613088
[bookmark: _Toc1162][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc18413][bookmark: _Toc4244]    □不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；被查实存在影响中标结果的违法行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无
☑有，具体要求：投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料原件扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。
（注：各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023年、2024年、2025年

	3.5.3
	近年类似项目情况的时间要求
	2021年8月1日以来

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7..3（1）
	投标文件所附证书证件要求
	投标文件所附证书证件均为原件扫描件（或照片）

	3.7..3（2）
	投标文件签字或盖章要求
	上传的加密电子投标文件在要求签字盖章的地方加盖电子印章。投标人如授权委托代理人，投标人制作电子投标文件时，先上传签字并盖章后的授权委托书扫描件，再使用CA锁加盖电子公章和法定代表人签字电子章。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	按照电子招标投标交易平台的要求加密投标文件

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年09月16日上午9时00分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	驻马店市公共资源交易平台系统
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否
□是，退还时间：

	4.3
	[bookmark: _Toc34814197][bookmark: _Toc17921][bookmark: _Toc163][bookmark: _Toc33277257][bookmark: _Toc11873]投标文件的修改与撤回
	1、在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
2、投标人修改或撤回已递交的投标文件，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年09月16日9时00分（北京时间）
开标地点：驻马店市公共资源交易平台不见面开标大厅
（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密钥在30分钟内完成解密）。

	5.2
	开标程序
	1、本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
2、在投标截止时间前，各投标人必须在网上开标系统内完成签到，否则其投标按无效标处理，系统内投标文件将被退回。

	5.3
	开标异议
	投标人对开标有异议的，应当在开标环节提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: _Toc221950077]评标委员会由招标人依法组建，由 7 人组成；
其中
招标人代表 2 人（招标人代表应当从招标人本单位、本级系统内正式工作人员或河南省综合评标专家库本行业专家中产生。）
评标专家 5 人；
评标专家确定方式：
开标时在监督部门的监督下从《河南省综合专家库》中采用电脑随机抽签方式确定，负责评标活动。（默认）
□其他：    /    

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人：
评标委员会对进入详细评审阶段的有效投标人按照招标文件要求进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
（1）当有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；
（2）当有效投标人数量大于10家时，推荐前10名为中标候选人。10名内末位总得分并列的同时推荐为中标候选人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提供履约保证金：
☑要求提供
履约保证金的形式：现金转账或保函
履约保证金金额：中标价的8%
保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在接到招标人通知后5日内，将保证金打入招标人指定账户或按照招标人要求的形式提交其他保证。逾期未缴纳的取消其中标资格（投标时应对缴纳时间、缴纳金额做出响应，否则将被否决其投标）。
不要求

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似工程
	类似工程是指：大型水利工程监理

	10.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：不良行为记录是指违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，经县级以上水行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

	10.3
	中标后须提交的投标文件
	与上传的电子投标文件内容完全相同的纸质投标文件（份数及形式以招标人实际通知为准）。

	10.4
	原件
	投标人无需到达现场提交原件资料。投标人自行对此次投标提供的所有资料和证明文件等材料的真实性负责，若弄虚作假被查实，承担相应法律责任，并按规定接受相关处罚，如中标，中标结果无效。

	10.5
	招标代理服务费
	按照合同约定执行

	10.6
	投标保证金退还事项说明
	投标保证金退还事项说明详见驻马店市公共资源交易平台的相关规定。

	10.7
	远程开标事项说明
	（1）本项目采用电子化进行招标。投标人应当在投标文件递交截止时间前，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。
（2）因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子招标投标交易平台电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
（3）若在整个投标、开标、评标等招标过程中，由于系统异常出现特殊情况时，招标人将上报监督部门，依据监督部门意见暂停或推迟投标、开标、评标等招标事宜。
（4）本项目在驻马店市公共资源交易平台实施网上招投标，具体操作流程请登录驻马店市公共资源交易平台网站电子交易平台查看。
注：上述内容描述如有新变化，应根据驻马店市公共资源交易平台最新规定执行。

	10.8
	评定分离规定
	本项目采用评定分离方式确定中标人，评标委员会按照招标文件规定的方法和数量推荐中标候选人。招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作。
定标方法：核查随机法。

	10.9
	其他
	遵照驻马店市公共资源交易平台规定。

	10.10
	特别说明
	（1）投标人在全国水利建设市场监管平台公开的信用信息隐瞒真实情况、弄虚作假或提交的相关证明材料弄虚作假被查实的，取消其中标候选人、中标人资格，并按有关规定进行处理。
（2）网页查询如遇网址或者查询菜单（搜索栏）、功能、内容等有调整或变化，可以提供调整或变化后的查询证明材料。
（3）本投标须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有不一致的，均以本表为准。

	温馨提示：投标文件资料中涉及有关全国水利建设市场监管平台信息内容应完全展开显示（如人员、业绩等），投标人可在提供的证明材料上用记号笔等形式予以标注。
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1. 总则
[bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc33277262][bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc34814202][bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc3273436][bookmark: _Toc1945]1.1 招标项目概况
[bookmark: _bookmark22]1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称及标段名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 项目概况：见投标人须知前附表。
1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。
1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3273437][bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc33277263][bookmark: _Toc34814203][bookmark: _Toc20312][bookmark: _Toc3465][bookmark: _Toc14866]1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc3273438][bookmark: _Toc33277264][bookmark: _Toc34814204][bookmark: _Toc25795][bookmark: _Toc9698][bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc18881]1.3 招标范围、服务期和质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
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1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）监管平台要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表。
（6）其他要求：见投标人须知前附表。 
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的总监理工程师有行贿犯罪行为的；
（17）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
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招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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本项目严禁分包。
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1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
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本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法及定标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
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2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
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投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
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3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）监理报酬清单；
（5）资格审查资料；
（6）监理大纲；
（7）惩罚记录查询信息；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。
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3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
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3.3.1 投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 依照驻马店市公共资源交易平台退还投标保证金流程退还向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
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除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料。
3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “企业承担过的主要建设项目监理业绩”应同时提供本章第1.4.1项规定提供相关资料。上述业绩均应同时提供全国水利建设市场监管平台网页查询截图。全国水利建设市场监管平台（https://scjg.mwr.gov.cn/）上的业绩信息查询须与提供的项目业绩信息一致有效，否则不予认定。具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 信誉要求：满足本章第1.4.1项规定提供相关资料。
3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的总监理工程师的相关信息，附人员身份证、聘用合同（或劳动合同）、依法缴纳社会保险证明（或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件）以及招标文件资格要求和评审要求提供的其他证明材料原件扫描件。
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3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
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[bookmark: _bookmark47]3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc20878][bookmark: _Toc23641][bookmark: _Toc8009]4. 投标
[bookmark: _bookmark48][bookmark: _Toc15894][bookmark: _Toc33277288][bookmark: _Toc3273462][bookmark: _Toc27638][bookmark: _Toc30189][bookmark: _Toc34814228][bookmark: _Toc593]4.1 投标文件的密封和标记
[bookmark: _bookmark49]4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc2522][bookmark: _Toc3273463][bookmark: _Toc7495][bookmark: _Toc15782][bookmark: _Toc34814229][bookmark: _Toc33277289][bookmark: _Toc12205]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc5266][bookmark: _Toc34814230][bookmark: _Toc3273464][bookmark: _Toc15576][bookmark: _Toc29896][bookmark: _Toc25740][bookmark: _Toc33277290]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _bookmark51]4.3.1 在本章第1.10.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，依照驻马店市公共资源交易平台退还投标保证金流程退还已收取的投标保证金。
[bookmark: _Toc25397][bookmark: _Toc20600][bookmark: _Toc15440]5. 开标
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc33277292][bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc3273466][bookmark: _Toc9421][bookmark: _Toc13877][bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc34814232][bookmark: _Toc10030]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
[bookmark: _Toc21326][bookmark: _Toc34814233][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc2932][bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc3924][bookmark: _Toc33277293][bookmark: _Toc3273467]5.2 开标程序
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc33277294][bookmark: _Toc26129][bookmark: _Toc24901][bookmark: _Toc3273468][bookmark: _Toc34814234][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc31069][bookmark: _Toc7694]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标环节提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _Toc21179][bookmark: _Toc6158][bookmark: _Toc5143]6. 评标
[bookmark: _bookmark57][bookmark: _Toc34814236][bookmark: _Toc1140][bookmark: _Toc28257][bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc33277296][bookmark: _Toc3273470][bookmark: _Toc16226][bookmark: _Toc32069]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _bookmark58][bookmark: _Toc33277297][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc2371][bookmark: _Toc34814237][bookmark: _Toc26775][bookmark: _Toc30128][bookmark: _Toc3273471][bookmark: _Toc12401]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc34814238][bookmark: _Toc3495][bookmark: _Toc1893][bookmark: _Toc20800][bookmark: _Toc3273472][bookmark: _Toc33277298][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc31431]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark60][bookmark: _Toc6335][bookmark: _Toc10272][bookmark: _Toc2501]7. 合同授予
[bookmark: _bookmark61][bookmark: _Toc15312][bookmark: _Toc33277300][bookmark: _Toc34814240][bookmark: _Toc1579][bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc30915][bookmark: _Toc3273474][bookmark: _Toc26215]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。
[bookmark: _bookmark62][bookmark: _Toc514][bookmark: _Toc7708][bookmark: _Toc33277301][bookmark: _Toc7314][bookmark: _Toc20567][bookmark: _Toc34814241][bookmark: _Toc12341][bookmark: _Toc3273475]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _bookmark63][bookmark: _Toc13035][bookmark: _Toc20656][bookmark: _Toc3273476][bookmark: _Toc33277302][bookmark: _Toc14193][bookmark: _Toc34814242][bookmark: _Toc12680][bookmark: _Toc11308]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _bookmark64][bookmark: _Toc14739][bookmark: _Toc34814243][bookmark: _Toc33277303][bookmark: _Toc3273477][bookmark: _Toc3012][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc23763][bookmark: _Toc4131]7.4 定标
[bookmark: _bookmark65][bookmark: _Toc33277304][bookmark: _Toc11182][bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc3273478][bookmark: _Toc34814244][bookmark: _Toc3288][bookmark: _Toc3399]按照投标人须知前附表的规定，采用评定分离方式确定中标人。具体定标办法详见第三章“评标办法和定标办法”。
7.5 中标通知
本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _bookmark66][bookmark: _Toc15281][bookmark: _Toc10319][bookmark: _Toc34814245][bookmark: _Toc31714][bookmark: _Toc33277305][bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc22697][bookmark: _Toc3273479]7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _bookmark67][bookmark: _Toc33277306][bookmark: _Toc34814246][bookmark: _Toc11751][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc3273480]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，投标人需在投标文件中针对上述要求做出承诺。根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _bookmark68][bookmark: _Toc222033839][bookmark: _Toc222032657][bookmark: _Toc168476089][bookmark: _Toc5056][bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc168475686][bookmark: _Toc28472][bookmark: _Toc229305348][bookmark: _Toc222029488][bookmark: _Toc222030990][bookmark: _Toc221950220][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc32645][bookmark: _Toc25095][bookmark: _Toc24065]8. 重新招标或经批准不招标
[bookmark: _Toc221950225]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会决定否决全部投标的；采用评定分离方式确定中标人的项目，有效投标人不足3个的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
（5）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（6）经查实，中标候选人均不具备中标资格或存在违规行为的。。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
[bookmark: _bookmark70][bookmark: _bookmark69][bookmark: _Toc34814249][bookmark: _Toc33277309][bookmark: _Toc3273483][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc13314][bookmark: _Toc10372][bookmark: _Toc32216][bookmark: _Toc9197]9.1 对投标人的纪律要求
[bookmark: _Toc11949][bookmark: _Toc33277308][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc34814248][bookmark: _Toc25362][bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc3273482]投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _bookmark71][bookmark: _Toc33277310][bookmark: _Toc2636][bookmark: _Toc1795][bookmark: _Toc2837][bookmark: _Toc34814250][bookmark: _Toc3273484][bookmark: _Toc20882][bookmark: _Toc31437]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _bookmark72][bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc19798][bookmark: _Toc3273485][bookmark: _Toc9418][bookmark: _Toc33277311][bookmark: _Toc3275][bookmark: _Toc34814251]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _bookmark73][bookmark: _Toc4906][bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc12967][bookmark: _Toc33277312][bookmark: _Toc3273486][bookmark: _Toc3620][bookmark: _Toc34814252][bookmark: _Toc22526]9.5 投诉
潜在投标人、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向招标人提出异议，向有关行政监督部门进行投诉。异议、投诉应按照河南省水利厅《关于进一步明确水利工程建设项目招标投标活动中异议和投诉有关事项的通知》（豫水建【2015】10号）的要求进行，先异议后投诉。异议和投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
[bookmark: _bookmark74][bookmark: _bookmark75][bookmark: _Toc14105][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc10244]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc14095][bookmark: _Toc28192][bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc7354]第三章 评标办法及定标办法
[bookmark: _bookmark83][bookmark: _Toc1149][bookmark: _Toc29394][bookmark: _Toc26195][bookmark: _Toc508610458][bookmark: _Toc30798][bookmark: _Toc33277317]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章要求
	按招标文件格式要求

	
	
	投标文件格式及签字盖章
	符合第六章“投标文件格式”的要求及招标文件有关要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	项目总监要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	监管平台要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	注：1、上述要求的资格审查文件在投标文件中须附复印件，将资格审查证明文件上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅，评标时以电子响应文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。投标人应对递交资质证件、获奖证书、人员业绩等资料的真实性、有效性进行承诺。
2、各投标企业应如实填报诚信库信息，因交易主体自行填报信息的错误、缺项、虚假而造成的后果由交易主体自行承担。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	投标总报价
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定

	
	
	技术规范要求
	符合第五章“委托人要求”的规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	监理大纲
	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

	[bookmark: _Toc5644][bookmark: _Toc31352][bookmark: _Toc21597]
	
	其他实质性要求
	符合招标文件相关要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100 分）
	资信业绩部分： 20分
监理大纲部分：40分
投标总报价： 40分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法：C=50%×A+50%×B；
①A=最高投标限价；B=有效投标报价的算术平均值；C=评标基准价。
②B=有效投标报价的算术平均值为所有通过初步评审的有效投标人在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间的投标报价的算术平均值，当参与计算的投标人家数大于5家时（不含5家）去掉一个最高价和一个最低报价后计算算术平均值；
③当所有投标人的投标报价均不在最高投标限价95%（含95%）-100%（含100%）之间时，评标基准价C=最高投标限价×95%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
（1）
	资信业绩评分标准
（20分）
	企业业绩（8分）
	2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）承担过大型水利工程监理业绩。每提供一项得2分,最多得6分。
2021年8月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似水利工程安全监测监理业绩。每提供一项得2分,最多得2分。
此项最多得8分。
注：提供合同协议书和全国水利建设市场监管平台业绩截图，未提供或提供不全的不得分。

	
	
	总监理工程师业绩（4分）
	总监理工程师有一项类似工程监理工作管理(含总监、副总监、总监代表）业绩得2分，最多得4分。
注：提供合同协议书和全国水利建设市场监管平台业绩截图，若以上任一证明材料均未显示总监理工程师的姓名，须由业主出具的书面证明；否则不得分。

	
	
	其它主要监理人员资历（3分）
	1、拟投入的监理工程师中水工、水保、机电及金属结构专业必须配备齐全。每个专业具有一个高级职称的得1分，最多得3分。
注：提供人员注册证书、职称证及2025年8月1日以来任意一个月社保缴纳证明，否则不得分。

	
	
	企业荣誉（2分）
	承担过的水利工程自2023年8月1日以来获得的省级及以上（含省级）行政主管部门颁发的工程类奖项，有一项得1分，最多得2分。
注：提供证书扫描件或截图，否则不得分。

	
	
	信用评价
（3分）
	以水利部备案的信用评价机构评定的且在有效期内AAA级为3分，AA级为2分，A级为1分。（以全国水利建设市场监管平台公开的为准，提供全国水利建设市场监管平台查询截图，查询时间在招标公告发布日期之后）。

	2.2.4
（2）
	技术部分：监理大纲评分标准
（40分）
	组织机构及人员(5分)
	根据监理组织机构图及各级监理人员（包括总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师、监理员）岗位（质量、安全、进度、环保等）职责和管理制度，对人员专业配备、人员数量、年龄合理、技术职称、持证情况进行综合评审，优 4～5（含）分，良 2～4（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	质量控制的措施和方法（5分）
	对施工质量控制流程（包括事前、事中、事后质量控制，原材料及 中间产品质量控制）、内容、方法和措施进行综合评审，优 4～5（含）分，良2～4（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	进度控制的措施和方法（4分）
	对进度控制的技术措施、组织措施、经济措施、合同措施进行综合评审，优3～4（含）分，良2～3（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	投资控制的措施和方法（3分）
	对投资控制流程，工作内容、方法和措施进行综合评审，优2～3（含）分，良1～2（含）分，一般0（含）～1（含）分。

	
	
	合同管理、信息管理的措施和方法（4分）
	对合同管理和信息管理的流程、内容、方法和措施进行综合评审，优3～4（含）分，良2～3（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	组织协调的措施和方法（4分）
	对项目组织协调的工作内容、方法及措施，与参建各方及相关部门的协调方法及对策进行综合评审，优3～4（含）分，良2～3（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	安全文明施工控制的措施和方法（4分）
	对安全文明施工的监理工作内容和方法、针对性措施进行综合评审，优3～4（含）分，良2～3（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	
	
	拟投入的设备（3分）
	对拟投入主要检测设备、仪器，交通工具、办公设备进行综合评审，满足监理工作需要得2～3（含）分，基本满足得1～2分（含），不完全满足得0（含）～1（含）分。

	
	
	旁站监理（3分）
	对合理设置旁站监理部位（过程），旁站监理措施进行综合评审，优2～3（含）分，良1～2（含）分，一般0（含）～1（含）分。

	
	
	工程重点、难点及监理措施（5分）
	对影响工程工期、质量、安全关键环节、重点难点部位分析合理，采取对应的监理措施可行、合理、可靠进行综合评审，优4～5（含）分，良2～4（含）分，一般0（含）～2（含）分。

	2.2.4
（3）
	投标总报价评分标准
（40分）
	投标总报价评分标准
（满分40分）
	1.当投标报价＞C，每高于评标基准价1%在基本分（30分）基础上扣1分，扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）
2.当投标报价=C，得基本分30分。
3.当投标报价＜C，每低于评标基准价1%在基本分（30分）基础上加2分，加至40分满分为止。若投标报价低于评标基准价5%（不含）以上时，每再低1%在满分40分的基础上扣1分的比例扣分，扣完为止。（不足1%的按相应比例进行折算）

	2.2.4
（4）
	其他因素评分标准
	行政处罚信息在全国水利建设市场监管平台上公示且在公示期限内的，一次扣3分。
注：投标人应附全国水利建设市场监管平台行政处罚信息公示查询截图证明材料。罚分不设上限。



注：1、业绩：应同时提供合同协议书、全国水利建设市场监管平台业绩截图，提供的上述任一证明材料应显示工程规模等级，如无显示，需另行提供建设单位出具的证明文件或行政部门的批复文件，不提供不予计分。
2、原件扫描件附在投标文件中，不提供不予计分。
3、投标人的人员、业绩、信用评价、其他信息、行政处罚等信息，应附有全国水利建设市场监管平台项目信息网页查询证明材料，不提供或提供不完整的不予计分。
4、投标人须在主体库中上传项目相关人员、业绩等信息，保证主体库中企业信息准确，并及时更新，否则造成的不利后果自行承担。



[bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc30815]一、评标办法
1.评标方法
[bookmark: _bookmark85][bookmark: _Toc30528][bookmark: _Toc27552]本次评标采用综合评估法评审。评标委员会对满足招标文件确定的评审标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc23409]2.评审标准
[bookmark: _bookmark86]2.1初步评审标准	
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark87]2.2详细评分标准	
2.2.1 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
2.2.2 监理大纲评分标准：见评标办法前附表；
2.2.3 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc7917][bookmark: _Toc7953][bookmark: _Toc27905]3.评标程序
[bookmark: _bookmark89]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _bookmark90]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对入围详细评审的有效投标人进行打分，并计算出综合评估得分。入围详细评审的有效投标人办法详见评标办法前附表规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C-D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc26506][bookmark: _Toc12538][bookmark: _Toc383795264][bookmark: _Toc4353][bookmark: _Toc972][bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc30890][bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc30963][bookmark: _Toc6942][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc24848][bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc301170927][bookmark: _Toc4440][bookmark: _Toc301170462][bookmark: _Toc352312318][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc327875574][bookmark: _Toc11036][bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc16216][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc29998]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc32373][bookmark: _Toc26616][bookmark: _Toc352312319][bookmark: _Toc24639][bookmark: _Toc14079][bookmark: _Toc327875575][bookmark: _Toc18291][bookmark: _Toc5131][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc301170463][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc1295][bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc10685][bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc301170928][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc16874][bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc30850][bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc17084][bookmark: _Toc10312][bookmark: _Toc383795265]3.4 评标结果
[bookmark: _bookmark91][bookmark: _bookmark92][bookmark: _Toc18942]3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc21155]3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


二、定标办法（核查随机法）
[bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc23030][bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc14023][bookmark: _Toc7190][bookmark: _Toc5810][bookmark: _Toc5407][bookmark: _Toc22499][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc28134]1、定标依据
[bookmark: OLE_LINK41]本次定标办法的制定依据下列文件进行：
1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；
3、《关于持续推进建筑业发展的十二条意见》（建市〔2021〕23号）；
4、驻马店市发展和改革委员会关于贯彻落实《河南省发展和改革委员会关于印发〈河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）〉的通知》的通知；
5、本项目招标文件；
6、评标委员会推荐的中标候选人名单；
7、招标投标全过程资料；
8、其他有关法律法规和相关制度。
[bookmark: _Toc14808][bookmark: _Toc9674][bookmark: _Toc22184][bookmark: _Toc28603][bookmark: _Toc25258][bookmark: _Toc29090]2、定标原则
遵循公开透明、择优竞价、科学规范、廉洁高效的原则，通过核查随机法确定中标人。
[bookmark: _Toc31048]招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易平台按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易平台应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。定标地点为驻马店市公共资源交易中心。
[bookmark: _Toc16772][bookmark: _Toc24063][bookmark: _Toc25602][bookmark: _Toc7704][bookmark: _Toc16613]3、定标方法
[bookmark: OLE_LINK43]本项目定标方法采用核查随机法进行定标。
核查随机法：定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。
[bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc23309]4、定标委员会的组建
定标委员会由薄山水库运行中心组建，成员5人，其中中心4人，外邀市直水利系统专家1人。定标委员会组长由单位的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由单位的领导班子成员、业务熟悉的管理人员、具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格的人员中产生。
定标委员会成员客观、公正、独立地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见署名并承担个人责任，不得委托他人代替定标。
有下列情况之一的，不得担任定标委员会成员：
1.与中标候选人或中标候选人主要负责人有近亲属关系或有经济利益关系的，可能影响定标公正的；
2.曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
3.中标候选人的在职人员或招标项目代理机构的在职人员。
[bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc9111][bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc26714]5、定标核查
5.1定标委员会将对中标候选人进行定标核查，并形成核查报告。核查内容包括：
（1）企业信用信息：①投标人市场主体被列入“中国执行信息公开网--全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、被列入“中国政府采购网--政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局--重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。②投标人市场主体被列入“信用中国-严重失信主体名单查询”、“信用河南-失信惩戒对象名单”的，均依法限制或禁止其参与本项目投标活动（提供自招标公告发布日之后网页查询截图，查询截图须显示查询时间）。③投标人及其项目管理机构参建人员的信用信息应在全国水利建设市场监管平台公开，如授权委托代理人，委托代理人应是全国水利建设市场监管平台公开的人员；投标人提供的相关投标资料与全国水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致。④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中完整的报告）。
（2）营业执照、资质证书；
（3）项目总监理工程师资格证书；
（4）相关人员社保证明；
（5）财务状况；
（6）业绩；
（7）招标人认为需要核查及核评的其他内容。
5.2 核查报告在定标会议召开前应当保密。相关核查内容和方式应当在招标文件中载明，核查内容包括信用信息、履约能力、是否采取考察或质询方式以及招标人认为其他需要核查的内容。核查需要进行考察或质询的，应当在招标文件中明确考察或质询内容，本项目不采用考察或质询方式进行核查。
5.3 核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。
[bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc11203][bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc18790][bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc23939]5.4 定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。
6、定标会议
定标委员会将通过核查随机法进行定标。
定标会议地点为市公共资源交易平台，会议时间及具体地点由招标代理机构提前通知。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并可让其随机选取代表各自号码的代码球。未派人员参加定标会议的中标候选人，默认由定标委员会现场随机选取代表其号码的代码球。
会议按以下程序进行:
1、在定标现场放置标注为“1”、“2”的2组自然数代码球。
2、第一轮随机确定选用的代码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”、“2”的代码球，从中随机选取1个代码球，选取代码球数字即为本次定标选用的代码球组号。
3、第二轮随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数），由中标候选人抽取代码球，代码球上的数字对应为相应中标候选人。
4、第三轮随机选取中标人：在抽取箱内放入N个代码球，定标委员会组长从中随机抽取1个代码球，抽中代码球对应的中标候选人即为中标人。
[bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc11373][bookmark: _Toc23497][bookmark: _Toc23431][bookmark: _Toc16424][bookmark: _Toc27971][bookmark: _Toc21472][bookmark: _Toc23427][bookmark: _Toc9183]5、招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督部门、公证部门（如邀请）进行签字确认。
7、定标报告
定标委员会将按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。
定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。
[bookmark: _Toc15980][bookmark: _Toc9685][bookmark: _Toc4409]招标人在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、服务期、资格条件、项目总监理工程师信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
8、定标后结果处置
[bookmark: OLE_LINK49]（1）确定的中标人经公示后无异议，可以发放《中标通知书》。
（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。
（3）对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。
（4）定标后有下列情形之一的，应当重新定标:
(一)定标委员会未按定标办法公正履职的；
(二)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；
(三)招标文件规定的其他情形。


第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc276294118][bookmark: _Toc2213][bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc12371][bookmark: _Toc15401][bookmark: _Toc418456727][bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc39037081][bookmark: _Toc39154258][bookmark: _Toc39067083][bookmark: _Toc39155666][bookmark: _Toc39152291][bookmark: _Toc38967073][bookmark: _Toc38966369][bookmark: _Toc127199855][bookmark: _Toc39156176][bookmark: _Toc38963512][bookmark: _Toc38965474]（以实际合同签订为准）
水利工程施工监理合同书（格式）

委托人： 驻马店市薄山水库运行中心 
监理人：                                   
合同编号：                                 
合同名称：                                 
依据国家有关法律、法规， 驻马店市薄山水库运行中心（委托人名称） （以下简称委托人），委托  （监理人名称） （以下简称监理人）提供       监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
l、工程名称： 驻马店市薄山水库除险加固工程（一期） 
2、建设地点： 驻马店市确山县               
3、工程等别（级）：   2等          
4、工程总投资（人民币，下同）： 17000 万元
5、工期：          
二、监理范围
1、监理项目名称：                    
2、监理项目内容及主要特性参数：                       
3、监理项目投资：                                     
4、监理阶段：           （施工期、保修期）           
三、监理服务内容、期限
l、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、服务期：自合同签订之日起至通过工程竣工验收止（含工程保修期）。
四、监理服务酬金
监理正常服务酬金为    （大写）   元， 由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序
1、监理合同书（含补充协议）；
2、中标通知书；
3、投标报价书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、监理大纲；
7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本     份，委托人执     份，监理人执       份。




委托人：      （盖章）          监理人：     （盖章）       

法定代表人：   （签名）         法定代表人：    （签名）     
或其委托代理人：  （签名）        
单位地址：                      单位地址：                   
邮政编码：                      邮政编码：                   
电    话：                      电    话：                   
电子信箱：                      电子信箱：                   
传    真：                      传    真：                   
开户银行：                      开户银行：                  
帐    号：                      帐    号：                  
签订地点：                     
签订时间：      年   月    日

[bookmark: _Toc146438028][bookmark: _Toc146438234][bookmark: _Toc147975191][bookmark: _Toc168995652][bookmark: _Toc147283397][bookmark: _Toc147975495][bookmark: _Toc146437874][bookmark: _Toc147287588][bookmark: _Toc168930900]

[bookmark: _Toc6191][bookmark: _Toc418456728][bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc7088][bookmark: _Toc32420][bookmark: _Toc9452]第一部分  通用合同条款
【全文采用水利部和国家工商行政管理局联合颁布的《水利工程施工监理合同示范文本》（GF－2007－0211）】
[bookmark: _Toc39067084][bookmark: _Toc38963525][bookmark: _Toc39156189][bookmark: _Toc38965487][bookmark: _Toc38966382][bookmark: _Toc39155679][bookmark: _Toc39037094][bookmark: _Toc38967086][bookmark: _Toc39152304][bookmark: _Toc39154271]词语涵义及适用语言
第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
—、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。
二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。
 四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。
七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
十一、“现场”指监理项目实施的场所。
第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。
 第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补作书面通知。
第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第七条 委托人享有如下权利：
一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；
二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；
五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第八条 委托人赋予监理人如下权利：
一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
  二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
三、核查并签发施工图纸；
四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知：
五、审核和签发工程计量、付款凭证；
六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员：
七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；
八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第九条 工程建设外部环境的协调工作。
第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。
第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜己无不同意见，无须再作确认。
第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。
第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。
第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。
第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。
第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第二十四条 监督、检查工程施工进度。
第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。
第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金
第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
一、出于委托人、笫三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；
二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；
三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。
第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。
第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。
合同变更与终止
第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由
责任方赔偿损失。
第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。
违约责任
第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、笫十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。
第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、笫二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。
其 他
第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。
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第二部分 专用合同条款
监理依据
第一条“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同（或采购合同），承担工程施工（或设备供应）的法人或其合法继承人。
第三条 本合同的监理依据为：
1. [bookmark: _Toc330164272]《水利工程施工监理规范》（SL288－2014）；
2. 《水利工程建设监理规定》（水利部令2006年第28号）；
3. 《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）；
4. 本合同工程的设计文件；
5. 本工程建设合同文件；
6. 国家、相关行业及主管部门有关的标准、规范、文件等。
委托人的权利
第七条
五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
1、 监理人在执行合同过程中，向委托人提出额外条件且委托人不能接受，由此监理人影响监理工作的 ； 
2、 监理人不按合同约定履行义务，经委托人催告后，仍不履行的 ；
3、 监理人迟延履行合同义务，使委托人不能按期实现合同目的的 ；
4、 因监理人行为，使委托人经济损失超过监理酬金的 ；
5、 监理人将监理项目转让或分包其他监理人的 ；
6、 法律法规规定可以解除合同的其他情形 。
监理人的权利
第八条
八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
1、因委托人的原因造成工期拖延超过合同工期的2/3时；
2、委托人不支付监理酬金或没能力支付监理酬金时；
3、法律法规规定可以解除合同的其他情形。
九、委托人赋予监理人的其他权利：
1、 对工程建设合同工期具有签认的权利 ；
2、 对承包人设计和施工的临时工程具有审查和监督的权利 ；
3、 组织协调工程建设有关各方关系的主持的权利 ；
4、 经委托人另行授权后，监理人享有处理工程变更的处置权。
委托人的义务
发包人适时向监理机构提供监理业务所需的有关工程建设资料。配合服务水利工程项目建设管理中云计算管理系统中下列工作：
（1）为工程承包人及监理人提供工程建设信息标准化数字化管理平台，为工程建设信息管理提供标准化数字化管理手段；
（2）在工程建设过程中，招标人提供工程承包人及监理人各类工程建设信息采集标准电子格式（Word、Excel，TIF，JPG）；
（3）招标人定期对工程建设管理信息录入、上传以及存档情况进行检查；
（4）对工程建设信息标准化数字化管理平台中已有的标准信息进行定期整理，并按照相关档案管理规定进行归档管理；
（5）所提供的相关信息采集标准表格见系统中。
第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：
一般文件 7天；紧急事项1天；变更文件3天。
第十三条   委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：不提供，相关费用在投标报价中自行考虑，委托人不再另行支付 。
第十五条   监理单位在投标报价中应充分考虑平行检测费用，平行检测的项目、类别、参数、数量、应符合相关规范、标准等要求，委托人不再另行支付平行检测费用。
第十七条  委托人应为监理人投保雇主责任险；监理人应自行投保一切设备、机械和工具的保险及监理人认为需要的其他保险，并向委托人提供保险合同副本。监理人自行投保的费用已含在投标报价中。监理人应保障并持续保障委托人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。
监理人的义务
第二十条 监理服务内容：（见附件）。
第二十一条 监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场。
本款增加：
（1）监理人应在监理合同签订后15日内自行租赁或建造现场办公、生活场所，达到正常开展工作的条件，相关费用由监理单位自行承担，委托人不再另行支付费用。
（2）监理人应保证投标文件中承诺的监理机构人员到位，并履行职责。
第二十三条 本条补充：监理人应严格执行与委托人签订的建设监理安全目标责任书中的有关规定。	
监理单位应当按照有关技术标准和合同要求，采取旁站、巡视、平行检验和见证取样检测等形式，复核原材料、中间产品、设备和单元工程(工序)质量。对平行检测工作中需要在试验检测机构完成的项目，监理人应自行进行抽样，并送样品至经委托人同意的试验检测机构进行检测，该试验检测费用由监理人自行承担，委托人不再另行支付费用;除此之外的试验检测费用仍由监理人自行承担，委托人不再另行支付费用。
监理人按照有关规定，对承包人进场的工程设备、进场材料、构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级。其中，检测规范有规定的按规定执行；没有规定的，平行检测的数量按现行监理规范执行。
第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：（由监理人提出，报委托人审核批准后确定）；需旁站监理的关键工序是：（由监理人提出，报委托人审核批准后确定）。
在监理人进场后，应结合对本工程的进一步理解，在提交或修订的监理规划中进一步明确提出本工程的重要部位、关键工序，经委托人批准后实施，以便工程质量管理持续改进。
第二十八条 本条补充：配合服务水利工程项目建设管理中云计算管理系统中下列工作：（1）工程监理人根据招标人要求，及时进行相关工程建设信息的录入、上传至工程建设信息管理平台内，并及时知会招标人，相关详细内容和电子表格见附件；
（2）工程监理人负责对工程承包人在工程建设管理系统中提交的工程建设信息进行复核；
（3）在监理周报中提出上载至管理系统的工程建设信息报告，并促办未按规定上报的事件；
（4）工程监理人对安装在施工设备上的信息采集设备进行日常监管，一旦发现设备工作异常，通知工程承包方进行维修，并上报工程招标人；
第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收： 全部分部工程验收 。
第三十一条 在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金
第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：
一、支付时间为：分期支付。
签订监理合同一个月内支付监理合同额的20%；并经监理出具付款证书报送发包人批准后，发包人14天内办理支付手续。
之后按工程进度支付剩余监理费用至工程合同工程验收证书签发。
发包人必须及时按上述约定支付承包人工程款，但因财政拨付原因导致支付逾期的情形除外。
监理人应提供真实有效的发票。
二、支付方式为：转账支付。
第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：
附加监理报酬＝附加工作日数×附加监理工作人数×合同人均日酬金额。
式中：附加工作日数是指经双方确认的实际附加工作日数
附加监理工作人数是指经委托人认可有效的工作人数
合同人均日酬金额是指投标总报价÷拟投入的总人月数÷21天。
二、支付方式为：转帐支付。
三、支付时间为：完成附加工作21天内。
违约责任
第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算办法：
一、违约金：与监理人实际损失数额相同，但总数不超过监理合同额的10%。
二、经济损失：按实际发生额支付，总数不超过合同价的90%。
第四十一条 委托人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：同期银行存款利率。
第四十二条 监理人违约，应支付委托人违约金。
一、违约金：总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。违约事件至少包括（但不限于）：
（1）总监理工程师在本合同服务期内不得更换。如有不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。）确需更换总监理工程师的，须经发包人书面同意，并向发包人缴纳20万元违约金。更换的总监理工程师不得低于原总监理工程师资格条件和业绩经历，试用期3个月。该总监理工程师在试用期内使发包人满意，若发包人不满意监理人须重新更换总监理工程师，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的总监理工程师时，监理人应及时更换（同时向发包人缴纳20万元违约金，试用期3个月，直至发包人满意）。
（2）监理人派驻的监理工程师，自本合同对应专业工程开工准备阶段起至该专业工程工作全部完成止，不得同时在其他工程项目中兼任监理职务或其他任何任职岗位。监理工程师（含副总监理工程师）在合同签订后，在本合同服务期内不得更换，如有不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）确需更换的，须经发包人书面同意，并向发包人缴纳10万元违约金。试更换的监理工程师(含副总监理工程师)不得低于原监理工程师(含副总监理工程师)资格条件和业绩经历，试用期3个月。该监理工程师(含副总监理工程师)在试用期内使发包人满意，若发包人不满意监理人须重新更换，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的监理工程师(含副总监理工程师)时，监理人应及时更换（同时向发包人缴纳10万元违约金，试用期3个月，直至发包人满意，），否则承担由此造成的一切后果。
（3）总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度平均在工地时间少于21天/月，按每天2000元/人计算违约金；监理工程师(含副总监理工程师)离开工地或每季度平均在工地时间少于21天/月，按每天1000元/人计算违约金。
二、经济损失：按以下公式计算：
赔偿金=直接经济损失/工程总建安费用×监理费合同额（税金等各项应扣费用扣除后）。但累计赔偿金额不应超过监理费合同额（税金等各项应扣费用扣除后）的90%。
监理人对委托人的违约金，委托人可从监理费用中扣除。
争议的解决
第四十三条 争议调解、仲裁机构：
[bookmark: _Toc418456730][bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc17328][bookmark: _Toc29359][bookmark: _Toc330164279][bookmark: _Toc9358]委托人和监理人在履行合同中发生争议的，采用下列 （2） 方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目法人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc12817]其 他
第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：若合理化建议被委托人采纳，委托人视具体情况予以奖励。
[bookmark: _Toc8227][bookmark: _Toc418456731][bookmark: _Toc31818][bookmark: _Toc28863][bookmark: _Toc17294]
[bookmark: _Toc25941]第三部分 附件
[bookmark: _Toc146437913][bookmark: _Toc147283436][bookmark: _Toc146438067][bookmark: _Toc23245][bookmark: _Toc147287627][bookmark: _Toc146438273][bookmark: _Toc147283437][bookmark: _Toc146438068][bookmark: _Toc147287628][bookmark: _Toc146438274][bookmark: _Toc146437914]一、监理服务范围
[bookmark: _Toc15689]本次除险加固工程涉及的所有工作内容。
二、监理服务目标
[bookmark: _Toc146437915][bookmark: _Toc146438275][bookmark: _Toc146438069][bookmark: _Toc147283438][bookmark: _Toc147287629]1、质量控制目标：监理人必须对工程质量进行严格控制。要求从原材料进场到成品完成全过程的进程质量控制。对材料、设备、施工工艺、施工技术等方面进行全面检查，杜绝不合格产品出现。施工质量控制目标:工程质量全部合格;土建工程单元工程优良率达到70%以上;金属结构及机电安装工程单元工程优良率达到90%以上;重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程优良率达90%以上。
2、进度控制目标：严格按合同工期控制工程施工工期，负责审查施工单位制定的网络计划，定期检查网络计划执行情况，按照施工合同确定的施工工期完成工程建设任务（非承包人责任造成的工期延误除外）。
3、工程投资控制：
要求监理人严格控制各项工程变更，审查工程变更的合理性。一般不得突破工程预算，负责合格项目的验收签证，以此作为业主审查承包商工程量支付其工程款的基本依据。
4、工程安全控制：
工程安全控制措施得力，不留隐患。施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。
5、工程合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系：
工程现场的施工单位必须接受监理人的监督管理。要求监理人协调好现场各有关单位的关系，处理解决各单位之间因工程施工而出现的矛盾和问题，协助委托人办理与工程相关的所有手续。
[bookmark: _Toc15132]三、监理服务方式 
[bookmark: _Toc147283439][bookmark: _Toc146438070][bookmark: _Toc147287630][bookmark: _Toc146438276][bookmark: _Toc146437916]主要采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检验等监理方式。
[bookmark: _Toc18427]四、监理服务内容
（一）设计方面
1、参与招标文件的审查；
2、审核、签发项目建设管理单位提供的施工图设计阶段的设计图纸；
3、负责组织施工图设计的技术交底；
4、审查、处理施工单位对施工图设计成果的反馈意见和建议；
5、负责设计变更建议的审核、处理和相关资料搜集；
6、参加或受项目建设管理单位委托组织勘测设计、施工等单位对现场技术问题和工程设计优化进行研讨；
7、协助项目建设管理单位与勘测设计单位签订年度勘测设计服务协议。
8、审核施工图时，发现问题及时向委托人反映，重大问题应向委托人做专题报告。对施工图纸核查的主要内容包括：
（1）是否符合技术标准及其强制性条文的规定；
（2）审查施工图纸与招标图纸的区别。
（3）各类图纸之间、各专业图纸之间、平面图与剖面图之间、各剖面图之间有无矛盾，标注是否清楚、齐全，是否有误；
（4）总平面布置图与施工图的位置、几何尺寸、高程是否一致；
（5）图纸与设计说明、技术条款是否一致；
（6）是否存在不便于施工或不能施工的技术问题；
（7）对工程安全、消防方面是否满足有关要求；
（8）审查图纸未注明的设计变更；
（9）其他涉及设计文件及施工图纸的问题。
9、审核按施工承包合同规定应由承包人提交的设计文件（如施工组织设计中的作业详图、技术要求等）。
10、保存、管理所收到的设计图纸、文件及相关资料。
11、审核设计文件中的工程量清单和主要设备材料清单。
12、确认勘察、设计人提交的测量成果，组织相关单位进行现场测量控制网交桩、交点工作，并签署监理意见；如发现重大偏差应及时向委托人提交书面报告。
13、积极做好设计协调及信息反馈和交流工作。
14、建设监理合同约定的其他设计方面的责任与义务。
（二）材料和设备采购方面
1、依据施工承包合同及施工进度计划，审核承包人提交的主要工程原材料供应计划（年、季、月）。
2、审查材料和设备采购的分包合同和分包人（如果有）资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。
3、协助委托人进行重要设备、材料的采购招标及合同谈判工作。管理好采购合同，并对采购计划进度、现场安装进度、工程质量进行监督控制和协调。
4、依据采购合同及时组织召开设计联络会。
5、参加机电、金属结构、电气等设备的现场交接验收。
6、对承包人材料供应来源进行监督与控制；查验承包人拟用于本工程的原材料及制成品的材质证明、产品合格证及检测记录。
7、负责设备售后服务的协调，以及其他相关事务。
（三）施工方面
1、施工准备阶段的监理工作
（1）协助委托人进行工程招标准备工作，参与合同谈判和签订工程承包合同。
（2）全面管理工程施工合同，审查分包人（如合同约定允许分包的）资格。
（3）督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件。
（4）编制项目监理规划及监理实施细则，并报委托人；建立内部管理制度，明确监理工作控制程序。
（5）监理人应建立质量检查体系，健全质量管理制度。
（6）审查承包人提交的施工过程中的水土保持措施实施计划，并在实施过程中监督检查。
（7）接收、收集并熟悉有关的工程建设资料、设计文件及施工图纸，依据规范要求参与完成工程项目划分、检测计划，为工程质量评定做好准备。
（8）检查开工前由委托人提供的施工条件的完成情况（包括首批开工用施工图纸、施工合同中约定应由委托人提供的道路、供电、供水、通信等条件），在施工合同约定的期限内，经委托人同意，向承包人发出进场通知。
（9）检查开工前承包人的施工准备情况包括（但不限于）：
1）依据施工承包合同，核实承包人派驻现场的主要管理、技术人员数量及资格是否与合同文件载明的一致，并对其施工经验与管理能力作出评价；检查承包人进场施工设备的数量、规格、性能、设备完好状况及生产能力，能否满足施工要求；核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等。督促承包人复核测量基准点相关数据，完成施工测量控制网布设及施工区原始地形图的测绘；
2）督促并审批承包人完成混凝土拌和系统以及辅助施工设施的准备，督促并审查承包人提交的安全技术措施、专项施工方案、施工进度计划及资金流计划等技术文件；
3）督促承包人建立健全质量保证体系、质量管理机构和管理制度，确保质量目标的实现。
（10）主持或与委托人共同主持召开第一次工地会议，检查落实施工准备情况；进行监理工作交底；审核承包人的开工申请，确认满足开工条件时，经委托人同意，由总监理工程师签发合同项目开工批复。
（11）其他相关业务。
2、施工阶段的监理工作
（1）工程进度控制
监理人编制工程项目控制性总进度计划，审批施工总进度计划以及分解的年、季、月计划；跟踪监督、检查、记录施工进度计划的实施；对实际进度进行对比、检查、分析，对出现的偏差采取应对措施；审查承包人的进度报告，并编报监理月报。
1）编制工程项目的控制性进度计划
a. 监理人应在施工合同签订后49天内，编制监理工程项目控制性总进度计划，并报委托人审批，其内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象、实现进度计划的措施以及相应的施工图供图计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。
b. 监理人应根据监理工程项目控制性的总进度计划编制各年度进度计划，并报委托人审批。
2）监理人审批承包人的进度计划
a. 监理人应在收到承包人报送的施工总进度计划后14天内完成审批，并报委托人。
b. 监理人应在收到承包人报送的年度、季度施工进度计划7天内完成审批，并报委托人。
c. 监理人应在收到承包人报送的月施工进度计划7天内完成审批，并报委托人。
d. 监理人应在收到承包人报送的单项工程施工措施计划14天内完成审批。
3）每周对照检查进度计划的实施情况，并通过监理例会等形式及时发出调整进度措施的指令，督促承包人采取措施保证进度计划的实施。定期召开周、月进度协调会。
4）对工程实际进度做好记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续施工工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。
5）当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理人应提出进度计划的调整意见，并指导承包人相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报委托人批准。
6）当因各种原因造成合同工期变动时，监理人应判断合同双方责任，及时公正的重新核定合同工期，公正合理地处理好承包人的工期索赔要求，报委托人批准。
7）检查督促承包人按施工规程规范施工、文明安全施工，防止因出现质量、安全事故问题而影响工程施工进度。
8）各专业监理工程师负责工程进度控制工作。
9）监理人应按要求的格式填写值班记录、巡视记录、监理日志、监理大事记等，逐日记录工程进展情况，编制年、季、月、周进度报表、报告，并按要求提交进度专题报告。周报应在本周五、月报应于每月25日、季报在该季度的最末一月的25日、年报在12月25日提交。
（2）工程质量控制
审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；督促承包人建立质量检验制度（承包人应建立原材料、中间产品和单元或工序质量检查表）并及时进行复核检验；督促承包人建立质量追溯制度（承包人应建立以单元工程为单位将原材料、中间产品和工序检验编号与该单元质量联系起来的质量记录追溯表）并及时审核确认，以便落实质量责任。依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、进场材料、构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级，其中，对监理规范规定以外的进场原材料、中间产品、工程质量等平行检测的数量不应少于相关规定规范要求的数量；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故，及时组织质量缺陷备案。
（3）工程投资控制
监理人依据施工承包合同的约定，对工程投资进行控制和管理。其主要工作内容及要求如下（但不限于）：
1）根据批准的控制性总进度计划及其分解目标计划，协助委托人编制合同项目的付款计划；
2）审查承包人提交的资金流计划；
3）根据工程实际进展情况，对合同付款情况进行分析，提出资金流调整意见；
4）工程量计量应按工程承包合同文件规定的程序和方法，通过实际测量进行；
5）通过对工程计量的审核以及必要的抽查等控制手段，实现对工程量总量的控制和阶段性工程量的控制。建立工程款支付台帐；
6）审核承包人上报的结算工程量及付款申请，同意后签发工程价款付款凭证。付款凭证应做到符合合同项目约定，质量检验签证齐全，工程量计量有效并准确，付款单价及合价无误；
7）受理索赔申请，对于承包人提出的索赔申请，应按施工合同规定的程序和时效及时处理，记录定性、定量、计量、计价等处理情况，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。所有索赔的处理，应有原始登记的凭据，并随处理文件存档备查；
8）依据委托人授权审核各类工程变更（合同变更及设计修改、设计变更等），并提出处理意见，报委托人批准后下达变更指令；
9）对合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每月合同费用支付分析报告。
（4）其他相关业务。
（四）材料、设备监造方面
（1）派遣监造工程师常驻生产厂家履行监造职责。
（2）协助买方审批卖方的设计文件、图纸；
（3）代表买方核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议；
（4）审批卖方原材料供应商资质、原材料采购计划，进行原材料质量控制；
（5）审批卖方生产技术文件，包括（但不限于）生产作业指导书、检验作业指导书、混凝土配比设计、砂浆配比设计、碱活性抑制设计、蒸养制度；
（6）审批卖方总进度计划和月、周进度计划，并督促卖方采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向买方提出调整控制性进度计划的建议意见，经买方批准后，完成进度计划的调整；
（7）审查卖方质量保证体系、各项安全规章制度（安全操作程序、设备检修维护制度、安全运输措施等）；定期向买方报告安全生产情况，并编制安全统计报表； 
（8）生产过程质量监督、控制，原材料抽样检查、工序产品抽检及最终产品检验；
（9）审查卖方计量、支付申请，审核卖方完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令；
（10）督促卖方按照投标文件承诺的内容，配备足够的技术资源和设备资源；
（11）主持出厂验收；
（12）督促卖方建立质量、进度、投资、合同、资料、安全等保证体系，通过检查落实，保证各种保证体系良好运转；
（13）按期编报、修改、完成监造规划及监造实施细则，经买方批准后做到全面落实；
（14）签发补充设计文件、技术规范等，答复卖方提出的建议和意见；
（15）准备并召开第一次监造会议和常规会议、认真做好会议记录，按时下发会议纪要；
（16）建立现场监造的试验、检测工作体系，按照有关规定，独立开展监造的试验、检测工作，并且完成见证取样工作；
（17）发布监造指令：根据合同文件和买方授权，对于卖方生产制造过程中出现的违约行为，要及时签发监造指令警告、报告、制止或处理并抄报买方；
（18）信息管理：做好生产记录与信息反馈；按照监造合同附件的要求编制监造月、年报；按期整编项目资料和项目档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交买方；
（19）主持监造合同授权范围内本项目建设各方的协调工作，编制生产协调会议纪要；
（20）协调施工现场与材料、设备制造商之间的进度安排。
（21）其他正常监造工作。
（五）安全施工监督
1、按照规定的职责，贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。
2、负责对项目的安全生产工作进行现场监督管理。
3、督促检查承包人建立、健全安全管理工作体系和安全管理制度；督促检查承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定。
4、审查批准承包人制定的安全技术措施和防护措施。
5、发现承包人安全生产严重失控、出现危及安全生产的重大问题时，应及时下达停工令，指令承包人采取措施整顿或处理。
6、按照委托人的统一布署，检查承包人的度汛方案及工程防汛准备工作，并监督实施。
7、检查承包人在劳动保护方面是否符合合同规定和国家标准。
8、定期组织安全生产检查。协助委托人做好各合同项目间的安全生产协调工作。
9、当发生安全事故时，协助委托人进行安全事故调查；分析、审查承包人的安全事故报告，监督承包人按批准的事故处理意见进行处理。
10、定期（每月）向委托人报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对安全事故的处理必须及时向委托人报告。
11、审查承包人制定的应急预案，并对应急预案的实施进行监督检查。
12、监理人应严格按照本合同项目《建设监理安全管理责任书》的规定执行。
13、协助委托人做好水利安全生产风险管控“六项机制”及安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”的建设、运行工作。
14、其他相关业务。
（六）文明施工
1、督促承包人严格按照国家、省有关规定，建立文明施工方案。
2、审查施工组织设计中的文明施工措施。
3、检查承包人的文明施工措施落实情况，包括（但不限于）：
1）职工文体活动、学习状况。
2）检查承包人施工区域内机械停放情况、施工道路路况、生活区卫生情况、职工居住环境情况、三废排放情况。
3）检查承包人的完工清场情况。
4）大气污染防治管控相关措施情况。
上述情况应按规定向委托人书面报告或填写监理月报。
4、对工程实施中的文明施工方面的问题向委托人提出书面报告。
5、其他相关业务。
（七）临时占地使用管理
1、参与临时用地方案编制。根据工程实施情况对承包人上报的临时用地方案变更提出意见。
2、监督承包人按临时用地使用协议及临时用地使用技术要求使用临时用地。发现问题及时处理，并向委托人报告。
3、参加临时用地移交和退还工作。
4、其它相关工作。
（八）咨询
1、配合委托人聘请的咨询专家开展工作。
2、根据咨询合同规定，向咨询专家提供工程资料与文件。
3、分析研究咨询专家的建议和备忘录，选择合理的方案和措施，向委托人作出书面报告，为委托人提供信息支持。
（九）工程验收
1、审查承包人编制的工程验收工作方案和计划。
2、主持分部工程验收。
3、参加单位工程验收和合同工程验收。
4、参加政府组织的设计单元工程完工（竣工）验收、单项（设计单元）工程通水验收等，审查承包人提交的验收资料，并按时提交监理人应完成的有关报告和备查资料，参加验收其他准备工作，并协助组织验收。参与组织落实遗留问题，并及时组织验收。
5、应配合委托人开展专项验收和安全评估工作。
6、签发移交证书。
（十）监理人应向委托人提供的信息文件
1、定期信息文件
监理（监造）月报及年、季、月、周进度报告报表按照委托人要求采用统一格式，定期上报委托人。
2、不定期的信息文件
（1）工程质量统计分析专题报告；
（2）工程进度分析专题报告；
（3）施工安全专题报告；
（4）水土保持、环境保持专题报告；
（5）关于工程优化设计、变更或施工进展的建议；
（6）工程进度预测分析报告；
（7）投资情况分析预测及资金、资源投入和合理配置的建议；
（8）工程进度及工程进展预测分析报告；
（9）各阶段监理（监造）工作报告；
（10）委托人要求提交的其它文件。
3、监理（监造）过程文件
（1）施工计划、措施批复文件；
（2）施工进度调整批复文件；
（3）进度款支付确认文件；
（4）监理（监造）协调会议纪要文件；
（5）索赔受理、调查及处理文件；
（6）监理（监造）日志及施工大事记；
（7）其它监理（监造）业务往来文件。
4、上述监理人向委托人报送的文件、资料版式及其份数，按委托人规定的方式及要求提供。
5、委托人规定的其它相关信息文件。
（十一）工程资料档案的整理
按期整理工程资料和工程档案（含纸质、电子资料等），包括与工程建设有关的图纸、资料、报告、监理（监造）文件、照片、音像制品等，做好归档和档案移交工作。工程档案整编由委托人统一组织实施，监理人根据档案整编内容自行承担相关费用。
（十二）工程移交和保修期工作
1、工程通过合同工程验收，且遗留问题处理完毕并经验收后，协助委托人办理工程移交工作。
2、审核承包人递交的“工程质量保修书”，督促承包人完成施工场地清理工作，协助委托人向承包人颁发经委托人签发的“合同工程验收证书”。
3、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
4、保修期满，监理人在检查承包人已经按照施工合同约定完成全部工作，且经验收合格后，签发工程质量保修责任终止证书。
5、其他相关工作。













[bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc10642][bookmark: _Toc6743][bookmark: _Toc18962]第二卷


[bookmark: _Toc31090][bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc10398][bookmark: _Toc10975]第五章 委托人要求
[bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc9243099][bookmark: _Toc139904728][bookmark: _Toc12609][bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc508610560][bookmark: _Toc16497][bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc25217][bookmark: _Toc31591][bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc33277433][bookmark: _Toc7901][bookmark: _Toc3273593][bookmark: _Toc34814373][bookmark: _Toc13518][bookmark: _Toc17901]一、监理要求
[bookmark: _Toc9243100][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc139904729]1、项目概况
[bookmark: _Toc9243101][bookmark: _Toc139904730][bookmark: _Toc7629]薄山水库位于河南省驻马店市确山县境内的淮河支流臻头河上游，控制流域面积580km²，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖、供水等综合利用的大（2）型水库，工程等别2等，主要建筑物级别2级。水库按100年一遇洪水设计，设计洪水位122.10m（废黄河口零点高程，下同），按5000年一遇洪水校核，校核洪水位125.30m，总库容5.16亿m³。
2、监理范围
[bookmark: _Toc139904731][bookmark: _Toc9243102][bookmark: _Toc508610563][bookmark: _Toc3273596][bookmark: _Toc10937]本次除险加固工程涉及的所有工作内容。
3、监理依据
（1）本项目工程建设文件。
（2）国家、行业和项目所在地有关的法律法规和规范、标准。
（3）建设工程监理合同和有关的建设合同。
[bookmark: _Toc508610564]（4）《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）
4、监理人员和试验检测仪器设备要求
（1）监理人员：年龄、职称结构合理，有一定的监理经验；
（2）有必要的检测设备。
[bookmark: _Toc9243103][bookmark: _Toc508610565][bookmark: _Toc139904732][bookmark: _Toc14680][bookmark: _Toc3273597]5、其他要求
无。
[bookmark: _Toc9243104][bookmark: _Toc139904733][bookmark: _Toc15360]二、适用规范标准（不限于，执行最新标准）
（1）《生活饮用水卫生标准》；
（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》；
（3）《水利水电工程施工组织设计规范》；
（4）《水利水电工程施工测量规范》；
（5）《建设工程监理规范》；
（6）《安全技术措施计划的项目总名称表》；
（7）《中华人民共和国安全生产法》；
（8）《中华人民共和国消防法》；
（9）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；
（10）《中华人民共和国劳动法》；
（11）《中华人民共和国水利部令第30号》；
（12）《中华人民共和国水法》；
[bookmark: _Toc139904734][bookmark: _Toc31853][bookmark: _Toc9243105]（13）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；
（14）《中华人民共和国大气污染防治法》；
[bookmark: _Toc139904735][bookmark: _Toc9243106][bookmark: _Toc9771]（15）《建设项目环境保护管理条例》；
（16）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
（17）《中华人民共和国水污染防治法》；
（18）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；
（19）《中华人民共和国水土保持法》；
（20）《中华人民共和国环境保护法》；
（21）《地表水环境质量要求》；
（22）《环境空气质量要求》；
（23）《污水综合排放标准》；
（24）《大气污染物综合排放标准》；
（25）《建筑施工场界噪声限值》；
（26）《水利水电工程施工通用安全技术规程》；
（27）《水土保持监测技术规程》；
（28）《水环境监测规范》；
（29）《生活垃圾卫生填埋技术规范》；
（30）《水土保持综合治理验收规范》；
（31）《防洪标准》；
（32）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；
（33）《水利水电工程施工组织设计规范》；
（34）《水利水电工程等级划分及洪水标准》；
（35）《土工合成材料应用技术规范》；
（36）《土工试验规程》；
（37）《土工合成材料测试规程》；
（38）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》等；
[bookmark: _Toc139904736][bookmark: _Toc9243107][bookmark: _Toc23375]三、成果文件要求
1.成果文件的组成：满足验收需要。
2.成果文件的深度：满足验收需要。
3.成果文件的格式要求：满足验收需要。
4.成果文件的份数要求：满足验收需要。
5.成果文件的载体要求
（1）纸质版的要求：清晰，装订符合有关规定。
（2）电子版的要求：内容齐全，至少2份U盘保存。
（3）其他要求。无
6.成果文件的其他要求：无。
[bookmark: _Toc9243108][bookmark: _Toc139904737][bookmark: _Toc2681]四、委托人财产清单
（一）委托人提供的资料
1.定位放线的基准点、基准线和基准标高
2.委托人取得的有关审批、核准和备案材料
3.勘察文件、设计文件等资料
4.技术标准、规范
5.工程承包合同及其他相关合同
6.其他资料。
（二）委托人财产使用要求及退还要求
1.委托人财产使用要求：监理期间使用。
2.委托人财产退还要求：项目验收后一次性列清单归还。
[bookmark: _Toc8231][bookmark: _Toc139904738][bookmark: _Toc9243110]五、监理人需要自备的工作条件
1.监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
2.监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3.监理人自备的交通工具：如出行车辆等
4.监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
5.监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
6.监理人自备的试验检测仪器、设备、工具
7.监理人自备的试验用房、样品用房
[bookmark: _Toc139904739][bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc9243111]六、委托人的其他要求
委托人的其他要求：无









[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc22182][bookmark: _Toc3419][bookmark: _Toc28041]第三卷


[bookmark: _Toc16977][bookmark: _Toc24872][bookmark: _Toc26047][bookmark: _Toc206]第六章 投标文件格式

                     （项目名称）     （标段名称）



[bookmark: _Toc221951911]
投标文件







投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	         （签字或盖章）
[bookmark: _Toc10370]年     月     日

[bookmark: _Toc3109][bookmark: _Toc34814430][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc13607][bookmark: _Toc33277449]

目    录





















注：投标人可设置分级标题，编制目录和页码。


[bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc8192][bookmark: _Toc723][bookmark: _Toc28166][bookmark: _Toc1891]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc6498][bookmark: _Toc29655][bookmark: _Toc34814432][bookmark: _Toc14773][bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc33277451][bookmark: _Toc16303][bookmark: _Toc13519][bookmark: _Toc484]（一）投标函
（招标人名称）：
1.我方已仔细研究了          （项目名称）     （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（¥）              的投标报价（其中，增值税税率为        ），服务期：        ，按合同约定完成监理工作。
2.我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金交纳证明；
（4）监理报酬清单；
（5）资格审查资料；
（6）监理大纲；
……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函件为准。
3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期日历天内不撤销投标文件。
4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.我方承诺按招标文件的实质性要求和条件完成本项目并履行招标文件第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。
                    投 标 人：                       （盖单位章）
                    法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）
地    址：                                   
网    址：                                   
电    话：                                  
传    真：                                   
邮    箱：                                  
                    年      月      日
[bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc33277452][bookmark: _Toc34814433][bookmark: _Toc31365][bookmark: _Toc22693][bookmark: _Toc28338][bookmark: _Toc5584][bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc4325]注：服务期应包含保修期，签订合同时以本投标函为准。
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	姓名：
证书编号：
身份证编号：
手机号：
联系邮箱：
联系地址：
	

	2
	服务期
	
	

	3
	投标有效期
	
	

	4
	质量要求
	
	

	5
	投标总报价
	（大写）                                      

（小写）                                      
	

	6
	投标内容
	
	

	…
	……
	……
	





投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   
日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc9610][bookmark: _Toc16281][bookmark: _Toc20910]

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                          
单位性质：                            
地址：                                
成立时间：       年    月    日
经营期限：                    
姓名：     性别：     年龄：     职务：     
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。


附：法定代表人身份证原件扫描件。





投标人：	（盖单位章）


	年	月	日


注：投标人如未授权代理人，则应在投标文件中提供本法定代表人身份证明。反之，则无需在投标文件中提供法定代表人身份证明。





[bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc392941004][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Toc30541][bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc19687]二、授权委托书

本人（姓名）        系（投标人名称）            的法定代表人，现委托（姓名）       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               （项目名称）   （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：本授权书于      年   月    日签字生效，本授权书至投标有效期结束前始终有效。


投标人：                           （盖单位章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                                 
委托代理人：                   （签字或盖章）
身份证号码：                                  
       年       月        日
	


	

注：投标人如授权代理人，则应在投标文件中需提供本授权委托书，并后附委托代理人身份证、劳动合同、依法缴纳社会保险证明（或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件）、全国水利建设市场监管平台网页公示证明材料，法定代表人身份证等材料原件扫描件。


[bookmark: _Toc4848][bookmark: _Toc30602][bookmark: _Toc25435][bookmark: _Toc6775][bookmark: _Toc1047]

三、投标保证金交纳证明

                 （招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。



投标人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
       年        月        日








投标保证金有效证明资料

(交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》或保函证明)






















[bookmark: _Toc16715][bookmark: _Toc30623][bookmark: _Toc11843][bookmark: _Toc26548]四、监理报酬清单
1. 监理报酬清单说明
2. 监理报酬清单
   
                                                               单位：人民币元
	序号
	监理报酬分项名称
	计算依据、过程和公式
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计报价
	
	







[bookmark: _Toc517][bookmark: _Toc33261841][bookmark: _Toc22864][bookmark: _Toc25476][bookmark: _Toc2526][bookmark: _Toc4169]五、资格审查资料
[bookmark: _Toc133][bookmark: _Toc696][bookmark: _Toc30848][bookmark: _Toc392941006][bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc34814444][bookmark: _Toc33261842][bookmark: _Toc10246]（一）投标人基本情况表
	[bookmark: _Toc221952155]投标人名称
	

	[bookmark: _Toc221952156]注册地址
	
	[bookmark: _Toc221952157]邮政编码
	

	[bookmark: _Toc221952158]联系方式
	[bookmark: _Toc221952159]联系人
	
	[bookmark: _Toc221952160]电 话
	

	
	[bookmark: _Toc221952161]传  真
	
	[bookmark: _Toc221952162]网 址
	

	[bookmark: _Toc221952164]法定代表人
	[bookmark: _Toc221952165]姓名
	
	[bookmark: _Toc221952166]技术职称
	
	[bookmark: _Toc221952167]电话
	

	[bookmark: _Toc221952168]技术负责人
	[bookmark: _Toc221952169]姓名
	
	[bookmark: _Toc221952170]技术职称
	
	[bookmark: _Toc221952171]电话
	

	企业监理资质证书
	类型：         等级：       证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：         等级：       证书号：

	营业执照号
	
	[bookmark: _Toc221952173]员工总人数
	

	注册资本
	
	[bookmark: _Toc221952175]其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	[bookmark: _Toc221952180]中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	[bookmark: _Toc221952185]经营范围
	



	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	



注：投标人应根据投标人须知第1.4.1项的要求在本表后附营业执照、资质证书等相关证明材料。



（二）近年财务状况





[bookmark: _Toc22127][bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc34814446]（三）企业承担过的主要建设项目监理业绩
	类似业绩汇总表

	
序号
	项目名称
	发包人
	合同金额
	签订时间
	项目负责人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                 

投标人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
       年        月        日
注：后附企业监理业绩证明材料



序号：
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	签约合同价（元）
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目总监
	

	项目副总监
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况和合同工程完工或竣工验收鉴定书有关验收结论等。



注：1.如投标人不提供相关已完成业绩，则在表格中填写“/”；
2.如投标人提供相关已完成业绩，如实填写表格中内容，在本表后附有符合评分标准评审要求的已完成业绩相关证明材料，提供证明材料不符合评审要求，不予计分。每张表格只填写一个项目，并标明序号。


[bookmark: _Toc34814448][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc34814449]（四）近年发生的诉讼及仲裁情况
说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行监理合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。






（五）拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本项目
任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注
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	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	









[bookmark: _Toc14841]附件：
[bookmark: _Toc21664]监理管理机构人员签字备案表
	序号
	姓名
	拟任职务
	身份证号码
	个人亲笔签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc504985867]
注：本表投标文件中应附本人签字原件的扫描件。
[bookmark: _Toc34814450][bookmark: _Toc24755][bookmark: _Toc19486]（六）主要人员简历表
	姓	名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职	称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	合同签订时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc2187][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc34814451]注：1.“主要人员”是指总监理工程师、副总监监理工程师、监理工程师；
2.（1）本表应后附人员身份证、聘用合同（或劳动合同）、依法缴纳社会保险证明（或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件）证明材料原件扫描件。
（2）本表可根据需要后附人员毕业证、执业资格证或岗位证、职称证、业绩证明证明材料原件扫描件。
3.每张表格只填写一人员简历情况，并标明序号。
（七）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表
	[bookmark: _Toc221952089]序号
	[bookmark: _Toc221952090]仪器设备名称
	[bookmark: _Toc221952091][bookmark: _Toc221952092]型号规格
	[bookmark: _Toc221952093]数量
	[bookmark: _Toc221952094][bookmark: _Toc221952095]国别产地
	[bookmark: _Toc221952096][bookmark: _Toc221952097]制造
年份
	[bookmark: _Toc221952099]用途
	[bookmark: _Toc221952100]备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc2114][bookmark: _Toc15133][bookmark: _Toc31017][bookmark: _Toc25972]

六、监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：
一、监理工程概况；
二、监理范围、监理内容；
三、监理依据、监理工作目标；
四、监理机构设置（框图）、岗位职责；
五、监理工作程序、方法和制度；
六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备；
七、质量、进度、造价、安全监理措施；
八、合同、信息管理方案；
九、组织协调内容及措施；
十、监理工作重点、难点分析；
十一、对本工程监理的合理化建议。

七、惩罚记录查询信息
若无评分办法中规定的行政处罚信息，提供承诺书。

[bookmark: _Toc16891][bookmark: _Toc29789]

八、其他资料
[bookmark: _Toc5844][bookmark: _Toc28162472][bookmark: _Toc511890192][bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc533155964]（一）投标活动承诺书
我单位承诺，在              项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不借用、挂靠他人资质证书，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
　

承 诺 人：（盖单位章）
联系电话：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                       年    月    日
[bookmark: _Toc4207]

[bookmark: _Toc22769][bookmark: _Toc5693][bookmark: _Toc9565]（二）反商业贿赂承诺书
                （招标人）：
[bookmark: _Toc301454138][bookmark: _Toc6171][bookmark: _Toc267581298][bookmark: _Toc267581738]我公司承诺：在                      招标活动中，保证做到：
[bookmark: _Toc267581739][bookmark: _Toc28518][bookmark: _Toc267581299][bookmark: _Toc301454139]一、公平竞争参加本次招标活动。
[bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc267581300][bookmark: _Toc267581740][bookmark: _Toc301454140]二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
[bookmark: _Toc267581301][bookmark: _Toc29331][bookmark: _Toc301454141][bookmark: _Toc267581741]三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。




[bookmark: _Toc267581303][bookmark: _Toc267581742][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc267581743][bookmark: _Toc267581302][bookmark: _Toc301454142]投标人：                                  （盖单位章）
[bookmark: _Toc301454143][bookmark: _Toc20368]法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）
日期：     年    月    日


（三）投标人认为有必要提供的其他资料
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