西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目

招标文件

项目编号：XPGC-2026-075

招     标    人：西平县水利工程建设管理局

招标代理机构：河南中尚工程咨询有限公司

日           期：二零二六年十月

招标代理项目部人员组成

一、项目负责人  李国钰

岗位证号：Z4501008191

二、其他人员

1.姓名： 李娜       证书编号：Z4501016876

2.姓名： 王炜泽     证书编号：Z4501016873

3.姓名： 王徐瑶     证书编号：Z45020241232

目   录

第一章 招标公告	6

第二章 投标人须知	11

第三章 评标、定标办法（综合评估法）	30

第四章 合同条款及格式	42

第五章 已标价工程量清单（平台下载）	64

第六章 图纸（平台下载）	65

第七章 技术标准和要求	66

第八章 投标文件格式	67

第一章 招标公告

西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山

洪沟治理)项目招标公告

项目编号：XPGC-2026-075

1.招标条件

本招标项目西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目已由西平县发展和改革委员会投资项目在线审批监管统一代码为2609-411721-04-01-123189 。建设资金来自财政资金。招标人为西平县水利工程建设管理局，招标代理机构为 河南中尚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人报名并参加投标活动。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目

2.2建设地点：西平县出山镇

- 2.3项目概况：山洪沟治理范围西平县出山镇月林村至李梦银村，治理河道长5.39㎞。包含河道清淤26610.84m³，新建混凝土护坡2279m，水土保持、环境保护措施等内容。

2.4 标段划分：本工程划分为一个标段；

2.5招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工程内容；

2.6计划工期： 180日历天；

2.7 合同估算价：8320205.15元；

2.8质量要求：合格；

2.9本项目采用“评定分离”方式确定中标人。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备以下条件：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。

（2）安全生产许可证：具有有效的安全生产许可证。

（3）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，并在有效期内。

（4）项目经理要求：拟派项目经理具有水利水电工程贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证。

（5）技术负责人要求：具有水利水电工程专业中级及以上技术职称。

（6）安全负责人要求：应具有主管部门颁发的安全生产考核合格证，并在有效期内，不能兼任专职安全管理人员。

（7）质量负责人要求：具备水利相关专业中级及以上职称。

（8）企业主要负责人要求：具备有效的安全生产考核合格证书。

（9）专职安全管理人员要求：配备不少于1名专职安全生产管理人员，均持有有效的安全生产考核合格证书。

（10）其他要求：项目所有人员为本单位在职人员，提供劳动合同及社保缴纳证明（至投标截止时间最近 6 个月内连续 3 个月缴纳社保证明）。财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，提供企业近三年（2023年、2024年度、2025年度）经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的提供成立以来的财务报表）。

3.2 类似工程业绩要求：近3年（2023年1月1日以来）完成过水利水电工程施工类似业绩，需提供合同、竣工验收证明材料。（以合同签订时间为准。）

3.3 信用信誉要求：执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（查询时跳转至中国执行信息公开网）上，没有被列为失信被执行人的（投标人自行查询结果页面截图，若有不良记录投标无效，查询日期为招标公告发布之后）。(并出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法定代表人、法定代表人委托人、项目经理无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)，并提供承诺书，若有行贿犯罪记录则取消其投标资格。（投标人须提供网站查询截图或打印页，需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。

3.4 全国水利建设市场监管平台信用信息公开要求：投标人及其主要执（从）业人员须在“全国水利建设市场监管平台”进行信用信息公开要求：（以网上公示为准，提供网页截图）；投标人如授权委托代理人，委托代理人须为“全国水利建设市场监管平台”公开的人员。

3.5 项目经理、技术负责人无在建项目要求：不得在其他在建工程项目任职。（出具无在建承诺函）

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图，需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息）。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

4.企业注册

4.1投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构（信安CA、华测CA、深圳CA、北京CA），并沟通CA办理所需资料与办理方式(信安CA：0371-96596  华测CA：4006202211  深圳CA：4001123838  北京CA：4009197888)，完成CA密钥的办理，完成注册。

4.2请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

5.招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：凡有意参加投标者，请于2026年  10 月  29  日08：00时至

2026年  11 月 04 日18:00时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统免费下载领取招标文件,投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。

5.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

5.4请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

6.资格审查方式

6.1本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在制作投标文件时，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉等投标所需材料扫描件，上传至投标文件的“资格审查材料（不见面开标）”节点下，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件中“资格审查材料（不见面开标）”节点上传的信息为准。

7.投标文件的上传/递交

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间2026年 11月 18 日09时00分，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）上传完成。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能签到、解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源电子交易平台》上同时发布。

- 特别提醒

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1、网络要求：

网络带宽4M以上。

2、硬件要求

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

3、人员要求

对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：

（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

10.联系方式

招 标 人：西平县水利工程建设管理局

地    址：驻马店市西平县棠溪大道

联 系 人：朱先生

电    话：0396-6118569

招标代理机构：河南中尚工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区纬五路12号河南合作大厦B座16楼

联系人：张女士

电话：17739669606

监督机构：西平县发展和改革委员会

地    址：西平县县政府大楼

联 系 人：王主任

电    话：0396—2756985

监督部门：西平县水利局

地址：驻马店市西平县棠溪大道

电话：0396-6222837

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：西平县水利工程建设管理局 地 址：驻马店市西平县棠溪大道 联 系 人：朱先生 电 话：0396-6118569 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：河南中尚工程咨询有限公司 办公地址：郑州市金水区纬五路12号河南合作大厦B座16楼 联 系 人：张女士 联系电话：17739669606 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目 |
| 1.1.5 | 招标项目名称 | 西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目 |
| 1.1.6 | 合同名称 | 西平县2026年中央水利发展资金山洪灾害防治(吉斗河山洪沟治理)项目 |
| 1.1.7 | 建设地点 | 西平县出山镇 |
| 1.1.8 | 建设规模 | 山洪沟治理范围西平县出山镇月林村至李梦银村，治理河道长5.39㎞。包含河道清淤26610.84m³，新建混凝土护坡2279m，水土保持、环境保护措施等内容。 |
| 1.1.9 | 现场管理机构 | / |
| 1.1.10 | 代建人 | / |
| 1.1.11 | 监理人 | / |
| 1.1.12 | 其他补充事项 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有工程内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 180日历天 |
| 1.3.3 | 质量（保修）要求 | 质量要求：合格 保修要求：按国家相关规定执行 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列条件： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的情形 | 投标人不得存在的情形的评审方式采用承诺制，接受社会监督。若 发现任何投标人存在上述情形，其他投标人或者其他利害关系人应 严格遵守“谁主张、谁举证”的原则，向招标人提出异议或本招标项目行政监督部门提出投诉。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 投标人自行踏勘现场 组 织， 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 投标单位在收到招标文件三日内，如有疑问登录交易平台向招标单位和招标代理机构提问，招标单位及招标代理机构审查后认为如有必要答疑，会将答疑纪要在交易平台公布。 召 开， 召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 召开投标预备会之日 / 日前。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许； |
| 2.1（7） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、图纸（另册提供）、工程量清单（另册提供） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件时间和形式 | 时间：递交投标文件截止之日17日前 形式：登录交易平台匿名提出 |
| 3.1.1（9） | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件要求提交的其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税金的计算方法 | 按国家相关规定执行。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 有，具体要求为：8320205.15元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金或电子投标保函： ☑要求 投标保证金递交形式：转账形式或电子保函 投标保证金的金额： 伍万元整（ 50000.00元） 投标保证金提交截止时间：同投标截止时间 1、转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金交纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，交纳完成后，在【保证金交纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。 投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易中心指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。 2、电子投标保函缴纳方式： ①投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确； ②企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务； ③办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户； ④投标截止时间前投标企业应按照以上要求在保函平台中申请并生成电子投标保函。否则开标现场交易系统将无法获取到该投标单位的电子投标保函，视为未交纳投标保证金，其投标文件将被拒绝，不能参加开标活动。 交易平台技术咨询：0396-2613088 □不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还方式及计息标准 | 退还方式：原路退回。 计息标准：按相关标准。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件 （1）经过加密的电子投标文件上传件为正本 （2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。 （3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章, 需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。 |
| 3.7.7 | 暗标评审 | 否 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 时间：2026年 11 月 18 日09:00时（北京时间） 地点：西平县公共资源交易中心不见面开标大厅。 |
| 5.2.2 | 解密时限 | 电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密匙在5分钟内完成解密,如果5分钟内未完成解密，按情况规定可以延长5分钟，若规定时间内未完成解密，视为自动放弃。 |
| 5.4.3 | 其他特殊情况处置 | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：5人（招标人代表1人，专家4人）； （2）评标专家确定方式：在《河南省综合评标专家库》评标专家库中随机抽取。 （3）远程异地评标：是 |
| 6.3.2 | 中标候选人推荐数量 （为选中项） | □推荐中标候选人数量： 根据河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设 项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》的通知（豫发改公管规 〔2025〕559 号），本项目采用评标定标分离方式。评标委员会按 照招标文件要求推荐不标明排序的中标候选人，推荐的中标候选人 数量： ①当有效投标人数量小于3家，应当重新招标； ②当有效投标人数量为 3（含）-10（含）家，将有效投标人全部推 荐为中标候选人且不标明排列顺序； ③当有效投标人数量为大于10（不含）家，将综合得分前10名的 投标人推荐为中标候选人且不标明排列顺序。 |
| 6.4.1 | 中标候选人公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.1.2 | 是否采用评定分离 | 是 1.定标时间：另行通知 2.定标地点：西平县公共资源交易中心 3.定标办法：核查随机法 |
| 7.2.1 | 中标结果公示媒介 | 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》 |
| 8.2.1 | 履约担保 | □不提交 提交 履约担保的形式：现金、转账或保函等。 履约担保的金额：按相关规定执行。 |
| 10.5.2 | 行政监督部门 | 名称：西平县水利局 地址：驻马店市西平县棠溪大道 联系方式：0396-6222837 邮箱：/ |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 法定代表人，拟任项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人其他要求 | （1）法定代表人持有有效期内的水行政主管部门颁发的 A 类安全生 产考核合格证书。 （2）项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人须在投标人 单位参加社会保险（至投标截止时间最近 6 个月内连续 3 个月缴纳 社保）。 （3）项目经理、技术负责人不能有在建项目。“在建项目”认定标准： ①至投标截止时间，在其他在建项目（含工程总承包项目）担任施 工（含工程总承包项目）管理机构成员的情形，为有“在建项目”。 ②在建项目包括中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行 业和投资性质的限制。 ③在建项目的时间界定：中标通知书发出之日（非依法必须招标项 目，开始时间为合同签订生效之日），结束时间为该合同工程通过 合同完工验收或合同解除或终止之日。 ④本项目拟任项目经理、技术负责人存在以下情形视同有“在建项 目”： a.合同协议书尚未签订，以中标通知书中载明的为准； b.合同协议书已签订或已组建项目管理机构，以合同协议书或项目管 理机构文件为准。 ⑤发生变更的，变更通过时间以项目业主同意更换时间为准。投标 人在投标文件须附项目业主同意更换的文件，否则视为拟任人员有 “在建项目”，投标后提供的变更材料不予认定。出现变更理由缺失、 无项目业主盖章、日期不全的，视为无效变更。 （4）至投标截止之日，如拟投入本项目项目管理机构其他人员仍在 其他项目任职的，投标人应在投标文件中提供《人员到岗承诺书》 （格式见商务投标文件格式）；签订合同之前，相应人员应从任职 的项目上撤离。 （5）其他要求：无。 |
| 11.2 | 资料核查 | 招标人有权核查投标人按招标文件规定提供的资料真实性、完整性、 合法性进行核查，投标人有义务予以配合，必要时按照招标人要求 提供原始资料。 |
| 11.3 | 异议 | （1）招标文件的异议：投标人或者其他利害关系人对招标文件有异 议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式或通过电子招标投标 交易平台提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。 （2）开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场或通过电 子招标投标交易平台提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 （3）评标结果异议：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议 的，应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子招标投标交 易平台提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内，以书面形式或通 过电子招标投标交易平台作出答复。 |
| 11.4 | 同类工程或类似工程 | 水利或水利相关工程 |
| 11.5 | 多标段投标中标规则 | / |
| 11.6 | 安全生产专项费用 | ☑不要求 要求，报价中应当包含并单列施工安全生产专项。施工安全生产专 项按建筑安装工程费(不包括施工安全生产专项、施工场外供电工程、 施工房屋建筑工程、其他施工临时工程)乘以(1+其他施工临时工程费 率)的 2.5%计算，其中，其他施工临时工程费率： 3 % |
| 11.7 | 农民工工资保证 | 农民工工资保证要求如下： 金额（比例）：按相关规定执行。 形式：现金、转账或保函等。 落实制度：严格落实专用账户、实名制管理、银行代发、工资保证 金、维权信息公示等制度。 退还时间：按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发{2021}65号）文件要求执行。 其他要求：无。 |
| 11.8 | 资金监管 | ☑不要求 要求，具体要求：中标人应按招标人要求，建立本项目专项账户， 签订招标人、投标人及其开户银行三方监管协议，保证本项目工程 款的专款专用，并接受招标人对工程建设资金的管理监督和检查。 |
| 11.9 | 档案管理 | 承包人应按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办 2021〕200 号）配备专职的档案管理人员，规范管理项目档案文件，并满足档 案专项验收的相关规定和要求。 |
| 11.10 | 中标后中标人须提交的纸质投标文件 | 份数：4（与加密电子投标文件一致） |
| 11.11 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明 确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的， 以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的， 以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招 标人或其委托的招标代理人负责解释。 |
| 11.12 | 投标文件内容不一致的确认 | 投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投 标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小 写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的， 以不利于投标人的解释为准。 |
| 11.13 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标款理解有 争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公 共利益的除外。对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该 投标文件的投标人的解释。 |
| 11.14 | 制作投标文件注意事项 | （1）制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作工具至最新 版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作工具，产生的一切后 果由投标人自行承担。 （2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话：0396-2613088。 （3）其他注意事项：无。 |
| 11.15 | 招标代理服务费 | 由中标人支付。 支付标准：按驻马店市政府采购电子商城采购合同约定收取； 支付方式：现金、转账等。 |
| 特别提醒： 本项目采用不见面开标，投标人无需到达开标现场，具体操作请在驻马店交易中心网站-【下载中心】栏目查看《不见面开标操作手册》。 因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： 1、网络要求： 网络带宽4M以上。 2、硬件要求 电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 3、人员要求 对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005） |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.6 合同名称：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.8 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.10 本招标项目代建人：见投标人须知前附表。

1.1.11 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.12 其他补充事项：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期要求和质量（保修）要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量（保修）要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的承担本招标项目的资质条件、能力和信誉见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人或者其他组织；

（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（4）与本标段其他投标人的单位负责人为同一人；

（5）与本标段其他投标人存在控股、管理关系；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务的。

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）被项目所在地县（市、区）、地级市或省暂停或取消投标资格的；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（17）被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court. gov.cn/）列入失信被执行人名单；

（18）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理有行贿犯罪行为记录的；

（19）其他法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。由投标人自行组织现场踏勘，发生费用自理。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应在投标人须知前附表规定的时间以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人，以便招标人在会议期间进行澄清。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知第 2.2.2 项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包意向书、分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标、定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）已标价工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求（合同技术条款）；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间按投标人须知前附表规定的方式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日且澄清内容影响投标文件编制的，应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改通知发出时间距投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日且修改内容影响投标文件编制的，应顺延投标截止时间。

2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务投标文件和技术投标文件（施工组织设计）组成：

3.1.1.1 商务投标文件部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价的工程量清单；

（6）技术标；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料；

3.1.1.2 技术投标文件（施工组织设计）部分

具体内容详见招标文件第八章“投标文件格式”（即第二部分技术投标文件格式）。

3.1.2 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表不要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 投标保证金退还方式及计息标准见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料；

（4）存在串通投标情形；

（5）法律法规的其他不予退还情形。

3.5资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第三章“评标、定标办法”中规定的内容及具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表第 1.4.2 项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的相关证件及证明材料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定为中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求（合同技术条款）、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人（或委托代理人）的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人（或委托代理人）的个人电子印章或电子签名章。投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4加密的电子投标文件（*.zmdtf 格式，在“电子交易平台”指定位置上传）。

3.7.5 投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.7 投标技术文件采用暗标评审的。投标技术文件应按以下要求编制，否则，将否决其投标。

（1）技术投标文件内不得出现投标人名称、任何人员信息、任何能直接判断出投标人的内容。

（2）图纸按规范要求绘制，不设图签，不得注明投标人、设计单位及任何人员信息。

4.投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照本章第3.7项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。电子投标文件递交时间以“电子交易平台”传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

4.4 投标的变化

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应按时在线参加开标。

5.1.2 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”并实时在线关注所投标段的开标情况。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人或招标代理机构按照“电子交易平台”规定的程序进行开标。

5.2.2 在规定的投标文件解密时间内未解密的，视为投标人撤回投标文件；已解密的投标文件少于3个的，招标失败；已解密的投标文件不少于3个，开标继续进行。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。异议与答复应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

5.4 特殊情况的处置

5.4.1 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为同意撤销其投标文件。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 其他特殊情况处置见投标人须知前附表。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会专家成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的在职人员；

（2）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（3）与投标人有其他利害关系，可能影响公正评标的；

（4）招标项目主管部门或者对项目招标投标活动具有监督管理职责的行政监督部门的工作人员；

（5）招标项目代理机构的在职人员；

（6）法律、法规和规章规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审与中标候选人推荐

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。

6.4 中标候选人公示

6.4.1 招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。

6.4.2 招标人在公示中标候选人前，应审查评标委员会提交的书面评标报告。发现异常情形的，依法依规进行复核和纠正。

6.4.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议人对答复内容不满且无新的证据线索，仍以同一事实和理由提出异议或对答复内容进行异议的，招标人可不再受理并告知异议人应依法向有关行政监督部门投诉。

7.定标

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采用评定分离的招标项目，应在投标人须知前附表明确。

7.1.3 如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在中标人确定前报行政监督部门，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2 中标结果公示

7.2.1 依法必须招标的项目，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。采用评定分离的招标项目，招标人应当在定标工作完成后3日内，公示中标人，公示期不少于3日。

7.2.2 采用评定分离的招标项目，投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的，应当在中标结果公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议人对答复内容不满且无新的证据线索，仍以同一事实和理由提出异议或对答复内容进行异议的，招标人可不再受理并告知异议人应依法向有关行政监督部门投诉。

8.合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 采用评标分离的招标项目，中标结果公示期届满后，在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以组织原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。

8.1.2未采用评标分离的招标项目，在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书并在投标人须知前附表第 7.2.1 款规定的媒介发布中标结果公示，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

8.2.2 中标人不能按本章第 8.2.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9.重新招标、不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）未采用评定分离的招标项目，评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）采用评定分离的招标项目，有效投标人数量不足3家的；

（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（6）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2 不再招标

招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后进行重新招标，投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，可向原审批或核准部门申请不再进行招标。

10.纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

（2）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

10.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽项目：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人主要管理人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，应满足以下条件：

（1）在本单位工作，与本单位签订劳动合同，由本单位支付劳动报酬、缴纳社会保险的人员。

（2）退休人员须提供有效的退休证明，与本单位签订劳务合同，由本单位支付劳动报酬、缴纳意外伤害保险。

（3）国家和地方政府对退休人员和企业、事业社保缴费有专门规定的，从其规定。

10.2.3 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

10.2.4 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件存在“文件制作机器码”一致等情形。

10.2.5 有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

（2）使用伪造、变造的许可证件；

（3）提供虚假的财务状况或者业绩；

（4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（5）提供虚假的信用状况；

（6）其他弄虚作假的行为。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标、定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第 2.4 款、第 5.3 款、第 6.4 款的规定先向招标人提出异议后，对异议答复不满的可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

10.5.2 投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委 11 号令）和河南省有关要求进行。

行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表

附件 1：否决投标的情形

否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人不按“投标人须知”第 3.4.1 项要求提交投标保证金的；

1.3 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的；

1.4 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.5 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.6 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.7 投标报价有错误的，评标委员会按评标办法中的有关规定要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人作出澄清确认，投标人拒不澄清确认的；

1.8 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格；

1.9 投标文件未对投标人须知前附表规定的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应的；

1.10 投标文件中未针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料的；

1.11 投标文件上传、开标环节的法定代表人或授权代理人，经社保数据对比后认定为非该投标单位员工；不同投标人的法定代表人、委托代理人等人员在同一单位缴纳社会保险；

1.12 遵循独立投标的原则，不同投标人的保证金缴款账户或保函的付款账户均源自同一家单位账户或个人账户，多家投标人保函由同一人经办，或所需资金来自同一单位或者个人账户，或不同单位投标事项均由同一人或委托人办理；

1.13 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的投标文件制作机器码（含电脑网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号）和文件创建标识码一致的；

1.14 投标文件的技术评审点暗标内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容（适用暗标评审项目）；

1.15 在资格评审中，投标人对同一工程内容采用的业绩使用同一类别的项目多个合同进行叠加来满足单个指标项的规模要求的情形。

# 第三章 评标、定标办法（综合评估法）

第 1 节 评标办法（综合评估法）

一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标委员会推荐中标候选人方法（为选中项） | 适用非“评定分离”项目情形 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审赋分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 |  |
|  |  |  | 适用“评定分离”项目情形 评标委员会按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，否决不合格投标后，确定有效投标人。 有效投标人数量为3至10家（含10家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为10家以上时，按照择优原则进行评标，差额推荐中标候选人。 |  |
| 推荐中标候选人 确定办法（为选 中项，F为有效投 标人数量，适用 “评定分离”项目 情形） |  | 1.当有效投标人数量小于3家时，重新招标。 |  |  |
|  |  | 2.有效投标人数量（以下简称“F”）为3至10家（含10家） 当3≤F≤10时，全部推荐为中标候选人。评标委员会对有效投标人的投标文件不再进行详细评审赋分。 当3≤F≤10时，全部推荐为中标候选人。评标委员会对有效投标人的投标文件进行详细评审赋分。 |  |  |
|  |  | 3.有效投标人数量（以下简称“F”）为10家以上 全部进行详细评审赋分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，将总分得分前10名的投标人推荐为中标候选人。如第10名存在并列情形的，第10名全部推荐为中标候选人。 差额推荐中标候选人，具体方式如下： 评标委员会对入围详细评审阶段的有效投标人进行赋分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，将总分得分前10名的投标人推荐为中标候选人。如第10名存在并列情形的，第10名全部推荐为中标候选人。 ①当10＜F≤20时，所有有效投标人，全部入围详细评审。 ②当F＞20时，评标委员会按照有效投标人的报价由低到高的顺序进行排序。按有效投标人的投标报价与入围基准价的差值进行计算，高于入围基准价差值的绝对值最小的7名投标人和低于（等于）入围基准价差值的绝对值最小的13名投标人入围详细评审。 A.如果投标报价小于或等于入围基准价的有效投标人数量不足13名时，按投标报价由低到高顺序推荐20名；如果投标报价高于入围基准价的有效投标人数量不足7名时，按投标报价由高到低顺序推荐20名。 B.按照上述原则，若出现投标报价相同且有一名有效投标人入围详细评审时，报价相同的有效投标人也应入围详细评审。 C.入围基准价=所有有效投标人的投标报价的算术平均值（去掉N个最高价和N个最低价，计算结果保留2位小数）。 10＜F≤20时，N=1；20＜F≤40时，N=3；40＜F≤60时，N=5；60＜F时，N=7。 |  |  |
|  |  | 4.有效投标人为通过初步评审的投标人；未入围详细评审的有效投标人处理方式如下：各项赋分均为零。 |  |  |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（单位名称或证书正在变更过程中的应提供相应证明材料） |  |
|  |  | 法定代表人身份证明 | 提交法定代表人身份证明 |  |
|  |  | 授权委托书（如有） | 提交授权委托书 |  |
|  |  | 投标文件的签署 | 符合招标文件第二章3.7.3款规定。 |  |
|  |  | 投标文件格式、内容 | 符合第八章“投标文件格式”的规定。 |  |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 除招标文件另有规定外，只能有一个报价。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 项目经理要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 技术负责人要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 安全负责人要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 质量负责人要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 企业主要负责人要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 专职安全管理人员要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 类似绩要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 信用信誉要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 全国水利建设市场监管平台信用信息公示要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 项目经理、技术负责人无在建项目要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 无行贿犯罪要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。投标人在投标承诺书中承诺，不需要提供相关证明。 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章投标人须知第1.4.1项规定。 |  |
| 2.1.3 | 响应性 评审标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |  |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |  |
|  |  | 工程质量和保修 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合或优于第四章“合同条款及格式”规定的权利义务。 |  |
|  |  | 技术文件 | 符合第七章“技术标准和要求（合同技术条款）”中的实质性要求和条件。 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”填写的有关要求。 |  |
|  |  | 投标价格 | 投标人投标函中的投标报价未超过本标段最高投标限价；投标报价不低于其成本。 |  |
|  |  | 农民工工资保证 | 符合第二章“投标人须知”第11.7款规定。 投标人在投标文件中承诺，不需要提供相关证明。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分) | 1.商务文件部分：经济标：40分；综合标：20分。 2.技术文件部分：技术标：40分； |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算 （为选中项） | 适用非“评定分离”项目情形 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A）注：①投标人有效报价ai：通过初步评审的投标人在T×【95%~100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。通过初步评审的投标人，投标报价不在T×【95%～100%】范围内，不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 ②招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取 %，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价 。 |  |
|  |  |  | 适用“评定分离”项目情形 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A）注：①投标人有效报价ai：入围详细评审的有效投标人在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。入围详细评审的有效投标人不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 ②招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取60%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价95%。 |  |
| 2.2.3 |  | 偏差率计算 |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 2.2.4 （1） | 经济标评分标准 | 投标总报价 | 投标报价与评标基准价一致的，得 35 分； 投标报价高于评标基准价时，以 35 分为起点，每高于评标基准价1%扣 1 分，直至得分为0； 投标报价低于评标基准价5%以内的（含5%），以 35 分为起点，每低于评标基准价1%加 1 分，最多加 5 分；投标报价低于评标基准价5%以下的，以40 分为起点，每再低1%扣 1 分，直至得分为0。 注：不足1％ ，按内插法计算，得分保留2位小数。 | 满分40分 |
| 2.2.4 （2） | 技术标 评分标 准 | 施工总布置 | 包括施工总布置图，水、电、通讯及临时设施安排（项目经理部、生活用房、机械停放及维修场地、原材料堆放场地、施工便道等）等内容。布置合理，内容全面，安排合理，得3分，其余酌情赋分，但最低不低于1.8分。 | 满分3分 |
|  |  | 施工方案与技术保障措施 | 包括施工总体规划、施工准备、主体工程施工、临时工程施工、安全度汛等内容。 总体施工方案及专项施工方案内容完整、合理，具有可操作性；项目总体概况表述清晰、完整；施⼯程序、⼯艺符合⼯程实际和有关施⼯规程规范；部署及保障措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；符合安全、文明生产要求；施工现场交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力，得8分，其余酌情赋分，但最低不低于4.8分，明显不合理或无相应施工方案与技术保障措施的得0分。 | 满分8分 |
|  |  | 质量管理体系与保证措施 | 包括质量保证体系、质量管理岗位职责、质量标准，以及质量管理措施、质量检测检验等内容。质量保证体系完备，技术和工艺先进、质量保证措施得当且有针对性；质量目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，混凝土结构耐久性和外观质量的保证措施针对性强，得8分，其余酌情赋分，但最低不低于4.8分。明显不合理或无相应质量管理体系与保证措施的得0分。 | 满分8分 |
|  |  | 工程进度计划与保证措施 | 包括总工期、各分项工程工期、进度计划及保证措施、对外协调等内容。总工期及节点工期满足招标文件要求；关键线路及施工进度网络安排合理、深度满足要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，得3分，其余酌情赋分，但最低不低于1.8分。明显不合理或无相应工程进度计划与保证措施或关键线路明显错误或未编制施工进度网络的得0分。 | 满分3分 |
|  |  | 资源配备计划 | 包括钢筋、水泥、砂、石等原材料采购，施工设备选型配套、人力资源等施工资源的配置，资金使用(包括落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户等)等内容。资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并很好地满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得3分，其余酌情赋分，但最低不低于1.8分。明显不合理或无相应资源配备计划的得0分。 | 满分3分 |
|  |  | 安全生产管理体系 | 包括制定安全生产目标、落实全员安全生产责任制、健全规章制度、加强安全教育培训、严格现场管理、建设风险分级管控体系、强化应急管理、落实安全生产考核与激励等内容。安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；安全教育、特种作业、动火、临时用电、设备管理、防汛度汛、事故报告、危大工程审批等核心管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；方案完整，措施得当且有针对性，投入有保证，得4分，其余酌情赋分，但最低不低于2.4分。明显不合理或无相应安全生产管理体系的得0分。 | 满分4分 |
|  |  | 安全生产保证措施 | 包括施工现场落实安全生产风险管控“六项机制”建设、安全管理人员及特种（设备）作业人员配备、安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案、安全防护设施、作业安全、设备设施管理、重大危险源管理和重大事故隐患排查治理、安全生产措施费、安全生产责任保险等安全防范措施等内容。内容全面，思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，得8分，其余酌情赋分，但最低不低于4.8分。明显不合理或无相应安全生产保证措施的得0分。 | 满分8分 |
|  |  | 水土保持、环境保护管理体系与保证措施 | 包括水土保持、环境保护、扬尘污染治理、非道路移动机械达标排放、渣土处置利用、表土剥离、垃圾处置方案等内容。管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全（包含建筑垃圾源头减量、分类处置及扬尘污染防治等相关内容）；实施与监控措施全面、有效，得3分，其余酌情赋分，但最低不低于1.8分。明显不合理或无相应水土保持、环境保护管理体系与保证措施的得0分。 | 满分3分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 2.2.4 （3） | 综合标评分标准 | 项目经理资历 | 完成过类似业绩，1项得1分，最多得1分。 注： ①拟任本次招标项目项目经理的在类似业绩中担任项目经理（施工负责人）或技术负责人； ②类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台可查询（提供清晰可辨的网页截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法招标项目无需提供中标通知书，但应提供情况说明）、合同协议书、验收证明材料。提交的验收证明材料为单位工程验收、合同工程（完工）验收、竣工验收等验收之一，提交的验收材料应满足《水利水电建设工程验收规程》（SL223）要求。 ③项目经理业绩认定，以单位工程验收、合同工程（完工）验收和竣工验收等验收之一的验收材料中签字的项目经理或技术负责人为准。 ④业绩证明资料与填报信息不一致或因投标人原因导致无法确认有效业绩或不符合评审指标要求的，则该业绩不予认定。 | 满分1分 |
|  |  | 技术负责人资历 | 完成过类似业绩，1项得1分，最多得1分。 注： ①拟任本次招标技术负责人的在类似业绩中担任项目经理（施工负责人）或技术负责人； ②类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台可查询（提供清晰可辨的网页截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法招标项目无需提供中标通知书，但应提供情况说明）、合同协议书、合同工程验收证明材料。提交的验收材料为单位工程验收、合同工程（完工）验收、竣工验收等验收之一，提交的验收材料应满足《水利水电建设工程验收规程》（SL223）要求。 ③技术负责人业绩认定，以单位工程验收、合同工程（完工）验收和竣工验收等验收之一的验收材料中签字的项目经理或技术负责人为准。 ④业绩证明资料与填报信息不一致或因投标人原因导致无法确认有效业绩或不符合评审指标要求的，则该业绩不予认定。 | 满分1分 |
|  |  | 人员配备及到岗到位 | 组织机构（其他人员）基本要求： 施工员：1人； 造价人员：1人，具有二级及以上水利造价工程师注册证书； 安全负责人：1人，具有/职称。 质量负责人：1人，具有水利相关专业中级及以上职称。 施工员、造价人员、质量负责人应是本单位人员，提供社保证明材料（至投标截止时间最近6个月内连续3个月缴纳社保）。 满足上述基本要求的得4分，否则不得分。 在满足基本要求基础上，项目管理机构人员配备完善每增加1人得2分。（最多得4分）。 本项最多得8分。 | 满分8分 |
|  |  | 投标人类似工程业绩 | 近3年内完成过类似业绩1项得1分，最高得2分。 注： ①类似业绩必须在全国水利建设市场监管平台可查询（提供清晰可辨的网页截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法招标项目无需提供中标通知书，但应提供情况说明）、合同协议书、验收证明材料。提交的验收材料为合同工程（完工）验收、竣工验收等验收之一，提交的验收材料应满足《水利水电建设工程验收规程》（SL223）要求。 ②近3年内完成，指合同工程（完工）验收鉴定书或竣工验收鉴定书封面上标明的日期在（2023年1月～至投标截止之日止）内。③业绩证明资料与填报信息不一致或因投标人原因导致无法确认有效业绩或不符合评审指标要求的，则该业绩不予认定。 | 满分2分 |
|  |  | 服务承诺 | 针对招标工程的特点和要求，投标人结合自身的条件和潜力，不限于对本项目工期、质量、服务、为招标人排忧解难的承诺。由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分（0-5分）。 | 满分5分 |
|  |  | 投标人体系认证 | 对取得有效期内ISO质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得1分，最高得3分。 | 满分3分 |
|  |  | 罚分 | 行政处罚信息在全国水利建设市场监管平台（以下简称“监管平台”）上公示且在处罚期限内的，一次扣3分。其中，发生过较大及以上安全事故的一次扣5分；发生过较大及以上质量事故的一次扣5分；发生过拖欠农民工工资的一次扣5分。 在工程建设项目招投标活动中存在弄虚作假、围标串标、拖欠农民工工资等违法行为被其他行业行政主管部门处罚且在处罚期限内的，一次扣5分。 注：上述罚分不设上限。评标委员会评审时以投标文件中提供的“信用情况”填入的信息为准。 |  |
| 3.2.4 | 投标人最终得分计算办法 （为选中项） |  | 投标人最终得分分别按如下方法进行汇总： 方法一：取所有评委的平均分； 方法二：去掉一个评委最高分，去掉一个评委最低分，取其他评委平均分。 |  |

二、评标办法正文

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会推荐中标候选人方法见评标办法前附表。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见本标段资格预审文件“资格审查办法”详细审查标准。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）经济标：见评标办法前附表。

（2）技术标：见评标办法前附表。

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）经济标评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表。

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）已标价工程量清单中如果存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对经济标计算出得分A。

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B。

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A+B+C。

3.2.4投标人的最终得分计算方法见评标须知前附表。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清应通过“电子交易平台”以书面形式进行。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序，按第二章投标人须知前附表第6.3.2款、第7.1款及本章评标办法前附表的规定确定中标人或推荐中标候选人

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。采用评定分离的项目，书面评标报告应载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议。

第2 节 定标办法（适用于评定分离）

1.定标原则

本办法所称“评定分离”是指将评标和定标分为两个环节。评标环节，由评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法独立开展评标，向招标人推荐中标候选人。定标环节，由招标人组建的定标委员会，根据评标委员会的评标意见及招标文件规定的定标程序和方法，从推荐的中标候选人中自主确定中标人。

采用“评定分离”的招标投标活动应当遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。

2.定标程序

2.1定标组织

2.1.1招标人组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议。定标工作由定标委员会独立完成。

2.1.2定标委员会成员数量为5人，其中招标人单位成员5人，其他成员0人。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任。

2.1.3定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

2.1.4定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

2.2定标要求

2.2.1招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议在公共资源交易中心按流程进行。

2.2.2招标人应当对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。相关核查内容和方式应当在招标文件中载明。核查需要进行考察或质询的，应当在招标文件中明确考察或质询内容。

2.2.3核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据。

2.2.4定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人。不得在定标过程中新增定标条件和要求。

2.3核查

2.3.1定标委员会首先对中标候选人进行核查，核查内容包括信用信息、履约能力、是否采取考察或质询方式等需要核查的内容，如下所示：

（1）是否组织考察(为选中项）

□是，考察内容：                ；

否

（2）是否组织质询(为选中项）

☑是

质询内容：项目经理现场陈述，内容包括对本合同项目段重点难点理解，人员到场保证，工程质量、安全、进度、投资控制，农民工工资保证，扬尘污染防治等环保控制等内容进行的阐述。

否

（3）中标候选人的信用信息、履约能力等核查具体内容如下所示：

1）营业执照、资质证书、安全生产许可证是否符合招标文件要求；

2）项目经理注册证书及安全生产考核合格证、技术负责人职称证、项目组人员相关从业资格证书及相关人员的社保证明是否符合招标文件要求；

3）通过官网及其它查询渠道查询是否存在： 被依法暂停或取消投标资格的；

4）履约能力：主要包括企业规模、专业技术人员规模、近三年财务状况、类似业绩、拟派团队人员的实力等是否符合招标文件要求；

5）企业信用：在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

6）最近三年内以来的不良信息（2023年1月1日以来），包括行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录，建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录、通报批评等内容；

7）施工组织设计：是否有针对性，是否合理，是否符合本项目施工内容等；

8）招标人认为需要核查的其他内容；

定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定，不符合中标条件的，不得进入定标程序。

经核查后合格的中标候选人即可进入定标程序，如经核查合格的中标候选人数量少于2家（不含2家），招标人应重新招标。

2.3.2定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等违法情形的，应否决相应中标候选人的中标资格，并向行政监督部门报告。

2.3.3定标委员会对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告应当由核查成员签字。对核查报告结果有不同意见的成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，报告应当客观记录该不同意见。核查成员拒绝在审查报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意核查结果。

2.4定标办法

定标委员会按下列方法确定中标人(为选中项）：

核查随机法

3.定标报告

3.1定标委员会按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。

3.2定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。

3.3定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应客观记录该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

4、定标会议流程

（1）宣读定标会议会场纪律；

（2）介绍参加本次定标会议的有关单位；

（3）介绍本项目定标委员会组长及成员；

（4）宣读招标文件明确的定标方法及定标程序；

（5）定标委员会组长宣读定标委员会承诺书、宣读定标核查情况及核查通过的中标候选人名单（大屏幕显示）；

（6）随机确定选用的号码球组号：在抽取箱内放入2个标注为“1”、“2”的号码球，由定标委员会成员从中随机抽取1个号码球，抽取号码球数字即为本次定标选用的号码球组号。

（7）检查、投放号码球。参会人员检查抽取箱、号码球。代理机构工作人员面向参会人员及摄像头展示号码球并投入抽取箱；

（8）随机确定抽取顺序：在抽取箱放入标有从1到N自然数的乒乓球（N为经评审合格的中标候选人数）。按照电子投标文件递交的时间顺序，由中标候选人依次抽取号码球，号码球上的数字对应为相应中标候选人（大屏幕显示），未到场的中标候选人由定标委员会代为抽取；

（9）随机选取中标人：在抽取箱内放入N 个代码球，定标委员会组长侧身扭头抽取1个号码球，宣读并展示抽中的号码球数，抽中号码球对应的中标候选人即为中标人；

（10）主持人宣读号码球对应的中标候选人；

（11）定标委员会组长宣布中标人（大屏幕显示）;

（12）签署定标报告；

（13）公证处人员宣读公证词（如有）；

（14）招标代理机构主持人宣布会议结束；

（15）招标代理机构及时拷贝定标会场音视频等资料。

## 5、定标后结果处置

（1）确定的中标人经公示后无异议，可以发放《中标通知书》。

（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。

（3）对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。

（4）定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

(一)定标委员会未按定标办法公正履职的；

(二)定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避的；

(三)招标文件规定的其他情形。

第四章 合同条款及格式

第1节 通用合同条款

说明：通用合同条款应引用《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》第4章内容，通用条款中内容与现行法律法规、规章、规范性文件不一致时，招标人可按现行法律法规、规章、规范性文件调整修改。

第 2 节 专用合同条款

1.一般约定

#### 1.1  词语定义

##### 1.1.2  合同当事人和人员

1. 1.2.2  发包人：                      。

1. 1.2.3  承包人：                      。

1. 1.2.4  项目经理

姓名：                              。

身份证编号：                        。

执业证书编号：                     。

1. 1.2.5  分包人：                      。

1. 1.2.6  监理人：                      。

1. 1.2.7  总监理工程师

姓名：                              。

身份证编号：                        。

执业证书编号：                     。

1. 1.2.9  设计人：                      。

1. 1.2.10  技术负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

1. 1.2. 11  安全负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

1. 1.2. 12  质量负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

1. 1.2.13  专职安全管理人员

姓名：                              。

身份证编号：                        。

安全生产考核证书编号：             。

##### 1.1.4   日期

1. 1.4.5  缺陷责任期：指履行第 19.2  款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的 延长。

缺陷责任期：                 。

#### 1.4  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8） 已标价工程量清单；

（9）构成本合同组成部分的其他文件。

#### 1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达          。

#### 1.13  档案管理

承包人应按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办2021〕200 号）配备专职的档案管理 人员，规范管理项目档案文件，并满足档案专项验收的相关规定和要求。

发包人和承包人均应加强项目档案管理，将项目档案工作作为项目建设管理工作的重要组成部 分，保证项目档案完整、准确、系统、规范和安全，满足水利工程建设项目建设、管理、监督等方 面的需要，并各自承担项目档案管理所需费用。

2.发包人义务

#### 2.3  提供施工场地

2.3.2  发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的 其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

2.3.3 发包人应在开工前 14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对 承包人施工有干扰的外部条件。

#### 2.8  其它义务

2.8. 1 施工场地应具备的施工条件及提供的时间：           。

2.8.2 施工所需的水、电、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：  。

2.8.3 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：           。

2.8.4 与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：

。

2.8.5 发包人应按照水行政主管部门的相关要求，建立施工企业合同履行情况台账。

2.8.6 关于农民工工资的义务

（1）发包人应于开工前负责审验经人力资源社会保障部门确认的农民工工资支付保障手续，并对工程项目的农民工工资支付负监管责任；

（2）发包人应督促承包人委托银行通过农民工工资专用账户代发农民工工资；

（3）发包人应及时向农民工工资专用账户足额拨付人工费用，周期不得超过 1个月，拨付日期应不晚于约定支付农民工工资的当期；

（4）承包人以工程款未到位等经营风险克扣或拖欠农民工工资的，发包人可以未结清的工 程款为限先行垫付农民工工资；

（5）如承包人专用账户余额不足的，发包人以未结清的工程款为限补足专用账户余额不足 部分；

（6）对因转包、违法分包造成的欠薪，及其造成的不利社会影响和损失等责任均由承包人 全面承担，承包人应在规定时间内全面完成欠薪清偿工作，未及时完成的，发包人将工程款先行支付农民工工资。

2.8.7 发包人对项目档案工作负总责，实行统一管理、统一制度、统一标准；业务上接受档 案主管部门和上级主管部门的监督检查和指导。

3.监理人

#### 3.1  监理人的职责和权力

3. 1. 1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(说明：填写监理人须经发包人批准才能行使的权力， 以下示例供参考)

（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

（2）按第 4. 11 款约定，确定产生的费用增加额；

（3）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；

（4）按第 11.3 款、12.3 款、12.4 款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）按第 11.3 款、11.4 款约定，确定工期延长；

（6）按第 15.3 款约定，发出变更指令，确定变更价格；

（7）按第 15.4 款约定，确定变更工作的单价；

（8）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；

（9）按第 15.8 款约定，确定暂估列金额；

（10）按第 23. 1 款约定，确定索赔额。

（11） … … … …。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在 不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。因此可能增加的费用和延长的工期， 由监理人和发包人与承包人进行协商后决定。

4.承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

##### 4.1.10  其它义务

4. 1.10. 1 承包人应在合同约定的开工时间前的 7 天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。

4. 1.10.2  在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期） 内，承包人有义务采取措施防御洪水，保 证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

4. 1.10.3  承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需 的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需 的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发 包人不另行支付。

4. 1.10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或 法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不 另行支付。

4. 1.10.5  承包人应配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发 包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切 费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4. 1.10.6 承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他 审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4. 1.10.7   承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》等规定，及时足额支付农民工工资。发包人有权代为支付农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

（1）承包人在合同签订后、工程开工前，到工程所在地银行开设农民工工资专用账户并按规定 办理农民工工资保证金；

（2）承包人对自身招用的和分包企业招用的农民工管理负总责，按照国家法律法规和相关规定， 及时与所招用的农民工签订劳动合同；

（3）承包人及其分包企业实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过 依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容；

（4）承包人应在项目部按照规定配备劳资专管员，负责现场用工管理和工资发放等工作；

（5）在合同规定的按月工资发放日前，承包人对当期应发放农民工工资金额进行核定，如农民 工工资专用账户余额低于应发工资总额，应及时补足账户资金，保障工资发放日前专用账户资金能 足额支付农民工工资；

（6）承包人及其分包企业在施工现场醒目位置设立维权信息公示牌，维权信息公示牌要注明所 实施工程所在地人力资源社会保障部门和水行政主管部门监督投诉举报电话；建设单位、施工总承 包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；当地最低 工资标准、工资支付日期等基本信息工资支付日期等；劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请 渠道、公共法律服务热线等信息。

（7）工程完工验收后，承包人将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况在项目工地农民工维权 信息告示牌公示 30日。

（8）承包人应当将农民工工资专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存，至少保存至工程 完工且工资全部结清后 3 年。

4. 1.10.8  承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独 立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责 签字、审批。

4. 1.10.9  承包人应保存施工管理的相关记录，供发包人或相关主管部门检查、稽查或审计时 核查。

4. 1.10.10  档案管理

承包人应建立符合要求且规范的项目文件管理和档案管理制度，负责项目文件收集、整理和归 档工作。档案管理工作的要求如下：

质量要求：                                 ；

归档范围：                                 ；

归档时间：                                 ；

归档套数：                                 ；

整理标准：                                 ；

介质：                                     ；

格式：                                     ；

费用：                                     ；

违约责任：                                 ；

其他要求：                                 ；

#### 4.2  履约担保

本合同工程履约担保采用        形式递交，金额为          元。

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还（无息）给承包人。因非承包人原因导致合同工期延误，无法组织 合同工程完工验收，发包人可在主体工程完工后将履约保证金退还给承包人， 以质量保证金约束 质量和履约风险。

#### 4.3  分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：                  。

（2）工作内容：                     。

（3）分包金额限额：                    。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                  。

#### 4.6  承包人人员的管理

4.6.5 投标文件承诺的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换，如因重大自 然灾害、人员特殊原因（包括重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等）确须变更的， 应当办理书面手续后方能变更。

除上述情况外，项目部更换项目经理、技术负责人的每人次支付违约金      万元，更换、质量 负责人、安全负责人的每人次支付违约金       万元。

4.6.6  承包人应保证项目经理、技术负责人、安全负责人每月在工地现场的时间不少于本月施工 时间的      ％） ，否则将按每人每天人民币      元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他 事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

承包人应保证其他人员每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的       ％，否则将按每人 每天人民币      元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人 请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.6.7 项目部主要管理人员应在合同文件中签名备案， 以便工程建设过程中签署各类经济、技 术文件时核查。本项目主体工程施工期间，项目部应按要求提供主要管理人员有关证件供发包人和 有关部门监督、检查。本工程建设过程中，项目部有关造价文件必须由水利造价人员编制、签名盖章。

4.6.8 负责承担本项目的安全员、质检员、施工员、材料员等人员应按合同文件中的要求承诺到位。尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质 量要求时，监理人有权要求承包人继续增派（或者更换）这类人员，并书面通知承包人。承包人在 接到上述通知后应在    日内增派（或者更换）人员到位。

#### 4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

4.7. 1 承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行 为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人擅自更换项目负责 人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的，应按照     、     、     、     万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。

4.7.2  因承包人原因或变更人员原因（包括职务变动、辞职、调离原工作单位、长期疾病等）引 起更换项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的，项目法人同意变更时，应分别按照    	 、        、        、        万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。更换后的人员 应为本单位人员，且不得低于原投标承诺人员所具有的资格和条件。

4.7.3 尽管承包人已按第 4.6.2 款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知 14 天内，增派（和/或更换） 的人员应到岗，否则，承包人应按照          元人民币/人/天的标准向发 包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。

#### 4.8  保障承包人人员的合法权益

##### 4.8.7  保障农民工工资

（1）建设单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加 强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设 单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。承包人对承包工程项目的农民工工资支付工作负总责，对分包单位 保障农民工工资支付工作负管理责任。

（2）承包人（或分包单位）应与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。对不符合 建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新， 建立实名制管理台账。不得安排未订立劳动合同或用工书面协议的且未进行用工实名登记的人员进入项目现场施工。承包人应通过“河南省农民工工资支付监管系统”落实用工实名制管理、农民工工 资专用账户、施工总承包单位代发制度，且工资保证金足额存储并进行维权信息公示。

（3）承包人应加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理，在施工现场醒目位置按照有关 要求设立维权信息告示牌。

（4）按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）和《河南省工程 建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）等规定交存农民工工资保证金。

#### 4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。为保证工程建设资金的专款专 用，发包人可采用资金监管模式与承包人、银行签订三方资金监管协议。为保证工程建设资金的专 款专用，承包人必须接受发包人的资金监管模式，随时接受发包人对其资金使用情况的监督、检查。 并遵守发包人工程资金管理相关规定。

#### 4.11  不利物质条件

4. 11. 1  不利物质条件的范围：                。

4. 11.3  承包人应该合理预见所有不利物质条件，预见其影响。承包人处理这些影响所产生的一 切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可 能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担， 发包人将不另行支付任何费用。

5.材料和工程设备

#### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2. 1  发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.施工设备和临时设施

#### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6. 1.3  承包人采用设备租赁的，应遵守以下规定：

（1）设备租赁双方应当签订租赁合同，主要内容应包括：设备种类型号，租赁方式、租赁期限、 租赁价格、租赁工作量及结算方式，租赁双方责任及义务，违约及纠纷处理方式等；

（2）承包人应严格把好设备出租方资格关，不得向没有相关资质的出租方租赁设备；

（3）设备租赁价格应与同期市场价格相符；

（4）设备出租方提供操作人员的，操作人员不能代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质 量的管理。

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：发包人不提供用于本合同工程的临时设施。

7.交通运输

#### 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：             。

##### 7.3  场外交通

7.3.3  本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定， 并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫 生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。

8.测量放线

#### 8.1  施工控制网

8. 1. 1  施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后 14 天内，组 织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理 人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放 点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到 上述资料后的 14 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 7 天 内批复承包人。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1  发包人的施工安全责任

9. 1.4  本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。

9. 1.5  发包人应组织审核承包人开工前编制的安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措 施费用明细清单），根据承包人实施过程中措施的落实情况据实支付，并对承包人费用使用落实情 况进行监督。

9. 1.6  发包人负责组织工程参建单位辨识施工期危险和有害因素，编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产 责任。

#### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性 材料和其他危险品的管理， 以及对拆除、 吊装、动火、临时用电、爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2. 12  下列工程应编制专项施工方案：              。其中              应组织专家论证和审查。承包人应进一步辨识、补充达到和超过一定规模的危险性较大的单项工程清单。

#### 9.4  环境保护

9.4. 1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，落实工程环评批复相关要求，履行合

同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负 责。

9.4.7  承包人应按照工程建设施工现场大气污染防治的相关要求，严格落实防止粉尘污染、防止 空气污染的相关措施。

#### 9.7  文明工地

9.7. 1  本合同文明工地的约定：

（1）办公室、仓库等场所内部整洁，布置整齐，有关职责、制度、规定上墙，档案资料摆放整 齐。

（2）施工现场设置工程概况牌、施工现场平面图牌、质量责任公示牌、安全生产牌、文明施工 牌、消防保卫牌、扬尘污染防治设施平面布置图、扬尘污染防治责任标识牌、扬尘污染防治“三员” 公示牌、农民工维权信息告示牌等，相关内容可合并设置。

（3）各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。

（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料、构件的堆放按品种、分规格堆放，并设置标识 标牌，各种材料堆放整齐，做到“散材成方、型材成垛 ”，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。

（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。

（6）场内道路保持畅通，路面平整、不扬尘，路面无积水，步行不沾泥。

（7） 自营区设置场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，企业名称标识。

（8）施工人员现场施工标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、 熟练。

（9）现场施工过程中各作业队施工人员做到文明施工，礼貌谦让，不说脏话，不发生冲突，并尊重少数民族生活习惯。

承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。

11.开工和竣工（完工）

#### 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1） 日降雨量大于      mm 的雨日超过    天；

（2）风速大于      m / s 的     级以上台风灾害；

（3） 日气温超过      ℃的高温连续超过     天；

（4） 日气温低于      ℃的严寒连续超过    天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                     ；

（6）其它异常恶劣气候灾害：                   。

#### 11.5  承包人工期延误

承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为       元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的       ％。

（1）逾期完工违约金表。

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金（元／天） |
| --- | --- | --- | --- |

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的     ％。

#### 11.6  工期提前

工期提前的奖金约定：                        。

12.暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：            。

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：           。

13.工程质量

#### 13.7  施工质量验收

13.7. 1  发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，项目划分、项目名称等按相关行业标准执行。项目划分及说明应由发包人 在工程开工前书面报相应质量监督机构。

13.7.2  工程实施过程中，单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认，发包人应重新报送质量监督机构。

13.7.3  施工质量验收应分为单元工程验收、分部工程验收和单位工程验收。施工质量验收应在 承包人自检合格的基础上进行。对涉及结构安全的关键部位混凝土、砂浆试块以及关键部位使用的 钢筋、水泥、止水等材料，应实行见证取样。

13.7.4  承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自检合格以及监理人抽检后， 由 发包人主持，建设、勘察、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组共同验收签证，填写质量 验收签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构。

13.7.5  承包人应在分部工程质量自检合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关 规定完成分部工程施工质量验收结论报工程质量监督机构。

13.7.6  承包人应在单位工程质量自检合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关 规定完成单位工程施工质量结论结论报工程质量监督机构。

13.7.7  施工质量验收结论分为“合格” 、“不合格” 。对验收结论为不合格的，必须进行处理且达 到合格标准后，才能进行后续工程施工或验收。

13.7.8  发生质量事故后，应按相关规定做好事故处理工作，处理完成并经过质量验收合格后， 方可投入使用或进入下一阶段施工。

#### 13.8  质量事故处理

13.8.4  工程竣工验收时，           向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资 料。

#### 13.9  发包人的质量管理

13.9. 1  发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样 检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查 和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.9.2  发包人（或项目法人）委托第三方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。

14.试验和检验

#### 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14. 1.5   水 工 金 属 结 构 、 启 闭 机 及 机电 产 品 进 场 后 的 交 货 检 查 和 验 收 中 ， 承 包 人 负责    。

14. 1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：           。

15.变更

#### 15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的                  ％，关键项目：         ，单价调整方式：           。

#### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：         。

#### 15.8  暂估价

15.8. 1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入）  ；发包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入） 。

（2） 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。

16.价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：                  。

16. 1.2  采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源：                           。

价格调整的项目和系数：                           。

#### 16.2  法律变化引起的价格调整

在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。

17.计量与支付

#### 17.2  预付款

##### 17.2.1  预付款：本项目无预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的   /  ％，分   /  次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的        ％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的       ％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：      /       。

17.2.2  预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：     /     。

17.2.3  预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的   /  ％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的   /  ％时全部扣清。

A

R =            （C - F1S）

（F2 - F1）S

式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：      /   。

#### 17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 6 份。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（1）工程进度款按工程进度付款申请的   80  %进行支付，其余   20  %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格且完成结算后，除按17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。

（2）逾期付款违约金：       /         。

#### 17.4  质量保证金

17.4. 1 质量保证金按第   (1)    种方式进行扣留

（1）每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的   3   ％，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的  3   ％（不高于3%）。质量保证金扣留和返还按国家和河南省相关规定执行。

（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金为结算总额的        %或由承包人提交同等金额的 质量保证担保。

17.4.2  在第 1. 1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.5  竣工（完工）结算

17.5. 1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式     份。

17.6  最终结清

17.6. 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式      份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：                。

18.竣工验收（验收）

18.1  验收工作分类

本工程法人验收包括：             ；政府验收包括：                    。验收条件为：            ， 验收程序为：             。

18.2  分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为             ，其余由监理人主持。

18.3  单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：        、         、        。

18.5  阶段验收

18.5. 1  本合同工程阶段验收类别包括：        、         、        。

18.6  专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：        、         、        。

18.7  竣工验收

18.7.3  本工程           竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8  施工期运行

18.8. 1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：       、        、       。

18.9  试运行

18.9. 1  试运行的组织：         ；费用承担：      。

19.缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）如下：          。

19.7  保修责任

本合同工程的保修期为：          。

保修范围：             。

保修责任： 由承包人负责并承担相关的一切费用。

20.保险

20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：            ；

投保内容：              ；

保险金额、保险费率和保险期限：              。

承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于 24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。 由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

20.2  人员工伤事故的保险

20.2. 1  承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律以及人力资源和社会保障部门、水行政主管部门的相关规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险投保人：本合同工程由     负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第 三者责任险。

第三者责任险保险费率：          ；第三者责任险保险金额：       ；保险期限： 自工程项目 购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险，承包人负责在出现 保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发 包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。 由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差 额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

20.5  其它保险

承包人需办理安全生产责任保险，并在工程开工之前完成投保，保险期限应覆盖整个施工期。

需要投保的其它内容：           ；

保险金额：         。

保险费率：         。

保险期限：          。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6. 1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：             。

保险条件：           ；

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：              ；

发包人负责补偿的范围与金额：              。

24.争议的解决

24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争 议解决方式：            。双方一致同意将该争议             。
第 3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书（格式）

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受            （承 包人名称，以下简称“承包人”）对         （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定其 为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：                                      。

（2）工程地点：                                      。

（3）工程规模：                                      。

（4）建设任务：                                      。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8） 已标价工程量清单；

（9） ）构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。

4.签约合同价：人民币（大写）             元 (¥                      ) 。

5.承包人主要人员

（1）项目经理

姓名：                              。

身份证编号：                        。

执业证书编号：                     。

（2） 技术负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

（3）安全负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

（4）质量负责人

姓名：                              。

身份证编号：                        。

职称或执业证书编号：               。

（5）专职安全管理人员

姓名：                              。

身份证编号：                        。

安全生产考核证书编号：             。

6.工程质量符合             标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为         天。

10.本合同一式     份；其中正本      份，发包人、承包人各执    份；副本     份，发包人、承 包人各执       份，其余副本由发包人分送各有关单位。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

2.  本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发包人：        （盖单位公章）    承包人：        （盖单位公章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：      （签字）    或其委托代理人：      （签字）

年    月     日                        年    月    日

附件二：项目部主要管理人员签名备案表

项目部主要管理人员签名备案表

项目名称：            （标段名称）

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 身份证号码 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：表中人员必须本人亲自签名。

发包人：        （盖单位公章）    承包人：        （盖单位公章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：      （签字）    或其委托代理人：      （签字）

年   月    日                       年   月   日

# 第五章 已标价工程量清单

工程量清单说明

1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）等一起阅读和理解。

2  工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸并参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款） 并参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款） 以及及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）的规定。

4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

# 第六章 图纸（平台下载）

# 第七章 技术标准和要求

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

二、工程技术要求必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工。

采用的材料和设备必须符合国家强制性标准规定。

工程材料要进行检验。未经检验或检验不合格的，不得使用。

三、其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

四、声明

上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装施工的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程。实施中所有的所用的标准和技术规范均应为国家现行有效版本。如果上述规范、规程、标准与本工程的施工图纸发生矛盾，则以较严格的要求为准。

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范、标准图集等以上规范如有变化，以最新发布的为准。

第八章 投标文件格式

（项目名称）

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

目    录

（格式自拟）

一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了          （项目名称）     （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.我方的投标文件组成内容如存在内容不一致的，以投标函为准。

4.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方承诺拟任项目经理等参与本项目管理机构人员能够按时履职，其他人员按投标承诺的资质、数量等按时到位。

（6）我方不将中标项目转包或违法分包。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，不存在生产经营方面未申报的行政处罚记录和不良行为记录，不存在拖欠农民工工资情形，如果被查出存在未申报的上述情形，愿意接受行政监管部门取消中标资格、没收投标保证金及其他依法作出的行政处罚结果。

7.同意招标文件中约定的投标有效期。

8.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） | （大写） （小写） |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 投标质量要求 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册 编号 |  |
| 技术负责人 |  | 职称 |  | 证书 编号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年       月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：       身份证号：

职务：            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

投标人：                         （盖单位章）

年     月     日

三、法定代表人身份证明的授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年       月        日

四、投标保证金

附：投标保证金转账凭证或交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》或电子保函

五、已标价的工程量清单

六、技术标

格式自拟

附表一：拟投入本项目的资源配备计划

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：施工进度计划表

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

备注：投标人可根据实际情况自主增加图表。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理附注册执资格证书等复印件；技术负责人附职称证等复印件；其他主要人员附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目 |  | 担任职务 |  | 发包人 |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

后附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料复印件；

（二）近年财务状况

（三）近年完成的类似项目情况表

1、汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订或开工时间 | 合同价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可以自行添加或删除，如无业绩，可不填。
2、明细表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件相应的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

“近年发生的诉讼及仲裁情况”（如有）应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知。若无可填“无”。

（五）奖项和发明专利情况表

| 奖项和发 明专利 （如有） | 序号 | 奖项 名称 | 奖项 级别 | 奖项 排名 | 奖项 等级 | 获奖单位 名称 | 获奖日期 | 所属工程 类别 | 所属工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。

2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”或填写“/” ，并对所填报 的内容真实性负责

（六）信用情况

| 信用等级情况 | 水利部信用评价结果： ；评价类型： ；颁发日期： ；有效期限至： ； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用罚分 | 序号 | 行政处罚事项 | 行政处罚 机关 | 作出行政 处罚决定 书时间 | 缘由 | 行政处罚金额 | 行政处罚 公示平台 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

备注：信用等级证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。

九、其他材料

（一）投标承诺书

（招标人名称）      ：

我方参加                 （项目名称）              （标段名称）施工投标，积极响应有 关投标承诺制精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及所有 提供的材料真实、合法、有效。现郑重承诺如下：

1.不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

2 拟任项目负责人、技术负责人无在建项目。

3.投标文件实质性响应招标文件要求，不隐瞒招标文件要求提供的信息，不提供引人误解的其 他信息的行为。投标文件无虚假、伪造的内容，若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效 投标处理，投标保证金不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并 不予退还。

4.投标所运用全国水利建设市场监管平台公示的信息真实、准确、及时有效。

5.其他：        （招标人可根据实际情况增加相应条款）

如违反以上承诺，我单位愿意被取消中标资格，并接受行政主管部门相应处罚，同意招标人不 退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

所有以上承诺均为我单位的真实意愿表达。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 ：         （签字）

年         月          日

（二）项目管理机构人员到岗承诺书

（招标人名称）      ：

我方参加                 （项目名称）              （标段名称）施工投标，我方在此 郑重承诺：

按照投标文件约定，保证投入的项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、专职 安全员等项目参建人员及时到岗到位 。在项目实施过程中，发包人或有关主管部门发现我方投 入的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、质量负责人、专职安全员等项目参建人员有重 大失误或不能胜任工作，有权要求我方予以更换。我方无条件接受，且按合同约定承担违约责 任 。

如违反以上承诺，视同我方放弃中标，我方愿意支付中标金额 10%的违约金，给你方造成损失 的，愿意依法承担赔偿责任。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 ：         （签字）

年         月          日

（三）投标人及其法定代表人、拟投项目经理无行贿犯罪承诺书

无行贿犯罪承诺

（招标人名称）      ：

我单位自    年    月    日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民法院生效判决、裁定认定 的行贿犯罪行为。

我单位法定代表人自    年    月    日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民法院生效判 决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我单位拟投入本项目的项目经理自   年   月   日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民 法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，同意接受被取消中标候选人 或中标人资格和行政主管部门处罚；并依法承担对招标人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同 时放弃对此提出任何异议和追索的权利。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 ：         （签字）

年         月          日

（四）投标人认为有必要提供的其他材料