| 新开普电子股份有限公司 NEWCAPEC ELECTRONICS CO.,LTD, 新开普电子股份有限公司 软件项目承建合同 |  |
| --- | --- |
| 机要文件请勿传播 该合同价格只针对 河南司法警官职业学院微门户 系统建设项目 有效，不具有广泛性与代表性 |  |

合作双方：

甲方： 河南司法警官职业学院

乙方：新开普电子股份有限公司

合同签订地点：河南司法警官职业学院

合同签订时间：2023年9月15日

目录

第一条 合同标的 	 3

第二条 交付进度及时间 	 3

第三条 项目管理 	 3

第四条 双方的权利和义务 	 3

第五条 项目进度报告 	 4

第六条 项目变更 	 4

第七条 项目交付 	 5

第八条 项目试运行及验收标准和方式 	 5

第九条 项目质量保证与服务 	 6

第十条 合同款项支付方式 	 6

第十一条 权利归属 	 7

第十二条 保密 	 8

第十三条 侵权/违约责任 	 8

第十四条 不可抗力 	 9

第十五条 通 知 	 9

第十六条 争议解决办法 	 9

第十七条 其 他 	 9

河南司法警官职业学院微门户系统建设软件系统项目承建合同

(合同编号：

甲方：  河 南 司 法 警 官 职 业 学 院

乙方： 新开普电子股份有限公司

本合同甲方委托乙方研究开发项目，并支付开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究

开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国

民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  合同标的

1.  甲、乙双方同意按照甲方的要求，由乙方负责组织完成  河南司法警官职业学院微门户系统 建 设       项目部署、安装、调试工作，并提供与此相关的支持。

2.  本软件是乙方为甲方提供的信息化软件并提供与此相关的技术支持。本合同规定“河南司法 警官职业学院微门户系统建设软件系统项目”所要完成开发的全部内容(见附件：河南司法 警官职业学院微门户系统建设软件项目详细建设需求),该项目开发工作完成后的各项技术 指标必须达到本合同约定的设计标准和要求。

第二条 交付进度及时间

1.  交付周期

完成日期：2023年12月15日前完工。

合同签订后项目正式启动，乙方按照双方完成的书面确认需求进行项目的开发、安装及调试

工作并将本合同项下的软件产品及成果交付给甲方实验中心。

2.  在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将 拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行 审核，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期须经双方协商，签定书

面补充协议并加盖公章后方可生效。

第三条   项目管理

1.  合同各方指派代表组成本信息系统开发管理小组，管理本软件的开发。合同各方可以根据具 体情况重新指定本项目的管理小组成员，但应当以书面方式通知另一方；如一方重新指定的 小组成员涉及到本项目的重要方面，更换方应事先征得对方的书面同意。另一方应及时审查

更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

第四条  双方的权利和义务

1.  乙方有权根据本合同的规定和项目需要，在项目部署前向甲方了解有关情况，调研有关资料

和数据，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与

资料，特别是有关软件的功能和目标需求方面的信息和资料。

2.  乙方应在在获取上述需求信息和资料后  工作日内完成需求说明书。该需求说明书经甲方书 面认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。乙方可根据甲方的要求向甲方提供本项 目需求说明书。甲方要求提供需求说明书的，在收到上述文件后5日内，对其中所描述软件 的适用性、需求性和应用性等进行审核；如甲方认可上述文件的，则在上述文件中签字，如 有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以 解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直 至双方一致认可签字，因乙方原因导致需求说明书未通过甲方审核而导致项目逾期完工的， 视为乙方违约。

3.  如甲方未在约定的时间内完成需求说明书确认的义务，乙方则可以相应顺延交付时间。

4. 项目开展后，甲方对项目的开展提供现场工作地点、相关网络资源等，为项目的开发研究、 调试、试运行、正式运行提供必要条件(如：数据库支撑平台、服务器等),并配备若干专业技 术人员协助乙方做好用户调查、安装、调试、验收等工作，协调解决软件开发及安装过程中 出现的有关问题，并指定专业技术人员接受培训。

5.  乙方应按合同规定履行其在本项目计划中所规定的义务，按时完成并交付，其质量标准应符 合招标文件的规定。

6.  乙方负责对甲方或指定方人员相关管理、操作人员进行培训。 第五条   项目进度报告

1. 在项目部署过程中如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日前5个工作 日内向甲方做出书面报告。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在5个工作日内书面回复乙 方，乙方应当在5个工作日内书面回复甲方提出的与本项目相关的询问。

2.  如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进 行的后果。

第六条   项目变更

1. 为了维护和兼顾各方的利益，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合 理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少软件的相应功 能/提高或提升有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

a) 若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当 在  7    个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、项目交付日 期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等；

b) 甲方在收到乙方的上述回复后，应在   7 工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回 复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的 约定履行。

c) 如果甲方不同意乙方有关合同价格变化和项目交付日期变更的回复，由双方协商确认。

d) 如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日

期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。

e) 甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在    7 工作日内以书面形式通知乙方是否同意和 接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面  形式确认，双方按变更后的约定履行。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按现合同

执行。

第七条   项目交付

1. 项目文档： 《软件需求确认书》

2. 乙方在完成项目部署并交付至甲方前 7 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接 到通知后的      7 个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据附件所列的检测标准对该交 付件进行测试，以确认其符合本合同的规定。

3. 如由于甲方无正当理由未及时付款的原因而导致交付不能按照前述第二条规定的时间进行， 乙方将按延期时间顺延交付。

4. 乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可 供人阅读的。

7.  甲方/甲方指定接收方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否 符合本合同约定的功能和规格。甲方应在 7 个工作日内，向乙方提交盖公章的书面说明以表示  接受该交付件。如有与合同/附件描述不符的，应递交说明及指明应改进的部分，乙方予以纠正该  缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于     7 个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或 递交不符报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为  止。甲方未在7个工作日内向乙方发出任何书面回复的，视为甲方接受该交付条件，交付完成，

因交付件不符合合同约定而重复交付导致项目逾期完工的，视为乙方违约，每逾期一 日，按照本 合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，甲方有权就该违约金从应付项目款中扣除。

5. 如甲方在运行、检测时，所交付项目存在故障或问题，若不能确定造成故障或问题的原因， 双方可共同委托第三方机构鉴定，经鉴定系甲方原因的，经甲方要求，乙方应在 7 个工作日 内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担；若经鉴定系乙方交付的项目中 软件本身存在缺陷等问题的，乙方应及时处理和修复故障或者问题，并应承担逾期交付的违 约责任，每逾期一 日，按照本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，甲方有权就该违约 金从应付项目款中扣除。

第八条   项目试运行及验收标准和方式

1. 项目部署完成软件交付后进入试运行期。试运行期限为[ 15 ]日。试运行期内应用软件的功能 和性能应符合乙方在本合同附件中的承诺。

2. 试运行期间，如因乙方原因导致故障的，乙方应在7个工作日内排除故障并承担费用，试运 行期间自故障解决次日重新计算。系统按照本合同及附件内容全部建成，经试运行达到设计 要求后视为竣工，符合验收条件。

3. 在试运行期间，如有一项或多项功能未达到双方确认的附件要求的，双方应共同研究分析原

因，澄清责任。如属乙方原因，甲方有权按约定要求乙万解决，如属甲力或指疋按收刀原

因，乙方可应甲方要求采取措施使合同项目达到要求，由此产生的费用由甲方承担。

4.  项目试运行完成后，符合验收条件，甲方应及时按规定对该软件进行验收。乙方应以书面形 式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书的 10 个工作日内由甲、乙双方按照本合同 的规定完成软件系统验收，经验收合格的，双方应当在[ 2]日内对项目验收报告进行书面签 署盖章确认。若验收不合格，甲方应当在  5日内书面提出不予通过的原因和整改意见。

5.  如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试 运行期限  10  日，直至软件系统完全符合验收标准，因乙方原因验收不合格导致项目逾期 完工的，视为乙方违约，每逾期一 日，按照本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，甲 方有权就该违约金从应付项目款中扣除。

6. 如属于甲方或指定接收使用方原因致使软件未通过系统验收，如属原有计算机系统故障原 因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同规 定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收或怠于验收或验收期限结束后2日内未 向乙方提出任何异议且未签署验收报告的，则自软件试运行结束之日起视为已验收合格。

第九条  项目质量保证与服务

1. 乙方部署的软件项目提供叁年质保，自验收合格之日起算，质保期内，因自然灾害等不可抗 力、人为因素破坏、病毒、黑客入侵、非规范操作引起的设备损坏不在保修范围内，需另行 收费；

2.  乙方应向甲方提供与使用应用软件项目相关的免费质保服务。乙方提供的免费质保技术支持 和服务的内容包括电话支持、现场服务、电子邮件支持、和提供系统应急策略等内容。

3.  质保期内，乙方提供7(工作日)×8小时免费维护服务，如果乙方所提供的应用软件的性能 和质量与合同规定不符，乙方响应时间不超过四小时，若系统影响正常使用时，应甲方要 求，乙方保证在2个工作日内派技术人员到达现场，恢复系统正常运行及数据。乙方逾期处 理的，每延期12小时(日),应按本合同总价万分之1向甲方支付违约金；乙方逾期处理超 过12小时(日)的，甲方有权自行或委托第三方处理，但因此产生的风险和费用全部由乙方 承担。甲方在软件使用过程中，如果要增加合同附件(需求说明书)之外的其它功能，则要另 行支付乙方开发费用。甲方若需要乙方提供人力技术支持或软件开发，将本合同以外的应用 系统集成到本项目的软件平台，第三方公司的接口费由甲方负责解决，乙方收取的集成费具 体金额由双方另行协商。

4. 系统验收合格后，乙方提供 5 次的现场免费培训；使甲方人员能够熟悉掌握软件系统使用以 及故障排除。

5. 质保期满后，甲方需要继续维保服务的，甲乙双方另行签订相关维保合同。 第十条   合同款项支付方式

1.  本项目总价款为人民币   2316580.00元      (大写)贰佰叁拾壹万陆仟伍佰捌拾  元整(价格明细详见附件),该总价款含税。

2. 付款方式为：

1)合同签订后，乙方进场实施七个工作日内，应向甲方开具同等金额的增值税发票，甲方收到合 格的发票后七个工作日内向乙方支付合同总额的30%,金额为694974元(大写：陆拾玖万肆仟玖

佰柒拾肆元整);

乙方实施完工后七个工作日内向甲方开具同等金额的增值税发票，甲方收到合格的发票后七

个工作日内向乙方支付合同总额的50 %,金额为 1158290     元(大写：壹佰壹拾伍万捌仟

贰佰玖拾元整。)。

2)项目系统交付上线试运行期结束并通过甲方验收后，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票， 甲方收到合格的发票后七个工作日内乙方支付合同总额20 %,金额为   463316     元(大写：肆

拾陆万叁仟叁佰壹拾陆元整)。

3)本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担(税率如遇国家政策调整的，依调整后的税率执  行),甲方应支付的合同总价款不变。因乙方迟延向甲方开具发票或者开具发票不合格造成甲方

逾期付款的，不视为甲方违约，甲方不因此承担任何违约责任。

3.  甲方开票信息：

名称：

统一社会信用代码：

开户银行：

银行账号：

4.  乙方结算相关信息如下：

乙方名称：  【新开普电子股份有限公司】

统一社会信用代码： 【91410100721832659 Y】

开户行1: 【中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行】

帐号1:    【261105988227】

开户行2:[交通银行郑州市高新技术开发区支行]

账号2:[411060600018120072943]

5.  项目增减定价在本项目进展过程中，甲、乙双方依据本合同对项目作出任何变更或经双方同

意的功能变化或软件模块的增减等， 一方或双方将以上述规定的价格为原则，商定变更后的

具体价格。

6.  因甲方原因引起的项目暂停部署，工期相应顺延，甲方和乙方应采取有效措施积极消除暂停

实施的影响。项目暂停实施达到90天，而甲方未向乙方发出复工通知，除该项停工属于不可

抗力约定的情形外，该停工已影响到整个项目以及合同目的实现的，乙方可向甲方提交书面

通知，要求甲方在收到书面通知后28天内对已部署完成的部分进行并完成验收，验收合格

后，甲方支付乙方已完成工作的款项。

第十一条     权利归属

1.  乙方按照本合同约定履行开发技术过程中产生的新软件或技术成果的所有权益，包括但不限

于知识产权及所有权，归乙方所有。非经乙方同意，甲方不得以任何方式向第三方披露、转

让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本研发

工作需要之外，未得到乙方的书面许可，甲方不得以仕何方式商业性地利用上还贸料似仅

术。

2.  乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用 软件项目，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。系统软件的著作权仍归乙方所

有。

3.  甲方对乙方所许可的软件使用权没有向第三方分许可的权利。除本合同另有规定外，乙方许 可甲方使用软件或相关任何知识产权，并不表示甲方已经从乙方获得其向第三人许可使用该 项权利的权利。

4.  甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进 行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

5.  甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法 规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

第十二条     保密

1. 任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，首次从对方所获得的、有关对方 和或属于对方的商业秘密包括但不限于生产管理的方式方法与资料、产品技术资料(如软件 源代码)、客户名单、销售渠道、企业战略及其他被认为是商业秘密的信息，未经对方书面 同意，不得泄露给任何第三方。

2.  任何一方为本项目需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事 先予以注明。但不管有无任何其它约定，乙方自主开发的属于乙方的软件源代码及其文档资 料、系统设计书等为乙方的商业秘密，未经乙方同意，甲方不得透露给第三方。

3.  上述商业秘密信息，该获取方只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术 人员使用；没有必要接触该类信息的人员，不得接触。

4.  获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由对方的 书面许可，或该信息已被对方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘 密不得对外透露。

第十三条     侵权/违约责任

1.  乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方 将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，如甲方因上述情况产生纠纷或受到行政处 罚，应由乙方承担所有责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，甲方的损失包括但不限于律 师费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费等。甲方同意， 一旦发生此类诉讼或请求，甲方应 在知道该等诉讼或请求后5日内书面通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助， 以便乙方获得应有的法律权利，并有权处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解，其发生的费 用由乙方承担。

2.  由于甲方无正当理由未及时付款或未及时提供软件开发所需的信息而导致乙方工作不能按时 完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。

3.  甲方无正当理由不按时付款视为违约，乙方同意给予甲方适当宽限期(该宽限期由双方以书 面形式予以确定)。

4.  乙方违反合同约定的，应返还所有甲方已支付的款项，并按合同价款的30%向甲方支付违约

金，赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全

费、交通费等。

5.  甲乙双方自签订合同之日起，若单方无正当理由擅自终止合同的执行或违反本合同关于保密 义务约定的，视为违约，将按合同总金额的30%作为违约金给予对方，违约金不足以弥补损 失的，违约方应就不足部分予以赔偿。

6.  如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违 约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于7      天内答复对

方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解 决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金，否则既应 承担违约金，也应承担相关财产损害赔偿。

第十四条     不可抗力

1. 在合同执行过程中，由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后 果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇 有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细 情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按 其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务， 或者延期履行合同。

2.  受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。 不可抗力影响结束后，受影响一方应在[3]个工作日内书面通知对方。如果不可抗力影响超过 [10]天，各方可协商解决此后的合同执行问题。

第十五条     通知

1. 如因本协议履行事宜需向相对方发出任何书面通知或函件的，双方同意按本合同签署页载明 的各方地址、联系人和联系方式发出，以快递形式寄送的，第三日视为送达之日，不论邮件 被退回或拒收，均视为已经送达。任何一方变更地址、联系人或联系方式之一的，应在三日 内书面通知相对方，否则按原地址寄出的仍为有效送达。双方同意本合同签署页载明各方地

址信息可作为诉讼或仲裁时全部法律文书的送达地址。

第十六条     争议解决办法

1.  在合同履行过程中如甲、乙双方发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成，双方同意 通过向甲方住所地人民法院提起诉讼解决，败诉方应支付双方因诉讼所发生的一切费用，包

括但不限于诉讼费、保全费用、财产保全保险费、律师费、公证费、差旅费等。

第十七条     其他

1. 在任何情况下，任何其他方不得视为本合同的第三方利益人或享有本合同下的权利或补救方 法。

2. 3.

4.

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

本合同的修改、变更应通过书面形式，并经甲乙双方签字、盖章之日起生效。

如本合同的任何条文或其任何部分无效或不可强制执行，不得影响本合同其他条文或该条文

的余下部分的有效性或可强制执行性。

5.

本合同是双方之间就本合同标的事项达成的全部协议，取代双方之间以前就本合同标的事项 进行的任何沟通、做出的任何声明、达成的任何谅解和合同

6.

本合同应根据中国法律解释和执行。

甲方(

乙方(盖章):新开普电子股份有限公司

地址：

法定代

地址：郑州市高新技术开发区迎春街18号新开普大厦

法定代表人：杨维国

委托代

日期：

委托代理人：

日期：

联系方

联系方式：0371-56599887

货物名称

品牌

数量

单价

总价

备注

微门户基础 框架建设

新开普志成

1

Y155,000.00

Y155,000.00

无

微门户基础 服务功能

新开普志成

1

¥175,000.00

¥175,000.00

无

融合服务门户

新开普志成

1

¥280,580.00

Y280,580.00

无

业务基座

新开普志成

1

Y685,000.00

Y685,000.00

无

统一资源管 理平台

木云

2

¥200,000.00

¥400,000.00

无

缴费系统

新开普

1

¥40,000.00

¥40,000.00

无

访客系统

新开普

1

Y50,000.00

Y50,000.00

集成类服务

新开普

44

Y5,000.00

¥220,000.00

移动工作站

新开普

4

¥10000.00

¥40000.00

终端设备

新开普

2

Y6,500.00

Y13,000.00

含立柱

4

6

5

3

2

1

7

8

9

10

| 11 | 流程表单设计 | 新开普 | 1 | ¥158,000.00 | ¥158,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 集成对接 | 新开普 | 1 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |  |
| 投标总价(小写):¥2316580.00元 |  |  |  |  |  |  |

NEWCAPEC    ELECTRONICS   CO.,    LTD.

合同清单附件：

序号

投标总价(大写):贰佰叁拾壹万陆仟伍佰捌拾元整

NEWCAPEC    ELECTRONICS    CO..    LTD.

技术要求附件：

| 序号 | 采购商 品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微门户 基础框 架建设 | 一、总体要求 成交供应商必须对微门户基础框架建设总体要求提出的各项技术指标完 全满足，如果在成交后无法满足采购人的相关技术要求，采购人有权终 止合同并追究成交供应商责任和要求经济赔偿。 1、产品框架技术要求 1) 支持一云多端框架能力，在APP、微信及企业微信上搭建框架 功能，并在各端上开放能力，实现应用一次发布，多端呈现。 2) 微信端需以微信小程序技术标准构建，并集成微信认证，支持 通过微信一键快捷登录。 3) 微门户后台服务需基于微服务技术建设，支持弹性伸缩，支持 docker容器化部署，并可部署于k8s标准平台上，运用k8s提供应用 部署，规划，更新，维护机制。并通过Rancher实现对Docker和 Kubernetes的全栈化容器部署与可视化管理。 4) 利用Chart商店提供一键部署能力。 5) App原生基座、微信端基座、融合服务门户需支持主流认证协 议(CAS,ID TOKEN等)并和学校认证中心无缝对接。 6) 微门户内发布的服务，需和微门户进行认证对接，微门户应支 持两种认证对接协议， 一种无需用户明确授权交互(类CAS)。另一种 需要用户进行明确授权交互并同意后才可传递用户信息(类 Oauth2)。 7) 微门户提供无感知埋点框架支持。 8) 微门户框架具有以支持某些应用的特殊运行要求。例如在无网 环境下，确保一卡通的二维码付款功能能正常使用(要求学校原有一卡 通支持离线码使用)。 9) 微门户支持热修复、热更新。 10) 防止运营商DNS劫持能力和多通道快速访问能力。 11) 生态接入服务一致性体验规范能力。 12) 数据交互采用Restful方式，支持Json协议。 13) 提供推送支持和对接能力。 14) 支持TPy6。 2、产品性能要求 1) 响应要求：App端框架用户响应理论上小于2s,高数据集响应 不得超过3s;微信小程序端框架用户响应理论上小于2s,高数据集响 应不得超过3s;PC端框架用户响应理论上小于3s,高数据集响应不得 超过5s。 2) 性能要求：系统框架功能整体要求至少支持5000并发量，在线 用户100000人次。系统用户数量无限制。 3) API服务平均响应时间应在100ms内； 4) 单容器处理能力：服务器满载(CPU或内存80%)的情况下，单 容器处理能力需>800TPS; 5) 微门户首页初次打开时间应<=5s,再次打开时间应<=2s,做到 用户流畅体验、无明显卡顿感知。 3、 一致性体验要求 1) 一致性规范主要体现在微门户与融合服务门户在消息融合、功 能集成、数据打通方面的深度聚合。最终保证师生从融合服务门户到微 门户端的无差异化一致性感知。 2) 与网站群系统的新闻集成。实现PC端与微门户端网站群资讯聚 合，用户可以通过移动终端进行资讯阅读，要求移动端与PC端有一致 | 套 | 1 |

|  | NEWCAPEC ELE | CTRONICS CO , LTD 的根据用户信息推送的内容及栏目划分。 3) 微门户应当集成一卡通相关功能，提供扫码付款(主扫、被 扫)、充值、账单查询等相关功能，与一卡通账户保持数据一致。 4) 微门户应当拥有与PC端融合服务门户一致的消息提醒、消息内 容查看和待办事务提醒和办理功能，保证数据一致性和实时性。 5) 与PC端融合服务门户的个人日程集成，拥有完全一致的日历日 程数据，并支持日历定时提醒功能。 4、管理者管理要求 1) 系统要遵循不增加管理人员负担的前提下，根据学校的岗位设 置制度要求，对管理功能进行流程优化和分级设计，整个系统的管理应 设计合理的分级授权能力，使得业务管理权限可以被授予给各业务部门 管理员，提高业务部门管理能力，加强精细化管理， 2) 应用/服务的发布和维护应支持分级管理，业务部门管理员可对 本部门所属的应用/服务进行新建、编辑、上下架、发布等操作。应用 内容的编辑能力应当包括图标、链接、描述、发布终端等内容。不属于 该部门的应用/服务对该部门管理员应当不可见。 3) 日程应当支持分级管理，部门管理员应当有能力维护属于本部 门的部门日历，并可设置本部门成员强制订阅，使得各部门可以拥有符 合部门个性化需求的日常工作日历。 4) 消息、事务应当支持分级管理，部门管理员可以对本部门成员 发送多渠道的通知消息，管理、干预本部门的流程事务，提升面向师生 的服务能力。 5) 部门管理员允许维护本部门的岗位，包含岗位人员和岗位职 责，使得发生人员、业务变更时，能够及时、准确地进行授权变更。例 如服务发布的管理功能要分两级进行管理，由服务的主管部门管理岗人 员对服务基础信息及办事指南进行维护，由超级管理员进行服务的最终 上架操作，服务只有在上架状态，才可实现服务的办事指南及基础信息 的修改生效。 5、产品安全要求 1) SSL支持：信息安全防御方面，支持标准的SSL2.0/3.0, TLS1.1/1.2/1.3技术，全站HTTPS支持。 2) IP地址访问控制：系统需提供灵活的IP地址访问控制功能， 能够灵活相互配置IP限制访问规则，进一步抵制了非法用户对敏感信 息的访问。 3) 防SQL注入攻击与XSS攻击：系统开发框架上支持防XSS和 CSRF攻击，从根本上防止SQL注入式攻击与跨站脚本攻击(XSS)和跨 站请求伪造(CSRF)。 4) 脚本过滤：平台内的信息来自于各级信息维护人员，为了防止 用户有意或无意的在页面和服务度器中植入恶意脚本代码，需要进行脚 本过滤。 5) 文件上传限制：平台需过滤zip包中危险文件，包括可执行文 件、动态链接库等；同时也对附件上传功能进行限制，禁止上传危险文 件 。 6) 口令安全：平台具备口令强度管理策略、密码使用策略、账户 锁定策略。当发现口令正在被暴力破解时，可以用户可以选用IP锁定 策略、用户锁定策略以及混合锁定策略，防止口令被暴力破解。具备弱 密码检测功能，对接学校统一的弱密码库，可实现用户激活时弱密码检 测，防止设置弱密码，可对已激活用户弱密码检测，消息提醒用户修改 密 码 。 7) 本地化部署：要求本次项目所要求的产品实现本地化部署。 6、项目人员要求 应配备项目经理以及6人的项目团队承担本项目实施工作。为了保证项 目实施的连续性，在项目实施过程中；保证3名以上核心技术人员不能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 更换，其中1名核心技术人员在质保期内提供驻场服务。需提供驻场服 务承诺函。 二、微门户基础框架建设 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 本项目将承载学校各类应用的微门户平台称为基座，为满足不同用户习 惯，建立各流量入口基座，本项目将构建全新的App原生基座、微信端 基座(包括微信小程序基座和企业微信基座),并适配融合服务门户， 须实现各端基座统一管理，实现校内应用的一次发布，多端呈现。各基 座在用户交互、用户体验及开放能力上基本保持一致。 1、多端基座功能要求 1) App原生基座要求使用原生技术开发，保障各主要页面打开快 速，操作体验优秀。 2) 小程序基座框架功能必须使用微信小程序技术开发。 3) 构建和完善微信UnionID库，并提供身份兑换等接口。 4) 微信端需可通过配置微信公众号菜单调起基座，也可直接搜索 基座小程序调起。 5) 基座需为第三方应用提供多个展示入口，包括不限于服务中心 入口，轮播广告入口，推荐入口，扫一扫入口。 6) 基座内置H5引擎，基座提供的开放能力通过H5引擎以API的 方式提供给第三方使用。 7) 第三方可以使用H5技术并调用基座提供的能力完成业务逻辑。 2、微信端基座H5引擎集成要求 1) 能够支持W3C HTML5规范，能够使主流H5应用可以正常运 行 ； 2) 根据微信的不同版本，对JS的支持程度要与微信相当； 3) 根据微信的不同版本，对CSS的程度与其上的WebView组件的 支持程度相当； 4) 支持Id Token和CAS协议，并和学校认证系统集成。引擎内运 行的H5应用可以免登陆。 3、多端统一管理要求 1) 对多端的管理需进行统一考虑，要求进行集中性管理，统一管 理入口。支持可管理的终端要包括融合服务门户、APP端、微信端、企 业微信端等。 2) 管理功能的设计须符合学校岗位模型，做到分级管理，减轻主 管部门的管理负担。包含管理功能需至少包括移动版本管理、权限管 理、岗位管理、多端应用管理、日程管理、资讯管理、消息管理、办事 指南管理、评价管理等。每一项的管理功能应根据学校岗位规划至少做 到部门、超级管理员两级管理。 3) 权限管理：需支持跨平台用户权限设置，管理员基于权限中心 的权限控制体系实现权限设置。 4) 岗位分级管理：岗位管理需要支持岗位制定要求，需支持赋予 每个部门一个岗位管理员，对该部门的设置的岗位进行人员调整。 5) 多端应用分级管理：需要设置应用发布岗位，该岗位下的教职 工可以创建自己所属部门的应用或服务，提交后等待超级管理员审核， 提交后仍需支持修改应用的基础信息。应用或服务经超管(超级管理 员)上架之后，应用发布岗下的人员只能查询其管理的应用服务，并支 持通过自主操作将应用服务下架。该管理人员要求可以在应用上架状态 下对以下信息进行修改(所属部门，办公电话，应用/服务名称，应用 服务编号，排列序号，应用/服务图标),并可随时修改办事指南，立 即生效。需要能够统一管理融合服务门户、微信端及企业微信端的服务 信息，并可对不同的终端的服务单独设置标签和图标。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

|  |  | 6) 对应用管理岗位的授权操作需要和学校权限中心无缝对接。 7) 日程分级管理：需要设置日程管理岗，该岗位下教职工可以为 其管辖范围的部门创建公共日历，创建日历时应该能够选择强制订阅 选择强制订阅后该部门下人员无需订阅即可查看日程，并且无法取消查 看。创建的日历应该可以选择为公开，设置为公开时，教职工可以订阅 此类日历。日程创建时需选择一个日历，需支持重复类日程创建。用户 订阅的日程应支持设置提醒方式的功能，提醒方式至少支持站内信，短 信等，消息提醒通道应和学校消息中心无缝对接。对日程管理岗位的授 权操作需要和学校权限中心无缝对接。 8) 资讯分级管理：集成现有门户资讯发布、管理等，支持资讯的 分级管理机制。 9) 办事指南分级管理：需要应用服务发布岗人员来为创建的服务 填写办事指南。办事指南可以单独进行维护。 10) 消息平台分级管理：需要基于学校的岗位模型设置消息发送岗 位，通过该岗位授权把消息的发送权限分到各部门级别，使学校的院系 部门可以自主进行消息发送。发送时只能基于岗位的权限范围，给管理 范围内人员进行消息发送，该消息发送功能需要和学校消息中心无缝对 接，基于其提供的开放能力进行构建。对消息发送岗位的授权操作需要 和学校权限中心无缝对接。 11) 移动端设置管理：移动端的Logo样式，用户协议维护，移动端 的简介需要支持后台管理。 12) 服务标签管理：门户的服务分类及包含的服务类型支持后台维 护，服务需支持多维度查询。 13) 服务上架管理：超级管理员需要对服务进行审核服务，审核通 过才可以上架服务。 14) 移动端顶部管理：移动端上方的四个快捷入口需要可配置，最 多显示四个快捷服务。 15) 移动端折叠菜单管理：移动端导航上右侧的“+”更多入口，里 面所包含的功能需要支持配置，可以任意添加， 16) 轮播图管理：移动端轮播的图片需要支持后台上传，图片可以 修改颜色，调整图片的顺序。 17) 服务评价管理；在PC端和移动端上对服务进行的评分、评价， 要有后台管理设置，需要支持审核，屏蔽敏感词，添加/取消黑名单 服务评分项支持配置，可以看到每个服务的评分情况，每个账号对服务 的评价 。 4、通知提醒能力要求 对于各端应分别提供标准化的消息推送能力，包括并不限于以下内容。 消息中心内对接收到的消息进行分类显示，需显示分类名称，未读消息 总数。点击类别后可查看此分类下消息列表，消息按接收时间倒序排 列，点击列表项可查看详情，如可办理可直接点击办理。消息分类应根 据接入的消息系统来源进行分类，分类应至少包含验证类消息，事务中 心 类 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 微门户 基础服 务功能 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 1、登录服务 1) 常规登录：需支持输入账号、手机号、证件号和密码的常规登 录方式，用于微门户本身登录。 2) 快捷登录：应支持通过输入手机号并接收短信验证码的方式进 行登录 。 3) 账号激活：用户初次登录微门户时，需支持用户能够自助进行 账号激活，激活时输入身份信息，并通过收取手机或邮箱验证码完成激 活，激活后进行初始密码的设置。 4) 密码找回：用户遗忘登录密码时，应支持通过安全手机或安全 邮箱发送验证码，验证通过后即可重置密码。 2、首页 1) 幻灯片：需提供重要活动、事项的头部幻灯片展示。 2) 扫一扫：首页需支持扫一扫功能。需集成一卡通服务提供的扫 码付款功能，应当自行识别无法使用的二维码并对用户进行提示。 3) 消息通知：需提供消息通知服务。 4) 全局搜索：需支持文本的精确和模糊搜索，实现多种结果的展 示 。 5) 推荐服务：支持展示推荐的服务。 6) 通知公告：需集成显示通知公告等信息。 7) 新闻资讯：需集成相关新闻资讯，在手机上提供资讯服务。 3、消息中心 要求汇聚与个人相关的各类事项提醒；消息通知提醒的多端中任意一端 被查看后，其他端同步标记为已读。支持查询当前账号接收的系统消 息 。 4、日程中心 微门户日程中心应和学校融合服务门户进行日程中心对接，实现移动端 日程中心与学校融合服务门户日程中心保持同步。要求支持多种类别的 日程，能够将公共日程、系统日程、个人日程的进行聚合，为用户提供 日程提醒。微门户日程中心需包括以下内容 1) 日程视图：视图有月视图、周视图、日视图、列表视图四种形 式，可在菜单中切换。 2) 日程搜索，支持通过关键字搜索日程内容，定位到具体的某条 日 程 。 3) 查看日程详情：查看日程的详细信息。 4) 公共日历订阅：以卡片形式显示用户可订阅和已订阅的公共日 历 。 5) 用户可对已订阅的日历进行取消订阅操作。未订阅的用户可对 其进行订阅操作。 5、事务中心 微门户事务中心应和融合服务门户进行事务中心对接，实现移动端事务 中心与学校融合服务门户事务中心保持同步。要求事务中心涵盖范围包 括以下内容： 1) 待办：可查看所有待办事项，可向事务中心用户推送待办事 项 。 2) 发起：显示当前用户发起的所有事务，按发起时间排序。进行 中、审批完成、已终止的事务分别展示在不同标签页中。用户对进行中 的事项可查看详情、催办或终止操作。用户对已结束的事项可查看详 情 。 3) 已办：查看所有我办理过的事项。用户在待办中办理过的事项 均会进入此列表中。用户可点击按钮查看事务详情，如应用支持，还可 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

i

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

|  |  | 查看审批历史及事务流程图。 4) 传阅：分为传阅给我的和我传阅给他人的，支持查看表单详 情 。 5) 草稿：用户发起申请时，点击保存按钮，将保存当前状态的表 单至草稿箱中，以便再次发起，也可将草稿彻底删除。 ★要求提供满足上述内容要求的移动端事务中心截图，需包含待办、发 起、已办、传阅、草稿。 6、服务中心 基于微门户构建移动端服务中心，可以从服务中心搜索自己需要的服 务，实现服务的分类浏览。其涵盖范围包括以下内容： 1) 我的服务：可以显示我收藏的服务，支持用户添加收藏、取消 收藏等 。 2) 标签展示：支持通过不同的Tab标签筛选相应的服务。 3) 最近使用：根据使用时间，显示最近办理过的服务，方便用户 快速查找近期访问过的服务。 4) 人气榜TOP10:支持显示访问量排名前10的服务项。 5) 收藏榜TOP10:支持显示收藏量排名前10的服务项。 6) ★服务评价：支持用户进行指标评分、文字评价、上传图片、 匿名评价。要求提供系统截图。 7、个人中心 用于展示用户基本信息、修改用户密码等个人相关功能。其涵盖范围包 括以下内容： 1) 个人信息：展示用户个人的基本信息，包括姓名、身份、账号 信息及其他需要展示的个人数据信息。 2) 安全设置：允许用户更改密码、安全手机、安全邮箱等。 3) 系统设置：支持当前用户退出登录。 8、其它 供应商需提供微信开放平台认证、微信公众平台认证、苹果开发者账号 3年的费用。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 融合服 务门户 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 建设面向师生用户的融合服务门户，基于业务基座的支撑能力建设，使 得信息资源深度整合，所有的事务办理、服务获取都归集到一个统一服 务平台上，提供各类业务服务、查询服务。具体要求如下： 1、总体要求 ★在我校现有统一信息门户建设成果的基础上升级建成应用与流程相融 合的融合服务门户，构建启动流程、办理任务、审批任务的统一入口， 提供各类业务服务，提供用户能快速处理所需要的办事流程服务。要求 现有统一信息门户内已集成的应用、消息、资讯、日程等信息完整保 留，与升级版门户融合的同时原有的历史数据不丢失，学校不再支持重 复对接工作的费用和协调工作。供应商提供满足要求的承诺函并加盖公 章 。 2、用户登录 1) 支持常规的用户名、密码登录的功能，并且支持学工号、证件 号、手机号、邮箱等作为登录账号使用。 2) 能够提供临时生成二维码的功能，用户可以通过扫码进行登 录。成功登录时状态与账号密码登录一致。 3) 支持手机接收短信验证码登录，支持微信、企业微信、支付 宝、QQ、钉钉这些常见IM软件的第三方登录功能，使用相应软件打开 扫描二维码即可成功登录。 4) 支持自助账号激活，新用户首次使用平台时，可自助输入身份 信息进行账号激活，同时绑定安全手机/邮箱，免去管理者设置初始密 | 套 |  |

|  |  | 码的安全隐患。 5) 支持用户在遗忘密码或密码输入有误时可通过密码找回完成密 码的重置。 3、个性化首页 1) 多用户界面：对学生用户、教师用户和访客等不同用户提供不 同风格主题和推荐内容个性化首页。 2) 全局检索：要求首页提供全局搜索能力。支持文本的精确和模 糊搜索，对用户的输入中包含的错误字符有一定的容错能力，结合模糊 搜索能力进行推荐，实现多种结果的展示。搜索范围和能够提供的搜索 结果至少包括：应用/服务(名称)、事务(名称)、消息(标题和内 容)、资讯(标题和内容)、日程等模块。搜索支持排序，支持按照时 间范围筛选，支持按照搜索范围(全文或者标题)进行筛选，支持显示 搜索耗时， 4、服务中心 1) 最近使用服务：提供记录每个用户最近的操作的功能，并分别 对每个人展示不同的最近使用记录。 2) 推荐服务：根据用户所在的组织机构、角色等，由管理员对服 务进行推荐并展示在用户的推荐服务当中。 3) 服务筛选：可根据服务的标签对服务进行快速查找，不同分组 的标签多选时取交集，同一分组的标签多选时取交集。 4) 可根据检索关键字进行对服务标题进行模糊检索。 5) 服务分类：根据服务拼音首字母对服务进行粗粒度分类。 6) 服务收藏：用于展示每个用户自己收藏的应用/服务，收藏可随 时点击或取消。 7) 办事指南：服务上架时可选是否开启办事指南的信息展示功 能。办事指南提供基础信息、办理流程、申请材料、许可收费、办理依 据、咨询监督的信息维护。基础信息包括办理时限、跑几次、使用范 围、联办部门、用户协议、办理方式、上传线上流程图。 8) 服务评价：支持用户进行指标评分、文字评价、匿名评价。 5、资讯中心 1) 资讯浏览：展示用户可浏览的全部资讯，支持根据栏目划分资 讯，支持根据用户身份/角色/用户组/组织机构对用户可浏览的资讯进 行授权 ； 2) 资讯收藏：支持对感兴趣或关注的新闻资讯进行收藏 3) 热门资讯：根据当前栏目下各资讯的阅读人数倒序排列显示热 门资讯 。 4) 资讯查找：对咨询中心内的全部资讯进行全文检索，支持对标 题或内容进行搜索、支持分栏目进行搜索。 6、日程中心 1) 日程订阅：用户可自行对可订阅的日历进行订阅。 2) 存在强制订阅日历，用户不可取消。 3) 日程查看：选择日历上的一个时间段，查看这段时间内的日 程。支持按日、周、月查看。 4) 日程提醒：用户可选择某一条日程对其设置提醒，并能自行设 置日程提醒时间。 5) 日程搜索：用户可对全时期内的全部日历进行搜索。 7、消息中心 1) 消息列表：消息列表是消息集中展示中心，方便查看与用户自 身相关的详细通知。 2) 消息设置：支持对接收到的消息进行过滤筛选设置。 8、应用服务管理 1) 面向应用服务发布岗人员提供相关应用服务管理功能。应用服 务发布岗的人员可以查看自己部门创建的应用服务，主要包括编号、图 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

|  |  | 标、名称、类型、创建时间，最近更新时间，发布终端，状态等信息 发布终端包括PC端和微信端。 2) 新建服务：新建编辑服务的基本信息、办事指南、流程表单选 择、服务终端、访问权限。 3) 编辑应用服务：应用服务发布岗的人可以在应用服务上架，撤 回，被退回，上架，下架等状态下对服务进行编辑。 4) 查看应用服务：支持用户查看应用服务基本信息。 5) 下架应用服务：应用服务在审核通过上架之后，应用服务发布 岗的人员可以自行将自己部门的应用服务下架。 6) 撤回应用服务：创建应用服务并提交后，如果服务尚未被审 核，用户可对其进行撤回操作。 7) 服务强制推荐：不分时间，不分浏览权限对该应用进行推荐， 被推荐的应用将展示在对应主题或移动端的主页位置。 8) 服务终端管理：支持基于部门业务管理员、超级管理员两级管 理模型。部门业务管理根据负责的业务系统特点，自主申请系统要上架 的终端，并填写终端上必须的信息，包括图标、名称、访问地址等，由 超级管理员统一审核上架。 9、流程实例管理 1) 挂起/激活：挂起时当前流程暂不执行，为外部接口推送撤回 “待办”的参数，激活后流程重新正常流转。 2) 督办：对延期的流程进行督办，被催办人员将收到催办提醒。 3) 终止：强制结束当前流程，不再继续流转。 4) 转阅：将当前节点可查看的内容交由其他人查看，被转阅者仅 可查看，无法办理。 5) 替换办理人：管理员将当前节点的办理人替换为其他用户，仅 对当前实例生效。 10、岗位人员管理 1) 根据学校的定岗、定编、定职的人员管理模型，系统提供岗位 人员管理功能，并基于该管理模型设计整个系统的权限体系。师生使用 的功能和岗位挂钩，并给予岗位所在部门控制功能可操作的数据权限， 2) 查看岗位：岗位被分类为通用岗位、基础岗位、专用岗位等若 干类型。本部门的所有用户均可以在岗位管理中查看本部门相关的所有 类型的岗位，并可查看岗位内部的人员。 3) 管理岗位：具有管理权限的用户点击相应岗位的管理按钮，可 添加、更改、删除岗位内部的用户。 4) 岗位详情：所有本部门的用户可以点击查看岗位详情，详情内 容有该岗位所涉及到的所有服务和岗位内现有的人员， 5) 岗位预警；为防止人员调动造成的服务无人办理或办理人不正 确的情形，岗位角色管理页面中设置了预警提醒。 11、消息管理 1) 新建消息：用户主动编辑消息进行发送，支持消息接收人、消 息内容和发送方式的设置。 2) 已发送消息：已发送完成的消息任务，自动进入已发送列表。 主要包括：消息标题、发送部门、发送者、接收人、发送时间等信息 3) 待发送消息：处于定时发送、审核中、发送中这三种状态的消 息任务，将自动进入待发送列表中。 4) 草稿箱：处于存为草稿、已撤回、超时撤回、审核未通过这四 种状态的消息任务，将自动进入草稿箱中。草稿箱里的消息任务可重新 修改或删除操作。 5) 回收箱：从草稿箱中删除的消息任务，自动逃入回收站中。在 回收站的消息任务可执行恢复或彻底删除的操作。 6) 常用联系人：对用户的常用联系人进行设置和管理， 7) 素材库：素材库允许用户添加富文本内容素材，包括；标题、 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 正文和封面图片。 12、CMS管理 1) 门户附属的内容管理功能，管理员用户可进入该页面进行资讯 的发布操作，发布时需选择好相应的栏目和可浏览用户。 2) 支持富文本、图片、视频等内容的发布。支持html语言编写的 复杂样式。 13、日历管理 1) 日历信息主要包括日历名称、颜色标识、日历说明，日历所属 部门、订阅权限(开放订阅、强制订阅) 2) 支持用户在某项日历下新建/编辑具体日程，主要信息包括名 称、时间、地点、详情描述等信息。 3) 支持用户选择某一 日程进行删除，提供删除当前日程、删除当 前及后续日程、删除所有日程等三种选项。 14、评价管理 1) 支持管理员查看对本部门服务的评价记录，还可进行公开和回 复的操作。 2) ★支持管理员查看用户评价数据统计：包括平均分、评价总 数、文字评价条数、差评数、差评率、各项指标得分、每日评价数趋 势。要求提供系统截图。 15、个人中心 1) 账号信息：要求用户可查看到个人的基础信息、联系信息及账 号信息 。 2) 安全设置：要求可查看当前账号的安全等级，并以不同的色 彩、文字进行提示。用户可自助修改登录密码。修改账号密码或激活账 号时设置安全邮箱，用于修改登录密码时验证身份。修改账号密码或激 活账号时设置安全手机，用于修改登录密码时验证身份。 3) 联合登录：要求系统支持的账号登录的方式包括QQ,微信，企 业微信。 4) 登录历史：要求展示账号所有登录历史，包括登陆时间、登录 IP地址及使用的设备信息等。 5) 我的收藏：要求包含用户收藏的应用，收藏的服务和收藏的新 闻资讯等内容。 16、平台管理中心 1) 移动端管理：要求可进行移动端基础信息的配置，至少包括学 校名称、小程序logo、用户协议、底部导航栏配置。其中移动端底部 导航栏配置，底部导航栏数量最少2个，最多5个。支持编辑Tab,包 括跳转地址、tab名称、是否隐藏tab名称、图标、是否分身份显示名 称。图标支持上传未选中图标和选中图标。分身份显示名称，身份包括 管理员、访客、学生、教师，针对每个身份可设置不同的tab名称。底 部导航栏配置完成后，微门户同步配置。 2) Web端管理：要求能对PC端门户进行基础信息配置。至少包括 门户名和logo管理、友情链接管理、底栏文字信息管理、用户协议管 理 。 3) 运营弹窗管理：支持对融合服务门户和微门户的运营弹窗进行 管理，如新手指引等形式的运营弹窗。需包括展示样式、弹出规则、查 看规则及服务端设置。展示样式需支持纯图类、纯文类、图文类和视频 类四种展示形式。弹出规则需支持仅弹出一次和总是弹出两种形式。查 看规则需支持不强制查看和强制查看两种形式。服务端支持移动端和 PC端，移动端包括APP、微信小程序等。 4) 轮播图管理：支持轮播图管理，可选择资讯上传轮播图和手动 上传。支持选择资讯的方式上传轮播图信息，将直接取用资讯部分内容 作为轮播图使用。支持创建自动上传的轮播图组，通过关联资讯的栏目 来实现轮播图的自动化运营。支持筛选资讯发布时间范围、轮播图的最 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD.

|  |  | 大数量 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 业务基 座 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 ★为适应学校智慧校园建设规划与发展，本次要求基于学校现有统一身 份认证平台进行升级，建设业务基座，包含：用户中心、认证中心、权 限中心、事务中心、消息中心、人脸服务平台及物联网平台。需免费迁 移学校原有统一身份认证平台中的认证数据、用户数据、角色数据及相 关配置权限，做到认证的无感升级与切换。针对学校前期已接入统一身 份认证的系统需进行免费迁移，迁移过程中产生的一切费用，需由成交 供应商来承担。供应商提供满足上述要求的承诺函并加盖公章。 一、用户中心 1、 字典管理 能够维护数据字典，预设字典类型需包括地区、证件类型、国家、性 别、民族等通用字典；并且有父级字典的功能设置来满足不同字典的应 用需求 。 2、身份管理 提供对身份类型的维护，常用的身份包括学生、教职工、访客等。身份 类型可与用户组关联。 3、组织机构管理 1) 支持不限层级的多级组织机构模型，对应学校的行政单位和教 学单位 。 2) 支持多个根组织机构并存，包括来源于人事等数据的标准组织 机构和其它不同用途的自定义组织机构，每个账户可以同时存在任意多 个组织机构树的不同位置。支持组织机构源头数据同步、批量导入及自 定义维护功能。 4、人员管理 1) 要求从数据中心获取人员信息。为了保证数据的一致性和完整 性，人员数据管理仅针对于临时的组织机构管理下的人员信息进行维护 管 理 。 2) 支持一人多账号，该人名下账号采用同一个密码，每个账号都 可以具有不同的组织机构、身份、状态和有效期等属性。 3) 支持模糊匹配查询。对查询出的人员，展示关键属性，方便快 速确认信息。支持高级查询功能，根据复杂筛选条件精确匹配单个账 户。可以对账户进行添加、修改、删除、冻结/解冻、修改密码、设置 过期时间、锁定/解锁、注销、激活等操作。 4) 支持账号批量导入、导出，能够对导入的账号数据进行效验， 问题数据可下载导出。 5) 能够查询人员关联的所有账号详情、社交账号的绑定情况、所 属用户组信息及授权情况。 6) 提供无校内账号人员(非固定人员)的管理，允许通过身份证/ 护照作为唯一ID使用认证的功能，可对这些人员信息进行维护、查询 和批量导入，也可以对这些人员添加校内账号。 5、标签管理 提供对标签的管理，显示所有标签名称、匹配人数、标签描述，能够对 标签名称增、删、改、查等操作。 6、账号周期管理 提供账号周期性任务管理，包括基本信息和动态信息规则。基本信息包 括任务名称和描述。动态信息规则包括人员范围、处理时间、处理方 式、通知方式、通知内容及是否启用。处理时间支持每天一次、每月一 次、每年一次以及自动处理。处理方式支持变更身份、变更组织机构、 变更账号状态、调整用户组、调整角色组及调整账号有效期。通知方式 支持短信和邮件。 | 套 |  |

|  |  | 7、用户组管理 1) 提供对用户分组管理与维护，能够将用户逐个或通过批量导入 的方式关联到指定用户组，方便统一授权。 2) 新增人员的方式支持手动添加或调用API,可通过调用API地 址控制用户组下账号信息的动态更新。自动更新频率能以小时为单位也 可以手动执行，能够提供API接口详细的配置说明。 8、岗位管理 提供岗位管理功能，能够建立岗位、组织机构和账号三元关系，岗位要 求带有数据权限的用户组形式存在，该用户组中的用户能够关联组织机 构中的其它部门，解决我校一人多岗、双肩挑场景下事务审批、数据权 限等常见问题。 9、账号风险管理 能够查询被冻结、锁定、注销的账号信息，并支持批量导出。可以对冻 结的账号进行解冻；对锁定的账号进行解锁；对注销的账号进行删除操 作 。 10、账号激活审核 支持对账号激活的申请记录查询和在线审批。 11、知识产权 ★要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供校园用户中心管理 软件计算机软件著作权登记证书。 二、认证中心 1、总体要求 1) ★产品不限制注册用户数量，满足50000用户同时在线的情况 下，支持5000用户并发操作，平均响应时间≤350毫秒，事务请求成 功率≥99.99%,要求投标产品原厂商提供测试报告复印件。 2) ★本次认证中心建设需符合国家在信创领域的相关政策要求， 要求本次供应商所投认证中心产品需支持在银河麒麟服务器操作系统和 兆芯相关系列处理器平台、海光系列处理器平台、AMD64系列处理器平 台上整体运行稳定，其功能和兼容性等方面表现良好，可以满足用户需 求。要求投标产品原厂商提供所投认证中心产品与麒麟服务器操作系统 兼容的证明材料复印件。 3) ★本次认证中心建设需符合国家在信创领域的相关政策要求 要求投标产品原厂商提供所投认证中心产品与任一国产中间件兼容的证 明材料复印件。 2、登录方式配置 1) 提供对账号(教工号/学工号)+密码，预留手机号+密码、电子 邮箱+密码、证件号+密码等多种登录方式的管理。能够对登录框占位符 的提示语进行配置。 2) 管理员能配置是否启用其他登录方式，包括手机动态码登录、 APP或微信小程序中一键获取运营商手机号登录等。 3) 提供启用第三方社交账号登录的管理，包括微信、QQ等，并提 供对接参数配置。 3、安全认证配置 1) 提供找回密码过程中的安全验证配置。可根据提供证件号码、 姓名简单验证。也可通过以下方式辅助验证：安全手机、安全邮箱通过 获取验证码方式验证；通过密码保护问题进行辅助身份验证。 2) 提供“修改安全手机”、“修改安全邮箱”和“修改密码”时 需要额外身份验证功能。 4、账号激活配置 1) 要求根据证件号、姓名、账号配置自助激活账号时所需的验证 信 息 。 2) 激活账号的方式可选择预留手机号获取验证码，也可以通过上 传证件照人工审核。激活的过程要求提供绑定安全手机或者安全邮箱的 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

|  |  | 功 能 。 5、安全策略配置 1) 提供登录频率检测和配置，对于同一账号或IP在短时间内尝试 连续登录的次数做出限定，超过登录阈值则锁定账号。 2) 提供账号锁定设置功能，认证密码输入错误超过“账号锁定阈 值"的情况下锁定账号。 6、密码检测配置 提供对弱密码检测规则的配置，可配置检测规则包括密码分数、密码策 略、密码期限以及弱密码库的密码。密码策略支持设置新旧密码重复次 数、密码长度、密码内容配置，密码内容可配置是否开启大写字母、小 写字母、特殊字符。 7、认证对接配置 为集成认证系统的应用提供接入注册。应用系统通过配置便可接入认证 系统，可配置的信息需包括应用域、应用代码、应用名称、应用描述、 访问地址、匹配地址、单点注销地址、是否启用、是否启用单点登录、 是否启用ID Token;提供对CAS、SAML2、Oauth2等认证接入协议的选项 支持。能够单个或批量对应用访问授权。 8、登录页配置 1) 能够配置各终端认证登录页主题色；支持一定时间内保持账号 免登录，免登陆周期可配置；能够配置注销地址、登录成功地址、学校 LOGO、背景图。 2) 提供对PC浏览器登录页面的配置，配置包括Favicon与网址标 题、入口链接、版权信息。 9、信息完善配置 1) 提供用户信息完善的配置，管理员可以配置用户登录认证后必 须强制完善的信息项，至少包括安全手机、安全邮箱、微信等。 2) 管理员可以配置是否开启针对移动端登录后的强制实名认证 实名认证的方式至少包括预留手机号、账号密码、手持证件照、证件号 等四种方式。 10、双因子认证配置 提供双因子认证触发的配置及二次认证方式，可对PC端配置不同的触发 策略，触发策略应包含： (1)用户登录IP异常、频繁登录被拦截后首 次登录需采用账号/密码。 (2)采用账号密码登录时，强制触发双因子 认 证 。 11、二次认证配置 能够对指定应用或系统开启二次认证(即再认证一次),管理员可配置 二次认证的方式与触发策略，认证方式须支持安全手机、安全邮箱获取 验证码登录。 12、账号锁定管理 当用户采用账号/密码方式登录时，系统检测到不符合安全策略会自动 锁定登录ID。能够查看锁定的ID详情。 13、认证统计分析 1) 统计今日登录人数、今日用户上线率、登录成功率、当前在线 人数和在线率以及近三天登录异常人数。 2) 以折线图方式展示特定时间区间内用户登录人数和在线人数的 分布变化情况。 3) 能对异常登录账号趋势/占比进行统计，提供按异常类型/终端 类型的统计。 4) 支持下载认证统计分析报告，分析报告的模块包括数据概览、 用户正常登录统计、用户异常登录统计及应用访问统计，可勾选模块是 否包含在下载文件中。支持以PDF格式生成认证统计分析报告。 14、知识产权 ★要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供校园认证中心管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 软件计算机软件著作权登记证书。 三、权限中心 1、应用角色管理 提供对角色的授权，任一角色必须创建在某一应用或业务系统下，应用 或业务系统读取用户信息时同时获取其相关的角色信息，并根据角色关 联的权限确定用户所具备的权限。可关联用户或用户组，能够自定义授 权有效期。 2、角色组管理 1) 提供角色组管理，角色组不直接与应用或系统相关联，支持将 跨应用的不同角色放入角色组中，以便于统一快速授权。 2) 授权方式与角色相同，可关联用户或用户组。角色组中的用户 会继承组内所有角色具有的权限。 3、用户授权管理 支持对账户/角色授权，能够为单个/批量用户授予多个应用角色或角色 组权限。授权的方式主要包括：按用户授权、按角色/角色组授权、导 入文件的方式统一授权。能够自定义授权有效期。 4、用户组授权管理 提供对单个用户组或多个用户组的批量授权，可根据角色组或应用角色 授权，可以自定义授权有效期，并能查看用户组当前授权情况。 5、分级授权管理 1) 提供对角色组或应用角色的分级授权管理，分级授权支持对下 发权限人员的管理、各人员的授权权限设置和管理权限设置。系统管理 员可以设置下级管理员，支持多层级的分级管理。 2) 分级权限设置可以面向最终的应用访问的用户进行授权；也可 以将自身具备的权限分配给下级管理员。 6、账号授权审计 提供账号权限审计功能，能够查询账号的权限信息和授权操作，包括我 的权限、我管理的权限、授予别人的权限以及所有权限操作日志。 7、角色授权审计 提供角色授权审计功能，能够根据角色名称查询所属角色组详情和操作 日志，也能够查看授权账号的详情及角色授权的操作日志。 8、角色组授权审计 提供角色组授权审计功能，能根据角色组名称查询该角色包含的角色信 息和操作日志，也能查看授权账号信息及角色授权操作日志。 9、权限操作审计 能根据授权起止日期、授权类型、授权人/授权人账号/被授权人/被授 权人账号/角色/角色组等信息查询操作权限的变化详情， 10、权限统计监控 统计账号总数量、已授权账号数、未授权账号数、已授权的应用角色 数、未授权的应用角色数以及与上个月的变化情况。以柱状图统计各应 用的授权情况、角色的授权情况。 11、授权对接配置 提供与授权对接的业务系统配置，方便各个业务系统角色数据同步到授 权管理中心，由权限中心集中授权和审计管理，可对应用添加、查询、 编辑和删除。 四、事务中心 1、我的待办 1) 提醒已经被发起人催办或被管理员督办过的事务。 2) 为用户提供待办事项的办理入口，可通过点击进入。 2、我的发起 默认按照发起的时间排序显示用户发起的所有事务。 3、我的已办 默认按照最新时间排序，以列表的形式展示用户办理过的所有事务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

|  |  | 4、我的传阅 默认按照最新时间排序以列表形式展示传阅给我的和我传阅给他人的事 务 。 5、我的草稿 用户发起申请时，可将当前状态的表单保存至草稿箱中，以便之后再 用。支持多条草稿信息。 6、委托代理 1) 要求展示用户的事务委托代办清单，支持用户查看代办详细。 2) 支持用户选择某项事务进行委托办理，选择代理人、委托时间 段、移交已有待办、选择具体移交的代办事务等。 五、消息中心 1、消息网关管理 要求提供6种消息发送方式：手机短信、邮件、微信、钉钉、APP消息 推送、系统消息，与之对应的是集成了6种消息网关类型。 2、短信额度管理 1) 支持设置套餐管理，可对应用或部门设置是否限制短信数量。 2) 如果限制，可以对相应的应用或者部门分配短信额度。 3) 支持相应的应用或者部门设置日额限制。 3、短信模板管理 1) 支持添加、修改、删除某个短信模板。在编写短信内容时，需 按照要求书写变量名称。 2) 短信模板均复制自运营商平台 4、消息类型管理 1) 提供多种消息类别：通知、提醒、其他。 2) 在消息类别管理里，可以添加、修改、删除某个消息类别。 5、消息任务监控 可查看监控正在发送中的任务状态。包括消息任务的标题、类型、发送 者、发送类型、发送方式、发送中、成功数、失败数的内容。 6、消息日志审计 支持已发送任务、未发送任务的查询，包括消息标题、发送类型、发送 部门、发送者、时间、发送方式、发送明细数字的内容。通过发送明细 的数字可钻取查看明细。 7、应用管理 1) 支持新增、修改、删除某个应用。 2) 应用基本信息包括应用名称、应用描述、设置是否启用、应用 访问地址、应用图标、所属系统、IP白名单的内容。 3) 在编辑消息类型中，包括类型编号、类型名称、消息类别、发 送方式、模板类型、设置是否启用、描述的内容。 4) 可设置消息的免打扰时段、消息接收的强制接收与否、消息重 发&补发设置。 5) 可编辑消息模板的内容。 8、敏感词管理 1) 管理维护敏感词库，包括敏感词名称、敏感词类型、敏感词描 述、更新时间等。 2) 当用户新建消息的内容包括有敏感词，在发送时会提醒“存在 敏感词!" 9、设置 1) 自动重发设置：设置自动重发次数后，当消息任务中有发送失 败的消息时，系统将自动执行重发操作，重发失败后继续重发，直到设 定的重发次数后停止。 2) 消息审核：默认不审核，启用后可以选择指定的部门，此部门 发送的消息需要审核。 3) 消息任务自动审计：系统自动校验是否有漏发的消息。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 4) 发送方式设置：用于控制在线发送-发送方式的显示/隐藏。 5) 短信编辑方式：选择根据短信模板编辑，或者自定义内容的方 式 。 6) 默认短信额度：可对部门设置默认额度，或者对应用设置默认 额 度 。 10、短信包要求 供应商提供5万条短信包服务，两年内有效 六、人脸服务平台 1) ★支持同时接入多种人脸识别算法，供应商提供具有测试资质 的机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 2) 支持按算法设置不同的参数组； 3) 支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管 控，提供软件评测中心出具的测试报告，供应商提供具有测试资质的机 构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标) 4) 支持接入多种类型的人脸识别终端 5) 支持从三方系统同步用户照片；支持自助设备身份证比对后采 集照片；支持WEB或H5应用自助上传照片；支持支付宝小程序内自助 采集照片； 6) ★支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征，供应商提 供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指 标 ) : 7) 支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征； 8) 支持向各业务系统推送人脸识别记录 9) 支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具 等作弊方式； 10) 支持以图搜索，可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并 显示出与其相似度较高的记录照片，支持以相似度排序展示并关联通行 记录，提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响应此项 功能指标), 11) ★导出的人脸图片支持添加水印，供应商提供具有测试资质的 机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 12) ★支持对新生的入学资格进行二次审查，可出具人脸比对检测 报告，供应商提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响 应此项功能指标); 13) 支持认证记录明细和汇总查询，支持可视化报表； 14) ★要求与学校现有一卡通系统及终端设备实现无缝对接，人脸 信息采集后可直接下发特征码到现有终端，师生无需操作，可直接进行 人脸认证，对接场景包含：消费场景、身份识别场景、图书馆借书场 景、迎新场景等，对接过程中所产生的一切费用由成交供应商承担。 15) 大要求与学校现有图书馆系统对接，对接完成后，人脸特征码 下发人脸借书终端，师生实现人脸借书，对接过程中所产生的一切费用 由成交供应商承担。 16) ★要求供应商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权 登记证书。 七、物联网平台 1) 支持智能设备接入，完成数据的上传下达； 2) 设备接入支持认证和授权控制 3) 设备接入支持基于TLS/SSL的通信加密；通信数据支持基于 AES的关键内容再加密，支持数据防篡改校验； 4) 兼容以太网、Wifi、4G/5G等主流的终端组网方式 5) 兼容主流的物联设备，可提供三方硬件接入前的沙箱调试服 务，供应商提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响应 此项功能指标); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD.

|  |  | 6) 兼容标准通信协议，包括MQTT、HTTP、WebSocket等，供应商 提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指 标 ) ; 7) 支持设备运行参数下发； 8) 支持黑/白名单下发； 9) 支持交易记录、身份识别记录和日志记录上传： 10) ★支持集群部署和负载均衡，供应商提供具有测试资质的机构 出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 11) 支持管理各类型设备，屏蔽不同设备与业务系统间数据交互的 差异化，包括但不限于通信方式、协议类型、报文格式，供应商提供具 有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 12) 支持各类网关接入，实现兼容各类非智能设备，包括传感器、 Zigbee设备、RS485设备、CAN设备，供应商提供具有测试资质的机构 出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 13) ★支持规则引擎，可自定义数据转发规则，包括设备事件触 发、运行状态上传、业务系统命令下发等，供应商提供具有测试资质的 机构出具的测试报告(报告须明确响应此项功能指标); 14) 支持多种第三方数据联动标准接口，包括HTTP、Redis、MQ、 MongoDB等，供应商提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须 明确响应此项功能指标); 15) 支持实时监控设备的各类状态，包括联机/脱机、业务属性、设 备日志，供应商提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确 响应此项功能指标); 16) ★支持自动、批量触发终端设备的应用程序和固件程序的自动 升级，供应商提供具有测试资质的机构出具的测试报告(报告须明确响 应此项功能指标) 17) 提供基于Android、Linux及主流RTOS设备的接入SDK; 18) ★要求供应商拥有完全自主知识产权，提供计算机软件著作权 登记证书： 19) ★要求软件产品安全稳定，供应商提供具有测试资质的机构出 具的信息系统安全测试报告。 20) ★要求物联网平台与学校现有消费终端、节水终端、电控终 端、自助终端、认证终端对接，监控设备状态。对接过程中所产生的一 切费用由成交供应商承担。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 统一资 源管理 平台 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理， 1、基本要求 采用软硬件一体式设计的设备，配置千兆电口≥8个，千兆光口≥4个 支持接口扩展，可管理资源站点数量≥300,WebVPN并发用户数≥ 10000个。要求配置备案管理、资源发布、WebVPN、 一键断网、HTTPS 证书管理、业务负载均衡、安全威胁管理、僵尸网站检测、超终终端、 日志审计等功能模块，所有功能模块均应在单台设备上实现。 2、IPv6资源发布 1) 支持对校内网站及信息系统等Web资源进行集中统一管理，统 一入口，隐藏服务器内部IP;全面支持IPv6,满足全校网站及业务系 统进行IPv4/IPy6双栈规模化升级改造要求 2) 支持站点自定义排序，对站点的查询支持按部门分类统计；支 持树状结构展示；支持资源标签多对多管理 3) ★所投产品需满足IPv6相关检测要求，通过全球IPv6测试中 心IPv6Ready Phase-2认证，需提供认证证书。 4) 支持传输层服务地址翻译转换技术，支持IPy4到IPy4/IPy6、 IPv6到IPv4/IPv6的四层地址翻译转换技术(包括TCP和UDP),可自 | 套 | 2 |

|  |  | 动检测和切换后端非健康服务器。要求提供系统截图， 3、备案管理 1) 提供独立的备案工作台，支持以用户身份登录显示由其负责的 备案站点，包括我的流程、我的待办、流程设计等，并能够集中显示待 办事项 ； 2) 支持备案审批流程的自定义，工作台支持备案流程设计，包含 流程节点设计、表单字段设计，支持表单字段在不同节点上的权限设 置，权限需支持可读、可编辑、隐藏，以满足个性化信息修改与查看需 求，流程节点类型支持审批人、办理人、抄送人和条件分支；支持包含 节点、表单字段、表单字段在不同节点上的权限设置、多人依次审批和 会 签 ； 3) 支持二级部门自助备案网站或信息系统，备案成功后二级部门 管理员可对本部门站点进行上、下线操作管理： 4) 备案审核之后自动发布站点，支持审核一键发布，支持仅审 核、不发布；审核发布支持HTTPS; 5) 支持备案年审，提供一键通知年审功能、备案移交功能以及备 案变更功能，并提供备案输出功能，备案输出包括但不限于备案打印、 导出为CSV和Excel格式，产品应在显著位置显示详细的年审列表、整 改列表以督促问题站点及时整改，要求提供系统截图。 4、图书资源管理 1) 支持图书资源的自定义集中管理发布，可按首字母、数据库类 型、学科分类、语种分类自定义查询，查询结果以列表、中外文、图书 详情分类展示，要求提供系统截图： 2) 支持PDF和Word格式的报表，可指定报表统计时间区间，支持 用户名称自定义，并可自动生成报表编号； 3) 支持电子图书资源的统计分析报表，提供HTTPS访问下的电子 图书资源库名称、总访问量、入口访问量、全文下载量、及访问百分比 的分析报表，要求提供系统截图。 5、 一键关停 1) 支持一键关停，支持安全中心移动手机端自定义绑定，支持PC 端及微信一键关停功能 2) 支持自定义一键关停二次验证功能，对网站及信息系统等web 资源一键断网时支持短信通知相关部门负责人功能。 6、访问控制 1) 支持网站、信息系统等web资源访问及上下线时间的自定义； 2) 支持web资源访问策略的自定义；支持基于地理位置、日期、 时间等要素的策略定义，支持精确到目录的访问策略控制 3) 完成与学校认证中心对接，支持对接用户不同权限分配，支持 自定义权限管理，满足不同应用场景的安全认证需求，支持本地用户名 口令、第三方认证组件(LDAP、CAS、RADIUS)、企业微信、手机短信、 用户名口令+短信双因素认证等认证方式；支持多级登录设置： 4) 提供多因子认证扩展功能，支持认证顺序自定义设置，可按照 用户所需自定义认证顺序，依次完成所有认证后才可以访问授权资源， 且每次认证时页面只显示当前需要认证的登录方式。 5) ★支持“增强认证”,支持基于“信任分数”的动态验证和 "增强认证方式"同时设置，当用户访问低于该信任分后会强制用户进 行增强认证，完成增强认证后才能继续访问受限资源，要求提供系统截 图 。 7、WehVPN 1) 配备WebVPN模块，无须在系统中通过域名或别名对资源进行预 先定义或适配即可通过系统访问HTTP、HTTPS、RDP、VNC、Telnet、 SSH协议的资源； 2) 无需配置通配符泛域名解析，即可实现用户通过门户中导航块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEW     APEC ELECTRONICS CO., LTD.

|  |  | 直接访问资源，支持通过门户中的地址栏自定义其访问目标；且可以对 HTTPS/HTTP、SSH、RDP、telnet等协议权限做控制 3) 配置超级终端模块，支持SSH、telnet、RDP、VNC等，支持自 定义端口号，支持操作录屏；支持远程会话协同分享和会诊功能，可多 人同一场景进行远程协同作业；远程协同演示可通过一键生成邀请连接 和密钥直接发布，支持控制权移交和收回，支持协调分享会话审计。 4) 支持SSL加密传输，提供SSL网站的可信授权；支持HSTS、 HTTPS/HTTP2.0; 8、CA证书管理 1) 支持证书集中管理，支持对网站批量进行证书加载或卸载；支 持证书有效期的监控预警管理，在证书到期前15天通知客户； 2) 支持证书检测，可查看证书用户名、有效期、颁发机构、使用 单位信息等，支持证书合成，可以自动补全中间证书； 3) 支持针对证书、主机、端口的安全加密级别设置，至少包括兼 容、常规、严格等安全等级选项，要求提供系统截图； 4) 提供单域名通配符CA证书，授权时间为3年。 9、僵尸网站管理 支持自定义创建儒尸网站策略，策咯条件包括访问量、网站是更新、时 间段。同时可以检测网站在180天内是否有更新，要求提供系统截图； 10、安全威胁管理 1) 支持WAF规则自定义，支持WAF防护、安全策略、IP黑白名单 限制，支持SQL注入、XSS跨站、cc攻击等攻击防护，支持例外设置； 2) ★支持网站防篡改策略，策略类型包括名称、策略对象、有效 期、起止时间、周选择。同时可以对单个网站大小、文件数进行查看和 管理，并可以恢复至任意备份站点，须支持防篡改功能的缓存管理，要 求提供系统截图； 3) 支持非法扫描和爬虫防护的开启和关闭，支持智能扫描机器人 类型的自定义；支持弱密码的检测及防护；支持防盗链检测及防护； 4) 支持防盗链管理，提供防盗链事件日志记录，包括时间、请求 类型、请求网站、地理位置、防盗链规则等。要求提供系统截图： 5) 支持对单个资源自定义不同错误状态码的错误页面或错误跳 转；支持全局默认错误状态码的错误页面或错误跳转 6) 支持弱密码检测及防护功能，支持针对网络中存在弱密码系统 的进行事件日志记录，包括时间、用户名、密码、详细信息等，并可导 出日志，要求提供系统截图； 7) ★支持安全威胁管理，信息系统发生安全风险时可根据安全隐 患名称、隐患类别通过短信及邮件及时通知相关责任人，要求提供系统 截 图 。 11、监控告警 1) 提供雷达实时监控及监控列表两种方式，支持批量告警设置， 支持在监控列表中一键通知相关负责人，支持实时监测与告警信息同屏 显示，以便监控人员在发现问题时无需转到其它页面即可了解具体的告 警信息 ； 2) 内置短信平台模块，支持通讯录定制开发，可满足组织架构创 建与维护，自定义全局通讯录信息；可根据部门、职位、管理权限等信 息自定义用户组下发漏洞整改报告。 12、API接口 1) 提供微信API接口，支持通过微信对接实现信息系统及站点一 键关停操作及系统的告警信息推送； 2) 支持DNS联动实现网站域名A、AAAA记录同步，支持联动DNS 服务器申请可信证书，支持系统可信证书免费自动续签和更新，提供 API联动接口文档， 13、负载均衡 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1) 以多种模式保证web资源的可用性，支持双机热备(HA)、多 机集群、业务负载均衡等高可用模式： 2) ★业务负截均衡支持同一域名下的多个服务器进行负载均衡及 健康状态检测，负载均衡算法包含轮询、权重、IP哈希、URL哈希、响 应时间；健康状态检测包含主机服务状态、连接成功次数，失败次数， 要求提供系统截图； 14、网络及常工具 1) 支持应用层xforward ip字段来源模式转发设置。开启后可在 日志系统中对xforward ip字段进行查询 2) 支持在多接口服务的环境下提供源进源出的路由功能，支持接 口聚合，实时查看各网络接口上的流量 3) 提供常用网管工具PING、TRACEROUTE、网站访问、转码工具、 端口探测、whois等小工具以提高网络和配置问题定位和排查的效率。 15、日志要求 1) 支持对接专业的日志分析平台，支持IPV4、IPV6访问日志的集 中管理，满足180天日志审计需求。 2) ★支持大屏展示功能：展示内容包括动态实时显示以中国地图 为背景的各省实时访问全景展示、资源使用率、访问状态统计、流量统 计、终端类型统计、网站访问排行、访问趋势、请求来源IP统计、发 布站点数、今日访问量、失败访问量、攻击防护量等，要求提供系统截 图 ； 3) 支持大屏展示功能：针对每个业务显示近期访问趋势、访问排 名、近七天访问趋势、网站访问质量、网站访问日志数据滚动、访问 URL排行数据、访问IP排行数据、网站攻击日志数据滚动、攻击URL 排行数据、攻击IP排行数据等，要求提供系统截图； 4) 提供系统操作日志、弱密码日志、超级终端日志、在线用户日 志等。支持访问日志的自定义查询，支持访问日志详细查询可精确到具 体URL、具体路径及文件名： 5) 提供各信息系统资源的访问日志，实时显示访问时间，访问源 IP,详细URL、访问类型等日志的记录，支持访问URL排名，支持访问IP 排名形成详细的网站流量统计分析报表，终端访问者的操作系统和浏览 器统计 ： 6) 支持top网站统计、top用户统计、top ip访问统计、国内访 问统计、国际访问统计、访问质量统计、资源UV统计、资源PV统、 IPy4/IPv6统计、HTTP协议统计、受攻击网站TOP10、攻击来源、 TOP10、攻击类型TOP10、浏览器统计、操作系统统计、设备统计、请 求统计等进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度(日、周、 月、年)进行统计，通过可视化图表展示变化趋势；支持全年上线站点 数量、热点网站统计分布网站、整改记录统计、备案统计、僵尸网站、 在线用户分析等，通过可视化图表展示变化趋势： 7) ★提供网站敏感信息监测服务，提供网站敏感信息分析报表， 报表内容包括全部错误、错别字、敏感词、文件统计、错误内容修改意 见等，要求提供系统截图； 支持基于时间段的访问资源统计、文献下截次数、用户下载次数、用户 搜索次数分析，支持自定义报表及报表导出功能。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

| 6 | 缴费系 统 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 在我校现有缴费系统基础上升级部分功能模块，包含：系统设置、缴费 设置、支付码缴费、订单管理、线下收款、报表查询、数据统计、用户 管理、运维管理、退款管理、收据打印。以上模块升级到最新版本，解 决系统部分功能问题及bug、优化用户使用体验，同时保持原有的历史 数据不丢失。升级到最新版本后的缴费系统，和学校认证中心对接，实 现单点登录，同时支持与学校数据中心的无缝对接，保持数据交换。 要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供缴费系统计算机软件 著作权登记证书。 |  |  |  | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 访客系 统 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 1、访客服务 a) 支持自助预约、访客特邀、批量访客导入等多种预约模式。 2) 支持对操作员进行不同区域、不同人员的管理权限管理。 3) 访客在手机端完成预约，被访人在手机端确认审核；电子流程 支持自定义， 4) 支持访客填写个人信息，包括姓名、身份证号码、车牌号码、 上传照片等；支持添加随行人员信息；支持填写来访信息，包括来访时 段、选择被访人、来访事由等。 5) 支持访客表单自定义，可配置表单项的显示/隐藏以及是否进行 脱 敏 。 6) 支持审批通过后，访客继承被访人的通行权限。 7) 支持使用人脸门禁、通道终端完成签到(师生和访客一机共 用),访客只上传身份证号可通过刷身份证完成人证比对，上传照片则 可以直接完成人脸比对。 8) 支持对不同部门设置不同颜色标签，便于管理人员依据标签颜 色快速了解出入权限。 9) 支持自助签离和自动签离两种模式，访客超过登记时间，自动 取消访客进出权限。 10) 支持访客来访明细查询和统计查询，快速了解各出入口的出入 访客数据。 11) 支持访客人员、车辆黑名单管理，当黑名单中人和车进行访客 登记时，自动警示禁止进入。 12) 要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供访客系统计 算机软件著作权登记证书。 |  |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 集成类 服务 | ★本次项目要求在微门户中集成以下服务，要求遵循学校移动端统一标 准规范进行集成，根据规范要求进行页面改造，期间产生的费用需由成 交供应商来承担。要求在项目进场后一个月内在微门户中实现以下服务 的集成。供应商提供满足要求的承诺函并加盖公章。 |  |  |  | 个 | 44 |
|  |  | 序 号 | 服务 类型 | 服务名称 | 内容 |  |  |
|  |  | 1 | 迎新 服务 | 个人信息查询 | 实现个人信息的查阅，及时了解个人的院 系、专业、班级、学号等基本情况。 |  |  |
|  |  | 2 |  | 在线缴费 | 新生能够快速的查询到个人费用信息，未 缴费的学生可以进行在线缴费 |  |  |

|  |  | 3 |  | 服装尺码登记 | 学生登记自己的服装尺码。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  | 抵校信息登记 | 学生进行乘车抵校信息的登记，包括车次/ 班次、到校时间、陪同人数等，方便学校 安排车辆进行接送。 |  |  |
|  |  | 5 |  | 绿色通道 | 通过手机端，实现绿色通道的申请。 |  |  |
|  |  | 6 |  | 事项办理查询 | 对迎新过程中的每一个事项的办理，可以 实时进行查询。 |  |  |
|  |  | 7 | 宿管 服务 | 住宿采集 | 提供住宿信息采集服务。 |  |  |
|  |  | 8 |  | 请假申请 | 支持学生在线进行请假申请。 |  |  |
|  |  | 9 |  | 调宿申请 | 支持学生在线进行调宿申请。 |  |  |
|  |  | 1 0 |  | 外宿申请 | 支持学生在线进行外宿申请。 |  |  |
|  |  | 1 1 |  | 晚归未归查询 | 提供晚归未归学生查询服务。 |  |  |
|  |  | 1 2 |  | 学生晚出查询 | 提供学生晚出查询服务。 |  |  |
|  |  | 1 3 |  | 异常信息查询 | 提供学生进出宿舍异常信息查询。 |  |  |
|  |  | 1 4 |  | 未刷卡学生信 息查询 | 提供未刷卡学生信息查询。 |  |  |
|  |  | 1 5 |  | 楼宇住宿分析 | 提供楼宇住宿分析服务。 |  |  |
|  |  | 1 6 |  | 楼宇在寝人员 分析 | 提供楼宇在寝人员分析服务。 |  |  |
|  |  | 1 7 |  | 院系住宿分析 | 提供院系住宿分析服务。 |  |  |
|  |  | 1 8 |  | 学生归寝明细 | 提供学生归寝明细查看。 |  |  |
|  |  | 1 9 | 学工 服务 | 学生信息采集 | 提供学生信息采集服务。 |  |  |
|  |  | 2 0 |  | 学生请假 | 支持学生在线请假。 |  |  |
|  |  | 2 1 |  | 学生销假 | 提供学生销假服务。 |  |  |
|  |  | 2 2 |  | 学生证补办 | 提供学生证补办服务。 |  |  |
|  |  | 2 3 |  | 先进个人 | 提供先进个人服务。 |  |  |
|  |  | 2 4 |  | 违纪申诉 | 提供违纪申诉服务。 |  |  |

NEWCAPEC ELECTBONICS CO.. LTD

|  |  | 2 5 |  | 违纪撤销 | 提供违纪撤销服务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 6 |  | 国家助学金 | 提供国家助学金服务。 |  |  |
|  |  | 2 7 |  | 国家奖学金 | 提供国家奖学金服务。 |  |  |
|  |  | 2 8 |  | 励志奖学金 | 提供励志奖学金服务。 |  |  |
|  |  | 2 9 |  | 勤工助学 | 提供勤工助学服务。 |  |  |
|  |  | 3 0 |  | 节假日登记 | 提供节假日登记。 |  |  |
|  |  | 3 1 |  | 辅导员评分 | 提供辅导员评分服务。 |  |  |
|  |  | 3 2 |  | 贫困生 | 提供贫困生服务。 |  |  |
|  |  | 3 3 |  | 先进集体申请 | 提供先进集体申请服务。 |  |  |
|  |  | 3 4 |  | 学生信息查询 | 提供学生信息查询服务。 |  |  |
|  |  | 3 5 |  | 未返校学生登 记 | 提供未返校学生登记服务。 |  |  |
|  |  | 3 6 |  | 违纪学生信息 上报 | 提供违纪学生信息上报服务。 |  |  |
|  |  | 3 7 | 离校 服务 | 个人信息完善 | 提供个人信息完善服务。 |  |  |
|  |  | 3 8 |  | 离校手续办理 情况 | 提供离校手续办理情况查看。 |  |  |
|  |  | 3 9 | 缴费 服务 | 电费缴纳 | 提供移动端电费缴纳服务，支持自主选择 缴费项目。 |  |  |
|  |  | 4 0 |  | 学费缴纳 | 提供移动端学费缴纳服务。 |  |  |
|  |  | 4 1 | 一卡 通服 务 | 一卡通充值 | 提供一卡通充值服务，支持校园卡余额、 支付宝、微信、银联等多种支付渠道。 |  |  |
|  |  | 4 2 |  | 一卡通账单查 询 | 提供一卡通账单查询服务，包括但不限于 管理费账目、出纳交易、终端交易、打折 账目等，提供日报表、月报表、年度报表 等 。 |  |  |
|  |  | 4 3 |  | 虚拟卡支付 | 提供虚拟卡支付服务，师生可凭借二维码 在消费终端完成消费，二维码支付动态加 密、自动更新，与后台通信支持加密传 输，消费完成后展示支付结果页面。 |  |  |

|  |  | 4 4 |  | 人脸照片采集 | 提供人脸照片采集服务，人脸特征采集 后，人脸特征码自动下发人脸设备，如消 费场景、借书场景、身份识别场景等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 移动工 作站 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 密码算法：对称算法支持DES/3DES、AES、SM4,非对称算法支持RSA (1024-4096比特)、SM2,摘要算法支持SHA1、SHA256、SM3 CPU:双核1.8G(含)及以上 USB:≥4个USB2 .0 LAN:≥2个10/100Mbps自适应网卡 串口标准：≥1个RS-232/422/485 Console口： RS-485 波特率：1200bps~115200bps范围内标准波特率 系统平均无故障时间MTBF:≥30000小时 算法加解密速率：≥30Mbps 工作温度：0℃~50℃ 工作湿度：0%-90%非凝结状态 输入电压：DC12V/3A |  |  |  | 套 | 4 |
| 10 | 终端设 备 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 1) 要求本次建设的硬件设备无缝接入学校物联网平台及人脸服务 平台，期间产生的费用需由成交供应商来承担， 2) 供电：DC12V/2A: 3) 处理器：≥8核≥1.8GHz; 4) 屏幕：≥10时电容触控屏，分辨率≥1280×800; 5) 刷卡方式：设备应具有屏幕刷卡功能，可支持的卡应包括IC 卡、手机NFC; 6) 扫码方式：支持QRCode(手机出示二维码反扫); 7) 摄像头：≥200万像素双目摄像头(可见光+红外光); 8) 补光灯：内置红外和白色补光灯，支持根据环境自动调节： 9) 人脸特征容量：离线状态下，设备可存储的人脸特征库容量应 ≥10万人； 10) 人脸活体识别：支持活体识别；人脸识别通过率在同一设定阈 值条件下，当误识率≤0.3%时，设备的人脸识别通过率应≥98% 11) 佩戴口罩识别：戴口罩识别的错误接受率应≤5%,同时在此条 件下，错误拒绝率应≤2%; 12) 人脸识别比对时间：平均时间应≤400ms; 13) 组合身份核验方式：支持IC卡+人脸比对组合和身份证+人脸比 对组合 ； 14) 自动唤醒：支持通过人脸、人体移动侦测自动唤醒屏幕并切换 至工作状态； 15) 接口：以太网≥1,继电器≥1,USB≥1,RS485≥1,开门按钮 ≥1,韦根≥1,报警输入≥2,报警输出≥1 16) 通讯方式：以太网或WiFi或4G; 17) 在线升级：支持OTA软件升级，可升级固件和应用程序； 18) 外壳对外界机械碰撞的防护等级设备屏幕部分应符合IK04的要 求，其它金属表面应符合IK07的要求； 19) ★知识产权：要求供应商拥有完全自主知识产权，提供终端应 用软件的计算机软件著作权登记证。 |  |  |  | 台 | 2 |

VCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

| 11 | 流程表 单设计 | 以下建设内容要求成交后三日内提供投标相同型号产品进行功能验证， 未经过测试验证或与响应性文件不符的视为虚假应标，将报请监管部门 进行严肃处理。 一、表单设计 总体要求 提供一套基于yue.js的表单设计器，在表单设计模块内，用户可通过 用鼠标把各类组件拖拽排布在页面上的方式完成一个web流式布局表单 的配置，每个组件根据需求可以设置其各类属性或数据来源。组件样式 基于统一UI设计规范完成，并预置了移动端适配方案，移动端无需重 新进行排版， 一次设计即可同时完成PC端和移动端的服务使用页面。 配置完成的表单可实时预览效果，包括PC端和移动端。可被本平台的 流程使用，也可以生成json字符串或url供第三方工具调用。 2、基础组件 a) 单行文本允许用户在一行内输入文本内容，内容来源支持预读 取。支持校验输入内容，校验规则支持部分预置规则或手动填写正则表 达 式 。 2) 多行文本允许用户在输入多行文本内容，内容来源支持预读 取。支持校验输入内容，校验规则支持若干预置规则或手动填写正则表 达 式 。 3) 计算器带“+”“- ”按钮的计数器，可配置最大值、最小值、 每次调整步长。允许设置校验规则， 4) 选择框组分为单选和多选框组，为用户提供选择项，并配置不 同选项相关的级联内容。选项内容可手动配置或通过字典获取。可配置 默认值 。 5) 时间/日期选择器为用户提供选择时间和日期的框组，时间/日 期格式支持预定义(例如hh:mm或yyyy-mm-dd)。支持设置为时间段/ 日期范围。 6) 下拉选择框为用户提供下拉选择框，并配置不同选项相关的级 联内容。选项内容可手动配置或通过字典获取。可配置默认值。 7) 开关提供一个开关组件，可配置默认值为开或关。主要用于通 过配置级联来关联设置其他组件的禁用/隐藏。 8) 滑块允许用户在组件配置的最小值到最大值之间拖动滑块到任 意值，从而直观显示目前值的比例。支持为滑块配置步长。 9) 分割线，主要用于各级标题或分隔表单内容。可选择是否显示 线条。分割线上显示的文字可使用简单文本，也可设置为富文本， 10) 文本， 一个不可编辑的文本显示组件，为用户提供提示信息， 文本内容同时支持HTML高级样式，提供可点击的链接或其他类型展现 形 式 。 11) 评分：提供一个评分器模块，可设置满分分值，默认为五分。 3、高级组件 1) 图片：能为用户提供一个上传图片的操作入口，上传后的图片 支持预览。可配置上传数量、允许上传的文件类型和上传图片的大小。 2) 附件：能为用户提供一个上传文件的操作入口，支持点击按钮 通过资源管理器上传或拖拽上传。可配置上传数量、允许上传的文件类 型和上传文件的大小。 3) 编辑器：允许设计者在表单中添加一个富文本编辑器，使得用 户可以在表单内容中进行相对灵活的文本编辑。 4) 级联选择器；连续多个的下拉框组选择器，内容之间互相级 联，例如省-市-县的级联选择。选项数据不可设置为静态数据，需要 通过接口获取值和级联关系。 5) 按钮：在表单页面上配置一个可点击的按钮，点击后的功能需 要通过函数属性来配置。 6) 子表单：在表单中配置一个可任意新增内容的子表单模块，子 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 表单中可添加除栅格外的其他任何组件。 7) 子页面：在表单中配置一个可任意新增内容的子页面模块，子 页面中可添加其他任何组件。 4、布局组件 栅格布局：表单内列的设计须通过栅格来实现。栅格中可添加任意其他 组件。栅格的最大宽度默认为24,不同列的宽度需通过调整其与24之 间的数量关系来实现。栅格内不限制行数。 5、业务组件 1) 地区选择：预置国内地区数据的级联选择器，作为高频使用组 件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 2) 人员选择：预置校内用户数据的级联选择器，作为高频使用组 件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 3) 组织机构选择：预置校内组织机构数据的级联选择器，作为高 频使用组件之一直接提供给设计者，免于单独寻找数据来源。 6、函数事件 1) 显示/隐藏：允许设计者以图形化的方式配置常见的显示或隐藏 某些字段的页面函数事件。用户可点击选择所需的值和触发条件，并根 据检测到的值是否满足设定的条件来对页面内的其他组件的可见性进行 调整。常用于需要根据某个选项的变换来改变所显示的表单的场景。 2) 禁用/启：用户可点击选择所需的值和触发条件，并根据检测到 的值是否满足设定的条件来对页面内的其他组件的可编辑性进行调整。 常用于需要根据某个选项的变换来控制其他节点对字段的数据权限的场 景 。 3) 弹窗：允许设计者以图形化的方式配置一个弹出窗口的事件， 点击选择所需的值和触发条件，并根据检测到的值是否满足设定的条件 来决定是否弹出窗口。弹窗内容可以手动输入，支持富文本，支持 html高级样式。常用于对某些重要字段填写规则的提醒， 7、高级字段属性 a) 数据来源：为单选、多选及下拉框组件配置，数据来源可以是 静态数据、平台内预置的字典，也可以是采用restful风格的ison接 口。调用外部接口作为数据来源时，可图形化选择所需参数，无需通过 前端代码进行调用。 2) 占位内容：当组件未填写值时显示的默认信息，采用较浅色的 字体展示，常用于提示该组件的填写规则， 3) 标签：为提高单选、多选等选项组件的可编辑性，为其选项提 供了可配置为标签的方案。使用标签时，为选项增加一组标签-值的对 应关系，例如，A=小明B=小红。其中A B作为值在外部调用时更加友 好 。 4) 校验：为组件配置填写内容的校验规则。内置了如整数、手机 号、邮箱等常见规则，也支持通过正则表达式填写特定的规则。 8、知识产权 要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供表单自定义配置工具 软件计算机软件著作权登记证书。 二、流程设计 总体要求 1)在流程设计模块中，用户可通过图形化地拖拽组件、连线、配置组 件属性等操作完成各种场景流程的配置，支持串行、并行会签、自动审 核、发送消息等各类高频操作。流程工具同时支持使用第三方表单配置 流 程 。 2)提供流程设计指引功能，包括拖拽操作列表中的流程控件到画布 并为节点命名；根据业务流转要求连接控件，并为连接线命名；选中控 件，配置各个节点属性。支持跳过指引。 2、流程控件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTBONICS CO. LTD

|  |  | a) 开始/结束：每个流程的固有控件，定义流程的开始和结束。流 程的第一个环节从开始节点后的第一个节点开始，从流转到结束节点结 束。可在结束节点上配置“办理消息”发送给申请人，内容需自定义。 2) 连线：将其他控件连接起来，配置流程流转方向的控件。连线 支持位置吸附，从而将流程图处理得相对简洁美观。 3) 用户活动：流程设计的核心，组成一个个流程“节点”的主要 控件，主要被配置为“申请人”、“审核人”,同时包含部分自动节点 (自动审核),支持会签。数据权限、操作权限、催办消息、到期时效 等内容全部配置在该控件上。该控件还可为外部提供接口用于监听流程 执行情况。 4) 互斥(判断)网关；该控件用于判断用户在表单或流程中输入 的各个字段的值，并根据这些值控制流程流转的方向。 5) 并行网关：用于处理需要同时由多个节点并行审核的流程，每 一次并行审核的起止节点都要被配置为并行网关。 6) 文本注释：为其他控件提供文本注释的控件，仅用于说明，不 实际参与流程的流转。 3、操作权限 1) 提交：申请人必须拥有的操作权限，操作后将流程流转到连线 指向的下一节点，对应的节点参与者将收到接口推送的“待办”提醒。 2) 办理：所有审核人必须拥有的操作权限，操作时读取当前节点 连接的连线名称，将流程流转到制定方向的节点上，对应的节点参与者 将收到接口推送的“待办”提醒。 3) 打印；打印当前流程呈现的表单内容。视业务需求审核人或申 请人均可拥有。 4) 终止：属于审核人的操作权限，强制结束当前流程。通常被配 置归属于管理员。 5) 转阅：将当前节点可查看的内容交由其他人查看，被转阅者仅 可查看，无法办理。 6) 转办：将当前节点的操作权限转移给其他人用户。 7) 标记：用于同一节点可等效由多个用户审批的场景，其中任意 一个用户可进行标记操作，标记后该节点仅可由当前用户审批，撤销其 他人收到的“待办”。 8) 挂起/激活：属于审核人的操作权限，挂起时当前流程暂不执 行，为外部接口推送撤回“待办”的参数，激活后流程重新正常流转。 4、数据权限 1) 必填： (数据权限的配置对象为表单中的每个字段，下同)选 择是否将表单中相应的字段配置为必填，选择为“无”时继承在表单中 配置的字段属性。 2) 只读：选择是否将表单中相应的字段配置为只读，选择为 “无”时继承在表单中配置的字段属性。 3) 隐藏：选择是否将表单中相应的字段配置为隐藏，选择为 “无”时继承在表单中配置的字段属性， 5、用户活动属性 a) 会签：在一般意义的并行流程的基础上，提供了对于某一节点 会签功能的支持，用于解决某些较为复杂场景的审批。当节点选择的力 理人为用户组时，开启会签，则组内的所有人都会收到待办且都需要进 行办理。会签支持配置是否开启会签，会签策略包括票选和计票，票选 支持配置一票赞同、 一票否决，计票支持配置百分比和数量。 2) 抄送：可开启节点的自动抄送，开启后当该节点办理人完成办 理时，所提交的表单页面内容将作为快照发送给所配置的抄送对象。常 用于备案。 3) 参与者设置；支持对于用户活动节点较为丰富的办理人设置方 式。支持的类型有发起者、指定用户组、“指定组织机构、指定组织机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Q |  | +用户组、发起者组织机构+用户组(例如申请人所在单位领导)、上一 节点参与人组织机构+用户组。 4) 到期时效：提供了一种易于配置的简单督办方式，为节点配置 的到期时效超时后，可自动提醒特定用户组、管理员、当前节点办理人 或发起人，并在办理人待办列表中将本条待办置顶。 5) 超时时间：为节点配置超时时间，超过某一时间后自动通过。 常用于公示类场景。 6) 批量审批：为节点开放批量审批的许可，当开通时，可在办事 大厅页面直接勾选并点击批量处理，无需进入表单页面内办理。常用于 某些通知类的场景。 7) 事件：提供了一套可以支持较为复杂的前端样式和与外部网站 交互的JavaScript方法，用于配置某些难以图形化完成的表单属性或 样 式 。 6、知识产权 要求投标产品原厂商拥有完全自主知识产权，提供流程自定义配置工具 软件计算机软件著作权登记证书。 三、打印设计 1、总体要求 打印设计是根据实际需求设计表单打印模板。主要包括：打印模板设 计，修改打印模板和查看打印模板等功能。 2、打印模板设计 提供打印模板配置页面，打印模板配置包括左侧控件区、打印模板设计 区和设置签章区三个部分 3、控件区 此处控件来自于表单中的控件。把打印模板设计左侧控件字符串添加到 指定设计区域表格中 4、设计区 是设置打印模板格式，打印模板格式则需要通过word绘制好，贴在模 板设计区域 5、签章区 针对表单需要电子签章的，则可以在此处设置签章位置和添加签章方式 四、流程管理中心 1、数据管理 可查看当前流程所有实例的结果数据，即表单数据。每个实例作为一 行，表单内每个字段作为一列。支持按时间查询、按发起人查询、按实 例编号查询 2、模拟测试 1) 账号切换：模拟测试能够反映流程运行的实际情况。填写完表 单后，进行提交或审核时，每个流程审批节点均可选择审批账号进行模 拟测试，上一节点提交完成后，界面支持自动进入下一节点的办理页 面，切换账号时，可通过列表进行选择，列表中展示当前具有该节点办 理权限的所有账号。 2) 测试实例：为便于排查流程可能存在的问题，模拟测试功能产 生的流程实例时真实存在的，流程结果和过程数据都被实际存储，通过 单独的测试字段对实例是否为测试实例进行区分。 五、流程类服务 根据学校需求新建10个流程服务。流程服务发布支持由管理员选择发 布端，支持发布至融合服务门户、原生APP、微信小程序、企业微信的 一种或多种。所有流程服务应保持融合服务门户、原生APP端、微信小 程序端、企业微信端数据的一致，任意一端用户发起或审批服务，其它 端办理进度更新一致。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD

| 12 | 集成对 接 | ★1、系统集成 要求对接我校所有已建系统、新建系统(共20个),包括：招生系统、 单招系统、迎新系统、OA系统、 一卡通系统、门禁系统、电控系统、水 控系统、图书系统、教务系统、网站群、宿管系统、学工系统、离校系 统、缴费系统、物联网平台、人脸服务平台、访客系统、统一资源管理 平台。对接包括融合服务门户和微门户的认证集成、消息集成、事务集 成、日程集成。 要求物联网平台、人脸服务平台接入我校已有终端设备，包括但不限于 消费终端、节水终端、电控终端、自助终端、认证终端，实现人脸特征 码下发和设备状态监控。 要求以上应用对接产生的所有费用由成交供应商承担，供应商须提供承 诺 函 。 2、用户中心对接要求 微门户开发者，须基于“用户中心化”, “业务无用户化”的开发模式 进行。微门户上所有用户信息通过接口同步实现。微门户提供的业务服 务中涉及的用户登录基本信息、用户组织机构、用户群组以及用户岗位 等信息，均可通过API由用户中心提供。 用户中心API清单如下所示： 根据账号ID获取用户信息 根据手机号(安全手机)获取用户列表 根据邮件地址(安全邮箱)获取用户列表 根据账号ID获取用户头像 根据账号ID获取用户安全信息 根据账号获取用户安全信息 根据账号ID获取用户联合登录信息 根据账号获取用户联合登录信息 批量获取用户列表 批量查询用户安全手机 批量查询用户安全邮箱 批量查询用户的联合登录信息 获取组织机构树 获取根组织机构列表 获取根组织结构下组织机构列表 获取组织机构 获取组织机构下的用户列表 获取账号在根组织机构下的所属组织机构 获取用户组(所有)的列表 获取用户组(所有)的基本信息 获取用户组(所有)下的用户列表 获取用户组(所有)、部门下的用户列表 获取用户组(普通)下指定账号的关系 获取账号的用户组(普通) 获取用户组(岗位)下的账号组织机构列表 获取账号的用户组(岗位)组织机构列表 获取用户组(岗位)下指定账号的组织机构 获取用户组(岗位)下指定组织机构的账号 获取用户组(岗位)下指定账号、组织机构的关系 获取用户标签列表 获取用户标签 获取用户标签下指定账号的关系 获取用户标签下的用户列表 获取账号的用户标签 根据账号获取可管理的组织机构列表 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 根据组织机构ID获取组织机构下的所有岗位 根据组织机构ID获取组织机构下的岗位人员 根据组织机构ID保存组织机构下的岗位人员 根据组织机构ID、岗位ID保存人员 3、认证中心对接要求 微门户登录必须接入认证中心，支持用户ID/密码登录、短信验证码登 录、微信/QQ/支付宝等联合登陆等多种方式登录。同时满足用户账户激 活、密码使用、安全管理、过期注销等全生命周期的用户认证流程。 认证中心API清单如下所示： 登录接口 注销接口 后台验签接口 图片验证码接口 图片验证码ID接口 短信验证码接口 4、权限中心对接要求 在统一用户体系、统一登录认证授权的基础上，权限中心集中了的异构 系统的管理权限授予模型，系统将权限定义(角色定义)和权限授予 (将角色赋予管理用户)分离。微门户开发者须定义权限，并把定义好 的权限的集合(角色),注册到业务基座的权限中心，权限中心基于用 户中心进行统一权限授予。微门户在用户使用具体功能前，需要调用权 限中心的API来获取用户的对应角色。 权限中心API清单如下所示： 获取应用下的角色列表 获取应用下的一个角色的用户账号 获取用户账号在某一应用下所拥有的角色 获取用户账号可访问的菜单 5、事务中心对接要求 为了让智慧校园生态中所有应用，能有一个统一一致的任务待办入口、 交互体验，让所有的应用的流程待办相关事务，统一对接事务中心，让 最终用户在智慧校园体系中体验待办事务统一入口、统一交互体验和统 一交互方式。微门户应用开发者在处理待办类事务时，须统一对接事务 中心完成。 事务中心API清单如下所示： 我的待办接口 我的处理接口 我的申请接口 我传阅的接口 传阅给我接口 转办接口 催办列表接口 6、消息中心对接要求 基于用户中心、认证中心和权限中心等基座能力的消息中心，实现多端 接入网关管理(微信、邮件、微门户、融合服务门户),其中微门户端 支持消息即时反馈，微门户应用开发者须统一基于消息中心进行消息的 发送和反馈。 消息中心API清单如下所示： 消息发送 获取应用列表 根据消息类别查询分页列表 个人消息记录分页查询 获取消息类别分页列表 App消息推送接口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NEWCAPEC ELECTBONICS CO..LTD

|  |  | 消息任务结果统计 消息记录批量标记已读 消息记录批量标记未读 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |