郑州美术馆（瑞达馆）灾后恢复重建项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZEDX-2022-0065

采 购 人：郑州美术馆

采购代理机构：河南中恩德信工程信息技术有限公司

日    期：二零二二年九月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

第三章 评标办法（综合评分法）	18

评标办法前附表	18

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	26

第六章 图纸	28

第七章 技术标准和要求	29

第八章 响应文件格式	30

一、投标函及投标函附录	31

（一）投标函	31

（二）投标函附录	32

二、法定代表人身份证明	33

三、法定代表人授权委托书（如有）	34

四、已标价工程量清单	35

五、施工组织设计	36

六、项目管理机构	41

七、资格审查资料	42

八、投标承诺函	44

九、其他	45

第一章 竞争性磋商公告

郑州美术馆（瑞达馆）灾后恢复重建项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目编号：ZEDX-2022-0065

2、项目名称：郑州美术馆（瑞达馆）灾后恢复重建项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：2800230.96元

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1主要建设内容：包括对创作楼楼顶、大厅雨搭、主楼南半部楼顶、主楼异形顶、配电室等受损楼顶防水层实施拆除重建；对储藏室地砖、卫生间地砖等受损地面实施拆除重建；对储藏室、贵宾厅和多功能厅及五展厅、创作楼房间、创作楼走廊、主楼办公区、其它区域等室内受损面实施拆除重建，对创作楼、办公区域、储藏室、主楼中厅、其它区域等受损顶面进行维修更换；对室内12个卫生间受损设施进行维修；室内水电、院内管网、电梯井等其它杂项进行维修改造。

5.2采购范围：工程量清单、施工图纸范围内的全部内容

5.3工期：180日历天

5.4质量要求：合格并符合国家相关标准

5.5标段划分：本项目分不划分标段

二、申请人资格要求：

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，具备独立法人资格，提供有效的营业执照；

2.供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证；

3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经审计的2021年度财务审计报告（新成立企业可提供由基本户开户行出具的资信证明）；

4.提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。开标结束后，招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录；（信用信息查询记录和证据招标代理机构将同招标文件等资料一同归档保存）；

5.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.报名时间：2022年09月16日至2022年09月22日(公休、法定节假日除外)，每日上午8:30-12:00(北京时间，下同)，下午14:00-18:00。

2.招标文件售价：500元，售后不退。

3.获取方式：因疫情防控，供应商需与采购代理机构电话联系并确认磋商文件领取方式（联系人：周女士，联系电话：0371-55130028）。领取磋商文件需提供以下资料：加盖单位公章的法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

四、响应文件提交

1.时间：2022年09月26日09时00分(北京时间)

2.地点：河南省郑州市二七区嵩山南路262号亚星时代广场1号楼1215号会议室

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、响应文件开启

1.时间：2022年09月26日09时00分(北京时间)

2.地点：河南省郑州市二七区嵩山南路262号亚星时代广场1号楼1215号会议室

六、发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布。采购人及采购代理机构对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

- 采购人信息

名称：郑州美术馆

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路83号

联系人：徐老师

联系方式：13703719845

- 采购代理机构

名称：河南中恩德信工程信息技术有限公司

地址：河南省郑州市二七区嵩山南路262号亚星时代广场1号楼1215号

联系人：张先生  田女士

联系方式：0371-55130028  19503875936

第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：郑州美术馆 地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路83号 联系人：徐老师 联系方式：13703719845 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南中恩德信工程信息技术有限公司 地址：河南省郑州市二七区嵩山南路262号亚星时代广场1号楼1215号 联系人：张先生 田女士 联系方式：0371-55130028 19503875936 |
| 3 | 项目名称 | 郑州美术馆（瑞达馆）灾后恢复重建项目 |
| 4 | 建设地点 | 河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路83号 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购范围 | 工程量清单、施工图纸范围内的全部内容 |
| 8 | 工期 | 180日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格并符合国家相关标准 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1.供应商具有独立承担民事责任的能力，具备独立法人资格，提供有效的营业执照； 2.供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证； 3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供经审计的2021年度财务审计报告（新成立企业可提供由基本户开户行出具的资信证明）； 4.提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。开标结束后，招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录；（信用信息查询记录和证据招标代理机构将同招标文件等资料一同归档保存）； 5.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。 |
| 11 | 偏离 | 不允许 |
| 12 | 构成磋商文件的其他材料 | 除磋商文件外，图纸、工程量清单，以及采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分。 |
| 13 | 投标截止时间 | 2022年09月26日09时00分（北京时间） |
| 14 | 构成响应文件的其他材料 | 其他供应商认为应附的材料 |
| 15 | 招标控制价 | ¥2800082.85元 注：磋商报价不得高于招标控制价，否则否决其投标。 |
| 16 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起90日历天 |
| 17 | 投标保证金 | 1.保证金的金额：伍万元整（¥50000元） 2.保证金缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（以实际到账时间为准），如有逾期不递交视为自动放弃本项目投标。 3.递交方式：银行转账或任意银行保函 开户名称：河南中恩德信工程信息技术有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司郑州大学中路支行 帐号：263752754933 注：（1）供应商缴纳投标保证金时，务必在用途栏或备注中注明项目名称，项目名称过长可备注简称。 （2）投标保证金以到达保证金账户的时间为准，供应商应充分考虑保证金汇（转）款手续办理时间、资金在途时间等，确保保证金按文件规定时间前到达保证金收取账户。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 按响应文件格式要求，加盖供应商单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 19 | 响应文件份数 | 纸质响应文件正本壹份，副本贰份（副本为正本的完全复印件），电子文本壹份（U盘形式）。 |
| 20 | 装订要求 | 供应商自行考虑是否分册装订；左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；否则按无效响应文件处理。 |
| 21 | 封套上应载明的信息 | ____________（项目名称）响应文件 供应商名称：____________ 供应商地址：____________ 在__年__月__日__时__分前不得开启 |
| 22 | 递交响应文件地点 | 纸质文件须在文件递交截止时间前递交至河南省郑州市二七区嵩山南路262号亚星时代广场1号楼1215号会议室 |
| 23 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同响应文件递交地点 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 3 人，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：开标前，经济类、技术类专家从评标专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：3人 |
| 27 | 成交公告媒介 | 同磋商公告发布媒介 |
| 28 | 履约担保 | / |
| 29 | 需要补充的其他内容 |  |
| 一、解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、评标办法、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 二、招标代理服务费 采购人参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件规定计取代理服务费，代理服务费金额：（人民币贰万捌仟元整）¥28000元，在发放成交通知时向乙方支付招标代理服务费，同时采购代理机构向采购人提供符合财务要求的发票。 开户名称：河南中恩德信工程信息技术有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司郑州大学中路支行 账号：263752754933 三、合同价调整的因素 除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其它均不再调整。 四、工程竣工结算 1、工程竣工验收时，采购人组织成立验收小组进行验收，承包人应配合招标人，保证工程顺利验收合格。 2、在工程竣工验收时，承包人须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料。 3、承包人在向采购人提交工程竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 五、招标实质性要求 1、工程款支付 合同签订后，发包人向承包人支付合同金额的30%作为工程预付款；发包人按工程施工形象进度拨付工程款。根据实际工程进度付款，在工程完工、竣工验收之前，发包人累计向承包人支付合同总价款的90%后停止拨款，剩余价款待工程竣工验收达到合格，结算完毕付至合同价的97%，剩余3%作为工程质量保证金。 2、缺陷责任期：12个月，从工程通过竣工验收之日起计。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从工程质量保证金中扣除，费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还工程质量保证金申请后，会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定将剩余保证金无息返还给承包人。 3、保修期：房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；防水工程、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方在合同中约定。保修期自竣工验收合格之日起计算。 4、供应商自行踏勘现场，充分了解施工场地的实际情况。 5、承包人项目管理机构人员在投标、施工过程中未经采购人同意不得更换，对不称职的施工管理人员，采购人有权要求承包人更换。 6、承包人在施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或被政府主管部门列入不良行为记录名单的，采购人有权取消其成交资格、解除施工合同，承包人赔偿由此给采购人造成的损失。 7、承包人应保证按采购人的要求，按时进场组织施工，且必须服从采购人的统一指挥与协调管理，相互配合做到文明施工。 8、承包人必须自行承担施工责任，不得转包或非法分包，否则应承担违约责任。 9、外地企业中标后应按规定到有关主管部门办理工程备案手续。 供应商应对上述“招标实质性要求”中的内容逐条作出承诺，承诺条件必须符合或优于磋商文件要求，供应商若未按要求承诺的，视为完全响应上述要求。 六、本磋商文件其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。 |  |  |

#### 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

本项目资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、工期、质量

1.3.1 本项目采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

供应商应具备承担本项目投标的资格要求：见供应商须知前附表。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9投标预备会（不召开）

供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

- 1.10 踏勘现场（不组织）

1.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

#### 2. 磋商文件

- 2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章对磋商文件所作的澄清、修改等，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清、修改

2.2.1如对竞争性磋商文件有任何疑问，供应商应在竞争性磋商文件获取之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前修改竞争性磋商文件，并以书面形式发给所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

2.2.3当竞争性磋商文件与补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2.4招标过程中产生的修改文件或补充文件与竞争性磋商文件一样均具有同等的法律效力。

#### 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件至少应包括第八章响应文件格式要求的内容。

- 3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在响应文件递交截止时间前修改投标函中的磋商报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，磋商报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 采购人设有招标控制价的，供应商的磋商报价不得超过招标控制价，招标控制价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。

- 3.3 磋商有效期

3.3.1 见供应商须知前附表。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 响应文件的编制

响应文件须严格按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比响应文件要求更有利于采购人的承诺。

#### 4. 投标

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的修改与撤回

在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

#### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布参与开标的有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 6. 磋商

- 6.1 磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 6.2 磋商原则

6.2.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

- 6.3 磋商程序

6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正流程详见全流程电子化交易注意事项。

6.3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按磋商文件要求签章。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（本项目共两次报价，第一次报价即响应文件中的报价）。

6.3.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

磋商小组会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 7. 合同授予

- 7.1定标原则

7.1.1采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 7.2 成交公告

采购人应当在成交供应商确定当日，在指定的媒体公告成交结果。

- 7.3 成交通知书

成交供应商确定后，由采购人向其签发《成交通知书》。《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购人与中标供应商具有法律效力。

- 7.4 签订合同

7.4.1竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购人在磋商过程中的确认材料以及《成交通知书》，均作为合同签订的依据。

7.4.2采购人与成交供应商应当在采购结果公告发布之日起2个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购范围和服务要求等事项签订政府采购合同。合同签订后1个工作日内报同级财政部门备案。

7.4.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购范围和服务要求等实质性内容的协议。

#### 8. 纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 条款号 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 |  | 符合第二章供应商须知前附表“供应商资格要求”的规定 |  |  |  |
| 2 | 符合性评审 标准 |  | 磋商报价 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.2.3项规定 |  |
|  |  |  | 磋商范围 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 质量 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 磋商有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 其它 |  | 响应磋商文件其它实质性内容 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 3 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 最终磋商报价：20分 商务标：10分 技术标：70分 |  |
| 条款号 |  |  | 条款号 |  | 评审标准 |  |
| 3.1 |  |  | 最终磋商报价 （20分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按以下公式计算： 最终磋商报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×20%×100 注：1、磋商报价超过采购人招标控制价的，按无效投标处理。 2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在评标现场合理的时间内提供文字说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 3.2 |  | 商务标 （10分） | 企业业绩（6分） |  | 2019年1月1日以来承担过的类似工程业绩，每有一项加2分，最多得6分。（提供合同原件备查，日期以合同签订日期为准） 注：类似业绩至少包含房屋建筑的维修改造或装饰装修内容。 |  |
|  |  |  | 履职尽责承诺 （4分） |  | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，得4分,否则不得分。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |  |  |
| 3.3 |  | 技术标（施工组织设计） （70分） | 内容完整性（4分） | 技术标的主要内容具有完整性，符合磋商文件的要求。 |  | 4分 |
|  |  |  |  | 技术标不符合磋商文件要求。 |  | 0分 |
|  |  |  | 主要施工方案与技术 （6分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。 |  | 3分 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。 |  | 3分 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施（6分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。 |  | 3分 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（6分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。 |  | 3分 |
|  |  |  | 工期保证措施（6分） | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 |  | 3分 |
|  |  |  | 拟投入资源配备计划（6分） | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 |  | 3分 |
|  |  |  | 施工进度表与网络计划图（6分） | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。 |  | 3分 |
|  |  |  | 施工总平面图布置（6分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 总体布置基本合理、基本满足施工需要。 |  | 3分 |
|  |  |  | 技术创新的应用实施措施（6分） | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。 |  | 3分 |
|  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理（6分） | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。 |  | 3分 |
|  |  |  | 风险管理措施（6分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。 |  | 6分 |
|  |  |  |  | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。 |  | 3分 |
| 注：技术标部分评分项若有缺项，该项得0分。 |  |  |  |  |  |  |

#### 1. 评标方法

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）最终磋商报价：见评标办法前附表；

（2）商务标部分：见评标办法前附表；

（3）技术标部分：见评标办法前附表；

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）最终磋商报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

#### 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第1、2款规定的标准对响应文件进行初步评审。磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件备查。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.1.2 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中投标函附录内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以投标函附录为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对最终磋商报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C；供应商最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

- 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定承包人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

（1）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（2）评审报告应当包括以下主要内容：

1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2）响应文件的开启日期和地点；

3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

4）评审情况记录和说明，包括对供应商资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

# 第四章 合同条款及格式

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第五章 工程量清单

（另册提供）

第六章 图纸

（另册提供）

# 第七章 技术标准和要求

详见施工图纸、工程量清单、国家相关图集、规范、标准

第八章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供  应  商：             （单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

日      期：     年      月      日

# 一、投标函及投标函附录

# （一）投标函

致：               （采购人）

1、根据贵方             （项目名称）的竞争性磋商文件要求，我单位提交的竞争性磋商响应文件中首次磋商报价为人民币小写：        元，大写:         。

2、我方承诺在磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。磋商有效期：响应文件递交截止之日起90日历天。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

4、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我方完全同意并响应磋商文件所有条款。

6、__________________________（其他补充说明）。

供应商：______________（单位公章）

地址：________________

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

电话：________________

日   期：     年     月     日

# （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 磋商报价（元） | 小写： 大写： |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 专业及级别 | 建造师注册证号 |
| 备注 |  |  |  |

供应商：______________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

日   期：     年     月     日

# 二、法定代表人身份证明

供应商名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日

经营期限：_______________________

姓名：_________性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____________（单位公章）

日期：____年____月____日

# 三、法定代表人授权委托书（如有）

本人         （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现委托______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证

供应商：______________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

日   期：_____年_____月______日

# 四、已标价工程量清单

# 五、施工组织设计

供应商应结合本项目实际情况编制施工组织设计

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |

# 七、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 账号 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）其他资格审查资料

# 八、投标承诺函

致_______________________（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对磋商文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次磋商采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定承包人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于承包人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于承包人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：______________（单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

日   期：     年     月     日

# 九、其他

供应商认为需要提供的其他资料