河南省石漫滩水库运行中心2025年省级水利工程维修养护项目

竞争性磋商文件

招标单位：河南省石漫滩水库运行中心

代理机构：河南立禾工程项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 磋商程序、评标办法及标准	22

第四章 合同条款及格式	28

第五章 工程量清单	42

第六章 图纸	47

第七章 技术标准和要求	47

第八章 响应文件格式	48

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

河南省石漫滩水库运行中心2025年省级水利工程维修养护项目 的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网（网址：(http://ggzy.pds.gov.cn)）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月24日8时40分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：

2、项目名称：河南省石漫滩水库运行中心2025年省级水利工程维修养护项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目预算金额：1502000.00元

最高限价：1502000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025590-1号 | 河南省石漫滩水库运行中心2025年省级水利工程维修养护项目 | 1502000.00 | 1502000.00 | 是 | 1502000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况及标段划分：本项目划分一个标段；

工程内容为：主体工程维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护等。

5.2建设地点：河南省舞钢市石漫滩水库范围内；

5.3招标范围：工程量清单范围内招标人发包的全部内容；

5.4工程质量：合格；

5.5资金来源及落实情况：财政资金,已落实；

5.6工期：120日历天

6、合同履行期限：120日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、否专门面向中小企业：是。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实的政府采购政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于专门面向中小企业采购的项目。符合条件的供应商应按文件要求提供相应声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书或证明材料）。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或证明材料）。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书或证明材料）。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）

3.6资质要求：具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.7人员要求：

3.7.1拟派项目经理应具有水利水电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格证书；技术负责人应具有水利专业中级（含中级）以上技术职称。

3.7.2企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证。

3.7.3投标企业及其委托代理人、项目经理、技术负责人、专职安全员须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开（递交的投标文件相关内容应与信用平台公示的内容一致，不一致的不予认定，提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.7.4投标人拟投入本工程的项目经理、技术负责人不得同时在两个及以上的建设工程项目任职，并出具无在建工程承诺书。若承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可。

3.8投标人（包括企业、法定代表人、授权委托人（如有）、项目经理）近三年（自2022年6月1日至今）无行贿犯罪行为，提供无行贿犯罪行为承诺书（格式自拟。）。

3.9投标人及其法定代表人、项目经理被列入“中国执行信息公开网-全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的、“国家税务总局－重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.9.1中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台-失信被执行人；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。

3.9.2中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单；查询投标人。

3.9.3国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。

3.10投标人被列入“信用中国严重失信主体名单、信用中国失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.10.1信用中国——严重失信主体名单；查询投标人。

3.10.2信用中国——失信惩戒对象名单；查询投标人。

3.11依据财库[2015]150号文件规定，被各级人民政府财政部门进行行政处罚禁止参加政府采购活动且在处罚期内的供应商不得参与本次投标。提供情况说明，并对其真实性负责，如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格（提供承诺书或情况说明，格式自拟，时间应是磋商公告发布之后）。

3.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图）。

3.13为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动（提供声明函）。

3.14本次招标不接受任何形式的联合体投标。

3.15本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。

三、获取竞争性磋商文件

1、获取时间：2025年7月2日至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2、获取地点：平顶山市公共资源交易中心网((http://ggzy.pds.gov.cn)。

3、获取方式：在竞争性磋商文件获取截止时间前，潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http:/ / ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http:// ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2025年7月24日8时40分（北京时间）；

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统。

五、响应文件开启

1、时间：2025年7月24日8时40分（北京时间）；

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统。

六、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。

2、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、监督部门信息

名称：河南省石漫滩水库运行中心纪检监察室

联系人：罗先生

联系电话：0375-8182979

联系地址：河南省舞钢市石漫滩大道东段一街坊6号

统一社会信用代码：124100004168473369

4、投标人或其他利害关系人对本次磋商公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

5、本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、招标人信息

名称：河南省石漫滩水库运行中心

地址：河南省舞钢市石漫滩大道东段一街坊6号

联 系 人：程先生

联系方式：0375-8183867

2、招标代理机构信息

名称：河南立禾工程项目管理有限公司

地址：平顶山市新城区盛润广场4号楼2811室

联系人：邓女士

联系方式：13071757336

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：河南省石漫滩水库运行中心 地址：河南省舞钢市石漫滩大道东段一街坊6号 联 系 人：程先生 联系方式：0375-8183867 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南立禾工程项目管理有限公司 地址：平顶山市新城区盛润广场4号楼2811室 联系人：邓女士 联系方式：13071757336 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省石漫滩水库运行中心2025年省级水利工程维修养护项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 河南省舞钢市石漫滩水库范围内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单范围内招标人发包的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 120日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实的政府采购政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于专门面向中小企业采购的项目。符合条件的供应商应按文件要求提供相应声明函。 3、本项目的特定资格要求： 3.1具有独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照。 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书或证明材料）。 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或证明材料）。 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书或证明材料）。 3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书） 3.6资质要求：具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 3.7人员要求： 3.7.1拟派项目经理应具有水利水电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格证书；技术负责人应具有水利专业中级（含中级）以上技术职称。 3.7.2企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证。 3.7.3投标企业及其委托代理人、项目经理、技术负责人、专职安全员须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开（递交的投标文件相关内容应与信用平台公示的内容一致，不一致的不予认定，提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。 3.7.4投标人拟投入本工程的项目经理、技术负责人不得同时在两个及以上的建设工程项目任职，并出具无在建工程承诺书。若承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可。 3.8投标人（包括企业、法定代表人、授权委托人（如有）、项目经理）近三年（自2022年6月1日至今）无行贿犯罪行为，提供无行贿犯罪行为承诺书（格式自拟。）。 3.9投标人及其法定代表人、项目经理被列入“中国执行信息公开网-全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的、“国家税务总局－重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。 3.9.1中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台-失信被执行人；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。 3.9.2中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单；查询投标人。 3.9.3国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。 3.10投标人被列入“信用中国严重失信主体名单、信用中国失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。 3.10.1信用中国——严重失信主体名单；查询投标人。 3.10.2信用中国——失信惩戒对象名单；查询投标人。 3.11依据财库[2015]150号文件规定，被各级人民政府财政部门进行行政处罚禁止参加政府采购活动且在处罚期内的供应商不得参与本次投标。提供情况说明，并对其真实性负责，如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格（提供承诺书或情况说明，格式自拟，时间应是磋商公告发布之后）。 3.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图）。 3.13为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动（提供声明函）。 3.14本次招标不接受任何形式的联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前5天在电子交易系统中提出 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 响应文件递交截止前5天 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 招标人或招标代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件仅以电子形式在电子交易系统中公示 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 投标截止时间5日前 |
| 2.2.2 | 响应文件提交截止时间 | 2025年7月 24 日8 时40分 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 投标人认为有必要的其他资料 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 从投标截止之日算起60日历天 |
| 3.4 | 磋商保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 3、电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 本项目为不见面开标，不再提供纸质响应文件，按照电子招标流程上传响应文件即可。 |
| 4.1.1 | 电子响应文件的递交 | 生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx 公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件到平顶山公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。 注： 1、如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前员尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。 2、本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 4.2.1 | 递交响应文件提交地点 | 全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统 |
| 5.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。 注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 5.3 | 磋商时间和地点 | 时间：同响应文件提交截止时间。 地点：同递交响应文件提交地点。 |
| 6.1 | 是否授权磋商小组确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人（如遇特殊情况，按实际数量推荐）。 |
| 6.3 | 履约担保 | 履约担保的交纳形式：履约保函。 履约担保的金额：合同价格的5％。 |
| 6.4 | 农民工工资 保障金 | 农民工工资保障金的交纳形式：保函。 农民工工资保障金的金额：合同价格的2％。 |
| 6.5 | 工程质量保金 | 工程质量保证金的交纳形式：保函。 工程质量保证金的金额：合同价格的3％。 |
| 9. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 不良行为记录 | 被行政主管部门限制投标的不得参与本项目的投标。 |
| 9.2 招标控制价：人民币 1502000.00元，投标人报价超过最高限价按废标处理。 |  |  |
| 9.3 招标控制价编制说明： 1、编制依据： （1）《河南省省级水利发展资金使用管理办法实施细则》（豫财农水〔2023〕47 号）； （2）河南省水利厅、河南省发展和改革委员会豫水建[2017]1 号文颁发的《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》； （3）水利部办公厅调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知，办水总函〔2023〕38 号； （4）水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知，办财务函〔2019〕448 号； （5）《水利工程维修养护定额标准(试点)》(水利部、财政部水办〔2004〕307 号)； （6）河南省水利厅 河南省财政厅关于印发河南省水利工程维修养护定额标准新增项目（试行）的通知，豫水管【2019】55 号； （7）河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅豫水建[2006]52 号《河南省水利水电工程概预算定额及设计概（估）算编制规定》（第四、五、六、七分册）； （8）《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》HA01-31-2016； （9）中华人民共和国水利部行业标准《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）； 2、基础单价： （1）人工预算单价： 人工预算单价依据河南省水利厅、河南省发展和改革委员会豫水建[2017]1 号文颁发的《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程：工长 11.55 元/工时，高级工 10.67 元/工时，中级工 8.90 元/工时，初级工 6.13 元/工时；参照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》HA01-31-2016 的人工单价：普工 87.1 元/工日，一般技工 134 元/工日，高级技工 201 元/工日，机械工人134元/工日。 （2）主要材料价格及采购地： 主要材料预算价格均依据平顶山市工程造价信息网（2024 年第 3 季度）发布价或料场报价及市场调查价编制。采用限价方式进入工程单价，预算价超出部分作为价差，计入税金后列入单价中。限价标准：水泥 255 元/t，汽油 3075 元/t，柴油 2990 元/t。汽油、柴油从附近加油站采购，不计运距。 （3）其他材料预算价格： 其他次要材料预算价格参考当地有关价格信息及工程实际情况确定。 - 费率选用及工程单价计算 #### 其他直接费：枢纽工程其他直接费=直接费*8%。 - 间接费：间接费费率标准见下表： #### 序号; #### 工程类别; #### 计算基础; #### 间接费率（枢纽工程）. #### 1; #### 土方工程; #### 直接费; #### 8.5. #### 2; #### 石方工程; #### 直接费; #### 12.5. #### 3; #### 砂石备料工程; #### 直接费; #### 5. #### 4; #### 混凝土浇筑工程; #### 直接费; #### 9.5. #### 5; #### 模板工程; #### 直接费; #### 9.5. #### 6; #### 其他工程; #### 直接费; #### 10.5. #### 企业利润：企业利润按直接费和间接费之和的7%计算。 - 税金：税金费率按直接费、间接费、利润、材料补差、未计价材料费之和的9%计算。 |
| 9.4工程款支付办法：分三次支付，第一次为合同签订后支付预付款（合同金额的30%），第二次为实际完成工程进度的70%时支付合同金额的40%，第三次为实际完成工程进度的100%时，支付合同金额的剩余价款。 |  |  |
| 9.5 缺陷责任期：1年。 |  |  |
| 9.6中标公示：采购人将在本项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |  |
| 9.7解释权：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 9.8采购标的所属行业：建筑业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。 |  |  |
| 9.9招标代理服务费：人民币2万元,由中标人支付。 |  |  |
| 9.10政府采购政策： 一、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 二、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 三、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入采购文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“政府采购政策：河南省政府采购合同融资政策告知函” 四、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 五、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入采购文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“政府采购政策：河南省政府采购合同融资政策告知函” |  |  |
| 9.11河南省政府采购合同融资政策告知函： 各供应商: 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |  |
| 温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读竞争性磋商文件，并注意以下事项。 1.供应商应按竞争性磋商文件规定编制、提交电子响应文件。 2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。 3.电子响应文件的制作 3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山响应文件制作系统”，按竞争性磋商文件要求制作电子响应文件。 电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。 3.2 供应商须将竞争性磋商文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。 3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储备用。 4.加密电子响应文件的提交 4.1加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。 供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。 “不见面”开标注意事项及操作流程 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。 3、如出现投标人的电子响应文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有响应文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |  |  |
| ★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |  |  |

## 1、总则

### 1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）  ；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场（不组织）

1.9.1  踏勘现场：投标人自行踏勘现场。

1.9.2  在磋商文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10  投标预备会（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的投标人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

### 1.11  分包（不适用）

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离（允许细微偏差）

投标人须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 2、竞争性磋商文件

### 2.1  竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）投标人须知；

（3）磋商程序、评标办法及标准；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（本项目没有图纸）

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式。

对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

### 2.2  竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心系统操作流程），要求招标人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，但不指明澄清问题的来源，请各投标单位及时关注。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时在发布的媒体和平顶山市公共资源交易中心系统中查看澄清内容。

### 2.3  竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 5 天前，招标人可在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出公告修改竞争性磋商文件。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足 5 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应及时在发布的媒体和平顶山市公共资源交易中心系统中查看修改内容。

## 3、响应文件

### 3.1.1响应文件的组成应包括下内容：

一、投标函及磋商报价表；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、已标价的工程量清单；

四、施工组织设计；

五、项目管理机构；

六、资格审查资料；

七、其他材料。

### 3.2 磋商报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4  投标保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

### 3.5  资格审查资料

本工程采用资格后审方式，审查内容见“第三章 资格审查表”。

### 3.6  备选投标方案（不接受）

### 3.7  响应文件的编制

3.7.1  响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  响应文件由投标人的法定代表人或其委托代理人电子签章。

3.7.3 特别注意事项

本项目为电子化交易项目，响应文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版响应文件。投标人投标时，需要上传电子版响应文件。

电子化响应文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。

3.7.4电子响应文件份数详见投标人须知前附表。

4、投标

4.1  响应文件的密封和标记:（电子化，不适用）。

4.1.1电子响应文件的递交：详见投标人须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1投标人应在投标截止时间前上传电子响应文件到平顶山公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

4.2.2投标人所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。

4.3  响应文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，在电子交易系统中通知招标人。投标人不得在投标截止时间后修改响应文件。

5、磋商

5.1  磋商小组

5.1.1 评标由招标人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.1.2  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3  磋商时间和地点：详见投标人须知前附表。

5.4  磋商、评标

（1）首先资格性审查：详见磋商办法前附表；

（2）其次符合性审查。详见磋商办法前附表；

（3）竞争性磋商：磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

（4）最后报价：

磋商响应文件中报价为第一次报价，二次磋商报价为最终报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性审查的投标人在规定时间内提交最后报价（即二次磋商报价）。

（5）评分：经磋商确定最终报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（6）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过电子交易系统通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

6、合同授予

6.1  定标方式

除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，招标人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.2  中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

6.3  履约担保

6.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

6.3.2  中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标。

6.4农民工工资保障金

符合投标人须知前附表相应规定要求。

6.5工程质量保金

符合投标人须知前附表相应规定要求。

6.6  签订合同

6.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。

7、重新招标和不再招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

7.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8、纪律和监督

8.1 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2  对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.3  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容：

详见投标人须知前附表。

# 第三章 磋商程序、评标办法及标准

## 1.评审方法

磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 2.磋商标准

2.1形式评审标准：见附表一。

2.2资格评审标准：资格评审按附表二所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

2.3响应性评审标准：见附表三。

2.4 分值构成与评分标准：见附表四。

## 3.评标程序

3.1 形式评审

3.2资格评审

3.3响应性评审

3.3.1磋商小组依据本章规定的评审标准对响应文件进行响应性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.3.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.3.3 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4报价磋商及其他内容磋商

磋商报价分为二轮报价，第一轮报价（响应文件中报价即为一轮报价）、第二轮报价即为最终报价(即磋商小组发出报价通知后规定时间内投标人做出的报价）。

3.5详细评审

3.5.1 磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3投标人得分=技术得分+商务得分+综合得分。（投标人最终得分为各评委的算术平均值）

3.5.4磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.6响应文件的澄清和补正

3.6.1 在评标过程中，磋商小组可以在电子投标系统中要求投标人对所提交响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。投标人的质疑回复文件通过电子化交易系统提交至磋商小组。

3.6.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.6.3  评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

3.7评审结果

3.6.1磋商小组按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.2 磋商小组完成评审后，由应当向招标人提交评审报告。

附表一：形式性审查

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 3 | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
| 4 | 投标报价 | 不能超过最高限价 |

附表二：资格审查

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实的政府采购政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于专门面向中小企业采购的项目。符合条件的供应商应按文件要求提供相应声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书或证明材料）。

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或证明材料）。

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书或证明材料）。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）

3.6资质要求：具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.7人员要求：

3.7.1拟派项目经理应具有水利水电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格证书；技术负责人应具有水利专业中级（含中级）以上技术职称。

3.7.2企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证。

3.7.3投标企业及其委托代理人、项目经理、技术负责人、专职安全员须在全国水利建设市场监管平台进行信用信息公开（递交的投标文件相关内容应与信用平台公示的内容一致，不一致的不予认定，提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.7.4投标人拟投入本工程的项目经理、技术负责人不得同时在两个及以上的建设工程项目任职，并出具无在建工程承诺书。若承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可。

3.8投标人（包括企业、法定代表人、授权委托人（如有）、项目经理）近三年（自2022年6月1日至今）无行贿犯罪行为，提供无行贿犯罪行为承诺书（格式自拟。）。

3.9投标人及其法定代表人、项目经理被列入“中国执行信息公开网-全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的、“国家税务总局－重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.9.1中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台-失信被执行人；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。

3.9.2中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单；查询投标人。

3.9.3国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏-重大税收违法失信主体；应分别查询投标人、法定代表人、项目经理。

3.10投标人被列入“信用中国严重失信主体名单、信用中国失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动。（提供磋商公告发布日期之后网页查询截图。）。

3.10.1信用中国——严重失信主体名单；查询投标人。

3.10.2信用中国——失信惩戒对象名单；查询投标人。

3.11依据财库[2015]150号文件规定，被各级人民政府财政部门进行行政处罚禁止参加政府采购活动且在处罚期内的供应商不得参与本次投标。提供情况说明，并对其真实性负责，如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格（提供承诺书或情况说明，格式自拟，时间应是磋商公告发布之后）。

3.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图）。

3.13为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动（提供声明函）。

3.14本次招标不接受任何形式的联合体投标。

#### 以上证明文件（格式自拟）均需制作到电子响应文件中，资格审查时以电子响应文件为依据。

附表三：响应性审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 不得高于该招标控制价。 |
| 2 | 投标内容 | 工程量清单范围内招标人发包的全部内容。 |
| 3 | 工 期 | 120日历天。 |
| 4 | 质 量 | 合格。 |
| 5 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止之日起）。 |

附表四：评审办法前附

| 综合评分部分（满分100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 技术分：55分 商务分：30分 综合分：15分 |

| 评分项目 |  |  |  |  |  | 赋分 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | 技术分 （55分） |  | (1) | 主要施工方法及技术措施 |  | 15 | 评价主要施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施合理得10.1～15分；基本合理得5.1-10分；不够合理得1-5分，没有不得分。 |
|  |  |  | (2) | 总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性 |  | 10 | 对①总体进度计划②关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价，合理得7.1～10分；基本合理得3.1-7分；不够合理得1-3分，没有不得分。 |
|  |  |  | (3) | 进度保证措施 |  | 6 | 评价进度保证措施是否具有针对性、措施合理可行得4.1～6分；基本合理可行得2.1-4分；不够合理可行得1-2分，没有不得分。 |
|  |  |  | (4) | 配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置 |  | 6 | 对拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性进行综合评审，施工机械满足现场施工要求得2.1～3分；基本满足得1.1-2分；不够满足得0.1-1分，没有不得分。 人力资源数量、结构配置合理得2.1～3分；基本满足得1.1-2分；不够满足得0.1-1分，没有不得分。 |
|  |  |  | (5) | 质量保证体系及质量保证措施 |  | 9 | 综合评价质量目标,质量保证体系是否健全；质量保证措施是否合理有效并具有针对性。质量保证体系完整、合理得5.1～9分；基本满足得3.1-5分；不够满足得1-3分，没有不得分。 |
|  |  |  | (6) | 安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护 |  | 9 | 评价安全生产保证体系及措施是否健全，文明施工方案及措施、水土保持方案及措施、环境保护方法及措施、施工场地扬尘治理方案等方面，合理得5.1～9分；基本合理得3.1-5分；不够合理得1-3分，没有不得分。 |
|  | 各项评分因素中有缺项者，该项为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  | 赋分 |  | 评 分 说 明 |
| 2.3.3 |  | 商务分（30分） | （1） | 投标总报价 | 30 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 注： 1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 2、供应商应充分考虑各种因素，磋商报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据。 3、磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 4、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2.3.4 |  | 综合分（15分） | （1） | 优惠承诺 | 7 |  | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况、确保依法依规，优惠合理，详实可行。（3＜得分≤7） 优惠承诺符合工程实际情况、确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。（1＜得分≤3） |
|  |  |  | （2） | 履职尽责承诺 | 8 |  | 1．具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。4＜得分≤8 2．具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤4 |
| 说明 |  | 减分情况由投标人提供近三年（自2022年1月1日至今）是否有行贿犯罪情况说明（格式自拟）。 如提供虚假情况说明的，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。 如存在行贿犯罪情况的，按不良行为处理，发生过一次扣3分。 注：扣分不设上限。 |  |  |  |  |  |

# 第四章 合同条款及格式

（以实际签订为准）

项目合同

维修养护工程名称：

发 包 人：

承 包 人：

年   月   日

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，                             （以下简称发包人）与                         （以下简称承包人）就发包人所辖                  项目，在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（若有）；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）元（¥         ）。

4. 承包人项目负责人：。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为天。

9. 本协议一式份。双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签约地点：                                   签约时间： 年  月  日

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人（签章）：                               法定代表人（签章）：

委托代理人：                                       委托代理人：

电话：                                             电话：

传真：                                             传真：

地址：                                             地址：

邮政编码：                                         邮政编码：

开户银行：                                         开户银行：

帐号：                                             帐号

通用合同条款

1、词语涵义及合同文件

第 1 条 词语涵义。除专用合同条款另有规定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

1.1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

1.2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

1.3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。

1.4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。

1.5 合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。

1.6 工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

1.7 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

1.8 费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

1.9 承包期：指承包工程维修养护工作的历时。

1.10 天：指日历天。

1.11 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。

1.12 不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

第 2 条 合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

2.1 合同（包括补充合同或协议）。

2.2 专用合同条款。

2.3 通用合同条款。

2.4 技术条款。

2.5 组成合同的其它文件。

第 3 条 合同使用的语言文字和适用法律。

3.1 本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

3.2 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

3.3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。

第 4 条 联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。

2、双方主要义务和责任

第 5 条 发包人主要义务和责任。

5.1 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

5.2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

5.3 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。

5.4 按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

5.5 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

5.6 按专用条款约定向承包人按时支付维修养护款。

第 6 条 承包人主要义务和责任。

6.1 在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

6.2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含安全与文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

6.3 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

6.4 自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

6.5 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。

6.6 在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

6.7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

6.8 按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。

第 7 条 发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。

第 8 条 承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

3、工作进度

第 9 条 实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。

第 10 条 延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

第 11 条 暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

第 12 条 单项维修工作工期延误。发生下列情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

12.1 增加合同中任何单项项目的工作内容。

12.2 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

12.3 改变合同中任何一项工作的标准或性质。

12.4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

12.5 不可抗力。

承包人在以上情况发生后 2 天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后 7 天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。

非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期

完工违约金。

第 13 条 单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2 天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：

13.1 提前的时间。

13.2 承包人采取的赶工措施。

13.3 发包人为赶工提供的条件。

13.4 赶工费用与奖金。

4、质量与检验

第 14 条 质量与安全管理。承包人应建立和健全质量与安全保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量与安全管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量与安全检查程序和细则等的维修养护质量与安全保证措施报告，报送发包人审批。

第 15 条 检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量与安全检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

第 16 条 质量要求。质量应达到水利行业的维修养护质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。

5、合同价款与支付

第 17 条 合同价格调整。合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

17.1 发包人确认的变更。

17.2 专用合同条款约定的其他增减和调整。承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。

第 18 条 维修类项目款项支付采取“按旬登记，按月考核，按进度结算”的方式。结算的条件和程序为：

18.1 维修单位每旬根据完成工程（工作）量如实填写，每月提交业务部门，由业务部门组织对工作任务完成情况、质量和效果进行考核，签字确认，并经单位领导审定后，交财务部门备核；

18.2 依据合同确定的项目进度，阶段性工作任务完成后，维修单位填报《水利工程维修类项目价款结算单》，经业务部门审核确认后，报业务主管领导签认可。业务部门连同发票一并报领导签字批准后，报财务部门审核结算。

18.3 项目完成后，由业务部门组织有关部门进行合同验收，验收合格后结算尾款。

第 19 条 养护项目款项支付采取“按日登记，按旬考核、按月结算”的方式。结算的条件和程序为：

19.1 养护单位每天根据完成的工作任务如实填写，每旬提业务部门，由业务部门组织对工作任务完成情况、质量和效果进行检查考核，签字确认，并经单位领导审定后，报财务部门备核。

19.2 月度养护工作任务完成后，养护单位汇总填写，提交业务部门审核确认，报业务主管领导审定。主办业务部门连同发票一并报领导签字批准后，于每月 10 日之前报财务部门审核结算。

6、变更

第 20 条 变更。

20.1 变更的范围和内容：

（1）取消合同中任何一项工作。

（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

20.2 变更的程序和指示：

（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2 天内答复发包人。承包人未在 2 天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。

第 21 条 确定变更价款和工期。做出第 21 条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。

因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。

7、验收

第 22 条 验收。合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

22.1 阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应 7 天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后 7 天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

22.2 合同期满验收。合同期满后 14 天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后 7 天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。

8、争议、违约和索赔

第 23 条 争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采取以下的方式解决：

23.1 提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

23.2 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。

第 24 条 违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前 7 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第 25 条 索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：

25.1 索赔事件发生后 7 天内，向发包人提交索赔的申请报告。

25.2 索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

25.3 发包人在接到索赔申请报告后 7 天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后 7 天后未予答复，应视为批准。

9、其他

第 26 条 安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

第 27 条 专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，

需由发包人发出变更指示后方可实施。

第 28 条 不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔 2 天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

28.1 工程本身的损害由发包人承担。

28.2 人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。

28.3 造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。

28.4 所需清理修复工作的费用由发包人承担。

第 29 条 合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

专用合同条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用条款中未补充和修改的部分仍有效。

1、词语涵义及合同文件

第 1 条 词语涵义。

1.1 发包人：

1.2 承包人：

1.3 发包人代表：

1.4 承包人代表：

1.5 承包期限： 年 月  日开工， 年 月 日完工。维修类项目按照上级批复和设计文件要求的开竣工日期进行实施。

第 2 条 合同使用的语言文字和适用法律。

2.1 本合同使用的语言文字为汉语。

2.双方主要义务和责任

第 3 条 发包人主要义务和责任

3.1 发包人应按合同条款约定的时间将对发包人的授权范围及主要发包方人员名单通知承包人。

3.2 协助承包人搞好地方关系协调工作。

3.3 协助承包人清除养护场地各种障碍等工作

3.4 按合同中的工管检查内容及评分标准，及时组织工程检查验收。

3.5 合同条款的约定，根据上级拨款情况支付工程养护结算款,在上级拨款到位前对工程进行验收核实,并出具结算凭证,拨款到位后按结算凭证付款。

3.6 提供维修养护人员生活所需的用电、用水等；协调解决排水、照明、通信等工作。

第 4 条 承包人主要义务和责任

4.1 在签订合同后及时进入养护工程工地完成养护准备工作，并应认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照技术条款中规定的质量要求完成全部承包工作。

4.2 按技术条款的规定编制养护方案和养护计划提交发包人审批。养护方案中应包含养护全过程文明施工措施计划，保证按国家有关规定文明养护施工。

4.3 遵守环境保护的法律、法规和规章及技术条款有关规定，禁止弃土、材料任意堆放，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏、人员伤害和财产损失。

4.4 承担维修养护施工排水、通信等费用。

4.5 负责对发包人提供的交通设施在合同实施期内维修、养护和管理工作，并承

担相应费用。

4.6 在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同养护工程中的一切养护施工作业，不得对现有坝、垛、护岸及各种管道、电线、电缆、涵闸等穿堤设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应协调和处理好与当地群众的关系。

4.7 在合同工程养护期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从抗洪抢险的命令和统一调度指挥。

4.8 合同价格包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和验收所需的全部费用及利润、税费。各种料源、料场各项指标应符合技术规范要求。养护场地范围以外的各种费用由承包人承担。所有上述工作所产生的一切费用均应包含在合同价格中。

4.9 在洪水期间或紧急情况下，承包人还需承担查险、报险和抢险等防汛任务，根据工程出险情况及位置、紧急根石加固通知，及时对出险工程进行抢护。

4、质量与检验

第 5 条 质量管理。

承包人应建立和健全质量保证体系并按合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的人员资格和组成、质量检查程序和细则等的工程质量保证措施报告，报送发包人审批。由发包人组织有关人员对该承包人完成的工程养护项目按照有关的技术规范进行检查验收，发现问题，及时通知承包方采取补救措施。

5、合同价格与支付

第 6 条 合同价格调整。合同单价不予调整。

第 7 条 维修养护款支付。

工程款支付：

6、变更

第 8 条 变更

8.1 工程施工过程中应尽量避免发生工程变更，若确实需要变更的承包人必须在经过发包人同意后才能实施。由此产生的工程量与金额在合同中予以适当调整。

7、验收

第 9 条 发包人应如实对承包人在合同期间所完成的工程量进行验收。

8、其他

第 10 条 承包人提供的材料设备，均应报请发包方验收；对于不合格的材料，由承包人按照发包人要求的时间运出养护工程现场，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

第 11 条 根据发包人意见和有关规定执行，适时调整，由此产生的费用增减由合同双方另行协商。

备注：本合同为参考合同文本格式，双方签订合同时可根据项目内容进行修改或补充。

# 第五章   工程量清单

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| 一 | 主体工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| (一) | 大坝背水坡碳化处理 |  |  |  |  | 处理范围为桩号右0+327--右0+373 |
| 1 | 混凝土面凿毛 | m2 | 2275 |  |  |  |
| 2 | 墙固防水处理 | m2 | 2275 |  |  |  |
| 3 | 砂浆找平 | m2 | 2275 |  |  |  |
| 4 | 抗裂腻子处理 | m2 | 2275 |  |  |  |
| 5 | 挂钢丝网片 | m2 | 2275 |  |  |  |
| 6 | 真石漆喷涂 | m2 | 2275 |  |  |  |
| (二) | 坝顶路面病害处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青整体凿除8cm及清运 | m2 | 1686.4 |  |  |  |
| 2 | 整体加铺8cm后HB换板材料+石子（1-2级配石子）+铁丝网（3mm） | m2 | 1686.4 |  |  |  |
| (三) | 坝顶观测位移墩整修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土面凿毛 | m2 | 135 |  |  |  |
| 2 | 墙固防水处理 | m2 | 135 |  |  |  |
| 3 | 砂浆找平 | m2 | 135 |  |  |  |
| 4 | 抗裂腻子处理 | m2 | 135 |  |  |  |
| 5 | 真石漆喷涂 | m2 | 135 |  |  |  |
| (四) | 安全监测设施维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观测设施维护 |  |  |  |  |  |
| （1） | 测压管维护 | 工日 | 57 |  |  | 维修、疏通 |
| （2） | 引张线观测仪维护 | 工日 | 36 |  |  |  |
| （3） | 倒垂线仪维护 | 工日 | 35 |  |  |  |
| （4） | 量水堰计维护 | 工日 | 16 |  |  |  |
| 2 | 监测设施维护 |  |  |  |  |  |
| （1） | 水准仪校验 | 工日 | 6 |  |  | 校验 |
| （2） | 全站仪校验 | 工日 | 10 |  |  | 校验 |
| (五) | 遥测自动化及视频监控维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测自动化设备及软件维护 | 套 | 1 |  |  | 升级改造（遥测终端无线RTU等 ） |
| 2 | 北斗卫星通信系统维护 | 套 | 6 |  |  | 升级改造 |
| 3 | 视频监控维护(海康200W像素30倍变焦） | 套 | 41 |  |  | 升级改造（过压欠压保护装置等） |
| 4 | 监控主机及硬盘容量升级 |  |  |  |  | 新购设备 |
| （1） | 监控专用紫盘（8T容量） | 个 | 5 |  |  |  |
| （2） | 400W摄像机（支持无线WIFI传输） | 台 | 1 |  |  |  |
| （3） | UPS主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| （4） | UPS专用蓄电池（阀控式100AH蓄电池） | 台 | 16 |  |  |  |
| （5） | A16电池柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| （6） | 线缆及辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| （7） | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 启闭机维修养护 |  |  |  |  |  |
| (一) | 后拉卷扬式启闭机及钢丝绳维修养 | 工日 | 345 |  |  |  |
| (二) | 螺杆式启闭机、检修门机维修养护 | 工日 | 28 |  |  |  |
| （三） | 闸门启闭机自动化系统维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸门LCU集控柜维修养护 | 套 | 7 |  |  | 升级改造 |
| 2 | 廊道水泵控制柜维修养护 | 套 | 1 |  |  | 升级改造 |
| 3 | 闸门群集控软件及闸门集控通讯网络维护 | 套 | 2 |  |  | 升级改造 |
| 4 | 采购LCU控制柜PLC备件（CPU、8AI、32DI、16DO等） |  |  |  |  | 新购设备 |
| （1） | 电源（IC695PSD040） | 个 | 2 |  |  |  |
| （2） | CPU（IC695CPE305） | 个 | 2 |  |  |  |
| （3） | 8AI（IC694ALG223） | 个 | 2 |  |  |  |
| （4） | 32DI（IC694MDL660） | 个 | 4 |  |  |  |
| （5） | 16DO（IC694MDL740） | 个 | 2 |  |  |  |
| （6） | 底板（IC695CHS007） | 个 | 2 |  |  |  |
| （7） | 连接器（IC694TBB032） | 个 | 4 |  |  |  |
| （8） | 触摸屏（TPC1262Hi） | 台 | 2 |  |  |  |
| 三 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修闸门2T电动葫芦导轨及支臂改造 | 项 | 1 |  |  | 升级改造 |
| 2 | 柴油发电机组维修养护 | 工日 | 45 |  |  | 2台 |
| 3 | 工作电梯维修养护 | 工日 | 32 |  |  | 1部 |
| 4 | 工程巡检车维修养护 | 工日 | 22 |  |  | 1台 |
| 5 | 升降平台及工程清洗车辆设备维修养护 | 工日 | 40 |  |  | 1台 |
| 四 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |
| (一) | 坝区标识、标牌、标语制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝区标识标牌制作及安装 |  |  |  |  |  |
| （1） | 标识标牌制作及安装(0.3m*0.4m) | 块 | 26 |  |  |  |
| （2） | 标识标牌制作及安装(0.6m*0.8m) | 块 | 25 |  |  |  |
| （3） | 标识标牌制作及安装(2.4m*1.2m) | 块 | 15 |  |  |  |
| 2 | 标语涂刷 | m2 | 35 |  |  |  |
| (二) | 工程管理区维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大坝坝面维护 | 工日 | 210 |  |  |  |
| 2 | 大坝背水坡维护 | 工日 | 127 |  |  |  |
| 3 | 防浪墙维护 | 工日 | 85 |  |  |  |
| 4 | 启闭机房维护 | 工日 | 72 |  |  |  |
| 5 | 左右岸桥头堡维护 | 工日 | 56 |  |  |  |
| 6 | 坝顶路面钢盖板除锈刷漆 |  |  |  |  |  |
| （1） | 除锈 | m2 | 276 |  |  |  |
| （2） | 醇酸调和防锈漆底漆面漆各一遍 | m2 | 276 |  |  |  |
| 7 | 左右岸桥头堡、启闭机房及大坝防 | m2 |  |  |  |  |
| （1） | 左岸桥头堡外挂石材维修更换 | m2 | 15 |  |  |  |
| （2） | 右岸桥头堡外挂石材维修更换 | m2 | 23 |  |  |  |
| （3） | 启闭机房外挂石材维修更换 | m2 | 19 |  |  |  |
| （4） | 大坝防浪墙外挂石材维修更换 | m2 | 95 |  |  |  |
| 8 | 廊道电缆桥架托板更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 左右岸桥头堡、启闭机房、廊道照明路灯维修养护 |  |  |  |  |  |
| （1） | 左岸桥头堡照明路灯维修养护 | 工日 | 14 |  |  |  |
| （2） | 右岸桥头堡照明路灯维修养护 | 工日 | 14 |  |  |  |
| （3） | 启闭机房照明路灯维修养护 | 工日 | 32 |  |  |  |
| （4） | 廊道照明路灯维修养护 | 工日 | 25 |  |  |  |
| 10 | 坝顶照明路灯防护罩改造 | 个 | 35 |  |  | 升级改造 |

# 图纸

本项目没有图纸

# 技术标准和要求

（参照水利工程施工标准文件技术条款和相关工程施工规范）

# 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文  件

采购编号：

投标人：                 （电子印章）

法定代表人或其授权委托人：                 （电子签章）

年        月       日

## 一、投标函及磋商报价表

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了    （项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （小写：       元）的投标总价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5．其他补充说明在“​其他材料”中列明。

投标单位：           （电子印章）

法定代表人或授权委托人：           （电子签章）

年    月   日

（二）磋商报价表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 初次磋商总报价(元) | 人民币(大写)： 人民币(小写)： |  |
| 投报工期 |  |  |
| 投报工程质量 |  |  |
| 投报缺陷责任期 |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 级别 |
| 技术负责人 | 姓名 | 职称 |
| 其他说明 |  |  |

投标单位：           （电子印章）

法定代表人或授权委托人：           （电子签章）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （电子印章）

年     月       日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）     施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：委托之日起至整个项目结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）和授权委托人身份证（正反面）复印件

投标人：                       （电子印章）

法定代表人：                       （电子签章）

年    月   日

## 三、已标价工程量清单

## 四、施工组织设计

（格式自拟）

附件一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：拟投入本项目的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：计划开日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

投标人：              (电子印章)

法定代表人或授权委托人：              （电子签章）

年    月   日

（二）主要管理人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 实施时间 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证扫描件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| 学历 |  |  |  | 专业 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 实施时间 |  |  |

## 六、资格审查资料

（格式自拟）

## 七、其他材料

附件：

1. 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

年        月        日

说明：不属于残疾人福利性单位的响应文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

附件：投标人项目组成人员

响应竞争性磋商文件要求的资质等级：              ；

投报施工工期    日历天；

投报工程质量：              ；

项目组成人员：                      ；

项目经理：              ；

建造师注册号：                 ；

安全生产考核合格证书编号：                  ；

……………………

说明：项目组成人员所列内容仅为评标汇总时需要，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员的复印件。

河南省政府采购合同融资政策告知函：

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。