开封大学绿化养护服务外包项目

谈判文件

项目编号：汴财竞谈-2025-11

开封市政府采购中心

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	4

供应商须知前附表	4

1. 总则	10

2. 谈判文件	12

3. 响应文件	13

4. 响应文件的加密、递交、修改与撤回	14

5. 谈判会议	15

6. 谈判	15

7. 合同授予	16

8. 纪律和监督	17

9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明	18

10. 需要补充的其他内容	22

11．电子招标投标	22

第三章 谈判程序	23

谈判程序前附表	23

第四章 合同条款及格式	31

开封政府采购合同融资政策告知函	36

开封政府采购合同履约保函政策告知函	37

第五章  采购内容及商务技术要求	38

第六章  响应文件格式	41

# 第一章  竞争性谈判公告

开封大学绿化养护服务外包项目竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财竞谈-2025-11

2、项目名称：开封大学绿化养护服务外包项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1500000.00元

最高限价：1500000.00元

| 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财竞谈-2025-11 | 开封大学绿化养护服务外包项目 | 1500000.00 | 1500000.00 |

开封大学校内草坪、绿篱、乔木、冠木、室内盆栽及相关配套绿化设施（含行政楼、图书馆等处、室内盆栽观赏植物）的养护服务工作。

6、合同履行期限：2年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

详见谈判文件

3、本项目的特定资格要求

- 供应商应具备下列条件，并提供相应材料：

(1)营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合，不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。）

(2)财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。）

(3)依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】

(4)依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。）

(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

(6)供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

- 具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】

三、获取采购文件

1.时间：2025年6月18日至2025年6月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》电子交易系统。

3.方式：凭CA密钥登录电子交易系统“政采、工程业务系统”自行下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年6月24日09时30分（北京时间）

2.地点：在响应文件开启时间前，通过原下载采购文件的电子交易系统按提示上传、提交响应文件。

五、响应文件开启

1.时间：2025年6月24日09时30分（北京时间）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商须提前注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥（登录网站首页>办事指南>数字证书），已办理的请确保在有效期内，需更新的请联系CA服务机构。

2、供应商应当充分熟悉该电子交易系统相关操作规则、要求、流程，知晓因未严格按操作手册要求和系统提示进行操作可能会出现不确定的异常情况，愿意承担电子招投标可能产生的风险。在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题，可联系交易平台技术方咨询，电话：0371-23859291；采购人及采购中心仅作为平台使用方不负责解决技术问题。

3、为使更多供应商能参加投标，本项目竞争性谈判公告期限届满后仍允许下载谈判文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载谈判文件的，对谈判文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载谈判文件的，对谈判文件的质疑期限从下载之日起计算。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封大学

地址：开封市东京大道

联系人：陆老师

联系方式：0371-23810059

2.采购代理机构信息（如有）

名称：开封市政府采购中心

地址：开封市民之家6楼西头向北6067房间

联系人：杨女士

联系方式：0371—23856102  23856103

3.项目联系方式

项目联系人：杨女士

联系方式：0371—23856102  23856103

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封大学 地址：开封市东京大道 联系人：陆老师 电话：0371-23810059 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：开封市政府采购中心 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购中心）。 项目联系人：杨女士 电话：0371—23856102 23856103 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封大学绿化养护服务外包项目 |
| 1.1.5 | 合同履行地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 第五章“采购内容及商务技术要求”范围内的采购标的及数量。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 2年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量符合 国家标准 。本项内容要求与第五章“采购内容及商务技术要求”内容不一致时以后者为准。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 详见谈判文件 3、本项目的特定资格要求 1)供应商应具备下列条件，并提供相应材料： (1)营业执照等证明材料，具有独立承担民事责任的能力。（提供原件扫描件或电子证照，经营内容与本项目采购内容及履约能力相适合，不明确者同时提供显示经营范围的《国家企业信用信息公示系统》“营业执照信息”完整截图。） (2)财务状况报告。（是法人的，提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年或上一年。提供原件扫描件。） (3)依法缴纳税收的证明材料。【提供距开标不超过半年（缴款日期、入库日期等）任意一次经营缴税凭据或税务部门出具的“无欠税证明”相关证明材料。属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料。】 (4)依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供距开标不超过半年任意一次为职工缴纳社会保险的缴纳凭据或清单或社保部门证明。） (5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 (6)供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 2)具有良好的商业信誉。截至投标文件递交截止时间，供应商在“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”，或者在“中国政府采购网”上列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的，为无效投标。采购人、采购代理机构于开标后查询。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。】 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 谈判预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1、“资格要求”内容。 2、谈判程序前附表中“符合性审查”内容。 3、采购文件列明的其他构成无效投标的内容。 |
| 2.1 | 谈判文件的组成 | /// |
| 2.2.2 | 供应商要求对谈判文件澄清的时间 | 从获得谈判文件之日或谈判公告期限届满之日起至首次递交响应文件截止时间前一天止以书面形式提出。在竞争性谈判公告期限届满之后下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从下载之日起计算。 |
| 2.3.1 | 谈判文件澄清和修改发出形式 | 在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》公布。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到谈判文件澄清和修改的时间 | 自谈判文件澄清或修改在相关网站发布起，即默认为供应商收到。 |
| 3.1 | 响应文件的组成 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 供应商应按第五章“采购内容及商务技术要求”内容进行报价。（涉及货物者，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、质量保证期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。） |
| 3.2.3 | 最高限价 /项目预算金额 | □不设最高投标限价。 设最高限价，最高限价为1500000.00元。 项目预算金额：1500000.00元。 最后报价高于最高限价金额的为无效投标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 自谈判之日起 60 日历天（供应商承诺的谈判有效期不得少于该时间要求） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 响应文件中谈判响应书、法定代表人资格证明或授权委托书按响应文件格式要求签字、盖章。 |
| 4.1.1 | 响应文件的加密要求 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交 | 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，通过原下载谈判文件的电子招投标交易平台上传并提交响应文件。 |
| 5.1 | 递交响应文件截止时间及谈判时间、地点 | 递交首次响应文件递交截止时间及谈判时间：2025年6月 24日9时30分 谈判地点：《开封市公共资源交易信息网》（http://www.kfsggzyjyw.cn） |
| 5.2 | 谈判会议程序 | 实行网上开标。 1、网上解密响应文件。供应商应提前使用CA密钥进入电子交易系统，开标时间到，尽快对其电子响应文件完成解密（系统默认解密时长为40分钟），不能成功解密者，自行承担其响应文件不能开标的责任。。 - 部分供应商响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标不足 3 家，该项目标段废标。 3、谈判会议结束。 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：由采购人代表和谈判专家共 3 人组成，其中谈判专家不少于成员总数的三分之二。 谈判专家确定方式：从招投标主管部门专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权谈判小组确定成交人 | □是 否，推荐的成交候选人数： 3人。 |
| 7.2 | 成交人公布媒介 | 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 成交通知书 | 成交人确定后，开封市政府采购中心协同采购人和开封市公共资源交易中心向成交人发出《成交通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | // |
| 7.5.1 | 签订合同 | 成交人按《成交通知书》约定时间（无约定时，应在成交通知书发出时间30日内），根据谈判文件和成交人的响应文件与采购人签订合同。 |
| 8.5 | 询问和质疑 （包括对采购文件、采购过程、成交或成交结果） | 1、询问。供应商有疑问的，可先按政府采购法第五十一条向采购人、代理机构提出询问，通过面对面、电话形式沟通，属于理解偏差等小问题可当即解决，如仍有异议可提出质疑。（联系人和电话见本表第1.1.2和1.1.3.） 2、质疑（格式参照财政部2018年发布的《质疑函范本》）。对采购文件的质疑，应当在收到采购文件之日或采购公告期满之日起7个工作日内且在响应文件递交截止时间前提出（在公告期限届满之前下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从下载之日起计算；在采购公告期限届满之后下载采购文件的，对采购文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算。）；对采购过程的质疑，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出； 对中标或成交结果有质疑的，应在中标或成交公告期满之日起7个工作日内提出。通过《开封市公共资源交易信息网》凭CA密钥登录，线上提起，并同时打电话提醒采购人和采购代理机构注意及时查收。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 按月支付，合同签订生效且开展服务后每月20日前支付上一月服务费用。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 免收。 |
| 10.3 | 成交服务费 | 免收。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除谈判文件中有特别规定外，优先解释顺序如下：按谈判公告（谈判邀请书）、供应商须知、采购内容及商务技术要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 10.5 | 业务咨询 | 开封市政府采购中心免费提供政府采购相关业务咨询。 电话：0371—23856102 23856103 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购） |
| … | … | … |
| 11 | 电子招标投标 |  |
| 11.1 | 本项目采用的招标形式 | 本项目采用电子化招标投标 |
| 11.2 | 注意事项 | 供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，谈判小组向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。 |
| 11.3 | 原件扫描件 | 本项目所要求提供的原件扫描件均应为能准确反映原件色彩原貌的彩色扫描件。 |
| … | … |  |

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备谈判条件，现对本项目进行谈判采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目合同履行地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 谈判范围、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本次谈判范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本采购项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供专业设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与谈判采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 谈判预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 谈判预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件做出实质性响应或更有利于采购人的响应，未实质性响应的投标为无效投标。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应详细写明投标设备的技术性能指标，详细写明服务计划和服务内容。针对投标设备的技术性能指标，提供生产企业关于该投标产品的相应技术支持资料。

1.11.3 响应文件对谈判文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明并做出详细说明。

## 2. 谈判文件

### 2.1 谈判文件的组成

2.1.1 本谈判文件包括：

（1）谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）谈判程序；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及商务技术要求；

（6）响应文件格式；

（7））供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

### 2.2谈判文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出

，要求采购人对谈判文件予以澄清。

2.2.2 谈判文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获得谈判文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的谈判时间不足3天，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.2 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括的内容：见第六章响应文件格式。

### 3.2报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2供应商应在响应文件中按项目要求填写报价，响应文件中的报价为第一次报价，供谈判小组评审和谈判时参考，不公开，不作为成交的依据，在谈判后按规定填写的最后报价为成交的依据，在项目评审结束后公开。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：除特别约定外，均采用人民币进行报价。

### 3.3 谈判有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，谈判有效期为60天。

3.3.2在谈判有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，应按供应商须知前附表规定的金额、形式或者事先经过采购人认可的形式递交投标保证金，并将保证金缴纳回执附在响应文件中作为响应文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金或谈判时间前未到达指定账户的，谈判小组将否决其投标。

3.4.3在成交人确定后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；合同签订后5个工作日内退还成交人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表中的‘供应商资格要求’。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到响应文件中。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对谈判文件有关合同履行期限、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、谈判范围等实质性内容作出响应。

3.6.3实行电子招投标时，响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 响应文件的加密、递交、修改与撤回

### 4.1 响应文件的加密

4.1.1实行电子招投标时，供应商应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在递交首次响应文件截止时间前，通过下载谈判文件的电子招标投标交易平台上传提交电子响应文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.3逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的递交首次响应文件时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

## 5. 谈判会议

### 5.1 谈判时间和地点

采购人在规定的谈判时间，通过电子招标投标交易平台举行谈判会议仪式，邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2 谈判会议仪式

详见供应商须知前附表

### 5.3 谈判会议异议

供应商对谈判会议有异议的，应当在现场提出，采购人及谈判小组应及时作出答复，并制作记录。

## 6. 谈判

### 6.1 谈判小组

6.1.1 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。谈判小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 谈判过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。

### 6.2 谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学的原则。

### 6.3 谈判

6.3.1谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审、谈判。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2谈判完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 成交人公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。

### 7.3 成交通知

采购人确定成交人后，在规定的成交人公布媒介公布，以书面形式向成交人发出成交通知书，其他未成交的供应商自行查看结果，不再另行通知。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表或成交通知书另有规定者从其规定），根据谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

### 8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

### 8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

### 8.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害，可以在规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

### 8.6 投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人提出质疑。　质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

### 9.1 含义

9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和谈判文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 成交、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

### 9.2价格扣除

9.2.1供应商按要求出具《中小企业声明函》，符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为成交人者其成交资格将被取消。

### 9.3中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 11．电子招标投标

采用电子招标投标，对响应文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。

# 第三章 谈判程序

## 谈判程序前附表

注：1、谈判程序前附表内容与谈判程序正文内容不一致时以本前附表内容为准。

2、谈判程序前附表中涉及到的内容均应体现在响应文件中。

| 评审程序 |  | - 评审。谈判小组进行资格审查、符合性审查、商务和技术评审。（资格审查、符合性审查的内容有一项未通过者，为无效投标）。谈判小组成员根据采购文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。 2、谈判及问题澄清。如有需要谈判或澄清的问题，谈判小组可以通过电子交易系统向供应商提出。 3、供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，谈判小组向供应商提出的谈判要求、澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。 4、各有效投标供应商进行最后报价。 5、推荐成交候选人。按照最后报价（涉及价格调整的按调整后的价格）由低到高的顺序推荐成交候选人。最后报价相同者用随机抽取法确定排序。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 内容 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1 | 资格审查 |  | 供应商资格 | 满足“供应商须知前附表”中的供应商资格要求 |
|  | 符 合 性 审 查 |  | 投标人名称 | 投标人名称与单位盖章、资格证明材料相一致。 |
|  |  |  | 签字盖章 | 谈判响应函、法定代表人资格证明（或授权委托书）按谈判文件格式要求签字、盖章 |
|  |  |  | 报价 | 1、设有最高限价者不得高于最高限价。 2、明显低价。明显低价。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）通过该系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标。 |
|  |  |  | 合同履行期限 | 满足项目要求（查看谈判响应函） |
|  |  |  | 投标有效期 | 不得少于第二章“供应商须知前附表”规定的时间。 （查看谈判响应函） |
|  |  |  | 付款方式 | 响应第二章“供应商须知前附表”要求。 （查看谈判响应函） |
|  |  |  | 质量要求 | “质量要求”满足项目要求。（查看谈判响应函） |
|  |  |  | 技术评审 | 服务方案满足项目要求。（主要内容严重缺乏，或简单复制采购文件要求，方案不具有可行性，符合性审查不通过。） |
|  |  |  | 不存在无效投标条件 | 不存在本章“附件Ａ 无效投标条件”所列情形。 对于无效投标，谈判小组应详细写明具体原因以及采购文件或法律依据，并写入评审报告。 |
|  |  |  | 硬件特征码 | 投标人上传响应文件的计算机“硬件特征码”不得与本项目其他投标人相同。 |
| 2.3 | 谈 判 |  | 谈判小组所有成员集中与每一供应商分别进行谈判（没有需要谈判的内容时，可不再谈判，直接进入最后报价），将有关问题以书面形式向供应商提出，要求供应商在规定时间内书面澄清、说明，必要时提供相关证明材料。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判项目情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容是谈判文件的有效组成部分，经采购人代表签字确认后以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 |  |
| 3 | 最后报价 |  | 1.谈判结束后，谈判小组通过系统向所有有效供应商发出最后报价通知，供应商应在30分钟（另有约定的从其约定）内进行最后报价。没有按要求提交最后报价的供应商，视为自动放弃，按无效投标处理。 2.最后报价高于最高限价的为无效投标。 3.最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且谈判小组认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）通过该系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标。 4.若不是专门面向中小企业采购项目，小型、微型企业提供符合要求的《中小企业声明函》，货物类采购项目应在声明函中分别列明与“投标内容及报价明细表”中对应的每一标的（产品）及其生产制造商情况，全部标的（产品）均为小型、微型企业生产，在评标时给予20%价格扣除。符合要求的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |
| 4.2 | 评审报告 （样本） |  | 谈判小组应参照评标报告样本编制评审报告。 内容详见本章附件B：评审报告（样本） |  |

### 1初步评审

1.1资格审查和符合性审查：见谈判程序前附表。

1.1.1依据规定的标准对响应文件进行资格审查和符合性审查，有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，为无效投标。

1.1.2 供应商符合“无效投标条件”的，应当否决其投标；

### 2详细评审

2.1有“谈判程序前附表”中编列的“无效投标条件”的，谈判小组应当否决其投标。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中谈判响应函与响应文件中相应内容不一致的，以谈判响应函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判响应函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3谈判：见谈判程序前附表。谈判小组与合格的供应商进行谈判，谈判小组所有成员集中与通过初审的单一供应商按照顺序分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加供应商。

2.4在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中的内容进行书面澄清、说明。供应商的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

### 3最后报价

3.1谈判结束后，谈判小组让所有满足谈判文件实质性要求的合格供应商依据统一的价格因素在规定时间内进行最后报价。最后报价作为成交的依据。

### 4评审结果

4.1谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按最后报价从低到高的顺序对供应商进行排序，并按顺序推荐3名成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

4.2 谈判小组完成谈判后，向采购人提交书面评审报告。

- 附件Ａ：

无效投标条件

有下列情形之一的，其投标为无效投标：

1 、有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

2 、有下列情形之一，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。　为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标内容不符合采购标的种类和数量要求的。

5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的。

6、提供虚假材料或伪造材料的。

7、联合体投标者没有提交共同投标协议的。

8、采购人提供证据证明供应商在以往履行与采购人及其所属单位的采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

9、其他不符合法律、法规规定的。

注：以上内容是对采购文件中其他部分无效投标条件的补充。

附件B:

评审报告（样本）

一、基本情况。

项目名称：

项目编号：

评标地点：开封市民之家五楼评标室

本次竞争性谈判采购于　　　年　　月　　日在河南省政府采购网及开封市公共资源交易信息网上登载谈判采购公告，潜在供应商可以通过开封市公共资源交易信息网获取谈判文件。

谈判截止时间为　年　月　日　时  分。共有     个供应商按规定递交了响应文件参与谈判（投标供应商名称详见开标记录表），谈判会议按照公开、公平、公正的原则和既定的程序，

二、谈判小组成员名单。谈判时间前，采购单位代表从专家库中随机抽取了评审专家    人，分别是           ，参与评审的采购人代表是：       ，由上述采购人代表和抽取的评审专家共同组成本项目谈判小组，负责本项目的评审工作(人员名单详见《评委专家抽取结果表》和《评标授权函》)。推荐        为谈判小组组长。

三、开标记录。另附。

四、资格审查。由谈判小组负责。依法按照文件中规定的资格要求对供应商进行资格审查。详见资格审查表。

五、符合性审查和详细审查。由谈判小组负责。详见符合性审查表和详细审查表。

六、无效标情况说明。谈判小组按照谈判文件规定的评审方法、评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行审查，有     个供应商的投标为有效投标，有      个供应商为无效投标，无效标名单及造成无效标的原因为：

（详见资格审查表、符合性审查表和详细审查表及有关评审记录))。

- 评审方法、评审因素、评审标准（详见谈判文件中谈判程序前附表）。

八、属于价格折扣范围的小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位情况：

| 单位名称（小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 投标报价（元） | 评标价格（价格扣除后的价格） |
| --- | --- | --- |

九、经评审的价格或评分比较一览表。

评标委员会对各有效投标进行了详细评审，各供应商的报价及排序如下：

| 供应商 | 投标报价（元） | 排序（按得分从高到低排） |
| --- | --- | --- |

本项目采购控制金额为：　　　　　　　　　。

十、推荐的成交候选人名单。

谈判小组根据谈判文件的有关规定，一致同意推荐成交候选人及其排名顺序为：

第一成交候选人：

第二成交候选人：

第三成交候选人：

十一、澄清、说明、补正事项纪要。

谈判小组组长：

谈判小组成员：

项目谈判小组

年   月   日

# 第四章 合同条款及格式

合

同

书

项目名称：开封大学绿化养护服务外包项目

甲方(全称)：开封大学

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》有关法律、法规、行政规章之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就校园绿化的有关事宜协商订立本合同。

- 合同内容

甲方委托乙方向甲方提供如下配套服务：完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

- 养护时间及内容

- 养护时间： 2025年   月   日至2027年   月   日止。

- 养护内容：开封大学草坪、绿篱、乔木、冠木等的绿化面积和室内盆栽及相关配套绿化设施（含行政楼、图书馆等处、室内盆栽观赏植物），约127223㎡。

合同签订前，甲乙双方应对校内实际绿化养护面积与养护苗木数量进行重新核对，具体绿化养护面积与养护苗木数量以甲乙双方共同认定的数值为准。

- 价格与支付

- 合同总金额

招标公布面积约

中标价人民币(大写)：

中标价人民币(小写)：          元

每平方米综合单价：        元/㎡/年

经甲乙双方共同复核绿化面积后，目前实际养护面积约为    ㎡，并按此面积调整合同金额如下：

- ㎡ ×         元/㎡/年 ×2年=        元

- 合同总金额人民币（大写）：

- 合同总金额人民币（小写）：        元

- 上述金额包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及履行本合同所支出的一切费用。即为合同一次性包干。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 每月20日之前支付上月考核后的养护服务费：

服务费为（合同价款/24），是否全额支付根据当月考核得分情况而定。付款转入乙方提供的银行账户[注明：每月考核90分以上为合格（含90分），支付月全额养护费；90分以下为不合格，按照当月考核得分得分情况支付养护费用]。

- 合同签订前乙方向甲方提供合同价款的9%作为履约保证金（保函）：人民币          元。合同期满后除抵扣应由乙方承担的各种相关费用外，剩余部分无息返还乙方。

- 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 绿化养护服务承包试用期

从乙方到位开始服务起，第一个月为试用期，试用期内有3次被甲方开具处罚通知单现象时，甲方有权终止合同。终止合同通知书自送达到乙方时生效。

- 甲方权利和义务

- 甲方全面检查、监督、指导、考核乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时处理，并对乙方出现的违反合同及相关养护规定的行为做出相应处罚。

- 甲方发现乙方更换或减少投入现场的设备、资金和乙方进驻现场的项目负责人，甲方有权解除其养护合同，解除合同通知书自送达到乙方之日生效，且有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- 乙方权利和义务

- 乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

- 接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

- 养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延；因甲方组织的评比、会议、培训、参观、自查、迎检等活动，乙方必须无条件服从并按要求参加，提出的整改意见要在规定时间内改正。

- 乙方须派专业人员（包括常驻现场负责人，负责人需具备相关绿化养护工作的经验及相关职称）进驻现场工作。指定现场主管人员，具体安排及全面督导日常绿化服务工作，巡检（分自检和参与甲方联检）现场绿化情况，及时处理甲方提出的问题，并保持与甲方相关负责人的日常联系，以便于工作配合与协调。

- 乙方在进场前，向甲方提交项目月绿化用品和用具总清单、员工绿化用具和用品配备清单，并随时接受甲方的检查。

- 乙方必须严格履行投入现场的设备、资金的承诺，不得任意更换或减少，不得派驻与谈判文件中标明的进驻现场的项目负责人不符或养护施工中途更换。在施工过程中，由于乙方疏忽或管理不善等原因造成养护质量问题时，必须按甲方的要求及时增加设备、资金等投入，由此而产生的一切费用均由乙方自行承担。

- 每月至少一次指派高层管理人员到现场检查承包范围内的绿化情况，并积极征询甲方相关负责人意见、加强沟通，不断提高服务品质。

- 乙方负责承担乙方员工之保险、工资、劳保福利、工伤、意外事故及其它一切费用，在养护期内，乙方负责的一切事务的安全责任均由乙方自行承担。安全管理好员工并严格要求遵守各项规章制度。维护甲方一切公共设施，损坏物品照价赔偿。

- 乙方自行负责承包业务所需之全部设备、工具、绿化材料、及绿化保养技术，按合同规定的绿化范围和工作要求，高质量完成各项工作，并严守有关安全作业规定，乙方负责对在甲方工作的人员进行安全教育、安全培训、安全检查，乙方员工在安全生产过程中的任何安全事故均由乙方负责。

- 乙方须配合甲方根据校园绿化要求进行的校内部分苗木移植和部分苗木种植及养护，其中产生的设备费用由甲方承担。

- 乙方须每年完成开封市菊花花会会展期间各单位的布展任务（包含但不限于南、北大门及校园内各重点区域），按甲方要求具体实施。同时乙方有义务提供甲方公共区域内盆花的技术指导和养护工作。

- 建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

- 乙方对在甲方工作的服务人员进行管理、培训和教育，遵守国家法律法规和学校及上级单位的规章制度和要求，配合甲方做好人员思想和意识形态方面工作，并定期考核检查；对出现严重违背社会主义核心价值观、违反学校在意识形态方面要求的人员甲方有权要求乙方立即辞退，乙方承担相应责任。

- 绿化养护内容的调整

- 合同签订定时因实际绿化养护面积和苗木品种数量与招标采购文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准，并因此调整合同金额。

- 在合同履行过程中，若绿化养护面积出现变化时，以乙方投标时所报综合平均单价和实际增减面积据实调整养护金额。甲乙双方签订补充协议。

- 绿化养护内容以实际交接的数量为准。

- 违约责任

- 乙方应当遵守甲方的各项规章制度，如有违反，按甲方的相关制度给予处理。

- 乙方应当接受甲方绿化服务态度、养护质量、安全等监督，采取每日检查打分的形式，对乙方的绿化养护效果进行考核（该考核仅针对日常养护工作效果的考察，考核表为:校园绿化日考核表），通过每日考核分数，得出月均分（月均分为全月日检查分值累加数/当月天数）。每月考核90分（含）以上，支付月全额养护费；90分以下每扣1分，扣除月养护费的200元，若月综合考核低于80分（不含80分），或有暂停服务或严重违反相关的规定和服务标准的，甲方有权开具整改通知书给乙方，罚款将从委托管理服务费用中扣除，扣罚标准如下表：

1张整改通知书/月——扣除管理费1-2%

2张整改通知书/月——扣除管理费3-5%

3张整改通知书/月——扣除管理费6-8%

4张整改通知书/月——扣除管理费10%

5张及以上整改通知书/月——扣除管理费20%（甲方有权解除合同）

- 如因工作失误而造成甲方经济损失，由乙方负责赔偿经济损失。

- 若乙方在养护期间，存在以下问题，甲方有权解除承包合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，该损失从乙方的服务费用中扣除，解除合同通知书自送达到乙方时生效。

- 将承包的绿地养护管理全部或部分转包他人；

- 一年内连续三次考核不到90分（不含）的；

- 一个月内受到5次书面处罚时。

- 若乙方在养护期间，存在以下问题，甲方有权针对不同情况给予相应的处罚措施。

- 养护人员日常考勤中，实际到岗人数少于计划人数的，每少一人罚款200元，并对缺岗员工扣除缺岗日工资。雨雪等特殊天气等情况下，视为满足甲方要求。

- 学校于每周随机抽查乙方工作人员人数、到岗及工作情况一次，每月按抽查次数的人数平均值结算费用。

- 每周未按时报送工作周报的罚款200/次，每月未按时报送养护计划的罚款500/次。

- 按照绿化养护月度计划，未按规定时间或频次对植物进行浇水喷灌的，每缺少一次，罚款500元，由于未浇水造成的植物干枯死亡，由乙方负责及时补种。

- 按照绿化养护月度计划，未按时修剪草坪、绿篱和乔木的，罚款500元，在甲方提醒后，任未及时修剪，严重影响校园环境美观的，罚款1000元。

- 未完成每周一次的垃圾杂物集中清理工作，每发现一次罚款500元。在甲方提醒后，仍未及时清理，严重影响校园环境美观的，甲方视情节轻重给与乙方经济处罚1000-2000元。

- 未足量施肥的（每次施肥前乙方需出具一份详细的肥料用量清单交由甲方审核）罚款500元，由于未施肥造成的植株死亡，由乙方负责及时补种。

- 由于乙方农资设备配置不齐，影响绿化养护工作顺利进行的，罚款500元。

- 植物冬季保温措施做不到位的，罚款500元，由于保温不到位造成的植株死亡，由乙方负责补种并赔偿相应损失。

- 植株出现倒歪，要按照三角支撑标准做法进行支护，未按此标准的罚款500元。

- 若乙方所属员工聚众滋事、监守自盗或因工作疏忽，管理不善造成师生财产和学校公共财产丢失、消防安全事故的，除乙方承担一切责任外，甲方视情节轻重给与乙方经济处罚5000-10000元，直至终止合同并扣除全部履约保证金。

- 养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延；否则视为合同违约，违约1次罚违约金500元，违约2次罚违约金2000元，违约3次甲方有权终止合同。

- 若乙方未按甲方要求开展工作，甲方视情况给予乙方相应的处罚，甲方有权开具整改通知书给乙方，罚款将从委托管理服务费用中扣除，扣罚标准同违约责任（二）。

- 不可抗力

“不可抗力”指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有时间。上述事件包括地震、水灾、火灾、旱灾、暴风雨、雪灾以及双方同意的其他不可抗力事件。

合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事件发生后24小时内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在15日内提供有效证据可部分或全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

- 合同的解除和转让

- 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，解除合同通知书自到达对方之日起生效。

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

- 本项目的谈判文件、投标文件、中标通知书等做为合同的组成部分，与合同本身具有同等法律效力，合同未尽事宜以上述文件为准。

- 本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。该附件与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，自双方法定代表人或特别授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

## 开封政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

## 开封政府采购合同履约保函政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与开封政府采购活动！

政府采购履约保函是进一步优化营商环境支持中小微企业发展，规范我市政府采购项目履约保证金收取及退还工作。保护参与政府采购活动的供应商合法权益，减轻企业负担。采购人不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例，并在采购文件中明确；并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；原则上供应商需以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；确需提交转账、现金等形式保证金的需经财政部门同意；采购代理机构不得收取履约保证金。

政府采购合同履约保函机构，可在开封市政府采购网查询联系。

# 第五章  采购内容及商务技术要求

# 一、项目概况及总体要求

开封大学校内草坪、绿篱、乔木、冠木、室内盆栽及相关配套绿化设施（含行政楼、图书馆等处、室内盆栽观赏植物）的养护服务工作。

二、商务要求

1、合同履行地点：见供应商需知前附表

2、合同履行期限：见供应商需知前附表

3、质量要求：见供应商需知前附表

5、付款方式：见供应商需知前附表

三、谈判采购内容及技术要求

- 人员配备方面

- （1）人员配备及岗位责任

管理人员2人（项目负责人1人、驻场技术员1名，包含在项目基准人员15人之内）。项目负责人45 周岁及以下、本科及以上学历，具有两年及以上同类型项目管理经验；驻场技术员具备一年及以上同类型项目管理经验。未经甲方同意不得随意更换。(提供身份证、学历证书、任职证明材料、劳动合同扫描件;驻场技术员还需提供绿化相关专业中级及以上职称。)

- 1.项目负责人岗位责任

- 制定年度绿化养护管理方案、绿化养护管理标准和技术要求以及月工作计划，并按照绿化养护规范及养护管理方案和计划，组织开展工作；

- 按工作月计划和每周工作安排，合理安排人员并带班保质保量完成全组绿化养护任务。每日全面检查工作一次，并不定期检查各个工作环节，对发现的问题及时提出整改措施，情节严重须向公司领导汇报；

- 公正合理做好本组工人每天出勤、早退、旷工、请假等考勤工作，对违章行为及时制止。

- 努力学习专业知识，经常与外界同行交流，不断提高绿化管理水平；充分调动员工的积极性，高效率，高质量地完成各项工作。

- 2.驻场技术员岗位责任

- 认真学习各种规章制度，熟悉绿化养护管理标准和作业指导书，熟悉掌握绿化养护管理各种操作技术；

- 辅助项目负责人完成各项工作安排。

- （2）人数要求：平均每月人数 15 人，其中男性占比不低于65%。

项目人员配置一览表（基准人数15人/月）

| 月份 | 基准人数 | 月份 | 基准人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8 | 7月 | 20 |
| 2月 | 11 | 8月 | 20 |
| 3月 | 11 | 9月 | 20 |
| 4月 | 15 | 10月 | 15 |
| 5月 | 20 | 11月 | 12 |
| 6月 | 20 | 12月 | 8 |

- （3）年龄要求：男性养护人员年龄不得超过65岁；女性养护人员年龄不得超过55岁。

- （4）考勤要求：绿化养护工均为固定人员，每天在岗、在位，需打卡考勤。一线人员统一着装，标识明显。

- 主要设备配置

- 须具有相应的园林设备，如水泵、割草机、绿篱机、打孔注药机、各类修枝剪等，否则甲方可解除合同。

| - 开封大学绿化养护设备、农资配置一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | - 四轮式高压喷药机（射程不低于20米） | - 1台 |
| - 2 | - 绿篱修剪机 | - 2台 |
| - 3 | - 草坪修剪机（背式） | - 4台 |
| - 4 | - 推式除草机 | - 2台 |
| - 5 | - 割灌机 | - 3台 |
| - 6 | - 四轮式树枝粉碎机（汽、柴油） | - 1台 |
| - 7 | - 电动三轮工作车 | - 2辆 |
| - 8 | - 水泵 | - 1台 |
| - 9 | - 微地形打孔机 | - 1台 |
| - 10 | - 高枝修剪油锯 | - 2台 |
| - 11 | - 浇水车（小型） | - 1台 |

注：以上均为必备工具、设备。

- 物料配置

物料配置一览表

| 序号 | 名称 | 基础数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥 | 3kg/100㎡/年 |
| 2 | 尿素 | 3kg/100㎡/年 |
| 3 | 有机肥 | 10kg/100㎡/年 |
| 4 | 硫酸亚铁 | 1.5kg/100㎡/年 |
| 5 | 磷肥 | 4kg/100㎡/年 |
| 6 | 其他 |  |
| 注：物料包括但不限于以上种类，具体施肥用量及方案应按甲方意见实施。 |  |  |

- 日常管理方面

绿化养护工作要做到“日检查、周报告、月总结”。

（1）日检查：‌每天至少有1人进行校园巡查工作，‌确保及时发现并解决问题。‌

（2）周报告：‌每周对工作进展进行总结和报告，并形成工作文件发送至甲方相关负责人，以便甲方监督检查。且每周均有一次所有绿化范围内垃圾杂物的集中清理，此项作为周报告中的一项常规必备工作。‌

（3）月总结：每月3日以前以书面形式向甲方提交上月《上月度工作总结及本月度工作计划》，并接受甲方关于绿化计划的合理建议和要求。已制定的月度及日常绿化作业计划如需修正或调整必须及时通知甲方。

| 20 年 月份工作总结、 月份工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 工作项目及内容 |  | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注 |
| 上月 工作总结 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | （可标明具体工作过程中存在的问题及未解决事项） |  |  |  |  |  |  |
| 上月遗留工作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |  |  |
| 上月 临时工作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月 工作计划 | 序号 | 工作项目 | 频次 | 计划日期 |  | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注 |
|  | 1 | 校园巡检 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 草坪修剪 | 周 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ······ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | （可标明本月重点工作等内容） |  |  |  |  |  |  |

注：该表格可根据实际情况进行修改调整

- 年度养护主要计划（乙方根据实际情况每月提交更优方案）

（1）一月份（本月是全年气温最低的月份，花草树木处于休眠状态）

- 对草坪进行疏草，并修剪1-2 次。

- 对各种观赏树木进行冬季修剪工作，清除树木上的枯死枝,伤残枝。清理落叶，保持绿地清洁，预防火灾。

- 在气温较高的某天中午进行1次冬灌，缓解冬季干旱。

- 对易受损的苗木加强保护(高杆月季，高杆百日红等扶杆加固)。

- 进行冬耕翻土，改良土壤，并对全体树木、地被及草坪进行冬季施肥，确保苗木和草坪对养分的需求。

- 冬季是消灭园林害虫的有利季节，可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。

（2）二月份（本月气温较上月有所回升，树木仍处于休眠期）

- 对草坪再次进行梳草工作，清理过厚枯草层。

- 继续进行树木修剪，月底前结束。

- 做好春季绿化准备工作，编制苗木种植，补种计划及农药物资购置计划并交由甲方审核。

- 冷季型草坪月底施一次追肥（尿素）10g/亩，按照面积足量施肥。

- 维护保养好各类工具，保障绿化作业高效，高质完成。

（3）三月份（本月气温继续上升，中旬花灌木开始发芽，草坪开始返青）

- 草坪与树木开始返青，需水量增加，选天气好，气温较高的时间，对所有绿地浇灌春水2次，防治春旱。

- 对草坪出现的局部凹陷、低洼点块进行培土覆沙，进行剪草和挑除杂草工作，对树坛、花坛内的冬草进行清理，进行1次彻底全面清扫，清除干草杂物。

- 修整绿篱，新梢生长6—10cm修剪一次，直线面处要拉线修剪，做到轮廓清晰，整齐，美观。

- 实施上月编制的苗木种植，补种计划，确保成活率。

- 下旬对草坪追肥一次氮肥，花卉施有机肥和复合肥，生长弱势植物追肥(复合肥，有机肥)。

- 中下旬逐步拆除防寒设施。

- 3月底4月初防治春季蚜虫最好的时机，打药2次以上；3月份下旬起梨锈病发生在海棠类、寒地型草坪，注意预防报告。

（4）四月份（本月气温继续回升，花灌木均已发芽，开花植物开始进入生长期）

- 上旬完成花灌木补植工作，修剪整形绿篱，修剪花木冬枝，春季干稍的枝条。

- 树木和各种苗木末芽整形(香樟树等)。

- 绿地全范围浇灌3次，做到全覆盖，全浇透；全面清洗除尘一次，保持叶面清洁。

- 修剪草坪，清理草坪中的杂草，对草坪轻施氮肥，确保草坪春季发芽生长，施肥后灌水1次。

- 防治病虫害(蚜虫，美国白俄，白粉病)，打药2次。

（5）五月份（本月气温急骤上升，树木迅速生长）

- 本月是树木展叶盛期,需水量很大,应每天根植物据情况及时适当浇水;

- 及时修剪草坪绿篱3-4次，修剪观花灌木，剪除残花，徒长枝。

- 除草坪树穴等杂草，控制杂草生长;对损坏草坪进行补植播种。

- 病虫害防治(蚜虫，青虫等)，每10天喷洒一次药。

- 对桂花、垂丝海棠等春季花灌木修剪,并及时对悬铃木、红叶李、紫薇和其他树木进行剥芽工作。

（6）六月份（本月气温骤升，树木迅速生长）

- 避开高温天气全范围浇水4到5次，随水施轻肥1次(磷肥，复合肥)。

- 对过大，过密的树冠进行适当疏剪。对宿根花卉(麦冬草，红花三叶草等)进行摘心修剪，控制生长。

- 对草坪进行定期修剪清理3到4次。对生长欠佳或缺肥的草坪增施复合肥1次，以便安全越夏。

- 对绿篱进行修剪清理，清理绿化带，树穴杂草。

- 治理病虫害，打药2到3次。

（7）七月份（本月温度较高，湿度大）

- 本月天气炎热，气温高、湿度也较大，杂草生长快，抓紧时机进行锄草挑草工作，清除杂草3到4次。每10天修剪草坪一次，修剪草后清理草坪。修剪绿篱1次。

- 每10天给树木浇水一遍，每周草坪灌溉一次，浇水避开中午，在早晚进行（根据天气情况适当调整）。

- 防治病虫害，对天牛及刺蛾等进行防治，防治食叶类害虫，注意蚜虫、蚧壳虫、红蜘蛛等虫害，另外要防治白粉病、褐斑病、腐烂病、黑斑病等病害的侵袭；连续喷洒农药2-4次，随时关注校内苗木情况及时针对防治。

- 本月雨水多，及时加固树木，大雨后及时排涝。

- 病虫害防治：做好预测、预报、防治工作。

（8）八月份（本月气温较高）

- 草坪杂草生长旺盛，每6-10天修剪一次，及时除草、修剪，控制草坪高度；并结合除草进行施肥，需及时补肥、追肥，以P、K肥为主，配合N肥，对小苗木、灌木及草本花卉要薄肥勤施，同时注意掌握好施肥时期和气候。

- 每10天给树木浇水一遍，每周草坪灌溉一次，浇水避开中午，在早晚进行（根据天气情况适当调整）。

- 防治病虫害，对天牛及刺蛾进行防治，防治食叶类害虫，注意蚜虫、蚧壳虫、红蜘蛛等虫害，另外要防治白粉病、褐斑病、腐烂病、黑斑病等病害的侵袭；喷洒农药2次。

- 根据实际情况对大树进行注射防虫剂，连续喷洒3-5次农药，预防草坪锈病发生。

- 下旬对损坏草坪进行播种撒草籽。

- 绿篱整形修剪1次，常绿树木进行夏修。

- 病虫害防治:做好预测、预报、防治工作。美国白蛾在8-10月份比较严重，每月打药2次以上。

（9）九月份（绿化养护的关键时期，采取一系列的措施来保护和维护植物的生长，以确保绿化效果的持久和美观）

- 本月杂草生长旺盛，应及时清理，至少集中除草2次。草坪要及时修剪、切边、清除杂草。

- 进入秋季，苗木长势逐步减缓，对生长过密的树木进行抽稀，同时要开展剥芽的工作，及时彻底，剪口平滑（萌芽长度小于5—10cm）。灌木整形修剪要高标准严要求，做到树木枝青叶绿，绿地干净整齐。

- 疏松土壤有助于提高土壤通气性和保水能力,为植物的生长提供良好的环境。

- 根据不同植物的需求,选择合适的肥料进行施用。常用的有氮、磷、钾等营养元素，可以根据土壤测试结果进行施用，以免造成肥料过量或缺乏的问题。本是植物生长关键期，可以选择一些有机肥料进行追肥，以提供充足的营养供应，促进植物的健康生长。

- 美国白蛾，蚜虫，青虫，白粉病，月季黑斑病等多发，加强管理校园内植物病虫害的检测及防治工作，打药2次以上。

（10）十月份（本月气温开始下降，花灌木开始落叶）

- 对草坪进行修剪，留草高度适当提高，利于草坪安全过冬。

- 对枯死的草坪进行病斑清理，出现空隙的地方进行补植，麦冬枯死裸露部分进行翻地补种。草坪追施磷肥，尿素。

- 绿地全范围浇灌2次，做到全覆盖，全浇透；全面清洗除尘一次，保持叶面清洁。

- 每天安排轮班巡逻,及时清扫落叶，清理干枯草坪，避免堆积。

- 治理病虫害(蚜虫，青虫，美国白蛾，白粉病)，打药2次。

（11）十一月份（气温继续下降，做入冬准备）

- 草坪经过一段时期的生长，草坪根系较密，盘根错节，低洼处易出现烂根现象，需要用打孔机进行透气，此时打孔不需过深，一般为4厘米左右，打孔后立即剪草，修剪2—3 次。用梳草机进行梳草，并将草屑及时清扫、装运，现场处理干净。

- 每天安排轮班巡逻,及时清扫落叶，清理干枯草坪，避免堆积。

- 浇冻水2次，提高园林植物抗冻能力，并防旱，促进有机肥料和无机肥料的溶解，便于根系吸收利用。

- 对常绿树种及未落叶树种轻施肥(磷肥，硫酸亚铁)，对花木进行冬季施肥(有机肥)，结合增施有机肥进行绿地翻土工作。

- 修剪造型树(石楠，小叶女贞，黄杨球，火棘球，绿篱等)。

- 做防虫御寒措施(给树木刷白，缠防虫带，卷干，培土等)。

- 病虫害防治：做好预测、预报工作，积极防治，并做好相关记录。

（12）十二月份（12月份气温下降零度以下，花灌木进入休眠期）

- 对花灌木进行冬季修剪(百日红，月季，高月季等)；对常绿、落叶乔木、灌木进行疏枝修剪，主要是去残桩和枯枝,为使第二年的树木长势更好,同时注意对树干树枝上的虫茧清理。

- 对需移植的树木做出规划，以便来年及时移植。

- 清理树穴，回暖天进行一次冬灌。

- 病虫害防治：做好预测、预报工作，积极防治，并做好相关记录。

附件1

草坪管理

- 整体景观

- 管理精细，景观优美；

- 草种单品种纯度95%以上，目测无杂草；

- 生长旺盛，生长季节不枯黄，无斑秃，覆盖率98%以上；

- 美观平整 、坡度科学、无坑洼；

- 环境卫生佳，无垃圾（无生活垃圾，建筑垃圾及其它废弃物）；

- 无人为践踏。

二、生长状况

- 生长势旺盛；

- 生长期无黄叶、焦叶、卷叶、病虫害发生率在2%以内。

三、修剪

- 暖季型草坪按照长势进行修剪，高度不得高于20cm，冷季型草坪始终保持在6-8cm高度以内；

- 平整、均匀、无漏草，适时适度；

- 按操作规程进行；

- 修剪时间一般在早晨和傍晚进行，平整度误差不超过0.5cm；

- 平整，均匀，无漏草，适时适度。

四、施肥

- 因季节、品种等施肥，暖季型草坪年施肥不少于2次，冷季型草坪施肥不少于3次；

- 肥料种类适宜，方法合理；春秋季为冷季性草坪的生长旺季，应结合长势和土壤状况进行合理施肥；夏季冷季性草坪长势衰弱，生长缓慢，一般不施肥，特别是不施用纯氮肥，可在入夏时施一些有机肥或缓效的复合肥；

- 肥料种类以有机肥，生物肥/生态肥为主，方法合理；肥料的施用要适量、均匀，无缺肥、无漏肥、无肥害。

五、灌溉

- 因生长季节、天气情况、草种种类恰当灌溉，根据草坪植物的生长需要进行浇水，在雨水缺少的季节，根据天气气候草坪需求及采购人要求进行灌溉，浇水时要均匀足量、无积水、无漏浇、无外洒、无旱涝现象；

- 有灌溉系统及灌溉所需节水灌溉喷灌设施设备，运转良好；

六、草坪修边

边线宽窄适宜、边线清晰、线条流畅（草坪与侧石结合部切出6—8cm整齐美观的边缘带，坡体草坪边缘修剪整齐；无路侧石的游路与草坪结合部要修剪整齐；草坪与绿篱间切出10cm整齐美观的边缘带；与树穴的结合部应修剪到位，规整美观）。

七、除杂草

除杂草及时，杂草在5%以下。

八、打孔

- 结合施肥施药，每年不少于1次；

- 机械作业；

- 疏草每年不少于1次；

- 草屑清除及时、彻底。

九、补植

- 对被损坏或其它原因引起死亡的草坪应在12小时内完成补植，且补植时应采用同一品种；

- 补植后应加强营养，保护，管理，使其疏密适度，覆盖率达95%以上；

- 成活率95%以上；

- 草坪要保持完整，无裸露地，补栽要平整美观，无明显补栽痕迹。

十、填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。

十一、环境清理

环境美观，无垃圾（无生活垃圾、建筑垃圾、包装材料及其它废弃物）。

附件2

灌木和花卉管理

- 一、整体景观

- 配置合理（花灌木与花灌木之间、花灌木与乔木、草坪、藤本以及与园路、建筑物、小品之间和谐统一）管理精细，景观优美；

- 按照整体规划无缺株死株（死株率在2%以下），无残梗败花；

- 栽植管理精细，无疏密不匀、土壤板结、缺株、杂草、杂物等；

- 栽植艺术性强，花色靓丽、搭配合理，观赏效果好。

- 二、生长状况

- 灌木生长势强，枝壮叶茂，生长量达到该品种该规格平均年生长量；花卉植株健壮、整齐，株形圆满，高低一致；

- 叶色正常有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶、生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）；

- 无枯死枝；

- 冠形完整美观，枝条分布匀称，数量适宜，内膛通透；

- 花卉适时开花，花量、花径符合植物学特性，花大色艳；花坛轮廓清晰完美，无残缺，绿篱无断垄；

- 三、剪和更换

- 灌木每年修剪不少于1-2次，花卉要更换及时；

- 考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉必须在花芽分化前进行修剪，以免把花芽剪除；花谢后要及时剪掉残花老枝；科学合理，适时适度；

- 灌木剪口芽留芽方位准确，芽长势饱满；

- 用花质量高，花卉品质优；

- 灌木冠形优美，内膛通透，枝条数量适宜、分布匀称，修剪强度适宜；

- 枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、衰弱枝、病虫枝和其它影响树势、树形的枝条修除率95%以上；

- 绿篱和花坛整形根据植物生长量，新梢生长6—10cm修剪一次，直线面处要拉线修剪，上面平整度在10米长度内高差不超过0.5cm；侧面整齐度在10米长度内高差不超过1cm；弧线部分要圆滑美观，符合造景要求；

- 球类植物光滑美观，符合造型要求，无冒条现象；

- 操作标准，工具齐全；

- 四、施肥

- 灌木每年施肥不少于3次；花卉每次栽植前施足底肥；

- 灌木在花芽分化期要适当控水肥以促进花芽分化，花芽分化后必须适当施肥，以使花多色艳，其余花灌木要求在春、秋季重点施肥各1次（农家肥和无机肥合理配施）；

- 肥料种类适宜，方法合理，肥料种类以有机肥、生物肥/生态肥为主；

- 肥料施放要方法科学合理，不能裸施，可采用埋施或水施等方法；埋施要先挖穴开沟，开沟时要注意沟的深度，不能伤及植物根系；施肥后要回填土、塌实、浇足水、找平；一般可结合除草松土进行施肥；

- 施肥量要把握好，无缺肥、无漏肥、无肥害。

- 五、灌溉

- 因生长季节天气情况、花卉灌木种类恰当进行，每天的浇水量不低于该规格植物的蒸腾量，土壤含水量控制在6—12%，喷水、淋水及时有效，无旱无涝。

- 六、栽植

- 栽植科学，疏密有度，花卉更换及时合理；

- 成活率：易成活树种成活率100%，不易成活树种成活率要在95%以上；

- 常绿及反季节栽植的花灌木带土球，土球直径不小于冠径的1/3，且须根保留完好；

- 树坑直径大于土球直径50cm以上，封土深度以盖住土球上部5—10cm为宜。

- 七、补植

- 及时清理死苗，并在适宜季节及时补植和原来植物种类相同的苗木，力求规格与原来植株接近，以保证良好的景观效果；

- 补植要按照种植规范补齐补实，补植时要施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活率达98%以上。

- 八、其他要求

- 树穴边线清晰，线条流畅；生长在草坪里的花灌木可根据植物大小、实地培植切出圆形边线，树穴大小适当，整齐美观；

- 松土除草及时，每年2次以上；除草时要注意保护植物根系，不能伤及植物造成根系裸露，更不能将植物切断损坏，造成黄土裸露。

九、环境清理

花坛内和树穴里无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。

附件3

乔木管理

一、 行道树养护管理

（一）整体景观

1、同条道路上的树木分枝点高度一致、主枝数量适宜（法桐、国槐等以3—4主枝为宜），分布均匀，分枝角度合理；

2、单株树型匀称，同条道路同一树种侧缘线、下缘线、林缘线整齐一致，观赏性强。

（二）生长势

植株长势良好，生长量超过该树种、该规格、本地区的平均年生长量，根系发达，枝叶健壮，枝条粗壮，在生长季节叶色浓绿，叶片完整，无病虫害，无焦枯或黄叶，无枯枝、病虫枝、劈裂枝和影响行人或车辆通行的下垂枝。

（三）清洁

每月清洗除尘一次，保持叶面清洁。

二、其它乔木养护管理

（一）整体景观

1、配置合理，景观优美；

2、按照整体规划无缺株、死株（死株率在2%以下）；

3、配置合理（树种多样，乔木与乔木之间、乔木与花灌木、藤本、草坪地被以及乔木与园路、建筑物、小品之间和谐）；

4、保护措施基本完备。

（二）生长状况

1、生长势较强，枝壮叶茂；

2、生长量超过均值（相关数据参照林、农标准）；

3、叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶、生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）；

4、枝干健壮，无明显枯死树杈；

5、冠形完整，分枝点合适，主侧枝分布匀称，数量适宜，内膛通透。

（三）修剪

1、每年修剪不少于2次；

2、科学合理，适时适度；

3、乔木整形效果要尽量与周围环境协调，园路树木修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，修剪强度适宜，疏密得当；

4、枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝和其它影响树势、树形的枝条修除率95%以上；

5、根据不同路段车辆等情况确定下缘线高度和树冠体量，树高一般控制在10—17米之间，注意 不能影响高压线、路灯和交通指示牌；

6、工具齐全，操作认真标准，按操作规程进行，尽量减少伤口，剪口要平，涂敷科学，不能留有树桩。

（四）施肥

1、每年施肥不少于1次；要根据不同的生长季节的天气情况、不同的植物种类和不同树龄，适当施肥，重点放在春、秋季；

2、施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植3年以内的树木和树穴内有植被的乔木要适当增加施肥量和次数；

3、肥料种类适宜，施肥方法合理；埋施的时候要先打穴或开沟，施肥后要回填土、塌实、浇足水，找平，切忌肥料裸露；穴的规格一般为20cm*20cm*30cm，挖沟的规格为20cm*30cm，施肥后穴槽及时恢复原状；

4、施肥时把握好肥量，做到无缺肥、漏肥、无肥害。

5、个别名贵树种，发芽生长期内需注射营养液，确保枝繁叶茂、生长良好。

（五）树穴

1、大小适宜，边线清晰，线条流畅（8cm以上的乔木全部修出圆形树穴，树穴大小与树木协调成比例，树穴边线流畅）；

2、树穴内无黄土裸露；

3、对树穴每年清理2次，保持下沉深度，对树池经常巡查，发现塌陷、损坏及时修复。

（六）松土除杂草

松土除杂草及时，每年不少于5次。

（七）抹芽除萌

及时彻底，剪口平滑（萌芽长度小于5—10cm）。

（八）复壮

1、按时复壮；

2、方案措施科学周密；

3、严格操作规程；

4、创伤部位、腐朽部位及时清理、消毒、涂药、修补。

（九）栽植

1、成活率：易成活树种成活率100%，不易成活树种成活率要在95%以上；

2、常绿树种及不易成活树种移植必须带土球，土球直径不小于胸径的8—10倍，且须根保留完好；

3、树坑直径大于土球直径50cm以上，封土深度以盖住土球上部5—10cm为宜；

4、栽前起挖、包装运输规范；栽后支撑、修剪、浇水等严格按规程操作。

（十）补植

1、及时清理死树，要求在2周内补植回原来的树种，规格与原来的树种接近，以保证优良的景观效果；

2、补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水，打支撑等保养措施，保证成活率在98%以上。

（十一）环境清理

树冠下、树穴内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。

附件4

病虫害控制标准

一、病害

1、发病率：整体病害发病率小于5％，其中叶部病害发病率小于5％，枝干病害发病率小于4％，根部病害发病率小于2％；

2、危害程度（0—轻度）。

二、虫害

1、食叶害虫基本无危害（整体株危害率小于5％，叶危害率小于5％）；

2、刺吸害虫基本无危害（整体株危害率小于5％，叶危害率小于5％，其中介壳虫危害少于5头/100cm2,或者10头/尺枝条）；

3、蛀干害虫基本无重度危害（整体株危害率小于5％，枝危害率小于5％，基本无活虫活卵）；

4、地下害虫基本无危害（整体株危害率小于3％，危害少于10头/100cm2）。

三、病虫害防治

1、有植保专业技术人员，精心管养，使植物增强抗病虫能力；

2、有详尽的防治工作计划；

3、植保机具齐全，运转良好；

4、药剂保管、药剂施用、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故；

5、采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害发生、蔓延，以无公害防治为主，以减少对环境的污染；

6、用化学方法防治时，要合理安排喷药时间，注意药物、用量以及对环境的影响，要符合环保的要求和标准；

7、部分病虫害防治基本要求

- 蚜虫

每年春季（4-5月份）、秋季（9-10月份）是高发期，3月底4月初防治春季蚜虫最好的时机，每月打药2次以上；

- 青虫

每年5-6月份、9-10月份危害严重，每月打药2-3次；

- 美国白蛾

5月份-10月份之间都存在，4-5月份第一代，6-7月份第二代，每月打药2次，8-10月份第三代比较严重，每月2次以上；

- 白粉病

黄杨球、月季、紫薇，4-6月份迎来第一次发病高峰打药2次以上，9-10月份再次迎来高发期打药2次以上。

8、防治率不少于95％。

附件5

冬季养护措施

植物冬季防寒防冻的措施主要包括浇冻水、‌树木涂白、‌卷干包草、‌根部培土、‌覆土、‌架风障、‌春灌和树基积雪等。‌

- 浇冻水

- ‌在冬季土壤易冻结的地区，‌于土地封冻前灌足一次水，‌称为“灌冻水”。‌这有

- 助于形成冻土层，‌维持根部温度的相对稳定，‌防止植物因外界温度骤然变化而受害。‌

- 树木涂白

- ‌使用石灰加石硫合剂对枝干涂白，‌可以降低向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害，‌同时还可以杀死一些越冬病虫害。‌

- 卷干包草

- ‌对于不耐寒的树木，‌尤其是新栽树木，‌要用草绳或稻草包裹主干和部分主枝来防寒。‌

- 根部培土

- ‌在树木根颈部培起直径80至100厘米、‌高40至50厘米的土堆，‌防止低温冻伤根颈和树根。‌

- 覆土

- ‌在土地封冻以前，‌将枝干柔软、‌植株不高的乔灌木压倒固定，‌盖一层干树叶（‌视情况也可不盖）‌，‌覆细土40至50厘米，‌轻轻拍实。‌

- 架风障

- ‌为减轻寒冷干燥的大风吹袭造成的伤害，‌可以在树的上风方向架设风障。‌

- 春灌

- ‌早春土地开始解冻后要及时灌水，‌保持土壤湿润，‌降低土温，‌延迟花芽萌动与开花，‌避免晚霜危害。‌

- 树基积雪

- ‌利用雪的保温作用，‌保持树木周围的温度相对稳定，‌减少冻害的发生。‌

附件6

设施保护和维修

灌溉设施（喷头、立管、水管与控制线、控制器和电源）完好无损，运行正常，外观效果优良；围栏、护树架、护网、灯具等配套设施完好，整齐美观；对破坏行为要加以制止并及时修复 。

未尽之处，参照《河南省绿地养护标准》及其他相关行业规定。

附件7

开封大学苗木养护清单

| 序号 | 品种 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 香樟树 | 38棵 | 胸径15cm |
|  | 大叶女贞 | 746棵 | 胸径12-24cm |
|  | 石楠球 | 108棵 | 冠径1.5m |
|  | 高干石楠球 | 38棵 | 地径15cm |
|  | 小叶女贞造型 | 154棵 | 2m以上 |
|  | 高杆红玉兰 | 23棵 | 胸径12cm |
|  | 红玉兰 | 56棵 | 胸径14cm |
|  | 百日红 | 228棵 | 胸径3cm |
|  | 高杆百日红 | 283棵 | 胸径4cm-8cm |
|  | 枇杷 | 20棵 | 胸径10-25cm |
|  | 腊梅 | 54棵 | 冠径3m |
|  | 高杆桂花 | 11棵 | 胸径6cm |
|  | 桂花 | 50棵 | 冠径1.5m |
|  | 碧桃 | 25棵 | 胸径5cm |
|  | 红叶李 | 161棵 | 胸径10-15cm |
|  | 红梅 | 29棵 | 冠径1.8m |
|  | 垂柳 | 137棵 | 胸径5cm（3棵28cm) |
|  | 高杆月季 | 232棵 | 地径8-10cm |
|  | 月季 | 1094棵 | 多年生 |
|  | 棕榈 | 190棵 | 2米以上 |
|  | 黄杨球 | 661棵 | 冠径1.5-2m |
|  | 火棘球 | 17棵 | 冠径1.8m |
|  | 丝绵木 | 43棵 | 胸径17cm |
|  | 石榴 | 31棵 | 冠径2米以上 |
|  | 栾树 | 185棵 | 胸径15-20cm |
|  | 龙柏 | 25棵 | 高5米以上 |
|  | 龙柏球 | 99棵 | 冠径1.8-2m |
|  | 枣树 | 2棵 | 胸径6cm |
|  | 白蜡树 | 39棵 | 胸径8-10cm |
|  | 银杏 | 196棵 | 胸径16cm |
|  | 白玉兰 | 2棵 | 胸径10cm |
|  | 西府海棠 | 101棵 | 胸径10cm |
|  | 梨花海棠 | 46棵 | 胸径8cm |
|  | 杏树 | 1棵 | 胸径15cm |
|  | 藤本月季 | 1000棵 | 高1.5米以上 |
|  | 木槿 | 13棵 | 冠径3m |
|  | 千头柏 | 10棵 | 冠径1.5m |
|  | 高杆地柏 | 16棵 | 地径10cm |
|  | 龙爪槐 | 12棵 | 胸径10cm |
|  | 五角枫 | 9棵 | 胸径10cm |
|  | 法桐 | 909棵 | 胸径10-20cm |
|  | 龙桑 | 2棵 | 地径10cm |
| 序号 | 品种 | 数量 | 规格 |
|  | 合欢树 | 1棵 | 胸径8cm |
|  | 牡丹 | 16棵 | 5-8头 |
|  | 水杉 | 57棵 | 胸径15cm |
|  | 雪松 | 158棵 | 高8-10米（120棵2米） |
|  | 法青 | 10棵 | 高2米以上 |
|  | 红叶石楠球 | 21棵 | 冠径1.5-2m |
|  | 红花继木球 | 20棵 | 冠径1m |
|  | 海桐球 | 128棵 | 冠径1.5-2m |
|  | 南天竹 | 653棵 | 高1米以上 |
|  | 国槐 | 59棵 | 胸径15-20cm |
|  | 广玉兰 | 95棵 | 胸径10cm |
|  | 樱花 | 910棵 | 胸径3-12cm |
|  | 紫荆 | 55棵 | 冠径2米以上 |
|  | 油松 | 90棵 | 胸径8-10cm |
|  | 蜀快 | 42棵 | 高3-4米 |
|  | 瓜子黄杨球 | 1棵 | 冠径1.5m |
|  | 木瓜 | 16棵 | 胸径8-10cm |
|  | 红宝石海棠 | 26棵 | 胸径8-10cm |
|  | 杜仲 | 12棵 | 胸径10-15cm |
|  | 紫花槐 | 20棵 | 胸径15-20cm |
|  | 柿子树 | 7棵 | 胸径10cm |
|  | 山楂 | 3棵 | 胸径10cm |
|  | 木莲 | 21棵 | 胸径5-8cm |
|  | 垂丝海棠 | 8棵 | 胸径6cm |
|  | 美人梅 | 19棵 | 冠径1.5m |
|  | 楝树 | 4棵 | 胸径20cm |
|  | 豆瓣黄杨球 | 2棵 | 冠径1.8m |
|  | 丁香 | 25棵 | 冠径1.5m |
|  | 勾股球 | 8棵 | 冠径1m |
|  | 剑麻 | 36棵 | 高50cm |
|  | 梨树 | 69棵 | 胸径6-8cm |
|  | 桃树 | 7棵 | 胸径5-7cm |
|  | 凌翘 | 18棵 | 高4米以上 |
|  | 紫藤 | 22棵 | 高4米以上 |
|  | 苹果树 | 2棵 | 胸径5cm |
|  | 七叶树 | 19棵 | 胸径18-20cm |
|  | 楸树 | 659棵 | 胸径3cm |
|  | 丛生紫薇 | 200棵 | 单枝地径2.5cm |
|  | 紫薇 | 153棵 | 胸径4cm |
|  | 迎春 | 350棵 | 五年生 |
|  | 嫁接银杏 | 22棵 | 胸径20cm |
|  | 合计 | 11140棵 |  |
| 序号 | 品种 | 数量 | 规格 |
|  | 小叶女贞 | 400㎡ | 高50-80cm |
|  | 大叶黄杨 | 315㎡ | 高50-80cm |
|  | 小叶黄杨 | 415㎡ | 高20-40cm |
|  | 紫叶小檗 | 450㎡ | 高30-50cm |
|  | 竹子 | 1154㎡ | 地径2-3cm |
|  | 行道树池红叶石楠 | 690㎡ | 高50-80cm |
|  | 南天竹 | 809㎡ | 高50-80cm |
|  | 金森女贞 | 470㎡ | 高20-30cm |
|  | 红花杂酱草 | 3200㎡ | 冠20-30cm |
|  | 金叶女贞 | 250㎡ | 高30-50cm |
|  | 连翘 | 140㎡ | 高30-50cm |
|  | 剑麻 | 70㎡ | 高30cm |
|  | 合计 | 8363㎡ |  |

| 序号 | 品种 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 黄杨绿篱 | 1952米 | 高50-120cm |
|  | 红叶石楠绿篱 | 916米 | 高50-80cm |
|  | 合计 | 2704米 |  |

附件8

校园绿化日考核表

| 养护单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 | 基本分 | 标 准 | 扣分情况 | 验收结果 |
| 花园 | 1、植物长势良好。 | 20 | 1、植株干枯、萎焉，长势不良，每棵扣1分。 |  |  |
|  | 2、按时修剪，修剪合理，整齐、美观。 |  | 2、未按时修剪，扣2分/次；修剪高度不统一，影响美观扣2分/次；遮挡标志牌扣1分/块。 |  |  |
|  | 3、植物无死缺株。 |  | 3、有死缺株，扣0.5分/处。 |  |  |
|  | 4、无高荒杂草。 |  | 4、有杂草，扣0.1分/处。 |  |  |
| 行道树 及 乔 木 | 1、生长良好，树冠开张完整。 | 20 | 1、长势不良，扣2分。 |  |  |
|  | 2、修枝合理、美观。 |  | 2、树形不完整、有枯枝、脚芽扣0.5分/处；枝叶侵占停车道扣2分/处；遮挡标志牌扣1分/块。 |  |  |
|  | 3、无死缺株。 |  | 3、有死缺株，扣0.5分/处。 |  |  |
|  | 4、无高荒杂草、按时刷白。 |  | 4、路肩及行车视线范围内有杂草扣0.5分/处；未按要求按时（冬季）进行刷白扣0.5分/株。 |  |  |
| 草坪 | 1、草坪生长良好。 | 15 | 1、草坪有干枯、缺损、病虫害等，扣1分/处。 |  |  |
|  | 2、修剪合理，整齐美观。 |  | 2、修剪不平整、顺适扣1分/处。 |  |  |
|  | 3、其它乔、灌木生长良好。 |  | 3、其它乔、灌木生长不良，有死缺株、修剪不合理扣1分/株。 |  |  |
|  | 4、无高荒性杂草。 |  | 4、有高荒性杂草，扣1分。 |  |  |
| 路篱绿带 | 1、绿带连贯，无死缺株。 | 10 | 1、有死缺株扣0.5分/处。 |  |  |
|  | 2、植物长势良好。 |  | 2、植物长势不良扣0.5分/处。 |  |  |
|  | 3、修剪合理、美观。 |  | 3、修剪不紧凑、不丰满，影响绿化景观扣1分/处。 |  |  |
|  | 4、绿带内无杂草。 |  | 4、绿带内有杂草扣0.5分/处。 |  |  |
| 病虫害 | 绿化范围内无病虫害。 | 15 | 1、绿带、行道树出现病虫害，1分/处。 |  |  |
|  |  |  | 2、花园内出现病虫害，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 3、有其它病虫害的，扣1分。 |  |  |
| 安全生产 | 1、作业人员统一着反光服装 | 10 | 1、作业人员未着服装的扣分1分/人.次； |  |  |
|  | 2、施工车辆有明显施工标志。 |  | 2、车辆无施工标志的扣2分/车.次。 |  |  |
|  | 3、施工现场的标志、标牌齐备，摆放规范。 |  | 3、施工标志、标牌不齐，摆放不规范，扣1分/次。 |  |  |
|  | 4、节约用水用电。 |  | 4、每发生一次安全事故或焚烧杂物，扣5-10分/次。发现长流水无人看管扣2分/次。 |  |  |
| 卫生清洁 | 校园绿化范围内所有区域保证卫生整洁，无转头瓦块，落叶垃圾等杂物。 | 10 | 1、绿化区域内每发现一处存在卫生清洁不到位的，扣2分/处。 2、养护施工产生的垃圾1日内未清理完扣3分/处。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：总分100分。

1、每月总分90分以上发放全额服务费（含90分），90分以下每扣1分，扣除服务费的200元。若月综合考核低于80分（不含80分），甲方有权开具整改通知书给乙方，参照违约责任相关关规定进行处罚。

2、月均分为全月日检查分值累加数/当月天数。

3、因管理不善造成损失，视情节加重处罚，并赔偿损失。

附件9

| 开封大学绿化区域面积统计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 面积（㎡） |
| 1 | 2号楼南花坛三角形 | 2873 |
| 2 | 3号楼南边花园梯形 | 3578 |
| 3 | 8号宿舍路北 | 819.5 |
| 4 | 家属院西围墙西至行政楼东 | 4684.48 |
| 5 | 5至8号宿舍东花坛 | 502.92 |
| 6 | 8号宿舍北 | 1309.06 |
| 7 | 5至8号宿舍西 | 1337.32 |
| 8 | 8号宿舍南 | 59.706 |
| 9 | 7号宿舍周边 | 657.07 |
| 10 | 6号宿舍周边 | 918 |
| 11 | 5号宿舍周边含南边停车场 | 2282.45 |
| 12 | 新建医学部综合楼周边 | 462.34 |
| 13 | 2号楼周边 | 1463.22 |
| 14 | 9号楼周边 | 8498.53 |
| 15 | 行政楼北停车场 | 213 |
| 16 | 14号楼周边 | 3449.91 |
| 17 | 18号楼周边 | 1429 |
| 18 | 南大门周边 | 1825 |
| 19 | 图书馆周边及微地形 | 7638.1 |
| 20 | 西苑餐厅 | 1648.23 |
| 21 | 17号楼周边 | 2156.82 |
| 22 | 1号宿舍周边含南边围墙外 | 1739.48 |
| 23 | 2号宿舍周边 | 1328.3 |
| 24 | 综合服务楼周边 | 1717.08 |
| 25 | 3至4号宿舍东 | 656 |
| 26 | 体育场周边 | 3890.85 |
| 27 | 9号宿舍周边 | 4751.11 |
| 28 | 10号宿舍周边 | 1622.96 |
| 29 | 11号宿舍周边 | 2538 |
| 30 | 12号宿舍周边 | 2446.84 |
| 31 | 篮球场周边 | 3558.1 |
| 32 | 北大门两侧 | 264.8 |
| 33 | 北大门路东及路中间花坛 | 2640 |
| 34 | 10号楼周边 | 6006.9 |
| 35 | 11号楼周边 | 3905 |
| 36 | 15号楼周边 | 7271.99 |
| 37 | 15号楼北边花园 | 4530.1 |
| 38 | 5号楼周边 | 1046.18 |
| 39 | 3号楼周边 | 3594.96 |
| 40 | 3号楼北边花园 | 7614.1 |
| 41 | 6号楼周边 | 1436.58 |
| 42 | 7号楼周边 | 1501.7 |
| 43 | 8号楼周边含西围墙 | 1950.85 |
| 44 | 16号楼周边 | 5387.1 |
| 45 | 行政楼天井院 | 203.24 |
| 46 | 实训中心门前 | 150 |
| 47 | 校园内行道树 | 871 |
| 48 | 周转房南侧苗圃 | 6794 |
|  | 合计 | 127222.876 |

- 第六章  响应文件格式

项目

项目编号：

谈判响应文件

收件人：开封市政府采购中心

供应商：

供应商地址：

编制时间    年   月   日

目　　录

一、谈判响应函

二、法定代表人资格证明或授权委托书

三、供应商基本情况和资格证明材料

四、采购内容及报价明细表

五、技术及商务偏差表

六、备品备件及附送工具清单

七、服务方案

八、相关证明材料

一　　谈判响应函

致：开封市政府采购中心

我方已仔细研究了                 项目（项目编号：        ）谈判文件的全部内容，愿按照谈判文件中的条款和要求提供产品和服务，并承诺以下内容：

- 投标报价（人民币大写）：           （小写：      ）。

- 合同履行期限：          。

- 谈判有效期：自投标截止之日起  60 日历天（不少于要求的时间）。

- 付款方式：  响应   谈判文件要求。

- 质量要求：质量符合　国家标准　。

- 我方的澄清、说明或变更内容为响应文件的有效组成部分。响应文件正文内容与本函不一致的，以本函为准。

- 如对谈判文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在谈判时间以后我方不再有对谈判文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，愿承担相关责任和损失。

- ……

供应商（盖单位章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或盖章）：

电话：               电子邮箱：

地址：               邮编：

年  月   日

二　　法定代表人（负责人）资格证明

（法定代表人投标时提供）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：   　  职务：      （身份证号：　　　　　　　　　 ）系           （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件

供应商（盖单位章）：

年    月   日

二　授权委托书

（法定代表人委托其他人员投标时提供）

本人    　　（姓名） 系                     （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托   　     　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             项目（项目编号：      ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托书权。

此处附：法定代表人（负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商（盖单位章）：

法定代表人或负责人（签名或盖章）：

代理人（签名或盖章）：

年   月  日

三  供应商基本情况和资格证明材料

（一）、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 核定的经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（二）资格证明材料

说明：

1、供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

2、《供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明》和《供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》格式见后附参考格式。

3、只面向中小企业采购的项目（以资格要求为准），须在此处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。参考格式见“相关证明材料”附件。

供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的

书面声明（参考格式）

我公司声明：在参与本项目采购活动前三年内（截至投标截止时间），没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若发现我公司承诺不实，我公司投标无效，并承担由此造成的提供虚假材料等一切后果。

特此声明。

投标单位：

时间：     年   月   日

注：供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。

供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

承诺书（参考格式）

我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力，并按照采购文件要求提供相关证明材料。如我方中标、成交，保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

承诺供应商：

年  月  日

四　采购内容及报价明细表

| 序号 | 报价内容明细 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 价格总合计（与投标函中的“投标报价”相同） |  | ¥： 元 |  |

注：“报价内容明细”由供应商根据项目情况自行填写，如：人员工资、设备费用、材料、利润、税金……。

五　技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应文件内容与谈判文件技术、商务要求有偏差时，应在上表中分别列明，填写偏差说明（正偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

2、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

六　备品备件及附送工具清单

说明：如有附送专用工具和附送备品备件，此处应列明名称、数量、单价、生产商等情况。

七    服务方案

（包括但不限于谈判文件“第五章  采购内容及商务技术要求”等有关服务要求）。

八 相关证明材料

1、供应商结合项目要求和自身情况提供相关证明材料。

2、所投产品均为小微企业生产时的相关材料（格式见附件）：

（1）只面向中小企业采购项目，供应商须在“三　供应商基本情况和资格证明材料”处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。

（2）非专门面向中小企业采购项目，供应商所投全部产品如符合小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业政策且以该身份投标，应在此处提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于              行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 物业管理  行业。供应商应按该行业，对照《中小企业划型标准规定》判定标的承接企业是否属于中小微企业。在本声明函中写明标的及承接企业情况。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、成交人本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。