开封市静宜中学塑胶运动场改造

项目

竞争性谈判文件

| 采 购 人： | 开封市静宜中学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中建山河建设管理集团有限公司 |
| 日期： | 二〇二五年十月 |

目录

第一章竞争性谈判公告	3

第二章谈判响应人须知	7

第三章谈判程序	23

第四章合同条款及格式	26

第五章工程量清单编制说明	44

第六章工程量清单	45

第七技术标准和要求	46

第八响应文件格式	47

第一章  竞争性谈判公告

开封市静宜中学塑胶运动场改造项目

竞争性谈判公告

项目概况

开封市静宜中学塑胶运动场改造项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网下载获取招标文件，并于 2025年10月 17 日9点 20 分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：汴财竞谈-2025-25

2.项目名称：开封市静宜中学塑胶运动场改造项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：975367.20元

最高限价：975367.20元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包算价（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财竞谈-2025-25-1 | 开封市静宜中学塑胶运动场改造项目 | 975367.20 | 975367.20 | 是 | 975367.20其中小微企业采购金额：975367.20 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、项目概况：开封市静宜中学塑胶跑道、篮球场、地面、墙面等改造内容

5.2、建设地点：开封市静宜中学

5.3、资金来源：财政资金

5.4、质量要求：达到国家相关专业质量验收规范的合格标准

5.5、谈判范围：工程量清单、图纸及谈判文件内的所有内容

5.6、工期：20天

5.7、标段划分：共划分为1个标段：开封市静宜中学塑胶运动场改造项目

6、合同履行期限：同工期

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业：是

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年或2024年经审计的财务报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函）

- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自2025年1月以来至少一个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料。）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、 供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3、供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理；

3.4、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员，提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料（出具时间不得早于公告发布时间，新聘用的人员从聘用之日起算）。

3.5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、税收违法黑名单（或重大税收违法失信主体）；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图（包含查询时点）或经查实被列入失信被执行人、税收违法黑名单（或重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，均将被拒绝参与政府采购活动。供应商获取文件至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

3.6、本项目应执行的政府采购政策：落实财政部会同国务院有关部门制定的政府采购政策，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。

3.7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供声明函）

3.8、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2025年10月14日至 2025年10月16日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看，请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。查询竞争性谈判文件方式：潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询竞争性谈判文件。

4、售价：0元

## 四、响应文件提交

1、时间：2025年10月17 日9点 20 分（北京时间）

2、地点：开封市公共资源交易中心网站http://kfggzy.kaifeng.gov.cn会员系统中加密上传。（投标文件逾期未上传或未上传成功的，采购人不予受理）

五、响应文件开启

1、时间：2025年10月17日9点 20 分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）

## 六、发布公告的媒介及公告期限

## 本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布， 招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0371-23876034

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：开封市静宜中学

地  址：河南省开封市顺河区双龙巷84号

联系人：张捷

联系方式：13460752422

2.采购代理机构信息

名 称：中建山河建设管理集团有限公司

地 址：郑州市金水区经五路23号

联系人：李柯

联系方式：16637865003

3.项目联系方式

项目联系人：李柯

联系方式：16637865003

第二章谈判响应人须知

- 谈判响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.1 | 采购项目名称 | 开封市静宜中学塑胶运动场改造项目 |
| 2.1 | 采购人 | 采购人：开封市静宜中学 地 址：河南省开封市顺河区双龙巷84号 联系人：张捷 联系方式：13460752422 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中建山河建设管理集团有限公司 地址：郑州市金水区经五路23号 联系人：李柯 电 话：16637865003 |
| 3.1 | 项目概况 | 开封市静宜中学塑胶跑道、篮球场、地面、墙面等改造内容 |
| 3.2 | 谈判范围 | 工程量清单、图纸及谈判文件内的所有内容 |
| 3.3 | 建设地点 | 开封市静宜中学 |
| 3.4 | 标包名称 | 开封市静宜中学塑胶运动场改造项目 |
| 3.5 | 工期 | 20天 |
| 3.6 | 质量要求 | 达到国家相关专业质量验收规范的合格标准 |
| 4.1 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 4.2 | 预算金额（最高限价）： | 最高限价：975367.20元，供应商的首次报价超过预算金额（最高限价）的，其投标按无效处理。 |
| 5.1 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年或2024年经审计的财务报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。）； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函） - （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自2025年1月以来至少一个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料。）； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函） （六）法律、行政法规规定的其他条件。 3.2、 供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3.3、供应商拟派项目经理具有建筑工程专业贰级（含）及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理； 3.4、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员，提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料（出具时间不得早于公告发布时间，新聘用的人员从聘用之日起算）。 3.5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、税收违法黑名单（或重大税收违法失信主体）；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。并附在投标文件中，未提供网页信用查询截图（包含查询时点）或经查实被列入失信被执行人、税收违法黑名单（或重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，均将被拒绝参与政府采购活动。供应商获取文件至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。 3.6、本项目应执行的政府采购政策：落实财政部会同国务院有关部门制定的政府采购政策，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。 3.7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供声明函） 3.8、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体形式 | 不接受 |
| 7 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 8 | 现场勘察 | 供应商自行勘察，详见总则踏勘现场要求 |
| 9 | 采购进口产品或服务 | 本采购项目拒绝进口产品或服务参加谈判 |
| 10.1 | 实质性要求和条件 | 带“*”条款；响应文件无效条款；谈判文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许偏离”、“否决”、“无效”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。 |
| 11.1 | 偏差 | 不允许下列重大偏离： 经谈判小组审查后谈判响应文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应竞争性谈判文件，视为无效标： （1）未按照竞争性谈判文件规定进行签章的； （2）未按竞争性谈判文件“谈判响应文件格式”要求制作和编制的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按竞争性谈判文件规定提交备选投标方案的除外； （4）联合体投标的； （5）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的； （6）谈判响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限； （7）明显不符合技术标准和服务要求的； （8）谈判响应文件附加有采购人不能接受的条件的； （9）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （10）谈判报价超出招标控制价的； （11）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的； （12）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 （13）谈判小组发现供应商提供的已标价的工程量清单与采购人提供的工程量清单不一致的。 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 12 | 谈判过程中可能实质性变动内容 | 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。 |
| 13.1 | 谈判文件澄清或修改发出的形式 | 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清或修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 13.2 | 谈判响应人要求澄清谈判文件的截止时间 | 递交谈判响应文件截止之日3天前 |
| 13.3 | 谈判响应人提出问题的截止时间 | 递交谈判响应文件截止之日2天前 |
| 三、响应文件 |  |  |
| 14 | 报价的其他要求 | 无 |
| 15 | 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
| 16 | 近年财务状况的年份要求 | 提供2023年或2024年经审计的财务报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。 |
| 17 | 施工注意事项 | - 1、为确保项目质量项目经理在施工现场的时间要求：每周不少于6天工作时间，否则承包人需承担违约金贰仟元/天。 - 2、主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员等）在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天，要求人证合一、实名制管理，否则承包人需承担违约金壹仟元/人次/天。 （上述项目组成人员每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。） 注：供应商须对以上内容进行承诺，如若不进行承诺视为不响应谈判文件（格式自拟）。 |
| 18 | 谈判保证金 | 是否要求供应商提交保证金：不要求 |
| 19.1 | 响应文件份数 | 供应商必须在响应截止时间前提供：加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网http://www.kfsggzyjyw.cn会员系统指定位置上传） |
| 19.2（B） | 响应文件所附证书证件要求 | 谈判文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求供应商单独递交，供应商需根据谈判文件及响应文件格式要求将原件扫描件附在响应文件中即可（竞争性谈判文件特别要求的除外），其内容清晰可辨，如因此造成的后果由供应商自行承担。 备注：电子谈判响应文件中所附原件扫描件资料均需加盖企业电子签章。 |
| 19.3（4） | 响应文件签字或盖章要求 | 按谈判文件要求加盖企业电子签章、个人电子签章。 |
| 19.4 | 是否允许递备选竞标方案 | 不允许 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 20.1 （B） | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件，在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传。 |
| 21.1 | 响应文件送达地点 | 电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn） 会员系统中加密上传。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。 |
| 22.1 | 提交首次响应文件截止时间 | 2025年10月17日9点 20 分（北京时间） |
| 五、评审 |  |  |
| 23 | 谈判小组的组成 | 谈判小组成员人数 3 人，其中采购人代表 1 人，技术专家 1人，经济专家 1 人。 技术、经济等方面专家的确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。 |
| 23.1 | 是否授权谈判小组确定成交人 | 是否授权谈判小组直接确定成交人：否 推荐成交候选供应商3名并标明排列顺序。 |
| 六、合同授予 |  |  |
| 24 | 履约保证金 | 是否要求成交人提交履约保证金：不要求 履约保证金的形式：现金或转账形式 履约保证金的金额：/ |
| 八、需要补充的其他内容 |  |  |
| 25 | 是否采用电子招标投标（采购） | 是 |
| 26 | 同义词语 | 构成谈判文件组成部分的“合同条款”、等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。“采购人”与“招标人”含意相同；“投标人”与“供应商”、“响应人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”或“代理机构”含意相同。 |
| 27 | 付款方式 | 合同签订后，根据财政拨付情况，适时增加或取消进度款拨付节点，或承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位(如有)审核通过的竣工资料、结算资料后60日内，根据财政拨付情况，付至合同价款的70%或一年内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后无质量问题结清。 |
| 27.1 | 支付标准 | 以中标方与招标人签定合同规定为准。 |
| 28 | 最后谈判价格 | 供应商第二次报价在谈判中填报（供应商应及时关注开封市公共资源交易中心系统上的通知，应在规定的时间内进行填报第二次谈判报价，报价有时间限制，超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。 |
| 29 | 采购代理 服务费 | 参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号收费标准执行，以预算金额为基数计算按照差额定率累进法计算进行收取11704元（不含税金）由中标单位一次性付给招标代理机构。 |
| 30 | 特别提示 | 谈判文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，谈判响应人须知前附表没有的以最后内容为准。 |
| 31 | 成交公示 | 在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在相关网站予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 32 | 谈判有效期 | 自谈判截止之日起60日历天 |
| 33 | 质疑或异议的递交 | 根据“汴公管办[2020]13 号”文件，供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为通过登录开封市公共资源交易系统线上提起（网址：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。招标代理机构或采购人在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 34 | 电子投标文件的递交 | 电子响应文件的递交： 1.各供应商应在响应截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。2.供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，在递交截止时间前请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。3.电子响应文件在响应截止时间之前递交到规定地点。 |
| 35 | 其他需要补充的内容 | 1、响应人应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致” 的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。（提供承诺书）。 2、招标文件规定其他内容涉及的“相关原件”不再要求投标人单独递交，投标人需根据招标文件及投标文件格式要求将原件扫描件附在投标文件中即可，其内容清晰可辨，如因此造成的后果由投标人自行承担。 3、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 4、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任，在响应文件中提供声明函。 |
| 36 | 开标程序 | 1、本项目采用“远程不见面” 开标方式,投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、 答疑澄清等 。 2、投标人代表不到开标现场，应在投标文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密，否则，投标人自行承担其投标文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） 3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。解密的投标文件不足三家时不再继续进行。 4、开标程序： 4.1、 主持人点击“开标” ， 解密开始倒计时。 4.2、 投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。 4.3、 解密时间结束后 5 分钟为质疑时间,投标人可对开标会议提出质疑，无投标人提出质疑视为对开标会议无异议，开标结束。 |
| 37 | 监督单位 | 开封市财政局政府采购监督管理办公室 |
| 38 | 1、涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），的规定执行。 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。 注：清单可从：中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）等网站下载。 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）文，本次招标行业划分：建筑业 |  |
| 39 | 1、本项目为财政资金，合同履行及款项支付均须按政府财政审计监管拨付要求。乙方提供合格发票，甲方按规定报批并申请财政拨付。财政款项未到前，不视为甲方违约或付款逾期。乙方应保证在合同期间不间断施工（提供承诺书）。 2、其他未尽事宜，按国家相关法律法规执行。 |  |

- 供应商须知正文

- 一、说明

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：详见谈判响应人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：详见谈判响应人须知前附表。

#### 1.2 资金来源、落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：详见谈判响应人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：详见谈判响应人须知前附表。

#### 1.3 谈判范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目谈判范围：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.2 本招标项目工期：详见谈判响应人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：详见谈判响应人须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求，详见谈判响应人须知前附表的规定。

接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.2 响应人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

响应人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除招标人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，响应人在编制谈判响应文件时参考，招标人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的响应人。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

#### 1.11 分包

不允许分包。

#### 1.12 偏离

- 谈判响应人须知前附表允许谈判响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．竞争性谈判文件

#### 2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

(1）竞争性谈判公告；

(2）谈判响应人须知；

(3）谈判程序；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单编制说明；

(6）工程量清单；

(7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式

根据谈判响应人须知前附表规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

#### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以线上电子形式，要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将在响应人须知前附表规定的投标截止时间3个工作日前以线上电子形式发给所有购买竞争性谈判文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截上时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

#### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1招标人可以数据电文形式通过电子交易平台修改竞争性谈判文件，并通知所有已报名参加投标的响应人。但如果修改竞争性谈判文件的时间距投标截止时间不足3个工作日，修改内容影响谈判响应文件编制，并且不能满足响应人在投标截止时间前完成编制谈判响应文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 以网上发布方式通知所有潜在供应商,自谈判文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

### 3．谈判响应文件

#### 3.1 谈判响应文件的组成

3.1.1 谈判响应文件应包括下列内容：

#### 详见谈判响应文件目录

#### 3.2 谈判报价

3.2.1 响应人应按竞争性谈判文件的要求填写相应表格。

3.2.2 响应人在投标截止时间前修改谈判响应函中的投标报价的。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 谈判有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的投标有效期内，响应人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有响应人延长谈判有效期。响应人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；响应人拒绝延长的，其投标失效，但响应人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金(免收)

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1“响应人基本情况表”应附响应人营业执照副本等材料的证件原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见响应人须知前附表。

#### 3.5.3其他要求见谈判响应人须知前附表。

#### 3.6 备选投标方案

除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1 谈判响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、谈判内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 谈判响应文件全部采用电子文档，除响应人须知前附表另有规定外，谈判响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由响应人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的， 应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

4 ．投标

4.1  谈判响应文件的制作

4.1.1 响应人须按竞争性谈判文件要求制作并提交谈判响应文件。

4.1.2 加密电子谈判响应文件应在投标截止时间前制作完成，并通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

#### 4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 响应人应在本章第22.1项规定的投标截止时间前上传电子谈判响应文件。

4.2.2 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所上传的谈判响应文件不予退还。

4.2.3 逾期上传的或者未上传指定地点的谈判响应文件，招标人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第22.1项规定的投标截止时间前，响应人可以修改或撤回已上传的谈判响应文件。

4.3.2 在投标截止时间后，响应人不得再要求修改或撤回其谈判响应文件。

5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在响应人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点远程开标。

#### 5.2 开标程序

详见“响应人须知前附表”

### 6．谈判

#### 6.1 谈判小组

6.1.1 谈判由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或响应人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 谈判

谈判小组按照第三章“谈判程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“谈判程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定谈判小组直接确定中标人外，招标人依据谈判小组推荐的中标候选人确定中标人，谈判小组推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的响应人。

#### 7.3 履约担保

#### 不收取

#### 7.4 签订合同

7.4.1 成交人在接到采购单位发出的成交公告结果及领取成交通知书后7日内，按照竞争性谈判文件和响应文件的要求与采购单位签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，响应人少于3 个的；

(2）经谈判小组评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后响应人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“谈判程序”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

供应商认为本次谈判活动的竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑或异议应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑或异议范本）。质疑或异议及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

质疑或异议的递交方式：线上提起（详见谈判响应人须知前附表）。

对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

10.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

10.1 关于投标的规定

10.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。

在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和征集文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.2价格扣除的范围

10.2.1供应商以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型、微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

10.2.2供应商以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，其他投标产品是另外监狱企业、残疾人福利性单位生产，享受价格扣除，否则不享受。

10.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

10.3.1小型、微型企业价格扣除政策

供应商属于中小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》。

属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。（本项目不适用）

10.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件：

1）供应商为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

10.4部分中小企业划型标准规定

10.4.1建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

10.5 其他

1、评标时涉及节能产品的，将按根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化 节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），的规定执行。 采购人拟采购的产品如属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当根据国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库

[2006]90 号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购。

第三章 谈判程序

### 谈判办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审标准 （不审查原件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年或2024年经审计的财务报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供相关部门出具的自2025年1月以来至少一个月的依法缴纳税收证明和社保证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“谈判响应人须知前附表规定”规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“谈判响应人须知前附表规定”规定 |
|  |  | 企业信用 | 符合第二章“谈判响应人须知前附表规定”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“谈判响应人须知前附表规定”规定 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 响应人名称 | 响应人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件签章 | 符合竞争性谈判文件要求 |
|  |  | 响应文件主要格式 | 符合竞争性谈判文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 谈判范围 | 符合第二章谈判响应人须知前附表规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章谈判响应人须知前附表规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章谈判响应人须知前附表规定 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合第二章谈判响应人须知前附表规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合竞争性谈判文件规定的其他要求 |
| 2.1.3 | 详细性评审标准 | 已标价工程量清单 | 已标价工程量清单符合第五章“工程量清单编制说明”规定 |
|  |  | 技术要求 | 符合竞争性谈判文件第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标报价 | 不超招标控制价 |
|  |  | 业绩 | 企业自2022年1月1日以来至少完成过一项同类业绩。（提供网页版中标公示截图、中标通知书、施工合同、竣工验收或完工证明，时间以合同签订时间为准） 注：评标时以原件扫描件为准。 |
|  |  | 主要施工方案与技术措施 | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，为进一步考察供应商对本项目的建设定位、创意能力，供应商需至少提供校园文化展示区（西墙）的创意示意图，且符合施工图纸的要求。合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议；否则不合格。 注：采购人保留对中标人创意示意图的采纳权及修改权，投标人须保证其创意示意图为原创成果。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 有质量管理体系与管理措施、实验检验措施；有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统；有针对本项目关键分部分项工程的质量标准及严格按照强制性标准实施的承诺，否则不合格。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 有安全管理体系及措施；有安全技术方案；有现场重大危险源辨识和项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施；否则不合格。 |
|  |  | 环境保护管理体系及措施 | 有文明施工、环境保护管理体系、建筑垃圾处理措施、施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定和安全文明措施费用投入使用计划；否则不合格。 |
|  |  | 工期保证措施 | 有符合本项目的工程进度计划、工期保证措施（包括：资源保证措施、资金保障措施、进度管控措施、工程进度计划、工序安排合理，施工工艺、劳动力安排及技术等方面保证保障措施切实合理可行）；技术措施（包括：分析影响施工进度的关键工作，制定关键节点控制措施及充分考虑影响进度因素，制定纠偏措施）；符合项目要求且合理，否则不合格。 |
|  |  | 拟投入资源配备计划 | 有设施设备配备计划及进退场计划；有劳动力配备计划；否则不合格。 |
|  |  | 施工进度表与网络计划图 | 有施工进度表与网络计划图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对施工计划工期的要求，否则不合格。 |
|  |  | 施工总平面图布置 | 施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求； (1)拟建建筑物和其他基础设施的位置； (2)施工用地范围内的加工设施、供电、供水、排水排污等，并应有文字说明； (3)施工现场必备的安全、消防和环境保护等设施； 否则不合格 |
|  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 | 有采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等措施；否则不合格。 |
|  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理 | 有施工现场实施信息化监控和数据处理相关措施；否则不合格。 |
|  |  | 风险管理措施 | 有风险管理措施；有配备紧急情况负责人员、联系方式；遇到紧急情况的处理措施；否则不合格。 |
| 注：1、不同供应商“响应文件硬件特征码一致”的按无效标处理。 2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |  |  |

一、谈判标准：

由谈判小组对谈判供应商递交的谈判响应文件进行审查，谈判小组对通过资格评审和符合性评审单位为有效谈判供应商。

1、谈判小组首先对各响应文件进行资格性、符合性审查，未通过审查的为无效响应。

（1）资格性检查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件等进行审查，以确定谈判供应商是否具备竞争性谈判资格。

### （2）符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指谈判供应商谈判响应文件中所述质量、服务期、报价等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上同意。

2、谈判小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商。谈判供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、围绕谈判要点，谈判小组要求各个有效谈判供应商在系统内进行第二次谈判报价；

4、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

由有效谈判供应商在规定时间内进行第二次谈判报价，最后根据符合要求的报价最低的原则确定第一成交候选人。谈判报价最低者为第一成交候选人，其他依次排名。（如出现并列排名时，由谈判小组根据供应商的质量要求、响应文件编制内容等进行综合评比确定排序)。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判谈判响应人。谈判小组根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定谈判响应人。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动。

4.1.1、本项目第二次采用远程报价（报价有时间限制（30分钟），超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为自动退出谈判活动）。

4.1.2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：供应商应在规定的时间内进行第二次谈判报价，第二次报价为最后报价。

各供应商在系统内填写二次报价或最后报价时请注意，最后报价为各供应商的谈判总报价。供应商在中标后提供与最后报价对应的工程量清单。

5、谈判小组发现谈判供应商的报价（含一次或者二次报价）明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，谈判小组应当要求该谈判供应商对所报的价格作出书面说明并提供相应的证明材料。谈判供应商不能合理解释或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，其谈判作无效响应处理。

6、谈判供应商有以下情形之一的，其谈判作无效处理：

(1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

7、谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经谈判供应商书面确认后具有约束力。谈判供应商不接受修正价格的，其谈判作废标处理。

(1）谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

8、谈判响应文件的澄清和补正

8.1 在谈判过程中，谈判小组会可以书面形式要求谈判供应商对所提交谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组会不接受谈判供应商主动提出的澄清、说明或补正。

8.2  澄清、说明和补正不得改变谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。谈判供应商的书面澄清、说明和补正属于谈判响应文件的组成部分。

8.3  谈判小组对谈判供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求谈判供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

9、 谈判结果

9.1  谈判小组按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

9.2  谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面成交报告。

第四章  合同条款及格式

（仅供参考）

### 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                      。

3.付款方式： 合同签订后，根据财政拨付情况，适时增加或取消进度款拨付节点，或承包人完工验收合格并竣工退场后且提交经发包人及监理单位(如有)审核通过的竣工资料、结算资料后60日内，根据财政拨付情况，付至合同价款的70%或一年内付至结算总价的97%，留3%质保金待缺陷责任期2年满后无质量问题结清。

4.质保金：                                     。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分   通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款

第三部分   专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、响应函及报价一览表、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、谈判文件、已标价工程量清单、其他合同文件（现场签证等）。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

（双方另行约定）。

1.1.3.9永久占地包括：（不涉及）。

1.1.3.10临时占地包括：（双方另行约定）。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效版本的标准和规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）；

发包人提供国外标准、规范的份数：（不涉及）；

发包人提供国外标准、规范的名称：（不涉及）。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、响应函及报价一览表、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、谈判文件、已标价工程量清单、其他合同文件（现场签证等）。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：总进度计划及施工组织设计、详细的单体工程施工计划等；

承包人提供的文件的期限为：承包人收到中标通知书后7日内提供总进度计划及施工组织设计，每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更和下周施工进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：一式五份；

承包人提供的文件的形式为：；

发包人审批承包人文件的期限：收到方案十日内批准或提出修改意见。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在（双方另行协商）天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：（双方另行协商）；

发包人指定的接收人为：（双方另行协商）。

承包人接收文件的地点：（双方另行协商）；

承包人指定的接收人为：（双方另行协商）。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人办理相关手续并承担费用，发包人协助办理。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：（双方另行协商）。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如发生另行协商。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由（不涉及）承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：（不涉及）

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：（不涉及）

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（不涉及）。

1.13施工清单错误的修正

出现施工清单错误时，是否调整合同价格：若施工清单偏差超出10%或存在缺项漏项，工程量对超出10%的部分修正，若施工清单偏差不超出10%（含10%）则工程量不再修正。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±10%。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：       ；

职务：       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

(1)签发工程开工/复工报审表、工程暂停令；

(2)审批工程付款，签发竣工验收单；

(3)组织实施经会议通过后的总体施工方案；

(4)审批工程变更单及工程签证单；

(5)合同内容变更、经济洽商和索赔的确认、主要设备材料的确认；

(6)处理与本工程建设相关的事宜。

发包人代表签署的一切文件均需加盖单位公章，否则将不予生效。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供建设场地内的总水源和总电源的具体位置，承包人负责将水电源引入各单体项目施工现场，并承担该部分费用和水电使用费。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：（不涉及）。

发包人是否提供支付担保：（不涉及）。

发包人提供支付担保的形式：（不涉及）。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整的经发包人认可的符合国家及省市城建档案馆要求的竣工图纸、竣工资料、竣工结算报告及满足第三方审计部门审计要求的所有资料，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。

承包人需要提交的竣工资料套数：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20日内，如20日内无法提供，则承包人应承担结算价的5%违约金，由发包人在支付工程款时扣除。

承包人提交的竣工资料形式要求：全套资料共3套。(另附所有竣工纸质资料的电子文档一份，存U盘与纸质资料一同提交)。竣工资料应装订成册，正本为胶装，副本为线装，页码目录齐全，并经发包人审核通过，并出具保证资料真实、完整、准确的保证书一份。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人处理外部及周边关系，保证工程正常进行，所产生的费用由承包人承担，发包人协助进行。

②承包人负责办理开工的相关手续，发包人配合。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：       ，身份证号：           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

关于项目经理在施工现场的时间要求：每周不少于6天工作时间，否则承包人需承担违约金贰仟元/天。项目经理每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。

关于主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、安全员、质量员）在施工现场的时间要求：每周不少于5日历天，要求人证合一、实名制管理，否则承包人需承担违约金壹仟元/人次/天。上述主要施工管理人员每天上午8点30分、下午3点到发包人办公室签到，工程完工后将考勤签到本装订成册作为结算资料。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，项目经理擅自离开施工现场，承包人需承担违约金贰仟元/天，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意更换项目经理，承包人需承担违约金贰万元，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担违约金贰万元，同时发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效合同。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前3日内，且应与投标文件中项目管理机构一致，否则发包人可单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效合同。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约金壹万元/人次。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：双方另行约定。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意更换主要施工管理人员，承包人需承担违约金壹万元/人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，主要施工管理人员擅自离开施工现场，承包人需承担违约金壹仟元/天/人次。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：施工图纸范围内的所有内容。

主体结构、关键性工作的范围：（不涉及）。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：（不涉及）。

其他关于分包的约定：（不涉及）。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：（不涉及）。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。

4. 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

按通用条款执行；

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： 合格，且符合施工图要求。

关于工程奖项的约定：（不涉及）。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家有关规定进行安全文明施工。要求在施工期间杜绝伤残、火灾等重大安全事故；如承包人未进行安全文明施工造成重大安全事故，则承包人除承担全部安全责任外并承担由此造成的发包人的所有损失。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工区域内由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方另行协商。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行且符合相关政府部门法律法规规章制度要求。

承包人对扬尘治理工作，应采取各项保证措施，严格按照强化建筑工地扬尘治理文件，做到：施工工地100%、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、车辆100%密闭运输，确保达到防尘治理要求。

承包人承担工程施工扬尘防治主体责任。承包人工程项目负责人为项目扬尘防治的第一责任人，应配备专职扬尘防治管理人员，应建立项目施工扬尘防治管理组织，明确各级管理人员扬尘防治责任，建立相应的管理制度。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                   。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人获得中标通知书后3日内。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到方案7日内批准或提出修改意见。。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：（双方另行约定）。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（双方另行约定）。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起（不涉及）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：双方另行协商。

7.5工期延误.

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）、承包人自收到发包人或监理人发出的进场施工通知后3日内，未经发包人或监理人同意而拖延进场施工，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效，同时可向承包人主管部门进行投诉。

（2）、承包人逾期竣工，每延误一天承包人承担贰仟元违约金，由发包人支付工程款时扣除；延误超过30天，发包人有权单方面解除合同，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

（3）、由于承包人无法协调外部关系导致工程无法开展而延误工期，则相应工期不顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行；

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：（不涉及）。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（不涉及）。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：            。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

承包人收到中标通知书后15日内进场组织临建搭设，达到安全文明标准（现场组织验收）

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：依据施工图，且满足施工要求。

施工现场需要配备的试验设备：依据施工图，且满足施工要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据施工图，且满足施工要求。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人在工程变更洽商确定后7天内，提出工程价款的报告，发包人自接收报告后7天内予以确认工程量或提出异议，双方达成一致后随当月统计报量予以确认调整工程量（如承包人在工程变更洽商确定后7天内未提出工程价款的报告，则视为此项工程变更洽商不涉及工程价款调整）；变更或签证经监理工程师、发包人对工程量确认并进行签字加盖单位公章认可；确认的变更及签证的价款以最终发包人委托第三方咨询公司定案为准，待工程竣工验收合格且发包人委托第三方咨询公司完成定案后支付。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：如发生另行协商。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：（不涉及）。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（不涉及）种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：（不涉及）。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（不涉及）。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  （2）  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   （不涉及）   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              。

第3种方式：其他价格调整方式：   （不涉及）            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式为：

本合同价款采用  第2种，固定总价  方式确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     （不涉及）                  。

风险费用的计算方法：     （不涉及）                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  （不涉及）                   。

2、总价合同。

工程竣工后，按照中标价和本协议约定的变更签证、暂定价材料、暂估项计算办法，承包人计算变更签证、暂定价材料及暂估项的工程量和工程造价，经监理工程师和发包人审核后，报第三方审计部门审计后确定工程竣工结算造价。

总价包含的风险范围：             。

风险费用的计算方法： 按照专用条款第11项进行价格调整           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      不调整                    。

3、其他价格方式：（不涉及）。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：（不涉及）。

预付款支付期限：（不涉及）。

预付款扣回的方式：（不涉及）。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：（不涉及）。

预付款担保的形式为：（不涉及）。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按照通用条款执行。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按照通用条款执行。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（不涉及）。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：每周周五前提供本周已完工程量报告，报本周签证、变更、暂定价材料、暂估项、下周施工进度计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可盖单位公章后报发包人，发包人核准后盖章确认。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：（不涉及）。

12.3.6其他价格形式合同的计量：（不涉及）。

其他价格形式的计量方式和程序：（不涉及）。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：                                                                        。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（不涉及）。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（不涉及）

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：（不涉及）。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（不涉及）。

（2）发包人支付进度款的期限：当发包人因资金紧张，暂不能支付时，承包人应继续施工，不得因此而停工闹事。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（不涉及）

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：（不涉及）。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：（不涉及）。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：（不涉及）。

（1）单机无负荷试车费用由（不涉及）承担；

（2）无负荷联动试车费用由（不涉及）承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：（不涉及）。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，承包人应按通用条款要求对施工现场进行清理，竣工验收合格后十日内，如承包人无法在工程竣工验收合格后十日内退场，则承包人承担工程结算价5%的违约金。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后20日内，向发包人提供符合3.1（9）条要求的竣工资料及竣工结算资料，如承包人无法在工程竣工验收合格后20日内提交以上资料，则承包人承担工程结算价5%的违约金，由发包人在支付工程款时扣除。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人将承包人提交的的完整的结算资料报送至第三方审计单位，审批竣工付款申请单的期限以第三方审计单位出具正式的审计结果的时间为准。

发包人完成竣工付款的期限：按照12.4.1执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按照12.4.1执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照12.4.1执行。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：（不涉及）；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:（不涉及）。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:（不涉及）。

关于质量保证金的补充约定：（不涉及）。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为（仅限于本项目涉及施工内容）：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（不涉及）。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：如发生另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：如发生另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（不涉及）。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（不涉及）。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：如发生另行协商。

（7）其他：如发生另行协商。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 如发生另行协商 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人应保证工程款收取账户名称不变更，如需变更应报送财务账号变更情况说明。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

除赔偿因其违约给发包人造成的经济损失（因承包人施工质量未达到合同约定要求，引起的其他工程损失按照重建或者维修施工项目造成的费用计取，发包人代为重建或者维修的，重建或者维修费用扣减工程款）承包人还应承担工程结算价5%的违约金。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照通用条款执行，解除合同通知书自送达到承包人之日起生效。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按照通用条款执行

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后（如发生双方另行协商）天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：按照国家相关规定执行。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：按照国家相关规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照国家相关规定执行。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：（不涉及）。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：（不涉及）。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：（不涉及）。

选定争议评审员的期限：（不涉及）。

争议评审小组成员的报酬承担方式：（不涉及）。

其他事项的约定：（不涉及）。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：（不涉及）。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向（不适用）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

21.其他

21.1此合同经双方签订后，双方来往的各种文字材料均加盖单位授权的印章后生效，其余均为无效材料。

21.2发包人驻派的工程师签署的一切文件均需加盖单位授权的印章，否则将不予生效。

21.3承包人保证工程款收取账户名称不变更，如需变更应报送财务账号变更情况说明。

21.4承包人确保上报竣工结算审计资料全部真实、可靠、有效、完整，满足第三方审计单位审计要求。

21.5开工前5日内发承包双方及监理方共同签署《现场施工管理规定》。

21.6本项目除总价风险范围外，材料价格费用不再调整。

第五章 工程量清单编制说明

1、编制依据

1、根据配套文件、解释。

2、材料价格参照《开封市工程造价信息》最近一期，开封市信息价中没有的材料采用《郑州市建设工程材料价格基准信息》最近一期及市场询价。

2、其他说明

1.各供应商应按照谈判文件、谈判文件的补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。（施工中采购人如果变更工程量或变更材料，据实调整）。

2. 投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及合同内包含的风险、责任等各项费用。如因投标人在编制工程预算时漏项或是填写错误而造成的损失由投标人自行承担，采购人不予调整。

3.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

4.本项目设招标控制价，超出招标控制价的谈判报价将不被接受。

5.其他执行国家、行业及省市相关法律、法规的有关规定。

6.未尽详述之处按国家现行施工验收规范及有关标准执行。

第六章、工程量清单

（供应商在招标文件附件中自行下载）

# 技术标准和要求

（图纸在招标文件附件中下载）

一、依据图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

二、质量标准

满足相关施工验收规范，达到国家相关专业质量验收规范的合格标准。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。（未尽事项以国家现行规范为准）

- 第八章 响应文件格式

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （个人电子签章）

年     月     日

目录

一、响应函

二、首次报价一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

四、授权委托书

五、已标价工程量清单

六、资格审查资料

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、其他材料

一、响应函

致：                  (采购人)：

我方己仔细研究了            (项目名称)的竞争性谈判文件（项目编号：         ）的全部内容，谈判报价为（大写）            ，小写：            元，工期：                   ，质量要求：             ， 并承诺如下：

一、我方已详细研究竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本竞争性谈判文件的全部内容和要求，我方同意放弃对竞争性谈判文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守竞争性谈判文件的各项规定，自愿参加谈判,并将严格按照竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向谈判小组提供与本此谈判有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺响应竞争性谈判文件的全部要求。

六、我方承诺将按规定将招标代理费支付给招标代理机构。

七、 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

八、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

九、如我方成为成交供应商我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

十、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

十一、                           （其他补充说明）。

供应商名称：                           （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）

日期：        年        月        日

- 二、首次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 资质等级 |  |
| 谈判报价 | 大写： 小写： （元） |
| 项目经理 | 姓名： 级 别： 证书编号： |
| 谈判范围 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 其他声明 |  |

供应商名称：                           （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                           （个人电子签章）

日期：        年        月        日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

供应商名称：                     （企业电子签章）

日期：        年        月        日

- 四、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权                  （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                                        （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证原件扫描件（正面） | 法定代表人身份证原件扫描件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证原件扫描件（正面） | 委托代理人身份证原件扫描件（反面） |
| --- | --- |

供应商名称：                     （企业电子签章）

法定代表人：                     （个人电子签章）

日期：         年      月       日

- 五、已标价工程量清单

注：1.根据竞争性谈判文件“第六章”中的工程量清单进行填写。

2.已标价工程量清单封面的签字、盖章须执行如下要求：

工程量清单报价的清单封面须加盖供应商公章、法定代表人或其授权人的印章或签字、注册在本单位的造价人员执业资格专用章及签字。如本单位无造价人员，应委托中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字和公章。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附法人营业执照(副本)、资质等级证书（副本）、安全生产许可证等的原件扫描件

- 七、施工组织设计

供应商编制施工组织设计的要求包括但不限于以下内容：主要施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系及措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面图布置、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度、施工现场实施信息化监控和数据处理、风险管理措施等。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图

附表五  施工总平面图

### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度表与施工网络图

1．供应商应递交施工进度表与施工网络图，关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对施工计划工期的要求，说明按采购文件要求的计划开竣工日期。

附表五：施工总平面图

施工总平面图布置符合本项目要求：按照本项目实际情况布局施工总平面图，总平面图布置安排科学合理，符合项目要求；

(1)拟建建筑物和其他基础设施的位置；

(2)施工用地范围内的加工设施、供电、供水、排水排污等，并应有文字说明；

(3)施工现场必备的安全、消防和环境保护等设施；

## 八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件、劳动合同等谈判文件要求内容。

附表一:拟投入的项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 项目经理 资格证书编号 |  |  |  |  |  | 项目经理 级别 |  |  |  |  |  |
| 已完工程施工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 担任职务 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 已 完 |  | 工程质量 |

附表二:拟投入项目主要技术、管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 职称证书 | 上岗资格证书 |  |  | 在本工程中拟担任的工作 | 以往工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |  |

项目经理无在建承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称） 的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                     (企业电子签章)

法定代表人或其委托代理人：       (个人电子签章)

日期：      年       月      日

九、其他资料

1、竞争性谈判文件要求的相关材料及供应商认为的其他材料

2、                              声明函

（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。

供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）

日期：        年      月      日

## 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

（采购人）         ：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）                                        日期：        年        月        日

4、 我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致” 的响应人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

供应商：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：              （个人电子签章）                                        日期：        年        月        日

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；承建（承接）企业为（企业名称    ），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称     ），属于（采购文件中明确的所属行业    ）；承建（承接）企业为（企业名称   ），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（企业电子签章）

日 期：      年    月     日

注 ：1、从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、小型微型企业必须提供此函。

附件2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（企业电子签章）

日    期：      年    月     日

备注：

1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非福利性单位投标时不用提供该声明函。

附件3：

监狱企业的证明文件

（格式自拟）

单位名称：（企业电子签章）

日    期：     年   月   日

备注：

1、该证明文件是针对监狱企业的，非监狱企业投标时不用提供该证明文件。

2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。