开封市自然资源和规划局

实景三维开封建设项目

招标文件

 项目编号：汴财招标采购-2025-70

采 购 人：开封市自然资源和规划局

   代理机构：河南省棠棣工程咨询有限公司

日    期：二零二五年十一月

[image: image2.jpg]FAFX R ZHE G #AE

BREEMITEZEAE ﬁiﬁlﬁﬁ@ﬁwzﬂﬁ%%m
B, RIE ALY B BAR SR AT

XY REHA: (AF)






目 录
3第一章 招标公告


8第二章  投标人须知


24第三章  评标办法


32第四章  合同条款及格式


36第五章  服务内容及要求


39第六章  投标文件格式


40一、投标函


41二、投标函附录及分项报价表


43三、法定代表人身份证明或授权委托书


46五、资格审查资料


47六、服务方案


49七、拟派项目团队人员情况表


50八、其他资料




第一章 招标公告

项目概况
开封市自然资源和规划局实景三维开封建设项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年11月25日09时20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：汴财招标采购-2025-70
2、项目名称：开封市自然资源和规划局实景三维开封建设项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：10447926.00元
最高限价：10447926.00元
	序号
	包号
	包名称
	包项预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2025-70-1
	开封市自然资源和规划局实景三维开封建设项目
	10447926.00
	10447926.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1资金来源：财政资金

5.2采购内容：实景三维开封建设项目，建设内容包含城市级实景三维、大比例尺地形图测绘、物联感知数据接入与融合、数据入库、在线系统与支撑环境建设、示范应用建设、驻场人员服务等（具体内容详见采购文件）。

5.3服务质量：符合国家及行业相关规范标准，并通过相关部门审查。

5.4服务期限：自合同签订生效之日起至2026年06月30日前完成。

5.5运行维护期：项目结束并通过相关验收之日起三年。
6.合同履行期限：按合同约定执行。

7.本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否 

9.是否专门面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本或其他相关证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或基本户银行出具的有效期内的银行资信证明或新成立企业自成立以来的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的证明或税务部门出具的“无欠税证明”相关材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、供应商应具有测绘地理信息行政主管部门颁发的甲级测绘资质，专业类别须包含大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。

3.3、信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求， 对被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站重大税收违法失信主体”（查询对象：企业）、“中国执行信息公开网失信被执行人”（查询对象：企业）和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询对象：企业）的潜在供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；信用信息查询：由采购人或采购代理机构于开标后查询投标人信用记录，并将信用记录相关查询截图留存以作证据存档备查。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司基本信息、股东信息及股权变更信息、主要人员信息截图）。

注：供应商若为事业单位或其他等无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟。

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动（提供承诺函）。

3.6本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

1.时间：2025年11月04日 至 2025年11月24日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：开封市公共资源交易信息网。

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）首页“流程公开”里查询招标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年11月25日09时20分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年11月25日09时20分（北京时间）

2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1、本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、供应商凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件，供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝；获取招标文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5、监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室

　 联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封市自然资源和规划局

地址：开封市龙亭区八大街市直机关综合办公楼

联系人：程女士

联系方式：0371-23991085

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省棠棣工程咨询有限公司

地址：开封市金明大道与万胜路交叉口中州银座5楼

联系人：潘会敏

联系方式：15137800271

3.项目联系方式

项目联系人：潘会敏

联系方式：15137800271
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：开封市自然资源和规划局 

地    址：开封市龙亭区八大街市直机关综合办公楼

联 系 人：程女士

联系方式:0371-23991085

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南省棠棣工程咨询有限公司 

地址：开封市金明大道与万胜路交叉口中州银座5楼 

联系人：潘会敏 

联系方式：15137800271 

	1.1.4
	项目名称
	开封市自然资源和规划局实景三维开封建设项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	实景三维开封建设项目，建设内容包含城市级实景三维、大比例尺地形图测绘、物联感知数据接入与融合、数据入库、在线系统与支撑环境建设、示范应用建设、驻场人员服务等（具体内容详见采购文件）。

	1.3.2
	服务质量
	符合国家及行业相关规范标准，并通过相关部门审查。

	1.3.3
	服务期限
	自合同签订生效之日起至2026年06月30日前完成。

	1.3.4
	运行维护期
	项目结束并通过相关验收之日起三年。

	1.3.5
	服务地点
	采购人指定地点

	1.4.1
	申请人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本或其他相关证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或基本户银行出具的有效期内的银行资信证明或新成立企业自成立以来的财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的证明或税务部门出具的“无欠税证明”相关材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、供应商应具有测绘地理信息行政主管部门颁发的甲级测绘资质，专业类别须包含大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。

3.3、信誉要求：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求， 对被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站重大税收违法失信主体”（查询对象：企业）、“中国执行信息公开网失信被执行人”（查询对象：企业）和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询对象：企业）的潜在供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；信用信息查询：由采购人或采购代理机构于开标后查询投标人信用记录，并将信用记录相关查询截图留存以作证据存档备查。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司基本信息、股东信息及股权变更信息、主要人员信息截图）。

注：供应商若为事业单位或其他等无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟。

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动（提供承诺函）。

3.6本项目不接受联合体投标。

注：供应商对所提供证明材料的全面性、真实性、合规性负责。

	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.1
	分包
	不允许

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：获取采购文件后7个工作日内

形式：《开封市公共资源交易信息网》系统内提出

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	偏离
	不允许下列重大偏离：

经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标：        

1.投标文件未按规定加盖投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章的；

2.内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

3.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的；

4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

5.投标报价超出最高限价的；

6.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7.投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

8.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

9.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

10.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
11.投标行为违反政府采购法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清、补充、修改文件（如有）

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年11月25日09时20分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清通知发布之日即默认收到。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改通知发布之日即默认收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	供应商认为有必要提供的其他材料

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。

	3.6.2
	实质性要求
	1、申请人资格条件要求

2、服务内容、服务期限、服务质量、服务地点、付款方式

3、招标文件列明的不满足即按无效或否决投标处理的技术、商务等有关要求。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件的扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。

	3.6.4
	投标文件上传
	投标人须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传电子投标文件

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年11月25日09时20分（北京时间）

开标地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

（本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标）

	5.2 
	开标程序
	1、主持人点击“开标”，解密开始倒计时。

2、供应商应在规定的时间（自系统发起40分钟内）内完成解密； 因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分供应商的投标文件未解密的，其他供应商的投标文件的开标会议可以继续进行；当同一项目或同一标段解密的投标文件不足三家时，该项目或标段不再继续进行。

3、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 

4、开标会议结束，各供应商可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 

注：详细开标程序及响应人操作指南详见“开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册”。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:7人，其中采购人代表2人，随机抽取专家 5人；

评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会推荐3名中标候选人

	7.4
	签订合同
	采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

	10
	付款方式
	合同签订后支付至合同总价款的30%，完成本项目数据质检后支付合同总价款的60%，剩余10%验收合格后一次性支付。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	中标人公示媒介
	公示媒介： 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》

公示期限：1个工作日

	11.2
	硬件特征码
	投标人（供应商）应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	11.3
	质疑投诉
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴共管办【2020】13号）的规定：投标人（供应商）向采购人、招标代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。          

	11.4
	本项目最高限价：10447926.00元
投标报价高于最高限价的，其投标将被否决。

	11.5
	本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）服务招标规定以预算金额为计费标准收取招标代理服务费；由中标（成交）人领取中标通知书前以现金或转账形式缴纳至代理机构。

[image: image1.png]I

F2em o e -

i T 27 %%
S i)

1007 ELLF ({71005 JC 1.2% L7% L7%
100-500/5 JC (775005 L) 1.0% 1.2% 1.2%
500-1000/7JC (710005 7LD 0.7% 0.8% 0. 7%
1000-5000/JC (750005 ¢8) 0.4% 0. 5% 0.4%
500075 JE-HLIE (F1ILIED . 25% 0.30% 0. 250%
1-51478 (1L 0.10% 0.10% 0.10%
5-10{47¢ (F10{470) 0.045% | 0.045% | 0.043%
10-5012E (%501478) 0.010% 0.01% 0.010%
50-100147C (#1001278) 0.008% | 0.008% | 0.008%
100{ZJEL) 1= 0.004% | 0.004% [ 0.004%






	11.6
	构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、采购内容及要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

	11.7
	1. 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

2. 本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3. 本项目为非专门面向中小企业采购项目，符合政策要求的供应商须按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，在项目评审时，对小微企业报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

4. 中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准为依据。

5. 供应商在法定期限内在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中，针对同一采购程序环节（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）的询问、质疑等应一次性提出，否则针对再次提出的将不予接收，并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复。

6. 供应商质疑函的内容、格式应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

7. 响应人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，在投标截止时间前在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291；采购人及代理机构仅作为平台使用方不负责解决技术问题。

8. 开评标过程中，供应商应保持交易平台始终处于登录状态并实时关注，信息提醒以交易平台信息推送为准。

	11.8
	投标人应对投标文件中提供所证件及内容真实性负责，若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。

	11.9
	标的物所属行业：其他未列明行业

根据关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，其他未列明行业的划型标准为：

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	11.10
	监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室

	同义

词语
	招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标（响应）人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。

	注：

1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

2、本招标文件的解释权归招标人。

3、本招标文件未尽事宜，按国家现行有关法律法规和规定等执行。


1. 总则

 1.1 项目概况

     1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

     1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

     1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

     1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、服务质量和服务期限

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的服务质量：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 运行维护期：见投标人须知前附表。

1.3.5 服务地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供咨询服务的；

(3）为本项目提供采购代理机构服务的；

(4）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

(6）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 投标预备会

1.9.1
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2
投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3
投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1
投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2
中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

投标人应符合投标人须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

   本招标文件包括：

   第一章 招标公告

   第二章 投标人须知

   第三章 评标办法
   第四章 合同条款及格式

   第五章 服务内容及要求
   第六章 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

    2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在获取采购文件后7个工作日内以书面形式在开封市公共资源交易系统提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

     2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

     2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

     2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于“第六章 投标文件格式”所列内容。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人依据本项目招标文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。投标报价应充分考虑市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.2投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，投标报价包含完成本服务项目全部内容所发生的人工费、材料费、机械费、设备费及工器具使用费，检测费、质检费、措施费、验收费、管理费、规费、利润、增值税、后续服务以及其他有关的交付采购人正常使用前所发生的全部费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料和费用。
3.2.3 如报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4投标报价应以人民币表示。

3.3 投标有效期

     3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

     3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

      详见“1.4.1申请人资格条件”
3.6 投标文件的编制

     3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

     3.6.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、服务质量、采购内容等实质性内容作出响应。

     3.6.3 招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的按照要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件上传：投标人须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传电子投标文件

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（本项目不适用）

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

    4.3.1 在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.4 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

   （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；

（2）不同供应商的电子投标文件由同一电子设备编制或者上传；

（3）不同供应商的电子投标文件由同一 IP 地址上传；

（4）不同供应商的电子投标文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。

存在上述情形之一的，其投标文件无效。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2开标程序

见投标人须知前附表。
6. 评标

6.1 评标委员会

    6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

   （1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

   （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

   （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

   （4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

     7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保金：无

7.4 签订合同

    7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

    7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

    有下列情形之一的，采购人将重新采购：

   （1）投标截止时间止，投标人少于3家的；

   （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

    重新采购后投标人仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

    采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

    投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 付款方式

    详见投标人须知前附表第10项

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

12.政府采购政策

12.1政府采购政策的规定

（1）为贯彻落实财库[2020]46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）；按要求出具《中小企业声明函》，根据《开封市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（汴财购〔2022〕3号），对小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

12.2价格扣除的范围

（1）投标人属于小型、微型企业并以该身份投标，按要求提供《中小企业声明函》，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物(同时提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，按规定给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

（3）投标人属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

投标人对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

（4）关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

投标人属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

投标人属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

投标人对其提供的资料真实性、合规性、有效性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。
13.开封政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与开封政府采购活动！
政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。
第三章  评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格

评审

标准
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信用查询
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目，开标结束后由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人个人电子签章或签名并加盖单位电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	服务质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	运行维护期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定

	
	
	投标报价
	不超过采购人公布的最高限价，否则按无效标处理。

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件规定的其他实质性要求

	评标委员会依据上述2.1.1、2.1.2规定的评审标准对投标文件进行符合性审查；有一项不符合评审标准的，评标委员会将否决其投标，不再进行下阶段评审。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100 分)
	投标报价： 10 分

技术部分： 60分

商务部分： 30分

注：所有评委打分的算术平均值即为该投标人的最终得分；最终得分按四舍五入取至小数点后两位。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
（1）
	投标报价评分标准(10分)
	投标报价
(0-10分)
	本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分(10分)。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10
注：
1、价格分计算保留小数点后二位。
2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作投标无效处理。
3、符合相关政府采购政策规定的小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，在评审时给予20%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
4、同一供应商，小微企业、残疾人企业、监狱企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	2.2.3（2）
	技术部分评分标准

（60分）
	对项目的理解和认识（0-3分）
	根据供应商对采购项目现状、技术服务需求、相关政策法规要求的理解与认识程度，对项目可利用已有资料及任务区的基本情况等方面的掌握程度进行评审：

（1）对项目的理解和认识准确、全面得3分；

（2）对项目理解和认识较为准确、全面的得 2分；

（3）对项目理解和认识一般的得 1 分；

（4）缺项得 0分。

	
	
	项目组织管理方案

（0-7 分）
	根据供应商提供的项目组织机构设置（包含岗位设置及岗位职责等）、人员及仪器设备配备、专业技术能力等方案进行评审：

（1）方案内容全面科学、详实，人员设备配置齐全，专业技术能力强，完全满足本项目实际需求得 7分；

（2）方案内容较详实、具体，人员设备配置合理、专业技术能力能够满足本项目实际需求得 4分；

（3）方案内容需进一步完善才能符合本项目实际需求得2分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	
	
	技术服务

方案

（0-15分）
	根据供应商对服务内容及要求提供的方案设计、技术实施、关键技术研究、成果文件等全方位编制技术服务方案（包含城市级实景三维、大比例尺地形图测绘、物联感知数据接入与融合、数据入库、在线系统与支撑环境建设、示范应用建设）等项目建设内容进行评审：

（1）方案科学、技术手段先进、指标分析描述全面，优于或完全满足实景三维开封建设项目需求的得15分；

（2）方案基本合理、技术手段基本可行、指标分析描述基本完整，基本满足实景三维开封建设项目需求的，得 10分；

（3）方案有缺陷、技术手段落后、指标分析描述有错误，需进一步完善才能满足实景三维开封建设项目需求的，得5分；

（4）如方案建设内容有缺项，在5分基础上，每缺1项扣1分，扣完为止。

	
	
	重难点分析以及解决

方案

（0-7分）
	根据供应商对本项目提供的工作重点、难点、关键点分析及解决方案、合理化建议等内容进行评审：

（1）内容分析全面科学深入，提出的解决方案和合理化建议优质高效得7分；

（2）内容分析较详实，提出的解决方案及合理化建议较合理得4 分；

（3）内容分析有缺陷，提出的解决方案及合理化建议缺乏一定的科学性和可行性的，得2 分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	
	
	质量管理方案及保证措

施（0-7分）
	根据供应商提供的针对本项目质量管理组织机构、质量管理方案、质量控制保障措施等方面进行评审：

（1）内容详细，措施得当，符合实际，得 7分；

（2）内容较为详细，措施较为得当，具有一定实用性，得4分；

（3）内容有待提升，需进一步完善得 2分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	
	
	进度计划及保障措施（0-7分）
	根据供应商提供的针对本项目提供进度计划安排、进度保障措施、工期节点滞后弥补办法等内容进行评审：

（1）内容详细，周密性强，工期节点滞后弥补办法科学高效的，得7 分；

（2）内容较详细、具有一定针对性、保障措施较为具体，有一定实用性，工期节点滞后弥补办法较为合理的，得4分；

（3）内容有待提升，需进一步完善得 2分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	
	
	安全管理方案及保障

措施

（0-7分）
	对本项目提供的安全生产制度及方案，对项目数据安全提供数据安全保障措施、数据安全保密管理方案以及确保本项目数据安全的设备、场所及人员配置等内容进行评审：

（1）内容科学完善、考虑周全、优于或完全满足项目需求的得7 分；

（2）内容较为合理完整、基本满足项目需求、需要部分细节完善提高的得4 分；

（3）内容有待提升，需进一步完善得 2分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	
	
	服务承诺

（0-7分）
	根据供应商提供的服务承诺（包括培训计划、培训人员、培训地点、培训方式）、后续服务（包括后续服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修技术人员情况）等进行评审：

（1）内容全面、详实，优于或完全符合实际需求得7 分；

（2）内容较完整、详尽，基本满足项目需要的,得 4分；

（3）内容有待提升，需进一步完善得 2分；

（4）内容存在重大瑕疵或缺项得 0分。

	2.2.3

（3）
	综合部分评分标准

（30分）
	企业业绩

（0-8分）
	1.供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承接过实景三维建设相关项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。

2.供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承接过大比例尺（1:500、1:1000 或 1：2000）地形图测绘项目业绩的，每提供一份得1分，最高得3分。

3.供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）承担过国土空间基础信息平台建设项目业绩的，每提供一份得 1 分，最高得 2 分。

【注：投标文件须中提供合同原件扫描件或复印件（合同内容含“实景三维”、“地形图测绘”、“国土空间基础信息平台”相关字样）；提供的以上证明材料不全或未提供的不得分】。

	
	
	企业实力

（0-5分）
	1.供应商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书得5 分；否则不得分；

（注：投标文件中提供有效期内的相关证书扫描件或复印件、并提供全国认证认可信息公共服务平台认证信息查询截图；提供的以上证明材料不全或未提供的不得分。）

	
	
	企业荣誉

（0-5分）
	1.供应商自 2022年 1 月 1 日以来（以发证时间为准）获得测绘地理信息类优质（优秀）测绘工程奖或测绘科技进步奖（测绘科学技术奖）证书的，每提供 1 个得 1 分，最高得 5分。

注：投标文件中提供证书原件扫描件或复印件，提供的以上证明材料不全或未提供的不得分。

	
	
	项目团队

配备

（0-12分）
	1、项目负责人

供应商拟派项目负责人同时具有注册测绘师资格证书、测绘类专业正高级及以上职称证书得2分；

2、技术负责人

供应商拟派项目技术负责人同时具有注册测绘师资格证书、测绘类专业高级及以上职称证书和测绘地理信息安全保密教育培训相关证明得2分；

3、质量负责人

供应商拟派项目质量负责人同时具有注册测绘师资格证书、测绘类专业高级及以上职称证书和测绘地理信息安全保密教育培训相关证明得2分；

4、其他团队人员

项目组其他成员（项目负责人、技术负责人、质量负责人除外）中：具有测绘专业高级及以上职称的，每有1人得1分，最高得6分。

注：以上人员不重复计分，投标文件中须提供相关证书原件扫描件或复印件及2025 年 1 月 1 日以来任意连续三个月在本单位缴纳的社保证明材料；提供的以上证明材料不全或未提供的不得分。

	注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。


1. 评标方法 
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由采购人自行确定。
2. 评审标准 
2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 
评标基准价计算方法：本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合部分评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标按无效标处理。
3.2.5 评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。所有评委打分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程取至小数点后三位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方（采购人） ：

乙方（中标人）：

乙方于    年     月      日参加了   开封市自然资源和规划局    组织的“开封市自然资源和规划局实景三维开封建设项目” 政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

项目名称：                               

服务内容：                               

技术标准：                               

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：                (￥            元)

此价格为固定总价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套 的运行维护服务（包括但不限于设计、定制开发、正版软件、检验（测试）、保险、税费、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、运行维护服务等全部价款） ， 除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 服务交付

1.服务期限：                    

2.服务质量：                    

3.运行维护期：                     

4.服务地点：                       

第四条 交付验收

1.甲方应当根据采购文件确定的验收标准及方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收申请之日起个工作日内，对采购项目进行实质性验收。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2.项目结束后，甲方按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括技术、服务、安全标准的履约情况。验收 标准：符合国家及行业相关规范标准，满足采购人要求。

3.乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据采购文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告，验收报告应当依法依规及时在河南省政府采购网公开发布。

第五条 所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付     %的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵 的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

第六条 款项支付

1.服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2.允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 2 个工作日内支付资金， 并不得附加未经约定的其他条件。

3.付款方式

3.1 预付款比例：          ％，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后支付。

3.2 具体付款方式：                                         。

第七条 售后服务及承诺

1.运行维护期：                                                     

2.运行维护期内，24 小时在线接收解答用户疑问。

运行维护人员姓名：           ，联系方式：                 。

3.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

4.乙方负责运行维护以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

5.服务范围：负责招标文件所涉及到的所有服务。

第八条 知识产权

1.乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方（招标文件约定的期限内）使用。

第九条 甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十条 乙方责任

1.保证所提供服务为投标文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需 求，保证其配套项目服务符合相关的质量要求。

2.保证所提供服务的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺。

3.保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十一条 违约责任

1.乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额          的违约金。

2.乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额           的违约金。

3.乙方逾期交付服务成果时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额             的违约金。

逾期交付超过 30 日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额             的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：甲方延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。逾期利息按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率标准执行。

5.因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

第十二条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或 不能完全履行的情况和理由；在取得监管部门同意后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的支付违约金。

第十四条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行 其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3.本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

第十六条 下列文件为本合同不可分割部分

1.政府采购招标文件（包括澄清、修改）；

2.乙方投标文件；

3.中标（成交）通知书；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

甲方：                                乙方：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：        法定代表人（被授权代表）签字：

签订时间：                            签订时间：

账 号：                               账 号：

年   月    日                                年   月    日

合同融资注意事项：

（1）供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

（2）预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

第五章  服务内容及要求

一、项目概况

该项目为实景三维开封建设项目，主要内容为完成开封市城镇开发边界主要区域0.05米分辨率倾斜摄影;完成开封市城镇开发边界主要区域基础地理实体建设及城市三维模型(LOD1.3级)建设;制作重点区域城市地标性建(构)筑物单体化模型;有序开展大比例尺(1:1000)全域测绘，实景三维开封建设项目服务体系初步建成，接入各类实时感知数据，初步形成市本级的数字空间与现实空间实时关联互通能力，为智慧开封、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。

二、服务内容及要求

1、城市级实景三维

（1）0.5米格网DEM：针对282KM²城镇开发边界主要区域，开展0.5米格网DEM生产。

（2）0.05分辨率DOM：针对282KM²城镇开发边界主要区域，采用数字微分纠正方法进行正射影像生产，经过图像增强、镶嵌与裁切、影像接边和质量检查得到DOM成果。

（3）0.05分辨率TDOM：针对282KM²城镇开发边界主要区域，根据倾斜航摄和像控测量成果，开展优于0.05米分辨率TDOM（真正射影像）制作。

（4）倾斜摄影影像获取三维模型制作

1）0.05米分辨率的倾斜摄影影像获取：针对282KM²城镇开发边界主要区域，开展优于0.05米分辨率倾斜摄影，范围为覆盖城镇开发边界的完整、连续，无空洞的面，面积282平方公里。

2）0.05米分辨率倾斜摄影三维模型制作：针对282KM²城镇开发边界主要区域进行制作，开展像控测量，根据倾斜航摄和像控测量成果，开展优于0.05米分辨率城市级实景三维模型。

3）单体化模型：对开封市42平方公里重点地标性建筑、热门景区开展单体化建模。

（5）基础地理实体：

基于1:1000（DLG)基础地理信息数据成果转换生产：针对282KM²城镇开发边界主要区域，基于1:1000大比例尺地形图数据，通过采集、转换生产城市级基础地理实体数据。
（6）LOD1.3级城市三维模型:针对282KM²城镇开发边界主要区域，基于1:1000大比例尺地形图数据、倾斜模型数据等，完成城市三维模型（LOD1.3级）快速构建。

2、大比例尺地形图测绘

1∶1000 DLG更新:针对282KM²城镇开发边界主要区域，开展覆盖城镇开发边界主要区域1:1000比例尺地形图制作、更新。
3、物联感知数据接入与融合

传感器数据、物联网数据、互联网数据、社会经济类数据等：主要包括蓝天卫士视频监控等数据接入与融合。
4、数据入库

DEM数据库、TDOM数据库、倾斜摄影三维模型数据库、地理实体数据库、元数据库等：主要包括DEM数据库、TDOM数据库、倾斜摄影三维模型数据库、地理实体数据库、元数据库等建库工作。

5、在线系统与支撑环境建设

（1）市级数据库管理系统：实景三维数据库管理系统需具备实景三维数据的一体化存储管理、可视化调度、基础地理实体数据查询检索、综合空间分析、在线统计分析、数据提取组装以及物联网感知数据接入调用等能力。主要功能包括：数据发布、综合三维应用、在线数据分析、成果数据管理、服务运维管理等。
（2）软硬件系统设备：计算存储、数据库设备
6、示范应用建设

结合开封文旅建设示范性应用
7、驻场工作人员

由于实施周期长，需派驻人员协助开展相关工作，为我市实景三维建设提供技术支撑。
三、其他要求 

1、项目验收后，中标单位需承诺提供为期三年的运行维护服务。在此期间，提供 24 小时在线服务，以迅速响应并解决用户的各类疑问。

2、本项目成果为区域基础测绘成果，涉及范围较大，成果资料基础性强，项目生产、实施中要按照自然资源部国家保密局《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资发〔2020〕95 号）、自然资源部《自然资源领域数据安全管理办法》（自然资发〔2024〕57 号）等文件要求做好数据安全保密工作。

3、按照省级及本市工作安排，按时完成开封市本级实景三维建设范围内 0.05米分辨率倾斜航空摄影、0.05米倾斜摄影三维模型制作、0.05米分辨率 TDOM 制作、0.5 米格网 DEM生产、城市级基础地理实体数据转换生产、城市三维模型（LOD1.3 级）构建、开封市城市中心区 1：1000 比例尺数字地形图制作更新、重点地标性建筑及热门景区单体化建模、三维模型精修、物联网感知数据接入与融合、数据库建设。

4、按照河南省自然资源厅关于开展天地图市级节点综合评估的年度文件要求，完成天地图开封 2024-2025 年度数据更新工作。

5、成果验收由甲方组织，测绘成果委托具有检验授权资质的部门验收，成果质量以省级测绘产品质量检验机构出具的验收报告为准；项目总体成果由甲方组织专家组评审验收。验收相关的所有费用由中标单位承担。

6、报价要求：投标人的投标报价应含有所有服务、所有材料、劳务、利润、税金、政策性文件、招标文件及合同包含的所有风险、责任、义务等为完成本项目要求的服务内容所包含的一切应有费用。

7、实景三维成果质量合格率达到 100%，成果质量优良品率达到 80%以上；质量控制严格按照“两级检查、一级验收”制度基本原则执行，由中标单位负责两级检查。在质检过程中要严格遵循项目技术文件中的技术指标、规格和要求，确保成果质量合格，采购单位会同省级测绘产品质量检验机构对项目成果进行质量检验，中标供应商予以配合。
第六章  投标文件格式
                              （项目名称）
投标文件
项目编号：

  供应商名称：                      （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：         （个人电子签章）
         年      月      日
一、投标函
致：                       (采购人名称)

1.我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件的全部内容，决定参加该项目投标活动并投标，投标报价为人民币大写：       （小写）：       元，服务期限       ，服务质量达到       参加本项目投标。 

 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方自愿放弃对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺若我方中标，按招标文件规定缴纳招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

7．                  （其他补充说明）

                               供 应 商：           （企业电子签章）

                                法定代表人：          （个人电子签章）

地址：                  

电话：                    

日期：                     
二、投标函附录及分项报价表

投标函附录

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	投标报价
	人民币大写：        

小写：        

	投标内容
	

	服务期限
	

	服务质量
	

	运行维护期
	

	投标有效期
	

	项目负责人
	姓名
	证书名称
	证书编号
	联系方式

	
	
	
	
	

	备注
	


注：所有投标人的投标报价均保留至小数点后两位。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日          

分项报价表
   项目名称：                                                        单位：元/人民币      

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


说明:

1、供应商应在本表中详细列明本项目包含的全部内容的报价（含一切与完成本项目有关的所有费用）；若未提供分项报价将视为未实质性响应招标文件，按无效标处理。

2、若投标函附录中投标报价与分项报价表合计金额不一致时，以投标函附录中投标报价为准。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日         

三、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                        

单位性质：                       

地址：                          
成立时间：          年        月        日

经营期限：                       

姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 附：法定代表人身份证原件扫描件

供应商名称：                      （企业电子签章）

年  月  日          
授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

  附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日          
注：如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。

四、技术偏差表
项目名称：

项目编号：
	序号
	名称
	采购文件要求
	投标响应内容
	偏差说明
	偏差描述
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


说明：
1、 供应商根据招标文件“第五章服务内容及要求”，在投标文件中逐一列明响应内容，否则将视为未实质性响应招标文件，按无效标处理。
2、“偏差说明”一栏中如无偏差请填写“无偏差”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样。
3、“偏差描述”一栏中由供应商根据所投内容对应的招标文件要求就偏差之处作以重点描述；
4、以上表格格式为参考格式，可根据需要自行添加或修改。
5、供应商应对所提供内容的真实性、完整性、合规性负责，若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，采购人有权取消投标人的投标/中标资格并上报行政监督部门处理。

供应商名称：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日   

五、资格审查资料

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	传真
	
	网 址
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	注册资金：

	开户银行
	
	账号：

	经营范围
	

	备注
	


注：根据投标人须知前附表1.4.1条款的要求在本表后附相关证明材料，并加盖单位电子签章。
六、服务方案

   投标人应以满足招标文件要求为准，根据第三章评标办法逐条编制，格式自拟。
供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日
服务承诺

       （格式自拟）

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日
七、拟派项目团队人员情况表

	序号
	姓名
	拟任职务
	是否缴纳社保
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1.人员相关证明材料附后（如有）。

2.表格不足时，可按实际需要添加表格。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日
八、其他资料

1、无不良行为记录声明

             （采购人名称）：

我公司在此声明：在参加最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃本项目投标或中标资格并承担因我方弄虚作假所引起的一切法律后果。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日            
2、投标人反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在                     （项目名称）     招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日    

3、承诺书
我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供 应 商 名 称：                      （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：                    （个人电子签章）

年  月  日        
4、根据评标办法要求提供的企业业绩等相关证明材料
（加盖企业电子签章）

5、投标人认为需提供的其他资料

（以满足本项目招标文件要求为准）

附件1：（符合政策要求的提供）
中小企业声明函（服务）
本公司        （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司    （联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称（单位电子签章）：
 日          期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。 

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号)。

3、本中小企业声明函随中标、成交结果一并公告。

附件2：（符合政策要求的提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（单位电子签章）：
日  期：
注：如供应商不属于残疾人福利性单位，可不填写。 
附件3：（符合政策要求的提供）
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：如供应商不属于监狱企业，可不提供。
2

