
开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目
第一标段

竞争性磋商文件
项目编号：汴财磋商采购-2026-3
[image: image1.jpg]XAl £ 5 Ak
R PR A7 T 2 XA A BT
IRFERGIE, AREBRLHERARCEERTRENHR
ATSRARREER, RELAGHNETXHRNAN.

a] 7,

BiRIE, A RBRXFHEF TE.

BIRREEA. _ FHCEERTIEEGERANE (FHH)





采购（招标）人：开封市文化广电和旅游局

采购（招标）代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司
二〇二六年三月

[image: image2.png]%

CFE S

IIIIIIIII





目 录
3第一章 竞争性磋商公告


6第二章 供应商须知


18第三章 评标办法


29第五章 工程量清单及图纸


30第六章 技术标准和要求


31第七章 响应文件格式


33一、磋商函及磋商函附录


35二、法定代表人身份证明


36三、法人授权委托书


37四、已标价工程量清单


38五、施工组织设计


41六、项目管理机构


43七、资格审查资料


49八、服务承诺书


50九、项目负责人无在建工程承诺书


51十、其他材料





第一章 竞争性磋商公告

开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目第一标段

竞争性磋商公告
	项目概况
开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目招标项目的潜在投标人应在 开封市公共资源交易信息网 获取招标文件，并于2026年03月19日09时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：汴财磋商采购-2026-3
2、项目名称：开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：2427500.00 元

最高限价：2427500.00 元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	汴财磋商采购-2026-3-1 
	第一标段：开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目施工
	2349887.68
	2349887.68
	是
	2349887.68


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1、资金来源：财政资金

5.2、招标范围：工程量清单、图纸及磋商文件所含的全部内容
5.3、合同履行地点：采购人指定地点
5.4、工期要求：6个月
5.5、质量要求：合格且达到国家及行业验收标准

5.6、标段划分：本项目共划分二个标段；

第一标段：开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目施工
6、合同履行期限：同工期要求
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见文件
3、本项目的特定资格要求
3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，提供以下材料；

第一标段:
①具有独立承担民事责任的能力及企业法人资格，具有有效的营业执照副本；

②须具有国家文物局颁发的文物保护工程施工一级资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

③投标人拟派项目负责人须具有中国古迹遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且从业范围需包括近现代重要史迹及代表性建筑,且未担任其他在建工程的项目负责人，并出具项目负责人无在建承诺书。项目负责人应为本单位员工，提供2025年1月1日以来连续2个月养老保险的证明（提供社保证明），如有不在本公司参加社会保险，一经查实取消其投标资格，新聘用的人员从聘用之日起算，出具时间不得早于公告发布日期；

④投标人拟派技术负责人须具有中国古迹遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，且从业范围需包括近现代重要史迹及代表性建筑。技术负责人应为本单位员工，提供2025年1月1日以来连续2个月养老保险的证明（提供社保证明），如有不在本公司参加社会保险，一经查实取消其投标资格，新聘用的人员从聘用之日起算，出具时间不得早于公告发布日期；
⑤供应商须具有健全的财务会计制度（提供2022-2024年度经会计事务所审计的财务报告；若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报表或基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

⑥具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

⑦有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年1月1日以来连续2个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料）；

⑧参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录的书面声明，格式自拟）。
3.2、投标人需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询失信被执行人（或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的，网页版截图附在响应文件中。

3.3、本项目招标过程中各标段拟派项目负责人/总监不得以任何理由更换。

3.4、本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
1、时间： 2026年03月07日至 2026年03月18日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：开封市公共资源交易信息网
3、方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载竞争性磋商文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）。  潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询竞争性磋商文件。
4、售价：0元
四、响应文件提交
1、时间：2026年03月19日09时30分（北京时间）
2、地点：开封市公共资源交易信息网   电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
五、响应文件开启
1、时间：2026年03月19日09时30分（北京时间）
2、地点：开封市公共资源交易信息网

   本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
六、发布公告的媒介及招标公告的期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜   
监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室
联系电话：0371-23876034
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：开封市文化广电和旅游局

地址：开封市黄河大街北段27号

联系人：马延飞
联系方式：0371-23798186
2、采购代理机构信息（如有）
名称：河南飞洋建设工程咨询有限公司

地址：郑州市心怡路与寿丰街交叉口易元国际B座25楼

联系人：毕良辉、姜庆杰
联系方式：15137819575
3、项目联系方式
联系人：毕良辉、姜庆杰

联系方式：15137819575
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购（招标）人
	名称：开封市文化广电和旅游局

地址：开封市黄河大街北段27号
联系人：马延飞

联系方式：0371-23798186

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南飞洋建设工程咨询有限公司

地址：郑州市心怡路与寿丰街交叉口易元国际B座25楼

联系人：毕良辉、姜庆杰
联系方式：15137819575

	1.1.4
	项目名称
	开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目

	1.1.5
	合同履行地点
	采购人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单、图纸及磋商文件所含的全部内容

	1.3.2
	工期要求
	6个月

	1.3.3
	质量要求
	合格且达到国家及行业验收标准

	1.3.4
	质量保修期
	自工程竣工验收合格之日起2年

	1.4.1
	供应商资质条件
	详见磋商公告中二、申请人资格要求

注：投标人需对其提供的相关证件的真实性负责，提供虚假资料谋取中标的，一经核实，取消中标候选人资格，依据有关法律法规予以追究并处罚。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织，各供应商自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.2
	供应商提出异议的截止时间
	递交响应文件的截止之日5日前

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	递交响应文件的截止之日5日前

	1.11
	偏离
	经磋商小组审查后响应文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应磋商文件，应认定为无效标：

1、无企业电子签章并无法定代表人个人电子签章的；

2、已标价工程量清单没有按要求加盖投标人签章和造价人员签章的（无需逐页盖章）； 

3、未按磋商文件供应商须知“磋商文件的组成” 和“响应文件格式”要求制作和编制的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

6、响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

7、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8、响应文件附加有采购人不能接受的条件的；

9、供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

10、总报价超出投标最高限价或招标控制价的；

11、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；

12、投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的；

13、未成功办理网上投标相关事宜供应商的。

	1.12
	分包
	不允许

	2.2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	竞争性磋商文件的补充文件及有关本项目的变更资料



	2.2.2
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清和修改的时间
	收到当日

	3.2.1
	报价范围
	供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标范围、图纸、工程量清单里所包等验收合格前全部费用。

	3.2.3
	最高限价（预算金额）

/招标控制价
	(设最高限价（招标控制价）

大写：贰佰叁拾肆万玖仟捌佰捌拾柒元陆角捌分 

小写：2349887.68 元

注：投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

	3.2.4
	报价币种
	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。

	3.3.1
	磋商有效期
	自投标截止之日起　60　日历天（供应商承诺的磋商有效期不得少于该时间要求）。

	3.4.1
	磋商保证金
	不收取

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况表
	（近三年）2023年1月1日以来

	3.5.3
	近年财务状况表
	提供2022-2024年度经会计事务所审计的财务报告；若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报表或基本开户银行出具的有效期内的资信证明

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	响应文件按照竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子签章。

	3.7.4
	电子响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）；

	4.1
	递交响应文件方式及地点
	（1）电子响应文件的递交

a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291

（2）供应商应在规定的时间（自系统发起40分钟内）完成解密

本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

	5.1
	投标截止及开标时间、地点
	投标截止及开标时间：2026年03月19日09时30分（北京时间）
开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

	5.2
	开标程序
	1.供应商应在规定的时间（自系统发起40分钟内）完成解密。

2.本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

操作流程按开封市公共资源交易平台不见面开评系统操作手册

因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。部分供应商的响应文件未解密的，其他供应商的响应文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的响应文件不足三家时该标段不再继续进行。

3、开标会议结束，各供应商可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共3人；其中采购人代表1人，相关专家2人；

评标专家确定方式：从省级相关专家库中抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	确定中标人方式
	由采购人确定成交投标人

	7.3
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》

	7.4
	中标通知书
	中标人确定后，采购代理机构协同采购人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。

	7.5.1
	签订合同
	按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件与采购人签订合同。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	监督单位
	开封市财政局政府采购管理办公室

	10.2
	付款方式
	以合同签订为准。

	10.3
	履约保证金
	不收取

	10.4
	代理服务费
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），即：25498.88元由中标人在领取中标通知书前向代理公司支付。

	10.5
	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除竞争性磋商文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、图纸、工程量清单及图纸、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

	10.6
	质疑（异议）与投诉的递交方式为线上递交，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，并电话告知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	10.7
	投标人(供应商)承诺公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，如造成不良后果投标人(供应商)需自行承担。

	10.8
	1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目所属行业为建筑业，本项目有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）；
3、参加本项目响应的中小企业，应当在其投标文件中提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》；

4、中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

	注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目的采购（招标）人：见供应商须知前附表。


1.1.3 本招标项目的采购（招标）代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标项目的项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 本招标项目的合同履行地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 招标范围、工期要求、质量要求等
1.3.1 本次招标项目的招标范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 本次招标项目的工期要求：见供应商须知前附表。
1.3.3 本次招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求（所有证件以响应文件中扫描件为准）
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件详见供应商须知前附表；
1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目提供招标代理服务的；
（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
竞争性磋商文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场（不组织）
1.10 投标预备会（不召开）
1.11 偏离
不允许，详见供应商须知前附表。
竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）政府采购合同（样本）；
（5）工程量清单及图纸；
（6）响应文件格式；
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2 竞争性磋商文件的澄清
2.2 竞争性磋商文件的澄清和修改
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台提出疑问，要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获得磋商文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足5天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。
2.2.3供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.2 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
响应文件应包括的内容：见第六章响应文件格式。
3.2 投标报价
3.2.1报价范围：见供应商须知前附表。
3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。
3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.4 报价币种：见供应商须知前附表。
3.3 磋商有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为自投标截止之日起60日历天（供应商承诺的磋商有效期不得少于该时间要求）。
3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有供应商延长磋商有效期。
3.4 磋商保证金（不收取）
3.5 资格审查资料
资格审查资料详见供应商须知前附表。
3.6 备选投标方案
按供应商须知前附规定不允许供应商递交备选投标方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有工期要求、磋商有效期、质量要求、工程量清单及内容等实质性内容作出响应。
3.7.3电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
4. 投标
4.1 响应文件的加密
4.1.1实行电子招投标时，供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交
4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台上传提交电子响应文件。
4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.3逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行, 本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。
5.2 开标程序
详见供应商须知前附表
5.3 开标异议
供应商在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4评审程序
分评审方法、评审标准和评审程序三个阶段详见第三章评标办法
7. 合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 中标人公布
采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。
7.3 中标通知
在磋商有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。详见供应商须知前附表。
7.5 签订合同
7.5.1 中标人按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内）， 根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件与采购人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。
8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。
8.5 质疑
质疑（异议）与投诉的递交方式为线上递交，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，并电话告知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

8.6 投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 
9. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明
9.1 含义
9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件（响应文件）规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

9.2价格扣除（本项目为专门面向中小企业的采购项目，报价不再给予价格扣除）
9.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

9.3部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
9.3.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.3.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
9.3.3软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

9.3.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
11．电子招标投标
采用电子竞争性磋商文件投标，对响应文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	初步评审
	2.1.1 
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供合法有效的营业执照或其他相关证明材料

	
	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2022-2024年度经会计事务所审计的财务报告；若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报表或基本开户银行出具的有效期内的资信证明。

	
	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年1月1日以来连续2个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料

	
	
	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明

	
	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供书面声明

	
	
	
	资质证书
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	安全生产许可证
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	项目负责人
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	技术负责人
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	信用查询截图
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	供应商资格要求中的其他内容
	符合供应商须知前附表的规定

	
	2.1.2 
	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	
	签字盖章的要求
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
	招标范围
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	磋商有效期
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	总报价
	只能有一个有效报价，且报价不高于最高限价

	
	
	
	工期要求
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	质量要求
	符合供应商须知前附表的规定

	
	
	
	质量保修期
	符合供应商须知前附表的规定

	注：①第一部分内容：包括资格评审、符合性评审及其他与初审有关的要求。
②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。


详细评审标准（评分标准）
	本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占权重为

	评标因素
	报价部分
	技术部分
	商务部分
	合计

	权重
	30分
	50分
	20分
	100分

	评分因素
	评分内容
	评分标准

	报价部分(30分）
	总报价（30分）
	报价得分
1、本项目进行二次报价（最终报价），二次报价(最终报价)高于一次报价的均按无效报价处理。
2、以有效报价最低的的总报价（最终报价）为基准价，其价格分为满分，其余各供应商的报价得分=[评标基准价/总报价（最终报价）]×30。

价格扣除：本项目为专门面向中小企业的采购项目，小型、微型企业按要求提供《中小企业声明函》，小微企业报价不再给予价格扣除。
符合“第二章供应商须知”第9项的中小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，具备以下条件且提供相关资料。
需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业。）
注：专家组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，专家组应当将其作为无效磋商处理。各供应商的总报价均不得超出招标控制价。

	技术部分（50分）
	施工组织设计
（50分）
	项目管理机构（5分）
	现场管理机构设置齐全，各施工阶段专业工种劳动力配置计划完善。内容完整、计划完善的得5分，内容基本完整、制度计划完善的得3分，内容不够完整、计划欠完善的得1分，缺项得0分。

	
	
	主要施工方案与技术措施（5分）
	包括施工方案（含工程特点、施工重点与难点、施工工序及绿色施工、防渗排水、防风化、病害治理、加固及文物防护措施），施工工艺技术措施和施工办法。内容完整、方案科学、措施合理的得5分，内容基本完整、方案措施基本完善的得3分，内容不够完整、方案措施欠完善的得1分，缺项得0分。

	
	
	质量管理体系与措施（6分）
	包括质量责任制度，检验检测制度，教育培训，质量保修措施。内容完整、制度完善的得6分，内容基本完整、制度基本完善的得4分，内容不够完整、方案措施欠完善的得2分，缺项得0分。

	
	
	安全管理体系与措施（8分）
	包括施工安全生产保障体系，安全管理制度、安全生产责任制度和安全教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。内容完整、制度措施完善的得8分，内容基本完整、制度措施基本完善的得5分，内容不够完整、制度措施欠完善的得2分，缺项得0分。

	
	
	文明及环境保护管理体系与措施（4分）
	确保文明及环保施工的组织措施先进、科学合理、针对性完善程度非常全面准确的得4分，确保文明及环保施工的组织措施比较先进、比较科学合理、比较有针对性的得2分，确保文明及环保施工的组织措施需要进一步完善的得1分，缺项得0分。

	
	
	工程进度计划与措施（4分）
	施工进度计划及保证措施非常合理得4分，比较合理的得 2分，基本合理的得1分，没有不得分。

	
	
	劳动力及配备计划

（4分）
	包括劳动力、施工设备及试验、检测仪器设备等资源配备计划。内容完整、计划合理的得4分，内容基本完整、计划比较合理的得2分，内容不够完整、计划欠合理的得1分，缺项得0分。

	
	
	现场临时设施布置

（5分）
	施工现场布置科学合理、临时设施解决方案针对性强或措施完善的得5分，基本合理可行的得3分，不够合理的得1分，缺项得0分。

	
	
	成品保护及现场管理措施（5分）
	成品保护及现场管理措施制度健全的得5分，基本健全可行的得3分，不够健全的得1分，缺项得0分。

	
	
	技术创新的应用实施措施

（4分）
	节能减排、绿色施工、工艺创新等，技术创新的应用实施措施符合工程情况，针对性、可行性、经济适用性强的得4分，技术创新的应用实施措施较符合工程情况，针对性、可行性、经济适用性较强的得2分，技术创新的应用实施措施不符合工程情况，针对性、可行性、经济适用性较差的得1分，缺项得0分。

	商务部分（20分）
	业绩

（8分）
	1、企业2023年01月01日以来类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得4分。

2、拟派项目负责人2023年01月01日以来类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得4分。

注：1、时间以合同签订日期为准，须提供合同原件扫描件。

2、企业业绩与项目负责人业绩不可重复计算。

	
	综合实力

（3分）
	投标人具有文保类项目施工省级或以上获奖证书的，每提供一个得1分，最高3分。（注：响应文件中应附证书原件扫描件）

	
	服务承诺（9分）
	(1）针对本项目，投标人在确保工期和质量方面作出承诺，全面、切合实际的得4分，比较全面、切合实际的得2分，基本全面、切合实际的得1分，缺项得0分。

（2）针对本项目，投标人质量保修期内和质量保修期外做出服务承诺，全面、切合实际的得3分，比较全面、切合实际的得2分，基本全面、切合实际的得1分，缺项得0分。

（3）承诺不拖欠农民工工资，不造成上访事件，承诺非常具体详细的得2分，缺项得0分。


1、评审方法
1.1磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审和打分，按得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。
1.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.3本项目成交人由采购人根据磋商小组推荐的成交候选人，确定成交人。
2 、评审标准
2.1  响应文件初审
2.1.1 资格性检查标准
依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查评审标准：见评审办法前附表。
当供应商资格预审申请文件的内容发生重大变化时，磋商小组依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，响应文件将不进入下一步评审。
2.1.2符合性检查标准
依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审办法前附表。
2.2  澄清有关问题
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过电子系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应通过系统做出响应，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3  比较与评价
2.3.1按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行详细评审，详细评审标准：见评审办法前附表。
2.3.2磋商小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）报价部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表；
磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，应当要求该供应商在规定的时间内现场做出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，作无效响应文件处理。
2.3.3汇总全体磋商小组对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分；
2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位。
3.评审程序
3.1响应文件初审
磋商小组依据本章第 2.1 项规定的检查标准，对响应文件进行初审。有一项不符合检查标准的，其磋商将被拒绝，不能进入后续评审或磋商程序。
3.2磋商
3.3澄清及算术修正
供应商按照磋商小组和磋商文件的要求进行问题澄清。算术修正的要求和原则详见供应商须知。
3.4推荐成交候选供应商名单
磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
第四章 合同条款及格式
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                。
2.工程地点：                                 。
3.工程立项批准文号：                         。

4.资金来源：                               。

5.工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                           。

二、合同工期

计划开工日期：       年      月      日。

计划竣工日期：       年      月      日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合             标准。

四、签约合同价与合同价格形式 

1.签约合同价为：

人民币（大写       ） (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写          ） (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写          ） (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写        ） (¥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写         ） (¥            元)。

2.合同价格形式：           。

五、项目负责人
承包人项目负责人：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人电子签字或单位电子签章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自            生效。

十三、合同份数

本合同一式       份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执      份。

发包人：              (公章)                                承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：                              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                                                 （签字）

组织机构代码：                                           组织机构代码：

地 址：                                                  地 址： 

邮政编码：                                               邮政编码： 

法定代表人：                                            法定代表人： 

委托代理人：                                            委托代理人：

电 话：                                                 电 话： 

传 真：                                                 传 真： 

电子信箱：                                              电子信箱： 

开户银行：                                          开户银行： 

账 号：                                             账 号： 
（仅供参考，以实际签订为准）
第二部分 通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款

第三部分  专用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）专用合同条款

第五章 工程量清单及图纸
(工程量清单及图纸由供应商在系统内按要求下载)

第六章 技术标准和要求
施工技术标准及相关规范要求如下：

依据招标文件和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，国家及行业规定的其它与本工程有关的现行工程技术、施工规范。以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。
第七章 响应文件格式
                     （项目名称）第一标段
响应文件
项目编号： 
      供应商：                     （盖单位电子签章）
法定代表人：                （个人电子签章或签名）
年   月   日

目    录
一、磋商函及磋商函附录
二、法定代表人身份证明
三、法人授权委托书
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构
七、资格审查资料
八、服务承诺书

九、项目负责人无在建工程承诺书
十、其他资料
一、磋商函及磋商函附录
（一）磋商函
致：             （采购人）
我们收到了            （项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加              （项目名称）第一标段投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
1、愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）       ，（小写：       元），工期要求           ，质量要求        参加投标。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。
3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
4、如我方中标：

（1）我方承诺按照投标人须知前附表规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费（中标服务费）。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与招标人签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”中各项规定的任何一种情形。

6、                           （其他补充说明）。
供应商名称：         （盖单位电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章或签名）
地址：                                    
电话：                                    
    年    月    日
（二）磋商函附录
	供应商名称
	

	项目名称
	

	标段
	第一标段：开封市文化广电和旅游局河南省博物馆旧址维修工程项目施工

	投标人资质等级
	

	投标范围
	

	总报价
	（大写）
（小写）

	工期要求
	

	质量要求
	

	质量保修期
	

	项目负责人姓名
	
	证书名称
	
	证书编号
	

	技术负责人姓名
	
	职称
	
	证书编号
	

	磋商有效期
	


供应商：                  （盖单位电子签章）       
法定代表人：        （个人电子签章或签名）   
     年     月   日
二、法定代表人身份证明
供应商名称：                        .                        
单位性质：                          .                        
地    址：                          .                        
成立时间：     年      月     日
经营期限：                          .                        
姓名：         性别：        年龄：        
职务：           .            
系                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：          （盖单位电子签章）
法定代表人：        （个人电子签章或签名）
      年      月   日
注：附法定代表人身份证扫描件。
三、法人授权委托书
本人     （姓名）       （身份证号）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）          （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）第       标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。

委托人手机号：                     。
代理人无转委托权。
供应商：                     （盖单位电子签章）
法定代表人：               （个人电子签章或签名）
   委托代理人：              （个人电子签章或签名）
     年    月    日
注：附委托代理人身份证扫描件。
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；根据第三章评标办法中的施工组织设计评分标准编制。
2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图

附件六  临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	在建或已完工程施工项目情况

	建设单位
	项目名称
	担任职务
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附人员相关证件扫描件等。
（此表根据人员自行添加）
项目负责人、技术负责人、施工员、材料员、安全员等施工现场管理机构组成人员同时期只能承担一处文物保护单位的保护工程的承诺

（自行承诺，格式自拟）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	拟项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账号
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、资质证书（副本）、社保证明、税收证明、信用证明、财务审计报告等材料的扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


提供合同及中标通知书扫描件，没有则填无。
（三）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


提供合同及中标通知书扫描件，没有则填无。
（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

（ 五）承诺书
承诺书
承诺内容：
   我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
投标人：                      （单位电子签章）
      年       月      日
八、服务承诺书

	承诺内容：
必须含有不更换项目负责人、主要技术人员及按所报工期、质量等标准进行施工以及按业主要求按时进场施工等承诺。
投标人：               （单位电子签章）
法定代表人或委托代理人：         （个人电子签章或签名）
    年     月      日



九、项目负责人无在建工程承诺书

                        （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往                     （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人            （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。

投标人：               （单位电子签章）
  法定代表人或委托代理人：        （个人电子签章或签名）
    年     月      日
十、其他材料
投标人认为的其他材料
附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员  
人，营业收入为 
 万元，资产总额为  
万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员  
人，营业收入为 
 万元，资产总额为  
万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：              
                日期：     年     月    日
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。
3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）单位的   （项目名称）     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：              
                日期：     年     月    日
注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。
2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件4
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
