宝丰县S233线、S324线、G311线

公路安全设施精细化提升工程

竞争性谈判文件

采购编号：宝财竞谈-2024-68

招 标 人：宝丰县公路事业发展中心

代理机构：河南东梓工程管理有限公司

日    期：二零二四年八月

目  录

第一章 谈判公告	2

第二章 谈判须知	9

第三章 合同条款及格式	23

第四章 工程量清单及图纸	29

第五章 响应文件格式	30

# 第一章 谈判公告

宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程

竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1、项目编号： 宝财竞谈-2024-68

2、项目名称：宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：2630100.21元，最高限价：2630100.21元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝财竞谈-2024-68 | 宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程第一标段 | 2630100.21元 | 2630100.21元 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况：本项目为宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程，由平顶山市公路交通勘察设计院设计。项目均位于平顶山市宝丰县境内，呈东西走向，项目内容主要包括标志牌、波形护栏、标线、减速带以及苗木修剪等。

5.2资金来源及落实情况：财政资金，已落实

5.3招标范围：招标文件、工程量清单、图纸范围内的所有内容

5.4工期要求：    60日历天

5.5质量要求：合格

5.6标段划分：本项目不划分标段

5.7项目地点：宝丰县石桥镇、李庄乡、闹店镇、杨庄镇、张八桥镇

6、合同履行期限：60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020)46号规定本项目专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求

3.1企业资质要求：投标人须具有独立的法人资格及有效的营业执照，具有公路工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效的企业安全生产许可证。

3.2项目经理及项目总工资格要求：拟派项目经理须具有公路工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证且无在建项目（提供承诺书，格式自拟）；项目总工须具有相关专业中级及以上职称；拟派项目经理、项目总工必须为本企业正式员工，提供与其单位签订的劳动合同及投标人2024年1月以来为其缴纳任意1个月的养老保险缴纳证明（提供查询页面，社保部门未提供网络查询服务的由社保部门出具证明）。

3.3投标人提供供应商信用承诺函（投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式）：(一)具有独立承担民事责任的能力；(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(六)法律、行政法规规定的其他条件。

3.4提供“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”查询结果页面截图和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供书面承诺）。

3.6 投标企业提供的所有资料经核查后出现任何虚假资料的，直接取消其投标资格。（提供书面承诺）

3.7本项目不接受联合体投标（提供书面承诺）。

3.8资格审查方式：采用资格后审。

注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

三、获取招标文件

1.时间：2024年 9月20 日 至 2024年9 月 24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网站

3.方式：在招标文件获取截止时间前，潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)（网址：http://www.bfggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年 9 月 25 日9 时 30分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)公共资源交易系统。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年 9 月 25 日 9 时30 分（北京时间）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向相关部门反应核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以通报等相关处罚。

2.宝丰县公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址http://www.bfggzy.com/tzgg/48949.jhtml）。

3.各投标人如有异议可通过宝丰县公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。

3.1监督部门：宝丰县政府采购服务中心

联系电话：0375-6515597

统一社会信用代码：114104210054773692

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

招 标 人：宝丰县公路事业发展中心

联 系 人：   姚改丽

联系电话：  15893405266

联系地址：河南省宝丰县龙兴路中段162号

2.采购代理机构信息

名称：河南东梓工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市新华区湖滨路街道佳田西湖岸三期A座327室

联系人：张慧珠

联系方式：13101757977

3.项目联系方式

联系人：    张慧珠

联系方式：  13101757977

温馨提示

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件（采购文件有特殊规定的从其规定）。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（http://www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统（http:// www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登录业务系统

（http:// www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 政府采购领域优化营商环境温馨提示

- 尊敬的政府采购供应商：

- 感谢您参加我县政府采购活动！

- 为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购公平竞争，进一步推动政府采购营商环境优化。如果您在参与政府采购活动中，遇到差别待遇或者歧视待遇，可向财政部门投诉：

１.在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资、外资、外地、外省企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

２.在政府采购活动中，不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争。

３.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。

４.除小额零星采购适用的协议供货、定点采购以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。

５.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。

６.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。

７.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。

８.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。

９.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。

10.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。

11.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

12.政府采购项目不得向供应商收取履约保证金、投标保证金、质量保证金（工程项目除外）、场地费和招标文件费用。

13.不得要求供应商在项目所地或采购人所在地设立分公司或办事处。

14.代理机构未告知未中标供应商未中标原因。

15.供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自已的权益受到损害的，向采购人、代理机构提出质疑后，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的。根据《宝丰县政府采购投拆处理操作流程》向财政部门提出投拆。

投诉电话0375—6515597

第二章  谈判须知

## 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：宝丰县公路事业发展中心 联系人： 姚改丽 联系电话：15893405266 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南东梓工程管理有限公司 联系人：张慧珠 联系方式：13101757977 地址：河南省平顶山市新华区湖滨路街道佳田西湖岸三期A座327室 |
| 3 | 项目名称 | 宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程 |
| 4 | 项目地点 | 宝丰县石桥镇、李庄乡、闹店镇、杨庄镇、张八桥镇 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 7 | 谈判范围 | 招标文件、工程量清单、图纸范围内的所有内容 |
| 8 | 施工工期 | 60日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 响应人资质条件、能力 | 详见谈判公告 |
| 11 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织 |
| 13 | 响应人提出问题的截止时间 | 在响应截止时间3日前对图纸、谈判文件、清单等内容中的问题以网上公告形式向采购人和代理机构提出。 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，在响应截止时间3日前发出通知。 |
| 15 | 偏离 | ■不允许 □允许 |
| 16 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判澄清、答疑、补遗书、补充通知等。 |
| 17 | 响应人要求澄清谈判文件的截止时间 | 在响应截止时间3日前对图纸、谈判文件、清单内容中的问题以网上公告形式向采购人或代理机构提出。 |
| 18 | 谈判响应 截止时间 | 2024年9月25日9 时30分（北京时间） |
| 19 | 响应人确认收到谈判文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24小时内。 |
| 20 | 响应人确认收到谈判文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24小时内。 |
| 21 | 构成响应文件的其他材料 | 响应文件的修改等。 |
| 22 | 采购控制价 | 大写：贰佰陆拾叁万零壹佰贰角壹分 小写：￥2630100.21元 响应人的投标总报价高于控制价的视为无效报价，其谈判予以拒绝。 |
| 23 | 谈判有效期 | 60日历天。（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 25 | 近年财务状况 年份要求 | / |
| 27 | 电子响应文件的递交 | 加密电子响应文件应在谈判文件规定的响应截止时间（开标时间）之前成功提交至宝丰县公共资源交易中心。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次响应。响应人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 |
| 28 | 递交响应文件 地点 | 宝丰县公共资源交易中心电子交易系统 |
| 29 | 是否退还 响应文件 | ■否 □是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：宝丰县公共资源交易中心电子交易系统 |
| 32 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成: 3 人（其中业主代表1名，从河南省政府采购评标专家库随机抽取经济、技术方面专家2人） |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的成交候选人数为三名； |
| 34 | 中标候选人公示媒介 | 与公告发布媒体相同。 |
| 35 | 是否采用电子 招标投标 | ■是 |
| 36 | 付款办法 | 合同签订后，预付工程总造价10%的工程预付款，根据完成工程实际进度付款，进度款按实际完成工程量扣除预付款后支付给承包单位，工程未进行决算前拨付至已完成工程量的70%，通过竣工验收完成决算支付至合同价的97%，最后按竣工决算价留 3%作为质量保证金，一年内确保无责任缺陷时一次付清。 |
| 37 | 履约保证金 | 按照“宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知（宝财字[2021]72）”文件要求，履约保证金不再收取。 |
| 38 | 投标保证金 | 按照“宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知（宝财字[2021]72）”文件要求，投标保证金不再收取。 |
| 39 | 进场交易费 | 本项目属于政府采购项目，不像中标（成效）供应商收取任何形式的使用费，入场费和交易服务费。 |
| 40 | 转包和分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 41 | 采购标的所属行业 | 所属行业为：建筑业 |
| 42 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 43 | 宝丰县政府采购合同融资政策告知书 | 尊敬的政府采购供应商：您好！ 欢迎您参与宝丰县政府采购业务！感谢您对我县经济社会发展做出贡献！ 为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行推出了用于借款人履行政府采购合同的“银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小企业快捷高效融资支持。 目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打银行联系电话18603759553或到平顶山市湛河区姚电大道7号中原银行股份有限公司平顶山分行 期待您一如既往支持我县政府采购工作！ |
| 44 | 农行宝丰县支行“政采e贷”信贷产品 | 一、供应商准入标准 1.公司成立1年（含）以上； 2.近两年有政府采购中标记录且在河南省政府采购网备案。 二、采购标的准入标准 1.采购标的必须由县级（市、区）（含）以上政府负责采购； 2.采购标的仅限于货物类和服务类采购合同，不包括工程类合同。 三、融资要素 1.授信依据。以近两年在河南省政府采购网备案的合同为授信依据，授信额度为年均合同金额的70%，最高额度不超过500万元。 2.融资依据。以在河南省政府采购网备案的合同为融资依据，融资金额不超过备案合同总金额的90%。 3.融资期限。最长不超过1年。 4.贷款利率。采用固定利率，目前利率为3.85%。 5.担保方式。信用放款，追加应收账款质押。以融资的采购合同未来可形成的应收账款，由经营行在人民银行动产融资统一登记公示系统进行应收账款质押登记。 6.还款方式。一次性还本付息。 联系电话：王行长15836974469 张经理15290758588 曹经理15617360109 |
| 45 | 电子标相关规定 | （1）如按照宝丰供应商全电子交易系统操作手册完成的电子响应文件无法上传的，供应商应在截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，如因供应商个人原因响应文件未在截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收；（2）采用全流程电子化交易评标时，谈判小组以电子响应文件为依据评标；（3）其他特殊情况以全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）网站发布的“紧急通告”为准。 |
| 46 | 无效投标情形 | （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复 印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错 误一致； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。 |
| 46 | 其他实质性要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 47 | 政府采购优惠政策 | 注：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求，财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库）[2017]141号规定及财库【2022】19号文，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业20%，残疾人福利性单位20%。中小企业应当提供《中小企业声明函》并对声明的真实性负责，否则不予认可。残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予认可。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并对所提供证明文件的真实性负责，否则不予认可。 评标报价=投标报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×20% 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 |
| 说明：本表中内容与本谈判文件响应人须知其他处（评审办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

一、总则

1.1.项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目施工进行采购。

1.1.2.本项目采购人：见谈判须知前附表。

1.1.3.本项目代理机构：见谈判须知前附表。

1.1.4.本项目名称：见谈判须知前附表。

1.1.5.本项目建设地点：见谈判须知前附表。

1.2.资金来源和落实情况

1.2.1.本项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2.本项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

1.3.谈判范围和计划工期及其质量要求

1.3.1.本次谈判范围：见谈判须知前附表。

1.3.2.本次项目的计划工期：见谈判须知前附表。

1.3.3.本次项目的质量要求：见谈判须知前附表。

1.4.响应人资格要求：见谈判须知前附表。

1.5.费用承担

响应人必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标代理费：招标代理费依据国家发改价格（2015）299号文及国家计委[2002]1980号文附件规定的标准由中标人支付，此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

1.6.保密

参与本次谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9.踏勘现场

1.9.1.按谈判须知前附表规定不组织踏勘现场。

1.9.2.响应人如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3.除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.提出问题要求

见谈判须知前附表。

1.11.偏离

本工程不允许偏离。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件的组成

谈判文件由以下部分组成：

第一章 谈判公告；

第二章 谈判须知；

第三章 合同条款；

第四章 工程量清单；

第五章 响应文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成响应文件组成部分。当谈判公告、谈判文件的澄清或修改等在同一个内容的表述上不一致时，以最后在电子交易系统中发出的修改文件为准。

三、谈判响应文件

1、谈判响应文件的组成

1.1响应文件由以下部分组成：

响应文件应包括下列内容：

（1）响应函

（2）报价表

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）资格审查资料

（6）项目管理机构组成表

（7）已报价工程量清单

（8）反商业贿赂承诺书

（9）其他资料

1.2响应人根据采购人提供的工程量清单电子文件填报完成并提交的响应文件工程量清单和响应函文字报价相应内容及报价一致。

2、谈判报价

2.1.响应人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

2.2.响应人在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

2.3.采购人设有最高谈判限价的，响应人的响应报价不得超过最高谈判限价，最高谈判限价或其计算方法在谈判须知前附表中载明。

3、谈判有效期

3.1在谈判须知前附表规定的谈判有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长谈判有效期。响应人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其谈判失效。

4、谈判保证金

按照“宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知（宝财字[2021]72）”文件要求，投标保证金不再收取。

5、资格审查资料

详见谈判须知前附表

6、备选投标方案

不允许响应人递交备选投标方案。

7、响应文件的编制

7.1（投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写（注：投标文件格式以《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》公共资源交易系统最终生成的为准），如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

四、响应文件的提交

1、加密电子响应文件应在谈判文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰)》公共资源交易系统 。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。响应人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

2、响应文件的提交

逾期上传的响应文件电子版，采购人不予受理。

3、响应文件的修改与撤回

3.1在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已提交的响应文件。

3.2响应人修改或撤回已提交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4、响应时间和地点

疫情期间，本项目采用“不见面”开标方式，响应人只需要递交电子响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。

响应人应当在开标时间前,登录开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密。

五、谈判

1、谈判小组

成立谈判小组，按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组成员为3人，其中业主推荐专家1名，其余两人由技术、经济等方面专家各1人，参加谈判的专家在谈判前从政府部门组建的专家库中随机抽取。

2、谈判程序

2.1电子响应文件揭秘后，开始评审。评审采用保密方式进行；

2.2形式评审；

2.3资格评审；

2.4响应性评审；

2.5由谈判小组与谈判人进行线上谈判并进行第二轮报价；

2.6确定成交人，并出具评审报告

2.7谈判结束。

响应文件有下列情况之一者，取消进入下一阶段谈判的资格

| 形式评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有法定代表人或其委托人代理人电子签章 |
|  | 谈判报价 | 谈判报价不得超过采购控制价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 资质证书 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 项目经理 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 项目总工 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 人员资料证明 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 信用查询 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
|  | 其他资料 | 符合第二章“谈判须知”前附表第10项规定 |
| 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“谈判须知”前附表第8项规定 |
|  | 质量要求 | 符合第二章“谈判须知”前附表第9项规定 |
|  | 谈判有效期 | 符合第二章“谈判须知”前附表第23项规定 |
|  | 其他要求 | 符合采购文件要求 |

2.8由谈判小组与谈判人进行线上谈判，主要对谈判响应文件中的不确切、不确定、不全面的内容以及其他内容进行沟通澄清。谈判小组有权对谈判人进行质疑，并要求对方提供答复。

2.9在初审阶段,谈判小组还需对响应人的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、谈判

3.1本次竞争性谈判采购采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判响应人发起。

3.2通过资格审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判响应人发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他竞标人的具体价格和其他信息。

3.3谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的竞标人在规定的时间内在电子交易系统中进行最后报价。【注：1、最终报价不得超出采购人招标控制价；2、最终报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险；3、如若出现并列第一成交候选人的情况下，由谈判小组向谈判响应人再次发起报价谈判，直至谈判响应人的谈判报价均不相同。】

3.4最后，谈判小组要向采购人提交书面谈判报告。谈判报告经谈判小组全体成员签字确认，采购人从谈判小组最终报价由低到高推荐的3名成交候选人中,根据成交原则确定成交响应人，并将结果在政府指定网上予以公示。

4、评审过程的保密

4.1谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

4.2在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5、谈判结果公示

采购人按规定确定成交人后，招标代理机构将同时谈判公告发布的网站上发布，公告期限为1个工作日。

未中标公司未通过原因在结果发布的同时，代理公司以书面形式发送至投标供应商投标文件中提供的邮箱中，请各供应商自行查看。

六、合同授予

### 1、成交通知

在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

未中标公司未通过原因在结果发布的同时，代理公司以书面形式发送至投标供应商投标文件中提供的邮箱中，请各供应商自行查看。

2、签订合同

2.1响应人的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价

2.2采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，根据谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，按照《政府采购法》第七十七条第一款规定，处以采购金额千分之十以下的罚款，列入不良行为记录，三年内禁止参加宝丰县政府采购活动。给采购人造成的损失应予以赔偿。采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定：中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同，采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织开展政府采购活动。

七、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义进行谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

3、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

4、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5、投诉

响应人和其他利害关系人认为本次竞争性谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

八、需要补充的其他内容

# 需要补充的其他内容：见谈判须知前附表。

## 第三章 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施

精细化提升工程

合

同

协

议

书

业    主：宝丰县公路事业发展中心

施工单位：

日    期：二〇二四年    月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宝丰县公路事业发展中心

承包人（全称）：                                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宝丰县S233线、S324线、G311线公路安全设施精细化提升工程

2.工程地点：宝丰县石桥镇、李庄乡、闹店镇、杨庄镇、张八桥镇

3.工程立项批准文件：  宝发改审批〔2023〕196号

- 资金来源： 财政资金

- 工程内容：合同内的全部施工内容

- 工程承包范围：招标文件、工程量清单、图纸范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：  年  月  日

计划竣工日期：  年  月  日

工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）

（小写）

2.合同付款方式：

合同签订后，预付工程总造价10%的工程预付款，根据完成工程实际进度付款，进度款按实际完成工程量扣除预付款后支付给承包单位，工程未进行决算前拨付至合同价的70%，工程通过竣工验收完成决算支付至合同价的97%，最后按竣工决算价留3%作为质量保证金，一年内确保无责任缺陷时一次付清。

五、项目经理

承包人项目经理：           ，技术负责人：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件， 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在  宝丰县公路事业发展中心  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人：                   或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

经办人：                            经办人：

地  址：             地  址：  

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

开户银行：           开户银行：

账  号：                账  号：

## 第二部分 通用合同条款

【详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款】

## 第三部分 专用合同条款

- A、公路行业标准专用合同条款（略）

- B、项目专用合同条款

项目专用合同条款

1.4合同文件的优先顺序：	此处无

1.7.2来往函件送达的期限：	24小时内

2.8发包人应履行的其他义务： 	配合承包人协调地方关系

4.1.2依法纳税：   在施工所在地缴纳税费

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容： 为招标人、监理人提供两间办公室

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：	由承包人自理

4.1.10其他义务：	此处无

4.2履约担保：	详见“项目专用条款数据表”4.2条

4.11.1不利物质条件的范围：	另行约定

6.2发包人提供的施工设备和临时设施：	 无

8.1.1发包人向承包人提供测量准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前14天内

承包人监理人报送施工控制网资料的时间：	开工前5天内

9.2承包人的施工安全责任： 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内，造成人身和财产损害的承包人应当承担损害赔偿责任

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：	含各分部分项工程

11.4异常恶劣的气候条件：按照宝丰县气象部门的统计资料，属非正常的连续降水、台风等天气 。

11.5承包人的工期延误：	每逾期一天支付1000元人民币

11.6工期提前：	\

12.1承包人暂停施工的责任：	未经招标人批准擅自停工时每天处以1000元罚款，从工程款中直接扣除

15.4变更的估价原则：   此处无

17.3.3进度付款证书和支付时间：承包人在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单的份数： 6  份

21.1不可抗力的确认：	此处无

22.1.2对承包人违约的处理：	处以工程造价10%的违约金

其他约定: 履约验收

工程竣工后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方自收到申请后在招标代理机构协助下3个工作日内组织验收，设计单位、监理单位、业主单位、施工单位共同参与，进入现场实地考察，现场查看和听取施工单位情况汇报;审阅项目相关资料;实地察验建设工程情况，不合格的工程不予验收。

第四章 工程量清单及图纸

## 一、编制依据

1、清单执行交通运输部 2017 年第51 号文 2018 版《公路工程量清单计量规则》、中国建设工程造价管理协会下发的《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)；定额执行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），河南省交通运输厅豫交文〔2021〕76号发布的《河南省普通公路日常养护预算指标（定额）》。

2、人工费及规费按照河南省交通运输厅文件豫交文〔2019〕274号文《河南省交通运输厅关于发布河南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定的通知》计取，人工费为108.85元/工日。

3、税金按《财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号》及《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知】(建办标函(2019)193号)文件的规定按9%计入。

4、主要材料价格：钢筋、混凝土、水、电价格按照《平顶山工程造价》2024年第1期信息价计入，其他材料按照2024年3月河南省平顶山市公路材料价格及市场询价计入。

二、工程量清单及图纸（另附）

第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

采购编号：

投标人：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期： 	       年       月      日

目  录

一、响应函

二、报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

六、项目管理机构组成表

七、已报价工程量清单

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资料

一、响应函

致：                   （采购人）

根据贵方为         （项目名称）      （项目编号）竞争性谈判公告及竞争性谈判文件，我方已仔细研究谈判文件全部内容，愿以人民币（大写）            （小写）￥       元为初次报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）愿依照谈判文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最终报价。

（2）如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的各项要求。

（3）我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的谈判有效期为           。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供谈判文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）若我方中标，我们同意按谈判文件规定交纳招标代理服务费。

投标人：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期： 	       年       月      日

二、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 谈判报价（元） | 大写： ￥： |
| 工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目经理 | 姓名： 注册编号： |
| 联系人名字、联系电话(必须填写手机号)、邮箱 |  |
| 备注 |  |

投标人：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期： 	       年       月      日

三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年    月    日

经营期限：

姓名：			  性别：	   年龄：	   职务：

系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：（法定代表人身份证复印件粘贴处）

投标人：                     （电子签章）

日    期：        年     月     日

四、授权委托书

本人        系           的法定代表人，现委托         为我单位代理人。代理人根据授权，以我单位名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限                 ，代理人无权转让委托权。

附：（委托代理人身份证复印件粘贴处）

投标人：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期： 	       年       月      日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

六、项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

后附人员上岗证或执业注册资格证件等。

七、已报价工程量清单

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  （项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日    期：        年     月     日

九、其他资料

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(财购[2017]10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在平顶山市宝丰县政府采购网查询联系。

目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行联系电话18603759553或到人民路中段鑫都财富广场中原银行人民路支行咨询办理。

期待您一如既往支持我县政府采购工作！

附件3：

宝丰县政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：     年     月     日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。