目    录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	7

第三章  评审办法	17

第四章  合同条款及格式	22

第五章  工程量清单（另册）	23

第六章   施工图纸（另册）	24

第七章   技术标准和要求	25

第八章   响应文件格式	26

# 第一章   竞争性磋商公告

# 【平公资采2025351号】郏县南水北调工程运行保障中心郏县2024年中央水库移民后期扶持基金项目

# 项目概况：

郏县南水北调工程运行保障中心郏县2024年中央水库移民后期扶持基金项目 招标项目的潜在供应商应登录全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统直接获取竞争性磋商文件，并于2025年 5月19日9时 00分（北京时间）前提交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：郏采磋商-2025-10

2、项目名称：郏县南水北调工程运行保障中心郏县2024年中央水库移民后期扶持基金项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算： 724484.00元

最高限价： 724484.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025351号-1 | 1 | 724484.00 | 724484.00 | 是 | 724484.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1建设内容：本工程为郏县南水北调工程运行保障中心郏县2024年中央水库移民后期扶持基金项目，长桥镇窦堂村道路工程、茨芭镇清泉村道路工程、姚庄乡三郎庙村道路工程、黄道镇前谢湾村道路工程、龙山街道北街社区道路工程；具体内容详见工程量清单。

5.2采购范围：工程量清单及图纸范围内的全部内容；

5.3资金来源：财政资金，已落实；

5.4计划工期：30日历天

5.5质量要求：合格。

6、合同履行期限：伴随整个合同周期

7、本项目是否接受合体磋商：否

8、是否接受进口设备：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、第一标段 供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函。

3、本项目的特定资格要求：

3.1	供应商须具有独立的法人资格，具有合格有效的营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2	具有在有效期内的安全生产许可证。

3.3具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

3.4拟派项目经理应具有市政公用工程专业二级及其以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，拟派项目经理在磋商和施工过程中不得更换、没有正在施工和正在承接的工程项目、未发生过重大安全生产事故（提供加盖供应商电子印章和法人电子印章、项目经理本人签字的承诺书，格式自拟）；拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称；

3.5拟派项目经理、技术负责人和授权委托人须为本单位正式员工，提供供应商与其签订的劳动合同。

3.6为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料∶

（1）具有良好的商业信誉的证明材料；

（2）符合国家相关规定的财务状况报告；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

3.7本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

3.8本次磋商采用资格后审。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：2025年5月8日至2025年 5月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2、地点：平顶山市公共资源交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）；

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“投标人登录”入口进入交易系统进行招标文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

4、售价：0元。

四、响应文件的提交

1.时间：2025年5 月 19日 9时 00 分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、响应文件的开启

1.时间：2025年 5 月19	日 9 时 00 分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《郏县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次开标全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《关于“不见面开标系统”升级的通知》中《平顶山市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册--供应商》。

2、监督单位：郏县政府采购服务中心

统一社会信用代码：12410425MB0792757H

联系人：张主任      电 话：0375-5152805

3、本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、各投标供应商可凭借CA数字证书，登录平顶山市公共资源交易平台，在系统内进行在线质疑（异议）、投诉，各采购人（代理机构）、行政监督部门可针对在线质疑（异议）、投诉进行在线答复。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：郏县南水北调工程运行保障中心

地址：郏县郏景路北段

联系人：代先生    联系方式：18937586321

2、采购代理机构信息

名称：豫通工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区农业东路与正光北街交叉口东北角招银大厦2号楼10层

联系人：申先生    联系方式： 18337571330

3、项目联系方式：

项目联系人：申先生

电话： 18337571330

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读磋商文件，并注意以下事项。

1.供应商应按磋商文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子签章和法人电子签章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：郏县南水北调工程运行保障中心 地址：郏县郏景路北段 联系人：代先生 联系方式：18937586321 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：豫通工程管理有限公司 地址：郑州市郑东新区农业东路与正光北街交叉口东北角招银大厦2号楼10层 联 系 人：申先生 联系电话： 18337571330 |
| 3 | 项目名称 | 郏县南水北调工程运行保障中心郏县2024年中央水库移民后期扶持基金项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购内容 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 |
| 7 | 计划工期 | 30日历天 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 合同价款支付方式 | 以合同约定为准 |
| 10 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函。 3、本项目的特定资格要求： 3.1 供应商须具有独立的法人资格，具有合格有效的营业执照（也可提供电子营业执照）； 3.2 具有在有效期内的安全生产许可证。 3.3具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。 3.4拟派项目经理应具有市政公用工程专业二级及其以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，拟派项目经理在磋商和施工过程中不得更换、没有正在施工和正在承接的工程项目、未发生过重大安全生产事故（提供加盖供应商电子印章和法人电子印章、项目经理本人签字的承诺书，格式自拟）；拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称； 3.5拟派项目经理、技术负责人和授权委托人须为本单位正式员工，提供供应商与其签订的劳动合同。 3.6为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料∶ （1）具有良好的商业信誉的证明材料； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 3.7本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 3.8本次磋商采用资格后审。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 构成磋商文件的其他文件 | 采购人或采购代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件，包括答疑、澄清、 补充或解释等文件均作为磋商文件的组成部分，具有同样的约束作用。当磋商文件的答疑、澄清、补充或解释等文件的内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子文件为准。 |
| 13 | 供应商对磋商文件提出质疑的时间 | 响应文件提交截止日期5日前 |
| 14 | 磋商报价 | 磋商报价应包含完成本项目的所有费用及国家规定的各项税费 |
| 15 | 响应文件提交截止时间 | 2025年 5 月 19 日 9 时 00 分（北京时间） |
| 16 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起60日历天。 |
| 17 | 电子投标文件的制作 | （1）供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按 磋商文件要求制作电子响应文件。电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。 （2）供应商须将磋商文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。 （3）供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标（磋商）文件，按标段制作电子投标（响应）文件，并按招标（磋商）文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。 |
| 18 | 电子化投标文件的签章 | （1）供应商在生成电子化投标（响应）文件后，应对电子化投标（响应）文件进行签章，未进行签章的视为无效投标（响应）。 （2）磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 19 | 加密电子响应文件的提交 | （1）加密电子投标（响应）文件应在磋商文件规定的响应文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 （2）供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标（响应）文件应按标段分别提交。 |
| 20 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统 |
| 21 | 磋商小组的组建 | 磋商小组依法组建，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家从平顶山市公共资源交易中心相关专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 22 | 评审方法和标准 | 综合评分法 |
| 23 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商人数：按综合评分由高到低的顺序推荐前 3 名为成交候选供应商。 |
| 24 | 履约担保 | 不收取 |
|  | 磋商保证金 | 不收取 |
|  | 磋商文件售价 | 不收取文件费 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 25.1 | 最高限价 | 设最高限价：724484.00元 最后报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。 |
| 25.2 | 采购代理服务费 | 招标代理费依据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）的规定计算，招标代理费将向成交人收取。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。成交人以现金、电汇等形式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 25.3 | 成交公示 | 在成交通知书发出前，采购人将成交候选供应商的情况在本项目磋商公告发布的同一媒体予以公示，公示期为1个工作日。 |
| 25.4 | 政府采购政策 | 1.本项目专门面向中小企业采购，磋商供应商须提供《中小企业声明函》并对声明的真实性负责。 2.本项目所属行业：建筑业。 3.中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 4、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目磋商时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 5.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目磋商时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 6.根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 |
| 25.5 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商。

2. 有关定义

2.1采购人：“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件要求提交的所有文件。

2.6成交供应商：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备“竞争性磋商公告”第二条的资格要求条件；

（2）按“竞争性磋商文件”的规定制作、提交磋商响应文件。

4.磋商费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件用以阐明项目需求及相关服务、磋商程序、评审标准和合同条款等,由下述部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单（另册）

（6）施工图纸（另册）

（7）技术标准和要求

（8）响应文件格式

竞争性磋商文件附件

6.竞争性磋商文件条款、格式

磋商供应商应详细阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。磋商供应商若未按磋商文件的要求制作、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝。

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1潜在磋商供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在磋商响应文件提交截止时间前5天在电子交易系统中提出，要求采购人对磋商文件予以澄清。磋商文件的澄清将在磋商响应文件递交截止时间前5天在电子交易系统中以澄清形式予以公示，但不指明澄清问题的来源。

7.2在磋商响应文件提交截止时间前5天，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构均可主动地或在对供应商提出的疑问进行澄清时对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在电子交易系统中以变更形式予以公示。

7.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或采购代理机构有权推迟提交磋商响应文件的截至时间和磋商日期，并将此变更在电子交易系统中予以公示。

7.5磋商响应文件提交截止时间前，磋商供应商应及时在发布竞争性磋商公告的媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统中查看有关本项目的澄清和修改内容。因磋商供应商原因未查看到相关内容而对其编制和提交磋商响应文件造成的一切影响由供应商自己负责。

三、响应文件

8. 磋商的语言与计量

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。

8.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件的组成

磋商响应文件由下列内容组成。供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

（1）磋商响应函

（2）磋商报价表（首次报价）

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）技术部分（施工组织设计）

（6）项目管理机构

（7）业绩案例一览表

（8）资格证明文件

（9）其他资料

10.磋商报价

10.1本项目采购预算（政府采购最高限价）见供应商须知前附表。超过采购预算（政府采购最高限价）的报价为无效报价；

10.2 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格；

10.3供应商在响应文件递交截止时间前修改响应函中的磋商总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

11.响应文件有效期

响应文件从响应文件提交的截止时间起，响应文件有效期为60天，有效期短于上述规定期限的响应文件将被拒绝。

12．响应文件的制作

详见磋商供应商须知前附表第17条。

13．电子化投标（响应）文件的签章

详见磋商供应商须知前附表第18条。

14．加密电子投标（响应）文件的提交

详见磋商供应商须知前附表第19条。

15．电子化投标（响应）文件的格式及上传投标

15.1供应商所上传的电子化投标（响应）文件，应是通过中心投标（响应）文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标（响应）文件。生成的电子版投标（响应）文件包含用于投标（响应）文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标（响应）文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

15.2电子化投标（响应）文件应在响应文件提交截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至响应文件提交截止时间止，仍未上传成功的电子化投标（响应）文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标（响应）文件无法上传的，供应商应在响应文件提交截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标（响应）文件未在响应文件提交截止时间前成功上传的，其投标（响应）文件不予接收。

16．磋商响应文件提交截止时间

16.1 磋商响应文件提交截止时间详见磋商供应商须知前附表第15条。

16.2 若代理机构按7.4条规定推迟了磋商响应文件提交截止时间，代理机构和磋商供应商受磋商响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17．响应文件的撤回

磋商供应商在响应文件提交截止时间前可对其进行撤回。

18. 响应文件的解密

18.1采购人和采购代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

18.2开标时，供应商采用网上远程异地解密时，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起40分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

18.3如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说

明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

18.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

18.5供应商如果对开标过程有异议，可在系统中提起质疑并查看主持人的回复，质疑应在解密过程中以及解密倒计时结束后5分钟内提出；如果所有供应商都已解密，可在解密过程中及最后一个供应商解密之后5分钟内提出。

四、磋商程序及相关说明

19．磋商时间和地点

磋商时间和地点：见竞争性磋商须知前附表第20条。

20. 磋商小组

20.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组进行。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见磋商供应商须知前附表第21条。

20.2  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商

的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

(4)其他情形应当回避的。

21.磋商

21.1磋商小组对各供应商进行资格和提交的响应文件的符合性审查，以判定各供应商资格、响应文

件的有效性。根据审查情况，确定进入磋商阶段的供应商名单。资格和符合性审查的内容详见磋商文件“第三章”。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的

磋商机会。

21.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

特别提示：供应商应当在磋商小组发起报价20分钟内提交最后报价，超过规定时间未提交最后报价的，将以该供应商的首次报价作为其最后报价。供应商的最后报价不得高于其首次报价。

本次磋商共计两轮报价，供应商所递交磋商响应文件上为首轮报价。

21.3 对明显的文字和计算错误按照下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

（1）如果文字表示的数据与数字有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额与小写金额不一致的，

以大写金额为准；

（2）调整后的数据对磋商供应商具有约束力，磋商供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

21.4如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，

磋商小组有权决定是否通知磋商供应商限期提供书面解释或者提供相关证明材料。磋商供应商在规定期限内未作出解释或作出的解释不合理或者不能提供相关证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

21.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

21.6经磋商确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审办法详见磋商文件“第三章”。

五、授予合同

22.确定成交供应商的原则

22.1磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐前3名为成交候选供应商，并编

写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评

审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在本项目磋商公告发布的同

一媒体上公示成交结果，公示期为1天。

23.成交通知书和签订合同

23.1确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》，成交供应商应于《成交通知书》

签发之日起三日内及时领取《成交通知书》。

23.2成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订服务合同。《成交通知书》、竞争性磋商文件（包括澄清文件）、磋商记录及成交供应商的响应性文件等，均为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

23.3 签订合同后，成交供应商不得将项目进行转包，否则采购人有权终止合同。给采购人造成损失

的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

24 .履约担保

24.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

24.2 成交供应商不能按本章第24.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失成交供应商应当予以赔偿。

25．磋商纪律

25.1磋商小组将在有关监督部门的监督下，严格依照《政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购

方式管理暂行办法》和本磋商文件规定的相关磋商程序开展磋商；

25.2在磋商过程中，参加磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其

他信息；

25.3在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员或有关工作人员询问正在进行的磋商情况，不得进行

旨在影响磋商结果的活动；

25.4供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成

交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.5磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、

成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法中没有规定的评审因素和标准进行评审。

26．验收

26.1 项目完成7日后，成交供应商向采购人提出验收申请，由采购人组织验收。

26.2 采购人应成立两人以上的验收小组，按照磋商文件规定、成交供应商响应文件、合同及国家有

关规定认真组织验收工作。

26.3 验收合格的，由采购人出具《验收报告》。

26.4 验收中出现不符合采购文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

# 第三章  评审办法

一、评审办法

综合评分法

二、评审依据

1、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规。

2、竞争性磋商文件、答疑(补充)文件。

3、响应文件及磋商小组要求的澄清文件。

4、磋商记录。

三、评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。

四、评审程序

1、资格审查：磋商小组对各供应商的下列资格条件进行审查：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 标准 | 磋商供应商资格 | 有效且符合磋商文件要求 |
|  | 项目经理资格 |  |
|  | 技术负责人资格 |  |
|  | 郏县政府采购供应商信用承诺书 |  |
|  | 其他要求 |  |

2、符合性审查：磋商小组对通过资格审查的供应商依据磋商文件的规定，从响应文件的签署、报价等的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

| 符合 性评 审标 准 | 1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的 |
| --- | --- |
|  | 2、供应商的报价高于最高限价的 |
|  | 3、响应文件有效期不满足磋商文件要求的 |
|  | 4、工期、质量不满足磋商文件要求的 |
|  | 5、磋商文件中规定的其他实质性要求 |

3、电子化响应文件的评审：

（1）对电子化响应文件评审时磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。

（2）如磋商小组对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

（3）评审时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评审活动，待问题解决后继续评审。

4、响应文件的澄清：

（1）澄清、说明或者更正将作为响应性文件内容的一部分。澄清、说明不得超出响应文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应性文件进行澄清、说明的，磋商小组可拒绝该其响应文件。

（2）算术更正

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

（3）对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

4、通过资格性审查、符合性审查的磋商供应商方可进入磋商程序。

5、经磋商确定最终需求和提交最后报价供应商后，由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

五、评分标准：

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| （1） | 分值构成 |  | 磋商报价：50分；技术部分：40分；综合部分：10分。 |  |
| （2） | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价=满足磋商文件要求的最低磋商报价 |  |
|  | 磋商报价（50分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商，其价格分为满分50分。 其他有效供应商的报价得分=（评标基准价/最后报价）*30 注：1、供应商的最后报价超出最高限价的，按无效响应处理。 - 磋商小组认为磋商供应商的最后报价明显低于其他通过符合 性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |
| （3） | 技 术 部 分 （40分） | 内容完整性（0-2分） | 根据供应商技术标的完整性、是否符合采购文件要求在0-2分之间酌情打分。 |  |
|  |  | 主要施工方案及技术措施（0-7 分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有相应建议。（得7分） 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理；（得5分） 施工方案内容简单，施工工艺、机械不合理的，（得3分）。 缺项得0分。 |  |
|  |  | 质量管理体系及措施（0-6 分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。质量保证措施完整得力、经济、安全，按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。（得6分） 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。质量保证措施经济、安全。符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。（得4分） 组织机构形式一般，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统不健全的，得2分。 缺项得0分。 |  |
|  |  | 安全管理体系及措施（0-5 分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，安全技术方案措施科学合理。正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。（得5分） 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺。（得2分） 安全生产保障体系一般，管理制度不健全。（得1分） 缺项得0分。 |  |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系及措施（0-5 分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。（得5分） 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。（得2 分） 安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施一般，管理制度不健全的。（得1分） 缺项得0分。 |  |
|  |  | 进度计划及工期保证措施（0-5 分） | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对，有具体的违约责任承诺。（得5分） 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，没有具体的违约责任承诺。（得2分） 工期保证措施一般，内容简单的。（得1分） 缺项得0分。 |  |
|  |  | 拟投入的资源配备计划（主要施工机械、劳动力、主要物资计划等）（0-5 分） | 机械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，（得5分）； 械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，（得3分）； 机械设备配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，（得1分）。 缺项得0分。 |  |
|  |  | 风险管理措施（0-5 分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（得5分） 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确。（得2分） 缺项得0分。 |  |
|  | 综 合 部 分 （10分） | 服务承诺（0-3分） | 1、供应商有不因农忙、雨季、资金状况、支付情况等影响施工进度，确保连续施工，保证总工期不变的承诺，根据供应商的承诺内容在0-1分之间酌情打分； 2、供应商有保证不拖欠农民工工资的实质性承诺且措施合理、详细可行的得2分，一般得 1 分，无承诺0 分。 |  |
|  |  | 履职尽责承诺（0-4 分） | 供应商具有保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括项目经理和技术负责人的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证（无承诺 0 分，一般得 2 分，详细可行得 4 分）。 |  |
|  |  | 类似工程业绩（0-3分） | 供应商近三年以来（以签订合同时间为准）承建过 1 项类似工程得 1.5 分，最多得 3分。 注：以中标通知书和合同原件扫描件为准。 |  |
| 注：本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在响应文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，供应商自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消磋商或成交资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 |  |  |  |  |

磋商小组成员按照本评审办法规定的评分因素对磋商供应商的响应文件和最后报价进行独立评审、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，供应商的最终得分为磋商小组成员对该供应商汇总得分的算术平均值，计算结果保留2位小数，第3位“四舍五入”。

# 第四章  合同条款及格式

（具体以实际签订合同为准）

一、通用合同条款

执行中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF-2017-0201）的合同通用条款执行。

二、专用合同条款

专用合同条款按照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范

文本）》（GF-2017-0201）的合同有关内容，结合本工程实际情况制订。

# 第五章  工程量清单（另册）

一、编制依据

1、该工程施工图纸等；

2、河南省水利厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅联合下发豫水建[2006]52号文关于发布《河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定》的通知；

3.河南省水利厅、河南省发展和改革委员会关于印发《河南省水利水电设计概(估)算编制规定》的通知(豫水建[2017]1号)；

4.河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定《建筑工程预算定额》(上册)(2006年第四册)；

5.河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定《建筑工程 预算定额》(下册)(2006年第五册)；

6.河南省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定《施工机械 台时费定额》(2006 年第七册)；

7.《河南省水利厅关于调整水利工程施工现场扬尘污染防治费的通知(试行)》(豫水建[2017]8号)；

8、本工程材料价格采用《平顶山工程造价》2023年第4期执行郏县材料价格及不足部分市场询价；

9、税金执行豫建办标函[2019]193号文《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，按一般计税法，税率按 9%足额计取；

10、工长:9.27元/工时，高级工:8.57元/工时，中级工:6.62元/工时，初级工:4.64元/工时，机械工:6.62元/工时。

# 第六章   施工图纸（另册）

# 第七章   技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

按国家现行最新的标准执行。

# 第八章   响应文件格式

（项目名称）    标段

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供   应 商：                     （电子印章）

法定代表人：                     （电子签章）

日      期：         年       月       日

目    录

（1）磋商报价函

（2）磋商报价表（首次报价）

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）技术部分（施工组织设计）

（6）项目管理机构

（7）业绩案例一览表

（8）资格证明文件

（9）其他资料

一、磋商报价函

致：      （采购人  ）    ：

1、我方已仔细研究了                （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （¥          元）的首次报价，工期：          日历天，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：             。

2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3、如果我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方合同；

（2）经过磋商，提交的最终磋商报价属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4、我方在此声明，所提交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实准确。

5、其他补充说明在“九、其他材料”中列明。

供应商名称：                        （电子签章）

法定代表人：                        （电子签章）

日      期：      年      月     日

二、磋商报价表（首次报价）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 磋商总报价 （元） | （大写）人民币 （小写） ￥ |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 级别 | 注册证编号 |
| 技术负责人 | 姓名 | 职称 | 证书编号 |
| 其他说明（如有） |  |  |  |

注：磋商总报价应为响应磋商文件要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用以及国家规定的各项税费。

供应商名称：                    （电子印章）

法定代表人：                     （电子签章）

日  期：          年        月         日

## 三、法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	          年 	             月 	             日

经营期限：

姓名：  	           性别： 	    年龄： 	   职务：

系 	            （供应商名称）                的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正、反面扫描件

供应商名称：                    （电子印章）

法定代表人：                     （电子签章）

日  期：          年        月         日

2、法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：我系    （供应商名称）的法定代表人        （姓名、职务），现授权

（被授权人姓名）为我方             （项目名称）      磋商活动的合法代理人，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：参与磋商、合同谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人联系电话：                          公司邮箱：

附：被授权人身份证正、反面扫描件

供应商名称：                   （电子印章）

法定代表人：                   （电子签章）

委托代理人：                   （签字）

日  期：          年        月         日

注：供应商“法定代表人”直接参加磋商及签署相关文件的无须提供该授权委托书。

## 四、已标价工程量清单

## 五、技术部分

（施工组织设计）

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1、主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）及其它主要技术人员。

2、附上述人员相关证书。

七、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目经理 | 中标/成交公示发布媒体 | 签约/验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |

注：附中标通知书和合同原件扫描件。

### 八、资格证明文件

注：供应商须附“供应商须知前附表第10：供应商资格要求”中的全部资格审查资料扫描件，并保证资料的真实性。

### 九、其它材料

### 附：磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他文件和资料

附件：

郏县政府采购供应商信用承诺书

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律，行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:  年 月 日

注:1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）       的     （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.      （标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称）       ，从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称）       ，从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于促进残疾人就业的政府采购政策

（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(财购[2017]10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。