目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	23

第四章 合同条款及格式	28

第五章 工程量清单及图纸	72

第六章 技术标准和要求	73

第七章 投标文件格式	74

- 第一章 招标公告

- 【平公资建2025100号】平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

项目概况

平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目（项目代码：2406-410400-04-01-434066）潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年4月17日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、招标编号：平卫采招标-2025-5

2、项目名称：平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目

3、招标方式：公开招标

4、建设地点：平顶山卫东区境内

5、标段划分：一个标段

6、项目概况：平顶山市新建祥云河西线工程(卫东区段)，项目施工段起始点桩号K13+940，终点桩号K20+370,河道总长6.43km，其中明渠段2.69km,暗涵段长3.74km。新建水系建筑物总计40座，包括水闸9座（分水闸8座，节制闸1座），倒虹吸1座，拦水坝8座，跌水9处，桥梁13座。实际建设规模及内容以施工图、工程量清单及甲方具体要求为准。

7、招标范围：工程量清单及图纸范围内招标人发包的全部内容。

8、资金来源及落实情况：财政资金，约93271228.30元，已落实。

9、质量标准：符合国家质量验收规范的规定，达到合格标准。

10、工期：60日历天

11、是否接受联合体投标：否

12、是否专门面向中小企业：否

- 二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本项目非专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：

1、具有独立法人资格，提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书或证明材料）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书或证明材料）；

5、资格要求：

具有水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质和有效的安全生产许可证。

6、人员要求：

①拟派项目经理应具有水利水电工程专业壹级注册建造师资格证书或市政公用工程专业壹级注册建造师资格证书，持有有效的安全生产考核合格证，不得同时在两个及以上的建设工程项目任职（出具无在建工程承诺书）；

②技术负责人应具有中级以上（含中级）技术职称；

7、信誉要求：

①投标人未列入“信用中国（或中国执行信息公开网）”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，招标人拒绝列入上述名单的投标人，投标人可将上述网站查询结果页面截图附在投标文件中，查询时间应为本公告发布之后（执行财库【2016】125 号文）。

②依据财库[2015]150号文件规定，被各级人民政府财政部门进行行政处罚禁止参加政府采购活动且在处罚期内的供应商不得参与本次投标。投标人必须对所提供资料的真实性负责，如提供虚假证明材料，招标人将取消投标人的投标资格或中标资格（提供承诺书，格式自拟，承诺时间应是本公告发布之后）；

8、其他要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图，请各投标人将查询结果附入投标文件中）；

②为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动（提供声明函）；

③本次招标不接受任何形式的联合体投标；

9、本次招标实行资格后审。

- 三、获取招标文件

1、时间： 2025年3月28日至2025年4月16日每天上午00时00分至12时00 分，下午 12 时00分至23时59分

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3、方式：在招标文件获取截止时间前，潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）“投标人登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年4月17日9时00分。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统，未按要求上传加密电子投标文件的，招标人不予受理。

注：本项目全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

- 五、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市卫东区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。

- 六、其他补充事宜

1、监督部门：平顶山市卫东区农业农村和水利局

联 系 人：王朝阳

联系电话：13938675561

统一信用代码：114104037425113527

2、投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

- 七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

名称：平顶山市卫东区住房和城乡建设局

地址：平顶山市卫东区住房和城乡建设局

联系人：侯先生

联系电话：15037505691

招标代理机构：中哲国际工程咨询有限公司

联系人：赵先生

联系电话：18503755655

地址：平顶山市新华区未来路凤凰花园小区临街2楼

发布日期：2025年3月27日

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3、电子投标文件的制作

（1）投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

（2）投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

（3）投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4、加密电子投标文件的提交

（1）加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（2）投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

5、加密电子投标文件的提交

项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：平顶山市卫东区住房和城乡建设局 地 址：平顶山市卫东区住房和城乡建设局 联 系 人：侯先生 联系电话：15037505691 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中哲国际工程咨询有限公司 联 系 人：赵先生 联系电话：18503755655 地 址：平顶山市新华区未来路凤凰花园小区临街2楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市卫东区住房和城乡建设局平顶山市新建祥云河西线工程（卫东区段）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 平顶山卫东区境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单及图纸范围内招标人发包的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家质量验收规范的规定，达到合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标文件第一章招标公告“二、投标人资格要求” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许有重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的资料 | 招标文件的修改、澄清及补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前（通过“平顶山山市公共资源交易中心”电子交易平台提出）。 |
| 2.2.2 | 招标人澄清的时间 | 招标文件的澄清将在投标截止时间 15日前通过“平顶山市公共资源交易中心”电子交易平台发出。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，招标人相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年 4月17日 9时 00分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成电子投标文件的其他材料 | 投标人认为有必要的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、该项目投标保证金的金额为： 人民币伍万元整（RMB ¥ 50000.00元整）； 2、保证金递交的截止时间：开标前一日23点59分。 3、 递交形式： ⑴ 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳。账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商库中录入的账户（不支持结算卡支付）。 ⑵ 投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山公共资源交易中心电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。具体操作请查看以下链接：投标人 登录电子交易系统，对应已参与投标项目依次点击“参与投标”→“费用缴纳指南”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取平顶山银行虚拟子账户缴纳说明单，根据每个标段缴纳说明单生成的银行账户在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统查询确定费用到账，依次点击“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、其他事项： 1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上下载招标文件、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 2、投标人少交保证金属于无效缴纳。 3、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日23点59分，节假日除外（超时到账视同未交保证金，取消报名资格）。 4、本项目支持以保函形式缴纳保证金，具体详见平顶山市公共资源交易平台《平顶山市公共资源交易中心关于招投标业务启用电子保函事宜的通知》。 5、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 有查实弄虚作假投标的、有查实存在围标串标行为的 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件1份，须在投标截止时间前上传至评定山市公共资源交易中心交易系统指定位置；加密投标文件逾期上传，招标人不予受理。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。 |
| 5.2 | 开标程序 | 按平顶山公共资源交易中心系统公布的顺序进行开标。 平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表及经济、技术专家组成，经济、技术专家不得少于三分之二；从相关专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能有一组专家评审。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐1-3名中标候选人。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | / |
| 7.4.2 | 农民工工资保障金 | / |
| 7.5 | 工程质量保证金 | 工程质量保证金的金额：3％。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 本项目最高限价为人民币 93271228.30元。 注：投标人报价超过最高限价按无效标处理。 |
| 10.2 | 招标代理服务费 | 参考国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改价格[2015]299号文）及《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号文件规定协商收取招标代理服务费,由中标人支付。招标代理服务费的收取形式为：转账、现金、网银。 |
| 10.3 | 付款方式 | 施工承包合同签订后30日内，预付合同款的10%为工程预付款。工程预付款从工程进度款中分2次扣回。每月25日前承包人向发包人报送已完工程量报表，经发包人、总监理工程师确认后，按每月实际完成量的 80%付款。工程竣工验收合格付至工程总造价的90%，若此项目需经政府审计部门审计，建设单位取得审计评审报告后，支付至结算价的 97%；若不予审计，建设单位委托的第三方造价咨询公司出具结算报告定稿后支付至结算价的97%，余 3%作为质量保修金。待缺陷责任期满经发包方和监理方验收后无质量问题且达到承包人承诺的质量等级后一个月内一次性无息付清。 |
| 10.4 | 缺陷责任期 | 按国家现行规定执行。在缺陷责任期内如出现施工质量缺陷或由于施工质量而引起的纠纷，应由中标人承担责任及损失。缺陷责任期满后，如工程出现质量事故，将按有关规定进行调查、分析，中标人应承担相关责任。 |

| 10.5 | 对招标文件实质要求和条件的承诺 | - 材料供应办法： ①本工程所需的材料均由中标人采购，采购前需经过甲方代表、监理工程师认可，否则不得进场使用。 ②所有材料必须符合设计要求及国家有关标准规定，并且具备有关的出厂合格证、材质单及复试报告，出现质量问题，由责任方承担。 （2）其他实质性要求： ①中标人必须承担总承包责任，不得转包工程；若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍，中标人承担由此造成一切损失，且履约保证金不予退还。 ②工程质量达到投标文件所报的质量等级。施工中，若因中标人原因造成工程质量未达到投标文件中所报质量等级，中标人应无条件返修并承担由此给招标人造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。 ③中标人必须承担总包责任，除招标人另有要求外，其他内容均不允许分包或转包，否则招标人有权终止合同另选施工单位。 ④投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人的统一指挥与协调管理。施工过程中，中标人应服从建设单位、监理单位的监督管理，完成职责范围内的工作。 ⑤中标人在投标文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经招标人同意不得更换；中标的项目经理、技术负责人每周在现场不少于5个工作日，有事请假，否则每缺岗一人次应向招标人支付1000元的违约金；其他现场管理人员必须到施工现场（每月不少于25天），否则每天每人次应向招标人支付500元的违约金。 ⑥中标人负责在工程建设中涉及地方关系等方面的协调，并承担由此产生的费用。若需中标人办理有关施工场地相关手续，按有关主管部门规定办理。中标人负责施工期间障碍物清除，并承担相关费用。 ⑦中标人的现场通讯及临设搭建由中标人负责，中标人需向招标人提供临设搭建计划及临设平面布置图，在招标人指定位置或指定范围内搭建；若因场地限制、政府要求等原因，需在规划红线范围外租赁场地搭设或租赁房屋的，由中标人自行解决。上述所有费用已含在承包人投标报价中，不再另外计取。 ⑧中标人配置的专职安全生产管理人员数量须符合项目要求。专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书在企业从事安全生产管理工作的专职人员。 ⑨根据平水安监【2024】3号文关于推进水利工程安全生产责任保险工作的通知，水利工程建设安责险以项目施工标段为单元由承包的施工企业投保。保险期限应覆盖整个工期。 ⑩中标人在施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。 注：以上条款，投标人应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会以实质上未响应招标人要求按否决其投标。 |
| --- | --- | --- |
| 10.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明;如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释:除招标文件中有特别规定外仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准:同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。因文字理解出现歧义的，以招标人解释为准。 |
| 10.8 | 所属行业 | 采购标的所属行业：建筑业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 10.9 | 项目落实的政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，本项目评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，追究法律责任。 注：（1）投标人若为小型或微型企业，须提供中小企业声明函，并对其真实性负责； （2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责； （3）投标人若为监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责； （4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对成交价格没有任何影响。投标人若不符合上述规定的或不能提供有效的证明资料，评标委员会将按照评标方法及标准中规定的方式计算。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 10.10 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：赵先生 联系电话：18503755655 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |

- 投标人须知

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省水利工程建设项目施工评标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包、转包

按投标人须知前附表规定，本工程不允许分包、转包。

1.12偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

按投标人须知前附表规定不允许投标文件就实质内容偏离招标文件，否则视为重大偏差，为废标。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可要求存在细微偏差的投标人澄清。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

- 2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在平顶山市公共资源交易中心系统中提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在平顶山市公共资源交易中心系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布在招标公告的媒体上，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标文件澄清、修改须在招标管理机构及造价管理机构备案后方具有和招标文件相同的效力。

2.2.3 投标人应及时在发布的媒体查看澄清内容。

2.3 招标文件的修改

- 在投标截止时间 15天前，招标人可以在电子交易系统中修改招标文件。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明及授权委托书；

(3)投标保证金

(4) 已标价的工程量清单；

(5）施工组织设计；

(6）项目管理机构；

(7）实质性条款承诺；

（8）资格审查资料；

(9）其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按“工程量清单”的要求填写进行编制。

3.2.2投标人在投标截至时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”的相应报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3根据《公共资源交易平台运行服务规则》要求“在中标结果公示期满后，一个工作日内原路退还未中标人投标保证金。中标人签订合同并上传电子交易系统后，一个工作日内原路退还中标人投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查资料详见“第三章评标办法2.1.2资格审查标准”。

3.6备选投标方案

按投标人须知前附表规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

  - 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人实行“不见面开标”，注意事项及流程详见招标公告。

5.2 开标程序：详见投标人须知前附表。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将向未中标的投标人发出未中标通知书。

7.4 履约担保

本项目不适用

7.4.2 农民工工资保障金

本项目不适用

7.5工程质量保金

符合投标人须知前附表相应规定要求。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1招标控制价

见投标人须知前附表

10.2招标代理服务费

见投标人须知前附表

10.3付款方式

见投标人须知前附表

10.4缺陷责任期

见投标人须知前附表

10.5对招标文件实质要求和条件的承诺

见投标人须知前附表

10.6解释权

见投标人须知前附表

- 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 1.施工组织设计50分；2.项目管理机构5分； 3.投标报价30分； 4.其它评分因素15分。 |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=最高投标限价T×A+有效报价算术平均值×（1-A） 注：1.投标人有效报价：经过初步评审且在T×【95%～100%】范围内的投标报价为有效投标报价（包含95%、100%），有效投标报价参与评标基准价计算。经过初步评审且不在T×【95%～100%】范围内的投标报价不参与评标基准价计算，仍进行报价计分。 - 招标人最高投标限价在评标基准价中所占的权重A取50%，若有效报价数为0，则评标基准价为最高投标限价T。 备注：最高投标限价为招标控制价。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人的投标报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准及分值 | 评分依据 |
| 2.2.4 (1) | 施工组织设计 （50分） | 1.对工作任务的理解和认识（0-6分） | 主要评审对本项目维护管理现状、工作条件、主要工作内容、重点和难点问题等方面的理解和认识。理解和认识充分、全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 2.主要施工方法及技术措施（0-7分） | 主要评审施工方法、施工工序、主要技术措施，施工工艺和施工机械的先进性。施工总体方案及技术措施全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 3.总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性（0-6分） | 对①总体进度计划②关键路线、关键节点项目施工进度计划等是否切实可行进行评价。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 4.养护、查险、 报险、抢险工作方案及方法（0-6分） | 主要评审养护、查险、报险、抢险工作方案及方法、程序和措施。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | - 配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置 （0-6分） | 主要评审拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量及适用性、可靠性；人力资源数量、结构配置合理性。合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | - 质量保证体系及质量保证措施 （0-7分） | 主要评审质量目标,质量保证体系是否健全。质量保证体系完整、合理全面得4.1-7分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 7.安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护（0-6分） | 工期保证措施全面、详细、合理、可行且有针对性，有具体的违约责任承诺。全面得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 8.应急管理 （0-6分） | 主要评审对施工期间可能出现的应急问题预测和分析是否全面、合理；现场突发事件处理措施、安全应急预案及救援措施是否全面、合理。全面合理得4.1-6分；一般得2.1～4分；较差得1-2分。 |
|  |  | 以上施工组织设计缺项按零分计算。 |  |
| 2.2.4 (2) | 项目管理机构（5分） | 专业人员配套齐全(施工员、安全员、质量员、造价工程师、资料员)，满分5分，缺1人扣1分，扣完为止。注：附证书原件扫描件于投标文件中。 |  |
| 2.2.4（3） | 投标报价 （30分） | 投标总报价 （30分） | 投标人投标报价等于评标基准价得分30分。 投标人投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣1分，直至得分为0； 投标人投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.5分，直至得分为0； 注：百分数非整数时采用内插法计算，得分保留两位小数。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 （15分） | 优惠服务承诺 （0-12分） | 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；酌情得0-3分，缺项得0分。 2、工程质量保修期内外的服务承诺；酌情得0-3分，缺项得0分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；酌情得0-3分，缺项得0分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；酌情得0-3分，缺项得0分。 |
|  |  | 企业业绩（0-3分） | 投标人近5年（自2020年1月以来)承担过工程类项目业绩。每个业绩得1.5分，最多不超过3分。 |

注：1、本办法中评审时核查投标文件中所附相关原件扫描件（或图片），所提供证明材料不全、有改动痕迹的不予计分。

2、本评标办法中与本招标文件中其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以前附表为准，本评标办法中总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误的除外）。

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。但低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标按优劣顺序排列，得分高者优先。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准:见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，否决其投标：

（1）不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标书在投标截止时间以后送达的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

- 合同条款及格式

（以实际签订为准）

（项目名称）

施

工

合

同

书

发包人：

承包人：

工程地点：

签订日期：        年  月   日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   （项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                         。

2.工程地点：                              。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：             。

5.工程内容：                            。

6.工程承包范围（包括但不限于）：                      。

二、合同工期

（一）施工期限

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（二）如遇下列情况，工期作相应顺延

1、施工现场不符合安全施工；

2、设计范围内重大设计变更；

3、人力不可抗拒的自然灾害和季节气温变化不能保证工程质量而影响工程进度；

4、发包人未按约定及时支付工程款、工程量增加、发包人设计变更、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必须资料、发包人未及时提供其应当提供的必要施工条件、施工过程中发生不可抗力情况或其他可归责于发包人的情况出现及双方协商一致工期予以顺延的其他因素。

以上情况乙方需提交书面说明和申请，经甲方核实批准后，工期方可做出相应顺延，除此之外乙方不得以任何理由拖延工期。

三、质量标准

工程质量符合          标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）         (¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费（不含税）：

人民币（大写）           (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     /          (¥      /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥    /      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥      /    元)。

2.合同价格形式：            。

五、项目经理

承包人项目经理及注册证号：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在              签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起  生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 法定代表人或委托代理人： （签字） | 法定代表人或委托代理人： （签字） |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： / 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： / 电子信箱： 开户银行： 账号： |

- 第二部分 通用合同条款

通用条款参照建设工程施工合同（GF—2017—0201）通用条款

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：一、双方有关工程的图纸会审、设计变更、技术核定单、现场签证、洽商记录等书面资料；二、发包人现场代表、监理工程师有关本工程的通知及工程会议纪要；三、工程进行过程中的有关信件、数据电文、电子邮件等；四、本工程的施工现场管理办法及处罚条例。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：   ；

资质类别和等级： ；

联系电话：    /             ；

电子信箱： /                   ；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：              。

1.1.3.2 永久占地包括：                。

1.1.3.3 临时占地包括：              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同适用的标准、规范为国家、河南省、平顶山市现行的有关规章、规范性文件和强制性标准以及施工技术操作规范、细则等。当对同一质量标准，国家和平顶山市颁布的标准、规范以及合同文件要求和施工技术操作细则产生不一致时，以其中要求标准高的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内全部工程内容完整的施工图纸。

对发包人提供的施工图纸，承包人发现有矛盾的地方应当在图纸会审前以书面形式向发包人提出，发包人负责解决；若施工前承包人未发现各专业图纸有碰、缺、错、漏，造成返工及浪费，产生的费用由承包人承担。若发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在该项工程或分项工程开工前14日之前向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式提前向发包人进行提示。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：一、承包人在接到进场通知后14天内向发包人和监理人提供施工组织总设计、总进度计划、专项施工方案等技术资料；二、每月25日前向发包人和监理工程师提供下月的工程施工进度计划；三、根据监理人要求提供每周的施工计划（包括劳动力安排等）；四、其它发包人要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人批复过的承包人文件14个工作日内。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按合同通用条款1.6.5执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：工程现场办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按【通用条款】1.10.1执行。

1.10.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款1.11.1执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。否则发包人有权从工程款中扣除承包人违约金1－5万元。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按合同通用条款1.11.4执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      因本工程工期较短，结算时清单价格不再进行调整   。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按【通用条款】2.2执行。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟开工前7天。

2.2.2 承包人的现场施工人员、机械、设备、材料等必须满足发包人的施工进度要求，如果承包人的进度不能满足发包人的要求，则承包人必须按照发包人的要求增加施工人员、机械、设备、材料等，由此产生的相关费用由承包人承担。

保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到清洁的程度，无建筑垃圾，并承担相应的费用。

遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理，严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水、污水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，并且由此发生的费用及罚款由承包人负责。施工过程所需一切证件（应该发包人办理的证件除外）由承包人自行办理。如发生扰民，承包人自行妥善处理；

承包人对已完工程建设的资金投入或拟投入资金，应于每次拨付工程进度款前，以资金流量表的形式上报发包人，接受发包人的监控，以确保工程资金切实投入到工程建设中。

承包人必须建立信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理，具体实施方案须经发包人、监理批准。承包人必须确保本工程施工现场达到平顶山市安全文明工地标准。施工开始至工程交付期间，所产生的施工垃圾应由承包人按规定清运至指定位置，由此产生的所有费用均由承包人承担。否则发包人有权从任何应支付给承包人的费用中扣除或依法向承包人索赔。

2.2.3 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责将施工用电接至红线内，由承包人自行接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，均由承包人承担，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）；

发包人负责将施工用水接至红线内，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，均由承包人承担，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用水数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）；

(2)采用通用条款2.4.2（2）；

(3)采用通用条款2.4.2（3）；

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。

发包人是否提供支付担保：                    。

发包人提供支付担保的形式：                  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照现行工程验收规范及河南省、平顶山市建设行政主管部门、规划行政主管部门有关规定的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套。其中竣工图纸6套，竣工图电子版，开工前发包人提供施工图纸电子版。 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：主体竣工验收30天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订成册及电子版（按发包人要求）。

（2）承包人应履行的其他义务：在工程施工过程中，承包人应保证服从发包人的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作。服从发包人及监理对质量、进度、安全、文明施工的管理，不服从管理的，每次承担2000元—5000元的违约金责任。

合同规定由承包人完成或给分包提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用(另加 20%的管理费)从承包人当月工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

负责协助发包人办理相关证件等所需要的合法手续，按发包人要求的时间提供相关资料，若不能按时提供，每延期一天，支付违约金2000元/天。负责办理施工临时占用道路等合法手续，该费用由承包人承担；

承包人必须加强管理约束其现场人员，施工期间严禁发生任何形式的违法行为。

施工临时道路及费用由投标人在报价时综合考虑；承包人负责自身施工现场用水、用电计量器具及线路设施安装，并承担相应费用，所用水费、电费向供应方支付；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名： ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全权处理本项目的一切事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：双方约定，中标的项目经理每月在现场不得少于20日，有事须请假，否则每缺岗一次，应向发包人支付2000元违约金，连续缺岗10日以上时视为承包人严重违约，出现严重违约情形的，对不称职的项目经理和施工管理人员，发包人有权要求承包人更换。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     若未提交，根据建设行政主管部门有关规定，承包人承担所有责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如擅自离开施工现场，按每天5000元的违约金向发包人支付。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标文件中投报的施工项目经理、技术负责人及质检负责人在施工过程中不经发包人同意不得更换；人未经发包人允许更换项目经理时将被视为违约；发包人有权终止合同，同时承包人须就其违约更换项目经理的行为向发包人支付50000-100000元的违约金。

若承包人擅自更换主要技术负责人、质检负责人，则就其违约行为，应向发包人支付10000元违约金，擅自更换其他主要施工管理人员的，应向发包人支付5000元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理。承包人无正当理由拒绝更换不称职的项目经理，发包人可终止合同、停止拨付工程进度款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内提供。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人更换不称职的施工管理人员。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，自发包人下达通知之日起，3日后若还不撤换，在岗一天处须支付2000元违约金 。。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3日内由现场业主代表批准，超过3天报请业主主管领导审批。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：不经发包人同意，承包人擅自更换主要施工管理人员，每出现一次，发包人每人每次扣除承包人违约金2000元，违约金从当期工程款内扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如擅自离开施工现场，按每天500元向发包人支付违约金。

3.4 转包：

承包人必须承担总包责任，不得转包工程；若发现承包人转包工程，即为承包人违约，发包人有权终止合同，另选施工队伍。承包人承担由此造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：             /            。

主体结构、关键性工作的范围：         /           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /                  。

其他关于分包的约定：    不允许             。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款3.6(1)执行   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    /             。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照《建设工程监理规范》（GB50319—2013）规定，负责质量、进度、投资、安全等控制工作，进行工程合同和信息管理工作，做好发包人和承包人的协调工作。

关于监理人的监理权限：监理工程师需要取得发包人批准才能行使的职权：1、发布工程开工、停工、复工指令；2、批准顺延工期、计量、计价、费用补偿和签署付款凭证。 未经发包人代表审核并批准之前，监理工程师发布的有关上述范围内的任何文件均不能成为合同双方的有约束力的文件。在必要时，发包人可以直接向承包人发出书面通知、指示、决定及其他通讯联络，但应同时抄送一份副本给监理工程师，总承包商应予执行；发包人与监理人意见矛盾或不一致的，以发包人书面内容意见为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人现场提供不少于2间（每间不少于15㎡）的监理及管理办公用房，配置办公桌椅、档案柜，相应网络接口，并承担相关费用   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人按照通用条款执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /                 。

关于工程奖项的约定：               /                   。

5.1.2 工程质量达到投标文件所报的质量。施工中，若因承包人原因造成工程质量达不到投标文件中所报的质量等级，承包人应无条件返修并承担由此给发包人造成的一切损失及赔偿费用。在发包人所限定的时间内，承包人不能按要求整改的，发包人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。工程质量经验收达到合同确定标准，并按合同工期竣工不奖不罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件，承包人自检合格后，于验收前12小时以书面形式通知发包人和现场监理工程师     。

监理人不能按时进行检查时，应提前  5     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    12     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人负责对现场施工人员必须进行三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。同时由于施工环境的特殊性，投标人在施工过程中要做好安全防护措施和警示标志，施工期间所出现的一切安全事故均由承包人承担全部责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按【通用条款】6.1.4执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制，项目管理人审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《ＧＢＴ－33000－2016企业安全生产标准化基本规范》。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按【通用条款】6.1.6执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按【通用条款】7.1.1执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按【通用条款】7.1.2执行  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按【通用条款】7.1.2执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按【通用条款】7.2.2执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按【通用条7.2款】.2执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前完成：施工图纸、基础资料；落实建设资金。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天完成   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按【通用条款】7.5执行  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误：应赔偿工期延误给发包人带来的损失，并按每拖延一日承包人向发包人支付2000元/天的违约金。

因承包人原因造成工期延误：承包人可以要求发包人顺延工期，但不因工期顺延增加费用。

因设计调整、资金、市场销售等发包人原因导致本项目停建或缓建，给承包人带来的损失，承包人在投标报价中须考虑，如出现以上情况，承包人不向发包人提出任何索赔。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按【通用条款】7.6执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于100 mm的雨日超过1天     ；

（2）持续一日6级以上大风天气               ；

（3）日气温低于-10℃ 的严寒大于3天          ；

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害　　　　　　。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工视情况而定  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /       。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

工程施工过程中，所需材料均由承包人自行采购、运输、保管，材料采购前其质量必须经发包人认可，承包人按有关法律法规、规范、标准等有关规定向工程监理单位提供产品合格证明、检验报告等并对材料质量负责。

需检验或试验材料在使用前，应按要求进行检验或试验，试验合格,并经发包人和监理单位认可后用于本工程。不合格的不得使用，由此发生的费用由承包人承担  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：              /             。

施工现场需要配备的试验设备：              /             。

施工现场需要具备的其他试验条件：          /             。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按【通用条款】9.4执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于设计变更的约定：施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计院、监理、施工单位和发包人四方签字后方可执行，否则责任自负。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:     施工过程中，因图纸变更等非承包人原因的工程量变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的工程造价按下列方法确定后支付相应价款：

①已标价工程量清单中有适用子目的，则按照投标时的投标单价。

②已标价工程量清单中有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目投标时的投标单价。

③已标价工程量清单中无适用或类似的子目，按照以下方式进行计算

子目套用《水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007）》、《河南省水利水电工程预算定额2006》、《河南土地开发整理项目预算定额2014》等计价文件。材料价格按照《平顶山市建设材料价格信息》（2024年第三期）、《郑州市建设材料价格信息》（2024年二季度）及市场询价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      7天              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        7天            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：         /               。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：由承包人承担单价的风险。

风险费用的计算方法：          /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /        。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /                  。

风险费用的计算方法：            /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /          。

3、其他价格方式：                       /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  签约合同价的10%              。

预付款支付期限：  合同签订后30日内     。

预付款扣回的方式：   工程预付款从工程进度款中分 2 次扣回    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：1、《水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007）》、《河南省水利水电工程预算定额2006》、《河南土地开发整理项目预算定额2014》等计价文件；

2、平顶山市新建祥云河西线工程(卫东区段)施工图纸及本工程项目相关资料；

3、办水总函（2023）38号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》；

4、办财务函（2019）448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

5、编制期价格按照《平顶山市建设材料价格信息》（2024年第三期）及市场询价；

6、根据豫水建《2017》1号文《河南省水利水电工程设计概算编制规定》第四章规定，本项目办公、生活及文化福利建筑工程按一至四部分建安工程费（不包括办公、生活及文化福利建筑工程）之和的1.5%计取，其他临时工程按一至四部分建安工程费（不包括其他施工临时工程）之和的2.5%计取；

7、除暗涵开挖埋管段，现场土方均考虑外运15km,外购土回填。

8、暂列金额按7500000元计入；

9、专业工程暂估价按1164003元计入；

10、有关工程造价的其他法律法规文件。

土方运距综合考虑，按15KM计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程款拨付的节点。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

每月 25 日前承包人向发包人报送已完工程量报表，经发包人、总监理工程师确认后，按每月实际完成量的 80%付款。工程竣工验收合格付至工程总造价的90%，若此项目需经政府审计部门审计，建设单位取得审计评审报告后一个月内，支付至结算价的 97%；若不予审计，建设单位委托的第三方造价咨询公司出具结算报告定稿后一个月内支付至结算价的97%，余 3%作为质量保修金。待缺陷责任期满经发包方和监理方验收后无质量问题且达到承包人承诺的质量等级后一个月内一次性无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照拨付节点拨付的比例进行拨付。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：从发包人收到付款申请报告后30日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  因发包人的原因未能按约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第30日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

注：发包人给付每一阶段的工程款后，承包人应及时保证兑现给工人的工资。否则，一切责任由承包人承担。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：参通用条款13.2.2条，“五大责任主体方验收及质监站参加的竣工验收”仅代表工程符合了国家的最低质量要求，并不代表工程质量已经实际达到合同双方约定的竣工质量要求；对此，承包方应理解并接受“五方验收及质监站参加的竣工验收”只是达到合同双方约定的竣工要求中的一项必要条件，是承包方及监理方开展100％细部检查、整改工作的开始，对于检查中发现的各项问题，承包方应采取措施积极整改。为此，质监站参加的竣工验收时间不能作为竣工结算的起始时间。只有在施工单位完成验收整改工作并达到发包方要求且签字确认后，方可提交正式的《竣工结算申请报告》、填报《竣工结算申请表》报项目管理人审批，得到发包方代表的签字、公司盖章认可以后，此时间作为竣工结算时间，发包方才颁发工程接收证书，进入结算审批程序（五大责任主体验收后在30日内承包人提交结算及交工备案资料）。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款13.2.2执行   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：以签约合同价（扣除已经支付款）为基数，按中国人民银行发布的同期贷款利率支付违约金  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：竣工验收后应将工程及时交付发包人，不得以任何理由留置或变相留置，否则，每留置一天除每日按承包总价的1‰向发包人支付违约金外，还应赔偿发包人由此造成的全部损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在施工单位完成验收整改工作并达到发包方要求且签字确认后。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.1执行   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在监理人提交的经审核的竣工结算申请单后7天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：/     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2(3)执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份          。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款14.4.1执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款14.4.2(1)执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款14.4.2(2)执行  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按国家现行规定执行。在缺陷责任期内如出现施工质量缺陷或由于施工质量而引起的纠纷，应由承包人承担责任及损失。缺陷责任期满后，如工程出现质量事故，将按有关规定进行调查、分析，承包人应承担相关责任。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          是            。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）结算价3% 的工程款；

（3）其他方式:                        /               。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                      。

关于质量保证金的补充约定：              /              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   1年    。

（在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除。由此而引起的保修期过期，保修期相应顺延。）

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内       。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：未按约定支付工程款     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按【通用条款】16.1.2执行   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人的原因未能按约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第30日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按【通用条款】16.1.2执行      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按【通用条款】16.1.2执行    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按【通用条款】16.1.2执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按【通用条款】16.1.2执行   。

（7）其他：按【通用条款】16.1.2执行      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按【通用条款】16.2.1执行   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：          /        。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按【通用条款】16.2.2执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担相关费用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：             /                 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /      。

- 索赔

19.1承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的30 日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5）当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向本项目工程所在地法院人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：材料暂估价表

附件3：工程设备暂估价表

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括          以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按质量保修期内的内容保修    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     12      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 法定代表人或委托代理人： （签字） | 法定代表人或委托代理人： （签字） |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： / 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： / 电子信箱： 开户银行： 账号： |

附件2：

材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第五章 工程量清单及图纸

（另附）

- 编制依据

- 1、《水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007）》、《河南省水利水电工程预算定额2006》、《河南土地开发整理项目预算定额2014》等计价文件；

- 2、平顶山市新建祥云河西线工程(卫东区段)施工图纸及本工程项目相关资料；

- 3、办水总函（2023）38号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》；

- 4、办财务函（2019）448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

- 5、编制期价格按照《平顶山市建设材料价格信息》（2024年第三期）及市场询价；

- 6、根据豫水建《2017》1号文《河南省水利水电工程设计概算编制规定》第四章规定，本项目办公、生活及文化福利建筑工程按一至四部分建安工程费（不包括办公、生活及文化福利建筑工程）之和的1.5%计取，其他临时工程按一至四部分建安工程费（不包括其他施工临时工程）之和的2.5%计取；

- 7、除暗涵开挖埋管段，现场土方均考虑外运15km,外购土回填。

- 8、暂列金额按7500000元计入；9、专业工程暂估价按1164003元计入；

- 10、有关工程造价的其他法律法规文件。

- 第六章 技术标准和要求

（参照水利工程施工标准文件技术条款和相关工程施工规范）

- 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标人：                       （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或电子签章）

年  月  日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：           （招标人名称）

1、我方已仔细研究了             项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）         （¥       元），工期     日历天，质量            ，项目经理            。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）         （¥       元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、           （其他补充说明）。

投标人:                      （电子印章）

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                                   日 期：

、

（二）投标函附表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： 人民币 (小写)： |  |
| 工期 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 证书编号 |
| 技术负责人 | 姓名 | 职称 |
| 投标有效期 |  |  |
| 其他说明（如有） |  |  |

注：投标报价应包括完成本招标工程发包范围内全部工作内容所需的工程成本、利润、税金、以及风险因素等全部费用。

投标人：               （电子印章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或电子签章）

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证（正反面）复印件

投标人：               （电子印章）

年   月   日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                                            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）和授权委托人身份证（正反面）复印件

投标人：                  （电子印章）

法定代表人：                  （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或电子签章）

身份证号码：

年   月   日

- 三、投标保证金

（招标人名称）：

我单位已按招标文件要求，提交投标保证金，缴纳凭证扫描件（或复印件）如下：

（附：投标保证金缴纳凭证复印件）

投标人：                     （电子印章）

法定代表人或其授权委托人：       （签字或电子签章）

年      月       日

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）对工作任务的理解和认识

（2）主要施工方法及技术措施

（3）总体进度计划、关键节点施工进度控制的可行性

（4）养护、查险、 报险、抢险工作方案及方法

（5）配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置

（6）质量保证体系及质量保证措施

（7）安全生产保证措施、文明施工、水土保持和环境保护

（8）应急管理

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 编号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证扫描件或复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 担任职务 | 实施时间 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证扫描件或复印件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证扫描件或复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 学历 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 拥有的执业资格 |  |  |  | 专业职称 |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 担任职务 |  |  | 实施时间 |

附3：承诺书

项目经理无在建承诺书

_________________（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                            （项目名称）   标段 （以下简称“本工程”）的项目经理            （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                   （电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

_____年_____月______日

- 招标代理服务费承诺函

致（招标人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（                            （项目名称））招标中若获中标，公示结束后7日内日，我们保证按招标文件的规定，一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：                      （电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

年       月       日

- 七、实质性条款承诺

致：   （招标人全称）

按招标文件“实质性要求和条件”要求承诺响应。

投标人：                      （电子印章）

法定代表人：                 （电子签章）

年       月       日

八、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：资格审查资料。

- 九、其 他 材 料

投标信息采集（附至最后一页）

- 投标人名称：

- 统一社会信用代码：

- 企业地址（同营业执照地址）：

- 投标报价：

- 工期：

6、项目管理机构组成：

项目经理姓名、注册证书编号：

技术负责人姓名、职称证书号：

项目其他组成人员岗位及姓名：

## 附件一

#### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（单位公章）：

日期

## 附件二

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：