平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目

竞争性磋商文件

采购人：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会

采购代理机构：河南致诚弘亿工程管理有限公司

日期：二〇二五年一月

目 录

第一章 、竞争性磋商公告	2

第二章 、供应商须知	8

第三章 、磋商办法	25

磋商办法前附表	25

第四章 、合同条款及格式	32

第五章 、工程量清单及图纸（另附）	41

第六章 、响应文件格式	43

# 、竞争性磋商公告

【平公资采2025100号】平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目

竞争性磋商公告

项目概况

平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年1月24日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平新采磋商-2025-2

2、项目名称：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1132313.36元

最高限价：1132313.36元

| 序 号 | 包 号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025100号-1 | 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目 | 1132313.36 | 1132313.36 | 是 | 1132313.36 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目概况：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目主要建设内容包括：拆除工程、门窗工程、地面工程、墙面工程、吊顶工程、强电、弱电、空调等；

5.2建设地点：平顶山市新华区；

5.3招标范围：本项目工程量清单及设计施工图纸范围内全部内容；

5.4资金来源及落实情况：财政资金,已落实；

5.5工期：30日历天；

5.6质量要求：合格；

6、合同履约期限：30日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定本项目专门面向中小企业采购，符合条件的供应商应按文件要求提供相应声明函。（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商须具备独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照；具有行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

3.2、供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书、且无在建项目（提供书面承诺、格式自拟）；

3.3、供应商拟派技术负责人须具有相关专业中级或以上职称；

3.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面承诺、格式自拟）；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺、格式自拟）；

3.6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺、格式自拟）；

3.7、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面承诺、格式自拟）；

3.8、供应商须提供中国执行信息公开网的“失信被执行人”和信用中国网的“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，不得有不良记录；

3.9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

3.10、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：2025年1月13日至2025年1月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）；

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3.方式：该项目实施网上下载招标文件，潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年1月24日9时00分（北京时间）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、响应文件开启

1.时间：2025年1月24日9时00分（北京时间）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商采用网上远程异地解密，用电子营业执照或CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

2、全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、逾期上传的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

4、各投标人如有异议可通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门在线提出质疑（异议）、投诉。

5、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

6、监督单位：平顶山市新华区政府采购服务中心

联系人：梁女士

电话：0375-7666036

统一社会信用代码：11410402005462474W

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会

地址：平顶山市新华区平安大道义乌商贸城A座4楼

联系人：郑先生

联系方式：0375-2221696

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南致诚弘亿工程管理有限公司

地址：平顶山市新华区光明路北段中原商场家属院2楼商铺201号

联系人：顾女士

联系方式：0375-7502336 17527515377

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

联系方式：0375-7502336 17527515377

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子响应文件,同时，供应商应提供与已上传的电子响应文件一致的pdf版电子投标文档（U盘单独密封）。本项目不提供。

2.本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项及操作流程

1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用电子营业执照或CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

# 、供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会 地址：平顶山市新华区平安大道义乌商贸城A座4楼 联系人：郑先生 联系方式：0375-2221696 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：河南致诚弘亿工程管理有限公司 地址：平顶山市新华区光明路北段中原商场家属院2楼商铺201号 联系人：顾女士 联系方式：0375-7502336 17527515377 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 平顶山新华区现代服务业开发区管理委员会平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 平顶山市新华区 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金，已落实 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本项目工程量清单及设计施工图纸范围内全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 |  | 见“第一章、竞争性磋商公告”二、申请人资格要求： |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间5天前以电子交易形式向采购代理机构提出 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间5天前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 |  | 采购人或采购代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 |  | 投标截止时间5天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2025年1月24日9时00分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 |  | 供应商认为有必要的其它资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。 |
| 3.4.2 | 履约保证金 |  | 不收取 |
| 3.4.3 | 招标文件费 |  | 不收取 |
| 3.4.4 | 质量保证金 |  | 不收取 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | \ |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 近三年（若有） |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 响应性文件的 签章要求 |  | 1）供应商在生成电子化响应性文件后，应对电子化响应性文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2）竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行响应性文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化竞争性磋商文件具体制作教材请供应商通过电子营业执照或CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 |  | 平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅（注：供应商采用网上远程异地解密，用电子营业执照或CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件电子文档 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交响应性文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 电子响应文件解密后自动唱标 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组成 |  | 磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3 注：上述规定为一组磋商小组组成方式，根据项目标段数量和磋商工作量，可由多组磋商小组完成评审，但一个标段只能由一组磋商小组进行评审。 |
| 7.1 | 是否授权评标 委员会确定成交人 |  | 否，推荐3名中标候选人； 以综合评分得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；依次类推。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 不收取 |
| 7.3.2 | 验收标准 |  | 按照国家现行施工标准、验收规范、本项目施工图设计以及成交供应商响应文件响应、承诺的内容进行验收。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 最高限价： |  |  |
| 招标控制价 |  | 1132313.36元 超出最高投标限价的投标总报价为无效投标。 |  |
| 10.5 | 磋商结果公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目竞争性磋商公告发布的同一媒介和有形建筑市场/交易中心予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |  |
| 10.6 | 解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |
| 10.7 | 采购人补充的其他内容 |  |  |
| 10.8 | 招标代理服务费 |  | 依据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）文件规定，由中标人（成交供应商）向代理机构交纳招标代理服务费，项目类型为“工程”；此项费用由投标人（供应商）综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。 |
| 10.9 | 竞争性磋商文件的答疑、澄清、修改、补充等 |  | 为竞争性磋商文件的有效组成部分 |
| 10.10 | 付款方式 |  | 甲乙双方合同生效后支付首付款70%，剩余款项按施工进度拨付，工程竣工通过验收且结算评审后，支付至结算评审金额的97%；质保期一年，质保期内若无质量问题，到期后，甲方付剩余款项，一次性结清。 |
| 10.11 | 采购标的所属行业 |  | 采购标的所属行业：建筑业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 10.12 | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。 |  | 不适用 |
| 10.13 | 中标或成交供应合同签订方式 |  | 在线签订（在线平顶山市公共资源交易中心网站进行） 根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办【2022】8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程： 招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山市公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 10.14 | 政采领域优化营商环境相关政策 |  | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策） 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 七、河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知豫财购﹝2021﹞6号 省直各部门、各单位，各省辖市财政局、济源示范区财政金融局，各县（市）财政局，省公共资源交易中心： 为进一步优化政府采购营商环境，维护政府采购市场公平公正、竞争有序，防范和惩治供应商串通投标的不正当竞争行为，促进政府采购诚信建设，现就有关事项通知如下： 一、加强采购文件编制环节防范 采购人、采购代理机构要切实做好供应商围标、串标、陪标行为的防范，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。 二、加强大数据分析预警 要健全电子化政府采购平台与公共资源交易平台的互联互通、信息共享机制，实现政府采购管理和交易全流程电子化。公共资源交易平台要完善政府采购交易环节的电子化运行机制，建立大数据分析预警机制，通过供应商参与政府采购活动的频次、中标（成交）几率、报价情况、履约情况等，对供应商诚信进行综合分析，对于相对固定群体多次同时投标、轮流中标、屡投不中、多次弃标等异常现象及时预警，重点跟踪。要加强对电子投标（响应）文件对比分析，提高投标（响应）文件雷同、异常一致、规律性报价等识别能力，通过技术手段加强围标串标的预警与防范，为项目评审和监督检查提供数据支撑。 三、加强政府采购信息公开 采购人、采购代理机构要及时、完整、全面、准确发布政府采购信息，促进政府采购有效、公平竞争，切实将政府采购活动置于阳光之下。逐步扩大政府采购中标（成交）信息公告范围，除法定的中标（成交）供应商及主要中标成交标的信息外，有条件的地方可以将未中标（成交）供应商名单和地址、评审结果排序等信息一并公开，广泛接受社会监督。 四、加强监督检查和处理处罚 采购人、采购代理机构、评审委员会、供应商在政府采购活动中要依法相互监督和制约，并自觉接受各级财政部门的监督。发现存在串通投标等违法违规行为，应当及时向财政部门报告。各级财政部门要切实加强对政府采购活动的监督管理，及时查处政府采购活动中的串通投标等违法违规行为，并依法依规进行处理。对于影响恶劣、情节严重、造成严重损失的串通投标行为，或者财政部门因调查手段不足而无法处理处罚的串通投标行为，要依法移交公安机关查处。 五、强化联合惩戒 推动与工程招标投标领域串通投标处理处罚信息共享和互认，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标的处理处罚结果，在我省政府采购活动中可以直接采信，采购人、采购代理机构要在招标采购文件中载明。人民法院对涉及政府采购案件裁判文书中认定有串通投标的，需要给予行政处罚的，财政部门可依据法院判决追加行政处罚。财政部门要及时公开供应商串通投标处理处罚信息，依法纳入供应商信用信息和不良行为记录，并将其信用信息纳入“信用河南”信用信息共享平台。 六、加强供应商普法宣传 各级财政部门要按照“谁执法、谁普法”的要求，做好政府采购法律法规的普法宣传，积极开展政策培训、宣讲、解读等活动，使政府采购政策特别是惠企助企政策直达供应商。发挥短信、微信、公众号等新兴媒体的传播覆盖力，向供应商普及政府采购法律法规，让供应商深入了解参与政府采购活动的权利和义务，提高政府采购供应商法律意识和公平竞争意识。加强供应商围标、串标、陪标等违法违规案例警示宣传，让供应商知晓串通投标的法律责任和严重后果，促进供应商依法参与政府采购活动。 河南省财政厅 2021年12月31日 |
| 10.15 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 |  | 各供应商: 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 10.16 | 信用评价 |  | ★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。 注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 10.17 | 注册信息 |  | 各供应商应在招标文件规定的投标文件截止时间之前在《河南省政府采购网》上完成注册信息。 |
| 注意事项: 1、请各潜在供应商及时关注相关网站公告。 2、本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读平顶山市公共资源交易中心网站“紧急通告”，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。 |  |  |  |

供应商须知

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目以竞争性磋商方式进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求: 见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11分包

不允许

1.12偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2．竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告

(2)供应商须知

(3)磋商办法

(4)合同条款及格式

(5)工程量清单及图纸（另附）

(6)响应文件格式

采购人按本章第1.10款、第2.2款和第2.3款规定对竞争性磋商文件所作的澄清、修改等构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在电子交易系统中通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1在投标截止时间5天前，采购人可以在电子交易系统中修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内在电子交易系统中通知采购人，确认已收到该修改。

3．响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、法定代人授权书

五、供应商资格声明函

六、供应商资格证明文件

七、供应商近年完成的类似项目清单

八、技术部分

九、供应商认为有必要提交的其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 响应人对该项目根据市场行情自主报价。本项目分为二次报价：第一次报价为磋商响应文件中的报价（必须按照投标函附录格式填报），第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于一次报价）即为最终报价，中标后不再调整；。

3.2.2 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 磋商保证金：根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取投标保证金。

3.5 资格审查

磋商小组按照供应商须知前附表1.4.1规定对供应商进行资格审查。

3.6备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）下载“投标文件制作系统”，按竞争性磋商文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。

3.7.2 供应商须将竞争性磋商文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.7.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4．投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 平顶山市公共资源交易中心系统收到投标文件后，向供应商出具凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2磋商流程及注意事项

磋商按平顶山市公共资源交易中心全流程电子化交易方式进行，供应商应仔细阅读平顶山市公共资源交易中心相关操作流程。

6．磋商（电子化项目开标、解密、唱标、评标）

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组构成:见供应商须知前附表6.1.1

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 磋商原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商程序、内容

磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 合同履约金

不收取

7.4签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还磋商保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现供应商有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员和纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

# 、磋商办法

# 磋商办法前附表

| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（符合竞争性磋商文件要求） |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 磋商小组按照供应商须知前附表1.4.1规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查不得进入符合性审查。 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标报价 | 不超过磋商文件中规定的最高限价 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分： 55 分 综合部分： 15 分 报价部分： 30 分 |
| 2.2.2 |  |  | 参与磋商基准价计算的有效投标报价的确定 | 经磋商小组评审，通过初步评审并进入详细评审程序的有效供应商的投标报价为有效投标报价。 |
| 2.2.3 |  |  | 磋商基准价 计算方法 | 有效报价：通过初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的供应商经磋商后的最终报价。 评标基准值=最终磋商报价最低的供应商价格 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 技术部分评分标准 （55分） |  | 施工方案与技术措施（0-8分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有相应建议，得8分； 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理，得6分； 施工工艺、机械不够合理得4分； 施工方案内容简单，不合理的得2分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（0-7分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全，按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，得7分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料，得5分； 组织机构形式一般，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统不健全的，得3分； 质量管理体系与措施内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施（0-7分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，安全技术方案措施科学合理。正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施，得7分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，得5分； 安全生产保障体系一般，管理制度不健全，得3分； 安全管理体系与措施内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系（0-7分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定，得7分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定，得5分； 安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施一般，管理制度不健全的得3分； 文明施工、环境保护管理体系内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 工期保证措施（0-7分） | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对，有具体的违约责任承诺，得7分； 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理，得5分； 工期保证措施一般，内容简单的得3分； 工期保证措施内容简单的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 确保扬尘治理措施（0-5分） | 施工现场扬尘治理措施符合规定，防治方案科学、先进，内容全面、可行性强，得5分； 施工现场扬尘治理措施基本符合规定，内容较全面，可行性一般，得3分； 施工现场扬尘治理措施一般、内容简单，得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 施工总平面图布置（0-2分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序，得2分； 总体布置基本合理、满足施工需要，得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 新工艺、新设备、新材料的采用（0-4分） | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用，得4分； 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定，得2分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 拟投入资源配备计划（0-5分） | 机械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的得5分； 械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的得3分； 机械设备配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得1分； 缺项得0分。 |
|  |  |  | 风险管理措施（0-3分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3分； 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，得1分； 缺项得0分。 |
| 2.2.4（2） | 综合部分评分标准 （15分） |  | 服务承诺（7分） | 根据供应商提供的服务承诺全面、具体得7分； 服务承诺不够全面、具体的得5分； 服务承诺内容简单的得3分。 缺项得0分。 |
|  |  |  | 履职尽责承诺 (0-8分) | 具有全面、详实书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，得8分； 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，得6分； 履职尽责承诺不够合理、可行的得4分； 内容简单的得2分； 缺项得0分。 |
| 2.2.4 (3) | 报价部分评分标准 （30分） |  | 磋商报价（30分） | 磋商基准价＝通过符合性审查且报价最低的投标报价 最终报价与磋商基准价相等时得满分30分； 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 注：计算结果取至小数点后两位。 本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |

注：1、本评标办法中与本文件其他处内容不一致时，以本评标办法为准，若本评标办法前附表与评标办法正文、附件不一致时以磋商办法前附表为准，本评标办法总分值与分项分值不一致时，以分项分值为准（明显有误除外）

2、本评标办法中涉及的证件均以扫描件为准，未提供扫描件的或扫描件模糊无法辨别的不得分。

## 1、评审方法

（1）形式评审标准

磋商小组按照“第三章  磋商办法” 磋商办法前附表 2.1.1 形式评审标准对供应商进行形式评审；

（2）资格审查标准

磋商小组按照“第三章  磋商办法” 磋商办法前附表 2.1.2 资格审查标准对供应商进行资格评审；

（3）响应性评审标准

磋商小组按照“第三章  磋商办法” 磋商办法前附表 2.1.3 响应性评审标准对供应商进行响应性评审；

## 2、磋商程序

（1）磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序系统内随机产生，在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动磋商文件中的其他内容。

（2）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（6）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（7）最后报价（二轮报价）【注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理】。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## 3、综合评审

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

## 4、推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商(推荐的中标候选人数见供应商须知前附表)，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 5、评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 6、磋商过程的保密性

（1）磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

（2）在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

## 7、终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

## 8、确定成交人

（1）采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

（2）采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组直接确定成交供应商的应在磋商文件中写明。

## 9、成交结果公告

（1）采购人应当在成交人确定后2个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告，公告期限1个工作日。

（2）成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的的基本概况以及磋商小组名单。

注：以上有关时效，落实四个“一日办”精神。

# 、合同条款及格式

（仅供参考，以最终签订为准）

施工合同

发包人（简称甲方）:

承包人（简称乙方）:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方乙方就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

二、工程承包范围及承包方式

2.1、承包范围：                                    。

2.2、承包方式:                                     。

2.3、乙方以包工、包料、包机械使用、包工期，包质量、包安全文明施工、包施工措施、包赶工、包验收、包利润、包规费、包税金、包风险费、包保险、包二次运输、包人工垂直运输、包防盗窃、包涉及本工程的所有检验检测、包材料和设备检验及试验、包施工期间设备材料的保管及成品保护、包现场组织协调、包质保期内工程质量保修等的方式承包施工。

三、合同工期及相关要求

3.1、工程合同工期总日历天数：                    天。

3.2、正式开工前三天，甲方向乙方签发正式开工通知书，以此计算工期，随装修进度

3.3、相关要求

1、乙方应在收到甲方的书面通知后三天内接收场地及开始施工。乙方应当接受在进场日期当天的现场实况(包括水、电、施工运输、施工场地等现场设施条件)，安排进场施工并须自费清除先前的占用者或其它遗留在现场的任何垃圾或物品。

2、乙方确认在本合同签订前已到现场勘察，已熟悉现场的位置、地形地貌情况、交通情况、装卸材料设备、人员材料安置的限制，以及一切可能影响本合同执行的其它因素。乙方不得以不清楚施工工程现场的情况而提出额外增加工程费用或延长竣工期限的要求。乙方必须按合同工期如期完工，否则甲方有权按本合同约定要求乙方承担延期违约责任。

3、乙方须在合同签署后3日内，编制出完整的施工工期进度计划并报甲方审查。

4、在开工前，乙方须根据当地政府有关规定和惯例报批所有开工事宜和缴纳有关款项，如有疏忽，一切经济和工期上的损失由乙方负责。

5、在开工前乙方应对施工图纸认真核查，积极参加甲方组织的施工图纸交底及会审工作，乙方须列出图纸上任何不符施工常规或惯例之处，并书面向设计单位和甲方反映。如乙方未在前述期限内提出异议的，视为无任何异议，不得以施工图纸不符合施工常规或惯例而提出额外收费、索赔或延长竣工期限的要求。

5、乙方必须接受甲方对进度的检查和监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方无权就改进措施提出追加合同价款，造成竣工期限延长的，乙方还应承担延期违约责任。

3.4如遇下列情况，乙方须在发生事由2日内书面通知甲方，经甲方工地代表签字、加盖公章后，工期相应顺延，否则，视乙方放弃工期调整权利，工期不予顺延:

因自然灾害、政府行政行为等不可抗力原因的发生，或甲方原因导致。

- 合同价款

合同价格形式：

（大写）：                            ；

（小写）： ￥：                        。

五、付款方式

付款方式：

开户银行:

户    名:

银行账号:

其    他:

注：上述支付节点应在乙方全面完成其各阶段工作，并符合本合同所规定的工程进度和深度的前提下执行，否则甲方有权根据乙方的工作状况调整工程款的支付进度并通知乙方，乙方对此无异议。

六、 工程质量

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

2、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收统-标准》（GB 50300-2013）、《混凝土结构施工验收规范》（GB50204-2015）等有关现行国家质量标准设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令严格施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。 工程质量不符合设计要求或规范、未达到甲方认可的标准的，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的所有损失。

3、乙方必须严格按照甲方提供施工图纸施工，并接受工程监理及甲方派驻代表的监督；工程材料及施工质量须确保达到设计使用要求。

4、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1）隐蔽工程必须经甲方派驻代表及监理检查、验收合格并签认后，方可进行下一道工序；

2）乙方在施工中若发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表及监理，并严格按程序处理，首先乙方应编写处理方案，经设计单位同意、监理审批、甲方批准后实施；

3）乙方须严格执行材料进场报验程序，乙方报验，甲方、监理验收，材料才允许进场。否则，不得进场。

4）根据现场施工情况，甲方、监理有权随时要求乙方严格执行工序报验程序，不经甲方、监理验收，不得进行下道工序。

5、乙方在开工前须向甲方和监理提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

七、材料设备供应

1、乙方使用在本工程相关材料，必须符合相关规范、设计、合同及要求，材料和设备须附有合格证明及产品准用证等资料。乙方订货前需提交材料相关的合格证书、试验报告及样板，经甲方书面确认后方可使用。

2、乙方提供的材料、设备必须为合格产品，须满足甲方和设计图纸要求，还须满足国家、行业现行的相关质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。发生货不符合样品或质量标准的，甲方有权拒用，由此而造成的工期延误和经济损失的，均由乙方承担。

3、如乙方经甲方两次要求仍拒不提交相关材料、设备的合格证书、合格报告及样板，或提交的样板经甲方两次审核仍不能通过，甲方有权自行采购相关材料、设备，所需材料、设备款另加10%甲方管理费在工程款中扣除，乙方不得要求任何费用调整，且由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由乙方承担。

4、乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。乙方如使用了未经事先允许的材料设备，应负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，并不得顺延工期。

5、乙方必须确保材料供应质量。严禁使用假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经甲方批准就以其他品牌材料顶替本合同中规定的材料。若乙方有违上述规定的，乙方必须全部退货、返工，在赔偿甲方由此遭受的实际损失的同时，每发现一次，甲方有权视情况向乙方处以5000-10000元的违约金;情形严重或累计超过三次(含本数)的，甲方有权解除合同。

八、有关安全生产及防火的约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法律、法规、规范;乙方需动火作业的，必须提前一天向监理发起动火申请，经监理审批同意后才能动火。

2、甲方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作、消防、防火设计等规定的，乙方应向甲方以书面形式提出不进行施工或停止施工，并说明理由。

3、由于乙方原因(包括但不限于未经批准动火或在施工过程中违反有关安全操作、消防等规定)，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及相关赔偿责任。

4、乙方原因引起的工程事故、工伤事故由乙方负全部责任。甲方因此需向第三方赔偿的，乙方应当赔偿甲方的一切相关直接和间接损失(包括但不限于向第三方支付的赔偿款、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等)。

九、双方职责

1、甲方的职责

（1）工程费用：按合同准时支付给乙方，如因违约造成工期拖延，责任由甲方负责，且顺延乙方工期；

（2）开工前，完成施工场地的移交工作给乙方，并协调好与其他施工单位的关系；

（3）提供施工用水、用电接驳点，但乙方自行出资安装管线及水电表，承担相关水电费用；

（4）指派               为甲方代表人，履行本工程在合同执行过程中的甲方职责。

2、乙方职责

（1）委派现场代表            (电话:                )负责施工期间的全面管理，并负责签署施工期间的相关文件。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。工程项目开工应提前3日天将主要施工管理人员（后附表2）及其资质证明报甲方确认后严格实施，如乙方更换主要施工管理人员，应事先征得甲方书面同意。

（2）根据开工前甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交监理审核，甲方审定，并严格按审定方案施工。

（3）按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方，否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

（4）乙方在施工期间，除按设计要求外，因施工需要开展穿越墙体、打横向、竖向孔洞及其他损伤建筑物原有形状的工作的，必须取得甲方书面同意后方可施工；在该部分施工完毕后应及时通知甲方，乙方恢复建筑原样并承担其施工过程中的全部安全责任及费用。施工中未经甲方同意或有关部门批准的，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（5）乙方需做好施工期间的防盗措施及防扰民措施，相关措施费用已包含在合同价款内，若乙方未做好上述措施引起第三方损失的，责任由乙方承担。

（6）严格执行国家主管部门有关安全、文明施工、消防、环保等规定，承担在施工过程中的防火、防止事故发生等安全责任。乙方必须在施工场地上加强对材料、物资和工具设备的监管，若有被盗、遗失都则由乙方负责。

（7）乙方自进入现场到工程完成验收合格期间，负责对现场的一切设施和已完工程进行保护，在此期间发生损坏的，由乙方自费子以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理；乙方如在施工过程中损坏他人物品的，需自行承担赔偿责任。

（8）工程进度款须专款专用，乙方与其雇员之间的一切纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（9）乙方提交的资料（包括但不限于签证资料、变更资料、请款资料、竣工验收资料、竣工结算资料等）须满足甲方要求。

（10）乙方不得转包、违法分包。

十、竣工验收

1、竣工验收条件

（1）完成合同约定的全部内容，并符合合同要求。

（2）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

2、验收程序

（1）乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后3工作日内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后15工作日内审批完毕并组织监理人、乙方、设计人等相关单位完成竣工验收。如因各种因素30个工作日内未验收时，甲方需按照验收完成支付工程费用。

十一、知识产权

1、承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，引起的一切索赔和诉讼由乙方承担责任并负责支付-切损害赔偿费、诉讼费及其他费用。

2、按有关规定，乙方提供的材料、设备应办理生产许可等证件、证明、审批而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任(含安全及质量事故责任)、相关费用均由乙方全部负责。

十二、工程保修

1、工程缺陷责任期为2年，保修时间自本次竣工验收合格之日算起。工程缺陷责任期内乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修；乙方不在约定期限内派人保修的或维修后仍不能达到本合同所依据的相关法规文件及设计要求的，甲方可以委托他人修理或更换设备，维修费用从剩余合同款项内扣除，对此乙方无条件同意扣除维修费用金额；若剩余合同款项不足够支付维修费用或无剩余款项，乙方还应当承担相应的维修费用；同时乙方应当承担因此给甲方带来的所有损失。

甲方委托他人维修，不免除乙方的责任，不论他人维修结果如何，需重新维修的，乙方仍必须按上述约定执行。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4、缺陷责任期满，由甲方组织验收。

5、本合同的通知含书面通知、电话、短信通知、传真通知、电子邮件通知等。通知和送达按以下约定执行：

（1）乙方提供如下联系人和地址

公司名称：

地    址：

联 系 人：                          电子邮箱：

电    话：                          邮    编：

（2）甲方以电话、短信方式通知的，电话、短信记录载明的时间视为送达时间。甲方以传真、电子邮件方式通知的，传真、电子邮件发送时间视为送达时间。甲方通过快递以书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知乙方。

（3）乙方若更换联系人和地址须于7日前通知甲方，并得到甲方书面认可，如未通知甲方或者未经甲方书面确认的，视为未变更。

十三、违约责任

（1）双方应共同遵守以上合同条款。

（2）如任何一方因违约所引起损失，则由违约方承担一切费用和全部责任。

（3）乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

（4）乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起3日历天内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

（5）乙方施工须遵守甲方对工程管理的要求，乙方若无正当理由而未执行甲方或监理的指令或对甲方或监理的指令敷衍了事，每违反-次，甲方或监理有权视情况对乙方处以1000-2000元的违约金，如该行为同时违反本合同约定的，按合同违约条款处理。造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

（6）乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付500-1000元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失

（7）甲方根据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3日历天内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方在此期限内共同签证的工程量乙方不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

（8）现场具备施工条件，甲方发出工程开工令(通知)后，乙方不按时进场施工，在甲方发出书面通知后的5日历天仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付签约合同价的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应子赔偿。

（9）因乙方施工质量造成的安全事故，造成人身伤亡、财产损失的一切责任由乙方承担。

（10）乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程签约合同价的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

（11）乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款(工程款或结算款)中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

（12）乙方须专款专用，及时支付工人工资，出现欠薪或工人讨薪的，甲方有权从应付乙方工程款中扣款以支付工人工资，乙方须向甲方支付合同总价的2%作为违约金，造成甲方其他损失的，乙方应予赔偿。

十三、保密条款

（1）在本合同订立前、履行中及终止后，未经另一方书面同意，任何一方对本合同内容、附件和双方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、与业务有关的客户的信息及其他信息等)等负保密责任。

（2）一方违反上述约定的，违约方应按合同总价款的10%向另一方支付违约金，违约金不足以赔偿另一方损失的，应按另一方的直接和间接损失赔偿。

（3）保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响

十四、不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因或政府政策的调整，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知另一方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向另一方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。双方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

十五、合同组成文件及解释

1、本项目合同执行中共同签署的补充与修正文件;

2、本项目合同及相关附件;

3、中标通知书;

4、竞争性磋商文件；

5、竞争性磋商投标响应文件；

6、图纸、标准、规范及有关技术文件:

权上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不致时，解析权归甲方所有。

十六、其它

（1）甲、乙双方在履行本合同时，若发生争议，应本着友好协商的原则合理解决。如协商不能解决时，提交项目所在地提起仲裁。

（2）本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。

（3）本合同未尽事宜，由双方协商解决；

（4）本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

十七、合同生效

（1）本合同订立时间：        年     月     日

（2）本合同订立地点：                        。

（3）甲方本合同经双方签字、并盖章后生效，至所有合同条款执行完毕，自行失效。

除签字栏和附件以外，以下无正文

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                  （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：                     地  址：             

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：                

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                   账  号：

# 、工程量清单及图纸（另附）

一、工程概况：

平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目，其中包括：

(一)四楼办公用房室内装饰装修工程：

其主要施工内容有：

一)土建工程：

1.拆除工程：原卷帘门、砌块墙、石材墙面、隔断墙、铝塑板及吊顶的拆除等；

2.门窗工程：实木复合单扇门、实木复合双扇门、电梯前厅电动感应玻璃门、钢制防火门、隔热断桥铝推拉窗及实木复合窗套等；

3.地面工程：实木复合木地板及黑色实木烤漆踢脚线等；

4.墙面工程：轻钢龙骨石膏板隔墙、电梯控制箱包裹、双层钢化玻璃隔断、大厅木质格栅背景墙及大厅电动门两侧隔墙等；

5.吊顶工程：轻钢龙骨防水石膏板吊顶等；

6.其他工程：服务台及水吧台等；

二)安装工程：

1.强电部分：配电箱安装；电力电缆的敷设；电缆头的安装；300*1200mmLED条形灯安装；300*300mm方形排风扇安装；110mm节能筒灯安装；300mm吸顶灯安装；开关、插座的安装；配管、配线、接线盒的安装等；

2.弱电部分：桥架的敷设；信息插座、电话插座的安装；配管、配线、接线盒的安装等。

三)空调工程：

室外机多联机450主机，安装2台；室外机多联机36内机，安装5台；室外机多联机45内机，安装5台；室外机多联机56内机，安装3台；室外机多联机71内机，安装7台；配套VRV铜制管道的安装；分岐管的安装；通风工程检测、调试等。

(二)四楼办公配套用房室内装饰装修工程：

一)土建工程：

1.拆除工程：原卷帘门、玻璃隔断及吊顶的拆除等；

2.门窗工程：成品复合实木单扇门及钢化玻璃门等；

3.地面工程：实木踢脚线等；

4.墙面工程：轻钢龙骨石膏板隔墙等；

5.吊顶工程：轻钢龙骨石膏板吊顶等；

6.其他工程：实木书柜等；

二)安装工程：

强电部分：配电箱安装；300*1200mmLED条形灯安装；120mm筒灯安装；300*300mm方形排风扇安装；单管荧光灯安装；300mm吸顶灯安装；开关、插座的安装；配管、配线、接线盒的安装等；

(三)一楼展厅区域装饰装修工程：

一)土建工程：

1.金属结构工程：钢架的制作及安装等；

2.门窗工程：木质隐形门及钢化玻璃门等；

3.地面工程：复合木地板及铝合金踢脚线等；

4.墙面工程：轻钢龙骨石膏板隔墙及石膏板饰面墙体等；

5.吊顶工程：轻钢龙骨石膏板吊顶等；

6.其他工程：展柜等；

二)安装工程：

1.强电部分：配电箱安装；300*1200mmLED条形灯安装；φ120mm筒灯安装；12*5cm造型灯安装；轨道射灯安装；开关、插座的安装；配管、配线、接线盒的安装等；

2.弱电部分：弱电箱安装；显示器安装；8口核心交换机安装；6路硬盘录像机安装；球面摄像头安装；配管、配线等；

二、编制范围：

平顶山数字产业创新基地一楼展厅区域、四楼办公区域室内装饰装修项目的全部内容；

三、编制依据：

1.施工图纸及施工图纸所选定的有关图集等相关资料；

2.清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013 )、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及相关的规范规定；

3.定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31

-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)及其他相关的计价管理办法；

四、费用说明：

1.取费标准

(1)人工费、机械人工费、管理费指数：执行豫建消技【2024】15号文，15期（2024年1〜6月）价格指数计入；

(2)夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费：按规定足额计取；

(3)增值税依据建办标函【2019】193号文,均按9%计取；

2.材料价格：参照《平顶山工程造价》2024年第4期，专业测定价(2024年11月)及郑州信息价(2024年三季度),不足部分参考当地市场询价计取；

五、其它说明

1.本工程混凝土均采用商品混凝土；

2.本工程砂浆均按预拌砂浆计取。

3.一楼展厅区域展柜价格按材料暂估价计入。

# 、响应文件格式

项目

竞争性磋商响应文件

供  应  商：                         （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）

日      期：     年   月   日

## 一、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方为（项目名称）的竞争性磋商文件,我方提交该项目的磋商响应文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标函附录中本项目磋商报价为（大写）        ，（小写）         元；投标质量为：        ，工 期：        。我方承诺，该磋商报价包含为完成本项目所需的一切费用。

- 如果我方中标，我方将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

- 我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 投标有效期为提交磋商响应文件的截止之日起  60  日历天。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。

- 我方承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构，不存在政府采购法规定的任何一种情形。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期:    年   月   日

## 二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 投标范围（采购范围） |  |  |  |
| 首次磋商总报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |  |
| 项目经理 | 姓 名 | 级 别 | 注册号或证书编号 |

注：本表所填的报价为供应商第一次报价，供应商的最后一次磋商报价为成交价。

后附已标价工程量清单

供应商（电子签章）：

联系电话：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期:    年   月   日

## 三、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （电子签章）

年      月        日

## 四、法定代表人授权书

本人  （法定代表人姓名）  系                （供应商名称）的法定代表人，现委托      （被授权人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

附1：法定代表人身份证及被授权人身份证（图片或扫描件）

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期:    年   月   日

## 五、供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方为   (项目名称)       的竞争性磋商，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的工程或服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.供应商基本情况

2.供应商资格证明文件

3.其他证明证件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）在信用中国和中国政府采购网未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日期:    年   月   日

## 六、供应商资格证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 注册证号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：须附企业法人营业执照副本等磋商文件中供应商资格要求中的相关证件证明及供应商认为必要的其他资料（并加盖单位公章）

## 七、供应商近年完成的类似项目清单

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）

年        月        日

## 八、技术部分

供应商：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                     （电子签章）

年        月        日

## 九、供应商认为有必要提交的其他资料

备注：供应商应当仔细阅读磋商文件，提供供应商认为有必要提交的其他资料，以充分证明其响应文件符合磋商文件规定，并为评标打分提供充分依据。

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                   （单位名称）的               （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为              （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           （标的名称） ，属于             （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日 期：

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是          。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投  标  人：                           （企业电子签章）

年     月     日

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需提供此项内容）

监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

（属于监狱企业的填写，不属于的无需提供此项内容）

以下为政府采购政策，响应文件中无须提供。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活

动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我市经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。