平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造

竞争性磋商文件

项目编号：平采磋商-2025-18

采 购 人：平顶山市公安局

代理机构：法正项目管理集团有限公司

日    期：二〇二五年三月

- 目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	8

一、总则	15

二、磋商文件内容	17

三、响应文件编制	18

四、响应文件递交	19

五、开标	20

六、磋商程序	21

七、合同授予	23

八、重新招标和不再采购	24

九、纪律和监督	24

十、需要补充的其他内容	25

第三章  评审办法及标准	26

1.评标方法	29

2.评审标准	29

3.磋商程序	30

第四章  技术标准及要求	33

第五章  工程量清单及图纸	34

第六章  施工合同	35

第七章  响应文件格式	54

- 第一章 竞争性磋商公告

窗体顶端

##### 【平公资采2025231号】平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造竞争性磋商公告

项目概况

平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年4月3日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：平采磋商-2025-18

2.项目名称：平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：880875.84元

最高限价：880875.84元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025231号-1 | 平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造 | 880875.84 | 880875.84 | 是 | 880875.84 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术要求或服务要求等）

5.1采购内容：平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造工程，建筑面积约210平方米，改造主要内容：主体采用钢结构，地面塑胶地板、墙面断桥铝玻璃隔断，顶棚采用轻钢龙骨，石膏板吊顶。

5.2资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

5.3项目地点：平顶山市新华区西环路平顶山市公安局执法办案管理中心；

5.4采购范围：工程量清单及设计施工图纸范围内全部内容；

5.5质量要求：合格；

5.6施工工期：45日历天；

5.7标段划分：本项目一个标段；

6.合同履行期限：同施工工期；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：是；

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料等；

3、本项目的特定资格要求

3.1供应商须具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

3.2供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

3.3拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证，未担任其他在建工程项目且在投标过程中及施工过程中不得更换（需提供承诺书）。拟派技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.7供应商在“信用中国”网站的 “重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”没有不良记录，执行财库〔2016〕125号文；

3.8参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.9本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审，不允许分包、转包。

注：供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效的承诺书，愿意承担因提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取采购文件：

1.时间：2025年3月24日至2025年4月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/cas/login）“交易主体登录”入口进入电子交易系统下载磋商文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

在磋商文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本磋商文件；供应商未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载EGP磋商文件的，其响应文件于系统内无法上传；

4.售价：0元

四、响应文件提交：

1.时间：2025年4月3日9时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易系统

五、响应文件开启：

1.时间：2025年4月3日9时30分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及公告期限：

本公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《中国招标投标公共服务平台》《法正集团电子交易平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事项：

1.本项目如有变化，请各潜在投标人及时关注相关网站。

2.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/48949.jhtml）。

3.各供应商可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号” ，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

5.监督部门：平顶山市政府采购服务中心
联系电话：0375-2627595
统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：平顶山市公安局

地址：平顶山市建设路280号

联系人：侯女士

联系电话：0375-3221611

2、采购代理机构信息：

代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：菏泽市人民路数码大厦A座5楼

联系人：王女士

联系电话：0375-3382066  15037528052

- 项目联系方式：

联系人：王女士

联系电话：0375-3382066  15037528052

温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1、投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件（不用提交纸质文件）。

2、本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4、电子投标文件的制作

（1）投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》电子化交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》电子化交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

（2）投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

（3）投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段），其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4、加密电子投标文件的提交

（1）加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》电子化交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（2）投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

5、加密电子响应文件的提交

（1）加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

（2）供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

不见面开标注意事项及操作流程

1.招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

2.开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

3.如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.所有响应文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

6.解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：平顶山市公安局 联系人：侯女士 联系电话：0375-3221611 地址：平顶山市建设路280号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：法正项目管理集团有限公司 联系人：王女士 联系电话：0375-3382066 15037528052 地址：菏泽市人民路数码大厦A座5楼 |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造 |
| 4 | 项目地点 | 平顶山市新华区西环路平顶山市公安局执法办案管理中心 |
| 5 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 6 | 采购范围 | 工程量清单及设计施工图纸范围内的全部内容 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 采购项目属性 | □货物 □服务 ☑工程 |
| 9 | 施工工期 | 45日历天 |
| 10 | 质量标准 | 合格 |
| 11 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告“二、申请人资格要求” |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场及答疑 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 构成磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件补充文件、澄清、修改、答疑等。 竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑或补充文件的内容均以电子交易系统发布的内容为准。 竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑、图纸或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件递交截止之日5日前 |
| 17 | 采购人澄清、修改磋商文件的时间 | 响应文件递交截止之日5日前 |
| 18 | 响应文件递交截止时间及地点 | 时间：2025年4月3日9时30分（北京时间） 地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 同响应文件截止时间及地点 |
| 20 | 响应文件电子版 | 加密版响应文件1份（.file格式），并按规定进行上传。 |
| 21 | 磋商有效期 | 60日历天（响应文件递交截止之日起） |
| 22 | 磋商文件费 | 不收取 |
|  | 磋商保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
| 23 | 电子化投标文件的签章 | 电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效响应。 2、投标文件中要求加盖单位公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在电子化投标文件加盖单位电子印章，若授权委托人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。（系统电子投标文件签字盖章要求：按采购文件要求，需要法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方以法定代表人CA密钥进行电子签字或签章为准；需要投标人盖章的地方以企业CA密钥进行电子签章为准，“申请人资格要求”部分除外）电子化投标文件制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 24 | 投标文件格式及递交方式 | 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx 公司 _ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。 2、生成的用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式 为：xxx 公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。 注：电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。） |
| 25 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间 (开标时间) 之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统(http://ggzy.pds.gov.cn/ggzy/) |
| 26 | 开标程序 | （1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 （2）待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 27 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。 磋商小组确定方式：开标前在河南省政府采购专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家评审。 |
| 28 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐3名成交候选人。 |
| 29 | 结果公告媒介 | 同发布磋商公告的媒介。公示期限：1个工作日。 |
| 30 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：王女士 联系电话：15037528052 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 31 | 最高投标限价 | 最高投标限价：880875.84元 1.各供应商的报价均不得超过此价格，否则其响应文件将按废标处理； 2.如报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 3.在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。 |
| 32 | 付款办法 | 合同签订中标方进场后支付合同金额的30%预付款，工程竣工验收合格后支付至已完工程的80%，竣工结算评审完成后支付至工程总费用的97%；缺陷责任期满后10日内支付剩余部分费用（无息）。缺陷责任期为12个月。 |
| 33 | 工程量清单编制依据及说明 | 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及 相关定额解释； 3 .委托方提供的设计图纸、家具及设备清单列表等其他相关资料； 4.人工费、机械费、管理费执行第1 6 期价格指数（2024 年 7-12 月）； 5.材料价格按平顶山市 2024年第五期信息价，缺项材料按市场询价计入。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 招标代理费由中标人支付，招标代理费依据发改价格【2015】299号文，按照豫招协【2023】002号文附件规定的标准由中标人支付。 此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。中标人以现金、电汇等形式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 35 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。注：本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除。 |
| 36 | 本项目所属行业 | 建筑业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ） |
| 37 | ★专家特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 38 | 合同签订方式 | 本项目须在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统实行合同在线签订。 招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 39 | 其他 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融 资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持 政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资 工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台” 查询联系。 |

- 一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.项目概况

1.1项目名称：平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造

1.2采购内容：平顶山市公安局执法办案管理中心升级改造工程，建筑面积约210平方米，改造主要内容：主体采用钢结构，地面塑胶地板、墙面断桥铝玻璃隔断，顶棚采用轻钢龙骨，石膏板吊顶。

1.3工程地点：平顶山市新华区西环路平顶山市公安局执法办案管理中心；

1.4承包方式：施工承包

1.5资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

2.采购方式及范围

2.1采购方式：竞争性磋商。

2.2采购范围：工程量清单及设计施工图纸范围内的全部内容。

3.工期与质量

3.1工期：45日历天

3.2质量要求：合格

- 供应商资格要求：

- 4.1符合供应商须知前附表中“供应商资格要求”并下载磋商文件的潜在供应商。

- 4.2响应人不得存在下列情形：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本项目提供招标代理服务的；

- （3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

- （4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

- （5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

- （6）被责令停业的；

- （7）被暂停或取消投标资格的；

- （8）财产被接管或冻结的；

- （9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

5.采购实质性要求和条件

■5.1工程质量必须达到国家或行业规范验收标准，若因成交人原因造成工程质量达不到验收的质量标准，成交人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用；

■5.2成交人必须承担承包责任，不得转包工程，若发现成交人转包工程，即为成交人违约，采购人有权终止合同，另选施工队伍，由此造成一切损失均有成交人承担。

■5.3成交人在响应文件中投报的项目经理及技术负责人在施工过程中不经采购人同意不得更换，否则视为成交人违约，并因此承担违约赔偿责任；

■5.5磋商报价

响应文件投标总价为初始报价，供应商最终磋商报价即为成交合同价。除发生变更、签证按合同约定调整合同价外，其它不再调整。

■5.6关系协调

工程建设中涉及地方关系等方面的协调由中标人负责并承担由此产生的费用；

注：以上标注“■”的条款，供应商在响应文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于磋商文件要求，供应商若没有作出相应承诺，磋商小组视其内容对采购人的影响程度评判，实质上未响应采购人要求的可被拒绝。

6.投标费用

供应商应承担响应文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

7.踏勘现场

7.1采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

7.2采购人不统一组织供应商对项目现场及周围环境进行勘察。供应商自行勘察，以便获取有关编制响应文件和签署合同涉及的现场资料。

7.3经采购人允许，供应商可以以踏勘为目的进入本项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。供应商承担踏勘现场所发生的一切责任和风险。

8.磋商有效期

8.1响应文件在投标截止之日起 60个日历天内有效。

8.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要在电子交易系统中向供应商提出延长有效期的要求。供应商可以拒绝这种要求，同意延长磋商有效期的供应商不能要求也不允许修改其投标文件。

9.保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 二、磋商文件内容

1.供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、技术规范、规定格式等。如果供应商的响应文件不符合磋商文件的要求，责任由供应商自己承担。实质上不响应磋商文件要求的投标将被拒绝。

2.磋商文件内容包括补充说明和采购答疑；

3.磋商文件的构成

3.1磋商公告

3.2供应商须知

3.3评审办法及标准

3.4技术标准与要求

3.5工程量清单及图纸

3.6采购合同

3.7响应文件格式

4.磋商文件的澄清修改和补充

4.1在投标须知前附表中所述的投标截止日期5日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行澄清修改和补充。

4.2磋商文件的澄清修改和补充将在电子交易系统中公示，并构成磋商文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

4.3供应商对磋商文件如有需要澄清的疑问，须在规定的质疑时间内在电子交易系统中提出。采购代理机构将视情况在供应商须知前附表中所述的投标截止日期3日前予以答复。

- 三、响应文件编制

供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按磋商文件要求提出响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

1.响应文件的语言及计量单位

1.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。

1.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成

详见招标文件第七章“响应文件格式”。

3.响应文件的格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

4.磋商报价

响应文件总价为初始报价，最终磋商报价即为成交合同价。除发生变更、签证按合同约定调整合同价外，其他不再调整。

5.投标货币

供应商应以人民币磋商报价。

6.供应商资格的证明文件

按照磋商文件要求提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其供应商有资格进行投标和有能力履行合同。

7.投标保证金：根据豫财购【2019】4号“降低供应商与政府采购活动交易成本（六）取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务采购投标活动中，不再向供应商收取投标保证金。非采购采购方式货物、工程和服务的，也不再向供应商收取保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。

8.磋商有效期

8.1须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。

8.2特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人在电子交易系统中通知所有供应商延长磋商有效期。

9.响应文件的签署

响应文件须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字和加盖单位公章。

- 四、响应文件递交

1.响应文件的编制

供应商应将响应文件编制成电子投标文件上传。

2.响应文件的递交

供应商在磋商截止时间前应将磋商响应文件电子版上传至平顶山公共资源电子化交易系统，逾期上传的将不予受理。

3.响应文件递交的截止时间

供应商应按磋商文件规定的磋商截止时间之前将磋商响应文件电子版上传至平顶山公共资源电子化交易系统。

4.逾期上传的电子响应文件

在磋商截止时间后上传的电子磋商响应文件，采购人将不予接受。

5.响应文件的修改或撤回

5.1供应商在规定的投标截止日期前，可以修改或撤回其响应文件。

5.2修改的内容为响应文件的组成部分。

- 开标

- 1.开标时间和地点

开标时间和地点详见投标人须知前附表。

- 2.电子化项目开标、解密、唱标

1.开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2.如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3.投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

4.评标时，磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。

5.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

- 六、磋商程序

1.磋商小组

磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数组成；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。该磋商小组负责评审所有供应商递交的有效的响应文件并确定中标候选供应商。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、评审办法和标准进行独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和有关工作人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

3.响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。

3.2磋商小组认为有必要，要求供应商对电子化响应文件某些问题作出必要的澄清、说明和纠正的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。磋商供应商的回复澄清材料作为响应文件的补充。

3.3磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作出澄清的，将视为放弃该权利。

3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

4.确定成交候选人

磋商小组按照磋商文件确定的磋商程序、评审办法及标准对供应商进行磋商，推选确定成交候选人。详细评审办法见本磋商文件。

5.磋商过程保密

5.1磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在确定成交人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

5.2磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

5.3采购人和磋商小组不准向未中标的磋商供应商解释未中标原因，也不准对磋商过程中的细节问题进行解释。

6.评标因素

6.1供应商所提交的响应文件应包含磋商文件中要求必须提交的材料，并按照磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

6.2出现下列情况将会导致响应文件无效：

6.2.1响应文件签字、盖章不符合采购文件要求；

6.2.2不具备磋商文件规定的资格要求的；

6.2.3磋商报价超过磋商文件规定的最高限价的；

6.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6.2.5法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.磋商程序

7.1磋商小组依据法律法规和采购文件规定，按照磋商文件供应商须知前附表第11条供应商资格条件要求进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

7.2磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

7.3磋商小组通过对供应商资格审查和响应文件符合性审查合格的供应商进入磋商评审。并确定与各供应商磋商的具体内容。

7.4磋商小组围绕对各供应商确定的磋商内容要点集中与单一供应商分别进行磋商。各供应商磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

7.5磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价，在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7.6磋商小组按照“评审办法及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并计算出供应商的综合得分。“评审办法及标准”中没有规定的方法、评审因素、标准，不作为评标磋商依据。

7.7磋商小组将根据评审办法及标准对各供应商进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

7.8磋商小组将各评委的打分进行汇总，按照得分由高到低进行排序，编写评标报告并签字。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，向采购人推荐排序前3名为成交候选人。

7.9供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

- 七、合同授予

1.定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

2.中标通知

在成交结果公示同时，采购人或者代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书。

3.签订合同

（1）采购人自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

（2）竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

（3）如成交人不按本节第1项约定签订合同，采购人将报请取消其成交决定。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新采购。

- 八、重新招标和不再采购

1.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- 磋商截止时间止，供应商少于3家的；

- （2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

2.不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

- 九、纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

5.投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

- 十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。

- 第三章  评审办法及标准

- 磋商办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 供应商资格要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第11项规定 |
| 2.1.2 | 形式性审查标准 | 响应人名称 | 投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 投标报价未高于采购限价且只能有一个有效报价 |
|  | 响应性审查标准 | 工期 | 符合或优于第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
|  |  | 响应文件报价 | 响应文件投报价格不高于采购人控制价 |
|  |  | 采购实质性要求和条件承诺 | 供应商应对第二章供应商须知第5条内容逐条进行响应承诺。 符合第四章“技术标准及要求”的规定。 |
| 2.2 | 竞争性 磋商 | 报价磋商及其他内容磋商 | 各供应商响应文件报价为首次报价，磋商轮次报价由磋商小组视情况决定，经磋商确定由供应商提出最后报价。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 商务标：30分 技术标：60分 综合标：10分 |
| 2.2.2 | 磋商报价（30分） | 报价评分标准 （30分） | 磋商报价计算方法如下： 1.满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的有效磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝(评标基准价／磋商报价)×30 2.供应商的投标总报价是否超出招标控制价，超出招标控制价的，按无效标处理。 3.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在电子交易系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 本项目专门针对中小企业，不再执行价格优惠政策。 |
|  | 技术标评审标准（60分） | 主要施工方案与技术措施（9分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺及施工机械，对施工难点有先进和合理的建议。 方案有较强的针对性、内容完备、详实且可操作得9分； 方案有针对性、内容基本完善、可操作得6分； 方案针对性不强、内容不完善、操作性差得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（9分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。 管理健全完善、规范，完全能够满足招标工程的施工需要得9分； 管理基本健全、基本规范，可以满足招标工程的施工需要得6分； 管理不健全、不规范，没有针对性，不太满足招标工程的施工需要得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施（9分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场危险源辨识全面，制定有相应的安全技术管理措施。 安全管理措施全面、规范、合法得9分； 安全管理措施基本全面、合法得6分； 安全管理措施不太全面、规范得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（9分） | 创建安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区设置科学规范，符合有关文明施工的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省建设系统施工场地扬尘污染防治相关规定，防治方案科学、先进。 措施健全完善、可行，防治方案科学、先进得9分； 措施基本健全、基本可行，防治方案基本科学得6分； 措施不太健全、不太可行，防治方案不太科学先进得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 工期保证措施（9分） | 工期满足磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 工期保障措施合理、规范，符合项目的实际情况得9分； 工期保障措施基本合理、基本规范，基本符合项目的实际情况得6分； 工期保障措施不太合理、规范，不完全符合项目的实际情况得3分； 缺项得0分。 |
|  |  | 拟投入资源配备计划（8分） | 投入物资计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 投入资源配备计划非常合理，符合项目的实际情况得8分； 投入资源配备计划基本合理，基本符合项目的实际情况得5分； 投入资源配备计划不尽合理，不符合项目的实际情况得2分； 缺项得0分。 |
|  |  | 风险管理措施（7分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力得7分； 风险防控管理措施基本齐全，风险预控基本符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，各阶段风险控制及应急措施基本可以得4分； 风险防控管理措施不齐全，风险预控不符合规范要求，风险控制要点定位不准确，各阶段风险控制及应急措施不得力得2分； 缺项得0分。 |
|  | 综合标评审标准（10分） | 企业业绩（3分） | 企业2022年1月1日以来承担过房屋建筑施工项目业绩每项得1.5分，最多得3分（须提供合同、中标通知书、中标公示网上截图）。 以合同协议签订时间为准。 |
|  |  | 履职尽责承诺及措施（7分） | 有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。 承诺内容全面、详实、可行、合法、符合项目施工情况得7分； 承诺内容基本全面、可行、合法，基本符合施工情况得5分； 承诺内容不太全面，可行性不高，不太符合施工情况得2分； 缺项得0分。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名成交候选人。如出现得分并列的情况，磋商报价低的优先，如磋商报价也一致，由磋商小组根据技术标得分确定推荐顺序。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格审查：见磋商办法前附表。

2.1.2形式性审查、响应性审查：见磋商办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见磋商办法前附表

2.2.2 评分标准：详见磋商办法前附表

## 3. 磋商程序

3.1 初步审查标准

磋商小组按照评审办法前附表中资格审查、形式性审查、响应性审查的标准对各响应文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，否决其投标。

最终报价：磋商小组对通过初步评审的各响应人按照磋商顺序分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。磋商结束后，磋商小组应当要求实质性响应的响应人在磋商小组规定时间内提交最终报价。

3.2详细评审

3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3以各评标委员打分之和的算术平均值为各供应商最终得分。

3.3 响应文件的澄清和补正

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

磋商小组认为有必要，要求供应商对电子化响应文件某些问题作出必要的澄清、说明和纠正的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。磋商供应商的回复澄清材料作为响应文件的补充。

如磋商报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价合计金额为准，但单价金额的小数点有明显错误的除外。

磋商小组认为响应人的报价明显低于其他响应人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4细微偏差不影响响应文件的有效性

细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

对于实质上符合磋商文件要求的响应文件，磋商小组将对其响应文件的细微偏差进行校核。并对有算术上和累加运算上的差错给予修正，这种修正应取得供应商的同意并确认修正后的最终结果。如果供应商拒绝确认，则其响应文件将不予评审。

磋商小组不对无效标评审。磋商小组不接受供应商在响应文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

响应文件存有偏差的，视为无效投标；下列情况属于重大偏差：

（1）响应文件未按磋商文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

（2）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（3）响应人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5评标保密

3.5.1开标后，直至授予成交响应人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.5.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，响应人向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5.3成交响应人确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.5.4凡参加评标的所有人员都不得向响应人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

3.6评标结果

3.6.1磋商小组按照得分高到低的顺序推荐前3名为成交候选人。

3.6.2 磋商小组完成评标工作后向采购人提交书面磋商报告。

第四章  技术标准及要求

一、技术标准及要求

1.施工图纸、技术交底等的有关技术说明文件。

2.国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程、《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，成交人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑建设工程及其他相关工程的习惯做法。

本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各个方面符合引用的标准规范。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其他现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

- 第五章 工程量清单及图纸

工程量清单、图纸另附

第六章  施工合同

执行住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）（以实际签订为准）

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围： 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥         元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）               (¥          元）。

2.合同价格形式：                      。

3.合同付款方式：

#### 合同签订中标方进场后支付合同金额的30%预付款，工程竣工验收合格后支付至已完工程的80%，竣工结算评审完成后支付至工程总费用的97%；缺陷责任期满后10日内支付剩余部分费用（无息）。缺陷责任期为12个月。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

（2）响应文件、投标函及其附录（如果有）；

（3）合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                  承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地  址：  

邮政编码：           邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

### 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1.一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                            。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                 ；

电子信箱：           ；

通信地址：                                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 由双方根据现场条件确定。

1.1.3.9 永久占地包括：                     。

1.1.3.10 临时占地包括：                    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法建设工程质量管理条例》等现行法律法规  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范规程、质量检验评定标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  / 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件；（6）工程量清单；（7）工程报价书或预算书；（8）图纸；（9）标准、规范及有关技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                       ；

承包人提供的文件的期限为：               ；

承包人提供的文件的数量为：                   ；

承包人提供的文件的形式为：                 ；

发包人审批承包人文件的期限：                     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                  。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   执行通用条款1.10.1。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按规划许可范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以满足现场施工需要为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 双方协商确定 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   归属于发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 到工程竣工验收合格并竣工结算完成日止  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归属于承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：到工程竣工收验收合格并竣工结算完成日止   。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款1.13条 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使和履行本合同约定的发包人的确认工期、确认支付、工程变更、确认签证、确认价格、确认结算金额的各项权利和义务 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                       。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                                 。

发包人是否提供支付担保：                                     。

发包人提供支付担保的形式：                                   。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：      执行通用条款      。

承包人需要提交的竣工资料套数：                         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后30日  。

承包人提交的竣工资料形式要求：        装订成册         。

（10）承包人应履行的其他义务：       /           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                   ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                          。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    执行通用条款  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                    。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：       。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：           。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                   。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：法律法规禁止分包的工程    。

主体结构、关键性工作的范围：参照国家相关规定  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /             。

其他关于分包的约定：                 /          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：             。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：         。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人和监理人签订的监理合同。

关于监理人的监理权限：详见发包人和监理人签订的监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               ；

职    务：               ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：                  ；

电子信箱：   ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   无  ；

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  无  。

关于工程奖项的约定：  无  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 本工程施工管理，承包人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守发包人的现场管理规定 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行通用条款  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

执行通用条款   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 工期相应顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 本地区发生里氏7级及以上地震       ；

（2） 发生战争、暴动、爆炸、社会动乱     ；

（3） 8级以上(含8级)大风持续8小时      ；

（4）24小时内降雨量达到100mm及以上的降雨；

- 连续三天以上的高温(38°)、高寒(-7°)天气；

- 台风、洪水及非承包人原因连续停水停电八小时以上；

- 政策因素使工程停建或缓建       。

......

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             /                   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   执行通用条款   。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： /。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  承包人自行解决  。

施工现场需要配备的试验设备：  承包人自行解决  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  承包人自行解决  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  国家及地方规范标准要求应由承包人承担的所有材料试验及测试费用由承包人承担  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：  执行通用条款  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  双方协商  。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 由承包人定 。

10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：              。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第      种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）人工费、机械费、管理费指数按施工当期河南省建设工程消防技术中心发布的价格指数调整。

（2）关于基准价格的约定：                            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /    。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                             。

风险费用的计算方法：                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                。

风险费用的计算方法：                                。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    。

3、其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                              。

预付款支付期限：                                    。

预付款扣回的方式：                                  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                        。

预付款担保的形式为：                                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：               执行通用条款         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        执行通用条款         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行量：          /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：             。

（2）发包人支付进度款的期限：                          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    执行通用条款   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /    。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                      。

竣工结算申请单应包括的内容：                          。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                     。

承包人提交最终结算申请单的期限：                     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         。

（2）发包人完成支付的期限：                          。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                              。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    /   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   /   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /            ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式：    /          。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                    。

关于质量保证金的补充约定：          /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条款  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方协商解决      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    执行通用条款规定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款规定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  执行通用条款规定   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用条款规定   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款规定  。

（7）其他：   执行通用条款规定   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   执行通用条款规定   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款规定 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款规定  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方协商解决    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）政府环保治理及因重度污染天气造成的停工待料；

（2）每年一度的中考、高考造成的停工；

（3）发包人及上级部门发出的停工通知造成的停工；

（4）政府特殊事件造成的停工 。

17.3不可抗力后果的承担：执行通用合同条款。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /    。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /    。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：             /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。

其他事项的约定：                  /                   。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /                 。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向        /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  有管辖权的  人民法院起诉。

第七章  响应文件格式

（项目名称）项目

项目编号：

响应文件

供应商名称:                          （电子签章)

法定代表人或其委托代理人：           （电子签字或电子签章）

联系电话：

年       月     日

目  录

（格式自拟）

一、磋商函及磋商函附录

- 磋商函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （小写¥           元）的投标总报价，工期         日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交采购范围内的全部工程内容。

（4）我方承诺在磋商有效期内不修改、不撤回响应文件。

（5）我方承诺完全响应磋商文件第四章“技术标准和要求”的规定。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在虚假情形。

5．其他补充说明：                                。

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子签字或电子签章）

年      月      日

（二）磋商函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 响应采购内容 |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |  |
| 工期 | 日历天 |  |
| 质量 |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 专业、级别、注册编号 |
| 其他说明： |  |  |

供应商名称：                （电子签章）

法人代表或委托代理人：              （电子签字或电子签章）

年      月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                          （电子签章）

年      月      日

授权委托书

本人      （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

供应商名称：                                  （电子签章）

法定代表人：                        （电子签字或电子签章）

年       月       日

三、响应承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

- 在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回投标；

- 在响应文件中提供虚假材料；

- 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

- 在履约过程中未按竞争性磋商文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定,提供货物、工程和服务；

- 未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费；

（10）存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：                                  （电子签章）

法定代表人：                        （电子签字或电子签章）

年       月       日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟投入本标段的主要设备和检测仪器表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 拟担任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中应附项目经理、技术负责人相关资格证、有效的安全生产考核合格证、身份证、其他相关资料复印件。

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

技术负责人简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名： | 年 龄： |
| 性 别： | 毕业学校： |
| 拥有的执业资格： | 专业职称： |
| 执业资格证书编号： | 工作年限： |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

### （三）项目经理无在建项目承诺

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往          项目名称（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理，且在投标过程中及施工过程中不得更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签字或电子签章）

年        月        日

- 七、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：按供应商资格要求的内容提供证明材料。

- 八、施工项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人名单 | 中标公示查询媒体 | 合同金额（元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提供2022年1月1日以来房屋建筑施工项目业绩，后附中标公示网上查询页面、中标通知书、合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。

- 九、实质性条款承诺书

按磋商文件“采购实质性要求和条件”内容逐条响应承诺。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签字或电子签章）

年        月        日

- 十、其他资料

- 附件1:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

- 附件2：

- 监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

- 注：（若无，此附件可删除）

附件3：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称                       （电子签章）：

日   期：        年      月     日

- 注：（若无，此附件可删除）

- 附件4：

- 投标人基本信息采集表

供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

企业地址：

投标报价：

工期：

业绩1：

项目名称：                    ；

项目负责人名单：              ；

中标公示查询媒体：            ；

合同金额（元）：               ；

合同签订日期：                ；

验收日期：                    ；

业绩2：……

本次投标联系人：        联系电话：        邮箱（必填项）：

说明：投标人基本信息不作为评审依据，仅供评标汇总、结果公示时参考使用。请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员及业绩的复印件。

- 附件5：

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。