义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目

招标文件

招 标 人：义马市交通运输局

代理机构：中昕国际项目管理有限公司

日    期：二零二五年四月

目录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	27

第四章  服务需求	34

第五章、合同条款及格式 	35

第六章  投标文件格式	36

第一章 招标公告

义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目，已由相关部门批准建设，招标人为义马市交通运输局。资金来源为财政资金，项目己具备招标条件，现就本项目进行公开招标。

一、项目基本情况

1、项目编号：YMGZ[2025]041-GC007；采购编号：义马公开采购-2025-24

2、项目名称：义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目

3、招标方式：公开招标

4、资金来源：财政资金，已落实

5、招标控制价：1050000.00元

6、标段划分：本项目不划分标段。

7、工程概况及项目内容：本项目位于山岭重丘区，主要包含2条道路，全长1.2KM,道路等级为二级公路，建设内容为路基、路面基附属设施设计、初步设计、施工图设计、施工图预算以及施工过程中的服务配合等后续工作。

8、招标范围：对本项目初勘、初测，详勘、定测、方案设计费、施工图设计费、概预算编制费等，并积极配合业主方完成相关的审查，提交设计图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理等；

9、质量要求：符合国家、地方及行业相关规范和标准

10、设计周期：合同签订后30日历天内提交设计成果

二、投标人资格要求

1、投标人须具备中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

2、投标人须具备工程设计综合资质或公路行业（公路）专业乙级资质（包含乙级）及以上资质；

3、拟派项目负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料）；

4、拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料）

5、投标人须自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

6、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象为企业、法定代表人、项目负责人）；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标人须提供网站的查询信息截图并加盖单位公章，查询日期自本公告发布之日起；

8、本项目不接受联合体投标；

注：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人，投标文件将按无效标处理。

三、招标文件的获取

1、时间：2025年04月19日08时00分至2025年05月13日08时30分(北京时间，下同)。

2、地点：三门峡市公共资源交易中心网

3、招标文件获取方式：本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件。具体操作请查看以下链接：办理CA证http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

四、保证金的递交

1、本项目投标保证金金额为大写：贰万壹仟元整，小写21000.00元；

2、保证金递交的截止时间：2025年05月13日08时30分；

3、根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：18900.00元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：19950.00元。

注：（1）缴纳方式详见：投标人一交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

（2）本项目投标保证金可以使用电子保函或转账缴纳。电子保函方便快捷，不占用资金，开具方式请登录“网站首页-电子保函平台”或者“登录系统首页右下角-三门峡金融服务平台”或者直接登陆：http://120.194.249.36:10094/smxbaohan/ 进行操作，如果有问题，可咨询：0398-3117871、400-1538889。本项目投标保证金办理保函缴纳金额按上述标准执行。

五、投标文件递交截止时间及地点

1、截止时间：2025年05月13日08时30分（北京时间）

2、地点：在三门峡市公共资源交易中心网中加密上传。

注：逾期上传递交投标文件的，采购人不予受理。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2025年05月13日08时30分（北京时间）

2、开标地点：义马市公共资源交易中心开标二室

3、开标方式：本项目为不见面开标项目。开标当日，投标人不得到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心》同时发布。

八、其他补充事宜

1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成保证金的缴纳等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担；

2、投标人递交的投标文件不论中标与否均不予退还；

3、开标所发生的一切费用由投标人自行承担，并承担相应的风险和责任；

4、本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台“投标文件”上传的信息为准，同时，投标人须自行完善主体库资料。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。投标文件中上传的信息真实有效，扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

九、联系方式

1、招标人：义马市交通运输局

地址：义马市人民路6号

联系人：寇先生

联系电话：18039982629

2、代理机构：中昕国际项目管理有限公司

地    址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

联 系 人：李博飞

联系电话：18039250838

3、监督单位：义马市交通运输局

地址：义马市人民路6号

联系电话：0398-5587890

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：义马市交通运输局 联系人：寇先生 联系电话：18039982629 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名 称：中昕国际项目管理有限公司 联 系 人：李博飞 联系电话：18039250838 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目 |
| 1.1.4 | 项目概况 | - 本项目位于山岭重丘区，主要包含2条道路，全长1.2KM,道路等级为二级公路，建设内容为路基、路面基附属设施设计、初步设计、施工图设计、施工图预算以及施工过程中的服务配合等后续工作。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 对本项目初勘、初测，详勘、定测、方案设计费、施工图设计费、概预算编制费等，并积极配合业主方完成相关的审查，提交设计图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理等； |
| 1.3.2 | 设计周期 | 合同签订后30日历天内提交设计成果 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家、地方及行业相关规范和标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、投标人须具备中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，提供有效的营业执照； 2、投标人须具备工程设计综合资质或公路行业（公路）专业乙级资质（包含乙级）及以上资质； 3、拟派项目负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料）； 4、拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料） 5、投标人须自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书； 6、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象为企业、法定代表人、项目负责人）； 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标人须提供网站的查询信息截图并加盖单位公章，查询日期自本公告发布之日起； 8、本项目不接受联合体投标； 注：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人，投标文件将按无效标处理。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间15日前。 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前。 |
| 1.7 | 分 包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 经相关部门确认的答疑纪要、招标文件的补充、澄清和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日在三门峡市公共资源交易中心系统内提出，并电话告知招标代理机构或招标人 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年05月13日08时30分整 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天。 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金数额：大写：贰万壹仟元整（￥:21000元）。 2、保证金递交的截止时间：2025年05月13日08时30分整。 根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为18900.00元； 建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为19950.00元； 3、缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。 注:本项目投标保证金可使用电子保函缴纳,开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册。 |
| 3.4.1 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年 1 月1 日至今。 |
| 3.5.1 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年 1 月1 日至今。 |
| 3.6.1 | 签字或盖章 要求 | 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 |
| 3.6.2 | 电子开标注意事项 | 1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成下载招标文件、保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。 2、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准： （1）资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人要完善主体库。 （2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。 （3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。 3、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。 4、本项目评分业绩以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照。 |
| 3.6.3 | 递交电子化投标文件地点和时间 | 同开标地点、时间。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2025年05月13日08时30分整 地点：义马市公共资源交易中心开标二室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。 |
| 6.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，经济、技术类专家4人； 招标人代表无评审费。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 8.1 | 签字或盖章要求 | 电子化投标文件的签章： 1、本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子化投标文件，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。 2、要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 3、电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloadlist.html?SoftTypeCode=04进行下载。 |
| 9.1 | 投标文件要求 | 1、本项目采用全过程电子化投标，投标人需用 CA 在电子平台上传电子投标文件； 2、开标时不再递交纸质投标文件，中标单位领取中标通知书时根据业主需求提交三套纸质投标文件，投标文件应按以下要求装订：胶装（不得采用活页装订），应有目录，并逐页标注连续页码，需加盖公章。 |
| 9.2 | 代理服务费 | 参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知[豫招协 (2023) 002号] 文件中招标代理服务收费标准，向中标方收取招标代理服务费。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 设计方案成果的 使用 | 详见投标人须知 |
| 10.2 | 知识产权 | 详见投标人须知 |
| 10.3 | 免责条款 | 详见投标人须知 |
| 10.4 | 招标控制价 | 控制价1050000.00元 投标人的投标报价超出“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的，将被否决投标。 |
| 10.5 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期3天。 |
| 10.6 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.7 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 |
| 10.8 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“设计任务书”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.9 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人必须接受相关行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.11 | 设计说明 | 中标人承诺的报价即为总设计费用（包括招标范围内的所有设计、含税金、差旅等所有费用），招标人不再另行支付其他任何费用。 |
| 10.12 | 相关证书原件的 提交 | 本项目实行资格后审，根据优化营商环境的要求，评标时审查内容以投标文件为准： 资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人要完善主体库。 |
| 10.13 | 电子化交易 注意事项 | 本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，不须提交纸质文件资料。 电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在 “交易智库”中下载操作流程 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标人时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“交易智库”中查看。电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 技术联系电话：400-998-0000 主体库咨询电话:0398-3117815 CA证书制发:0398-2181635 科技信息科:0398-3117095 （三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 （一）本项目实行资格后审，投标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料原件的，以投标单位的投标文件中的相应内容为准。 （二）投标人需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标人时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：详见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：详见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目概况：详见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：详见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：详见投标人须知前附表。

## 1.2 招标范围、设计周期、质量要求

1.2.1 本次招标范围：详见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的设计周期：详见投标人须知前附表。

1.2.3 质量要求：详见投标人须知前附表。

## 1.3 投标人资格要求

1.3.1投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

## 1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.8 踏勘现场

1.8.1 招标人不组织现场踏勘，由投标人自行踏勘。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 投标人在踏勘现场中看到的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.9 投标预备会

## 1.9.1不召开。

## 1.9.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

## 1.9.3招标人应在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

不允许

## 1.11 偏离

不允许

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）服务需求

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前以公告形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 投标文件

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。

投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloadlist.html?SoftTypeCode=04）

## 3.1 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）法人授权委托书

（4）资格审查资料

（5）投标保证金

（6）投标人基本情况

（7）项目管理机构

（8）技术方案

（9）服务承诺及后期服务保证体系

（10）投标人可提供的其他资料

## 3.2 投标报价

3.2.1投标人根据本项目的特点、及有关规定并参考市场收费情况，并结合投标单位的实力合理报价。投标报价超过招标控制价的投标文件，将被拒绝。

3.2.2 报价内容：是整个项目全部设计费用及项目实施过程中设计跟踪服务的报价。

3.2.3投标人的报价应含有所投服务、到现场收集资料费用、设计人员差旅费、施工过程现场派驻设计代表费用、税费、交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。

3.2.4除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期为投标截止之日起60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：见须知前附表

3.5 投标人基本情况

3.5.1“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.2“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标人要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关项目设计周期、投标有效期、设计标准、设计要点及相关要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

3.6.4投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。详见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件的份数：根据业主要求中标单位中标后另行提供纸质文件，纸质版投标文件仅作为本项目辅助存档使用；用CA在电子平台上传电子投标文件；纸质投标文件必须与电子投标文件一致。

注：投标人按照投标文件格式要求进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标人企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及专家评审。

3.7备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

## 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloadlist.html?SoftTypeCode=04），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

4.1.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源交易服务平台系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件，其投标文件将不予接收。

4.1.3投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.1.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章前附表第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

## 5. 开标（本项目为电子开标）

5.1 开标时间和地点：在本文件前附表规定的开标时间和地点公开开标。

5.2电子化项目开标、解密、唱标、评标

5.2.1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

5.2.2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。

5.2.3、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.2.4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5.2.5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

5.2.6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5.2.7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。

## 6. 评标（本项目为电子评标）

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 专家由招标人在“河南省综合评标专家库”内抽取，监督办人员现场监督。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 评标的保密原则

(1) 开标后到宣布授予中标单位中标通知书为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，以及中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

(2) 在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

(3) 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

注：在电子评标过程中，如遇技术问题详见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，中标公示结束后，监督部门未收到投诉的，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 无效招标和重新招标

8.1无效投标

有下列情形之一的，投标文件按无效投标文件处理：

（1）投标文件中未按照招标文件的规定予以填写的；

（2）当投标单位的投标报价高于招标控制价的；

（3）投标单位未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

（4）投标内容有虚假的；

8.2  重新招标

有下列情形之一的，招标单位将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）进入商务标评审的投标单位少于3个的；

（4）同意延长投标有效期的投标单位少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标单位签订合同的；

（6）有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的；

（7）依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目负责人成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

# 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件中签字盖章的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”及招标文件的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超过最高限价 |
| 3.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 投标人须具备中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，提供有效的营业执照； |
|  |  | 资质证书 | 投标人须具备工程设计综合资质或公路行业（公路）专业乙级资质（包含乙级）及以上资质； |
|  |  | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料）； |
|  |  | 拟派技术负责人 | 拟派技术负责人应具有相关专业中级及以上工程师职称，必须为本单位人员（提供身份证、职称证、劳动合同及近半年任意连续三个月缴纳的社保证明材料）； |
|  |  | 无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书 | 投标人须自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书 |
|  |  | 裁判文书网查询 | 投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象为企业、法定代表人、项目负责人）； |
|  |  | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”（跳转中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，投标人须提供网站的查询信息截图并加盖单位公章，查询日期自本公告发布之日起； |
|  |  | 非联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；（提供承诺书） |
|  |  | 其他要求 | 招标文件规定的其他要求 |
| 3.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 设计周期 | 合同签订后30日历天内提交设计成果 |
|  |  | 质量要求 | 符合国家、地方及行业相关规范和标准 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日起60日历天 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标范围 | 符合招标文件要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标： 50 分 投标报价：20分 综合标： 30 分 |
| 3.2.2 |  | 评标基准价计算 方法 | 1、低于或等于最高限价且通过初步评审的有效投标人的报价为有效投标报价。 2、以最高限价为参考： ①若各有效投标人的有效报价在5家以下（含5家）时， 评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值 ②若各有效投标人的有效报价在6家（含6家）以上时 评标基准价=去掉一个最高和一个最低值后的算术平均值 |
| 3.2.3 |  | 偏差率 | 偏差率=（投标人的投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.2.4 | 投标报价 评分标准 (20分) | 投标报价计算 （20分） | 投标报价与评标基准价相等者得基本分20分； 投标报价高于评标基准价的，以基本分20分为基数，按每高于评标基准价1%扣1分的比例扣分； 投标报价低于评标基准价的，以基本分20分为基数，按每低于评标基准价1%扣0.5分的比例扣分； |
| 3.2.5 | 技术标 评分标准 （50分） | 对项目理解和设计条件的认识分析（10分） | 项目基本情况的认识，包括对项目背景情况和现状情况的认识（深刻理解设计意图，对项目地形、气候、周围环境情况的了解和分析的充分准确性、全面性）。详细合理、认识深刻的得10分，详细较为合理、认识较为深刻得6分，一般得2分； |
|  |  | 设计工作总 体思路 （10分） | 对本项目的设计工作总体思路清晰的、表述明确的得10分；设计工作总体思路较清晰、表述较明确的得6分；设计工作总体思路不清晰、不明确的得2分； |
|  |  | 重点难点分析建议（6分） | 重点与难点分析，重点对本项目工作的重点与难点进行全面分析、对人员到位情况进行说明。针对性强的得6分；内容完整，有针对性的得4分；内容不完整的得2分； |
|  |  | 设计方案 （10分） | 按照文件中的技术要求，方案内容包括可行性、现状分析及情况、工艺流程、工艺设计等，对项目理解准确，设计方案符合本项目实际情况，切实可行、科学合理。设计合理完整、切实可行、科学合理的得10分；方案较合理的得6分；方案存在缺项的得2分； |
|  |  | 设计进度计划控 制措施 （6分） | 设计的进度安排及保证设计进度的技术组织措施，设计合理、完整的得6分；方案较合理的得4分；方案存在缺项的得2 分； |
|  |  | 质量保证措施 （8分） | 确保设计质量的技术组织措施内容全面、切实可行，措施合理、切实可行的得8分；方案较合理的得5分；方案存在缺项的得2分； |
|  |  | 以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |
| 3.2.6 | 综合标 评分标准 （30分） | 企业业绩 （8分） | 2022年01月01日至今，投标人承担过类似设计项目业绩的，每提供一份得2分，最多得8分（以中标通知书或合同协议书为准，投标文件中附原件扫描件，否则不得分）。 |
| 0 |  | 项目设计组 人员配备 （7分） | 项目组成员有5名相关专业中级及以上技术职称人员参与的得4分，人员每再多1名加1分，人员最多加2分；项目负责人为高级职称的加1分。（须附相关人员身份证、职称证、劳动合同） |
|  |  | 服务承诺及后期服务保证体系 （15分） | 服务承诺及后期服务保证体系 1、承诺能够严格按照设计任务书的要求完成标的；（0-3分） 2、承诺能够严格执行各种专业规范，积极配合方案及相关设计审批时报各项修改（0-3分）； 3、 承诺后期施工时的技术交底和相关配合（0-3分）； 4、设计单位在工程施工时，派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题的承诺（0-3分）； 5、有利于招标人的其他承诺（0-3分）； 评标委员会对各投标人投标文件进行横向比较后酌情打分。 |
|  |  | 以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |

注：（1）评标委员会对以上各项得分进行汇总，所有评委的打分进行算术平均即为该投标人的总得分。注：当投标人的总得分相等时，投标报价低者排序在前。

（2）本评标办法在计算数据过程中，均保留两位小数，按四舍五入计算。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第3.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3.2.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分；

（2）按本章第3.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分；

（3）按本章第3.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算过程中保留小数点后三位，最后投标人得分汇总时保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术标+投标报价+综合标。

3.2.4 评标委员会由五名或以上评委组成时，在评标委员会完成对技术标、投标报价和综合标的汇总后取平均值，作为该投标人的最终得分。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 服务需求

- 一、项目名称

义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目二、工程概况及项目内容：本项目位于山岭重丘区，主要包含2条道路，全长1.2KM,道路等级为二级公路，建设内容为路基、路面基附属设施设计、初步设计、施工图设计、施工图预算以及施工过程中的服务配合等后续工作。

三、招标范围：对本项目初勘、初测，详勘、定测、方案设计费、施工图设计费、概预算编制费等，并积极配合业主方完成相关的审查，提交设计图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理等；

四、质量要求：符合国家、地方及行业相关规范和标准

五、设计周期：合同签订后30日历天内提交设计成果

第五章、合同条款及格式

签订时，双方协商。

第六章  投标文件格式

义马市交通运输局塔泥桥至迎宾大道公路新建工程设计项目

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：   （电子签章或签字）

日     期：    年    月    日

目  录

（自拟）

### 投标函及投标函附录

- （1）投标函

致：                           （招标人名称）：

我方已仔细研究了         (项目名称)，项目编号为           招标文件的全部内容，我方愿意以投标报价为              ，设计周期：      ，质量达到：        。承担上述项目的设计任务。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，将派出     （项目负责人）作为本项目的项目负责人。保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工作内容。

投 标 人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

地    址：

联系电话：

日     期：    年    月    日

### （2）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 设计周期 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章或签字）

日     期：    年    月    日

## 二 、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （电子签章）

日  期：       年       月       日

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

三、法人授权委托书

本人  （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

（后附委托代理人身份证正反面复印件）

投标人：                        （电子签章）

法定代表人：                        （电子签章或签字）

委托代理人：                     （签字）

联系电话：

日  期：       年      月      日

注：因投标文件中授权委托书授权代理人无法手写签字，可以以印刷体代替（印刷体为电脑打出的字体）。委托代理人签字为手写签字的，可以以扫描件的形式上传。

四、投标人资格审查材料

（附投标人资格审查规定所有证件的原件扫描件，格式自拟）

五、投标保证金

（说明：附投标投标保证金缴纳证明资料及开户许可证原件扫描件）

六、投标人基本情况表

（一）投标人基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 电话 |  | 邮政编码 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |

（二）近年来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 设计服务期限 |  |
| 设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、项目管理机构

（一）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

- 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人 |  |

八、技术方案

参照技术标评标标准

- 九、服务承诺及后期服务保证体系

参考评标办法

- 十、投标人认为需要提供的其他材料