阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目
招 标 文 件
项目编号：SGZ[2025]369-GC093

三示工程（2025）第9号
示范公开采购-2025-2
[image: image1.png]ot

2%t o 3 % 52

XINGJIANJIANSHEGUANLI




招   标   人：灵宝市阳店镇人民政府
招标代理机构：兴建建设管理有限公司
日        期：二0二五年八月

目 录
3第一章  招标公告


8第二章  投标人须知


30第三章 评标办法（合格制）


38第四章 定标方法


43第五章  合同条款及格式


63第六章   工程量清单


66第七章   图纸


67第八章  技术标准和要求


69第九章   投标文件格式




第一章  招标公告
一、招标条件
阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目，资金来源为财政资金+自筹资金，招标人为灵宝市阳店镇人民政府，招标代理机构为兴建建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
1、项目名称：阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目
2、项目编号：SGZ[2025]369-GC093；三示工程（2025）第9号；示范公开采购-2025-2；
3、项目概况：本项目为阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目，主要内容包含：林地清理、土地平整、侧柏、油松的栽植及未成林抚育管护等内容（具体详见工程量清单）。
4、招标范围：招标文件、施工图纸范围内和工程量清单所包含的全部内容。
5、预算金额：4472280.00元；其中一标段¥3366936.00元；二标段¥1105344.00元；
6、资金来源：财政资金+自筹资金，已落实。
7、质量要求：达到国家质量验收规范合格标准，并保证通过主管部门的验收。
8、计划工期：90日历天/标段。
9、标段划分：本项目划分两个标段
一标段：包含阳店镇柿树园村、阳店镇栾村、阳店镇岘山村；涉及阳店镇3个行政村24个小班，造林面积4630亩；
二标段：包含阳店镇南宋村、阳店镇下庄村、阳店镇朱家窝村及大王镇韩家村；涉及阳店镇及大王镇4个行政村9个小班，造林面积1520亩；

10、本项目采用评定分离方式。
三、投标人资格要求
1、投标人需具有独立承担民事责任能力的法人且具有有效的营业执照；
2、拟派项目负责人具备园林绿化或市政相关专业中级及以上职称（投标人应提供拟派项目负责人职称证书），并提供在本企业参加社会养老保险的缴费证明；
3、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人、项目负责人），查询时间自本公告发布之日起，截图要显示查询时间；

4、须自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书；
5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本招标项目；（（①通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业（省份默认全部）②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业）的查询截图；（查询时间自公告发布之日起）；
6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”；

7、本项目不接受联合体投标；
8、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

注：本项目的勘查设计单位、监管单位及其利害关系单位，不得参与本项目投标。

投标人可投报多个标段，同一投标人在各个标段中只能中一个标段。
四、招标文件的获取方式及下载时间
1、招标文件获取方式：本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件、图纸及清单等投标所需一切内容。
办理CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20211105/57b16af9-ab87-4395-a723-7758c628a3f8.html
2、招标文件下载时间：2025年8月29日至2025年9月23日08时30分。

3、本项目采用全电子化招标，不再收取招标文件费。
注：本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。未按时解密的其投标将被否决。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
五、投标资料的提交
本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台“投标文件”上传的信息为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商要完善主体库。
六、投标保证金
1、投标保证金数额：

一标段：大写：陆万柒仟元整，小写：¥67000.00元；

二标段：大写：贰万贰仟元整，小写：¥22000.00元；

根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：
建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：一标段：¥60300.00元；二标段：¥19800.00元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：一标段：¥63650.00元；二标段：¥20900.00元；
2、投标保证金递交的截止时间：2025年9月23日08时30分（北京时间）。
注：(1)缴纳方式详见：投标人市场主体登录_系统菜单_工程业务_业务管理_保证金单笔入账查询即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

(2)本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册，办理保函缴纳金额按上述标准执行。

(3)投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

七、投标文件的递交
1、投标文件递交截止时间：2025年9月23日08时30分。
2、开标地点：三门峡市公共资源交易中心五楼开标区。
八、其他事项
1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成下载招标文件、保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。
2、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准：
（1）、资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人应在开标前自行完善主体库信息。

（2）、详细评审部分：详细评审部分按照合格制原则进行，涉及到资格审查、人员业绩、企业业绩等部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。

（3）、投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及详细评审。

3、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。
4、本项目评分业绩以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照。
5、招标人不组织投标人踏勘现场。
温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。
九、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》等媒体公开发布。
十、联系方式
监督单位：三门峡市城乡一体化示范区建设服务中心
电话：0398-2751273

招标人：灵宝市阳店镇人民政府
地址：河南省三门峡市灵宝市阳店镇小河村
联系人：尚先生
电话：15729003706

招标代理机构：兴建建设管理有限公司
地址：郑州市郑东新区商务内环众意西路金成东方国际10号楼1401室
联系人：许女士
电话：13949796015
电子邮件：380328069@qq.com
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：灵宝市阳店镇人民政府
地址：河南省三门峡市灵宝市阳店镇小河村
联系人：尚先生
电话：15729003706

	1.1.3
	招标代理
机构
	招标代理机构：兴建建设管理有限公司
地址：郑州市郑东新区商务内环众意西路金成东方国际10号楼1401室
联系人：许女士
电话：13949796015
电子邮件：380328069@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目

	1.1.5
	建设地点
	阳店镇、大王镇

	1.2.1
	资金来源
	财政资金+自筹资金，已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、施工图纸范围内和工程量清单所包含的全部内容

	1.3.2
	计划工期
	90日历天/标段。

	1.3.3
	质量要求
	达到国家质量验收规范合格标准，并保证通过主管部门的验收

	1.3.4
	工程概况
	本项目为阳店镇政府三门峡市城乡一体化示范区2018年省级工程(绿化)项目，主要内容包含：林地清理、土地平整、侧柏、油松的栽植及未成林抚育管护等内容（具体详见工程量清单）

	1.3.5
	标段划分
	本项目划分两个标段：

一标段：包含阳店镇柿树园村、阳店镇栾村、阳店镇岘山村；涉及阳店镇3个行政村24个小班，造林面积4630亩；

二标段：包含阳店镇南宋村、阳店镇下庄村、阳店镇朱家窝村及大王镇韩家村；涉及阳店镇及大王镇4个行政村9个小班，造林面积1520亩；

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和
信誉
	1、投标人需具有独立承担民事责任能力的法人且具有有效的营业执照；

2、拟派项目负责人具备园林绿化或市政相关专业中级及以上职称（投标人应提供拟派项目负责人职称证书），并提供在本企业参加社会养老保险的缴费证明；
3、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人、项目负责人），查询时间自本公告发布之日起，截图要显示查询时间；

4、须自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本招标项目；（（①通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业（省份默认全部）②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业）的查询截图；（查询时间自公告发布之日起）；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

注：本项目的勘查设计单位、监管单位及其利害关系单位，不得参与本项目投标。

投标人可投报多个标段，同一投标人在各个标段中只能中一个标段。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	不允许

	1.13
	农民工工资承诺
	投标人提供不拖欠农民工工资承诺书，不得以工程款支付原因拖欠农民工工资，因此导致的上访或投诉等由中标人处理并承担。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	对招标文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年9月23日08时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金数额：

一标段：大写：陆万柒仟元整，小写：¥67000.00元；

二标段：大写：贰万贰仟元整，小写：¥22000.00元；

根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：

建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得 “AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：一标段：¥60300.00元；二标段：¥19800.00元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：一标段：¥63650.00元；二标段：¥20900.00元；
2、投标保证金递交的截止时间：2025年9月23日08时30分（北京时间）。

注：(1)缴纳方式详见：投标人市场主体登录_系统菜单_工程业务_业务管理_保证金单笔入账查询即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

(2)本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册，办理保函缴纳金额按上述标准执行。

(3)投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	提供2022、2023、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告；投标人成立不满三年的提供公司成立以来的审计报告，投标人成立不满一年的提供最近一月的财务报表；

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近3年，指2022年1月1日以来的类似项目业绩

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	电子投标文件签章
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人电子签章为准。电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。

	3.7.4
	投标文件份数
	开标时不再递交纸质投标文件。

	4. 4
	电子化投标注意事项
	具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。
电子化投标文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式：投标人的投标保证金须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商中的账户）。
2、投标人在成功缴纳后，可以将银行回单制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
3、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成开标时间未到达指定账户影响投标的，由投标人自行承担后果。
4、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，将通过中心交易平台退还。
5、本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册。
（二）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
技术联系电话：4009980000

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为  http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等
2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。
3、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。
二、相关证书原件的提交
（一）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。
提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。

	5.1
	时间和地点
	开标时间：2025年9月23日08时30分。 

开标地点：三门峡市公共资源交易中心开标二室。
评标地点：三门峡市公共资源交易中心评标一室。

	5.2
	评标、定标方式
	本项目采用评定分离方式。

	 5.3 
	开标程序
	本项目采用电子化、无纸化进行招标。
电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，经济、技术类评标专家4人；评标专家确定方式：评标前通过河南省综合评标专家库在三门峡市公共资源交易中心网络抽取终端随机抽取。

本项目采用远程异地评标。
备注：业主评委无评标劳务费用。

	6.1.2
	推荐中标候选人方法及规则
	推荐中标候选人的具体方法及规则：
（1）计算评标基准价C：

C=所有评审结论为合格投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）（计算结果保留2位小数）

（2）确定中标候选人：

所有评审结论为合格投标人的数量为F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

①当F＜3时，招标人应当重新招标。

②当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当F＞10时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价C的差值进行计算，高于评标基准价C差值的绝对值最小的3名投标人和低于（或等于）评标基准价C差值的绝对值最小的7名投标人推荐为中标候选人。

注：

①高于或低于评标基准价C的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。

②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。

③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。

	6.1.3
	定标程序
	招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

	6.1.4
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：定标委员会共5人组成。

备注：定标委员会成员数量为5人，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

	6.1.5
	定标方式
	本项目采用票决法确定中标人。

	7
	招标代理服务费
	代理费用收取方式：转账
代理费用收取标准：本项目招标代理费用参照河南省招标投标协会豫招办[2023]002号文《河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知》中关于招标代理服务费收费标准，招标代理服务费用由中标人按照以上标准支付。
收款单位：兴建建设管理有限公司灵宝分公司
开 户 行：中国工商银行灵宝老城支行

账    号：1713 1210 0920 0023 695

	8
	其他说明
	1、本项目评分业绩以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照；
2、资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人应在开标前自行完善主体库信息。
3、详细评审部分：详细评审部分按照合格制原则进行，涉及到资格审查、人员业绩、企业业绩等部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。
4、投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及详细评审。

	9
	履约担保
	履约担保的形式：转账、现金或保函；
履约担保的金额：合同总价的2%；

履约担保的缴纳时间：在中标公示结束后签订合同前缴纳，否则视为中标候选人原因，自动放弃中标资格。

	10.需要补充的其他内容

	10.1招标控制价

	招标控制价：4472280.00元；其中一标段¥3366936.00元；二标段¥1105344元；

投标单位的投标报价不得超过控制价，否则按无效标处理。

	10.2中标公示

	在本招标项目招标公告发布的同一媒介《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》予以公示，公示期3日

	10.3知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.4重新招标的其他情形

	除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.5同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.6监督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.7解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）投标文件不得弄虚作假，经核查发现有弄虚作假行为的，甲方有权单方面解除合同并赔偿相应损失。
1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

招标人不组织现场踏勘。投标人对自行踏勘现场发生的费用自理，招标人不对投标人踏勘现场作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会

不召开投标预备会。
1.11 分包

不允许分包。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知
（3）评标办法（合格制）

（4）定标方法

（5）合同条款及格式
（6）工程量清单及图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间在三门峡市公共资源交易系统中提出咨询，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以澄清回复或澄清公告的方式在三门峡市公共资源交易系统中回复所有报名完成投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清招标文件实质性内容且影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人应自行查看澄清信息。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并以变更公告形式通知所有已购买招标文件的投标人。
2.3.2如果修改招标文件，会在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布变更公告，不再发纸质的变更信息。提醒投标人随时注意网上发布的信息。如因投标人自身原因未看到信息，因此造成的一切后果由投标人自行承担。
2.3.3为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以发布变更公告的形式通知所有投标人。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.4招标文件的解释
招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。
3. 投标文件

（1）本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子化投标文件，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。
（2）要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人电子签章为准。
（3）电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

详见第九章
3.2 投标报价
投标报价中应包含以下内容：
3.2.1投标人应依据工程量清单进行投标报价,对工程量清单不符有核实的义务,但不具有修改和调整的权力。
3.2.2 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
3.2.3分部分项工程费应按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。

3.2.4投标报价不得低于成本。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金的提交：详见投标人须知前附表
投标保证金应由投标人自行提交，其它单位、个人代为提交或投标单位的分支机构代为提交的，将被视为无效，保证金代管单位有权拒收。
投标人未在规定时间前将投标保证金转入投标保证金代管单位银行账户的，银行将不予受理转账业务。
对于未能按要求提交投标保证金的，该投标人将视为不响应招标文件而被拒绝投标。
3.4.2投标保证金的退还
（1）未中标单位保证金：结果公示发出后，直接退还未中标单位保证金；

（2）中标单位保证金：中标单位签定合同后交代理公司上传后，经交易中心确认后，退还中标单位保证金；
3.4.3投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，情节较重的由建设主管部门调查处理，记入不良行为记录：
（一）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与招标人签订合同的；
（四）投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
（五）法律法规及招标文件规定的其他不予退还的情形。
投标人出现以上情况经有关部门调查核实后，保证金不予退还，按规定上缴国库。不予退还投标保证金的，由投标保证金代管单位依据委托人的书面通知和招投标行政监督部门的书面处理意见，将投标保证金转至委托人的基本帐户。
3.5 企业基本情况资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的扫描件，具体年份要求见投标人须知表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6备选投标方案
不允许。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于投标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 电子化投标文件的签章：
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
4．投标

4.1电子化投标文件的格式及上传投标
4.1.1投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：投标人投报多个标段的，每个标段均要生成独立的电子投标文件。
4.1.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。技术联系电话：4009980000
5. 电子化项目开标、解密、唱标、评标
5.1.1本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。
5.1.2电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。
5.1.3电子化投标文件异常情况的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
5.1.4待所有投标人投标文件解密完成后，由代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5.1.5开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
5.1.6评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人进行详细质询。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5.1.7如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。
5.2、相关证书原件的提交
本项目实行资格后审，招标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料原件的，投标人需将原件扫描件制作到电子投标文件中。评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行：
（一）评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件。
（二）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致投标文件审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。
提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读以上条款。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5名成员组成，其中招标人熟悉相关业务的代表1名，4名经济、技术等方面的专家由招标人代表以及监督人员从相关评标专家库中随机抽取。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期不得少于3日，公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。
7.定标

7.1招标人应当在收到评标报告10日内完成定标工作，定标过程包括核查和定标会议两个阶段。定标会议应当在三门峡市公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过三门峡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

7.2 定标委员会

7.2.1 详见投标人须知前附表

7.2.2 定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与投标单位有直接利益关系的。

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（3）其它影响招标、投标公正评审情形。
7.3 定标原则

定标应当遵循公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
7.4 定标程序

7.4.1核查

定标委员会应当在收到评标报告后首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。核查内容应包括中标候选人的信用信息、履约能力、以及招标人认为其他需要核查的内容。核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、围标串标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。

具体核查要求详见定标办法。

7.4.2定标会议

招标人组织对中标候选人进行核查后，召开定标会议。定标会议采用票决法确定中标人。
7.4.3定标因素

定标因素：详见定标要素一览表。
7.5 中标结果公示
招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因以及异议和投诉渠道等内容。
8.合同授予
8.1 定标方式
详见招标文件要求。
8.2 中标通知
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.3 签订合同
8.3.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并且在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
9.履约担保
9.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。
9.2中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.3收到中标通知书后5日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。
10．重新招标和不再招标
10.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
（3）同意延长投标有效期的投标人少于三个的。
10.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
11．纪律和监督
11.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
11.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
11.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
12、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（合格制）
（一）初步评审标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	按招标文件要求签字盖章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	投标人需具有独立承担民事责任能力的法人且具有有效的营业执照

	
	
	项目负责人
	拟派项目负责人具备园林绿化或市政相关专业中级及以上职称（投标人应提供拟派项目负责人职称证书），并提供在本企业参加社会养老保险的缴费证明；

	
	
	无行贿犯罪记录
	投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人、项目负责人），查询时间自本公告发布之日起，截图要显示查询时间；

	
	
	无商业贿赂和不正当竞争行为
	须自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书

	
	
	信用要求
	1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本招标项目；（（①通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业（省份默认全部）②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业）的查询截图；（查询时间自公告发布之日起）
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”；

	
	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	3.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	招标文件、施工图纸范围内和工程量清单所包含的全部内容

	
	
	计划工期
	90日历天/标段

	
	
	质量要求
	达到国家质量验收规范合格标准，并保证通过主管部门的验收。

	
	
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	
	
	投标保证金
	按招标文件的规定按时交纳。

	
	
	投标报价
	投标人的投标总报价不得超出招标控制价，否则按无效标处理。


（二）技术标评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	施工方案与技术措施
	1.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理。

2.运用先进、合理的施工工艺、施工机械。

3.对施工难点有先进和合理的建议。

否则不合格。

	2
	质量管理体系与措施
	1.组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。

2.苗木质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。

否则不合格。

	3
	安全管理体系与措施
	1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确。

2.现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。

3.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。

4.现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。

否则不合格。

	4
	环境保护管理体系与措施
	1.创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划。

2.符合相关标准、规范、规程的创建。

3.保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划。

4.现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。

5.有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定。

否则不合格。

	5
	工程进度计划与措施
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。

否则不合格。

	6
	拟投入资源配备计划措施
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要。
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

否则不合格。

	7
	施工进度表与网络计划图
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。

否则不合格。

	8
	施工总平面图布置
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。

否则不合格。

	9
	施工期间突发事件的预防和处理措施
	1.暴雨状态应急处理。
2.冬、雨季施工措施。
否则不合格。

	10
	施工现场实施信息化监控和数据处理
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。

否则不合格。

	11
	风险分析与应对措施
	在施工过程中可能存在的风险分析。

对可能存在的风险采取相应的应对措施。

否则不合格。

	备注：需按要求提供相应的方案、措施。

以上评审标准有一项不合格视为整个技术标不合格。


备注：

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。合格的分值打5分，不合格的分值打0分，若有一项为0分，该公司视为不合格，按无效标处理。

（三）综合标评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	企业业绩
	投标人提供自2022年1月1日以来承担过类似业绩（至少提供1个），需提供中标通知书或合同协议书原件扫描件为准（业绩需附在投标文件中），时间以合同签订时间为准。

不提供、证明资料不齐全的视为不合格。

	2
	服务承诺
	1.绿化管养服务水平的整体设想及策划全面、详实、可行。

2.处理突发事件响应情况，有绿化养护突发应急预案。

3.绿化养护、保洁及病虫害防治方案切实、详细、可行。

未提供承诺或承诺无实质响应内容的视为不合格。

	3
	履职尽责承诺
	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目负责人及相关技术人员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。

未提供承诺或承诺无实质响应内容的视为不合格。

	4
	相关承诺
	(1)按时完工，连续施工承诺详细、具体、切实可行；

(2)按时发放农民工工资，不能出现上访事件等及文明施工承诺详细、具体、切实可行；

(3)施工期间不得更换项目负责人；
(4)协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺；
(5)针对施工期间加强安全防护、保证不发生各种安全事故并承担由此发生的费用做出承诺；

(6)人员在岗承诺：项目负责人每周在施工现场的时间承诺详细、具体、切实可行。

注：以上承诺未做出响应的视为不合格。

	备注：需按要求提供相应承诺。

以上评审标准有一项不合格视为整个综合标不合格。


备注：

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。合格的分值打5分，不合格的分值打0分，若有一项为0分，该公司视为不合格，按无效标处理。

（四）商务标评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
	投标单位的投标报价不得超过招标控制价。


备注：

（1）本表适用于专家独立评审使用；

（2）专家可指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

（3）综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级。合格的分值打5分，不合格的分值打0分，若有一项为0分，该公司视为不合格，按无效标处理。

1.评标方法（合格制）

1.1 合格制评审

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件（技术标及综合标）进行评审和比较，评标方法使用合格制评审，并指出各投标文件中的优点和存在的缺陷等，不对投标文件进行打分，不直接确定中标人，仅向招标人推送一定数量且不排序的合格中标候选人名单。
2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：（一）初步评审标准3.1.1；

2.1.2 资格评审标准：（一）初步评审标准3.1.2；

2.1.3 响应性评审标准：（一）初步评审标准3.1.3；

2.2 合格制评审标准
2.2.1 技术标评审标准：（二）技术标评审标准；

2.2.2 综合标评审标准：（三）综合标评审标准；

2.2.3 商务标评审标准：（四）商务标评审标准；
3.评标程序

3.1初步评审

  3.1.1 评标委员会依据本章“（一）初步评审标准”规定的评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。 
  3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标报价超出招标控制价的；

（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人一个标段递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的。

  3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件将被否决。

 (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素进行评审。

(1）按本章评标办法（二）规定的评审因素进行评审；

(2）按本章评标办法（三）规定的评审因素进行评审；

(3）按本章评标办法（四）规定的评审因素进行评审；
3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

   3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

   3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

   3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 推荐中标候选人

推荐中标候选人的具体方法及规则：
（1）计算评标基准价C：

C=所有评审结论为合格投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）（计算结果保留2位小数）

（2）确定中标候选人：

所有评审结论为合格投标人的数量为F，评标委员会对合格投标人的投标报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。

①当F＜3时，招标人应当重新招标。

②当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。

③当F＞10时，按所有评审结论为合格投标人的投标报价与评标基准价C的差值进行计算，高于评标基准价C差值的绝对值最小的3名投标人和低于（或等于）评标基准价C差值的绝对值最小的7名投标人推荐为中标候选人。

注：

①高于或低于评标基准价C的投标人数量少于应当入围中标候选人数量时，按实际数量入围中标候选人。

②若投标人报价出现并列则同时入围中标候选人。

③评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。

3.5 评标结果

3.5.1 在各评标专家独立对所有投标人评审完成之后，由评标委员会主任组织各成员对各投标人的投标文件进行集体讨论并出具评报报告，评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

3.5.2 评标委员会在汇总各评标专家意见时，如果有评标专家对汇总意见持保留意见的，则应在评标报告中注明。

3.5.3 投标人综合评价等级为不合格的，仅需指出不合格的具体原因，不必再指出投标文件优点和存在缺陷或签订合同前应注意和澄清的事项。
第四章 定标方法

1、定标依据
本次定标办法的制定依据下列文件进行：
（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；
（3）《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》（豫发改公管规〔2025〕559号）；
（4）本项目招标文件及招标投标全过程资料；
（5）评标委员会推荐的合格中标候选人名单；
（6）其他有关法律法规和相关制度。
2、定标原则
定标应当公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
3、定标方法
本项目采用票决法进行定标。

定标委员会在通过核查的中标候选人中以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

4、定标委员会的组建
招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。
定标委员会成员数量为5人，本单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由招标人自行选定。
定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。
5、定标核查内容
在定标会议前，由招标人组织成立核查小组对中标候选人进行核查，核查小组成员由招标人确定。
核查组织形式：在定标会议前，由招标人组织成立核查小组对中标候选人进行核查，核查小组成员由招标人确定，核查小组成员根据对各中标候选人的投标文件内容进行核查，以质询方式为准，具体以评标报告推荐的中标候选人实际情况确定。
核查内容包括：

1、投标人需具有独立承担民事责任能力的法人且具有有效的营业执照；
2、拟派项目负责人具备园林绿化或市政相关专业中级及以上职称（投标人应提供拟派项目负责人职称证书），并提供在本企业参加社会养老保险的缴费证明；
3、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人、项目负责人），查询时间自本公告发布之日起，截图要显示查询时间；

4、须自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书；
5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本招标项目；（（①通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业（省份默认全部）②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业）的查询截图；（查询时间自公告发布之日起）；
6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”；

7、本项目不接受联合体投标；
定标委员会查实有中标候选人存在虚假投标、资质造假等影响中标结果的，以及违反法律、法规及招标文件相关规定的中标候选人核查结果为不合格，不得进入定标程序，并在核查报告中载明。

经核查合格的中标候选人即可进入定标会议程序，如经核查合格的中标候选人数量为两家，招标人继续定标会议程序；如经核查合格的中标候选人数量为一家或全部不合格，招标人应重新招标。

定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现定标候选人确有问题的，应当主动向监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。
6、定标因素

定标因素还应包括：

投标人综合实力、财务状况及纳税情况、履约能力、投标方案、企业信誉、工期计划、投标报价。
投标人的以下资信情况将作为本项目定标委员会的参考因素：
定标因素一览表
	序号
	名称
	有关要求或说明

	1
	综合实力
	（1）营业执照；
（2）项目负责人职称证书；
（3）社保证明：项目负责人

	2
	财务状况及纳税情况
	提供2022、2023、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告；投标人成立不满三年的提供公司成立以来的审计报告，投标人成立不满一年的提供最近一月的财务报表。

	3
	施工组织设计
	施工组织设计的完整性、合理性、针对性及服务承诺等

	4
	同类项目业绩情况
	投标人提供自2022年1月1日以来承担过类似业绩（至少提供1个），需提供中标通知书或合同协议书原件扫描件为准（业绩需附在投标文件中），时间以合同签订时间为准。

	5
	工期计划
	投标人的投标函中响应的工期情况。

	6
	投标报价
	投标人的投标报价情况。


7、定标程序
定标会议在三门峡市公共资源交易中心按流程进行，由招标代理机构主持人介绍参会人员及定标委员会成员，具体程序分为以下几方面：

1.宣读定标会议纪律；

2.介绍项目关联单位；

3.定标委员会签署承诺书；

4.介绍开评标过程及评标委员会推荐中标候选人情况；

5.定标委员会代表宣读核查内容及结果；

6.进入定标程序。

定标委员会在通过核查的中标候选人中以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

8、定标报告
定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。
定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。
招标人应当在完成定标工作3日内发布中标结果公告，公示期不少于3日。中标结果公告应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息；中标人的核查、考察、比较优势；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。
8、定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。
（2）对因中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在中标候选人中重新选取确定中标人，也可以重新招标。
（3）对中标人以资金、技术等非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法规进行处理。
第五章  合同条款及格式
（仅供参考，以实际签订合同为准）
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同


住房和城乡建设部
     国家工商行政管理总局
第一节 合同协议书
发包人（全称）：                            . 
承包人（全称）：                            .
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：         。
2.工程地点：           。
3.工程立项批准文号：            。
4.资金来源：         。
5.工程内容：             。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：         。
二、合同工期
计划开工日期：       年         月       日。
计划竣工日期：       年         月       日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量                   。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写      ）(¥      元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写       ） (¥       元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写        ） (¥      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写           ） (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写            ） (¥             元)。
2.合同价格形式：             。
五、项目经理
承包人项目经理：           。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）磋商函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月     日签订。
十、签订地点
本合同在         签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自          生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执   份。
发包人 ：(公章)                        承包人：(公章)
法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：            (签字)         委托代理人：           (签字)
电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
账号：                                 账号：                       
邮政编码：                             邮政编码：
第二节 通用合同条款
本工程执行住房城乡建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的合同条件，依据竞争性磋商文件及其补充通知、答疑纪要、响应文件、成交通知书、供应商在响应文件中承诺的质量、工期、服务承诺书签订施工合同。
第三节 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同当事人及人员
1.1.2发包人：          
1.1.3承包人：            
1.1.2.4监理人：          
1.1.2.5 设计人：             
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.9 永久占地包括：              。
1.1.3.10临时占地包括：             。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 国家规定的现行法律法规及河南省、三门峡市相关法律法规  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家规定的现行法律法规及河南省、三门峡市相关法律法规  。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：         \                  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：              \                   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：               \                  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                              \                                    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：   按通用条款第1.5款执行            。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：            ；
发包人向承包人提供图纸的数量：            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：            ；
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等    ；
承包人提供的文件的数量为：     视发包人需求                ；
承包人提供的文件的形式为：       书面形式               ；
发包人审批承包人文件的期限：    收到文件后7天内          。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  施工现场准备一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；
发包人指定的接收人为：        。
承包人接收文件的地点：          ；
承包人指定的接收人为：         。
监理人接收文件的地点：          ；
监理人指定的接收人为：        。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：     按通用条款第1.10.1款执行       。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：      /               。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   按通用条款执行                                      。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
  承包人       承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：            按通用条款执行                           。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     按通用条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用条款执行     。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        调整                 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项工程实际验收工程量与本招标文件的清单工程量相比，误差超过±15%者调整；误差在±15%以内不调整  。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：            
姓    名：           ；
身份证号：          ；
职    务：           ；
联系电话：            ；
电子信箱：             ；
通信地址：           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：             。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前           。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   按通用条款执行   。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    按通用条款执行          。
发包人是否提供支付担保：              \                      。
发包人提供支付担保的形式：               \                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：       。
承包人需要提交的竣工资料套数：  保证竣工后提供完整的审验合格后的施工图  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：         由承包人承担                。
承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后1个月内         。
承包人提交的竣工资料形式要求：     书面及电子文档                    。
（10）承包人应履行的其他义务：  负责施工人员管理；负责施工现场的安全及整洁，如发生事故一切后果承包人承担；负责工程竣工后的场地清理；与施工范围内的周边关系由承包人协调处理，费用自理；承包人应严格履行发包人只制定的安全、质量、进度管理奖罚细则 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：          ；
身份证号：               ；
建造师执业资格等级：          ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：              ；
联系电话：              ；
电子信箱：            ；
通信地址：             ；
承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   不得少于20天               。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  处罚2万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险           。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：             。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：          。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：             。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款执行     。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开          。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：             。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：              。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：         本工程不得分包                     。
主体结构、关键性工作的范围：。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：           无                。
其他关于分包的约定： 本工程发包人同意承包人分包的工程不得转包或分包。必须分包的需甲方书面同意。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          无              。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求得，费用由承包人承担  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     是             。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：              。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：     见监理合同                。
关于监理人的监理权限：      见监理合同                。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同                        
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：            ；
监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：             ；
电子信箱：              ；
通信地址：              ；
关于监理人的其他约定：                。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）               \                    ；
（2）                 \                  ；
（3）                   \                。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：            \                           。
关于工程奖项的约定：                    \                            。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时通知监理人   。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：           按通用条款执行              。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：    按通用条款执行               。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按通用条款执行   。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前3天            。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
                      收到后7天内                                。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
        收到后5天内                                               。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后14天内            。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行         。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  按通用条款执行  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：        合同签订后10天内                                  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   工期顺延      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按10000元/天处罚承包人。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过总价款的1%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：        无                       。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）            ；
（2）              ；
（3）               。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：              /                      。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担          。
8.4.2 承包人采购材料设备的约定：土建主材由甲方指定品牌及产地，乙方自行采购，且必须是住建局登记备案的合格产品，须经发包人派驻工地代表及监理方认可签字后方可采购。安装主材若甲方指定品牌及产地，材料价格依实调整。甲方若不指定品牌及产地，按清单报价中执行。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和业主需求确定   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：          由承包人确定              。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  根据需要配备                           。施工现场需要配备的试验设备：  根据需要配备                           。
施工现场需要具备的其他试验条件：        无                           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：              无                            。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：       图纸变更               。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       \         。
发包人审批承包人合理化建议的期限：     按通用条款执行                。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                            \                            。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 无   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  无  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：            \                      。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：             \                     。
10.9 工程变更按合同价款结算方式结算
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：    是         。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  \   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：             。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：               \                       。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：      按规定执行                     。
风险费用的计算方法：           双方约定                              。
风险范围以外合同价格的调整方法：          双方约定                   。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                   \                            。
风险费用的计算方法：                       \                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：               \                     。
3、其他价格方式：                              \                      。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：         按通用条款执行               。
预付款扣回的方式：       按通用条款执行               。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      按通用条款执行      。
预付款担保的形式为：                \                  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：         按规定执行                             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（2）         \        。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：       按通用条款执行                 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   \            。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            \          。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    \       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款执行             。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    按通用条款执行       。
（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款执行                    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行                 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行       。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  8  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   24     小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：         按通用条款执行                     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            按通用条款执行                                   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：       按通用条款执行                 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     无                                。
（1）单机无负荷试车费用由        无            承担；
（2）无负荷联动试车费用由        无           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：             无                          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接收证书后三天内          。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：            。
竣工结算申请单应包括的内容：                。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：              。
发包人完成竣工付款的期限：                。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款执行      。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：      四份                   。
承包人提交最终结算申请单的期限：    按通用条款执行       。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
按通用条款执行                        。
（2）发包人完成支付的期限：。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：            12个月                。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：         扣留                 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    \     ； 
（2）       %的工程款；
（3）其他方式:              \                         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                   \                      。
15.3.3 质量保证金返还约定办法
（1）自工程竣工五大责任主体验收合格质检站备案书注明之日起，土建工程1年，安装工程两年，屋面防水5年，且各部分时间满30日内分别返还。
 （2）质量保证金返还额度：土建工程按保证金的90%，安装工程按保证金的8%，屋面防水工程按保证金的2%。
关于质量保证金的补充约定：           \                      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：       见工程质量保修书                               。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内     。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：         \                    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        顺延工期            。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无       。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： \   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  顺延工期     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    顺延工期                 。
（7）其他：                  无                        。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1承包人违约的其他情形：乙方不按协议意向约定履行协议意向义务，甲方有权终止协议意向并不予退还意向履约保证金。
16.2.2承包人违约的责任 
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按总工期每延误一天违约金一万元，违约金总额不得超过总价款的1%。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  发包人在合同解除后按工程进度向承包人支付款项，同时扣除承包人的履约保证金  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担  。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  按通用条款执行  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：        无                          。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：              \                        。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行         。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行             。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                  /           。
选定争议评审员的期限：                    /           。
争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。
其他事项的约定：                              /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                    /       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，向仲裁委员会申请仲裁；
第六章   工程量清单
（具体详细清单见附件）

第一标段：

	造林小班工程费用一览表（第一标段）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亩、元

	乡镇
	村
	小班号
	造林模型
	面积
	合计
	林地清理
	整地
	种苗
	栽植
	未成林抚育管护

	合计
	
	
	
	4630
	3366936
	208350
	208350
	1283436
	833400
	833400

	阳店镇
	柿树园
	A1-1
	102
	160
	116352
	7200
	7200
	44352
	28800
	28800

	阳店镇
	柿树园
	A2-1
	102
	180
	130896
	8100
	8100
	49896
	32400
	32400

	阳店镇
	栾村
	A1-1
	102
	170
	123624
	7650
	7650
	47124
	30600
	30600

	阳店镇
	栾村
	A2-1
	102
	215
	156348
	9675
	9675
	59598
	38700
	38700

	阳店镇
	栾村
	A3-1
	102
	205
	149076
	9225
	9225
	56826
	36900
	36900

	阳店镇
	栾村
	A4-1
	102
	175
	127260
	7875
	7875
	48510
	31500
	31500

	阳店镇
	栾村
	A5-1
	102
	320
	232704
	14400
	14400
	88704
	57600
	57600

	阳店镇
	栾村
	A6-1
	102
	215
	156348
	9675
	9675
	59598
	38700
	38700

	阳店镇
	栾村
	A7-1
	102
	175
	127260
	7875
	7875
	48510
	31500
	31500

	阳店镇
	岘山
	A1-1
	102
	120
	87264
	5400
	5400
	33264
	21600
	21600

	阳店镇
	岘山
	A2-1
	102
	280
	203616
	12600
	12600
	77616
	50400
	50400

	阳店镇
	岘山
	A3-1
	102
	270
	196344
	12150
	12150
	74844
	48600
	48600

	阳店镇
	岘山
	A4-1
	102
	175
	127260
	7875
	7875
	48510
	31500
	31500

	阳店镇
	岘山
	A5-1
	102
	150
	109080
	6750
	6750
	41580
	27000
	27000

	阳店镇
	岘山
	A6-1
	102
	220
	159984
	9900
	9900
	60984
	39600
	39600

	阳店镇
	岘山
	A7-1
	102
	100
	72720
	4500
	4500
	27720
	18000
	18000

	阳店镇
	岘山
	A8-1
	102
	225
	163620
	10125
	10125
	62370
	40500
	40500

	阳店镇
	岘山
	A9-1
	102
	200
	145440
	9000
	9000
	55440
	36000
	36000

	阳店镇
	岘山
	A10-1
	102
	290
	210888
	13050
	13050
	80388
	52200
	52200

	阳店镇
	岘山
	A11-1
	102
	230
	167256
	10350
	10350
	63756
	41400
	41400

	阳店镇
	岘山
	A12-1
	102
	190
	138168
	8550
	8550
	52668
	34200
	34200

	阳店镇
	岘山
	A13-1
	102
	250
	181800
	11250
	11250
	69300
	45000
	45000

	阳店镇
	岘山
	A14-1
	102
	90
	65448
	4050
	4050
	24948
	16200
	16200

	阳店镇
	岘山
	A15-1
	102
	25
	18180
	1125
	1125
	6930
	4500
	4500


第二标段：
	造林小班工程费用一览表（第二标段）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亩、元

	乡镇
	村
	小班号
	造林模型
	面积
	合计
	林地清理
	整地
	种苗
	栽植
	未成林抚育管护

	合计
	
	
	
	1520
	1105344
	68400
	68400
	421344
	273600
	273600

	阳店镇
	南宋
	A1-1
	102
	75
	54540
	3375
	3375
	20790
	13500
	13500

	阳店镇
	南宋
	A2-1
	102
	155
	112716
	6975
	6975
	42966
	27900
	27900

	阳店镇
	南宋
	A3-1
	102
	155
	112716
	6975
	6975
	42966
	27900
	27900

	阳店镇
	南宋
	A4-1
	102
	360
	261792
	16200
	16200
	99792
	64800
	64800

	阳店镇
	下庄
	A1-1
	102
	120
	87264
	5400
	5400
	33264
	21600
	21600

	阳店镇
	下庄
	A2-1
	102
	75
	54540
	3375
	3375
	20790
	13500
	13500

	阳店镇
	朱家窝
	A1-1
	101
	230
	167256
	10350
	10350
	63756
	41400
	41400

	大王镇
	韩家
	A1-1
	101
	90
	65448
	4050
	4050
	24948
	16200
	16200

	大王镇
	韩家
	A2-1
	101
	260
	189072
	11700
	11700
	72072
	46800
	46800


第七章   图纸
（另附）
第八章  技术标准和要求
1. 适用的规范、标准和规程

1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，施工人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2. 施工、监理及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

3. 主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

4.标段内容

第一标段：
	项目
	规模
	单价
	金额（元）
	备注

	林地清理
	2315 
	90元/工日
	208350 
	工程内容包含：阳店镇柿树园村、栾村、岘山村。造林面积4630亩。

	整地
	2315 
	90元/工日
	208350 
	

	侧柏
	320859
	2元/株
	641718 
	

	油松
	213906
	3元/株
	641718 
	

	栽植
	9260 
	90元/工日
	833400 
	

	未成林抚育管护
	9260 
	90元/工日
	833400 
	

	合计
	
	
	3366936 
	


第二标段：
	项目
	规模
	单价
	金额（元）
	备注

	林地清理
	760 
	90元/工日
	68400 
	工程内容包含：阳店镇南宋村、下庄村、朱家窝村、大王镇韩家村。造林面积1520亩。

	整地
	760 
	90元/工日
	68400 
	

	侧柏
	105336
	2元/株
	210672 
	

	油松
	70224
	3元/株
	210672 
	

	栽植
	3040 
	90元/工日
	273600 
	

	未成林抚育管护
	3040 
	90元/工日
	273600 
	

	合计
	
	
	1105344 
	


第九章   投标文件格式
                   （项目名称及标段）
投 标 文 件
项目编号：
投标人（公章签章）：                           
法定代表人或授权委托人（电子签章）：           
日  期：        年       月       日

目  录
格式自拟
一、投标函
                      （招标人名称）：

     1．我方已仔细研究了                （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）           （小写          元）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                 。
     2．我方承诺在投标有效期     日历天内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金证明，金额为人民币（大写）         （小写                 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺满足合同专用条款中补充条款的内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                 （其他补充说明）。

投 标 人（公章签章）：                 
法定代表人或授权委托人（电子签章）：      
                         地址：                         
                         电话：                         
日  期： 

二、投标报价表
1、投标函附录
	项目名称及标段
	

	投标人名称
	

	项目负责人及证书编号
	

	投标总报价
	大写： 

小写： 

	质量要求
	

	计划工期
	

	投标有效期
	

	投标范围
	

	备注
	


注：该表中所有空白项均为必填项。               
投 标 人（公章签章）：                 
                        法定代表人或授权委托人（电子签章）：        
                            日   期：      年     月     日
2、分项报价表
2.1分项报价表1：
项目名称及标段：
单 位：工日、株、元
	序号
	项目
	规模
	单价
	合计
	备注

	1
	林地清理
	
	
	
	

	2
	整地
	
	
	
	

	3
	苗木
	侧柏
	
	
	
	

	
	
	油松
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	

	4
	栽植
	
	
	
	

	5
	未成林抚育管理
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


注：此报价包含税金等所有费用，招标人不在另行支付其他任何费用；

投 标 人（公章签章）：                 
法定代表人或授权委托人（电子签章）：        
日   期：      年     月     日
2.2分项报价表2：

项目名称及标段：
单位：亩、元

	乡镇
	村
	小班号
	造林模型
	面积
	林地清理
	整地
	种苗
	栽植
	未成林抚育管护
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	 
	
	


注：1、此报价包含税金等所有费用，招标人不再另行支付其他任何费用；

    2、投标人需按照第六章工程量清单进行填写报价，如有漏项按无效标处理。
投 标 人（公章签章）：                 
法定代表人或授权委托人（电子签章）：        

日   期：      年     月     日
三、 法定代表人身份证明
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：             年              月                日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：       职务：
        
系          （投标人名称）         的法定代表人。
特此证明
           投标人（公章签章）：                 
                                          年       月       日
	法定代表人身份证扫描件
（证件扫描件（正、反面））


四、授权委托书
本人        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
投标人（公章签章）：                      
法定代表人（电子签章）：                  

身份证号码：                                         
授权委托人身份证号码：                    
授权委托人联系电话：                      

年   月   日
	委托人身份证扫描件
（证件扫描（正、反面））


五、投标保证金
附投标保证金转账凭证或电子保函凭证
六、施工组织设计
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表应采用网络图表示。
附表四：施工总平面图
附表五：临时用地表
	用 途

	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
 “主要人员简历表”主要项目管理人员指项目负责人及其他管理人员，项目负责人应附职称证，其他管理人员应附岗位证书扫描件。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、投标人基本情况表
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业营业执照等材料扫描件。
2、近年财务状况表
备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表扫描件，年份要求2022、2023、2024年度（新办企业以企业注册成立之日起提供）。
3、近年来企业完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附工程合同协议书原件扫描件，具体年份要求2022年1月1日以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
4、正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
九、资格审查资料
1、投标人需具有独立承担民事责任能力的法人且具有有效的营业执照；

2、拟派项目负责人具备园林绿化或市政相关专业中级及以上职称（投标人应提供拟派项目负责人职称证书），并提供在本企业参加社会养老保险的缴费证明；
3、投标人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询/承诺对象：企业、法定代表人、项目负责人），查询时间自本公告发布之日起，截图要显示查询时间；

4、须自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本招标项目；（（①通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业（省份默认全部）②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业）的查询截图；（查询时间自公告发布之日起）；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息”；

7、本项目不接受联合体投标；
十、投标人认为有利于投标的其他证明资料
附件一： 

项目负责人无在建项目承诺书
              （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称及标段）（以下简称“本工程”）的技术负责人        （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投 标 人（公章签章）：                 
                        法定代表人或授权委托人（电子签章）：        
                     日   期：      年     月     日
附件二：

农民工工资支付承诺书
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本公司郑重承诺：

1、不转包或违法分包，并禁止分包单位再分包或层层转包。

2、自己雇佣农民工，与农民工签订劳务合同，如果有分包的督促劳务公司与农民工签订劳务合同并到总包单位备案。农民工工资由本公司或劳务公司直接足额发放到农民工本人手里，严禁发放给“包工头”。如“包工头”携款逃逸，或因其他原因无法支付民工工资，由本公司负责支付。

3、按照“总包负总责”的原则，若发生集体上访事件，第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我公司先行垫付。不能垫付的同意动用农民工工资保证金并及时按规定补齐。

4、切实做好农民工记工考勤工作，按约定及时与农民工结算工资。如果发生违反规定拖欠和克扣农民工工资行为，或因劳资纠纷造成农民工上访，并引发群体性突发事件，本单位愿意无条件接受相关部门依照有关规定作出的任何处罚决定。

特此承诺!

投 标 人（公章签章）：                 
                        法定代表人或授权委托人（电子签章）：        
                     日   期：      年     月     日
制定








8

