S333线安防设施精细化提升工程施工

竞争性磋商文件

项目编号：信通竞磋-2022-001

采   购   人：信阳市公路事业发展中心

采购代理机构：信阳信通公路勘察设计有限公司

日        期：二○二二年十月

目  录

第一章  磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章  评审办法（综合评分法）	18

第四章  合同条款及格式	23

第五章  工程量清单	28

第六章 图  纸	29

第七章  技术标准和要求	30

第八章 响应文件格式	31

# 第一章  磋商公告

S333线安防设施精细化提升工程施工

竞争性磋商公告

项目概况 S333线安防设施精细化提升工程施工的潜在供应商应在信阳市行政路八号信阳信通公路勘察设计有限公司703房间获取竞争性磋商文件，并于 2022年 10 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：AFSG-1。

2、项目名称：S333线安防设施精细化提升工程施工。

3、采购方式：竞争性磋商。

4、预算金额：1453644.00元 。

最高限价：1453644.00元 。

5、采购需求：

5.1采购内容：施工图纸及工程量清单所含全部内容；

5.2计划工期：18个月（其中施工工期6个月，缺陷责任期12个月）；

5.3标段划分：本项目共分一个标段。

6、本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1本次招标要求供应商须具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质，并且安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备公路工程专业贰级或以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.2信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，查询时间需在本磋商公告发布之后。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2022 年  10 月 18  日 至 2022 年 10 月  24  日，每日上午9:00至11:30，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：信阳市行政路八号信阳信通公路勘察设计有限公司703房间。

3.方式：凡有意参加投标者，由法定代表人持法人身份证或授权委托人持法人授权委托书、被授权人身份证携带以下资料现场报名：

3.1有效的企业资质证书、安全生产许可证及项目经理相关证明材料。

3.2《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相应证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2021年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(提供承诺书)

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2022年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

3.3“信用中国”和“中国政府采购网”网站记录查询结果截图 ；

注：1.以上资料均出示原件，留复印件，复印件按顺序装订成册（每页均须加盖企业公章）留存1份。2.采购代理机构对报名资料的审验并不作为供应商资格条件的最终认定，供应商应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将对供应商的资格证明材料进行审核，不符合资格条件的投标将被拒绝。

4.售价：300元/份，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2022年 10 月 28 日 15 时00分（北京时间）。

2.地点：信阳市行政路八号信阳信通公路勘察设计有限公司101房间

五、公告发布媒介及公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：信阳市公路事业发展中心

地址：信阳市行政大道8号

联系人：张歌

联系电话：0376-6602380

2.采购代理机构信息

名  称：信阳信通公路勘察设计有限公司

地址：信阳市行政路东段

联系人：刘冬黎

电话：0376-6611132

# 3.监督单位信息：

# 名  称：信阳市交通运输局

# 地址：信阳市滨河路交通大厦

# 监督电话：0376-6262772

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 |  | 采购人：信阳市公路事业发展中心 地址：信阳市行政大道8号 联系人：张歌 联系电话：0376-6602380 |  |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 |  | 采购代理机构：信阳信通公路勘察设计有限公司 地址：信阳市行政路东段 联系人：刘冬黎 电话：0376-6611132 |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | S333线安防设施精细化提升工程施工 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 信阳市境内 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 中央车购税、省补助资金及地方自筹 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | / |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  | 采购范围 |  | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 |  |
| 1.3.2 |  | 计划工期 |  | 18个月（其中施工工期6个月，缺陷责任期12个月） |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 合格，达到施工质量验收规范国家标准 |  |
| 1.5.1 |  | 供应商资质条件 |  | 详见竞争性磋商公告“申请人资格要求” |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体 |  | 不接受 |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织（自行踏勘现场） |  |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 |  | 供应商提出问题的截止时间 |  | 递交响应文件截止之日5天前 |  |
| 1.10.3 |  | 采购人书面澄清的时间 |  | 递交响应文件截止之日5天前 |  |
| 1.11 |  | 分包 |  | 不允许 |  |
| 1.12 |  | 偏离 |  | 不允许 |  |
| 2.1 |  | 构成磋商文件的 其他材料 |  | 除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |  |
| 2.2.1 |  | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 |  | 递交响应文件截止之日5天前 |  |
| 2.2.2 |  | 提交响应文件截止时间 |  | 2022年 10 月28 日 15 时 00 分（北京时间） |  |
| 2.2.3 |  | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |  |
| 2.3.2 |  | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |  |
| 3.1.1 |  | 构成响应文件的其他材料 |  | 供应商认为需要提交的其他证明材料 |  |
| 3.3.1 |  | 磋商有效期 |  | 60日历天（响应文件截止之日起） |  |
| 3.5 |  | 是否允许递交 备选磋商方案 |  | 不允许递交备选磋商方案 |  |
| 3.6.3 |  | 签字盖章要求 |  | 见响应文件格式要求 |  |
| 3.6.4 |  | 响应文件份数 |  | 正本 1 份，副本 2 份,电子版1份。（电子版U盘存储，副本可为正本的完全复印件）。 |  |
| 4.1.2 |  | 电子版、纸质版文件封套上写明 |  | 封套上写明 供应商名称： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 分前不得开启 供应商的地址： |  |
| 4.2.1 |  | 递交投标文件截止时间及地点 |  | 截止时间：2022年 10 月28日 15 时 00 分 地点：信阳市行政路八号信阳信通公路勘察设计有限公司101房间 |  |
| 4.2.2 |  | 是否退还响应文件 |  | 否 |  |
| 5.1 |  | 磋商时间和地点 |  | 磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：同响应文件提交截止地点 |  |
| 6.1.1 |  | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人，经济类专家1人、技术类专家2人 磋商专家确定方式：从符合相关规定评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。 |  |
| 7.1 |  | 是否授权磋商小组确定成交人 |  | 否；推荐的成交候选人数：1-3名 |  |
| 7.2 |  | 报价轮次 |  | 本次磋商共2次报价（含首轮公开唱价） |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 代理服务费 |  |  | 参考国家相关标准由成交人支付。 |  |  |
| 采购程序 |  |  | 1.成立磋商小组 2.制定或确认磋商文件 3.确定不少于3家的供应商参加磋商 4.磋商 5.确定供应商 6.在指定媒体公布结果 |  |  |
| 控制价 |  |  | 招标控制价：1453644元。 本项目的招标控制价即为采购预算，供应商第一次和第二次报价均不得超过预算价，否则按废标处理。 |  |  |
| 解释权 |  |  | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |
| 10.2解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、竞争性磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、信誉和能力：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

1.12 偏离

是否允许偏离：见供应商须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图  纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间5天前在以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3 磋商文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间5天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第八章“响应文件格式”

3.2 磋商报价

3.2.1 本工程的磋商价格应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于本企业第一次报价）即为最终报价将不予以公开；

3.2.2 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。

3.4 资格审查资料

见供应商须知前附表。

3.5 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.6 响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容作出响应。

3.6.3响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

4. 磋商

### 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应准备1份正本、2份副本纸质响应文件及1份电子版响应文件，纸质版响应文件必须用A4幅面纸张打印或用不褪色墨水书写，响应文件均须在封面上明确注明“正本”或“副本”或“电子版”字样；正本和副本、电子版不一致时，以正本为准，副本可为正本的完全复印件。响应文件所有正副本及电子版密封在一个不透明密封袋内，封口处应有供应商单位公章。封皮上标写内容详见供应商须知前附表。

4.1.2 供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件。除了响应文件封面以外，响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担不利后果。

4.1.3 响应文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

4.1.3 响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

4.1.4供应商提交的资料应证明其满足磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述等资料。

4.1.5纸质版响应文件须装订成册。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1响应文件所有正副本及电子版密封在一个不透明密封袋内，封口处应有供应商单位公章。封皮上标写内容详见供应商须知前附表。

4.2.2响应文件应在规定的截止时间前送达竞争性磋商文件中规定的地点，过期提交的响应文件将不予接受。

4.2.3未按竞争性磋商文件要求密封的响应文件，采购人或采购代理机构将不予接受。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 响应文件的补充、修改文件应按照本磋商文件有关规定进行密封、签署，并注明“修改响应文件”字样。修改文件须在响应文件接收截止时间前送达代理机构规定的响应文件接收地点。

4.3.3 供应商在响应文件接收截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件接收截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

4.3.4 供应商有下列情形之一的，代理机构将拒绝接受其响应文件：

（1）在磋商文件规定的响应文件接收截止时间之后递交响应文件的；

（2）响应文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；

（3）一个供应商不止递交一套响应文件的。

5. 磋商开始

5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，届时请供应商法定代表人或其授权代表务必出席磋商会议，未出席视为放弃此次磋商。

5.2 磋商程序

5.2.1、磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3、符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.6、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.7、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商递交响应文件的顺序进行磋商。

5.2.8、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.9、磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价，否则按废标处理。提交最后报价的供应商可以为2家。

5.2.10、经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

7.3 签订合同

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

### 7.2 成交通知

采购人在成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日历天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 11.需要补充的其他内容

## 11.1采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3本招标文件解释权归信阳市公路事业发展中心。

11.4需要落实的政府采购政策

| 内容 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格= | 磋商报价 | 磋商报价 | 磋商报价×（1-3%） | 磋商报价×（1-3%） |

11.5.1 小型微型企业认定及评标价格评审

11.5.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

11.5.3根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受3%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

11.5.4根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

11.5.5根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

11.5.6根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....................

（项目名称）评标委员会

年     月     日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

# 第三章  评审办法（综合评分法）

# 评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 评审 标准 |  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有相应能力的的书面声明）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年1月以来任意3个月的纳税和社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺）。 |  |
|  |  |  | 企业资质 | 具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质，并且安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |  |
|  |  |  | 项目经理 | 具有公路工程专业贰级或以上注册建造师，具有安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理。 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章，查询时间需在本磋商公告发布之后。 |  |
| 2.1.2 | 符合性 评审标 准 |  | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 签字盖章 | 满足响应文件格式中签字盖章要求 |  |
|  |  |  | 响应文件格式 | 满足响应文件格式要求 |  |
|  |  |  | 投标工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 工程量清单 | 符合第五章给出的数量及范围 |  |
|  |  |  | 磋商报价 | 磋商报价在规定的报价要求范围之内，且未超过招标控制价 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（100分） | 商务标：30分 技术标：50分 综合标：20分 供应商综合得分=商务标+技术标+综合标 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.2（1） |  | 商务标 30分 | 磋商最终报价 得分 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/磋商报价)×价格权重30分 |  |
| 2.2.2（2） |  | 技术标（50分） | 施工组织设计 （50分） | 主要施工方案与技术措施 | 4分 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 | 4分 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 | 4分 |
|  |  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 4分 |
|  |  |  |  | 工期保证措施 | 4分 |
|  |  |  |  | 拟投入资源配备计划 | 4分 |
|  |  |  |  | 施工进度表与网络计划图 | 4分 |
|  |  |  |  | 施工总平面布置图 | 4分 |
|  |  |  |  | 施工现场实施数据处理 | 3分 |
|  |  |  |  | 风险管理措施 | 3分 |
|  |  |  |  | 有关“施工组织”的内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性等。 | 2-6分 |
|  |  |  |  | 有关“施工组织”的各项主要内容的措施是否稳妥、计划是否周密、流水段的划分、各项交叉作业是否科学、切合实际，合理可行。 | 2-6分 |
|  |  |  |  | 说明：以上每项有则按所示分值得分，缺项经半数以上评委确认该项不得分。 |  |
| 2.2.2（3） |  | 综合标 （20分） | 企业业绩10分 | 供应商自2019年1月1 日以来承担过类似工程（公路工程）施工业绩的，每提供一份得5分，最多得10分。 注：（需同时提供施工合同及中标通知书，日期以合同签订日期为准。） |  |
|  |  |  | 优惠承诺5分 | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤5； |  |
|  |  |  |  | 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1≤得分≤3。不提供不得分。 |  |
|  |  |  | 履职尽责承诺5分 | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。3＜得分≤5； |  |
|  |  |  |  | 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤3。不提供不得分。 |  |

1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）商务标：见评审办法前附表

（2）技术标：见评审办法前附表；

（3）综合标：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第四章  合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款” (第41页至第81页)。

### 第二节  专用合同条款

专用合同条款直接引用中华人民共和国房屋建筑和市政工程《标准施工招标文件》(2010版)中的“专用合同条款”。

### 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

项目名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                    合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

其中：安全文明施工费：                                         元

暂列金额：                  元（其中计日工金额          元）

材料和工程设备暂估价：                                   元

专业工程暂估价：                                         元

七、承包人项目经理：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)     委托代理人：                       (签字)

年         月         日                 年        月         日

签约地点：

# 第五章  工程量清单（另附）

## 图  纸（如有另附）

## 第七章 技术标准和要求

本节由采购人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规

二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

- 四、工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。

# 第八章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年       月       日

目  录

- 一、磋商函及磋商函附录

- 二、法定代表身份证明

- 三、授权委托书

- 四、已标价工程量清单

- 五、施工组织设计

- 六、项目管理机构

- 七、资格证明材料

- 八、其他材料

## 一、磋商函及磋商函附录

## （一）磋商函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币    （小写：￥      ）的投标总报价，工期：       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：      。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                      （其他补充说明）。

供应商：           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- 磋商函附录（第一轮报价）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 磋商范围 |  |  |  |  |  |
| 磋商报价 | 大写： 元 小写： 元 （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价） |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

供应商：                          (盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     (签字或盖章)

年        月        日

- 磋商函附录（第二轮报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商范围 |  |
| 磋商报价 | 大写： 元 小写： 元 (供应商应在此填列第二次报价，且以此次的磋商报价为成交价) |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 备 注 |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应文件处理。

3、以上报价为项目总价(一切与完成本项目有关的所有费用)。

4、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

5、第二次报价文件不编制在响应文件中，待磋商小组要求供应商在规定时间内提交最后报价时递交，可现场手写。

供应商名称：           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月     日

- 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商：                          （盖单位公章）

年        月        日

- 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件

供  应  商：                        （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

- 四、已标价工程量清单

## 五、施工组织设计

（格式内容自拟）

六 、项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- 注：后附相关证明文件

七、资格证明材料

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 拟派项目经理姓名 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 根据供应商须知的要求在本表后附供应商营业执照、资质证书等资格证明文件（包括相关承诺书等）。

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年      月       日

- 八、其它资料

1、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                    （项目名称）  （项目编号：  ）磋商活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 供应商（单位公章）：

- 法人代表或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：    年　　月　　日

2、中小企业声明函（工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是            。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（公章）：

日期：

4、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日期：

5、采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，项目编号：     ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标(成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

日期：

- 供应商认为需要的其它资料

- （供应商认为需要补充的其他资料，如承诺书等）

- 附件：

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

- （无需附入投标文件内）

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016