平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）施工
竞争性磋商文件

采购编号：2022-10-27 
采 购 人：平顶山市新华区住房和城乡建设局

代理机构：河南昊之伟建设工程管理有限公司
日    期：二零二二年十月

目  录

第一章   竞争性磋商公告------------------------2

第二章   供应商须知----------------------------7
第三章   项目说明、工程量清单编制依据----------27

第四章   授予合同及参考范本--------------------29
第五章   响应文件格式--------------------------34
第一章 竞争性磋商公告
平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市) http://www.pdsggzy.com/)获取竞争性磋商文件，并于2022年11月3日 9时20分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：2022-10-27   ；

2、项目名称：平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）施工；  

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：2805838.67 元；

最高限价：2805838.67元；    
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	1
	平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）施工
	2805838.67
	2805838.67
	是
	2805838.67


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1工程概况：

本项目共涉及 3 个老旧小区，共计 5 栋楼，175 户居民。建筑面积 1.31 万平方米。根据国家对老旧小区改造的范围要求，确定改造内容如下：

红旗街社区二高西侧 1、2 号楼强弱电桥架 441.11米，新设路灯 5 盏，拆除道路 1239.91 平方米，新建沥青混泥土路面 1239.91 平方米，雨水管网 247.49 米，污水管网228.45 米，雨水口 3 座，雨污水检查井 3 座，绿化 36.08 平方米，新增休息座椅 3 个，新增垃圾分类箱 2 套。

新华区武庄集资 2 号楼强弱电桥架 697.27 米，新设路灯 4 盏，拆除道路 595.63平方米，新建沥青混泥土路面595.63 平方米，雨水管网 220.12 米，污水管网 203.18米，雨水口 2 座，雨污水检查井 2 座，绿化 27.9 平方米，新增垃圾分类箱 4 套。

3、新华区四站街运输队家属楼强弱电桥架 503.51 米，新设路灯 6 盏，拆除道路 202.85 平方米，新建沥青混泥土路面 202.85 平方米，雨水管网 227.36 米。雨水口 2座，雨水检查井 2 座，围墙粉刷 9112.64 平方米，改造砖砌拱门53.87 平方米，新建非机动车停车棚 245 平方米，新增垃圾分类箱 3 套，非机动车充电桩 5 个。
5.2采购范围：施工图纸、工程量清单范围内的全部内容；

5.3质量要求：达到国家规范和质量验收合格标准；

5.4资金来源：财政资金；

5.5工期：12个月；
6、合同履行期限：12个月；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求： 

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，须提供相关有效声明材料。（根据项目实际情况）
（3）本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；
3.2、供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.3、拟派项目经理须具有建筑工程贰级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建施工项目，并出具无在建项目承诺书；

3.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.8、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.9 本工程不接受联合体，本次采购采用资格后审。

注：投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自定，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章）。
三、获取采购文件

1.时间：2022年10月24日至2022年11月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2.地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统。
3.方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://www.pdsggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml
4.售价：0 元

四、响应文件提交

1、时间：2022年11月3日9时20分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统
五、响应文件开启

1、时间：2022年11月3日9时20分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市新华区政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、疫情期间如有变化，请各潜在供应商及时关注相关网站。

2、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远  程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、监督单位：平顶山市新华区财政局政府采购办公室
统一社会信用代码：11410402005462474w
联系人：梁女士
电话：0375-7666036
4、通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

5、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号,”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市新华区住房和城乡建设局
地址：平顶山市新华区曙光街23号院 

联系人：符先生
联系方式：0375-7665210
2.采购代理机构信息

名称：河南昊之伟建设工程管理有限公司
地址：河南省郑州市郑东新区博学路277号正商学府广场B座13层1303室



联系人：任先生
电话：15516075206
3.项目联系方式

项目联系人：任先生
电话：15516075206   

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读磋商文件，并注意以下事项。

1.供应商应按磋商文件规定编制、提交电子投标文件。 

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

                    第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：平顶山市新华区住房和城乡建设局

地址：平顶山市新华区曙光街23号院

联系人：符先生

联系电话：0375-7665210

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南昊之伟建设工程管理有限公司

联系人：任先生
地址：河南省郑州市郑东新区博学路277号正商学府广场B座13层1303室 

联系电话：15516075206

	3
	项目名称
	平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）

	4
	项目地点
	平顶山市新华区西市场街道办事处管辖的区域范围内的新华区二高西侧 1、2 号楼，新华区武庄集资 2 号楼，新华区四站街运输队家属楼三个老旧小区。

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	采购项目属性（货物、服务、工程）
	□货物        □服务        ☑工程

	7
	所属行业
	建筑业（详见关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)）

	8
	采购预算
	人民币  2805838.67    元。

	9
	资金来源
	财政资金。

	10
	最高限价
	本项目最高限价为 ：  2805838.67  元。

投标人投标报价高于所投包最高限价的其投标将被否决。

	11
	采购范围
	采购人发包的全部内容（详见工程量清单及图纸）

	12
	工期
	12个月

	13
	踏勘现场
	不组织。

	14
	合同履行期限
	12个月

	15
	质量要求
	质量要求：合格（符合国家有关技术规范和技术标准）。

	16
	投标人资格要求
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门针对中小企业采购，须提供相关有效声明材料。（根据项目实际情况）
（3）本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；
3.2、供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.3、拟派项目经理须具有建筑工程贰级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建施工项目，并出具无在建项目承诺书；

3.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
3.7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺，格式自拟）；
3.8、投标人须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.9 本工程不接受联合体，本次采购采用资格后审。

注：投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自定，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章）。

	17
	是否专门面向中小企业
	是☑   否□

	18
	是否接受联合体投标
	是□     否☑

	19
	分包
	允许□   不允许☑

	20
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	21
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日  6  日前。

	22
	采购人发出澄清文件时间
	投标截止日  5  日前。

	23
	采购人发出修改文件时间
	投标截止日  5  日前。

	24
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：任先生
联系电话：15516075206
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	25
	投标有效期
	60日历天

	26
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	27
	递交投标文件截止时间
	2022年11月3日上午9：:20（北京时间）

	28
	递交投标文件地点
	在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。

本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件。

	29
	是否退还投标文件
	否

	30
	开标时间和地点
	开标时间 ：同投标截止时间；

开标地点：同递交投标文件地点。

	31
	资格审查主体
	□公开招标（采购人和采购代理机构）。

☑非公开招标（评标委员会）。

	32
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，采购人代表1人及经济、技术专家2人。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	33
	评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体
	采购人委托评标委员会。

	34
	推荐的中标候选人数量
	3名。

	35
	确定中标人的方式
	采购人确认中标人。

	36
	偏离
	允许正偏离。

	37
	是否接受选择性报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	38
	需要补充的其他内容

	39
	招标代理服务费
	招标代理服务费参考计价格【2002】1980号文、发改办价格[2003]857号、发改价格【2015】299号文收费标准及市场调节价，由中标人一次性向采购代理机构缴纳中标服务费。

	40
	付款方式（预付款、首付款）
	施工合同签订后，发包方预付给承包方合同价款的30%为工程预付款，进度款根据实际工程进度付款，每月25日向发包方报送工程进度报表，经监理工程师、项目业主验收合格并签字认可后，付至已完工程量的80%;工程竣工验收合格后。付至合同总价款的80%，财政评审结束后付至评审结算价款的97%:余3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格一年后无息付清。

	41
	投标保证金
	不收取。

	
	履约保证金
	不收取。

	
	质量保证金
	不收取。

	
	招标文件费用
	不收取。

	42
	政采领域优化营商环境相关政策


	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。


一、说  明

1.适用法律及范围

本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次采购仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的项目。

2.定义

“采购人”系指平顶山市新华区住房和城乡建设局。

“采购代理机构”系指河南昊之伟建设工程管理有限公司。              

“供应商” 系指向采购代理机构索取磋商文件并提交响应文件的供应商。

“成交人”系指由磋商小组评审符合磋商文件要求并向采购人提供服务的供应商。

3.报价费用

  供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.合格的供应商

1)供应商必须满足本磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中的相关要求。

2) 在以往前三年的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

3) 供应商必须遵守国家、河南省、平顶山市有关的法律、法规和政策。

4) 磋商文件的其它规定和要求。

5.报价有效期

  响应文件的有效期为自磋商截止之日起60日历天，磋商后在有效期内不得撤回报价。特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回已提交的保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

6.磋商保证金
不收取
二、磋商文件

7.磋商文件的组成

1) 供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

 竞争性磋商公告

 供应商须知

 项目说明、工程量清单编制依据

 授予合同及参考范本

 响应文件格式

2)供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

8.磋商文件的澄清、修改、补充

1) 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于前附表规定时间内向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何疑义。采购代理机构对收到的任何澄清要求将予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2) 在提交首次响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

3) 磋商文件的修改将以公告形式通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。（在网上以公告形式发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。
4) 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以公告形式通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出通知为准（在网上以公告形式发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。
5) 为使供应商编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟提交响应文件截止时间，但至少应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间通知所有磋商文件收受人。

6) 自磋商文件发布至正式磋商前，供应商除就磋商文件问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消报价资格。

9.答疑会和现场考察
不组织

10.解释权
1) 本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的最后解释为准。

2) 磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

11.磋商文件的约束力
供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

三、响应文件的编制

12.响应文件的组成

供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其成交资格。

响应文件包括下列文件：

 （1）磋商承诺书；

 （2）磋商报价表；

 （3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

 （4）合同实质性条款承诺书；
 （5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计；

 （7）资格证明文件；

 （8）磋商供应商认为需要提供的其他说明和资料。

13.响应文件格式

响应文件包括本须知第12条中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的格式。

14.投标报价说明

    所有报价均以人民币报价。投标报价应包括税金、服务、培训、人工、等直至完成本次服务的全部费用。

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）最低报价不是成交的唯一因素，供应商所报方案应符合磋商文件的要求和规定。

（3）本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，磋商小组只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

（4）磋商小组发现供应商的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该供应商做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经磋商小组2/3以上（含2/3）的成员认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效投标的处理。

15.响应文件份数和签署

15.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

15.2  电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

15.3  供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中

15.4  供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

15.5  一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供备用。

16.响应文件的加密要求

 16.1供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

17.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

18.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝在规定的提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。
19.响应文件的补充、修改和撤回

1) 供应商在递交响应文件后，在规定的提交响应文件截止时间前，可以在电子交易系统中补充修改或撤回已提交的响应文件，并在电子交易系统中递交至采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

2) 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第15条的规定进行编制和签署，并按本须知第16条的规定进行密封、标记。

3) 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

4) 在提交响应文件截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

五、磋商程序、评审与成交

20.磋商程序

20.1电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

20.2电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

20.3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
21.响应文件的有效性

1) 磋商时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

逾期送达或者未送达指定地点的。

响应文件未按要求密封的。

未按要求递交磋商保证金的。

要求加盖公章处未加盖公章的。

法律、法规及磋商文件规定的其它情况。
2) 采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

22.磋商小组

磋商小组构成：3人及以上单数，采购人代表1人及经济、技术专家2人。评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，确定成交供应商。

23.评审原则

1) 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

2) 统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和评审方法，用同一标准进行评审。

3) 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。竞争性磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

5) 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

24.评审

   1) 磋商小组将审查响应文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有计算错误；响应文件是否已按磋商文件的要求签署。

   2) 磋商小组将依据供应商提供的有关证明文件审查供应商的财务、技术能力，如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其报价将被拒绝。

3) 磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指响应文件符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

4) 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

5) 磋商小组有权向供应商质疑、询问，请供应商澄清其响应文件中含义不明确的内容，供应商有义务进行答疑和澄清，修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改和补充的内容不应改变响应文件的实质性内容，供应商修改和补充的内容在电子交易系统中材料为准。
6) 磋商小组成员会根据磋商文件规定，详细审阅各供应商提交的响应文件，逐项列出响应文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

      重大偏差包括以下内容：

      a) 响应文件未按磋商文件要求签署；

      b) 有确凿的证据表明供应商以低于成本价报价；

    评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料，由竞争性磋商小组认定该供应商低于成本报价。其报价应作为无效报价处理。

      c) 响应文件中的技术规格、技术标准不符合磋商文件要求；

 d）响应文件附有采购人不能接受的条件；
      e) 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

25.评审方法：

1) 磋商小组将按照本须知第24条的规定及通过初步评审，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评价和比较。

2)磋商

 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮磋商报价（不包含磋商响应文件中的报价），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件进行报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评分如下：
本次评标采用综合评分法，将依据供应商响应文件对其资信、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳投标方案。得分相同的，报价较低的一方为成交人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为成交人。
初步评审

	1
	形式

评审

标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	响应文件签字盖章
	按照磋商文件的要求签字、盖章

	
	
	响应文件格式
	符合磋商文件格式的要求

	2
	资格审查
	具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照）
	符合须知前附表供应商资格要求，提供加盖公章的证件复印件或扫描件，不符合磋商文件要求的不予通过

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	
	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	
	近三年无重大违法记录声明
	

	
	
	信用查询
	

	
	
	资料真实有效承诺书
	

	
	
	不接受联合体投标
	

	3
	响应性评审
	工期
	符合磋商文件的要求

	
	
	磋商报价
	不超过采购预算价

	
	
	质量
	合格

	
	
	磋商有效期
	符合磋商文件的要求


综合评分法评审细则

	评分因素
	评分内容
	满分

	商务部分
（30分）
	（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

超出采购人最高限价的投标报价为无效报价。
	30分

	技术部分（60）
	主要施工方案与技术措施
(10分)
	方案总体安排全面合理，技术可行性强的，得10 分；方案安排全面较合理，技术可行性一般的， 得6分；方案安排不完整，技术可行性差的，得2分。

	
	质量管理体系与措施
(8分)
	质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 的，得8分；质量保证措施较完整、安全、基本 可行的，得5分；质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分。

	
	安全管理体系与措施
(8分)
	安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方 案科学合理、先进可行的，得8分；安全生产保 障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案 基本可行的，得5分；有安全生产保障体系，管
理制度，技术方案一般的，得2分。

	
	文明施工、环境保护管理 体系 (8分)
	有针对项目实际情况，提供科学可行的安全文明 施工技术措施与完善的环境保护管理体系，得8 分；  安全文明施工技术措施基本可行，环境保 护管理体系完整，得5分；安全文明施工技术措 施基本一般，环境保护管理体系基本完整，得2分。

	
	工期保证措施
(8分)
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理 且有针对性 ，工程进度计划科学合理 的 ，得8 分；工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施 合理，工程进度计划基本合理的，得5分；工期 承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分。

	
	拟投入资源配备计划
(6分)
	机械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配 置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合  理、准确，很好满足施工需要的，得6分；机械 投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置基 本合理，劳动力与物资调配投入计划基本合理， 较好满足施工需要的，得4分；机械设备配置一 般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得2分。

	
	施工进度表或网络计划图
(6分)
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行， 满足招标文件对工期的要求的，得6分；关键线路 基本准确完整，计划编制基本可行，满足招标文件 对工期的要求的，得4分；关键线路基本完整，计 划编制一般，基本满足招标文件对工期的要求的，得2分。

	
	确保报价完成
项目建设的技术措施
(6分)
	技术措施符合工程情况，有针对性、合理可行的， 得6分；技术措施符合工程情况，基本可行的，得 4分；技术措施基本符合工程情况，可行性一般的，得2分。

	综合部分

（10分）
	履职尽责承诺（7分）
	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，投标人提供履约保证。优秀的，得7分；良好的，得4分，一般的，得2分。

	
	综合评价（3分）
	磋商小组根据投标文件及投标人提供的资料，从投标人报价、人员配置、服务承诺、优秀的，得3分；一般的，得1分。

	以上项目由磋商小组在所给分值之间酌情打分，缺项时该项为0分。

	说明：
1、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、投标人得分=商务部分+技术部分+综合部分

    投标人的最终得分为所有磋商小组成员打分的算术平均值。


六、合同的授予

26.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第25条规定确定的成交人。

27.成交通知书

1) 在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，确认其报价已被接受。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2) 成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

28.签订合同

1) 成交人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。
2) 成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

28.代理服务费

招标代理服务费参考计价格【2002】1980号文、发改办价格[2003]857号、发改价格【2015】299号文收费标准及市场调节价，由中标人一次性向采购代理机构缴纳中标服务费。

第三章   项目说明、工程量清单编制依据
一、项目说明

1、投标单位须对本项目内容全部进行响应，否则视为无效投标；

2、付款方式：施工合同签订后，发包方预付给承包方合同价款的30%为工程预付款，进度款根据实际工程进度付款，每月25日向发包方报送工程进度报表，经监理工程师、项目业主验收合格并签字认可后，付至已完工程量的80%；工程竣工验收合格后。付至合同总价款的80%，财政评审结束后付至评审结算价款的97%；余3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格一年后无息付清。
二、报价编制依据

（1）工程概况

本项目共涉及 3 个老旧小区，共计 5 栋楼，175 户居民。建筑面积 1.31 万平方米。根据国家对老旧小区改造的范围要求，确定改造内容如下：

红旗街社区二高西侧 1、2 号楼强弱电桥架 441.11米，新设路灯 5 盏，拆除道路 1239.91 平方米，新建沥青混泥土路面 1239.91 平方米，雨水管网 247.49 米，污水管网228.45 米，雨水口 3 座，雨污水检查井 3 座，绿化 36.08 平方米，新增休息座椅 3 个，新增垃圾分类箱 2 套。

新华区武庄集资 2 号楼强弱电桥架 697.27 米，新设路灯 4 盏，拆除道路 595.63平方米，新建沥青混泥土路面595.63 平方米，雨水管网 220.12 米，污水管网 203.18米，雨水口 2 座，雨污水检查井 2 座，绿化 27.9 平方米，新增垃圾分类箱 4 套。

3、新华区四站街运输队家属楼强弱电桥架 503.51 米，新设路灯 6 盏，拆除道路 202.85 平方米，新建沥青混泥土路面 202.85 平方米，雨水管网 227.36 米。雨水口 2座，雨水检查井 2 座，围墙粉刷 9112.64 平方米，改造砖砌拱门53.87 平方米，新建非机动车停车棚 245 平方米，新增垃圾分类箱 3 套，非机动车充电桩 5 个。
（2）编制依据

1、招标人提供的报市预算及所选定的有关图集等相关资料：

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016),《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA AI-31-2016）及配套的相关文件：

3、人工费指数、机械人工费指数、管理费指数执行豫建标定【2016】40 号文及豫建标定【2021】23 号文：夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定足额计取：增值税依据建办标函【2019】193号文,均按 9%计取；

4、材料价格：参照《平顶山工程造价》2021 年第 4 期，同时参考市场价格计取。

三、其它说明

1、本工程混凝土均采用商品混凝土，运距接 10km，运费按 26 元/m3 计入商品混凝上材料价中；

2、本工程砂浆均按预拌砂浆计取；

3、本工程垃圾外运按 10km 计取；

4、暂列金接分部分项工程费的 10%计取；

5、专业工程暂估价的计取：①自行车棚充电桩按专业工程暂估价 22000 元计取；②绿化补植（二高西侧 1、2 号楼）按专业工程暂估价 2800 元计取；③绿化补植（武庄集资2号楼）按专业工程暂估价2500元计取；
第四章   授予合同及参考范本
一、授予合同前调整服务要求的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对服务进行适当调整并按实际服务范围据实结算。

二、签订合同

1) 成交人在收到《成交通知书》后，由采购人与中标单位签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2）由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3) 合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4) 磋商文件、响应文件、成交通知书及成交人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5）成交人因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交人之后的中标候选人签订采购合同。

6) 违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7）成交人在合同签订之后1日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

附：合同文本

（以下合同文本仅做参考，最终以甲、乙双方签订合同为准）
平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）
施 
工
合
同
工程名称：平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）
甲方单位：平顶山市新华区住房和城乡建设局
乙方单位：                              
签订日期：2022年  月   日
平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）

施工合同
发包方：平顶山市新华区住房和城乡建设局（以下简称甲方）
承包方：                              （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲方将该工程承包给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方协商达成一致，定立本合同，以资信守。
工程概况
工程名称：平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）
工程范围及承包方式
1.承包范围：
1.1、                                    ；

2.承包方式：直接承包（包工包料、包安全）。
工程造价的确定与支付办法
1、合同价款的约定：本合同含税总价为：             （¥：      元）。
2、工程价款的支付：施工合同签订后，发包方预付给承包方合同价款的30%为工程预付款，进度款根据实际工程进度付款，每月25日向发包方报送工程进度报表，经监理工程师、项目业主验收合格并签字认可后，付至已完工程量的80%；工程竣工验收合格后。付至合同总价款的80%，财政评审结束后付至评审结算价款的97%；余3%作为质量保修金，待工程竣工验收合格一年后无息付清。
2.1、乙方收款账号：
三、工程工期
1.工期：以合同签订日期为准，工期共12个月。

竣工验收
工程完工且乙方自检合格后并具备竣工验收条件，甲方按国家工程竣工验收有关规定进行验收。
双方责任
1.甲方责任
1.1、负责施工方案的审定，参与施工中工程质量检验与技术监督工作；
1.2、甲方向乙方提供施工用水、用电接驳位置，水电费由乙方承担；
1.3、甲方如发现乙方不按要求施工或偷工减料，有权随时停工整顿和处罚；
2.乙方责任
2.1、乙方必须遵守并执行甲方制定的各项规章管理制度；
2.2、乙方必须按甲方要求配备专业技术人员，现场全程指导施工及工程管理；安装调试和施工过程中施工人员人身和财物安全由乙方负全责，因施工引起的其他任何安全问题和财产问题由乙方负全责，甲方不承担任何责任。
争议的解决
双方在履行合同中发生争议，双方应协商解决，协商解决不成时，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
其它约定事项
1.本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，本合同中未尽事宜双方另行协商。
（以下无正文）
甲方（签章）：                       乙方（签章）：
法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：
日期：   年   月    日            日期：   年   月    日    
第五章  响应文件格式

                     （项目名称）

竞争性磋商响应文件

         磋商供应商：                       （电子签章） 

         法定代表人：            （电子签章） 

         年      月      日

目  录

磋商承诺书

磋商报价表

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

合同实质性条款承诺书

已标价工程量清单

施工组织设计

资格证明文件

磋商供应商认为需要提供的其他说明和资料

一、 磋商承诺书
致： 采购人   
    根据贵方为（项目名称）   项目的磋商公告，签字代表       被正式授权并代表磋商供应商 （名称、地址）  提交下述文件，磋商报价：         元，工期    日历天，并对其负法律责任。
（1） 磋商承诺书；

（2） 磋商报价表；

（3） 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ；

（4） 合同实质性条款承诺书；

（5） 已标价工程量清单；

（6） 施工组织设计；

（7） 资格证明文件；

（8） 磋商供应商认为需要提供的其他说明和资料。

1、所附报价表中所提供的磋商报价是我方为本项目的首次报价；

2、我方将按磋商文件、磋商响应文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方还对采购人的工程现场进行了实地考察。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、磋商有效期自磋商截止之日起60日历天；

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

磋商供应商（单位公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：            

日  期：    年   月   日

二、磋商报价表

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	大写：                （小写           元）

	工期
	     日历天

	质   量
	

	项目经理及证书编号
	

	磋商有效期
	     日历天


磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：     年    月    日

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：                                
地    址：                                

姓    名：        性别：       职务：                 

系        （磋商供应商名称） 的法定代表人，能够为  （项目名称）签署响应文件，进行合同磋商、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：   年  月  日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我     （法定代表人姓名）系   （磋商供应商名称）   的法定代表人，现授权委托我公司    （代理人姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加       （项目名称）    项目的磋商活动，处理与之有关的一切事务，我均以承认。

委托期限：        。
代理人无权委托。特此委托。

	（附法人及代理人身份证复印件）


磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：   年  月  日

四、合同实质性条款承诺书

致：    （采购人）   

我公司承诺：

1、我公司在近三年内无重大责任事故和违约劣迹。
2、若在评标过程中发现我公司有不诚信记录，则磋商响应文件作废标处理。
3、在服务过程中发现有不诚信记录或行为，愿意接受采购人的处罚。

4、我公司的最终磋商所投报的报价即为中标价，我公司已结合自身能力，充分考虑各种因素，慎重投报。
5、我公司已踏勘过现场，充分理解采购人的意图。

    磋商供应商（电子签章） ：

    法定代表人或代理人（电子签章） ：            

日  期：    年   月   日

已标价工程量清单

                  （详见附件）
六、施工组织设计

七、资格证明文件（证件加盖公章）
详见供应商须知前附表中供应商资格要求
附件一：           

供应商基本情况表

	供应商名称
	
	营业范围
	

	注册资金
	
	现有职工人数
	

	行政管理人数
	
	技术人员人数
	

	营业执照
	

	单位资质
	

	单位注册地址
	
	单位联系人、联系方式
	（电话、传真、邮址）

	单位成立时间
	

	开户银行
	开户行、开户名称、银行帐号

	企业简介
	


磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：     年    月    日

 附件二：

本项目管理、技术人员情况表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：     年    月    日

附件三：

项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本服务项目任职
	

	毕业学校
	　　　　年毕业于　          　学校　　　专业

	主要经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：     年    月    日

附件四：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动中。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与项目的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商（电子签章） ：

法定代表人（电子签章） ：

日  期：     年    月    日

八、供应商认为需要提供的

其他说明和资料

附件

1、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附相关证明材料。
     企业名称(电子签章)： 
               日 期：        年    月   日

1.若供应商属于中\小\微型企业，必须出示相关证明材料。
2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。
说明：该声明函是针对小微型企业的，不属于的投标时不用提供该声明。

 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：（电子签章）

日 期：   年   月   日
说明：不属于残疾人福利性单位的投标文件中可不提供此声明函。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
3、监狱企业证明文件
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标报价评审时给予价格5%扣除优惠。
（注：如果投标单位不属于监狱企业，本页可删除）
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商： 
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

	关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


