卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林）

招 标 文 件

项目编号：三卢公开采购-2025-84、LSGZ[2025]347-ZC200

采   购   人：卢氏县林业局

采购代理机构：河南宏信工程管理有限公司

日        期：二零二五年十一月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标供应商须知	7

第三章 服务内容及要求	27

第四章 评标办法	35

第五章 合同条款及格式	40

第六章 投标文件格式	42

# 第一章 招标公告

河南宏信工程管理有限公司受卢氏县林业局的委托，就卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林）进行公开招标，现欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目概况与服务范围：

1、采购人：卢氏县林业局

2、项目名称：卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林）

3、项目编号：三卢公开采购-2025-84、LSGZ[2025]347-ZC200

4、标段划分及服务内容：本项目共分1个标段；

本项目为卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林），秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目卢氏县2025年封山育林20000亩；（具体详见招标文件第三章服务内容及要求）

5、预算资金：¥1849460元；

6、资金来源：财政资金，已落实；

7、实施周期：90日历天；

8、实施地点：卢氏县；

9、服务要求：符合国家及行业标准；

10、本项目是否接受联合体投标：否；

11、本项目是否专门面向中小企业：是，供应商须提供中小企业声明函。

二、供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、在中国境内注册具有独立法人资格持有工商行政管理部门核发的真实有效的营业执照；拟派项目负责人必须为本单位人员（提供与本单位签订劳动合同及缴纳的社保证明材料）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）；

3、具有履行本项目所必须的设备和专业技术服务能力；(提供承诺书)；

4、供应商自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人须自行出具承诺书）

6、未列入“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin网站的“失信被执行人”名单、“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，加盖单位公章，截图需显示查询时间，查询时间：自公告发布之日起至投标截止时间前）；

7、本项目不接受联合体投标；

注：被列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的企业做无效标处理。采购人或采购代理机构有权对投标人信用记录进行甄别和复查。

三、招标文件获取方式：

1、本项目没有报名环节，供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件；

办理CA证书链接：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

2、招标文件下载时间：2025年11月25日08时00分至2025年12月16日08时40分；

3、本项目为全电子招标，不再收取招标文件费用。

4、开标方式：

本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择登录三门峡市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成，未按时解密的其投标将被否决。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

四、投标保证金：

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金。

五、投标资料的提交：

本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易平台上传的投标文件为准。规定时间外上传或更改的信息不作为评标依据。供应商对投标文件信息的真实性、有效性、清晰可辩性负责。供应商应及时完善主体库。

六、投标文件递交截止时间及开评标地点：

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2025年12月16日08时40分；

2、开标地点：卢氏县公共资源交易中心四楼第一开标室；

3、评标地点：卢氏县公共资源交易中心二楼第一评标室；

七、其他事项：

1、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成招标文件下载等工作。并充分考虑人为操作和时间等因素，因供应商操作不当造成的无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

2、采购人不组织供应商踏勘现场。

3、供应商递交的投标文件不论中标与否均不予退还。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。

九、联系方式：

监督单位：卢氏县政府采购办公室

地址：卢氏县城关镇解放路中段

联系人：郭伟静

联系电话：0398-7863556

监督单位：卢氏县林业局

联系人：连邦

电话：18639880376

地址：卢氏县城关镇解放路中段

采购人：卢氏县林业局

联系人：杨坤

电话：15939827388

地址：卢氏县城关镇解放路中段

采购代理机构：河南宏信工程管理有限公司

联系人：苗阳威

电话：19138055660

地址：郑州市高新区冬青街46号盛鼎建筑科技产业园3楼

# 第二章 投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 监督单位和采购人 | 监督单位：卢氏县政府采购办公室 地址：卢氏县城关镇解放路中段 联系人：郭伟静 联系电话：0398-7863556 监督单位：卢氏县林业局 联系人：连邦 电话：18639880376 地址：卢氏县城关镇解放路中段 采购人：卢氏县林业局 联系人：杨坤 电话：15939827388 地址：卢氏县城关镇解放路中段 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南宏信工程管理有限公司 联系人：苗阳威 电话：19138055660 地址：郑州市高新区冬青街46号盛鼎建筑科技产业园3楼 |
| 1.3 | 项目名称 | 卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林） |
| 1.4 | 预算金额 | 预算金额¥1849460元。 投标供应商投标报价超出“预算金额”的，该投标供应商的投标按无效处理。 |
| 1.5 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 1.6 | 服务内容 | 本项目为卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林），秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目卢氏县2025年封山育林20000亩；（具体详见招标文件第三章服务内容及要求） |
| 1.7 | 实施周期 | 90日历天 |
| 1.8 | 实施地点 | 卢氏县 |
| 1.9 | 服务要求 | 符合国家及行业标准 |
| 1.10 | 标段划分 | 共1个标段 |
| 1.11 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| 2.0 | 供应商资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1、在中国境内注册具有独立法人资格持有工商行政管理部门核发的真实有效的营业执照；拟派项目负责人必须为本单位人员（提供与本单位签订劳动合同及缴纳的社保证明材料）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书）； 3、具有履行本项目所必须的设备和专业技术服务能力；(提供承诺书)； 4、供应商自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人须自行出具承诺书） 6、未列入“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin网站的“失信被执行人”名单、“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，加盖单位公章，截图需显示查询时间，查询时间：自公告发布之日起至投标截止时间前）； 7、本项目不接受联合体投标； 注：被列入失信被执行人及重大税收违法失信主体的企业做无效标处理。采购人或采购代理机构有权对投标人信用记录进行甄别和复查。 |
| 2.1 | 投标供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 2.2 | 采购人澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.3 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.5 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 2.6 | 投标保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金，供应商须提供投标承诺函（详见招标文件 第六章“投标文件格式”） |
| 2.7 | 递交投标文件地点 | 1、电子投标文件的电子版用企业和法人CA数字证书在开标截止时间前上传至“三门峡市公共资源交易中心网站” |
| 2.8 | 投标报价及费用 | 投标报价： 1）投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项； 2）投标供应商对每项货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。（注：单价的合计须等于各项物的价格之和，本项目不允许提交备选方案）； 3）投标供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝； 4）本项目应以人民币报价； |
| 2.9 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 3.0 | 开标 程序 | 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择登录三门峡市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中服务机构通过开标大厅对话框提出质疑。中介服务机构做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 |
| 3.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员为5人，采购人代表1人，其余专家4人，从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 3.2 | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | 否，推荐3名候选供应商。 |
| 3.3 | 付款方式 | 中标后双方协商。 |
| 3.4 | 履约保证金 | 无。 |
| 3.5 | 招标代理费 | 招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费，领取中标通知书时一次性支付。 账户名称：河南宏信工程管理有限公司 账户号码：上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行 开户行：76170078801300000407 |
| 3.6 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 农、林、牧、渔业 |
| 3.7 | 重新招标的其他形式 | 有效投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标； |
| 3.8 | 电子化注意事项 | 本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，不须提交纸质文件资料。 电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在 “交易智库”中下载操作流程 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对投标文件每页加盖投标供应商单位公章和法定代表人签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“帮助中心”中查看。电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetailfree.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive 进行下载。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetailfree.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 技术联系电话：400-998-0000 （三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择登录三门峡市公共资源电子招投标系统进行登录,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电技术人员说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： 技术咨询服务窗口：0398-3117871 （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中服务机构通过开标大厅对话框提出质疑。中介服务机构做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7、如评标委员会对需要回复的投标人在规定时间内通过电子化交易系统未收到回复的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 本项目实行资格后审，评审中资格审查、评审打分以投标文件为准，其上传资料真实性由投标供应商自行承担，同时，投标供应商要完善主体库。 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标时供应商不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |

一、总则

1、项目概况

河南宏信工程管理有限公司受卢氏县林业局委托，就卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林）进行公开招标，现欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

2、投标费用

投标供应商承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

3、定义及解释

3.1货物：系指投标供应商按招标文件规定而提供的设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.2 服务：系指投标供应商提供的安装、调试、验收、培训、保修期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

3.3 采购人：卢氏县林业局

3.4 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.5 采购代理机构：河南宏信工程管理有限公司。

3.6 评标委员会：是指按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

3.7 日期：指公历日。

4、合格的投标供应商（详见投标供应商须知前附表2.0）

5、保证

投标供应商应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

二、招 标 文 件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容及按投标供应商须知第2.1条款内容发出的答疑文件和第2.2条款内容发出的补充文件。

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 服务内容及要求

第四章 评标办法

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

6.2投标供应商应详细阅读招标文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果投标供应商不按招标文件的要求提交投标文件和资料的，或者投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致投标文件不被接受，其后果由投标供应商自己负责。

7、招标文件的澄清

7.1投标供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标供应商须知前附表规定的时间前要求采购人对招标文件予以澄清。

7.2招标文件的澄清将在投标供应商须知前附表规定的时间前发给所有购买招标文件的投标供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7.3 投标供应商在收到澄清后，应在24小时内通知采购人，确认已收到该澄清。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间15天前，采购人可修改招标文件，各潜在供应商自行关注三门峡市公共资源交易中心发布的变更公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

9.1投标文件的组成

详见招标文件第六章投标文件格式

9.2投标文件编制要求

注：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在 “帮助中心”中查看。

9.3特别说明

9.3.1投标语言

投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标供应商提供的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

9.3.2计量

在投标文件所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标供应商在投标文件中所提交的所有资料和文件均应是真实的和有效的，如有作假，则将该投标供应商的投标作无效标处理，若中标后被发现有上述行为的，则采购人有权取消其中标资格，并且该投标供应商应承担由此而造成的一切损失（包括经济损失和法律责任）。

9.4投标货物和服务的报价

9.4.1 投标报价中应包含货物、服务、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）等各项费用。

9.4.2投标供应商的投标报价应包含验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，且投标供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择报价。

9.4.3该项目类别及取费标准按照国家相关规定执行。

9.4.4投标文件的投标报价，应是完成本文件所列招标范围的全部内容。投标供应商应认真阅读招标文件，如果投标供应商对预算中任何子目和报价遗漏或未计，均被认为已包含在其他子目中，采购人不另行支付。

9.4.5如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.4.6全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

10投标保证金

10.1按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金，供应商须提供投标承诺函（详见招标文件 第六章“投标文件格式”），作为投标文件的组成部分。

10.2 未按招标文件规定提供投标承诺函的投标文件，其投标无效。

11、投标有效期

11.1投标文件从开标之时起开始生效，投标有效期为60日历天。

11.2在特殊情况下，采购人可征求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以信函、传真等形式提交。投标供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长投标有效期的投标供应商不需要也不允许修改其投标文件。

12、投标文件的组成

（1）投标函及投标函附表

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）投标承诺函

（4）投标供应商情况

（5）技术标

（6）商务标

（7）其他资料

13、投标文件的签署

13.1投标文件应加盖投标供应商单位公章和法定代表人签章。

14、投标文件格式

投标文件应包括本须知第16条中规定的全部内容，投标供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

四、投标文件的递交

15、投标文件的递交

15.1 在规定时间内，上传投标文件至三门峡市公共资源交易中心平台。

16、投标截止时间

16.1.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

16.1.2采购人可按本须知第2.2条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

16.1.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3家的，采购人将依法重新组织招标。

16.2迟交的投标文件

逾期上传并签到的投标文件，采购人不予受理。

16.3投标文件的补充、修改与撤回

16.3.1投标供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已递交的投标文件，并通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.3.2在投标截止时间之后，投标供应商不得补充、修改投标文件。

五、开标

17、开标

17.1采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，开标会议由采购代理机构主持，在有关部门监督下进行。

17.2开标程序：

本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择登录三门峡市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

17.3电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电技术人员说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

17.4待所有投标供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

17.5 开标时投标人可登录交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中服务机构通过开标大厅对话框提出质疑。中介服务机构做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

17.6投标文件的有效性

17.6.1投标文件有下列情形之一的为无效投标文件，采购人不予受理：

1) 逾期上传的或者未上传指定平台的；

2) 未按规定递交投标承诺函的。

17.6.2 采购人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

六、评标与定标

18.评标委员会

18.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关方面的专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标供应商须知前附表。

18.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

19.评标过程的保密

19.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况，及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

19.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

19.3中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以通知投标供应商对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标供应商应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

22、投标文件的初步评审

22.1评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2投标价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

22.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

22.4评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

(1)投标供应商未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23、投标文件计算错误的修正

23.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标文件报价出现前后不一致的按以下方法修正：

23.1.1投标文件中投标函附表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附表（报价表）为准；

23.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正。投标供应商不确认的，其投标无效。

24. 投标文件的评审、比较和否决

24.1评标委员会将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2根据相关法律法规，结合本项目具体情况，制定本次招标评标办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

24.3在评审过程中，评标委员会可以要求投标供应商就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

24.4评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的投标供应商。

24.5评标委员会依据本须知规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标供应商。

七、授予合同

25、合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本评标办法确定的中标供应商。

25.2采购人和其委托的采购代理机构，在政府采购项目评审结束后，当天内完成评标报告报送、中标供应商的确定、中标公告发布、中标通知书发出等工作。

25.3采购人确定排名第一的中标候选人为中标供应商。当确定中标的中标候选人放弃中标、未按要求提供履约保证金或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按相关规定执行。

26、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的或最高的中标候选人。

27、中标通知

27.1中标供应商确定后，在发布本项目招标公告的媒介上发布中标公告。

27.2中标通知书是合同的组成部分。

27.3对未中标的投标供应商，不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

28.合同协议书的签署

28.1采购人与中标供应商将于中标通知书发出之日起2个工作日内，按照招标文件及中标供应商的电子化投标文件订立书面采购合同，采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；采购人应当在合同签订后1个工作日内在河南省政府采购网公示采购合同，并完成合同备案。

28.2中标供应商如不按本投标须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，向采购人缴纳不高于中标价2%的经济补偿，同时依法承担相应法律责任。

29. 履约保证金

29.1无。

八、其他

31. 未尽事宜按国家有关规定执行。

32. 本招标文件最终解释权归采购人

33.招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准的收取中标服务费。

# 河南省招标代理服务费计算标准

| 河南省招标代理服务收费计算标准，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）计取。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型/（金额万元） | 工程 | 货物 | 服务 |
| 100万元以下（含100万元） | 1.20% | 1.70% | 1.70% |
| 100-500万元（含500万元） | 1.00% | 1.20% | 1.20% |
| 500-1000万元（含1000万元） | 0.70% | 0.80% | 0.70% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.40% | 0.50% | 0.40% |
| 5000万元--1亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.30% | 0.25% |
| 1亿--5亿元（含5亿元） | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 5亿--10亿元（含10亿元） | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 10亿--50亿元（含50亿元） | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 50亿--100亿元（含100亿元） | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 注：1.按本表费率计算的收费金额为招标代理服务费的基准价格，不含工程量清单、最高投标限价（招标控制价）或标底的编制费用。 例如: 某工程招标代理业务，项目预算金额（招标控制价）为10000 万元，招标代理服务收费计算如下: 100万元×1.2%=1.2万元 （500-100）万元×1.0%=4万元 （1000-500）×0.7%=3.5万元 （5000-1000）×0.4%=16万元 （10000-5000）×0.25%=12.5万元 合计收费=1.2+4+3.5+16+12.5=37.2万元 |  |  |  |

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：卢氏县政府采购合同融资政策告知书

卢氏县政府采购合同融资政策告知书

各供应商:

欢迎贵公司参与卢氏县政府采购活动!近年来，卢氏县积极发挥政府采购政策功能，加大对中小企业支持力度，创新运用“政采贷”信贷产品，畅通中小企业融资“绿色通道”，为企业发展提质增效注入金融活水。为更好满足中小微供应商短、频、急的资金需求，帮助中小微企业解决融资难题，提升金融服务实体经济能力，服务市场主体推动经济稳健发展，我县各金融机构着力优化产品服务、无需抵押担保、简化审贷程序、缩短审贷周期，为供应商合同融资贷款提供便利条件，现编制《卢氏县政府采购合同融资政策告知书》，方便中小企业供应商朋友们进一步了解政府采购融资政策和获取贷款的流程。

特别提醒:该告知书仅统计了我县部分可以提供线上融资的金融机构，凡参与我县政府采购项目，有融资需求的本地或外地中标(成交)供应商，均可通过“河南省政府采购网”进入“河南省政府采购合同融资平台”，申请融资服务，凡在政府采购合同融资平台登记的金融机构均可开展融资贷款业务。对“政采贷”工作开展过程中发现的新问题、新情况或者建议意见，及时向我县财政部门反馈

联系电话:0398-7863556

承接银行联系方式

| 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司卢氏支行 | 张江涛 | 18739850204 |
| 中国农业银行股份有限公司卢氏县支行 | 代仁旺 | 18939062604 |
| 中原银行股份有限公司 卢氏支行 | 李 博 | 15839857887 |

# 第三章 服务内容及要求

## 一、服务内容

## 依据《关于转发下达生态保护修复专项2025年第一批中央预算内投资计划的通知》（三发改投资〔2025〕166号），按照省林业局的统一安排部署， 2025年度下达卢氏县中央预算内投资封山育林20000亩。涉及杜关、官道口、木桐、双龙湾、潘河5个乡镇，12个行政村，81个小班。

## 项目建设内容：运用补植补造、林下更新、调整、机械围栏封禁等措施，恢复和改善封育区内生态环境。

二、封山育林服务要求

2025年度，卢氏县中央预算内封山育林设计面积20000亩，涉及5个乡镇,共12个行政村81个小班。

中央预算内封山育林规模布局

| 乡镇 | 面积（亩） | 行政村（个） | 小班（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 20000 | 12 | 81 |
| 杜关镇 | 2385 | 1 | 9 |
| 官道口镇 | 1585 | 3 | 8 |
| 木桐乡 | 1801 | 1 | 7 |
| 双龙湾镇 | 1366 | 2 | 6 |
| 潘河乡 | 12863 | 5 | 51 |

| 卢氏县2025年封山育林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 面积 （亩） | 总资金 （元） | 设置机械围栏 |  | 设置标牌 |  |  |  |  | 补植 |  | 管护 及其它费（元） | 备 注 |
|  |  |  | 刺丝长度（米） | 金额（元） | 小计（元） | 大标牌 |  | 小标牌 |  | 小计 （元） | 面积（亩） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量（个） | 金额 （元） | 数量（个） | 金额 （元） |  |  |  |  |
| 卢氏县 | 20000 | 1849460 | 17280 | 1175040 | 60300 | 12 | 36000 | 81 | 24300 | 414120 | 1479 | 200000 |  |
| 杜关镇 | 2385 | 221950 | 2150 | 146200 | 5700 | 1 | 3000 | 9 | 2700 | 46200 | 165 | 23850 |  |
| 官道口镇 | 1585 | 143490 | 1380 | 93840 | 11400 | 3 | 9000 | 8 | 2400 | 22400 | 80 | 15850 |  |
| 木桐乡 | 1801 | 172510 | 1950 | 132600 | 5100 | 1 | 3000 | 7 | 2100 | 16800 | 60 | 18010 |  |
| 双龙湾镇 | 1366 | 126660 | 1300 | 88400 | 7800 | 2 | 6000 | 6 | 1800 | 16800 | 60 | 13660 |  |
| 潘河乡 | 12863 | 1184850 | 10500 | 714000 | 30300 | 5 | 15000 | 51 | 15300 | 311920 | 1114 | 128630 |  |

1、作业设计的主要内容

（一）封育地块的选择

以荒山和疏林地为主，集中连片，适度规模。对于立地条件差水土流失严重的地段重点考虑，体现规模效应，提升全县的整体封育效果。

1.符合《封山（沙）育林技术规程》GB/T 15163-2018规定。

2.凡具备下列条件之一的宜林地、无立木林地、疏林地和郁闭度小于0.5的低质低效林地，均可纳入封山育林区：

(1)每亩有天然下种能力且分布较均匀的针叶母树2株以上或阔叶母树4株以上；如同时有针叶母树和阔叶母树，则按针叶母树除以2加上阔叶母树数除以4之和，大于或等于1则符合条件。

(2)每亩有分布较均匀的针叶树幼苗60株以上或阔叶树幼苗40株以上；如同时有针阔幼苗或者母树与幼苗，则按比例计算确定是否达到标准，计算方式同（1）项。

(3)每亩有分布较均匀的针叶树幼树40株以上或阔叶树幼树30株以上；如同时有针阔幼树或者母树与幼树，则按比例计算确定是否达到标准，计算方式同（1）项。

(4)每亩有分布较均匀的萌蘖能力强的乔木根株40个以上或者灌木丛50个以上。

(5)分布有国家重点保护Ⅰ、Ⅱ级树种和省级重点保护树种的地块。

(6)郁闭度＜0.5的低质、低效林地可以作为封育对象。

(7)有望培育成乔木树种的灌木林地。

（二）封育类型划分

根据工程区的立地条件和封育的主要目的，本次封育全部划分为乔灌型封育类型，面积共20000亩，主要培育树种为侧柏、刺槐等。

（三）封育方式及封育年限

1.封育方式为全封，即在封育期间禁止采伐、砍柴、放牧、割草、开矿、采石等其它一切不利于植物生长繁育的人为活动。

2.封育年限为6年，即从2025年10月起到2031年10月止。届时仍未达到封山育林成林标准，封育期可适当延长。

（四）封禁措施

主要封育设施为：设置机械围栏；设置标志牌（小），年度建设标志牌（大）；林中空地进行补植补造；划分管护责任区，安排护林员进行巡山管护。

1.设置机械围栏

在封山育林区的主要进出山口，小路口（非生产用路）、河口、河流交叉点处设置机械围栏；若坡脚一侧有石壁、高陡边坡（路堑）等天然或人工屏障，则不设机械围栏；或者用断路、挖沟壕、堆石块等方式阻止牛羊进入封育区的封禁措施。机械围栏用钢筋混凝土柱桩与刺丝构成，用于阻断通往封育区道路，禁止行人及牲畜进入封山育林区。本次工程区设置机械围栏17280m,主要在公路沿线和入山路口。

钢筋混凝土柱桩的规格：10×10×180cm，每根钢筋混凝土柱桩内需配置直径6mm的冷拔丝4根，4根冷拔丝用箍筋编成钢筋网。从柱桩的一端25cm处起每隔25cm设置钢筋钩一个，共设4个，钢筋钩与钢筋网编成一体，柱桩由有资质的施工单位预制，所用材料需符合国家有关质量规定。

刺丝规格：两根14号铁丝拧成，刺间距25cm；扎丝规格为16号丝。

围栏建设标准：钢筋混凝土柱桩下端埋入地里50cm，地上130cm，基部夯实，桩要栽的与水平面垂直，不能出现松动、倾斜的现象。柱桩间距4m(特殊情况除外），桩间连接刺丝4道。刺丝与柱桩连接牢固，刺丝要拉直，刺丝纵横交叉点用扎丝绑扎固定。拐弯处要在凸的地方拉铁丝固定，起末两端要拉铁丝固定，以防柱桩被拉倒。

2.设置标牌

在封育区主要路段显眼醒目处设置年度乡镇固定建设标志牌、封山育林标志牌，标牌分为大小两种。每个警示牌上字体清晰，干净整洁，维护6年时间以上。

- 年度建设标志牌（大）：质量为铁牌，牌面靠两腿支撑固定，两腿材料为镀锌圆管，铁牌规格为240cm x 200cm的长方形，地面至牌面下沿100cm，栽植后需用水泥固定，确保牢固。标牌正面书写建设年度、封育面积、封育年限、封育方式、封育类型和管护责任人等，标牌背面书写封山育林措施，以起到警示作用。大标牌共设置12个。

封山育林标志牌（小）：为达到醒目的封育区标志，使人畜远离封山育林区域，特在封育区增加小标志牌，进入区域境内的人们能看到封山育林标志，增强护林爱林自觉性。封山育林标志牌（小）规格为100cm x 67cm的长方形,牌面靠两腿支撑固定，两腿材料为镀锌方管，规格为3cm x 3cm，镀锌方管总长147cm，其中地埋30cm，地面至牌面下沿50cm，牌面下沿至牌面上沿67cm，牌面正面书写封山育林四至边界及举报电话等内容。牌背面喷字封山育林制度。小标牌共设置81个。

3.人工巡护

结合封育区范围、人畜危害风险及管护难度，项目移交前由中标公司安排人员管护，具体职责如下：

（1）负责森林管护：依据合同对管辖封育区开展日常巡护，严禁人畜进入；坚决制止采伐、砍柴、放牧、割草、挖沙、开矿等影响植物生长繁育的人为活动。

（2） 做好防火预警：将封育区纳入森林防火重点区域，常态化开展火灾隐患排查，发现风险及时上报，筑牢防火防线。

（3）监测防治有害生物：承担封育区林业有害生物监测任务，一旦发现危害迹象，需第一时间采取有效防控措施，防止灾害扩散；防治过程中需兼顾生态保护，避免或减少对周边环境的影响。

（4）维护设施与补植：定期巡查封育区，若发现机械围栏、标志牌损坏或苗木死亡，及时进行维修与补植。

（5）上报违规行为：巡查中发现破坏森林资源的现象，须立即向县林业局执法大队上报，协助后续处理工作。

（五）育林措施

1.人工补植

对自然繁育能力不足或幼苗、幼树分布不均的林中空地，要采取人工补植促进成林。封育区共需补植1479亩,具体补植技术措施如下：

（1）树种选择。为减少森林病虫蔓延危害，原则上以补植混交林为主。由于造林地立地条件差，土壤瘠薄，为保证造林成活率,特选择补植乡土树种侧柏容器袋苗、刺槐苗。

（2）造林密度。根据育林区立地条件差，土层瘠薄，补植补造区采取适当密植的原则，使其尽早发挥生态效益，故造林补植侧柏、刺槐，株行距视实际情况而定，不得大于3m×3m，栽植不少于80株/亩。

（3）整地标准及时间。整地时间为随整随栽。为保持水土，加强环境保护，不造成新的水土流失，采取穴状的整地方式，规格为30cm×30cm×30cm。整地应沿等高线排列成行，上下交错成“品”字型。挖穴时将表土、心土分开堆放，随整地随造林，减少水土流失。

3.造林时间。根据造林树种本身的特性，结合卢氏的气候状况，造林季节主要选择在2025年秋末冬初。秋末冬初时节，秋雨较多，空气湿度大、土壤墒情好，苗木地上部分已基本停止生长，处于休眠状态，蒸腾作用弱，土壤尚未冻结，伤根愈合快并萌发新根，来春不经缓苗，成活率高。补植补造宜选择春季和雨季，春季造林2月中下旬至4月上旬，此时土壤解冻，墒情较好，空气蒸发量小，成活率较好。雨季8-9月，降雨量较集中，土壤墒情较好，需密切关注天气预报避免无雨和降雨不多强栽。

4.造林技术要求。全部实行人工植苗造林。栽植最好选择在无风的阴天、雨天前后进行，容器袋苗须脱袋处理，栽植时先把表土放入穴内，达到一定深度后，把苗木放入穴中央，埋严压实。祼根苗栽植前需修剪破损根系、蘸磷浆处理，栽植时采用“三埋二踩一提苗”的造林方法，植时先把表土放入穴中，再把苗木放到穴中央，再填入新土，填到2/3深度时，将苗木轻轻上提，使苗根舒展，踩实后填入剩土，继续踩实。最后覆上松土，整穴围土堰50×50cm，以承接雨水，条件允许时覆盖石块、杂草遮阴或地膜保墒，避免干旱死苗。严禁栽植过深、过浅或窝根，防止影响根系生长与苗木成活。苗木临时不栽，需在背阴处用湿土埋盖存放，随用随取。

2.幼苗抚育管护

幼苗抚育。造林后要及时进行幼林抚育，每年至少3次，抚育的主要内容是补植、苗木扶正、松土除草、扩穴、抹芽、修枝。栽植后应根据土壤墒情、苗木生长情况进行抚育管理，苗木有死亡的，要移除枯死苗木，并根据苗木特性，适时补植。扶正被风吹斜的苗木，使树干挺直，根系与土壤紧密结合。松土除草要做到不伤根、皮，松土时要里浅外深、深度适当，除草时只除树干周围的杂草，抹去影响主干生长的萌蘖条及枝芽，根据树种特性适当进行修枝。

3.苗木组织与供应

- 参照《河南省主要造林树种苗木质量等级表》确定工程造林使用苗木标准，采取先整后造或随起随栽，严格禁止提前起苗等造林。苗木规格为：

刺槐：选用生长健壮无损伤和病虫害的优质2年生苗木，地径0.8cm以上，高50cm以上（截干），须根完整，泥浆蘸根保湿。

侧柏：选用生长健壮无损伤和病虫害的优质2年侧柏容器袋苗木，高度50cm以上，营养袋苗，顶芽和钵体完整、不散土。

根据封育区实际情况设计造林密度每亩80株，其中刺槐50株、侧柏30株。苗木需要量，按10%的苗木损耗，测算该工程需补植130152株，需刺槐苗81345株、侧柏苗48807株。

苗木采购须遵循：一是严格按照就近就地原则，到本县现有良种基地、采种基地及骨干苗圃等购买调运。采取随起随栽，严格禁止提前起苗造林。二是不足部分施工方外购调运，采购苗木须具备“一签两证”要求。

（六）封育区保护措施

1. 强化组织领导，压实管护责任：项目实施单位需制定可落地、可考核的管护制度。护林员需严格执行巡护机制，重点防范牛羊进山啃食、人员违规挖药及采集等破坏行为，确保管护无死角。

2、深化防火宣传，筑牢安全防线：综合运用“线上+线下”宣传手段，线下通过书写警示标语、派发宣传手册、出动流动宣传车、开展集中培训；线上结合村群、短视频等平台，普及森林防火知识，强化村民“防火于未燃”的意识，严禁一切带火入山行为。

3. 健全监测网络，精准防治灾害：构建“护林员-测报员-县森林病虫害防治检疫站”三级病虫鼠害监测预报体系，实现灾害动态实时跟踪，做到早发现、早处置。

4. 严格执法监管，震慑违法行为：对违反封育管理制度、破坏植被、乱砍滥伐等行为，建立“发现-上报-查处”快速响应机制，由管护人员第一时间按程序上报执法部门，依法从严查处，形成长效震慑。

二、施工组织设计

（一）明确主体，压实责任

卢氏县林业局为工程建设责任主体，负责制定技术标准、组织项目招投标、合同签订；统筹开展全流程技术指导、人员培训、质量监督、工程验收及后期监管等工作。施工单位按作业设计要求在指定的地点、位置进行施工，乡镇及村依据自身职能，协同推进。

（二）强化保障，高效协同

1. 前置培训：施工前，由县林业局牵头，针对造林施工单位开展专项培训，培训采用“理论+实操”模式，内容涵盖造林技术规范、外业现场操作要点及安全生产教育，确保施工人员具备上岗能力。

2. 协同配合：施工单位需主动与乡镇、村集体，提前梳理并妥善处理林地权属等关系，杜绝因纠纷延误施工进度或影响质量；同时根据施工进度，动态优化人力、物资调配，保障造林作业高标准推进。

3.严格执行“按规划设计施工”制度，维护作业设计的严肃性与权威性。若施工单位或个人需变更造林地点、树种，须提交书面申请，经县林业等部门审核后逐级上报，获批后方可调整原设计的面积、地点及树种。对未按计划私自变更地点、树种、造林面积的行为，将严肃追究相关当事人责任。

（三）科学绿化，建设精品

1. 严守底线：严格遵循科学绿化要求，严禁违规占用耕地造林，坚决守住耕地保护红线，确保工程建设合规合法。

2. 优化配置：坚持“因地制宜、适地适树”原则，优化林种、树种结构，树立“异龄、复层、混交、近自然”的森林经营理念，提升森林生态系统稳定性。

3. 效益结合：在突出生态功能的基础上，注重乡土树种培育，实现生态效益与经济效益有机统一；结合立地条件优化配置，提升绿化整体水平，打造精品工程。

4. 科技赋能：大力引进、推广林业新技术、新品种、新模式，提高造林绿化科技含量；严格落实抗旱造林等技术要求，严把整地、起苗、运输、栽植、管理各环节质量关，确保“栽一棵活一棵、造一片成一片”。

# 第四章 评标办法

1. 投标文件的评审、比较和否决

1.1评标委员会将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

1.2根据相关法律法规及有关招标投标文件规定，结合本项目具体情况，制定本次招标评标办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。采用百分制综合评估法进行评比。

1.3在评审过程中，评标委员会可以要求投标供应商就投标文件中含义不明确的内容进行陈述；凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1.4评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的投标供应商。

1.5评标委员会依据招标文件中规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标供应商。

2. 评审程序

2.1 资格审查

本项目采用资格后审

采购人或采购代理机构应当按照招标文件第二章投标供应商须知2.0项及第四章评标办法资格性审查标准2.1.1要求，对投标供应商的投标文件进行资格评审，有一项不符合的，视为未通过资格审查，合格投标供应商不足3家的，不得评标。符合的进入下一评标程序。

3.评标具体方法和标准

评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别评价。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性 审查标准 | 营业执照 | 在中国境内注册具有独立法人资格持有工商行政管理部门核发的真实有效的营业执照 |
|  |  | 项目负责人 | 拟派项目负责人必须为本单位人员（提供与本单位签订劳动合同及缴纳的社保证明材料）； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（提供承诺书）； |
|  |  | 具有履行本项目所必须的设备和专业技术服务能力 | 具有履行本项目所必须的设备和专业技术服务能力；(提供承诺书)； |
|  |  | 无商业贿赂及无不正当竞争行为 | 供应商自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书； |
|  |  | 没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人须自行出具承诺书） |
|  |  | 信用查询 | 未列入“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin网站的“失信被执行人”名单、“信用中国”www.creditchina.gov.cn网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，加盖单位公章，截图需显示查询时间，查询时间：自公告发布之日起至投标截止时间前）； |
|  |  | 其他内容 | 招标文件规定的其他资格要求资料 |
| 2.1.2 | 符合性 审查 标准 | 供应商名称 | 与营业执照是否一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按照招标文件的规定进行签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 采购内容 | 符合第三章“采购内容及要求”规定 |
|  |  | 实施周期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 实施地点 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 服务要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |

4 评分标准

4.1政策落实

（一）价格扣除：本项目为专门面向中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位采购项目。财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格不再给予扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 (1) | 报价 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（保留两位小数）。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30*100% 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.超出采购人预算价的投标报价为无效报价。 |
| 2.2.1 (2） | 技术标（50分） | 项目实施方案（20分） | - 对于封禁措施（包含人工巡护方案、设置警示标志施工方案等）、人工辅助育林方案进行综合比较。 - 1.提供的项目实施方案内容完整详尽、科学先进、合理性较强的，得20分； - 2.提供的项目实施方案内容完整且较为完整详细、措施方案有一定的科学性和合理性的，得15分； - 3.有实施方案内容，但内容措施的科学性、合理性一般的，得8分。 - 4.有实施方案内容，但内容措施与本项目不切合的得2分。 - 未提供的不得分。 |
|  |  | 机械围栏及标志牌安装措施（9分） | - 根据项目服务要求，在封山育林区域设置机械围栏及标志牌，供应商应从运输、安装、安全保障等方面提供详细的方案及措施。 - 1.根据供应商提供的方案及措施，内容全面、合理、切实可行，针对性强，得9分； - 2.根据供应商提供的方案及措施，内容基本全面、合理、切实可行，针对性较强，得6分； - 3.有方案及措施，但方案及措施与本项目不切合的得2分； - 注：未提供不得分。 |
|  |  | - 苗木的培育栽植及管理技术方案（9分） | - 根据苗木的培育栽植及管理技术方案内容方案科学、合理、安全，考虑周全措施到位等情况酌情得分； - 1.根据供应商提供的技术方案，内容全面、合理、切实可行，针对性强，得9分； - 2.根据供应商提供的技术方案，内容基本全面、合理、切实可行，针对性较强，得6分； - 3.有技术方案，但方案内容与本项目不切合的得2分； - 注：未提供不得分。 |
|  |  | 安全保障措施及承诺（6分） | 根据供应商针对本项目提供的安全保障措施及承诺，建立有完善的安全责任制度，并承诺承担全部安全事故责任等内容进行打分： 1.根据供应商提供的安全保障措施及承诺，内容全面、合理、切实可行，针对性强，得6分； 2.根据供应商提供的安全保障措施及承诺，内容基本全面、合理、切实可行，针对性较强，得4分； 3.有安全保障措施及承诺内容，但内容措施与本项目不切合的得1分； 注：未提供不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（6分） | 1.根据供应商针对本项目提供的环境保护管理体系与措施，合理、可行得6分； 2.根据供应商针对本项目提供的环境保护管理体系与措施，一般得4分； 3.有环境保护管理体系与措施内容，但内容措施与本项目不切合的得1分； 注：未提供不得分。 |
| 2.2.1 (3) | 商务标（20分） | 企业业绩 （6分） | 提供2022年01月以来已完成的类似项目业绩，每提供一份得2分，没有不得分，最高得6分；（注：提供采购合同或中标通知书，否则不得分）。 |
|  |  | 信誉承诺 （2分） | 企业在2022年1月1日以来，在参加政府采购活动中无串通投标、无质量安全事故、拖欠工人工资投诉现象的信用承诺得2分（提供承诺书）。 |
|  |  | 项目团队 （6分） | 拟派项目团队每提供一个相关专业高级技术人员职称人员证书得3分，中级技术人员职称证书得2分，初级技术人员职称证书得1分。最多得6分，缺项得0分。（注：技术人员需提供社保证明材料或签订聘用合同） |
|  |  | 服务能力承诺（3分） | 1、供应商提供农民工工资保障措施及承诺得1分； 2、供应商提供农民工人身安全保障措施及承诺得2分。缺项得0分。 |
|  |  | 优惠承诺 （3分） | 优惠承诺应是书面的符合项目实际情况，确保依法依规，优惠承诺合理，详细得3分，优惠承诺较合理详细得2分，优惠承诺一般得1分，缺项得0分。 |

具体评分标准如下：

注：1、以上项目若缺项的，该项为0分。

2、评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

# 第五章 合同条款及格式

（样本、仅供参考）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目（封山育林）

合    同   书

甲方：

乙方：

为保证                          项目工作顺利开展，通过

采取                                措施，达到优化森林结构，促进林木生长，缩短森林培育周期，提高森林质量，发挥森林多种功能，以提高森林质量和林地生产力，促进林业发展方式转变。经甲乙双方协商，甲方本年度                      项目交给乙方来具体实施完成。现签订如下合同：

一、实施地点与面积

甲方将        镇       村       个小班      亩，补植树种为           ，封育措施为以          的封山育林任务交给乙方实施(小班、山场地点、面积、四至界线详见附图)。

二、实施时间

年    月     日    年   月    日。

三、合同金额

单价为每亩      元，合同暂定价为          元。

四、验收及付款方式

验收：

付款：

五、技术要求

六、双方责任和义务

1、甲方派专人全程跟踪项目实施情况，督促抚育实施，及时掌握实施山场的封育质量和进度。

2、对未按照有关规定要求操作的实施单位，甲方有权及时制止，并责令整改，整改不到位的，甲方可终止合同，取消项目补助。

3、封育工程实施完毕，甲方协调林业部门组织技术人员对乙方的抚育施工进行检查验收，并根据实地验收情况，开具验收单。

4、乙方积极向甲方报告实施工作进展情况，出现问题协助甲方尽快处理和解决。

5、乙方应做到安全生产，出现事故，将由乙方全部承担责任。

6、乙方接受、服从甲方及上级主管部门对封山育林实施质量的指导、监督、检查。

7、封山育林工程结束，经林业部门验收合格，获得项目补助资金。

七、本合同书甲、乙双方签字盖章生效，一式三份，甲、乙双方和县林业部门各一份。

甲方(公章)：                乙方(公章) ：

代表(签名) ：               代表(签名) ：

年   月    日              年   月    日

注：以上合同格式仅供招标人和中标单位参考，招标人和中标单位应根据实际情况自行增加、减少和修改合同的相应条款和约束内容。

# 第六章 投标文件格式

# .                     （项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标供应商名称：          （电子签章）

法定代表人：          （电子签章）

日 期：      年      月     日

# 一、投标函及投标函附表

（一）投标函

致      （采购人） ：

根据已收到贵方         （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）          （小写：       元）的投标报价，承包上述项目的采购。

1、我方已详细审阅全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

2、一旦我方中标，我们将按照招标文件中规定的各项要求和我们的投标文件中的表述和承诺，按期、按质、按量完成中标义务。

3、我方愿在中标后向采购代理机构交纳招标代理费以及相关费用。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期       日历天内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标供应商：        （电子签章）

法定代表人：        （电子签章）

日 期：

- 投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 企业统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 投标报价 （元） | 人民币（大写）： （小写）： |  |  |
| 实施周期 |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

投标供应商：         （电子签章）

法定代表人：         （电子签章）

日 期：

卢氏县2025年秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目封山育林

| 单位 | 面积 （亩） | 总资金 （元） | 设置机械围栏 |  | 设置标牌 |  |  |  |  | 补植 |  | 管护 及其它费（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 刺丝长度（米） | 金额（元） | 小计（元） | 大标牌 |  | 小标牌 |  | 小计 （元） | 面积（亩） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量（个） | 金额 （元） | 数量（个） | 金额 （元） |  |  |  |  |

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月            日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：      职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：       （电子签章）

日期：

（后附法定代表人身份证正反面原件扫描件加盖单位公章）

（二）授权委托书

本人           （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

身份证号码：

委托人身份证号码：

日期：

（后附附委托代理人身份证正反面原件扫描件加盖单位公章）

# 三、投标承诺函

致：（采购人）

我方已充分了解了       （项目名称）        （项目编号）的招标文件，愿意遵照本项目《招标文件》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定参与竞标，并承诺如下：

1、我方承诺将严格按照“公开、公平、公正和诚实信用原则”参与本项目竞标活动。

2、我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件；

3、我方承诺在投标文件及对三门峡市公共资源交易供应商主体信息库中提供的材料真实有效；

4、我方承诺绝不与采购人、其他投标供应商或者代理机构恶意串通的投标；

5、我方承诺绝不以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

6、我方承诺绝不采取不正当手段谋取中标；

7、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务；

8、如我方违反此约定，愿意承担对本项目造成的一切经济损失，并同时依法承担相应法律责任。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：

# 四、投标供应商情况

1、企业基本情况表

| 投标供应商 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 注册 时间 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 有效期 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：

2、拟派项目负责人情况

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 从事工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 近3年以来完成的项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目实施 地点 |  | 时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附项目负责人社保、身份证、劳动合同等证明材料。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：

3、供应商资格证明文件

（格式自拟，应逐页加盖单位公章）

# 五、技术标

此项格式自拟，内容应包括但不限制于评分办法提到的内容。

- 商务标

1、服务能力承诺和优惠承诺

（格式自拟）

2、业绩一览表及证明材料

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 建设单位 | 单位地址 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ``` |  |  |  |  |  |

投标供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：

注：投标人所列项目清单应附采购合同或中标通知书，时间要求为2022年1月1日以来。

3、其他资料

（格式自拟）

# 七、其他资料

（招标文件、评分办法中提到的其他资料及供应商认为应附的其他资料，格式自拟，应逐页加盖单位公章）

附件1

中小微企业声明函

（供应商须提供声明函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日          期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

## 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

附件3

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。