睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程

磋商文件

采购项目编号：睢县财采磋-2026-11

采购人：睢县妇幼保健院

代理机构：河南联达工程管理有限公司

日期：二〇二六 年 一 月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	19

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单	28

第六章 图纸	42

第七章 响应文件格式	43

第一章竞争性磋商公告

- 一、项目基本情况

1.采购项目编号：睢县财采磋-2026-11

2.采购项目名称：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：497796.98元

最高限价：497796.98元

| 序号 | 项目名称 | 包预算价（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 | 497796.98 | 497796.98 |

5.采购需求

5.1采购范围及内容：图纸及工程量清单范围内的所有内容

5.2工期：60日历天

5.3施工地点：睢县妇幼保健院

5.4质量要求：合格

6.合同履行期限：同工期

7.本项目是否接受联合体：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是。

- 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。

3.2供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书（不含临时建造师）和安全生产考核合格证，且不得有其他在建项目（提供承诺书)。

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：失信被执行人、重大税收违法失信主体，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。（注：采购代理机构在磋商当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。）

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等查询网页截图）

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（出具承诺书并加盖单位公章）

3.6本次采购实行资格后审。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2026年1月16日至2026年1月22日每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：河南联达工程管理有限公司（地址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼413）；

3.方式：符合资格要求的企业须持法定代表人授权委托书（授权委托书上需要有授权委托人姓名、联系方式、邮箱等信息）现场购买文件；

- 4.售价：500元/份。

- 四、响应文件提交

1.截止时间：2026年1月26日10时30分（北京时间）；

2.地点：睢县妇幼保健院（南环路）新院区门诊楼四楼一号会议室。

五、响应文件开启

1.时间：2026年1月26日10时30分（北京时间）；

2.地点：睢县妇幼保健院（南环路）新院区门诊楼四楼一号会议室。

- 六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》上发布，公告期限为三个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目落实的政府采购政策：本项目执行环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名    称：睢县妇幼保健院

地    址：河南省睢县

联 系 人：王女士

联系方式：15138571891

2.采购代理机构信息

名称：河南联达工程管理有限公司

地址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼

联系人：吴亚景 陈姗姗

联系方式：0371-68893199

3.项目联系方式

项目联系人：吴亚景 陈姗姗

联系方式：0371-68893199

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：睢县妇幼保健院 地址：河南省睢县 联 系 人：王女士 联系方式：15138571891 |
|  | 代理机构 | 名称：河南联达工程管理有限公司 地址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼 联系人：吴亚景 陈姗姗 联系方式：0371-68893199 |
|  | 项目名称 | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 |
|  | 采购编号 | 睢县财采磋-2026-11 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购内容 | 图纸及工程量清单范围内的所有内容 |
|  | 工期 | 60日历天 |
|  | 施工地点 | 睢县妇幼保健院 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 合同履行期限 | 同工期 |
|  | 供应商资格要求 | 详见磋商公告“二、申请人资格要求” |
|  | 磋商有效期 | 60日历天（从响应文件提交截止之日算起） |
|  | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
|  | 响应文件的提交和 开启信息 | 1.响应文件提交的截止时间及开启时间：同磋商公告。 2.响应文件提交地点：同磋商公告。 |
|  | 签字和盖章要求 | 1.竞争性磋商文件规定的响应文件格式中所有签字、盖章的地方必须按照磋商文件明示的方式签字或盖章。 2.响应文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须在文件改动处由法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并标明“修改”字样。 |
|  | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子版U盘（电子版文件须为纸质盖章文件的扫描件，且为PDF格式）壹份 |
|  | 装订要求 | - 1.必须采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；（备注：此项为实质性要求） - 2.书脊部位注明项目名称、供应商名称，响应文件须编制目录及连续页码。（备注：此项要求不作为否决响应的条件） |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：相关经济、技术专家3人组成； 评审专家确定方式：响应文件递交截止时间前从相关评审专家库中随机抽取。 |
|  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交供应商数量：3名。 |
|  | 采购预算价 | 本项目采购预算价为：497796.98元 磋商最高限价：497796.98元 注：磋商报价超过采购预算价的为无效响应，其响应将被否决。 |
|  | 付款方式 | 以实际签订的合同为准 |
|  | 成交公告 | 在本项目公告发布的同一媒介上予以发布，公告期限为1个工作日。 |
|  | 代理服务费 | 采购代理机构按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）中招标代理服务收费标准向成交供应商收取代理服务费，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳，金额为10000.00元，此费用由供应商综合考虑到报价中，不再单独列项。 |
|  | 磋商文件的 澄清和修改 | - 1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。 - 2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在网上以公告形式发布，即视为书面通知，不再另行通知。 3.潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，后果自负。 4.如果响应文件开启截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定的时间，并且澄清修改补充内容影响响应文件编制的，采购人、代理机构可视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开启时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。 |
|  | 质疑、投诉 | 参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至采购代理机构相关部门（招标代理部：0371-68893199；地址：郑州市二七区兴华北街18号盛世经纬B座4楼413室）；依据法律法规规定，供应商提出质疑应当提交质疑函和有明确的请求及必要的证明材料，应当包括下列内容： 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2、质疑项目的名称、编号； 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 4、事实依据； 5、必要的法律依据； 6、提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可按磋商文件要求提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行） |
|  | 本项目所属行业 | 建筑业 |
| 本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。 |  |  |

- 一、总则

1．项目说明

1.1项目名称：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程。

1.2资金来源：详见“供应商须知前附表”。

1.3采购内容：详见“供应商须知前附表”。

1.4工期：详见“供应商须知前附表”。

1.5质量要求：详见“供应商须知前附表”。

2．供应商资格要求

2.1供应商应具备承担本项目的资格条件。（详见供应商须知前附表）

2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.3本项目不接受联合体磋商。

3．费用承担

供应商为参加采购活动做准备发生的费用和参加采购活动发生的一切费用自理。

二、竞争性磋商文件说明

4．竞争性磋商文件构成

4.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式（参考文本）

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件中所有各项条款的内容、格式、表格、条件和所涉及的相关规范，不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件和资料，可能导致响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

5．竞争性磋商文件的澄清及修改

5.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在网上以公告形式发布，即视为书面通知，不再另行通知。

5.3潜在供应商应随时关注“竞争性磋商公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，后果自负。

5.4如果响应文件提交截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附的表规定的时间，并且澄清修改补充内容影响响应文件编制的，采购人、代理机构可视采购具体情况延长响应文件提交截止时间和开启时间，并将在“竞争性磋商公告”所述媒体予以公告。

三、响应文件的编写

6．要求

6.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供并保证所提供的全部资料的真实性，并对本竞争性磋商文件要求的实质性内容做出响应。

6.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

6.4除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7．响应文件的组成及格式

响应文件应包括下列部分：

（1）响应函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

（3）磋商（第一次报价）一览表

（4）已标价工程量清单

（5）磋商承诺函

（6）技术部分

（7）商务部分

（8）项目管理机构

（9）资格审查资料

（10）其他资料

8．报价

8.1本项目采用二轮报价的磋商方式采购，第一轮报价应当按照磋商文件的报价格式（第一次报价一览表见第六章响应文件格式及附表）填报，二轮报价在磋商中填报，二轮报价按要求在规定的时间内在现场进行填写；磋商中的报价均不应超过前次报价，最终报价将作为供应商磋商文件的评审依据。

8.2供应商应按响应文件格式的要求填写相应表格。

8.3磋商报价为完成本项目所需的全部费用。

8.4本项目供应商的磋商报价不得高于采购预算价，高于该范围的磋商报价按无效标处理。

9．响应文件的编制

9.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2响应文件所提供的全部数据、材料必须真实可靠。若响应文件提供的内容数据、材料不详，或提供了虚假数据、材料，采购人及评审小组有权据此对其做无效响应处理。

9.3响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。对于没有格式要求的，响应文件由供应商自行编写。其中，响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

10.磋商有效期

10.1响应文件从开启之日起开始生效，磋商有效期为60日历天。

10.2在采购人决定的包括推迟的截止日期内，各供应商的响应文件均保持有效。

10.3在特殊情况下，采购人可征求供应商同意延长磋商有效期，这种要求和答复均应以信函、传真等书面形式提交。同意延长磋商有效期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的递交

11.1响应文件应按“正本”“副本”“电子版”分开进行包装并加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名），密封袋上清楚地标明“正本”“副本”“电子版”字样。

11.2响应文件封套上清楚写明项目的名称、供应商全称；注明竞争性磋商公告中指明的项目名称“在 年 月 日 时 分（磋商日期、时间）之前不得启封”的字样。

11.3响应文件的装订要求：正本、副本按本文件要求胶装成册，装订要求详见“供应商须知前附表”。

11.4供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间前按照文件规定的要求递交，逾期递交的响应文件，采购人不予受理。

11.5未按本章第11.1项要求密封和加写标识的响应文件，采购人不予受理。

12.响应文件的修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

五、磋商

13.磋商会议

13.1采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商会议，供应商的法定代表人或其委托的代理人应携带有效证件准时参加；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书。

13.2磋商会议

主持人按下列程序进行：

（1）宣读磋商会纪律；

（2）公布在响应文件提交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布采购（代理）人、监督人等有关单位或人员姓名；

（4）在监督人监督下，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况并予以签字确认；

13.3在磋商过程中，有效响应的供应商应在三家以上（包括三家），有效响应的供应商不足三家的应予废标。

14.磋商小组

14.1磋商小组构成：由相关经济、技术专家3名组成，响应文件递交截止时间前从相关评审专家库中随机抽取。

14.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商的在职人员；

（2）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（3）与供应商有其他利害关系，可能影响公正评标的；

（4）采购项目主管部门或者对项目采购活动具有监督管理职责的行政监督部门的工作人员；

（5）采购项目代理机构的在职人员；

（6）法律、法规和规章规定的其他情形。

15.评审原则

公平、公正、科学、择优。

16.评审纪律

16.1磋商小组成员和服务评审工作的有关人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

16.2任何供应商均不得对其磋商有关的问题与磋商小组成员发生联系，如果供应商试图对磋商小组的施加影响，则将导致其响应文件被拒绝。

17.响应文件有下列情况之一者，其响应文件按无效响应处理：

17.1响应文件未按规定加盖供应商公章或无法定代表人或授权代表人签字盖章的。

17.2合同履行期限超过磋商文件要求，采购人不能接受的。

17.3响应文件附有采购人不能接受的条件的。

17.4不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

17.5在磋商过程中，磋商小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

17.6在磋商过程中，磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本价响应，其响应文件按无效响应处理。

18.响应文件的评价与比较

18.1磋商小组将仅对按照磋商文件第17条款被确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行详细评审。

18.2在评审时不考虑合同条款中的价格调整规定在合同实施过程中所起的作用。

18.3评审时，磋商报价是评审的重要依据，但不是唯一依据。

19.响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，根据需要，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，但是澄清或说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式，供应商的答复必须经法定代表人或法定代表人授权代表签字，并作为响应文件的组成部分。

20.评审

本项目评审办法按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本项目具体情况制订。

21.磋商程序及定标

21.1磋商小组按照磋商文件中的评审原则、评审程序及评分标准评定供应商名次。

21.2磋商小组起草评审报告，向采购人推荐3名成交候选供应商。采购人原则上应按磋商小组依法推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。若前位成交候选供应商不再响应磋商文件或确有重大实质性问题，可以按顺序向下确定成交供应商，也可以重新采购。

六、授予合同

22.合同授予标准

22.1采购人将把合同授予响应文件实质上响应磋商文件且具有合理价格的成交供应商。

22.2采购人在与成交供应商签订合同时，保留对货物（服务）予以增减的权力，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变。

22.3成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。成交供应商和采购人不得私下订立背离合同实质性内容的协议，不得变更竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容。

23.成交通知

23.1在磋商有效期内确定成交供应商后，采购人以书面形式通知成交供应商。

23.2成交通知书是合同的组成部分。

23.3对未成交的供应商，不做任何未成交原因的解释，所有响应文件不予退还。

24.合同的签署

24.1成交供应商应当在领取《成交通知书》之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

24.2磋商文件、响应文件及澄清文件及成交供应商承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

24.3如果成交供应商不按其响应文件承诺和磋商文件要求签订合同，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、重新采购和终止采购

25.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）响应文件提交截止时间止，供应商少于3个的；

（2）符合专业条件的供应商或对磋商文件做实质性响应的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

26.终止采购

26.1因重大变故，采购任务取消的应终止采购。

八、纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

27.对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

29.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

30.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

31.质疑与投诉

31.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑；如对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向相关监督部门提起书面投诉。（具体程序按《政府采购质疑和投诉办法》文件执行）

31.2供应商的质疑和投诉必须以实名书面形式按竞争性磋商文件及有关规定的程序递交，质疑和投诉的内容必须有充分的事实和法律依据，否则采购单位或有关行政监督部门有权拒绝受理；对于歪曲事实或采用不正当手段恶意质疑和投诉的供应商，有关行政监督部门将依法予以处罚，并记入不良记录。

32.处罚

本次采购的采购人、供应商、磋商小组成员及相关人员等参与采购活动的各单位及个人，均应在采购、响应采购、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

因供应商在响应采购活动过程中串标、围标或采用其他违法行为获取成交的，一旦被有关单位发现，采购人有权单方解除合同，同时供应商应赔偿由此给采购人所带来的一切损失。

九、其他

33.本磋商文件解释权属采购人所有。

附件一：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 评审办法

磋商小组对供应商的响应文件按照审查标准进行审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。有一项不符合审查标准的，磋商小组应当否决其投标。

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 评审 | 供应商资格要求 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
| 2 | 符合性 评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 按磋商文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
|  |  | 施工地点 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”前附表规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合磋商文件给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价不得高于采购预算价 |
|  |  | 其他 | 符合磋商文件其他实质性要求 |
| 通过初步评审的供应商，参与下一步详细评审。 |  |  |  |

评分细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分细则及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成：100分 |  |  | 报价部分：40分 技术部分：45分 商务部分：15分 |
| （1） 报价部分（40分） | 磋商报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／评审报价）×40 备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| （2） 技术部分 | 施工组织设计（45分） | 主要施工方案与技术措施（7分） | ⑴对项目情况的理解（包括工程主要情况、对项目的理解、工程施工条件、施工重点与难点）；⑵施工准备；⑶主要分部、分项工程施工方案；⑷季节性施工等专项工程的技术措施。 以上施工方案内容完善、科学合理，技术措施针对性强得7分；施工方案内容比较完善且合理可行、技术措施针对性较强的得4分；方案内容完善，可行性及技术措施针对性一般得2分，内容缺项或不切实际的得0分 |
|  |  | 安全管理体系与保证措施（7分） | ⑴安全生产的组织机构及职责健全、人员配备满足国家规定要求；⑵安全生产管理目标、安全生产管理制度、安全生产保障措施；⑶安全事故应急救援预案；⑷重大危险源及危险性较大的分部分项工程的识别、安全控制措施和应急预案；以上内容完善详实、保证措施针对性强得7分；内容比较完善、保证措施针对性较强得4分；内容完善、保证措施针对性一般得2分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施 工现场扬尘治理措施 （7分） | ⑴文明施工、环境保护管理组织机构及职责；（2）文明施工管理措施；（3）扬尘污染防治方案及建筑垃圾处置方案。以上内容完善详实、保证措施针对性强得7分；内容比较完善、保证措施针对性较强得4分；内容完善、保证措施针对性一般得2分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  |  | 工期保证措施 （7分） | ⑴编制各施工节点及作业计划，定期落实计划实施；⑵交叉、流水施工作业方案；⑶合理调配机械、材料、劳动力方案；⑷与相关单位紧密配合，及时解决有关问题，工期目标及奖惩办法。以上内容编制完善、科学合理，保证措施针对性强得7分；内容比较完善、合理，保证措施针对性较强得4分；内容完善、保证措施针对性一般得2分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  |  | 拟投入资源配备计划 （7分） | ⑴劳动力配置计划；⑵机械设备及施工机具配置计划总量及进退场时间；⑶主要材料供应计划。根据项目特点，以上资源配备计划编制科学合理、全面，资源配备合理7分；资源配备计划编制内容比较全面、资源配备比较合理得4分；资源配备计划编制内容基本全面、资源配备基本合理得2分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  |  | 风险管理措施 （7分） | ⑴项目重点难点分析及预防措施；⑵施工安全风险的分析及预防措施；⑶工程造价风险的分析和预防措施。以上内容详实、完善、科学合理，管理措施针对性强得7分；内容比较完善、合理，管理措施针对性比较强得4分；内容完善、管理措施针对性一般得2分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  |  | 履职尽责承诺（3分） | 各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及其他项目管理人员等）的在岗、更换等履职尽责有可行的承诺及奖惩措施。内容完整、清晰、详实，承诺内容全面、奖惩措施针对性强得3分；内容比较完整、清晰，奖惩措施针对性较强得2分；内容完整，承诺全面合理的得1分；内容缺项或不切实际的得0分。 |
| （3） 商务部分（15分） | 项目管理人员配备 （4分） |  | 项目管理机构人员配置齐全，需提供五位关键人员（质量员、施工员、安全员、材料员、资料员）的岗位证书，证件齐全得4分，缺少任意一项不得分。（须在响应文件中附加盖公章的证书原件扫描件，否则不得分）。 |
|  | 业绩（6分） |  | 2023年1月以来承担过类似项目业绩的每提供一份得2分，最多得6分。（需提供合同复印件，以合同签订时间为准。） |
|  | 服务承诺（5分） |  | 根据供应商提供针对本项目的服务承诺的内容、解决问题的响应时间、响应方式以及为采购人排忧解难等方面的承诺评分。 方案针对性强、全面、合理且可操作性强得5分； 方案针对性较强、较全面、较合理、可操作性较强得3分； 方案针对性不强、不够全面、合理性和可操作性不强的得1分； 未提供的得0分。 |

本次项目的评审方法采用《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中的“综合评分法”，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

1、评审标准

1.1初步评审标准

1.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。

1.1.2符合性评审标准：见评审办法前附表。

1.2评分标准：见评审办法前附表。

2、评审程序

2.1初步评审

2.1.1磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效，并及时告知有关供应商。

2.1.2磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正。

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错误的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其响应无效。

2.2磋商

2.2.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

2.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.4最后报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.3详细评审

2.3.1磋商小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分算出得分C。

2.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.3供应商得分=A+B+C。

2.3.4磋商小组认为供应商的最后报价明显低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

2.4响应文件的澄清

2.4.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.4.2澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2.4.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

2.5相同品牌产品磋商的规定（此条适用于货物）

2.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

2.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格，报价也相同或者磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2.5.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.6评审结果

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.执行政府相关政策

采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策之规定，制定以下优惠政策：

3.1评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能产品。（环境标志是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展和改革委员会颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

3.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），属小型、微型企业制造的货物（产品），享受价格扣除。供应商须提供企业出具的《中小企业声明函》并加盖企业公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行。供应商提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

3.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，属残疾人福利性单位制造的货物（产品），享受价格扣除。供应商须提供企业出具的《残疾人福利性单位声明函》并加盖企业公章。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

3.4根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评委会审核确认投标供应商属于监狱企业的，在评审时视同小微企业。

3.5其他政策：本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品（本条适用于进口产品）。

- 第四章 合同条款及格式

- （以实际签订的合同为准）

- 第五章 工程量清单

|  |  | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  |  | 工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  | (盖章) |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称： |  | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称： |  | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 |  |  |  |  |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  | (盖章) |  |  |
|  | 审 核 人： |  |  | (盖章) |  |  |
|  | 编 制 单 位： |  |  | (盖章) |  |  |
|  | 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章) |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  | (盖章) |  |  |
|  | 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章) |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  |  |  |  |  |

| 工程量清单编制说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |
| 一、工程名称 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 二、工程位置 睢县妇幼保健院 三、工程范围及内容 睢县妇幼保健院产休一体化病房接待区、儿童牙科区、六层会议室、六层VIP单间装修改造。 四、编制依据 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)； |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目内容 |  | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |  |
| 1.1 | 睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造工程 |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1.2 | 安装工程 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 3.6 | 其中：环境保护税 |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; |  |  |  |
| 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 |  |  |  |
| 程可按本表汇总计算。 |  |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |
| 1.1 | 接待区 |  |  |  |
| 1.2 | 儿童牙科区 |  |  |  |
| 1.3 | 六层会议室 |  |  |  |
| 1.4 | 六层VIP单间 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。 |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 接待区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609002001 | 玻璃幕墙拆除 | 原有玻璃幕墙拆除 |  | m2 |  | 3.83 |  |  |
| 2 | 011610002001 | 原有门拆除 | 原有门拆除 |  | 樘 |  | 1 |  |  |
| 3 | 01B001 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：5KM |  | m3 |  | 4 |  |  |
| 4 | 010805004001 | 全玻自由门 | 新建双开玻璃门 |  | m2 |  | 3.83 |  |  |
| 5 | 011206006002 | 新建墙体 | 拆除部分新建玻璃幕墙,玻璃6mm厚 |  | m2 |  | 2.52 |  |  |
| 6 | 011206006001 | 新建墙体 | 新建玻璃幕墙,玻璃6mm厚 |  | m2 |  | 20.42 |  |  |
| 7 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 四周墙面防火板打底医疗洁净板墙面 |  | m2 |  | 29 |  |  |
| 8 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 顶面蜂窝大板吊平顶(铝单板) |  | m2 |  | 42.27 |  |  |
| 9 | 010602001001 | 方钢屋架 | 顶面5×10 方钢搭建顶部框架 |  | t |  | 0.16 |  |  |
| 10 | 010901002002 | 钢架上方胶合板 | 钢架上侧铺设难燃胶合板 |  | m2 |  | 42.27 |  |  |
| 11 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 200mm厚C30混凝土垫层 |  | m3 |  | 42.27 |  |  |
| 12 | 011103001001 | 塑胶地板 | 塑胶地板 |  | m2 |  | 42.27 |  |  |
| 13 | 01B002 | 窗帘 | 定制窗帘、窗纱 |  | m |  | 16.88 |  |  |
| 14 | 01B003 | 窗帘盒 | 下挂窗帘盒 |  | m |  | 18.33 |  |  |
|  |  | 儿童牙科区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 原墙体上镜子拆除 |  | m2 |  | 22 |  |  |
| 16 | 01B004 | 垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：5KM |  | m3 |  | 5 |  |  |
| 17 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 墙体瓷砖上侧刷1100mm高白色乳胶到顶 |  | m2 |  | 38.24 |  |  |
| 18 | 011207001006 | 木隔断 | 新建隔墙 |  | m2 |  | 19.89 |  |  |
| 19 | 011207002001 | 玻璃隔档 | 新建玻璃隔档 |  | m2 |  | 7.31 |  |  |
| 20 | 01B005 | 展示柜 | 1.展示柜 |  | m2 |  | 5.33 |  |  |
| 21 | 01B006 | 吊柜 | 吊柜 |  | m2 |  | 4.51 |  |  |
| 22 | 01B007 | 办公桌石材台面+水池 | 1.办公桌石材台面+水池 |  | m |  | 7.72 |  |  |
| 23 | 011103003003 | 塑胶地板 | 塑胶PVC地板铺设 |  | m2 |  | 72.63 |  |  |
|  |  | 六层会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 四周墙面防火板打底医疗洁净板墙面 |  | m2 |  | 74.99 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 011207001005 | 木隔断 | 新建隔墙1.轻钢龙骨建墙到顶 2.内侧加隔音棉工程 |  | m2 | 33.87 |  |  |  |
| 26 | 011103003002 | 塑胶地板 | 塑胶PVC地板铺设 |  | m2 | 28.98 |  |  |  |
| 27 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 顶面蜂窝大板吊平顶(铝单板) |  | m2 | 28.98 |  |  |  |
| 28 | 01B008 | 窗帘 | 定制窗帘、窗纱 |  | m | 8.3 |  |  |  |
| 29 | 01B009 | 窗帘盒 | 下挂窗帘盒 |  | m | 8.3 |  |  |  |
| 30 | 01B010 | 钢质门 | 钢质门 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 六层VIP单间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 四周墙面防火板打底医疗洁净板墙面 |  | m2 | 382.18 |  |  |  |
| 32 | 011207001004 | 木隔断 | 新建隔墙1.轻钢龙骨建墙到顶 2.内侧加隔音棉工程 |  | m2 | 101.06 |  |  |  |
| 33 | 011103003001 | 塑胶地板 | 塑胶PVC地板铺设 |  | m2 | 155.23 |  |  |  |
| 34 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 卫生间防水 |  | m2 | 78.16 |  |  |  |
| 35 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间地面防滑地砖 |  | m2 | 14.93 |  |  |  |
| 36 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 卫生间墙面400*800全瓷砖 |  | m2 | 102.76 |  |  |  |
| 37 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 顶面蜂窝大板吊平顶(铝单板) |  | m2 | 115.99 |  |  |  |
| 38 | 01B011 | 背景造型 | 背景造型 |  | 项 | 10 |  |  |  |
| 39 | 01B012 | 窗帘 | 定制窗帘、窗纱 |  | m | 18.62 |  |  |  |
| 40 | 01B013 | 窗帘盒 | 下挂窗帘盒 |  | m | 18.62 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境保护税 |  |  |  |  |  | 按实计取 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |
| 1.1 | 接待区 |  |  |  |
| 1.2 | 儿童牙科区 |  |  |  |
| 1.3 | 六层会议室 |  |  |  |
| 1.4 | 六层VIP单间 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |  |  |
| 4 | 增值税 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。 |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 接待区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG | m | 35.86 |  |  |
| 2 | 030412004004 | 配线 | 国标正泰4m²电线 | m | 87.06 |  |  |
| 3 | 030412004005 | 配线 | 国标正泰2.5m²电线 | m | 20.52 |  |  |
| 4 | 030412006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 040801029003 | 照明开关 | 单控开关 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 030413014004 | 插座 | 五孔插座 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 030413001003 | 普通灯具 | 平板灯安装 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 儿童牙科区 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030413014003 | 插座 | 五孔插座 | 套 | 5 |  |  |
| 9 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG | m | 58.43 |  |  |
| 10 | 030412004003 | 配线 | 国标正泰2.5m²电线 | m | 150.29 |  |  |
| 11 | 031001008004 | 塑料管 | 给水管道Φ20PPR热熔管道 | m | 13.22 |  |  |
| 12 | 031001008005 | 塑料管 | 排水管道Φ50PVC管道 | m | 13.22 |  |  |
|  |  | 六层会议室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG | m | 36.06 |  |  |
| 14 | 030412004002 | 配线 | 国标正泰2.5m²电线 | m | 108.18 |  |  |
| 15 | 030412006002 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 9 |  |  |
| 16 | 040801029002 | 照明开关 | 单控开关 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 030413014002 | 插座 | 五孔插座 | 套 | 4 |  |  |
| 18 | 030413001002 | 普通灯具 | 平板灯安装 | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 03B001 | 换气口 | 换气口 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 六层VIP单间 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG | m | 196.04 |  |  |
| 21 | 030412004001 | 配线 | 国标正泰2.5m²电线 | m | 588.12 |  |  |
| 22 | 030412006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 62 |  |  |
| 23 | 040801029001 | 照明开关 | 单控开关 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 030413014001 | 插座 | 五孔插座 | 套 | 20 |  |  |
| 25 | 030413001001 | 普通灯具 | 平板灯安装 | 套 | 27 |  |  |
| 26 | 03B002 | 换气口 | 换气口 | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 03B003 | 换气扇 | 换气扇 | 套 | 5 |  |  |
| 28 | 03B004 | 无影灯 | 无影灯 | 套 | 5 |  |  |
| 29 | 080706002001 | 配电箱 | 强电箱 | 台 | 5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 30 | 03B005 | 智能马桶 | 智能马桶 | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 03B006 | 洗手池 | 洗手池 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 03B007 | 花洒 | 花洒 | 套 | 5 |  |  |  |
| 33 | 031001008001 | 塑料管 | 给水管道Φ20PPR热熔管道 | m | 13.22 |  |  |  |
| 34 | 031001008003 | 塑料管 | 排水管道Φ50PVC管道 | m | 44.9 |  |  |  |
| 35 | 03B008 | 收纳柜 | 收纳柜 | 套 | 5 |  |  |  |
| 36 | 03B009 | 石材台面+感应龙头+水盆 | 石材台面+感应龙头+水盆 | 套 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 环境保护税 |  |  |  |  |  | 按实计取 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  | 标段：睢县妇幼保健院产休一体化病房装修改造 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第六章 图纸

（若有另附）

第七章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

目录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

三、磋商（第一次报价）一览表

四、已标价工程量清单

五、磋商承诺函

六、技术部分

七、商务部分

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、其他资料

一、响应函

致：（采购人）

我方已仔细阅读并研究了（项目名称）磋商文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件，愿意以人民币大写：    （小写¥：     ）的磋商报价，工期     ，质量要求     ，按合同约定完成全部工作，同时做出以下声明：

1.我方按磋商文件的要求编制响应文件。

2.我方磋商有效期为递交响应文件截止之日起60日历天。

3.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4.我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意提供贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7.不泄露磋商活动中获取的项目信息、商业秘密。

8.我方承诺完全响应磋商文件全部条款。

9.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确完全响应磋商文件实质性要求，且不存在第二章“供应商须知”总则中第2.2项规定的任何一种情形。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业

法定代表人授权书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：身份证号：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章）

年  月  日

2.企业法定代表人授权书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，代表我单位授权（委托代理人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）以本单位名义处理投标（响应）文件的递交、开标、澄清、修改、撤销等有关投标的一切事务。

委托日期：年月日至年月日止

代理人无转委托权。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

附：法定代表人和授权代表的身份证明复印件

供应商名称：（盖章）

年  月  日

注：无委托代理人的无须提供企业法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可。

三、磋商（第一次报价）一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应内容 |  |  |  |
| 磋商报价 | 大写： （小写: 元） |  |  |
| 工期 |  | 质量要求 |  |
| 项目经理 |  | 项目经理等级及注册编号 |  |
| 施工地点 |  |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：1.本磋商报价为完成项目全部内容所需的所有费用。

2.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效响应。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

四、已标价工程量清单

五、磋商承诺函

致：（采购人），我方承诺如下：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2.磋商报价在磋商有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与项目法人签订合同，并严格履行合同义务，按时交货，为项目提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快更换，并承诺相应的经济责任。

4.在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若成交，我方将严格按照磋商文件的规定及时、足额向采购代理机构支付代理服务费。

6.若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

六、技术部分

（按照磋商办法的要求逐一提供）

- 七、商务部分

（按照磋商办法的要求逐一提供）

- 八、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收报告（若有）复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明（若有），专职安全生产管理人员应附身份证、安全生产考核合格证书复印件，其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 年龄 |
| 性别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

九、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等企业证件的复印件，加盖公章。

（二）资格承诺声明函

致（本项目采购人）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为：  注册地点为：      统一社会信用代码为：   法定代表人（单位负责人）为：    联系方式为：  。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年 月 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（三）供应商具有建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。

（四）供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书（不含临时建造师）和安全生产考核合格证，且不得有其他在建项目（提供承诺书）。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等查询网页截图）

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（出具承诺书并加盖单位公章）

- （七）供应商资格要求的其他材料

十、其他资料

（供应商认为需要提供的其他资料）

附件1：中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：年月日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕

号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件3、监狱企业

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经评委会审核确认投标供应商属于监狱企业的，在评审时视同小微企业。不是监狱企业的，不用提供。

附件4、节能环保产品证明文件

国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。不是节能环保产品的，不用提供。

附件5、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附表

最终报价表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 磋商报价 |  | 大写： （小写: 元） |
| 需要说明的问题 |  |  |

供应商：	（加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年  月  日

供应商不得在响应性文件附此表，自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份，以便在磋商小组规定的时间现场填写。

注：本报价表格单独提交，在磋商过程中进行报价，不在响应性文件中列出。