信阳市生态环境局信阳市水环境监测能力部分建设项目（移动式水质自动监测系统）合同

甲方：信阳市生态环境局

乙方：力合科技（湖南）股份有限公司

信阳市生态环境局组织对信阳市生态环境局信阳市水环境监测能力部分建设项目进行公开招标，项目编号（信财公开招标-2024-14），确定乙方为中标人。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额、

1.项目编号：信财公开招标-2024-14。

2.项目名称：信阳市生态环境局信阳市水环境监测能力部分建设项目

3.合同金额：人民币2,660,000.00元（大写：贰佰陆拾陆万元整），其中设备2,300,000.00元，运维360000元。以上价格以人民币结算，本合同总价款包括系统集成及配套设施、货物（仪器）、软件、技术图纸资料、包装、仓储、运输、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.具体内容：

详见附件1：分项报价表。

二、付款方式

合同签订后，甲方向乙方支付设备款的40%，即￥：920000.00元（大写：人民币玖拾贰万元整）；项目经过甲方履约验收合格后，甲方向乙方支付设备款的60%，即￥：1380000.00元（大写：人民币壹佰叁拾捌万元整）。验收合格之日起进入运维期，运维期满一年且考核合格后，甲方向乙方支付一年运维款，￥：180000.00元（大写：人民币壹拾捌万元整）；第二年运维期满且考核合格后，甲方向乙方支付第2年运维款，￥：180000.00元（大写：人民币壹拾捌万元整）.

三、交货方式

1.交货时间：自合同签订后180日历天内完成交货。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.乙方提供的服务应包括本合同“具体内容”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行开箱验货，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的品牌型号、数量等是否一致。验货合格的，由双方共同签署《验货清单》。

5.乙方需要对系统（包括仪器及软件）进行安装调试的，安装调试完毕后，依据规范性能测试合格后进入试运行，试运行结束后进行验收。

6.甲方组织项目履约验收，验收合格出具验收意见。

四、售后服务

1.质量保证期为自该项目通过最终验收之日起 1年。

2.在该项目货物质保期内，乙方应对站房及配套设施、货物、软件由于设计、工艺、质量、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题，所需费用由乙方负责。

3.乙方应在货物使用期内负责该项目采购内容及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对该项目采购内容（不可抗力或人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

五、双方相关权利及义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方在本合同执行期间为本项目提供必要的协调支持工作。

2.甲方在合同规定期限内履行付款责任。

3.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

（二）乙方权利和义务

1.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

2.乙方应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，甲方有权终止合同，并追责。

3.质保期内当仪器损坏出现重大故障时，乙方应在 24小时之内开展维修，并在48小时内修复。

六、质量要求

质量要求为合格，符合采购人及行业标准要求和本项目招标投标文件的技术要求。

七、违约责任

1.乙方所交付的该项目采购内容不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起7个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

2.乙方无正当理由逾期交付该项目采购内容的，乙方应承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，该项目采购内容仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

5.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

2.本合同自双方签订之日起生效。

3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》第三篇之合同有关条款执行。

5.本合同以纸质盖章件为准。

| 甲方：信阳市生态环境局（盖章） 甲方代表（签字）: 地址：信阳市新十六大街与新五大道交汇口 电话：0376-6530002 | 乙方：力合科技(湖南)股份有限公司（盖章） 乙方代表（签字）： 地址：长沙市高新区青山路668号 电话：0371-88911456 开户行：长沙银行股份有限公司银德支行 账号：800015850720025 2024年3月19日 |
| --- | --- |

- 附件1：分项报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆底盘 | NJ6606EC | 南京依维柯 | 辆 | 1 | 400000 | 400000 |  |
| 2 | 车辆改装 | 定制 | 重庆迪马 | 项 | 1 | 360000 | 360000 |  |
| 3 | 水质五参数自动分析仪 | LFWCS-2008 | 力合科技 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 力合自动分析仪运行控制系统V5.0 |
| 4 | 氨氮自动分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 5 | 总磷自动分析仪 | LFS-2002(TP) | 力合科技 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 6 | 总氮自动分析仪 | LFS-2002(TN) | 力合科技 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 7 | 高锰酸盐指数自动分析仪 | LFS-2002(CODMn) | 力合科技 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 8 | 挥发酚自动分析仪 | LFS-2002(Phe) | 力合科技 | 台 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 9 | 石油类自动分析仪 | LFS-2002(Oil) | 力合科技 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 10 | 氰化物自动分析仪 | LFS-2002(CN) | 力合科技 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 11 | 重金属（锌、镉、铅、铜）自动分析仪 | LFEC-2006 | 力合科技 | 台 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 12 | 取水系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 13 | 预处理系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 14 | 中央控制系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 15 | 电力供给系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 16 | 云台与视频监控系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 17 | 传输系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 18 | 车载定位系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 19 | 电动平衡系统 | FHDJ | 飞虎 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 20 | 试剂保存系统 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 21 | 数据管理平台 | 力合定制 | 力合科技 | 套 | 1 | 240000 | 240000 |  |
| 22 | 运行维护 | 力合定制 | 力合科技 | 年 | 2 | 180000 | 360000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2660000 |  |

附件2运行维护方案

1.1日常维护

为了保证监测车使用的监测设备运行稳定正常，要求将仪器设置为联机自动模式，测试间隔24小时，每天自动测试一组标样。操作员将每周标样测试的结果记录到标样核查记录本中，留档备查，主要测试参数为锌、镉、铅、铜、氨氮、高锰酸盐、总氮、总磷、挥发酚、石油类、氰化物，若核查不过，应找明原因，及时解决。

1.2周期维护

为保证移动式水质应急监测系统正常运行，每一个月安排监测车去指定点位进行自动连续监测，每次监测的时间、地点、监测数据均应记录，留档备查。

周期维护内容

| 维护周期 | 检查维护内容 |
| --- | --- |
| 1次/一个月 | 将应急监测系统开至水样测试地点，将整个系统处于应急测试状态： 1、系统自动取水，检查整个管路取水是否正常； 2、根据系统取水情况，判断系统工作软件运行情况； 3、根据系统取水，检查水泵、超声波、各电动球阀等设备工作情况。 4、检查系统数据远程传输情况。 |

1.3系统周期检查要求

1.3.1取水系统

取水系统的检查维护对象主要是取水头、水泵、取水管路、过滤器、样品箱及超声波等，其检查维护内容见下表。

取水系统检查维护内容

| 维护周期 | 维护对象 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1次/一个月 | 取水头 | 清洁取水头 |
| 1次/一个月 | 样品箱 | 清洁样品箱 |
| 1次/一个月 | 水泵 | 清洗，并将水泵中的水排干净 |
| 1次/一个月 | 取水管路 | 用清水对整个取水管路进行清洗 |
| 1次/一个月 | 过滤器 | 清洗过滤器 |
| 1次/一个月 | 超声波 | 检查超声波工作是否正常，并对超声波过滤器进行清洗。 |

1.3.2监测分析仪器

监测车使用的分析仪主要有水质常规五项、重金属（锌、镉、铅、铜）、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、总氮、氰化物、石油类、挥发酚等各仪器，结合日常维护的特点，对分析仪器进行周期维护，并对周期维护详细记录。

1、常规参数周期维护要求

水质自动监测系统常规参数为pH、水温、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、挥发酚、氰化物、锌、镉、铅、铜、石油类等16项指标，具体维护要求如下表所示：

水质常规五参数分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/月 |
| --- | --- |
| 溶解氧探头 | 校正 |
| pH探头 | 4、7、9标样校正 |
| 电导率探头 | 校正 |
| 浊度 | 高低标样校正 |
| 温度 | 校正 |

高锰酸盐分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 搅拌子 |  | 检查有无损坏 |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 还原液（草酸钠） | 更换 |  |  |
| 氧化剂 |  | 更换 |  |

总磷分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 显色剂 |  | 更换 |  |
| 还原剂 | 更换 |  |  |

氨氮分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 蠕动泵 | 检查工作情况 |  |  |
| 蠕动泵管 | 检查有无损坏 |  |  |
| 显色剂 | 更换 |  |  |

总氮分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |

氰化物分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 显色剂 |  | 更换 |  |
| 还原剂 | 更换 |  |  |

挥发酚分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 显色剂 |  | 更换 |  |
| 还原剂 | 更换 |  |  |

重金属（锌、镉、铅、铜）分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 试剂 |  | 更换 |  |

石油类分析仪维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/3月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样管接头 | 检查密封性 |  |  |
| 检测池 |  | 检查是否漏液 |  |
| 电磁阀 | 检查有无损坏 |  |  |
| 试剂管路接头 | 检查密封性 |  |  |
| 柱塞泵电机 |  | 检查 |  |
| 废液管 | 检查 |  |  |
| 光源 |  | 校准 |  |
| 显色剂 |  | 更换 |  |
| 还原剂 | 更换 |  |  |

1.3.3辅助设备

移动式水质监测系统使用的辅助设备包括稳压电源、排风扇、空调等，其检查维护内容见下表：

辅助设备维护要求

| 维护对象及周期 | 1次/2周 | 1次/1月 | 1次/6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳压电源 | 检查 |  |  |
| 排风扇 | 检查 |  |  |
| 空调 |  | 清洗滤网 | 清洁/维护 |
| 照明灯 | 检查 |  |  |
| 发电机 |  | 检查 |  |
| 冰箱 | 检查 |  |  |

1.4季度考核

为更好地加强移动式水质监测车的监管，在保证移动水质自动监测系统日常和周期维护的同时，业主部门可每年对移动水质自动监测系统进行盲样考核。

1.5总体要求

运行管理及维修期间，必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测车系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；使其真正发挥其效能和作用。既要及时维修监测车系统和仪表的故障，防范和减少故障，确保监测数据及时、科学和准确

1.6财产保护

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属委托方所有。未经委托方同意，运维方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

1.7运维工作节点

每日进行标样核查。

每周进行参数切换并核查，巡检各个系统是否正常。

每季度进行地表水样比对误差确保在15%以内。进行定点连续监测演练。

每年进行盲样考核。

1.8运维工作推动计划

为了推动监测车整体运维工作的正常有序开展，运维方至少配备1名运维人员，建立备品备件库，并配备若干备机以及多块分析模块，以保证各站点设备正常稳定运行。

当系统仪器出现故障时，在1小时内到达现场进行检修，保证仪器故障能在48小时得到解决。一旦故障在48小时之内无法解决，立即启动符合国家标准的备机，并及时用电话与书面形式报告。

1.9常规维护内容

保持监测车各仪器干净清洁，内部管路通畅，流路正常。对于各类分析仪器，防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器震动，经常检查其供电是否正常、有无漏液，及管路是否有气泡、搅拌电机是否工作正常。

每天通过标样核查情况判断仪器运行是否稳定正常。

每周巡检各个系统并做好各种现场记录。查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查电路系统、通讯线路是否正常；检查取水系统、预处理系统、控制系统是否正常。

水泵与取水管路：每月应急演练前检查。

配水与进水系统：每月对仪器采样适配器，包括过滤头、水杯和进样管路等以及配水板上的管路和观察窗等进行清洗。

仪器分析系统：定期清洗仪器分析系统各个电极、采样杯、废液桶和进样管路测量室等。

试剂按说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期不超过15天。

对使用期限有规定的备品备件，严格按使用规定期限予以更换。

根据不同配件和易耗件的更换周期,提前定货。

当发生污染事件时，接到业主通知后半小时内响应并做好各项出勤准备。当需要进行24小时以上连续应急监测，增派人员及车辆保证操作员轮班休息，同时加强运维与质控工作保证数据准确，通信畅通。

部分仪器设备,定期聘请专业人员维护维修,车载空调每年聘请专业人员维护维修1次；UPS电源每年定期请专业维修人员维护电源内部的碳刷和继电器。

监测车负责人员认真做好仪器设备运行记录工作，对系统运行状况和维修维护详细记录。

每季度第一周(1、4、7、10月第一周)提交上季度的巡检、质控等相关原始记录本。

每半年(1、7月第二周)提交监测车的运维总结。

1.10系统软件维护

系统软件上线前进行一次集中培训，使技术人员尽量熟悉软件系统界面、功能、设置等功能。

当系统软件新版本出现时，及时升级，同时对技术人员进行系统软件升级培训。

系统软件更新前应经过严格的测试，测试合格后方能更新。

安装最新版杀毒软件，保证杀毒软件的更新，防范网络风险。

运营维护中心常驻软件工程师，根据系统运行情况和业主建议不断进行新功能的开发，满足运营维护需求。

当监测车与中心站的通讯出现问题时，首先由现场技术人员到达故障点现场排除硬件故障，当故障属于软件BUG或其他软件问题时，软件工程师应在8小时内排除故障。

附件3运维考核办法

（1）考核办法

运维服务管理考核评分表

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录表格及总结报告 （20分） | 规范性与完整性（15分） | 认真填写记录表格，及时完成应急监测、半年及全年总结，不规范或不完整的每份扣1分，缺失的每份扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 上报及时性 （5分） | 每月按要求及时将相关记录表格送至甲方审核，未及时送达的每份扣1分，扣完为止。 |  |
| 运行维护 （30分） | 运行维护 （30分） | 1、仪器设备按合同要求定期维护仪器，未按计划实施，每缺一项/次扣2分。 2、仪器设备故障无法及时修复（48小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 3、保证辅助设施（进样系统、数据采集和传输系统、UPS等）正常运行；认真做好记录。每项不合格扣2分，扣完为止。 4、辅助设施故障无法及时排除（48小时内未修复），且未与甲方及时沟通，每次扣2分，扣完为止。 |  |
| 质量控制/质量保证（34分） | 质量控制/质量保证（34分） | 按合同要求完成每日、每月、每季度的质量考核（标样、水样比对），并填写记录，上报结果。每缺一项或结果不合格扣5分，扣完为止。 |  |
| 现场监督考核（10分） | 接受甲方现场随机监督考核（10分） | 根据现场考核情况（车容、车貌、车况、仪器设备是否正常等），酌情打分，良好：6-10分，一般：3-5分，差：0-2分。 |  |
| 应急响应 （6分） | 应急响应时间 （6分） | 若发生应急监测时：按时出发，不扣分；延迟1小时内出发，一次扣1分，延迟2小时内出发，一次扣2分，延迟2小时以后出发，一次扣3分。应急监测以业主领导通知乙方进入应急响应阶段为准。 |  |

评分人：               复核：                     审核：

（2）考核结果应用

维结束后进行考核，总分100分。考核得分≥90分的，支付考核期全款；90≥考核得分≥80，支付考核期运维款的90%；80≥考核得分≥60，支付考核期运维款的80%；60≥考核得分，支付支付考核期运维款的50%；考核得分低于60分，将不予支付运维款。