驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程

（小洪河杨庄至李屯段）

监理1、2标段

招 标 文 件

招   标   人：驻马店市水利局

招标代理机构：河南中博项目管理有限公司

日        期：2024年4月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 建设工程监理合同(格式)	24

第四章 技术规范	45

第五章 投标文件格式	46

第一章 招标公告

驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程（小洪河杨庄至李屯段）

招标公告

项目编号:ZMD2024-026

1.招标条件

本招标项目驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程（小洪河杨庄至李屯段） 已由相关行政主管部门批准建设，项目代码：2310-411700-04-01-897439，招标人为驻马店市水利局，项目法人为驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程建设管理局，项目资金已落实，已具备招标条件。

河南中博项目管理有限公司受驻马店市水利局委托，对本项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程（小洪河杨庄至李屯段）。

2.2 建设地点：西平县、上蔡县境内。

2.3招标内容：河道治理长度95.645km，其中西平县42.8km，上蔡县52.845km。

2.4招标范围：本项目招标文件、施工图纸、工程量清单和招标答疑纪要等包含全部内容。

2.5计划工期：施工1、2标段：180日历天；监理1、2标段：同工程施工工期（包括缺陷责任期）。

2.6质量要求：合格；

2.7标段划分：本项目共划分4个标段，标段划分如下：

| 序号 | 标段 | 建设地点 | 建设内容 具体以施工图纸、工程量清单为准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工1标段 | 西平县境内 | 河道主槽扩挖、堤防加固、险工整治、堤顶防汛道路及建筑物等工程。 |
| 2 | 施工2标段 | 上蔡县境内 | 河道主槽扩挖、堤防加固、险工整治、堤顶防汛道路及建筑物等工程。 |
| 3 | 监理1标段 | 西平县境内 | 施工1标段施工阶段及保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理服务。 |
| 4 | 监理2标段 | 上蔡县境内 | 施工2标段施工阶段及保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理服务。 |

3.投标人资格要求：

3.1 具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2 施工1、2标段：（1）投标人应具有水利水电工程施工总承包壹级（含壹级）或以上资质，具有有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理须具有水利水电工程专业一级注册建造师资格，且无其他在建工程（提供无在建承诺书）；（3）拟派技术负责人须具备水利类专业高级（含高级）或以上技术职称；（4）企业主要负责人、项目经理及专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证；（5）拟派项目经理、技术负责人及专职安全员应为本单位人员（提供2023年10月1日以来社保部门出具的6个月的社保缴纳证明）；

3.3 监理1、2标段：（1）具备水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质；（2）拟派项目总监理工程师应同时具备水利工程施工监理注册监理工程师资格证书和水利类专业高级或以上技术职称，且无其他在建工程（提供无在建承诺书）；（3）拟派总监理工程师应为本单位人员（提供2023年10月1日以来社保部门出具的6个月的社保缴纳证明）。

3.4 投标人及其主要执（从）业人员须在“水利建设市场监管平台”进行信息公开（以网上公示为准，提供网页截图）；投标人如授权委托代理人，委托代理人须为“水利建设市场监管平台”公开的人员；

3.5 财务要求：投标人财务状况良好，提供企业近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构审计完整的年度财务审计报告（成立时间不足三年的按实际成立以来年限提供）；

3.6信誉要求：

(1)投标企业被列入“中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，依法禁止参加本项目投标活动；

(2)投标企业被列入“信用中国-严重失信主体名单查询 、信用河南失信惩戒对象名单、全国水利建设市场监管平台黑名单”的，禁止其参与本项目投标活动；

3.7 无行贿犯罪承诺函：投标人须出具“无行贿犯罪承诺函”，承诺对象包括法人、法定代表人、拟派项目经理或项目总监、委托代理人，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担，出具时间应是本公告发布之后（格式见招标文件）；

3.8 投标人可同时投报本项目多个标段，但只能中取其中一个标段，若中取多个标段，按投资额度较大的标段中取。

3.9 本次招标不接受联合体投标。

4.企业注册

投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后自行选择CA锁发布机构完成CA密钥的办理，完成注册。

5.招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：请于2024年04月30日8：00时至2024年05月09日18:00时在驻马店市公共资源交易中心网站上下载招标文件，招标文件售价0元。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

5.2 招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/导航栏下载中心栏目里投标人操作手册）。

5.3 获取招标文件后，投标人请到驻马店市公共资源交易中心网站—下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

5.4 请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

6.资格审查方式

6.1 本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6.2 本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理或总监、技术负责人、其他人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所用材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

7.投标文件的上传/递交

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder）上传完成。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/

bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.z

humadian.gov.cn:8820/TPbidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》网站上同时发布。

9.特别提醒

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1、网络要求：网络带宽4M以上。

2、硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

3、人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront

/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026001）

10.联系方式

招 标 人：驻马店市水利局

地    址：驻马店市泰山路519号

联 系 人： 王先生

电    话：03962690665

招标代理机构：河南中博项目管理有限公司

地　　址：驻马店市乐山大道与洪河大道交叉口百佳广场B座12楼1201室

联 系 人：尤先生

联系方式：03963668183

监督单位：

驻马店市水利局

办公地址：驻马店市泰山路519号

电    话：0396-2690961

驻马店市发展和改革委员会

办公地址：河南省驻马店市开源大道56号

电    话：0396-2600676

第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 驻马店市洪汝河薄弱环节治理工程（小洪河杨庄至李屯段） |
| 2 | 建设地点 | 西平县、上蔡县境内 |
| 3 | 招标内容 | 工程施工阶段及保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理服务 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 监理服务期限 | 工程施工阶段及缺陷责任期 |
| 6 | 质量监控目标 | 合格 |
| 7 | 工期监控目标 | 同工程施工工期 |
| 8 | 投资控制目标 | 控制在承包人与发包人签订的合同价内 |
| 9 | 安全控制目标 | 无安全事故 |
| 10 | 监理主要工作内容 | 监理1、2标段：负责招标范围内工程建设期全部建设内容的质量、进度、投资控制、信息管理及合同管理、安全及文明施工管理，建设工程内部协调以及缺陷责任期的监理。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2.监理1、2标段： （1）具备水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质； （2）拟派项目总监理工程师应同时具备水利工程施工监理注册监理工程师资格证书和水利类专业高级或以上技术职称，且无其他在建工程（提供无在建承诺书）； （3）拟派总监理工程师应为本单位人员（提供2023年10月1日以来社保部门出具的6个月的社保缴纳证明）。 4. 投标人及其主要执（从）业人员须在“水利建设市场监管平台”进行信息公开（以网上公示为准，提供网页截图）；投标人如授权委托代理人，委托代理人须为“水利建设市场监管平台”公开的人员； 5.财务要求：投标人财务状况良好，提供企业近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构审计完整的年度财务审计报告（成立时间不足三年的按实际成立以来年限提供）； 6.信誉要求： (1)投标企业被列入“中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，依法禁止参加本项目投标活动； (2)投标企业被列入“信用中国-严重失信主体名单查询 、信用河南失信惩戒对象名单、全国水利建设市场监管平台黑名单”的，禁止其参与本项目投标活动； （6）无行贿犯罪承诺函：投标人须出具“无行贿犯罪承诺函”，承诺对象包括法人、法定代表人、拟派项目总监、委托代理人，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担，出具时间应是本公告发布之后（格式见招标文件）； 7.投标人可同时投报本项目多个标段，但只能中取其中一个标段，若中取多个标段，按投资额度较大的标段中取。 8.本次招标不接受联合体投标。 |
| 12 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的金额： 监理1、2标段：20000.00元 /每标段（贰万元整） 投标保证金提交截止时间：（同投标截止时间） 投标保证金递交形式：转账或电子保函 转账形式：投标人须登录交易系统，在【业务管理】里面的【保证金缴纳查询】菜单里，查找该标段的投标保证金收款账户，投标人可挑选该标段对应的任一个账户按要求递交投标保证金，缴纳完成后，在【保证金缴纳查询】菜单里下载打印投标保证金交纳回执单，投标人必须将投标保证金交纳回执单的复印件装订到投标文件中并加盖公章。 投标人将投标保证金于开标时间前登录交易系统从本公司基本账户一次性足额存至驻马店市公共资源交易中心指定账户,不得以现金提交，逾期到账的投标保证金不予受理。（未从基本账户汇出或未按时到账者视为无效）。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。 保函形式：采用保函形式缴纳的，投标人在投标截止时间前须由专业担保机构出具投标保证金保函，并将保函证明按规定附于投标文件内并上传至项目资格审查材料内。 项目开标前，投标人在交易系统“电子保函申请”页面进行电子保函申请，出具保函的相关机构审批通过后，将以密文形式出具电子保函文件，投标人在金融服务平台可下载该保函文件。 电子保函的申请、使用、查看及应用过程中遇到问题可以咨询以下部门： 交易平台技术咨询：0396-2613088 银行保函技术支持：0571-85817300-884 保险保函技术支持：0371-69158801、17319726812 担保保函技术支持：0371-58670003 □不要求 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 招标文件发售 信息 | 免费下载招标文件及相关资料 |
| 15 | 招标控制价 | 监理1标段：¥2103400.00元 监理2标段：¥3079400.00元 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf ）格式，在会员系统指定位置上传） 2、纸质投标文件：确定中标后三日内，中标人提供与上传电子投标文件一致的正本 壹 份，副本叁份。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 1、电子投标文件 （1）经过加密的电子投标文件上传件为正本 （2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA印章。 （3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人 CA 印章,需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。 |
| 19 | 电子投标文件U盘、纸质投标文件密封要求 | 无需提供电子投标文件U 盘、纸质投标文件 |
| 20 | 投标截止时间 | 2024年05月20日09时00分（北京时间） |
| 21 | 投标文件递交 | 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
| 22 | 资格审查文件及业绩 信誉资料原件的递交 | 投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将涉及的资格审查、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。 |
| 23 | 开标时间、地点 | 开标时间：2024年05月20日09时00分（北京时间） 开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标室 （电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在5分钟内完成解密,如果5分钟内未完成解密，按情况规定可以延长5分钟，若规定时间内未完成解密，视为自动放弃）。 |
| 24 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日15日前 形式：登录交易平台匿名提出 |
| 25 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15日前 形式：交易平台书面澄清 |
| 26 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日2日内 形式：登录交易平台匿名确认 |
| 27 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日2日内 形式：登录交易平台匿名确认 |
| 28 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 递交投标文件截止之日10日前，招标人收到异议，3日内给予答复；逾期未提出的视为无异议。 |
| 29 | 开标程序 | 本工程采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，由 7 人组成； 其中招标人代表2人（招标人代表应由具有评标专家相应或者类似条件的人员担任），评标专家5人 （经济类1人，技术类4人）。 评标专家确定方式： 开标时在监督部门的监督下从《河南省综合评标专家库》中采用电脑随机抽签方式确定,负责评标活动。（默认） |
| 31 | 本次评标采用的评标方法 | ☑综合评估法 □合理低价评标法 □（其他） |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 ☑否 ，推荐的中标候选人数：推荐 1-3 名中标候选人。 |
| 33 | 重新招标和不再招标 | 1、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 2、不再招标 依法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后应当依法重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。 |
| 34 | 中标候选人公示 | 招标人收到评标委员会评标报告后3日内，应将中标候选人的情况在本招标项目招标公告（文件）发布的同一媒介予以公示，公示期3个工作日。投标人对中标候选人公示有异议的，应在公示期内以书面形式（加盖单位公章且经法人签字）向招标人或代理机构提出书面异议，须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本（原件及加盖公章的复印件）及本人身份证（原件及加盖公章的复印件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
| 35 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 36 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 37 | 监督 | 驻马店市水利局 办公地址：驻马店市泰山路519号 电 话：0396-2690961 驻马店市发展和改革委员会 办公地址：河南省驻马店市开源大道56号 电 话：0396-2600676 |
| 38 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 39 | 评标方式 | 网络电子评标（电子评标过程中当出现突发情况，导致系统无法正常运行且短时间内无法修复时，经监督部门同意，延迟评标。） 远程网络电子评标 |
| 40 | 招标人补充的其他内容 | 踏勘现场：☑不组织；如需，投标人可自行踏勘。 |

一、总则

1．招标说明

1.1 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目监理进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

2．招标原则

2.1 竞争选优；

2.2 公开、公平、公正、诚实信用；

2.3 质量好、信誉高、价格合理、监理方案先进可行；

2.4 反对不正当竞争。

3．资质条件要求

3.1见投标人须知前附表

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本项目前期准备提供设计、编制技术规范或其他文件的咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本项目的代建人；

（7）为本项目提供招标代理服务的；

（8）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本项目代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照的；

（12）被依法暂停或取消投标资格的；

（13）进入清算程序，或被宣告财产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

4．投标人的监理责任期及要求：

4.1投标人的监理责任期为委托监理合同有效期；

4.2中标人在投标文件中拟定的总监理工程师及专业监理工程师在工程监理过程中不得更换；

5．中标人的责任和权利：

5.1向招标人报送拟委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成约定的监理任务；

5.2运用合理技能为招标人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋工作，帮助招标人实现预定目标，公正地维护各方的合法权益；

5.3未征得有关方面同意，不得泄漏与本工程业务活动有关的保密资料；

5.4按照保质量、保工期、降低成本的原则对施工承包商的施工组织设计和技术方案提出审核意见并向招标人书面报告；

5.5经招标人同意后发布开工令、停工令、复工令；

5.6有对工程上使用的材料、设备以及施工质量的检验权；对于不符合施工规范和质量要求的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知施工承包商整改、返工；对施工承包商不听监理方指令、拒不进行整改与返工的，在经过招标人同意后，有权签发暂停施工令；

5.7监督施工单位按其合同约定工程质量等级标准施工；达到约定工程质量等级，符合所报工程等级的验收条件；

5.8严格按照现行的国家、行业施工及验收规范、标准，监理规范施工。

6．投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用；不论投标结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用；

6.2中标与未中标的投标文件招标人均不予退还。

7．开标评标时：所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规。

二、招标文件

8．招标文件的组成

8.1招标文件是各投标人编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订监理合同的依据之一；

8.2本招标文件包括下列文件及在招标期间所有按本须知发出的补充资料和投标预备会答疑纪要。

本招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 建设工程监理合同(格式)

第四章 技术规范

第五章 投标文件格式

8.3投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在驻马店市公共资源电子交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

8.4投标人应认真阅读招标文件中所有条款内容、图纸、技术资料等，并对自己就有关文件所做出的解释负责。未按招标文件要求提交投标文件和资料的或者未对招标文件做出实质上响应的，投标人的投标文件将被拒绝，其后果自负；

8.5招标文件及所有的补充通知、投标预备会答疑纪要将向监督部门备案；

8.6招标文件的澄清

8.6.1招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

8.6.2投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

8.6.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标须知前附表第24项规定的时间后的任何澄清要求。

9．招标文件的修改

9.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

9.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

9.3 当招标文件、答疑纪要、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

三、投标文件的编制

10．投标文件的语言

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11．投标文件计量单位

除在招标文件的技术条件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

12．投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）委托代理人授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）技术标（监理大纲）；

（6）技术规范；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其它资料；

13．投标报价

13.1投标人监理费投标报价应按金额报价。

13.2投标人的监理酬金是在监理服务期内（双方约定的工期监控目标+合理的工程延期）投标人按合同规定的范围所提供全部服务所需的费用。

13.3本项目招标设招标控制价，高于招标控制价的投标报价其投标被拒绝。

13.4投标人只能提交一个报价，招标人不接受任何选择报价；

14．投标货币

14.1本工程的投标货币均以人民币计算。

15．投标保证金

15.1 保证金作为投标文件的组成部分，投标人应按前附表的规定缴纳投标保证金并获取相应证明；

15.2 投标保证金提交时间及地点：见投标须知前附表；

15.3 招标人将拒绝未按要求提供投标保证金的投标文件；

15.4 投标保证金的退还：

15.4.1招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人（无息）退还投标保证金。

15.5 如有下列情况，将没收投标保证金：

15.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

15.5.2中标人在规定期限内无故不与招标人签署监理合同（因不可抗力原因除外）。

15.5.3有串标、围标、弄虚作假等情况的。

15.5.4法律法规约定的其他情形。

16. 投标文件的编制

16.1投标文件应按第五章“投标文件格式”使用驻马店市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

16.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

16.3电子投标文件

（1）经过加密的电子投标文件上传件为正本。

（2）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。

（3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章， 需要委托代理人签字的可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。

（4）电子投标文件上传件，因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题，其投标文件作无效标处理。若专家已完成评审，发现投标人没有交纳投标保证金则取消其中标候选人资格。

16.4投标文件份数：加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）。

17．现场勘察和投标预备会

17.1 招标人发放招标文件后，将按前附表规定的日期和地点组织勘察现场和召开投标预备会，投标人应派代表出席；

17.2 投标人应对工程现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，并在投标文件中综合考虑可能影响项目建设周期和投标报价的应由承包人负责承担的风险，中标后不得以不完全了解工程现场和周围环境等为理由提出延长工期或其他经济补偿的要求；

17.3投标人应自行承担因参加投标预备会以及勘察现场而发生的所有费用及风险；

17.4 招标人向投标人提供的有关工程现场的数据和资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此所做出的推论、理解和结论概不负责。

四、投标文件的递交

18．投标文件的密封与标记

18.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的投标文件未按本章第16.3、16.4项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人将不予受理。

18.2 未按本投标人须知前附表要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。

19.投标文件的递交

19.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

19.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.3 投标人递交投标文件的同时，需在投标人业务系统的资格审查材料中提交资格审查和业绩信誉核验所需证件（证明）扫描件。

19.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20．投标截止时间

20.1 投标人应按前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件上传。

20.2 投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

21．迟交的投标文件

21.1招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的修改、补充与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至驻马店市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

五、开  标

23．开标的时间、地点和要求

23.1 招标人在本章第20.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

23.2远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

23.3逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。

23.4开标程序：

23.4.1本工程采用远程不见面电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按不见面开标系统提示程序进行开标。

23.4.2若因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

23.4.3开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 23项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件上传件出现问题无法正常解密、解密失败或解密超时的；

23.4.4纸质开标

本项目不适用。

24. 开标异议

投标人对开标有异议的，可在开标期间通过不见面开标大厅进行网上提问，招标人当场作出答复。

六、评  标

25．评标委员会与评标

25.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。

25.3 评标委员会成员应当本着实事求是的精神，客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

26．评标过程的保密

26.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

27．投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式个别要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应以书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

28．评标

评标委员会按照本章第29条款“评标办法及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本章第29条款“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.评标办法及标准

本工程监理评标，采用综合评估法：

29.1评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录 |  | 按招标文件格式要求 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 |  | 具备水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质 |
|  |  | 拟派项目总监理 工程师 |  | 拟派项目总监理工程师应同时具备水利工程注册监理工程师资格证书和水利类专业高级或以上技术职称，且无其他在建工程（提供无在建承诺书）；应为本单位人员（提供2023年10月1日以来社保部门出具的6个月的社保缴纳证明） |
|  |  | 投标人及其主要执（从）业人员 |  | 投标人及其主要执（从）业人员须在“水利建设市场监管平台”进行信息公开（以网上公示为准，提供网页截图）；投标人如授权委托代理人，委托代理人须为“水利建设市场监管平台”公开的人员； |
|  |  | 财务要求 |  | 投标人财务状况良好，提供企业近三年（2021年度、2022年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构审计完整的年度财务审计报告（成立时间不足三年的按实际成立以来年限提供）； |
|  |  | 信誉要求 |  | (1)投标企业被列入“中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单”的、被列入“国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，依法禁止参加本项目投标活动； (2)投标企业被列入“信用中国-严重失信主体名单查询 、信用河南失信惩戒对象名单、全国水利建设市场监管平台黑名单”的，禁止其参与本项目投标活动； |
|  |  | 无行贿犯罪承诺函 |  | 投标人须出具“无行贿犯罪承诺函”，承诺对象包括法人、法定代表人、拟派项目总监、委托代理人，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担，出具时间应是本公告发布之后（格式见招标文件） |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 工程施工阶段及保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理服务 |
|  |  | 监理服务期限 |  | 工程施工阶段及缺陷责任期 |
|  |  | 质量监控目标 |  | 合格 |
|  |  | 工期监控目标 |  | 同工程施工工期 |
|  |  | 投资控制目标 |  | 控制在承包人与发包人签订的合同价内 |
|  |  | 安全控制目标 |  | 无安全事故 |
|  |  | 投标有效期 |  | 60日历天（从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合招标文件要求 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合招标文件的其他要求 |
| 4 | 分值 构成 | 1.技术标35分； 2.项目管理机构15分； 3.投标报价40分； 4.投标人业绩10分。 |  |  |
| 4.1 | 技 术 标 监 理 大 纲 评审 标准 （35分） | 现场旁站监理措施 （3分） |  | 合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 工程质量控制措施 （5分） |  | 合理得4-5分，较合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 工程进度控制措施 （5分） |  | 合理得4-5分，较合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 工程投资控制措施 （5分） |  | 合理得4-5分，较合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 安全生产管理措施 （5分） |  | 合理得4-5分，较合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 合同和信息管理措施 （3分） |  | 合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 拟投入的仪器和设备 （3分） |  | 合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 组织协调的手段和方法（3分） |  | 合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
|  |  | 对工程建设的建议 （3分） |  | 合理得2-3分，一般得1分，缺项不得分。 |
| 4.2 | 项目管理机构 （15分） |  | - 监理1标段： - 拟投入水利工程注册监理工程师5人（不含总监），得5分，少于5人不得分；在5人的基础上每增加1人加1分，最多加5分。（提供注册监理工程师证书扫描件）；拟投入的所有注册监理工程师中，缺少水土保持工程施工监理专业的扣1分，最多扣1分。 - 监理2标段： - 拟投入水利工程注册监理工程师6人（不含总监），得5分，少于6人不得分；每增加1人加1分，最多加5分。（以上均须提供注册证书扫描件）；拟投入的所有注册监理工程师中，缺少水土保持工程施工监理专业、机电及金属结构设备制造监理专业的，缺少一项扣1分，最多扣2分。 |  |
|  |  |  | 拟投入监理员8人，得3分，少于8人不得分；每增加1人加0.5分，最多加2分。（须提供监理员证书或助理工程师及以上职称证书原件）； |  |
| 4.3 | 投 标 报 价 评 审 标 准 | 评标基准价计算方法 | 一、有效投标报价的确定办法： 1：投标人投标报价≤招标控制价； 2：通过初步评审的投标人的投标报价； 3：同时符合以上两个条件的投标报价为有效投标报价。 投标报价低于招标控制价×95%的，不参加有效投标报价算术平均值的计算，但仍进行评审。 二、有效投标报价的算术平均值的确定：为所有参与计算的有效投标报价的算术平均值。 三、评标基准值=有效投标报价的算术平均值×50%+招标控制价×50% 当所有有效的投标报价都低于招标控制价×95%时，评标基准值=招标控制价×95%； |  |
|  |  | 投标报价评审标准 （40分） | 四、分值计算 1.投标报价（满分40分） 2.当投标报价等于评标基准值，得35分。 3.当投标报价低于评标基准值，投标报价与评标基准值相比，每低1个百分点，在35分的基础上加1分，最多加5分；投标报价低于评标基准值超过5个百分点的（含5个），每低于1个百分点，在35分的基础上减1分，减完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1个百分点，在35分的基础上扣2分，扣完为止。 |  |
| 4.4 | 投标人业绩 （10分） |  | 投标人2019年1月1日承担过类似工程的，每提供1项得2分，最多得10分。类似业绩是指：水库（新建、改扩建、除险加固）工程或河道治理工程，需提供中标通知书、合同的原件扫描件。 |  |
| 最终得分的计算方法 |  |  | 最终得分=评标委员会所有成员打分的算术平均值 注：整个计算过程均按四舍五入保留两位小数 |  |

说明：以上涉及到各项审查的相关证件均以提供的扫描件为准。所有证件如遇延期办理的应提供行政主管部门出具的证明，以上资料在投标文件中须附复印件，并在“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取。

30.评标方法

采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准独立进行赋分，并按照最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。最终得分相同时，以投标报价低的优先排序；投标报价也相同的，按照技术标得分高的优先推荐，没有约定的，由评标委员会确定。

30.1初步评审标准

30.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

30.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

30.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

30.2 详细评审标准

2.2.1 评标委员会按本章第29款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第29款规定的评审因素和分值对技术标（监理大纲）计算出得分A；

（2）按本章第29款规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第29款规定的评审因素和分值对项投标报价计算出得分C；

（4）按本章第29款规定的评审因素和分值对投标人业绩计算出得分D。

最终得分=评标委员会所有成员打分的算术平均值。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=A+B+C+D。

30.3评标程序

30.3.1 初步评审：评标委员会依据本章第2.1项（形式评审、资格评审、响应性评审）规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

30.3.2 评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，或者在设有控制价时明显低于控制价，使其可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

30.4  投标文件的澄清和补正

30.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

30.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

30.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

31.推荐中标候选人及定标

31.1由评标委员会按评标办法向招标人推荐 1-3 名中标候选人。

32.2 评标结束后，评标委员会编写评标报告，评标报告经评标委员会全体成员签字确认。

33.3在评标过程中，遇到既缺乏有关文件、法律、法规明确规定且又难于协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，半数以上同意的即予通过，未获过半数同意的即予否决。

34.4定标：招标人根据评标委员会提出的评标报告，从推荐中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。

35.5当确定中标的第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，视为放弃中标，招标人重新招标。

32．评标委员会审议

31.1评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

七、合同的授予

33．合同授予标准

33.1招标人将把本合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且经过评标委员会推荐并经招标人确认的中标人；

34．中标通知书

34.1在投标有效期内，以书面形式通知中标人；

34.2中标通知书是合同的组成部分；

34.3在中标人与招标人签订了合同协议书后，招标代理机构将中标结果通知所有投标人，但不做任何未中标原因的解释；所有投标文件不予退还。

35．合同协议书的签订

35.1中标人在收到中标通知书后的30天内与招标人签订合同，合同格式可以中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同》执行；

35.2招标文件、投标文件及澄清文件的记录和中标人在投标时的承诺等均作为合同不可分割的组成部分；

35.3如果中标人不按招标文件要求和投标文件承诺内容签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收投标保证金，并另行确定中标人。

36．其他

36.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

36.2招标控制价是招标人控制招标工程的最高限价。在开标七日前向所有投标人公布。

36.3未尽事宜，按国家、省、市的有关规定执行。

36.4本招标文件的最终解释权归招标人。

37．投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1）第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第三章 工程监理合同(格式)

建设工程监理合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

  - 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                  ；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：              。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                             。

六、期限

1. 监理期限：

自工程开工时始，至工程移交后止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：     年    月    日。

2. 订立地点：                         。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执   份。

委托人：   （盖章）           监理人：        （盖章）

住所：                        住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权            法定代表人或其授权

的代理人： （签字）           的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

  - 第二部分 通用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用 合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部 分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行 义务的全权负责人。

1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事 人。

1.1.3  工程和监理

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2  监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、 组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要 的资料。

1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等， 包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

1.1.4.3  监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

1.1.4.4 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出 修改意见。

1.6.2  委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期 限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.6.3  文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即 采取适当的措施防止损失扩大。

1.6.4  文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据 合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往 函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部 分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造 成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10  知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权 和其他知识产权均归委托人享有。

1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所 引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露 给他人或公开发表与引用。

1.12  委托人要求

1.12.1  监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改 正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合 同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的 外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 委托人义务

2.1  遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的 任何责任。

2.2 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。 除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、

办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

2.3  办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准 或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

2.5 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

2.6  其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

3.  委托人管理

3.1  委托人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、 职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期 限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围 内的行为由委托人承担法律责任。

3.1.2  委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天 内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

3.1.3  委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职 责，并通知监理人。

3.2 委托人的指示

3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

3.2.3   在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函 的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.3  决定或答复

3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复； 逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

4.  监理人义务

4.1 监理人的一般义务

4.1.1 遵守法律 监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税 监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3  完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷 进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4  其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收 证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托 人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3  联合体

4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

4.3.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.4 总监理工程师

4.4.1   监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派 代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急 且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施 后 24 小时内向委托人提交书面报告。

4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机 构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先 应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5  监理人员的管理

4.5.1 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安 排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监 理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资 格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

4.5.2 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等； 其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的 工作会议。

4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。 委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、 行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益

4.7.1 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.7.2 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因 监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或 付酬。

4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

5.  监理要求

5.1  监理范围

5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者 之间的关联内容进行确定。

5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.3 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶 段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组 织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.2  监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

（4）本工程监理的委托合同及补充合同；

（5）委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

（6）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

（7）其他监理依据。

5.3  监理内容

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关 规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题 会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工 方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性， 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人 审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工 承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验 收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争 议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

5.4 监理文件要求

5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据 应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要， 并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同 条款中约定。

6.  开始监理和完成监理

6.1  开始监理

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开 始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费 用和（或）周期延误。

6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期 限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；

（3）未按合同约定及时支付监理报酬；

（4）未及时履行合同约定的相关义务；

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3  完成监理

6.3.1 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托 人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合 同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报 酬的，所增费用由委托人承担。

6.3.3 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复 监理的责任由监理人负责。

6.3.4 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经 接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名 称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

6.3.5 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有 不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具 体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别 贮存。

7.  监理责任与保险

7.1 监理责任主体

7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业 公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

7.1.2 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关 技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

7.1.3 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法 定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

7.2 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履 行期间保持足额、有效。

8. 合同变更

8.1  变更情形

8.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后 进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）监理范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上述约定进行调整。

8.2  合理化建议

8.2.1 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益 的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

9.  合同价格与支付

9.1  合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实 施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

9.2  预付款

9.2.1 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款 中约定。

9.2.2 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

9.3  中期支付

9.3.1 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申 请，并附相应的支持性证明文件。

9.3.2 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中 期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的 约定执行。

9.4  费用结算

9.4.1 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费 用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当 提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费 用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

9.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

10.  不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战 争和专用合同条款约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合 同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

10.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资 料。

10.3  不可抗力后果及其处理

10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力 发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有 效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事 人承担全部损失。

11.  违约

11.1  监理人违约

11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

（2）监理人转让监理工作；

（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

（4）监理人无法履行或停止履行合同；

（5）监理人不履行合同约定的其他义务。

11.1.2 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠 正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由 于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

12.2 委托人违约

12.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

（2）委托人原因造成监理停止；

（3）委托人无法履行或停止履行合同；

（4）委托人不履行合同约定的其他义务。

11.2.2 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限 内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承 担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

11.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约 责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

12.  争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决 不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 第三部分   专用合同条款

1.  一般约定

1.4 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）监理报酬清单；

（8）监理大纲；

（9）其他合同文件。

2. 委托人义务

2.2 发出开始监理通知

委托人不提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他条件。

4.  监理人义务

4.2  履约保证金：无履约保证金。

4.4 总监理工程师

4.4.1 本款补充：承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻总监理工程师和其他主要人员，签订合同时须向发包人提交总监理工程师和其他主要人员的相关证书，在施工期间由发包人保管。总监理工程师和其他主要人员不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务。所有拟派人员未经发包人的批准驻工地时间每月不得少于22日历天，离开现场必须事先征得发包人同意，总监理工程师缺勤一天罚款5000元，其他主要人员缺勤一天罚款1000元。承包人更换总监理工程师须征得发包人同意，并向发包人支付贰万元（￥20000.00元/每人·次）违约金，且更换后的总监理工程师不得低于原来的专业技术职称。

4.6撤换总监理工程师和其他人员

发包人有权要求监理人对其认为不能称职的总监理工程师和其他主要人员进行更换，并按本专用条款“4.4.1”约定由监理人向发包人支付违约金。

6.开始监理和完成监理

6.2监理周期延误

监理服务期限延误的，监理人应完成监理服务全部内容，不另行增加监理报酬。

8.合同变更

8.1  变更情形

8.1.1 监理工作范围发生重大变化时，合同一方均可向对方提出变更，经双方协商一致后可进行变更。

8.2  合理化建议

8.2.2 监理人可提出合理化建议，降低工程投资、缩短施工期限或者提高工程经济效益的，委托人不予奖励。

9.合同价格与支付

9.1  合同价格

9.1.1 本合同的价款确定方式：监理投标文件中的投标报价。

9.1.3 监理人进行外出考察、试验检测、驻场监造、专项咨询或专家评审时，所产生费用由监理人支付。

9.2  预付款：无预付款。

9.3  中期支付

第一次支付：完成至合同总工程量的30%，经发包人认可后，拨付至合同总价的30%；

第二次支付：完成至合同总工程量的50%，经发包人认可后，拨付至合同总价的50%；

第三次支付：合同工程全部建设内容完成后，经发包人认可，并通过完工验收，拨付至合同总价的80%；

工程竣工决算和审计完成并通过竣工验收后，拨付至合同总价的97%，缺陷责任期满后，拨付剩余部分。

合同中所有支付指：应由发包人履行的支付手续。

9.4 费用结算

如发包人因不可抗力或非主观原因造成上述各项拨款迟缓，不再增加延期费用。

遇不可抗力或重大政策调整或资金原因，致使工程延期实施或停止实施，只对工程已完部分进行结算，监理人不得进行索赔。

上述问题解决后，合同权利义务需要继续履行，仍由原中标单位按照原合同继续实施。若原中标单位不愿继续履行原合同，则经发包方同意后原合同自动解除。

最终结算按财政评审和审计结果确定。

11.  违约

11.2 委托人违约

11.2.2 委托人发生违约情况时，具体事项由双方商议解决，协商期间监理人须继续完成监理服务工作。

12.争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，在合同协议书中约定。

第四章 技术规范

（严格执行本项目图纸中要求的规范）

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

第五章 投标文件格式

（项目名称）

项目编号：

所投标段：

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、委托代理人授权委托书

四、投标保证金

五、技术标（监理大纲）

六、技术规范

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其它资料

  - 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：            （招标人）

我们收到你们编号为的（项目名称）       监理    标段招标文件，经认真研究，我们决定参加该项目监理投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1.我方授权     （姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2.我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供监理服务，监理费投标报价为：（大写）          （小写：        ）。

3.如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，成立   （项目名称）建设工程监理项目部，及时安排中标的总监理工程师进驻施工现场实施监理合同。

4.我方承诺拟派项目总监理工程师至本项目投标截止时间前无在建工程。招标人一旦发现承诺不实，可取消我方投标资格，并没收投标保证金。

5.我们同意按招标文件中的规定，认可本投标文件的有效期为开标后60日历天；如果中标，有效期延长至合同终止日止。

6.我们愿按招标文件中的规定交纳万元的投标保证金。

7.我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8.在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

9.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投标段 |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  | 资质等级 |  |  |  |
| 监理主要工作内容 |  | 质量监 控目标 |  |  |  |
| 监理服务期限 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （大写） ： （小写） ： |  |  |  |  |
| 计划进驻日期 | 接招标人进场通知后2天内 |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 证书 编号 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附监理报酬清单（格式自拟）

1.监理报酬清单说明

2.监理报酬清单

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

  - 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：       职务：          系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

  - 三、委托代理人授权委托书

兹委托我单位同志      （职务：     ）为我单位授权委托代理人，以我单位的名义参加（项目名称）   项目监理    标段投标活动。代理人在投标、开标、评标及合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认并承担相应责任。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

  - 四、投标保证金

致：            （招标人名称）

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

投标保证金有效证明资料 (交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》或保函证明)

五、技术标（监理大纲）

1.投标人编制技术标的要求：技术标应包含现场监理管理办法、质量目标、工期目标、投资控制目标、文明安全控制目标及各阶段控制保证措施；

2.监理大纲主要包括但不限于以下内容：

2.1现场旁站监理措施

2.2工程质量控制措施

2.3工程进度控制措施

2.4工程投资控制措施

2.5安全生产管理措施

2.6合同和信息管理措施

2.7拟投入的仪器和设备

2.8组织协调的手段和方法

2.9对工程建设的建议

  - 附表一、拟用于本项目中的主要仪器设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：   年   月   日

六、技术规范

投标人在本招标工程项目中的工程建设标准、规范等技术要求应符合招标文件“第四章技术规范”。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目总监附注册执业资格证书等复印件；其他主要人员附职称证（执业证或上岗证书）等复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人 |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目总监 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目总监 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

（三）类似业绩

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行监理合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

  - 九、其它资料

9.1无行贿犯罪承诺函

致：                    （招标人名称）：

我方在此承诺，我方在            （项目名称及标段）招投标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、拟派项目总监、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日

9.2投标人根据招标文件规定认为有必要提供的其他证明资料