濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目

二期备用工程项目辅机设备采购二标包

招

标

文

件

招标编号： HNXSZC-2021001

采购单位：台前投资集团产业集群发展投资有限公司

代理机构：河南向生工程管理有限公司

2021年4月

目   录

- 招标公告

- 招标项目基本内容及要求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法

第五章  投标文件内容及格式

第六章  政府采购合同条款

第七章  政府采购合同格式

第一章   招标公告

一、采购项目名称：濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期备用工程项目辅机设备采购

二、采购项目编号：HNXSZC-2021001

三、项目预算金额：1600 万元；（一标包1200万元、二标包400万元）

- 采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：

- 采购内容：共划分2个标包；1标包：烟气处理系统（具体内容详见招标文件）；

2标包：输料输渣系统相关辅机设备（具体内容详见招标文件）；

- 资金来源：债券资金，已落实。
3.交货期：一标包：合同生效后120天内交付；二标包：合同生效后90天内交付

- 4.采购质量：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件的要求，并符合现场安装条件。
五、采购项目需要落实的政府采购政策：采购项目需要落实的政府采购政策促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、节能产品、环境标志产品优先采购。

- 六、供应商资格要求：

- 1、一标包、二标包供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并提供以下资料；

1.1投标人应是中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的机构或企事业单位，具备有效的统一社会信用代码证（或事业单位法人证书）。

1.2投标人提供2019年度经审计的财务报告；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明格式自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商需提供近半年以来任意连续 3 个月缴纳税收和社会保障资金的缴费票据凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司单位人员社保从缴纳之日起提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明格式自拟）；

1.6投标人提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间须在招标公告发布日期之后）

1.7法律法规对投标人的其他规定和要求。

1.8投标人资格条件、要求：本项目不接受联合体投标。

1.9是否接受进口产品：是

2.一标包特殊要求

2.1国家相关行政主管部门颁发的环境工程(大气污染防治工程)专项设计资质乙级及以上资质。

2.2环保工程专业承包二级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质。

注：设计、施工需为同一单位。
七、招标文件的领取方法：

1.报名时间、地点：凡有意参加投标者于2021年4月6 日至2021年 4 月 12日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30，到濮阳市黄河路与濮上路交叉向东50米路南513号领取招标文件；招标文件费800元/份，现金支付，售后不退；

2.报名资料：报名资料：授权委托书及“供应商资格要求”的相关资料；

注：以上资料携带原件供查验、留两套装订成册的复印件，所有复印件均应加盖单位公章。
八、投标文件的递交
1、递交投标文件截止时间：2021年4月21日 上午9:00。
2、投标文件递交的地点：黄河路与京开道交叉口长途汽车站对面 柏维酒店  二楼会议室
3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
九、发布公告的媒介及招标公告期限：
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》《中国招投标公共服务平台》上发布，公告期限为五个工作日。

十、联系方式 
采 购 人：台前投资集团产业集群发展投资有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：15163548606

地    址：台前县产业集聚区电商产业园

采购代理机构：河南向生工程管理有限公司

代理机构联系人：付先生

联系电话：15716687187

地    址：濮阳市石化路温泉花园16栋四单元403号

发布人：河南向生工程管理有限公司

发布时间：2021年4月 2日

第二章 招标项目基本内容及要求

、输料皮带：

1  总则

1.1本技术规范书适用于濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期工程的1台带宽B=1200mm，Lh=70.5m的带式输送机。

1.2本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

2  设备使用的环境及条件

2.1  气象特征与环境条件

本项目位于河南省台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.2  设备用途

输送破碎后的树枝树皮等生物质成品燃料，尾部位于燃料棚地道内，经过封闭式栈桥至锅炉间料仓上方，全部室内布置。

2.3  设计条件

带式输送机必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳并安全可靠。

3.设备规范

3.1 标准和规范

带式输送机的设计、制造、包装、运输、储存、验收应遵照下列标准及其它有关中国国家标准和规范：

GB 14784-2013《带式输送机安全规范》

GB/T 10595-2017《带式输送机》

GB/T 17119 -1997 《连续搬运设备 带承载托辊的带式输送机 运行功率和张力的计算》

GB/T 36698-2018《带式输送机设计计算方法》

GB 50431-2008《带式输送机工程设计规范(附条文说明)》

JB/T 2647-1995《带式输送机 包装技术条件》

其它未注标准按国标、部标或行业标准制造验收。

3.2 规格参数

带宽1200mm

头尾轮中心线水平投影长度Lh=70.5m；

头尾轮中心线垂直高差：H=18.8m；

带速V=1.0m/s；

运输物料：细碎树枝、树皮；

物料密度：0.2 kg/ m3；

运输量Q=40t/h；

输送带倾角β=倾角0°～20°

拉紧方式: 垂直拉紧

电动机功率18.5kW，380V，防爆型。

数量：1台

4．技术条件

4.1 带式输送机布置要求

4.1.1  带式输送机各部件的布置要求按《火力发电厂运煤设计技术规定》执行。

4.1.2  组成带式输送机的部件如买方无特殊说明时，均应在《TD75型通用固定式带式输送机设计选用手册》和《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》所限定的范围内选择。

4.1.3  带式输送机运行时最大跑偏量不得超过带宽的5%，卖方应充分考虑设备制造及配套件选择对带式输送机跑偏量的影响。

4.1.4  带式输送机在满载启动和停机时，最大瞬时张力不得超过正常工作张力的1.5倍。

4.1.5一次传感元件的关键元器件采用国内优质产品。元件外壳防护等级---IP65，所有零部件进行防腐处理，做好防水、防尘措施，以满足现场水冲洗的要求。

4.2.   总的技术要求

4.2.1  卖方提供的设备应功能完整,技术先进,并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.2.2  所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，买方欢迎卖方提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。买方一般不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得买方的同意。

4.2.3  设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得买方许可或由买方指定。卖方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

4.2.4  所使用的零件或组件应有良好的互换性。

4.3  滚筒

4.3.1  滚筒采用焊接结构，轮毂与轮轴之间采用涨套方式联接。

4.3.2  滚筒轴的许用扭矩及许用合力满足设计要求滚筒筒体长度应比胶带宽度宽200mm，滚筒筒皮壁厚应不小于12mm。

4.3.3  传动滚筒铸胶采用菱形花纹胶面，胶层厚度不小于12mm，铸胶硬度高于行业标准，铸胶寿命不低于30000小时，铸胶要求阻燃。

4.3.4改向滚筒采用光面包胶、胶层厚度不小于10mm，铸胶要求阻燃。

4.3.5轴承座为整体铸钢轴承座，轴承座设注油孔、放油孔（加丝堵）。轴承采用哈尔滨轴承集团公司产品（品牌为HRB）或SKF产品。

4.4   托辊组

4.4.1  承载托辊组其布置间距不得大于 1200mm，头部设2组过渡托辊组。导料槽下承载托辊组的布置间距不得大于600mm。采用锥形上调心托辊，从机头开始每10个托辊中设一个调心托辊。

4.4.2 槽形托辊组采用三节辊式的托辊组组，直径 φ108mm,槽角35°。

4.4.3 回程托辊组采用平形托辊组，直径φ108mm,其布置间距不得大于3000mm。采用锥形下调心托辊，从机尾开始每8个下托辊中设一个调心托辊.

4.4.4 过渡托辊组采用10°、20°、35°槽角（或者采用可调槽角）的托辊组组。缓冲托辊Φ108mm，按600mm间距布置。

4.4.5托辊组在正常工作条件下的使用寿命不低于30000小时，在寿命期内损坏率不得超过10％。

4.4.6托辊采用高频焊管、长效润滑方式、冲压轴承座制作。

4.4.7托辊轴承采用哈尔滨轴承集团产品（品牌为HRB）或SKF产品，托辊密封采用迷宫密封方式。

4.4.8上、下调心托辊架应有自动调节和手动定位功能（方便调节胶带跑偏）.

4.5  驱动装置

4.5.1减速机：减速机选用DCY硬齿面垂直出轴减速机，减速器选用硬齿面减速器。减速机选用江苏国茂减速机股份有限公司 、江苏泰隆减速机股份有限公司、宁波东力股份有限公司的产品。

4.5.2联轴器：减速机与传动滚筒联接处的联轴器,ZL型弹性柱销齿式联轴器。

4.5.3逆止器：带式输送机配制逆止器，所需要的逆止器由减速器厂家配套，采用非接触式逆止器。

4.5.4制动器：带式输送机装设性能优良的电磁液压推杆型制动器。制动器选用焦作制动器股份有限公司产品。

4.5.5电动机：电动机（防爆）选用南洋或佳木斯公司产品。能效等级2级以上。

4.6安全防护装置

4.6.1传动滚筒、尾部改向滚筒等处均要设置保护罩（网）,中间转动或运动部位均应加设安全护栏。

4.6.2所有外露的旋转、移动部件均应设置防护罩、防护栅或防护栏杆。

4.6.3带式输送机还配套下列保护元件：两级跑偏开关、双向拉绳开关、配套启动警示装置。跑偏开关具有自动报警和停机两级动作功能。双向拉绳开关为双侧动作、手动复位。拉绳采用覆塑钢丝绳。支撑钢丝绳用的绳环焊接在皮带机中间架上，间隔为5m。各元件配支架与控制箱。

4.7机架

4.7.1 带式输送机的中部支架、头部支架、尾部支架、拉紧装置支架等均应有足够的刚度和强度，原则上应在《TD75型通用固定式带式输送机设计选用手册》和《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》所限定的范围内选择，其制造误差不得超过有关标准的要求。对于特殊的非标准支架其结构型式应参照《TD75型通用固定式带式输送机设计选用手册》和《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》所采用的结构型式。

4.7.2  制造使用的板材与型材必须选用优质钢材，并经过钢材喷丸预处理。支架焊接工艺应符合有关标准要求，主要受拉的焊接部位应进行探伤检查。

4.8 清扫装置

4.8.1 头部胶带清扫装置采用合金橡胶清扫器，H型、P型配合使用。

4.8.2 在尾部改向滚筒趋入侧布置一组空段清扫器。

4.8.3 头部胶带清扫装置的布置应考虑留出物料流入头部溜槽的空间。

4.9导料槽

4.9.1 带式输送机供货要附带导料槽，按DTⅡ制造的带式输送机配带DTⅡ系列喇叭口导料槽。

4.9.2  导料槽1500mm/节，数量8节，前段（带挡板）1节，后段（带挡帘）1节，中间段6节。

4.10 基础联接件

带式输送机机架及与基础的联接件(包括螺栓、螺母、垫圈、钻孔钢板等)均由中标方提供。

4.11输送带

4.11.1 输送带采用织物芯型带，阻燃型，耐腐蚀。

4.11.2 输送带选用青岛橡六/浙江三维/银河德普（安能）或同档次产品。

4.11.3输送带最小拉伸强度200N/mm层, 层数不低于5层，上覆盖胶厚度4.5mm, 下覆盖胶厚度1.5mm。输送带的伸长率不大于1.5%。

4.12 压带轮组

4.12.1  输送机倾角较大，为防止飘带，在凹弧段设置3组压带轮组。

4.12.2 压带轮支架安装于带式输送机中间架。

4.12.3 压带轮应具有高度调节功能，防止压带阻力过大。

4.12.3 压带轮应保持光滑，压面受力均匀，不得对输送带造成磨损损坏。

5、关于备品、备件的说明

5.1 槽型托辊、调心托辊、平行下托辊等的应按实际数量的10%供应备用托辊数量。

5.2 中标方在供货时还应提供必要的易损部件备件，驱动装置专用工具及易损件维修使用手册等。

6 技术偏离

投标单位经过认真检查和核算后，确认投标书与招标书有技术偏离时，请认真详细填写技术偏离表，甲方在开标前一周内进行答复。如中标单位的投标书与招标书有技术偏离而在技术偏离表中没有体现时，甲方有权在投标书与招标书之间选择技术水平较高者。

7、投标方在投标书中必须明确的内容

7.1 必须分项报价，包括带式输送机机的总价、各种托滚、传动滚筒、改向滚筒、支架等的单（总）价以及其他费用。必须注明外购件的生产厂商，建议分别标出不同生产厂商外购件的价格，供甲方选择。

7.2 设备加工制造应遵循的有关规程、规范及标准，以及本产品的技术优势。

7.3 参与投标设备的主要技术参数及主要元件功能的详细说明（生产厂商、型号、性能参数）、外形尺寸、质量以及对外部安装条件的要求等，并提供成套设备安装布置图。

7.4 投标方的质量保证体系及相类似的工程业绩。

7.5 投标方所承诺的设备的质保期及售后服务。

7.6 投标方应开列保运三年所需的备品备件清单，投标书中应列出详细的型号、数量及价格，供招标方选择。

7.7 投标方注明在合同签订后提供满足施工图设计的资料及供货最短时间。

7.8 投标方对本技术规格书所提要求的改进部分及修改理由。

8. 对中标方的要求

8.1 中标方要遵循质量保证体系的要求。除外购件，不允许中标方再转包其他制造商。

8.2 中标方要在设备生产中间阶段邀请用户去中标方对设备进行中检，设备出厂前邀请甲方去对设备进行终检，终检合格后，设备方可出厂。

8.3 设备出厂前30天中标方应向甲方提供验收标准和设备说明书等有关资料并邀请甲方、设计院参加出厂验收，货到后，甲方主持开箱验收，中标方派人参加。

8.4 应派专业技术人员指导安装、调试、试运转直至移交生产，并负责对制造质量问题进行处理。

8.5 质保期为移交生产后一年。

8.6 交货时中标方提供以下资料各八份 ：

8.6.1 总装图。

8.6.2使用说明书。

8.6.3 传动装置、拉紧装置、头尾部滚筒等大部件装配图；

8.6.4 易损件图及明细(自制件及外购件)；

8.6.5 所有外购件的图纸、说明书等资料;

8.6.6 装箱单，出厂合格证。

9. 交货时间：   年  月  日

10.交货地点：河南省台前县生物质热电联产项目二期工程所在地。

11、附图：带式输送机布置图。

皮带拉紧移至干料棚内

二、地沟给料系统：

1. 总则

1.1本技术规范书适用于濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期工程的8台水平螺旋式给料机。

1.2本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3  本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

2  设备使用的环境及条件

2.1  气象特征与环境条件

本项目位于河南省台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.2  设备用途

输送破碎后的树枝树皮等生物质成品燃料至带式输送机，布置在燃料棚内地坑。

2.3  设计条件

螺旋给料机必须满足长期连续运行的要求。启动、运行和停机应平稳、安全可靠，并按照用户燃料特性设计，保证在正常运行条件下设备没有堵料现象。

3.设备标准和规范

3.1 设备标准

给料机设计、制造、安装、验收应以中国国家标准（GB）为基础，并参考下列规范和标准：

LS/T 3530-1995     《水平螺旋输送机》

JB/T 7679-2019     《螺旋输送机》

DL/T 5187.1-2016   《火力发电厂运煤设计技术规程》

NB/T 34061-2018   《生物质锅炉供热成型燃料贮运技术规范》

NB/T 34062-2018   《生物质锅炉供热成型燃料工程设计规范 》

DB37/T 1809.2-2011 《资源综合利用火力发电厂安全生产规范》

其它未注标准按国标、部标或行业标准制造验收。

3.2 设备规格参数

| 1 | 安装位置 | 皮带尾部料坑 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 输送量 | 20-60t/h |
| 3 | 料斗规格 | 3500×2400mm |
| 4 | 螺旋转速 | 4~14rpm |
| 5 | 螺旋片直径 | 变径∅450-∅550mm |
| 6 | 螺旋片螺距 | 变距350-450mm |
| 7 | 螺旋空心轴材质、直径 | 16Mn，变径φ273～φ219 |
| 8 | 螺旋数量 | 4根/套 |
| 9 | 螺旋片材质 | 16Mn耐磨堆焊HRC60 |
| 10 | 电机功率 | 7.5kW 380V / 根 |
| 11 | 减速机型号 | K107-110.3-YVP7.5kw/4p |

3.3 订货数量：2套

4． 技术及工艺要求：

4.1 本设备用于地下料斗处，设备应满足地下工作的环境。

4.2生产能力应满足要求。

4.3 每台设备均需配备煤斗与设备连接所需的溜槽、设备支（吊）架及其检修平台.

4.4   料斗本体为方形倒锥形结构，采用型钢焊接支架，仓壁为钢板拼接而成。厚度不小于10mm。仓体结构强度须满足承受仓体自重、物料荷载、相关附件安装荷载的要求。

4.5  料斗底部垂直于皮带方向布置4条螺旋输送轴，螺旋轴采用悬臂式，变径变螺距设计，螺距350-450，叶片外径450-550。并带有刮齿，可以适应破碎合格的秸秆型燃料。

4.6螺旋叶片材质16Mn，厚度不小于12mm ，工作面耐磨堆焊层50*5mm，硬度不小于HRC60。

4.6 螺旋输送机要与皮带机连锁控制，就地设紧急急停按钮。

4.7 设备需带故障报警保护，一旦出现螺旋体等被大块卡死现象，应实现立即报警。

4.8轴承、减速机等须有可靠的润滑装置。

4.9 全部钢材都进行了预处理,各机壳、机盖的焊接、机加工按有关标准执行,

焊后已消除了应力。

4.10  出厂前整机进行空载试验,试验项目及要求符合国家标准的要求。其运行平稳、无卡碰、撞击等声音,紧固件无松动现象。

5 技术文件

5.1  卖方应在规定时间内提供给设计单位和业主电子文件各一份（电子文件的图纸为AutoCAD格式，文本文件为WORD格式）。

5.2设备的设计参数、工艺参数、消耗参数及说明；

5.3给料机总图（包括外形尺寸、基础荷载图）等。

5.4给料机维修空间图

6 技术偏离

投标单位经过认真检查和核算后，确认投标书与招标书有技术偏离时，请认真详细填写技术偏离表，甲方在开标前一周内进行答复。如中标单位的投标书与招标书有技术偏离而在技术偏离表中没有体现时，甲方有权在投标书与招标书之间选择技术水平较高者。

7、投标方在投标书中必须明确的内容

7.1 设备加工制造应遵循的有关规程、规范及标准，以及本产品的技术优势。

7.2 参与投标设备的主要技术参数及主要元件功能的详细说明（生产厂商、型号、性能参数）、外形尺寸、质量以及对外部安装条件的要求等，并提供成套设备安装布置图。

7.3 投标方的质量保证体系及相类似的工程业绩。

7.4 投标方所承诺的设备的质保期及售后服务。

7.5 投标方应开列保运三年所需的备品备件清单，投标书中应列出详细的型号、数量及价格，供招标方选择。

7.6 投标方注明在合同签订后提供满足施工图设计的资料及供货最短时间。

7.7 投标方对本技术规格书所提要求的改进部分及修改理由。

8. 对中标方的要求

8.1 中标方要遵循质量保证体系的要求。除外购件，不允许中标方再转包其他制造商。

8.2 中标方要在设备生产中间阶段邀请用户去中标方对设备进行中检，设备出厂前邀请甲方去对设备进行终检，终检合格后，设备方可出厂。

8.3 设备出厂前30天中标方应向甲方提供验收标准和设备说明书等有关资料并邀请甲方、设计院参加出厂验收，货到后，甲方主持开箱验收，中标方派人参加。

8.4 应派专业技术人员指导安装、调试、试运转直至移交生产，并负责对制造质量问题进行处理。

8.5 质保期为移交生产后一年。

三、炉前给料系统：

总则

1.1本规范书仅适用于台前县生物质热电联产项目二期工程的1台90t/h高温高压循环流化床生物质锅炉标高15.10m层皮带输送机落料斗下口至标高9.50m锅炉给料口的全套给料系统（见附图）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准要求的优质产品及相应服务。

1.3供方所提供的设备应是全新的、可靠的产品，或经过试验证明是符合使用要求的产品，同时必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.4供方设计范围之内的外购件或外购设备技术上均由供方负责并经需方认可。

1.5.如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在差异表中列出。

1.6.在签订技术协议书之后，到供方开始制造之日的这段时间内，双方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项内容由供需双方共同商定。

1.7.本规范书所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。

1.8.本规范书仅为初步版本，未对系统中所有问题进行明确规定，具体问题待后续设计联络会中进一步确定。

1.9本规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

工程概况

2.1本工程配置1×90t/h生物质循环流化床锅炉，配1×7.5MW背压式汽轮发电机组。每台锅炉燃料消耗量28t/h。

2.2  气象特征与环境条件

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

设计和运行条件

3.1燃料特性

本工程燃料主要为树枝、树皮。

燃料分析

| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到基碳 | Car | 30.304 | % |
| 收到基氢 | Har | 4.04 | % |
| 收到基氧 | Oar | 31.393 | % |
| 收到基氮 | Nar | 0.516 | % |
| 收到基硫 | Sar | 0.097 | % |
| 收到基灰分 | Aar | 3.65 | % |
| 收到基水分 | Mt,ar | 30 | % |
| 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | 70.35 | % |
| 收到基低位发热量 | Qnet,ar | 2300 | Kcal/Kg |

入炉前燃料尺寸要求：

| 燃料类型 | 粒度规格 | 水份 | 堆积密度(Kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 树枝和树皮 | ≤100mm | ≤40% | 80～250 |

炉前给料系统流程

炉前给料系统工艺流程如下：来自燃料棚的燃料输送机将燃料输送至主厂房+15.1米层料仓入口，秸秆物料从皮带输送机头部或安装在皮带机上的犁式卸料器将秸秆物料给至炉前料仓给料系统，本工程设一套炉前给料系统。每套料仓内设1个拨料器、6根分配螺旋，分配螺旋将仓中秸秆物料定量送入锅炉进料口。

3.3设计和运行条件

3.3.1料仓及仓底螺旋给料机

（1）本工程在每台炉前配有炉前料仓一座，料仓悬吊在炉前15.10m标高层。每个料仓底部尺寸为：3.02m×5.0m，料仓顶部尺寸为：2.62m×4.5m，高约2.70m，每个料仓做为缓冲料仓。每个料仓设1个拨料器、6根分配螺旋。

（2）料仓应配有检修平台、防爆门、高低料位计、捅料孔、观察孔、人孔门、喷淋装置和排风装置。

（3）炉前燃料储仓保证入炉燃料进给的充分与顺畅，又有保证燃料不发生搭桥堵塞的措施。并设置消防装置，卖方提供消防水母管接口。

（4）仓底拨料器和仓底分配螺旋变频调速运行。

3.3.2仓底分配螺旋

（1）料仓底部螺旋分为三组落料口通过落料管直接落入锅炉进料口，落料管配有防火门、膨胀节补偿器和播料风接口，具体尺寸与锅炉厂配合。

（2）给料系统总容量宜按锅炉耗燃料量的150％考虑设计，设计考虑足够余量，每套炉前给料系统出力为42t/h。。

（3）给料装置配备有测温装置、膨胀装置、喷水降温等装置及其他必要措施保证燃料入炉前不燃烧，设备不超温，烟气不反逸。

（4）给料装置应有相应膨胀措施满足锅炉入料口膨胀量要求。

炉前燃料储仓及其后的燃料进给系统采用统一设计消防系统，充分考虑炉前的防火及消防措施。消防介质为消防水，卖方提供给设计院炉前料仓的消防系统接口，消防喷嘴由卖方提供，并向买方提供消防水量和压力要求。

技术要求

4.1输送设备总的技术要求

供方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和设备运行保护条件。

所有设备均应正确设计和制造，在正常的工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、老化、温升、磨损、腐蚀等其它问题，需方欢迎供方提供优于本技术协议要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。重要外购配件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件须取得需方认可或由需方指定。供方应对外购件及材料进行检验，对其质量负责。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。特别是常用备件和易损件应具有良好的可拆性和互换性。易于磨损、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应设有便于安装和维修的起吊或搬运设施（如吊耳、环形螺栓等）。

螺旋给料机技术要求

螺旋给料机及配套设备其制造标准应符合国家和机械部、电力部颁布标准。

螺旋给料机本体及机身箱体各结合面应具有良好的密封条件。

螺旋给料机壳体应采用8mm厚钢板制成。

螺旋给料机空载及负载运行距设备1米处的噪声均应小于85db。

减速机选用江苏国茂减速机股份有限公司 、江苏泰隆减速机股份有限公司、宁波东力股份有限公司的产品。

螺旋给料机密封罩外壳应有工作时运行方向、警告标记。设备铭牌及标记醒目清晰可辨。

各转动部件处均应设防护装置。

外购件和材料供方应对其质量负责。

本系统运行控制监视接入控制室，并且就地控制箱留有与燃料输送系统设备联锁运行的接口，其接口的接点数应满足燃料输送系统的要求，供方有义务配合设计院完成此功能。所有电气设备和部件防护等级均为IP54，绝缘等级F级。

料仓技术要求

4.3.1料仓本体为棱台形结构，采用型钢焊接支架，仓壁为钢板拼接而成。仓体结构强度须满足承受仓体自重、物料荷载、相关附件安装荷载的要求。仓壁钢板厚度为6mm。

4.3.2料仓底部装有防堵并能调节给料量的拨料装置。

4.3.3仓内需设置烟气测点和消防水系统以及空气通风设施。

4.3.4在料仓适当位置应预留安装料位计的孔洞。

4.3.5仓壁至少开设一个检修门和2个以上窥视孔，检修门及窥视孔应密封良好，关闭时不泄漏。检修门大小应方便人员进出。

电气控制技术要求

炉前系统各设备采用就地控制和远程控制，供方应提供就地控制柜、远程接口及转换开关的线路布置图，并应提供从控制柜到设备间的动力及通讯电缆由供方提供详细清单，供方提供全部电缆，

供方提供完整控制系统资料，详细说明对系统的测量、控制、联锁、保护等方面的要求。

供方提供设备起停及运行对参数监视控制的要求。

供方提供的电气及控制元件、指示表、开关量仪表符合国家标准，不选用国家宣布的淘汰产品，并根据安装地点满足防爆、防火、防水、防腐、防尘的有关要求。

变频电机采用封闭风扇冷却式具备防止火灾的电机型号，主要承载部分轴承采用知名品牌产品。

所有电机、电器的防护等级为IP54，绝缘等级F。

变频器采用  ABB     (品牌名称)。

控制回路的接触器、继电器等电气元件均采用  		ABB      公司产品。

设备连接电缆采用耐火电缆，与PLC、变频器连接的控制电缆采用耐火双屏蔽电缆。

交流控制回路和直流控制回路不得使用同一根电缆，交直流要求分开布线。

控制柜具备通风、防尘功能，风道加装滤网，提供滤网备品，滤网必须运行中便于更换、清洗。

控制回路电源端子必须间隔一个以上端子以便提高绝缘。

动力电缆通过冷压铜线鼻子与设备连接。

设备规范

规程、规范和标准

以上设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收应遵循下列标准及其它有关中国国家标准和规范：

GB50049        小型火力发电厂设计规范

GB50762        秸秆发电厂设计规范

JB/T5363        螺旋给料机技术条件

JB/T 7679        螺旋输送机

LS/T 3530        水平螺旋输送机

IEC            电动机技术标准

GB/T9439      灰铸铁件

GB/T3768      声学、声压法则测定噪声源声功率级反射面上采用包络测量表面的简易法

GB/T13306      产品标牌

GB/T191        包装储运图示标志

GB/T13384      机电产品包装通用技术条件

GB/T699          优质碳素结构钢  技术条件

GB/T11352        一般工程用铸造碳钢件

GB/T1184         形状和位置公差  未注公差的规定

GB/T985          焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T11345      钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T1804     一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T3323       金属熔化焊焊接接头射线照相

GB/T12361    钢质模锻件通用技术条件

GB/T4323       弹性套柱销联轴器

GB/T5014       弹性柱销联轴器

GB/T5015       弹性柱销齿式联轴器

GB/T5272       梅花形弹性联轴器

GB/T5677       铸钢件射线照相检测

JB/T5947      工程机械包装通用技术条件

GB755         旋转电机 定额和性能

GB4208       外壳防护等级

GB12348      工业企业厂界环境噪声标准

质量保证

供方应有健全的质量保证体系，对设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等过程进行控制。供方需具有负责质量保证活动的专职人员。

质量保证计划必须明确下列各点：

所采购的设备或材料的技术文件的控制；

材料的控制；

特殊工艺控制；

现场施工监督。

重要部件试运见证和质量控制活动应邀请需方的代表参加，且需方有权参加分析并纠正与需方要求不一致的活动。

设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

试验

设备进行工厂试验和现场试验，以证实材料工艺及性能满足采用的标准及本规范书的要求。

供方在设备加工过程中必须按有关标准进行检验、试验、不合格品不得进入后续工序。

各部件组装前，进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关标准进行检查,所有检查项目的结果必须满足有关要求。

出厂前检验在有需方代表参加的情况下进行，并对驱动装置单元及其他需方认为必要的部件进行试装试运，需方代表对试运的验收并不表示可以免除供方在后续工作中的责任。

整机性能试验，整机的验收工作在设备使用现场进行。

各项检验、试验活动，供方均向需方提交检验或试验报告。某项检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，供方应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

清洁、油漆、包装、装卸、运输

清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。所有设备交付前至少应用两层底层和一层覆面涂层,暴露于大气的金属表面需要加涂层和油漆.油漆颜色由供需双方协商确定,油漆应采用国内较先进的漆种,并能适应当地的环境条件.

包装、装卸、运输

6.2.1设备标志

设备铭牌应采用金属板制造。

铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

铭牌上应该有下列内容

制造厂名称

设备型号

设备名称

出厂检验日期

主要技术参数

6.2.2所有备品备件和专用工具应单独包装。

6.2.3设备出厂时，零部件的包装应符合运输要求，特殊零部件应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

6.2.4包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

6.2.5包装箱内应附带下列文件：

装箱单；

产品使用说明书；

产品检验合格证书；

6.2.6运输

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后买卖双方进一步协商确定。

长大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和摩擦以免损伤。

7. 供货范围

本工程的供货范围是提供1套功能完整的炉前料仓给料系统(含控制系统)，每套系统从15.10米层皮带输送机落料斗下口至与锅炉直接连接的入料口(9.50米) 间整套系统的设计及供货，包括料仓本体，仓内1台拨料器、6根分配螺旋，膨胀节，给料系统所配套的防火消防设施以及高低料位计、变频器、防卡料装置、落料管、捅料孔、支腿、电缆、桥架等。本系统土建部分由设计院负责设计。

本规范涉及的其他保证系统设备正常运行所需部件，虽未具体描述，但仍然属于供货方的供货范围。

8. 技术资料及交付进度

8.1一般要求

8.1.1供方应向需方提供完整、详尽的关于验收、储存、安装、调试、运行及维修等方面的技术资料，如果需方认为供方所供资料不能满足要求时，有权要求供方在合理的情况下补充。

8.1.2供方除提供纸版资料外，同时应提供相应的电子版本文件二套(书面说明资料采用Microsoft office 2000版本，图纸采用AutoCAD R2004版本)。

8.1.3供施工图设计用满足设计院设计要求的文件和图纸资料应在技术协议签字后 2周内提供给设计方工程师，并同时提供相应的电子版文件。

8.1.4供方提供技术文件的范围应满足本规范书的要求。

技术资料

供方应提供下列技术文件和图纸：

设备运行、操作说明书；

设备的维修说明及维修质量标准；

设备的规范表；

设备的合格证书；

备品备件和专用工具一览表；

设备基础和电气、控制接口资料；

有关的规程、规范和标准；

控制原理资料；

技术参数表。

供方提供的图纸必须严格按比例绘制。提供的技术文件和图纸中应标记“台前县生物质热电联产项目二期工程专用”字样，并有经办人签名，注明日期，单位盖章。

（1）供方提供的总装配图、基础资料图应满足工艺设计的需要。总装配图中至少应包含下列内容：

1）能够反映实际设备的图样；

2）外形尺寸、性能尺寸、装配尺寸等。任一尺寸必须具有精确的定位；

3）检修所需的空间尺寸；

4）设备总质量，最大分离件的质量及外形尺寸；

5）能够反映设备基本性能的参数表；

6）设备安装的基本要求；

（2）设备基础图应与设备总装配图具有一致性且至少应包含下列内容：

设备与基础的连接方式；

预留孔（埋件、螺栓等）的大小、位置及要求；

传递于基础的荷载及其分布；

在各种工况下作用在设备基础上的垂直和水平载荷。

对基础设计的其他要求。

设备电气资料应包含下列内容：

总装机容量；

各电机的基本参数；

控制要求及接线原理图；

对电气设计的其他要求。

（4）供方还应根据保证安装、调试、运行、维护保养等顺利进行的原则，提供有关建议性技术文件资料和各类图纸。

（5）供方应向需方提供 5 套完整详尽的关于验收、安装、调试、运行及维修等方面技术资料，并在提供的技术文件和图纸上标上“台前县生物质热电联产项目二期工程专用”章，并有经办人签名，注明日期。

9. 技术服务和设计联络

9.1 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人天数的现场服务计划表（见格式）。如果此人天数不能满足工程需要，卖方要追加人天数，但买方无须为此支付任何额外费用。

9.2 卖方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

9.3 现场服务人员的工作时间与现场要求一致，以满足现场安装、调试和运行的要求。买方不再因卖方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

9.4 未经买方同意，卖方不随意更换现场服务人员，同时卖方及时更换买方认为不合格的卖方服务现场人员。

9.5 在下列情况发生的服务人天数将不计入卖方现场总服务人天数中：

9.5.1 由于卖方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

9.5.2 卖方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术设备等方面出现的问题而增加的现场服务人员；

9.5.3 因其它卖方原因而增加的现场服务人员。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 |  | 工程师 |  |  |

9.6 卖方现场服务人员应具有下列资格：

9.6.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

9.6.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

9.6.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

9.6.4 身体健康，适应现场工作的条件；

9.6.5 卖方须更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

9.7 卖方现场服务人员的职责

9.7.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

9.7.2 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

9.7.3 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.7.4 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。

9.8 卖方必须有负责质量保证活动的专职人员，设备自机组完成168小时测试后，质保期为12个月。

9.9 在设备质保期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，卖方应无偿修理或更换。

9.10 质保期后，卖方应长期有偿供应备品备件。

9.11 质保期后，如买方有必要请卖方人员到现场服务时，卖方人员应积极到现场服务。

9.12为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

9.13设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容由买卖双方商定。

附图：

锅炉给料口图纸：

四、电子皮带秤：

1. 总则

1.1	本技术规范书适用于濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期工程的1台电子皮带秤。

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

2  设备使用的环境及条件

2.1  气象特征与环境条件

本项目位于河南省台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.2  设备用途

在带式输送机中部斜段布置电子皮带秤1台。带式输送机运输的燃料为破碎后的树枝树皮等生物质成品燃料。

2.3满足带式输送机必须长期连续运行的要求。燃料带式输送机带宽B=1200mm，带速V=1.0m/s，托辊槽角35°，运量Q=40t/h，倾角21°。

3.设备标准和规范

3.1 设备规格参数

型号：

系统累积误差：≤±0.25％

标定精度：±0.25％

使用精度：±0.5％

称量范围：

适合带宽：1200mm

适合带速：1.0m/s

仪表选用壁挂式，输出脉冲信号开关量到运煤程控室，以便PLC积算煤量。

3.2 订货数量：1套

4 设备供货范围

4.1卖方确保设备、材料、配套装置范围的完整性，以能满足用户安装、运行要求为原则（除特别申明的外），均由供方提供。若在安装、调试、运行中发现缺项（属供方供货范围）由供方补充。

4.2卖方为需方提供1套电子皮带秤全套装置及相应的技术服务，其具体项目如下，但不限于此：

a. 称量桥架  1套（包括耳轴2组）；

b. 称重传感器  1套；

c. 测速传感器 1套；

d. 仪表 1台；

e. 皮带秤输出接口软件；

f. 备品备件;

g. 检修专用工具。

4.3 技术文件

卖方应提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

a. 产品合格证（包括主要外购件）；

b. 产品安装使用说明书；

c. 主要用材的质量检验书；

d. 设备制造、质检测试报告记录；

e. 设备验收标准；

f. 安装要求及安装质量标准；

g. 设备调试运行、维修说明书；

h. 设备总装配图和部件组装图；

i. 设备基础图及有关的接口资料；

j. 有关的规程、规范和标准；

k. 皮带秤输出接口软件调试合格后以光盘形式备份一份给使用方。

4.4卖方应在投标时提供详细的供货清单。

5 技术偏离

投标单位经过认真检查和核算后，确认投标书与招标书有技术偏离时，请认真详细填写技术偏离表，甲方在开标前一周内进行答复。如中标单位的投标书与招标书有技术偏离而在技术偏离表中没有体现时，甲方有权在投标书与招标书之间选择技术水平较高者。

6、投标方在投标书中必须明确的内容

6.1 设备加工制造应遵循的有关规程、规范及标准，以及本产品的技术优势。

6.2 参与投标设备的主要技术参数及主要元件功能的详细说明（生产厂商、型号、性能参数）、外形尺寸、质量以及对外部安装条件的要求等，并提供成套设备安装布置图。

6.3 投标方的质量保证体系及相类似的工程业绩。

6.4 投标方所承诺的设备的质保期及售后服务。

6.5 投标方应开列保运三年所需的备品备件清单，投标书中应列出详细的型号、数量及价格，供招标方选择。

6.6 投标方注明在合同签订后提供满足施工图设计的资料及供货最短时间。

6.7 投标方对本技术规格书所提要求的改进部分及修改理由。

7. 对中标方的要求

7.1 中标方要遵循质量保证体系的要求。除外购件，不允许中标方再转包其他制造商。

7.2 应派专业技术人员指导安装、调试、试运转直至移交生产，并负责对制造质量问题进行处理。

7.3 质保期为移交生产后一年。

六、电磁除铁器

1. 总则

1.1	本技术规范书适用于濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期工程的2台带电磁除铁器。

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.3 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

2  设备使用的环境及条件

2.1  气象特征与环境条件

本项目位于河南省台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

2.2  设备用途

在带式输送机中下部布置有悬挂式电磁除铁器1台。带式输送机运输的燃料为破碎后的树枝树皮等生物质成品燃料。

2.3满足带式输送机必须长期连续运行的要求。燃料带式输送机带宽B=1200mm，带速V=1.0m/s，托辊槽角45°，运量Q=40t/h，倾角21°。

3.设备标准和规范

3.1 设备规格参数

| 设备名称 | 自卸带式电磁除铁器 |
| --- | --- |
| 规格型号 | RCYD-14 |
| 适应带宽 | B＝1200mm |
| 适应带速 | 1.0 m/s |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 驱动功率 | 4.0 Kw |
| 额定悬挂高度 | 400mm |
| 额高处磁场强度 | ≥70mT |
| 物料厚度 | ≤350mm |
| 整机总重量 | ~3500 kg |
| 吊具 | 手动行走小车吊架（单轨） |

3.2 订货数量：1套

4. 技术要求
4.1 总的技术要求

4.1.1卖方提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.1.2所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。设备结构应考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。买方欢迎卖方提供优于本技术协议书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。买方一般不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得买方的同意。

4.1.3设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件应取得买方认可或由买方指定。卖方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用进口产品。

4.1.4易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。

4.1.5所用的材料及零部件（或元器件）符合有关规范的要求，且是新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

4.1.6 所使用的零件或组件有良好的互换性。

4.1.7各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升一般不得大于40℃，轴承温度不得超过80℃。

4.1.8 外露的转动部件均设置防护罩，且便于拆卸。

4.1.9 设备中的结构件钢材在下料前需进行喷丸预处理。

4.1.10设备及部件的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。

4.2 具体的技术要求

4.2.1 除铁器应能长期处于强磁场下运转。工作类型：连续型。冷却方式：自然冷却。

4.2.2 带式除铁器随对应的带式机运行，延时停机。

4.2.3 除铁器吸铁能力高于国家标准。

4.2.4 具有优良的散热方式，绕组在夏季高温条件下长期运行温升不高于65℃。

4.2.5 所有保护和控制设备应能满足设计要求。

4.2.6 绕阻采用不低于F级的电气绝缘材料制作。

4.2.7 每台带式除铁器采用三点吊挂，并配有手动双轨组合行走架。

4.3 电气设备及控制要求

4.3.1 控制方式采用远方控制和就地控制相结合的控制方式。

4.3.2 配合输煤程控系统供货商共同完成相互之间的通讯联系。

4.3.3 除铁器的设备状态信号及重要的报警信号（行走电机故障,除铁器失磁等）应送至输煤程控系统，并接受输煤程控系统发出的联锁起/停指令。

4.3.4 卖方为每台带式除铁器提供一个就地控制柜，防护等级为IP52。就地控制柜内设就地操作手段供调试和检修之用，柜内设有就地/远方切换开关，合、跳闸按钮，运行状态显示等。当切换开关切换至远方，就地无法操作。就地控制柜门内侧附有电气原理图。

4.3.5 卖方为每台电动机提供塑壳空气断路器与接触器和热继电器的组合，作为电动机控制、隔离和回路短路、过载保护。每台电动机回路之间以及强电和弱电之间须设隔板隔离。

4.3.6卖方提供的一次仪表和控制设备以及控制机柜、接线盒的防护等级为IP52。电控箱内断路器、接触器、热继电器等一次元件选用ABB品牌产品或同等规格产品。

4.3.6 买方提供1路380VAC电源，卖方控制系统所需的其它电压等级的电源由卖方负责。

4.3.7卖方负责除铁器控制系统的工程设计和安装设计（包括就地一次仪表的安装接线设计）。

4.3.8 卖方负责除铁器控制系统的预制电缆和内部控制电缆。

4.3.9 带式除铁器电机采用Y系列形式，防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级，要求电机有过流和断相保护。电机为连续工作。从连轴侧看，电缆接线盒宜在右侧。接线端子能满足接入1.6倍电机额定电流的电缆。

4.3.10 除铁器接近开关，由卖方配置采用进口品牌或同等规格产品。

5设备供货范围

5.1卖方确保设备、材料、配套装置范围的完整性，以能满足用户安装、运行要求为原则（除特别申明的外），均由供方提供。若在安装、调试、运行中发现缺项（属供方供货范围）由供方补充。

5.2卖方为需方提供1台带式电磁除铁器全套装置及相应的技术服务。每台除铁器其具体项目如下，但不限于此：

a.除铁器本体；

b.吊具、锁具、行走小车等；

c. 整流控制柜；

d. 设备安装后一道表漆；

e. 就地控制柜：包括塑壳空气断路器、接触器和热继电器；控制柜至设备本体的动力电缆，内部控制电缆以及行程开关等

5.3 卖方应在投标时提供详细的供货清单。

6 技术偏离

投标单位经过认真检查和核算后，确认投标书与招标书有技术偏离时，请认真详细填写技术偏离表，甲方在开标前一周内进行答复。如中标单位的投标书与招标书有技术偏离而在技术偏离表中没有体现时，甲方有权在投标书与招标书之间选择技术水平较高者。

7、投标方在投标书中必须明确的内容

7.1 设备加工制造应遵循的有关规程、规范及标准，以及本产品的技术优势。

7.2 参与投标设备的主要技术参数及主要元件功能的详细说明（生产厂商、型号、性能参数）、外形尺寸、质量以及对外部安装条件的要求等，并提供成套设备安装布置图。

7.3 投标方的质量保证体系及相类似的工程业绩。

7.4 投标方所承诺的设备的质保期及售后服务。

7.5 投标方应开列保运三年所需的备品备件清单，投标书中应列出详细的型号、数量及价格，供招标方选择。

7.6 投标方注明在合同签订后提供满足施工图设计的资料及供货最短时间。

7.7 投标方对本技术规格书所提要求的改进部分及修改理由。

8. 对中标方的要求

8.1 中标方要遵循质量保证体系的要求。除外购件，不允许中标方再转包其他制造商。

8.2 应派专业技术人员指导安装、调试、试运转直至移交生产，并负责对制造质量问题进行处理。

8.3 质保期为移交生产后一年。

七、输渣系统：

1 总则

（1）本规范书为台前县生物质热电联产项目二期工程新建1台90t/h高温高压循环流化床生物质锅炉配套的耐热皮带输渣系统。本技术规范包括耐热皮带输渣系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，本技术规范空白部分由投标方填写。

（2）本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和最新工业标准的优质产品。产品应在相应工程或相似条件下有3～5台运行并超过两年，已证明安全可靠，或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品，并符合国家有关安全、环保等强制性要求。

（3）中标方对耐热皮带输渣系统的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品投标方需征得招标方的认可。

（4）如果投标方没有以招标文件规定的差异表形式对本规范书的条文或数据提出异议，则视为投标方承诺提供完全符合本规范书要求的产品。

（5）在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

（6）本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

（7）本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2 厂址气象和地理条件

本项目位于河南省台前县产业集聚区西环路与南环路交叉口东南角。新建 1台90t/h高温高压循环流化床锅炉，1台B7.5MW高转速背压式汽轮机。

冬季采暖室外计算温度            -5.5℃

冬季通风室外计算温度            -1.3℃

夏季通风室外计算温度            30.6℃

供暖期天数                      120d

历年平均气温：                  13.6℃

历年极端最高气温：              39.9℃

历年极端最低气温：              -19.3℃

历年最大冻土深度：              48cm

根椐《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)，本地区的抗震设防烈度为7度，分区第一组，设计基本地震加速度0.15g。

3 主要技术参数（外形尺寸需经设计院确认）

本项目受场地限制,除渣系统采用带式输送机输渣方式。平面图详见附图。

耐热带式输送机传动机构采用变频调速；耐热带式输送机、渣仓应配套供应电控柜；电控柜预留DCS远方控制接口；渣仓应提供检修平台、爬梯、钢制支撑架，并提供预埋件尺寸、荷重、定位图；耐热带式输送机其他部件应满足正常输渣的需要，并配置必要的传感、调速、控制装置等。

3.1  耐热带式输送机（1台）(选用花纹皮带）

型式：

规格型号：

出力：0～3t/h，连续可调

耐温：≤150℃

输送介质：渣

输送机长度：L≈56m

皮带宽度：   650  mm

布置型式：水平 +斜升

提升高度：                    m

斜升角度：

电机型号：                    变频调速电机

电机功率：                    kW

减速机型号：

噪音：距设备一米处不大于85dB（A）

3.2 渣仓及附属设备

（1）渣仓（1台）

型式：全钢结构

规格型号：

有效容积：150m3（）

渣仓内直径：           mm

渣仓高度：     m

渣仓排渣口高度要大于4.5m，考虑渣车通行。

（2）渣仓料位计（二台，高低料位）

型号：

测量精度：5mm

（3）电动插板阀门（一台）

排渣门规格型号：

排渣门尺寸：400×400mm

排渣门闸门材质：

排渣门驱动方式：

排渣门电机功率：                kW

手动板阀门（一台）

渣仓收尘器（一台）一台

收尘器型号

布袋数量

风机功率

（6）散装机（一台）

（7）扶梯、平台等

4 供货范围及备品备件

4.1供货范围

供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。供货范围不局限于下列设备和装置，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，供方应在执行合同时补足。

供货范围：提供1台炉至1座渣仓完整的输渣系统设备、材料及附件，即输渣系统的一切设备、仪表、阀门等。从冷渣器出渣口至渣仓排渣口，至少包含耐热带式输送机、传动机构采用变频调速；耐热带式输送机、渣仓应配套供应电控柜；电控柜预留DCS远方控制接口；斜升部分应提供斜升段用的钢制支撑架（支架位置协商确定），并提供预埋件尺寸、荷重、定位图；张紧装置、驱动装置应提供防雨罩；渣仓及配套爬梯、振打器、料位计、电动闸门、支架等；输渣系统其他部件应满足正常输渣的需要，并配置必要的温度传感、断带传感、头部支架、托锟、输渣皮带防雨罩、清扫装置、变频器、控制柜、防跑偏装置等。

4.2备品备件

备品备件供方要随设备提供整套设备两年运行所需的备品备件并填写详细清单。

5 技术服务及质量保证

（1）设备在制造期间，需方有权随时到制造厂参与质量监督，设备制造完工后，供方应提前一周通知需方，需方派代表参加，进行现场检验验收。

（2）设备到货后，需方应通知供方派人到现场共同开箱检查，对设备型号、数量和产品、外观进行验收。设备的性能、可靠性在调试和试运行进行验收。

（3）供方免费为需方培训运行检修人员，免费安装调试。当设备出现质量问题时，应免费及时解决：如因需方使用不当而导致设备损坏时，供方应协助需方处理，费用由需方负担。

（4）设备在安装或运行期间，供方派技术人员现场指导，提供技术服务。

（5）保质期限2年，在保质期满后，供方保证售后服务质量，设备出现故障，接到需方电话通知后24小时赶到现场进行维修。

（6）供方应长期并且以优惠的价格供应有关的配件。

6 技术文件

（1）技术协议签订后，5天内由供方向设计单位和业主提供设计所需的图纸电子版文件各一份（电子文件的图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格式）。

（2）设备随机资料一式8份，在设备交货前1～2个月提交给需方，包括（但不仅限于）装配总图、设备基础图和接口图、使用说明书、产品合格证、设备的调整试验规定、维修说明、维修质量标准和质量检验书等。

（3）所有资料上应标明“台前县生物质热电联产项目二期工程专用”字样。

7 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供、需双方在合同谈判时商定

以上工程内容除土建外属于总承包工程（EPC工程）

附图：除渣系统平面布置图

第三章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期备用工程项目辅机设备采购二标包 |
| 2 | 交货期 | 合同生效后90天内交付 |
| 3 | 质保期 | 1年 |
| 4 | 质量要求 | 满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件，符合现场安装条件 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 6 | 合格投标人的资格条件 | 1.1投标人应是中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的机构或企事业单位，具备有效的统一社会信用代码证（或事业单位法人证书）。 1.2投标人提供2019年度经审计的财务报告； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明格式自拟） 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商需提供近半年以来任意连续 3 个月缴纳税收和社会保障资金的缴费票据凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司单位人员社保从缴纳之日起提供）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明格式自拟）； 1.6投标人提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间须在招标公告发布日期之后） 1.7法律法规对投标人的其他规定和要求。 1.8投标人资格条件、要求：本项目不接受联合体投标。 1.9是否接受进口产品：是 |
| 7 | 获取招标文件的时间及方式 | 详见招标公告。 |
| 8 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 递交投标文件截止时间：2021年4月21日 9:00。 投标文件递交的地点：黄河路与京开道交叉口长途汽车站对面 柏维酒店 二楼会议室 |
| 9 | 现场踏勘或标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 投标人可自行踏勘 |
| 10 | 标书费及 投标保证金 | 标书费：800元现金支付 投标保证金：不需缴纳。 |
| 11 | 资格审查委员会人数及评标委员会人数 | 资格审查委员会人数：采购人代表和采购代理机构共2人 评标委员会人数：共 7人,其中采购人代表 1人,选取专家6人。 |
| 12 | 纸质投标文件份数 | 纸质投标文件7份,其中正本1份,副本6份。电子文档1份（U盘形式） |
| 13 | 签字或盖章及要求 | 1、纸质版投标文件按招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求 | 纸质投标文件采用胶装方式左侧固定，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法； |
| 16 | 确定中标人 | 授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 17 | 付款方式 | 签署合同后付合同总价30%预付款；设备全部到齐后付合同总价30%到货款，设备安装调试完成验收合格付总价30%；其余10%质保期满后拨付。 |
| 18 | 采购最高限价 | 400万元 供应商的投标报价不得高于采购最高限价，否则按废标处理 |
| 19 | 代理服务费 | 中标单位在领取《中标通知书》时，按照《招标代理服务费收取管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】文及【国发改办价格（2015）299号】招标代理收费标准由供应商向河南向生工程管理有限公司支付成交服务费。 |
| 20 | 招标内容及要求 | 见本文件第二章内容 |
| 21 | 质疑 | 参与本项目的供应商如对招标文件有异议，应在法定期限内按以下规定依法向采购人和代理机构提起书面质疑： 1、对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复； 2、对采购程序、过程或中标结果有异议的，由代理机构受理并答复； 3、采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑； 4、采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件招标公告； 5、详细程序及规定请参阅《财政部第94号令》。 |
| 22 | 小、微企业、监狱企业优惠政策 | 1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2011】181号文《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”的规定，给予中小型企业投标人的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），提供有效证明材料（相关行业主管部门开具的有效认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额、财务报表和县级及以上工信部门出具的文件证明）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。 2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 声明格式见本文件附件。 |
| 23 | 对招标人的纪律要求 | 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 24 | 对投标人的纪律要求 | 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 25 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 |
| 26 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 | 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 |
| 27 | 其它要求 | 1. 招标人有权对投标人所提供的材料进行实地考察，主要考察其是否具备履约能力及投标时提供的业绩证明材料是否属实等。在实地考察过程中具备下列情形之一的取消中标候选人资格：（1）不具备履约能力；（2）投标时提供虚假材料，属于挂靠、租借资质等情况的；（3）法律法规规定的其他情形。 |

一、 总  则：

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、安装、调试、维护、售后服务和其他类似的义务。

2.6“投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

2.7招投标过程中依据的法律法规

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）》及其它相关法律、法规。

- 合格投标人的资格条件：见招标公告投标人资格要求

- 投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。（采购清单中明确规定报价不含安装的除外）

5.投标费用：

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.现场踏勘、标前答疑会：

6.1采购人、采购代理机构一般不组织统一现场踏勘和标前答疑会。

6.2对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位将会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

6.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

二、招标文件：

7.招标文件的构成

7.1招标公告

7.2采购清单及技术要求

7.3投标人须知

7.4评标方法

7.5投标文件内容及格式

7.6政府采购合同条款

7.7政府采购合同格式

投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。

8.招标文件的澄清和修改：

8.1投标人对招标文件如有疑议要求澄清的，应在开标时间以前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标：

3.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2单一产品招标项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以一个投标人计算。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10.投标文件的构成：

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料组成。具体内容和格式见第五章。

11.投标文件格式：

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12.投标报价：

12.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物（服务）价格、需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。投标人的报价超过采购预算或最高限价的作为无效投标处理。

12.2投标人要按开标一览表、报价明细表的内容完整填写货物（服务）单价、小计、投标总报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

12.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物（服务）只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

12.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。《87号令第五十九条》

12.6投标人应完整地填写招标文件中的投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

12.7投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物（服务）与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报。

13.证明投标人合格的资质证明材料：

13.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

14.投标保证金：

14.1本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期：

15.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认，投标保证金的有效期也相应延长。

16.投标文件的式样：

16.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

17投标文件的签署和盖章

17.1投标文件须按照投标文件格式制作完成，并按要求进行签字签字。

17.2投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖投标人公章。未按要求签署和盖章的投标文件为无效投标。

17.3每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”，副本可以用正本复印，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交：

18.投标文件的密封和标记：

18.1投标文件外封面、封口按照招标文件规定的格式执行。

18.2投标人应将投标文件胶装装订成册和投标文件所有内容的电子文档（U盘）一份，用非透明文件袋密封，在密封袋封签处加盖公章，并标明“投标人名称”、“招标编号”、“投标项目”。

18.4为了方便开标，各投标人应将“开标一览表”单独装入一密封袋，在密封袋封签处加盖公章，并标明“投标人名称”、“投标项目编号”及“开标一览表”等字样，然后装入纸质投标文件密封袋或随投标文件一并递交。

18.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。《87号令第三十三条》

18.6投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。《87号令第三十四条》

18.7在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.8从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标：

19.开标：

19.1开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。《87号令第四十条》

19.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。《87号令第四十一条》

19.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。《87号令第四十二条》

19.4开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。《87号令第四十四条》

资格审查根据招标文件招标公告中载明的事项进行审查。

20.评标：

20.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。《87号令第四十七条》

20.3评审专家从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

20.4投标文件的初审：评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；《87号令第四十六条》

20.5评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。《87号令第五十条》

20.6对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。《87号令第五十一条》

20.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。《87号令第五十二条》

20.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；《87号令第三十七条》

20.9投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。《87号令第六十三条》

20.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。《87号令第六十条》

20.11评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。《87号令第六十一条》

20.12评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。《87号令第六十二条》

21评标办法：

21.1综合评分法：

21.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2最低评标价法：

是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22推荐中标候选供应商：

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。《87号令第五十六条》

22.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。《87号令第五十七条》

22.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。《87号令第三十一条》

22.4评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

23中标供应商的确定

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

24评标过程的保密性：

24.1开标之后直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

24.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

25政府采购合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。《87号令第七十一条》

25.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。《87号令第七十二条》

25.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。《87号令第七十三条》

26采购代理机构宣布废标的权利：

26.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

26.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

26.1.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2．1投标截止时间结束后参加投标人不足3家的；

26.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足3家的。

27.中标通知书：

27.1采购代理机构将在政府采购信息发布指定媒体上发布拟中标结果公告，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》；公告期间有质疑的，待质疑事项答复且投诉期满质疑人未向监管部门投诉的，向拟中标供应商发出《中标通知书》；质疑上升为投诉的，待监管部门做出投诉处理决定后，根据投诉处理决定向拟中标供应商发出《中标通知书》或重新组织招标。

中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

七、其   他：

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章  评标方法

资格审查、符合性审查表

| 审查主体 | 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格审查标准 | 投标人名称 | 营业执照（如有）一致 |
|  |  | 营业执照或其他证明材料 | 具有有效的营业执照或其他证明材料。 |
|  |  | 经营范围 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 财务报告 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 纳税要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 重大违法记录 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 信用中国 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
| 资格审查有采购人或代理机构进项审查；资格审查所需的公司证件等资料均需提供原件备查； |  |  |  |
| 评标委员会 | 符合性审查标准 | 投标文件签名盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 交货期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“招标项目基本内容及要求” |
|  |  | 技术参数要求 | 符合第二章“招标项目基本内容及要求”技术标准和要求 |

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标因素和所占权重为：

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （40分） | 投标 报价 （40分） | 1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价／投标报价） ×40 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施 条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（投 标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价 =小微企 业产品报价 × （ 1-6%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。 （3）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予 6%的扣除。监狱、残疾人福利性企业产品评标报价=监狱、 残疾人福利性企业产品报价×（1-6%） （4）同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 设计方案（24分） | 设计范围、设计内容 | 符合招标文件要求。（0-4分） |
|  | 设计依据、设计工作目标 | 设计依据、设计工作目标合理（0-4分） |
|  | 设计机构设置（框图）岗位职责 | 设计机构人员配备合理。（0-4分） |
|  | 设计质量、进度、保证措施、 | 完善的设计质量、进度、保证措施（0-4分） |
|  | 本技术规格书所提要求的改进部分 | 设计改进、难点分析合理科学（0-4分） |
|  | 本技术规格书所提材料要求 | 主要部位的材料使用年限不低于2年。（0-4分） |
| 综合部分（36分） | 售后服务 （8分） | 为保证正常使用，供应商须出具售后服务承诺书，并提供完整的售后服务方案，主要考虑：1、服务的内容、形式、时间；优秀的得8分，良好的得4分，一般的得 2分，较差或未提供的不得分。 |
|  | 技术培训方案（5分） | 供应商须出具技术培训方案，方案内容完整，详细得5分，良好得3分，一般的得2分，方案较差或不提供的不得分。 |
|  | 供货保证（2分） | 在保证产品的质量下在原定交货期限的基础上每提前5天得 1分，此项最多得2分。 |
|  | 质保承诺（2分） | 质保时间在质保期一年的基础上每延长一年得2分，最高的2分 |
|  | 质量保证措施（6分） | 供应商提供的关键设备的制造商，是专业制造商，具有一定的规模、制造经验和相应的资质。供方所配套提供的产品选用国内知名厂家产品，须出具相应证明文件，提供得6分，不提供不得分 |
|  | 产品的研发能力、创新性评价（3分） | 供应商所投产品技术获得过研发专利奖项的得5分，获得过创新类奖项的得3分，需提供证书原件，不提供不得分。 |
|  | 相关经验（10分） | 供应商需提供生物质发电工程运行并超过一年的业绩，需提供中标通知书，合同，运行验收证明，每提供一份得2分，此项最多得10分。（资格项业绩不得分） |

二、中标供应商的确定：

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

第五章  投标文件内容及格式

投标文件外封面、封口格式：

封面格式：

| 收件人：河南向生工程管理有限公司 投标文件（正本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人：河南向生工程管理有限公司 投标文件（副本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

正本/副本

项目

投 标 文 件

招标编号：

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日      期：       年      月     日

投标文件目录

自拟

一、开标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| 投标有效期 |  |
| 交货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 采购质量 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

二、资格性证明材料

1投标人法人营业执照副本

2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5无重大违法记录的书面声明

6信用

7、资质证明文件

包含但不限于以上内容

三、符合性证明材料

（1）、投标函

致：        （采购人）

我们收到了      项目招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加     招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为       元人民币 (大写：       　元)。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后          日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的     日历天内完成并移交全部货物。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

## （二）货物分项报价一览表

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 风机 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |  |

注;此表可根据项目特征自行调整。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：        签署日期：      年      月      日

（三）、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月                日

经营期限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系          （供应商全称）         的法定代表人。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月     日

（四）、法人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系（供应商全称） 的法定代表人，现授权委托      （单位名称）    的    （姓名）   为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的              项目投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

（※此处请粘贴受委托人身份证复印件※）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）                                    　　   年    月    日

（五）、投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

河南向生工程管理有限公司 ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

（六）、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加本次项目（项目名称、招标编号） 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

（七）、中小企业声明函(按实际情况填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、本声明函仅针对小微型企业，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明件附到本次投标文件正本中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

4、投标人为经销商的，所投产品厂家也须符合小微企业标准，并提供相关政府部门出具小微企业证明复印件，所投产品涉及多个厂家的，须提供所有厂家小微企业证明，否则不予认可。

（八）技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件中所投产品参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：“偏离说明”一栏中，如供应商所投产品参数符合招标文件要求，应填写满足，如供应商所投产品参数优于招标文件要求，应填写正偏离。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

年     月     日

（九）设计方案

（十）服务方案及承诺

（十一）、投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料，格式自拟。

第六章  政府采购合同条款

1.   术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“濮阳市市级政府采购验收报告”指采购单位或政府采购代理机构根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标：

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货：

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款：

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收：

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《濮阳市市级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

5.3货物保修期自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起计算。

6.知识产权及有关规定：

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求：

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务：

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期：

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证：

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任：

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，采购单位方可签署《濮阳市市级政府采购验收报告》。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的设备，提供替代产品以保证设备的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任：

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

12.1.2在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.3在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.4根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.5供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.6需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3逾期交货的违约责任。

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

12.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

12.4需方的违约责任：

12.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

12.5以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力：

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决：

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因产品的质量问题发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

14.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同：

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包：

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效：

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式四份，需方，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件：

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

第七章  政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)      （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件：

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号：                ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件：

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的：

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

| 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 大写： ￥： |  |  |  |  |  |  |

四、政府采购合同金额：

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：                 元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订），设备主机能在不破坏车间结构的基础上安装在需方污泥干化车间内指定位置处。脱水后泥饼含水率低于60%，并满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范。

六、产品保管及调试：

产品到达后经验收合格方可安装，设备安装完毕前的设备保管责任为供方；安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行，全套设备达标验收后，设备保管责任为需方。

七、交货时间、地点、方式及完工时间：

年   月   日至    年   月   日，供方负责将产品按需方要求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件：

九、违约责任：

按招标文件第五章《政府采购合同条款》第12条规定执行，并满足以下条款。

十、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十一、其它未尽事宜按照招标文件（编号：            ）的规定内容执行。

需方（公章）：                      供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：     法定代表人或授权代表签字：

地址：                             地址：

联系人及电话：                     联系人及电话：

日期：                             日期：

本格式仅供参考,以双方正式合同为准，双方可根据项目特点增减相应条款。